| Государственная корпорация по атомной энергии «росатом» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОЛОВНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ |
|  | Исполнительный директор |
|  | __________________ С.А. Петров |
|  | «___» _____________ 2014 года |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердаков  в зданиях ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 82 и ул. Дибуновская, 55 (03-91/14; 5847/112)

том 1 «общая и коммерческая части»

2014 год

# СОДЕРЖАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН	3

ЧАСТЬ 1.	5

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

СОКРАЩЕНИЯ	6

2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	7

3.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН	8

4.	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН	17

5.	ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН	27

ЧАСТЬ 2.	«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»	39

# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН

- Форма и способ процедуры закупки: Открытый запрос цен в электронной форме.

- Заказчик: ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».

Место нахождения: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

Почтовый адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

Факс (812) 458-78-59, zakupki@givnipiet.ru

- Организатор запроса цен: ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».

Место нахождения: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

Почтовый адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

Факс (812) 458-78-59, zakupki@givnipiet.ru

Контактные лица: Кузнецов Сергей Александрович т. (812) 339-16-12, Антонова Анна Юрьевна т. (812) 430-03-18, zakupki@givnipiet.ru, по  вопросам  технического задания Михеев Николай Иванович, т. (812) 430-46-61, miheev@givnipiet.ru

- Предмет договора: Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердаков  в зданиях ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 82 и ул. Дибуновская, 55.

Состав и объем работ: все необходимые сведения приведены в документации по запросу цен.

Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора.

- Место выполнения работ: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 и ул. Дибуновская, д. 55, ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».

- Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в запросе цен, определении лица, выигравшего запрос цен:

Запрос цен проводится на электронной торговой площадке ООО «Аукционный Конкурсный Дом», www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации по запросу цен.

Для участия в запросе цен участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем запроса цен признается, по решению закупочной комиссии, допущенный участник запроса цен, предложивший наименьшую цену договора.

- Начальная (максимальная) цена договора:

| Включая НДС, руб. | 1 037 729,00 | Один миллион тридцать семь тысяч семьсот двадцать девять рублей. |
| --- | --- | --- |
| Без НДС, руб. | 879 431,36 | Восемьсот семьдесят девять тысяч четыреста тридцать один рубль 36 копеек. |
| Сумма НДС, руб. | 158 297,64 | Сто пятьдесят восемь тысяч двести девяносто семь рублей 64 копейки. |

Цена Работ по Договору включает в себя вознаграждение Исполнителя за выполнение всех обязанностей по Договору и компенсацию всех его издержек, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения Работ материалов и оборудования, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении предлагаемой участником цены договора, в связи с чем, в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС. Приведение ценовых предложений участников процедуры закупки к единому базису осуществляется путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками процедуры закупки, являющимися плательщиками НДС.

В случае если Участник не является плательщиком НДС, указанная в Заявке на участие в запросе цен цена договора, не должна превышать начальную (максимальную) цену договора без учета НДС.

- Срок, место и порядок предоставления документации по запросу цен:

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru) документация по запросу цен находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу цен. Порядок получения документации по запросу цен на электронной торговой площадке ООО «Аукционный Конкурсный Дом», www.a-k-d.ru определяется правилами данной электронной торговой площадки.

- Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке на участие в запросе цен цены: возможна.

- Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе цен, место и порядок их подачи участниками:

Заявки на участие в запросе цен предоставляются на электронную торговую площадку ООО «Аукционный Конкурсный Дом», www.a-k-d.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу цен на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 09:00 (время московское) __.__.2014.

- Место и дата проведения отборочной стадии: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ», не позднее __.__.2014.

- Место и дата подведения итогов запроса цен: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ», не позднее __.__.2014.

- Срок заключения договора после определения победителя запроса цен: в течение 40 (сорока) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения протокола подведения итогов запроса цен или признания запроса цен несостоявшимся на официальном сайте и на ЭТП.

- Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору: не требуется.

- Процедура запроса цен не является торгами по законодательству Российской Федерации и заказчик/организатор запроса цен имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем запроса цен.

- Организатор запроса цен вправе отказаться от проведения запроса цен не позднее, чем за 1 (один) день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, не неся никакой ответственности перед участниками запроса цен или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

- Остальные и более подробные условия запроса цен содержатся в документации по запросу цен, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.

  - ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором запроса цен для принятия решений в рамках данного запроса цен.

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в документации по запросу цен, на которую в рамках запроса цен подается отдельное предложение.

Начальная (максимальная) цена договора – указанная в пункте 8 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в документации по запросу цен и рассчитываемая в порядке, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Организатор запроса цен – организация, указанная в пункте 6 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», непосредственно выполняющая действия по проведению запроса цен.

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и имеющий адрес www.zakupki.gov.ru и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Переторжка – дополнительный элемент запроса цен, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в запросе цен в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками цены своих первоначально поданных заявок на участие в запросе цен в случаях и порядке, определенном документацией по запросу цен.

Победитель запроса цен – участник запроса цен, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям документации по запросу цен.

Подрядчик – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях выполнить работы, иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на возмездной основе.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник запроса цен – подрядчик или несколько подрядчиков, выступающих на стороне одного подрядчика в рамках участия в запросе цен, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший документацию по запросу цен или запросивший разъяснения документации по запросу цен в срок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, либо своевременно подавший заявку на участие в запросе цен. Участник запроса цен утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в запросе цен.

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету запроса цен, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного запроса цен.

Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение запроса цен в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения запроса цен – проведение запроса цен с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

- СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

АК дивизиона — Арбитражный комитет дивизиона Госкорпорации «Росатом».

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

НДС — налог на добавленную стоимость.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭП — электронная подпись.

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий запрос цен проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 7 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

  - Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика указаны в Техническом задании (приложение № 1 к проекту договора в части 2 Документации) и сметной документации (приложения № 3 и 4 к проекту договора в части 2 Документации). Проект договора, который будет заключен по результатам запроса цен, приведен в Части 2 Тома 1.

  - Данная процедура запроса цен проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

  - Для участия в процедуре запроса цен участник запроса цен должен быть зарегистрирован и/или аккредитован на ЭТП. Правила и порядок аккредитации участника запроса цен определяются ЕОСЗ, регламентом работы и инструкциями ЭТП.

  - Участник запроса цен несет все расходы, связанные с участием в запросе цен, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в запросе цен, иной документации, а организатор запроса цен не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса цен, а также оснований их завершения.

  - В любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить участника запроса цен, в том числе допущенного до участия в запросе цен, в случаях:

- обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в запросе цен и (или) ее уточнениях согласно пункту 3.17, существенных для допуска данного участника к запросу цен и (или) установления его места в ранжировке;

- получения заключения ЦАК, АК дивизиона или Контрольного комитета (пункт 22 раздела 4 «Информационная карта запроса цен») об отмене процедуры запроса цен, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

- подкрепленного документами факта давления таким участником запроса цен на члена закупочной комиссии, эксперта, руководителя организатора запроса цен или заказчика.

  - После подведения итогов запроса цен до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить любого участника запроса цен, в том числе победителя запроса цен, в случае обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в запросе цен и (или) ее уточнениях согласно пункту 3.16, существенных для допуска участника запроса цен к участию в запросе цен, если факт недостоверности сведений имеет документальное подтверждение.

  - Организатор запроса цен по решению заказчика или закупочной комиссии, разместивший на официальном сайте и на ЭТП извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен, вправе отказаться от проведения запроса цен не позднее, чем за 1 (один) день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, не неся никакой ответственности перед участниками запроса цен или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается организатором запроса цен не позднее 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса цен на официальном сайте и на ЭТП.

  - ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН

  - Для целей настоящей документации по запросу цен под заявкой на участие в запросе цен понимается предоставляемое участником запроса цен с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в запросе цен, сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 14 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации по запросу цен.

  - Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных формах на ЭТП и при этом отраженные в протоколе открытия доступа к заявкам, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

  - Участник запроса цен вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую не допускается.

  - Заявки на участие в запросе цен должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении запроса цен и в пункте 16 раздела 4 «Информационная карта запроса цен». У участника запроса цен отсутствует возможность подать заявку на участие в запросе цен на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.

  - При подготовке заявки на участие в запросе цен, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса цен без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в запросе цен.

  - Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен, был скреплен печатью участника запроса цен.

  - Рекомендации пунктов 3.5 и 3.6 не распространяются на официальные документы, выданные участнику запроса цен третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

  - Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе цен документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником запроса цен, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника запроса цен.

  - При подготовке заявки на участие в запросе цен участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в запросе цен были пронумерованы.

    - Заявка  на участие в запросе цен должна соответствовать следующим требованиям:

а) Заявка на участие в запросе цен, подготовленная участником запроса цен, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом цен, которыми обмениваются участники запроса цен и организатор запроса цен, должны быть написаны на русском языке.

б) Любые вспомогательные документы, представленные участником запроса цен, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается закупочной комиссией как предоставление участником запроса цен недостоверных сведений в составе заявки на участие в запросе цен.

в) Использование других языков для подготовки заявки на участие в запросе цен, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.9.1 а; 3.9.1 б, может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе цен требованиям, установленным документацией по запросу цен.

г) Заявка на участие в запросе цен должна быть действительна в течение срока, указанного участником запроса цен в данной заявке (раздел 5, Форма 1), но не менее 60 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен.

  - Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по запросу цен, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по запросу цен, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего раздела), входящие в состав заявки на участие в запросе цен должны быть предоставлены участником запроса цен через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в запросе цен, размещенные участником запроса цен на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в запросе цен, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 3.5– 3.9. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

  - Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен любой участник запроса цен вправе направить организатору запрос о разъяснении положений документации по запросу цен через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника запроса цен или уполномоченного лица участника запроса цен по контактным реквизитам организатора запроса цен для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса цен и в пункте 6 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

  - Организатор запроса цен в течение 1 (одного) рабочего дня после получения запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 3.11, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника запроса цен, от которого поступил запрос. Если ответ на указанный запрос требует ответа заказчика, не являющего организатором, то такой ответ размещается в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения ответа от заказчика.

  - Организатор запроса цен по решению заказчика, закупочной комиссии или лица, утвердившего документацию по запросу цен, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса цен или документацию по запросу цен не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок. При этом срок подачи заявок на участие в запросе цен продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен такой срок составлял не менее 2 (двух) рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса цен — 5 (пять) календарных дней.

  - Организатор запроса цен вправе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен продлить сроки приема заявок на участие в запросе цен и, при необходимости, сроки проведения последующих процедур запроса цен, о чем организатор запроса цен в течение 1 (одного) рабочего дня размещает информацию на официальном сайте и ЭТП.

  - Если до окончания срока подачи заявок поступило менее двух заявок, организатор запроса цен вправе продлить срок подачи заявок, о чем делается соответствующее извещение в том же порядке, в каком делалось извещение о проведении запроса цен. Продолжительность нового срока подачи заявок должна быть не менее 4 (четырех) рабочих дней со дня, следующего за извещением о продлении срока.

  - В случае, если организатор запроса цен в течение 2 (двух) часов с момента окончания срока подачи заявок, установленного извещением о проведении запроса цен и пунктом 16 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» не продлил срок подачи заявок в порядке, предусмотренном пунктом 3.15, ЭТП автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производит продление срока окончания подачи заявок на 4 (четыре) рабочих дня.

  - В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе цен, организатор запроса цен, по решению закупочной комиссии, вправе запросить уточнение заявки на участие в запросе цен в следующем порядке:

- затребовать у участника запроса цен отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен, учредительные документы, разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы о крупной сделке, документы о сделке с заинтересованностью, документы, подтверждающие обладание участником запроса цен необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника запроса цен предлагать этот товар, документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

- направить участникам запроса цен запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в запросе цен и направлении организатору запроса цен исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в запросе цен применяются следующие правила:

- при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

- при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе цен;

- при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в запросе цен.

Исправление иных ошибок не допускается.

- направить участникам запроса цен запросы по разъяснению положений заявок на участие в запросе цен, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры запроса цен и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг.

  - При уточнении заявок на участие в запросе цен организатором запроса цен не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам запроса цен. Предусмотренные подпунктом а) пункта 3.17 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов), кроме документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

  - Закупочная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника запроса цен принимает решение о допуске к дальнейшему участию в запросе цен, либо об отказе в допуске, по следующим основаниям:

- несоответствие заявки по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено документацией по запросу цен), содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока выполнения работ. Если в заявке на участие в запросе цен указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса цен и пункте 3 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в запросе цен требуемым срокам, предлагаемый период выполнения работ отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса цен, указанной в извещении о проведении запроса цен и пункте 17 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении запроса цен и пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен»;

- предоставление участником запроса цен в составе заявки на участие в запросе цен недостоверных сведений;

- несоответствие участника запроса цен требованиям документации по запросу цен;

- несоответствие товара, работ, услуг и (или) договорных условий, указанных в заявке на участие в запросе цен, требованиям документации по запросу цен.

  - По итогам отборочной стадии закупочной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника запроса цен о допуске к участию в запросе цен или об отказе в допуске к участию в запросе цен. Также принимается решение о проведении или непроведении переторжки, о чем указывается в протоколе заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии. Если принято решение о непроведении переторжки, закупочная комиссия в том же протоколе определяет итоги запроса цен.

  - Протокол заседания закупочной комиссии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

  - Если в пункте 15 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки закупочная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, т.е. предоставление участникам запроса цен возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в запросе цен путем снижения первоначально указанной в заявке цены. Снижение цены не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в запросе цен.

  - Форма и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные закупочной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений указываются в информационных сообщениях, приглашающих участников запроса цен на процедуру переторжки. Приглашения участникам запроса цен принять участие в  процедуре переторжки, направляются одновременно всем участникам, допущенным до участия в запросе цен с использованием функционала ЭТП.

  - В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники запроса цен. Участник запроса цен, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней тогда его предложение, остается действующим с ранее объявленной ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен.

  - Предложения участника по увеличению цены, указанной в заявке на участие в запросе цен не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки остается действующим с ранее объявленной ценой.

  - Переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму.

  - Организатор запроса цен, по решению закупочной комиссии вправе отменить переторжку в любое время до момента начала переторжки (для переторжки в режиме реального времени) либо до срока окончания подачи предложений по переторжке (для заочной переторжки). Данное решение закупочной комиссии оформляется соответствующим протоколом, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола.

  - В рамках оценочной стадии, в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен и в пункте 17 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», закупочная комиссия ранжирует заявки по цене (с учетом результатов переторжки, если проводилась) начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе цен. Победителем запроса цен считается участник, предложивший минимальную цену и которому присвоено первое место.

  - Запрос цен признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи заявок:

- подана только одна заявка от одного участника (с учетом отозванных участником заявок);

- не подана ни одна заявка (с учетом отозванных участником заявок).

- принято решение об отказе в допуске всем участникам запроса цен, подавшим заявки;

- принято решение о допуске только одного участника запроса цен;

- отстранены все участники запроса цен по основаниям, предусмотренным пунктом 2.6.

  - В случае, указанном в подпункте а) пункта 3.29, закупочная комиссия по согласованию с заказчиком рассматривает единственную заявку в порядке, установленном пунктами 3.17 - 3.20. Если данная заявка и подавший ее участник закупки отвечают всем требованиям, установленным в извещении и документации по запросу цен, а также в случае признания запроса цен несостоявшимся по основанию, указанному в подпункте г) пункта 3.29, закупочная комиссия вправе дать одну из двух рекомендаций:

- рекомендовать заказчику заключить договор с таким единственным участником запроса цен, а также провести с таким участником переговоры по снижению цены договора,

- рекомендовать заказчику не заключать договор.

Рекомендация закупочной комиссии с обоснованием приводится в соответствующем протоколе ее заседания.

  - Заказчик при наличии рекомендации закупочной комиссии о заключении договора вправе принять решение о заключении (либо не заключении) договора с единственным участником запроса цен, либо принять решение о проведении повторной закупки.

  - В случае принятия решения о заключении договора, победитель запроса цен или участник запроса цен, с которым заключается договор согласно пунктам 3.31, 3.38, 3.39 обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», а также представить обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 13.5 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в запросе цен и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель запроса цен представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

  - Договор с победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 3.31, 3.38, 3.39 будет заключен в срок, указанный в пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

  - Перед подписанием договора между заказчиком и победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 3.31, 3.38, 3.39, могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации по запросу цен или заявке победителя запроса цен или участника, с которым принято решение заключить договор.

  - Информация о результатах преддоговорных переговоров подлежит размещению на официальном сайте.

  - Если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора согласно пункту ) вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или Федеральной антимонопольной службе России, а также в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, срок заключения договора, а так же сроки исполнения обязательств по договору могут быть продлены сверх нормативного срока на количество дней рассмотрения жалобы или одобрения коллегиальным органом управления заказчика.

  - Заказчик вправе отказаться от заключения договора по результатам запроса цен:

- в случае изменения потребностей заказчика или при наличии у заказчика иных обоснованных причин;

- при непредоставлении участником, с которым заключается договор, лицензий и (или) свидетельств о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, в случае если требуемая в соответствии с пунктом 11 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» документации по запросу цен лицензия и (или) свидетельство о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя запроса цен.

  - В случае отказа от заключения договора по основанию, указанному в подпункте б) пункта 3.37, заказчик имеет право заключить договор с участником, занявшим второе место.

  - В случае отказа победителя запроса цен от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника запроса цен, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

  - Победитель запроса цен или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 3.31, 3.38, 3.39, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении запроса цен и в пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен»:

- прямой письменный отказ от подписания договора;

- не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с документацией;

- не предоставление обеспечения договора в случае, если в документации по запросу цен было установлено требование обеспечения договора;

- предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации по запросу цен и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров.

  - В случаях, когда победитель запроса цен уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации по запросу цен, заказчик вправе по своему усмотрению:

- заключить договор с другим участником, занявшим следующее место, а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

- провести повторную процедуру закупки;

- отказаться от заключения договора и прекратить процедуру запроса цен.

  - В случае уклонения победителя запроса цен или участника, с которым заключается договора в соответствии с пунктами 3.31, 3.38, 3.39, от подписания договора, заказчик должен в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», направить предложение о включении сведений о таком участнике запроса цен в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

  - Сведения об участнике запроса цен будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года в следующих случаях:

- если такой участник запроса цен:

- будучи признанным победителем запроса цен уклонился от заключения договора;

- будучи участником, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 3.31, 3.38, 3.39, уклонился от заключения договора;

- будучи победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в документации по запросу цен;

- если договор, заключенный с участником запроса цен по результатам запроса цен, будет расторгнут по решению суда в силу существенного нарушения подрядчиком условий договора.

  - В случае, если указано в пункте 20 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», победитель запроса цен или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 3.31, 3.38, 3.39, должен предоставить в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»), обеспечение исполнения одного или нескольких видов обязательств по договору из следующих:

- обязательства по возврату аванса;

- исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);

- исполнение гарантийных обязательств,

в одной или нескольких из следующих форм:

- безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

- поручительство;

- в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.

  - Виды обязательств по договору, в отношении которых требуется предоставление обеспечения исполнения, форма, размер, срок предоставления и срок действия таких обеспечений указаны в пункте 20 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

  - Соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть предоставлено в порядке, в сроки и на условиях предоставления такого обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

  - Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным распорядительным документом Госкорпорации «Росатом», к поручителям/гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, и размещенным на официальном сайте закупок атомной отрасли: http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы»/ «Нормативные документы по закупочной деятельности атомной отрасли»/ «Требования к поручителям и гарантам», а также требованиям, предусмотренным проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

      - Требования к поручителям, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций:

- поручителями могут выступать лица (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standart & Poor,s (standardandpoors.com), Moody, s Investors Service, Inc. (www.moodys.com) или Fitch Ratings Ltd (www. fitchratings.com) на уровне не ниже «ВВВ» по шкале Standart & Poor,s и Fitch Ratings или не ниже «Baa2» по шкале Moody, s. Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

- при наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами.

- при различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в иностранной или национальной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

      - Требования к гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организации:

С целью снижения финансовых рисков Госкорпорация «Росатом» и ее организации принимают от контрагентов банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:

    - банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;

    - наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

    - величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

    - не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

    - резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.

  - К обеспечению исполнения обязательств по договору в форме поручительства или банковской гарантии в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (выданной не ранее 30 (тридцати) дней до дня предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору).

  - По решению заказчика, перечень документов, указанных в пункте 3.47.1.1 может быть ограничен только документами, необходимыми для актуализации уже имеющегося у заказчика комплекта документов соответствующего поручителя или банка-гаранта.

  - Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору должен составлять:

- для обеспечения возврата аванса (кроме поручительства) - срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней;

- для обеспечения договора (кроме поручительства) - срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней;

- для обеспечения исполнения гарантийных обязательств (кроме поручительства) - срок гарантийных обязательств плюс 60 дней.

Срок действия поручительства, принятого в качестве обеспечения возврата аванса, исполнения договора или исполнения гарантийных обязательств, должен составлять срок исполнения соответствующего обязательства плюс 60 дней.

  - В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору соответствующий подрядчик должен предоставить заказчику/организатору запроса цен иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

  - Если в заявке участника запроса цен содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем запроса цен или с участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 3.31 и 3.41, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя запроса цен или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

  - ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН

Следующие условия проведения запроса цен являются неотъемлемой частью настоящей документации по запросу цен, уточняют и дополняют положения разделов 1…3 документации по запросу цен

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предмет запроса цен | Право заключения договора на выполнение работ по по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердаков в зданиях ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 82 и ул. Дибуновская, 55. |  |  |
|  | Состав и объем работ | Состав и объем работ указан в Техническом задании (приложение № 1 к проекту договора в части 2 Документации) и сметной документации (приложения № 3 и 4 к проекту договора в части 2 Документации). |  |  |
|  | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится запрос цен | Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37), в редакции с изменениями утвержденными решениями наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протоколы от 15.02.2013 № 46, 25.09.2013 № 53, 03.12.2013 № 54). |  |  |
|  | Условия договора: Сроки выполнения работ | В течение 10 рабочих дней с момента подписания договора. |  |  |
|  | Место выполнения работ | Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 и ул. Дибуновская, д. 55, ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ». |  |  |
|  | Условия оплаты | Оплата по Договору осуществляется путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета, выставленного Исполнителем. Расчет за выполненные Работы в размере 100% от стоимости Работ по Договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после выполнения Исполнителем всех в совокупности обязательств по выполнению Работ по Договору. Встречные предложения по условиям договора не допускаются. |  |  |
|  | Количество лотов | 1 |  |  |
|  | Заказчик | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ». Место нахождения: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82. Почтовый адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82. |  |  |
|  | Организатор запроса цен | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ». Место нахождения: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82. Почтовый адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82. Контактные лица: Кузнецов Сергей Александрович т. (812) 339-16-12, Антонова Анна Юрьевна т. (812) 430-03-18, zakupki@givnipiet.ru, по вопросам технического задания Михеев Николай Иванович, т. (812) 430-46-61, miheev@givnipiet.ru |  |  |
|  | Информационное обеспечение проведения запроса цен | Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса цен является: Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru), Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru). Настоящий запрос цен проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом», www.a-k-d.ru |  |  |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | Включая НДС, руб. | 1 037 729,00 | Один миллион тридцать семь тысяч семьсот двадцать девять рублей. |
|  |  | Без НДС, руб. | 879 431,36 | Восемьсот семьдесят девять тысяч четыреста тридцать один рубль 36 копеек. |
|  |  | Сумма НДС, руб. | 158 297,64 | Сто пятьдесят восемь тысяч двести девяносто семь рублей 64 копейки. |
|  |  | Цена Работ по Договору включает в себя вознаграждение Исполнителя за выполнение всех обязанностей по Договору и компенсацию всех его издержек, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения Работ материалов и оборудования, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи. |  |  |
|  |  | В случае если Участник не является плательщиком НДС, указанная в Заявке на участие в запросе цен цена договора, не должна превышать начальную (максимальную) цену договора без учета НДС. |  |  |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена договора, после выбора победителя, устанавливается путем включения понижающего коэффициента в сметы (Приложения № 3 и 4 к проекту договора в части 2 настоящей документации), рассчитываемого по формуле: Кпк; =; Цп. Цmax. где: Кпк - величина понижающего коэффициента; Цп – общая цена договора с учётом НДС, предложенная победителем запроса цен или цена предложенная участником запроса цен в случае не заключения договора с победителем; Цmax - начальная (максимальная) цена договора с учётом НДС. |
|  | Официальный язык запроса цен | Русский |  |  |
|  | Валюта запроса цен | Российский рубль |  |  |
|  | Требования, предъявляемые к участникам запроса цен | - Должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников); - Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); - Не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; - Должен иметь соответствующие разрешительные документы на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право, на заключение которого является предметом настоящего запроса цен, действующие на момент открытия доступа к заявкам (если срок действия истек в связи с переносом срока окончания подачи заявок - действующими на момент изначально установленного в извещении о проведении запроса цен и настоящей документации по запросу цен срока окончания подачи заявок), в том числе: - лицензию, выданную Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на вид работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1225. - Не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса цен, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года). - Отсутствие сведений об участнике запроса цен в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущегося в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущегося в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов; - в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом». |  |  |
|  | Требования к выполняемым работам | Требования к выполняемым работам приводятся в Техническом задании (приложение № 1 к проекту договора в части 2 Документации) и сметной документации (приложения № 3 и 4 к проекту договора в части 2 Документации). - Гарантийный срок на работы – не менее 3 лет. - На момент сдачи работ, на применяемые материалы должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация применяемых материалов предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. 12.2.1. Сертификаты и гигиеничные заключения на все используемые материалы. Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения применяемых материалов или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения применяемых материалов или материалы иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты), или превосходят по качеству материалы, указанные в технических условиях (аналоги). |  |  |
|  | Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса цен и включаемые участником в состав заявки на участие в запросе цен | - Отсканированное свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 2002 года и/или свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); - Отсканированный документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса цен, в том числе документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса цен на электронной торговой площадке (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса цен без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника запроса цен действует иное лицо, заявка на участие в запросе цен должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса цен, заверенную печатью и подписанную руководителем участника запроса цен (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса цен, заявка на участие в запросе цен должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - Отсканированное решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника запроса цен не является крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом; Участник имеет право в составе заявки представить письмо, содержащее обязательство представить вышеуказанные документы до момента заключения договора, в случае признания участника победителем и согласие признания его уклонившимся от заключения договора при непредставлении вышеуказанных документов до момента заключения договора. - Отсканированное решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса цен выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника запроса цен не является сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом. Участник имеет право в составе заявки представить письмо, содержащее обязательство представить вышеуказанные документы до момента заключения договора, в случае признания участника победителем и согласие признания его уклонившимся от заключения договора при непредставлении вышеуказанных документов до момента заключения договора. - Отсканированное уведомление о том, что участник запроса цен не является плательщиком НДС. - Отсканированные разрешительные документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора: - лицензия, выданная Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на вид работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1225. Если разрешительный документ на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого, является предметом настоящего запроса цен, заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя запроса цен, и новый разрешительный документ не представлен, то в состав заявки на участие в запросе цен включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа; - Отсканированная полученная не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); - Отсканированные учредительные документы в действующей редакции (для юридических лиц); - Подтверждение в форме 1 «Заявка на участие в запросе цен» о ненахождении участника запроса цен в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника запроса цен решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника запроса цен, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника запроса цен, об отсутствии задолженности у участника запроса цен по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса цен. Участник запроса цен вправе приложить к заявке на участие в запросе цен иные документы, которые, по мнению участника запроса цен, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в запросе цен. |  |  |
|  | Состав заявки на участие в запросе цен и порядок размещения документов в составе заявки на участие в запросе цен | - Документы, прикладываемые к заявке на участие в конкурсе, в форме электронных документов: - заявка на участие в запросе цен по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен (раздел 5, Форма 1); - анкета (раздел 5, Форма 2): Таблица 1 «Сведения об участнике запроса цен», Таблица 2 «Информация об отнесении участника запроса цен к субъектам малого или среднего предпринимательства». Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в запросе цен в двух форматах: *.pdf и *.xls; - документы, указанные в пункте 13 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», подтверждающие соответствие участника запроса цен установленным требованиям; - техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого технического требования, в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен (раздел 5, Форма 3), в том числе содержащее: - описание участником в его заявке выполняемых работ (в том числе состав работ и последовательность их выполнения, технология оказания работ); - указание объема работ или порядка его определения; Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по запросу цен, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по запросу цен, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего раздела), входящие в состав заявки на участие в запросе цен должны быть предоставлены участником запроса цен через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). |  |  |
|  | Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке цены договора | Возможна |  |  |
|  | Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен) | Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен): ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом», www.a-k-d.ru 09:00 (время московское) 08.04.2014. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |  |
|  | Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок | Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен: не позднее 28.04.2014. Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен и подведение итогов запроса цен: не позднее 08.05.2014. |  |  |
|  | Оценка заявок на участие в запросе цен | В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации. В связи с тем, что в соответствии со статьей 171 Налогового кодекса Российской Федерации заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров (работ, услуг) - в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС. Приведение ценовых предложений участников запроса цен к единому базису осуществляется путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками запроса цен, являющимися плательщиками НДС. |  |  |
|  | Срок заключения договора: | Победитель запроса цен или участник запроса цен, с которым заключается договор согласно пунктам 3.31, 3.38, 3.39 обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение 10 (десяти) дней со дня размещения итогового протокола заседания закупочной комиссии закупочной процедуры на официальном сайте и ЭТП, а также представить обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 13.5 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в запросе цен и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель запроса цен представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон). Договор заключается в течение 40 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен. |  |  |
|  | Обеспечение исполнения обязательств по договору | Не требуется. |  |  |
|  | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора | _____________ |  |  |
|  | Порядок обжалования действий заказчика, организатора запроса цен, закупочной комиссии | Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора запроса цен, закупочной комиссии при проведении запроса цен могут быть направлены в Центральный арбитражный комитет (ЦАК) в отсканированном виде по электронному arbitration@rosatom.ru. Направление жалоб допускается в любое время проведения запроса цен, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса цен, протокола о признании запроса цен не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения запроса цен. Условия и положения документации по запросу цен могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки. Решения ЦАК могут быть обжалованы — в Контрольном комитете Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы. |  |  |
|  | Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении запроса цен | О фактах злоупотреблений участник запроса цен может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 1. Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны); 2. Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru; 3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом». |  |  |

  - ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

Форма 1

Фирменный бланк участника запроса цен

«___» __________ 20___ года №______

- ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

Изучив извещение о проведении запроса цен на право заключения договора на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП __________ [указывается ЭТП], запрос цен № ___ [указывается номер запроса цен на ЭТП], документацию по запросу цен, __________________________________________________________________________________,

(полное наименование участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы)

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН участника запроса цен)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,

(юридический адрес участника запроса цен)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника запроса цен)

выражает согласие исполнить условия, указанные в извещении о проведении запроса цен и документации по запросу цен, условия договора, предусмотренные Частью ЧАСТЬ 2 «Проект договора» Тома 1 документации по запросу цен.

ИТОГО цена договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора) [единицы товара, единичных расценок или тарифов работ] составляет: _________ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп., включая (перечисляются расходы, связанные с выполнением работ включаемые в цену товара, работ, услуг)

Срок гарантии на работы: _________________

Данное предложение действительно до «___» __________ 20___ года.

участнику запроса цен необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для его состояния по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов:

Задолженность _____________ (наименование участника запроса цен) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует.

либо

Задолженность _____________ (наименование участника запроса цен) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов _____________ (наименование участника запроса цен) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший _____ (указать период: год, квартал, полугодие, 9 месяцев).

Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника запроса цен) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _______________________ (наименование участника запроса цен) банкротом, деятельность ______________________ (наименование участника запроса цен) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

Настоящим даем свое согласие на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором запроса цен) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем запроса цен, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по запросу цен и условиями нашей заявки на участие в запросе цен.

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе цен, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

В случае, если нашей заявке на участие в запросе цен будет присвоено второе место, а победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по запросу цен и условиями нашей заявки на участие в запросе цен.

Мы, _____________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. участника запроса цен)

осведомлены и согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в случаях, предусмотренных пунктом 3.45 документации по запросу цен.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по запросу цен, информация по сути наших предложений в данном запросе цен представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе цен:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 14 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» в формате.

| № п/п | Наименование документа | Число страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Анкета (форма 2) |  |
|  | Отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) |  |
|  | … |  |
|  | … |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                         (Ф.И.О.  и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

- Заявку на участие в запросе цен следует оформить на официальном бланке участника запроса цен.

- В случае если Участник не является плательщиком НДС, указанная в Заявке на участие в запросе цен цена договора, не должна превышать начальную (максимальную) цену договора без учета НДС.

- Участник запроса цен присваивает заявке на участие в запросе цен дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник запроса цен должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участник запроса цен должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в запросе цен документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника запроса цен, согласно требованиям пункта 14 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

- Участнику запроса цен рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в запросе цен в соответствии с порядком, указанным в пунктах 3.5, 3.6.

- Заявка на участие в запросе цен должна быть действительна в течение срока, указанного участником запроса цен в данной заявке, но не менее 60 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен.

Форма 2

Приложение к заявке на участие в запросе цен

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на ______________________

- АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН

Участник запроса цен: ________________________________

Таблица 1. Сведения об участнике запроса цен.

| № | Наименование | Сведения об участнике запроса цен |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса цен – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно - правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника запроса цен – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника запроса цен в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса цен, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления участника запроса цен – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса цен и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника запроса цен с указанием должности, контактного телефона, эл.почты |  |

_________________________________	______________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Ф.И.О.   и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

  - Участник запроса цен приводит номер и дату заявки на участие в запросе цен, приложением к которой является данная анкета участника запроса цен.

  - Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

  - В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника запроса цен для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором запроса цен.

  - Заполненная участником запроса цен анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

Таблица 2. Информация об отнесении участника запроса цен к субъектам малого или среднего предпринимательства.

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Показатель | Приложенный подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1. | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) | Указывается в процентах | Копия устава |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Указывается в процентах | Копия устава |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | Указывается количество человек | Копия формы 4 ФСС |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год | Указывается в миллионах рублей | Копия баланса за предшествующий календарный год |

Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).

_________________________________	______________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		            (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Если Участник запроса цен не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что Участник запроса цен не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.

Приложение к Таблице 3.

Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства.

| № п/п | Критерии | Малые предприятия | средние предприятия | Возможный источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 |  | 4 |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: - РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, - иностранных юридических лиц и граждан, - общественных и религиозных организаций (объединений) - благотворительных и иных фондов | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 2. | Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | До 100 человек | От 101 до 250 человек | Пенсионный фонд |
|  |  | До 15 человек- микропредприятия |  |  |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке установленном 249 НК РФ) | 400 млн. руб. | 1000 млн. руб. | Баланс предприятия |
|  |  | 60 млн. руб. - микропредприятия |  |  |

Форма 3

Приложение к заявке на участие в запросе цен

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на ______________________

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Техническое предложение участника формируется в соответствии с Техническим заданием Технической части закупочной документации.

Участник запроса цен: ________________________________

Суть технического предложения

_________________________________	______________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		          (Ф.И.О.   и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

- Участник запроса цен приводит номер и дату заявки на участие в запросе цен, приложением к которой является данное техническое предложение.

- Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

- Техническое предложение участника запроса цен, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

        - описание участником в его заявке выполняемых работ (в том числе состав работ и последовательность их выполнения, технология выполнения работ, сроки выполнения работ);

        - указание объема работ или порядка его определения;

- Участник запроса цен в данной форме должен подтвердить выполнение каждого требования технического задания.

- «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

# ДОГОВОР №_______

г. Санкт-Петербург	     		   		    		         _____________ 2014 г.

Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Директора по общим вопросам Корнильева Владимира Борисовича, действующего на основании доверенности № 46/234/2013-ДОВ от 27.12.2013, с одной стороны, и «_____________________________», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола _____________ № __________ от ___________ по закупке № ______________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Исполнитель обязуется осуществить работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердаков зданий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 82 и ул. Дибуновская, 55 (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору),  Локальной сметой № 1 (Приложение № 3 к Договору) и Локальной сметой № 2 (Приложение № 4 к Договору), составленными Исполнителем и утвержденными Заказчиком.

  - Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, предусмотренном условиями Договора.

  - Исполнитель выполняет Работы с использованием собственных материалов и оборудования. Качество Работ и используемых материалов должно соответствовать условиям Договора, ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям на данный вид Работ, установленным в Российской Федерации.

  - Наименование и содержание Работ, сроки выполнения Работ, требования к выполнению Работ, состав отчетной документации и требования к ней содержатся в Приложении 
№ 1 «Техническое задание».

  - Работы проводятся на объектах Заказчика, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина д.82 и ул. Дибуновская, 55 (далее – Объекты).

  - Срок выполнения Работ:

Начало – с даты подписания Договора.

Окончание – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента начала Работ.

- ЦЕНА РАБОТ  И  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена Работ по Договору в соответствии с Локальной сметой № 1 (Приложение № 3 к Договору) и Локальной сметой № 2 (Приложение № 4 к Договору) составляет _________ (_________________) руб. 00 коп., кроме того НДС 18%  ___________ (___________________) руб. 00 коп. Всего  - ___________ (___________________) руб. 00 коп.

Цена Работ по Договору включает в себя вознаграждение Исполнителя за выполнение всех обязанностей по Договору и компенсацию всех его издержек, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения Работ материалов и оборудования, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи.

  - Цена по Договору является твёрдой (ст.709, п.4 ГК РФ) и не подлежит изменению, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение Сторон, связанное с изменением объема выполнения Работ.

  - Оплата по Договору осуществляется путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета, выставленного Исполнителем.

Расчет за выполненные Работы в размере 100% от стоимости Работ по Договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после выполнения Исполнителем всех в совокупности обязательств по выполнению Работ по Договору.

Выполнение Исполнителем всех в совокупности обязательств по выполнению Работ по Договору подтверждается подписанными Сторонами актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с приложением протоколов испытаний.

  - Обязанность Заказчика по оплате Работ считается выполненной с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

  - Стороны обязаны по завершению Договора произвести сверку расчетов по обязательствам, возникшим из Договора. Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента исполнения обязательств по Договору представляет Заказчику подписанные акты сверки расчетов в 2-х экземплярах. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Исполнителю.

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - При выполнении Работ по Договору Стороны руководствуются Приложением № 2 к Договору «Взаимоотношения сторон в области охраны труда».

  - При выполнении Работ по Договору Исполнитель обязуется:

- производить Работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору);

- нести ответственность за выполнение на Объектах Заказчика мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды в период выполнения Работ;

- информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на Объектах при производстве работ по Договору (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и. т. д.) и принимаемых решениях;

- по окончании Работ обеспечить вывоз мусора с Объектов;

- не позднее 5 (пяти) рабочих дней после завершения Работ по Договору вывезти с Объектов принадлежащие ему временные сооружения и механизмы;

- вести Работы в соответствии с режимом работы Заказчика – по рабочим дням с 8.30 до 16.30 (по пятницам с 8.30 до 15.00); по согласованию с Заказчиком время работы может быть увеличено до 21.00 ежедневно, включая выходные дни;

- соблюдать на территории Заказчика внутриобъектовый режим;

- до подписания акта о приемке выполненных Работ (КС-2) передать Заказчику техническую и исполнительную документацию;

- применять новые, не бывшие в употреблении оборудование и материалы при производстве Работ.

  - Для выполнения Работ Заказчик обеспечивает необходимые условия для работы Исполнителя:

- обеспечивает доступ  на Объекты сотрудников Исполнителя по единому согласованному списку, предоставляемому не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала Работ. Пропускной режим Заказчика не допускает прохода лиц, не имеющих Российского гражданства;

- назначает на период проведения Работ ответственного представителя, уполномоченного решать вопросы, связанные с доступом в помещения, конкретным размещением оборудования;

- обеспечивает Исполнителя электрифицированным бытовым помещением для размещения бригады не менее 5 человек и складирования материалов;

  - Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней после завершения Работ по Договору сдает Заказчику объём фактически выполненных Работ с предоставлением подписанных со своей стороны Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, оформленного в соответствии с НК РФ.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) обязан принять выполненные Работы и направить Исполнителю подписанные со своей стороны документы, либо в случае наличия замечаний к выполненным Работам в тот же срок направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки Работ.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения силами и за счет Исполнителя.

  - В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно принять выполненные Работы и оплатить их.

  - Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Гарантия качества распространяется на все  материалы, используемые в ходе выполнения Работ, действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспорте качества, и составляет не менее гарантии производителя.

  - Срок гарантии на выполненные Работы по огнезащитной обработке составляет _________________ с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

  - Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результатов Работ, Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) дней со дня обнаружения дефектов, либо в иной согласованный Сторонами срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их возникновения, согласования порядка и срока их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя на Объект Заказчика не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - При отказе Исполнителя направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок или отказе Исполнителя от подписания акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается только Заказчиком. В этом случае Исполнитель теряет право оспаривать наличие обнаруженных Заказчиком недостатков (дефектов).

  - Если Исполнитель в течение срока, согласованного с Заказчиком, не устранит недостатки (дефекты) в выполненных Работах, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) третье лицо, с отнесением расходов на Исполнителя.

  - В случае разногласий между Исполнителем и Заказчиком по качеству выполненных Работ или используемых при выполнении Работ материалов Заказчик вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется Исполнителем. В случае установления экспертизой отсутствия нарушений при выполнении Работ со стороны Исполнителя расходы на экспертизу несет Сторона, по требованию которой была назначена экспертиза, а если экспертиза назначена по соглашению Сторон, то оплата ее стоимости осуществляется обеими Сторонами в равных размерах.

  - Гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и условиями Договора.

  - В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штрафную неустойку в размере 1 % от стоимости Работ по Договору, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки.

  - В случае если просрочка выполнения Работ составляет более 5 (пяти) календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением Исполнителя без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления. В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения Исполнителем соответствующего уведомления от Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении. При этом Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 30% от стоимости Работ по Договору, указанной в п. 2.1 Договора, а также потребовать от Исполнителя возмещения убытков, непокрытых таким штрафом.

  - В случае расторжения Договора по решению суда в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация о Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сроком на 2 года.

  - В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

  - Убытки, причиненные третьему лицу по вине Исполнителя, возмещаются Исполнителем, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

  - В случае причинения вреда имуществу Заказчика при выполнение Исполнителем Работ по Договору, последний обязан возместить Заказчику стоимость причиненного вреда в полном объеме.

  - Уплата штрафов и неустоек не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых стороной событий чрезвычайного характера.

Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы. Если действие непреодолимой силы будет продолжаться более 60 (шестидесяти) дней, то Стороны дополнительно согласуют порядок дальнейшего исполнения Договора.

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

  - Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде в двух экземплярах. Срок ответа на претензии - 20 дней с момента получения.

Если согласие не достигнуто, споры и разногласия решаются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами  всех обязательств по Договору.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - В срок не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

  - копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:

  - копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

  - копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

  - В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику сведения, указанные в Приложении № 5 к Договору «Форма предоставления информации об отнесении Исполнителя к субъектам малого и среднего предпринимательства».

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае не предоставления Исполнителем документов, подтверждающих отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии с п. 7.1 Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, определенный в п. 7.1 Договора.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.

  - Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

  - Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней.

  - Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

  - Приложение № 1 – Техническое задание.

  - Приложение № 2 – Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

  - Приложение № 3 – Локальная смета № 1.

  - Приложение № 4 – Локальная смета № 2.

  - Приложение № 5 – Форма предоставления информации об отнесении Исполнителя к субъектам малого и среднего предпринимательства

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183 ИНН 7814417371, КПП 783450001 Банковские реквизиты: 40702810655070000762 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербург Кор/счет 30101810500000000653, БИК 044030653 ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001 Тел.: 8 (812) 430-01-34 Факс: 8 (812) 430-03-93 e-mail: email@givnipiet.ru | Место нахождения: Почтовый адрес: ИНН _____________, КПП ___________ Банковские реквизиты: Р/сч _______________________ в _________________________ К/сч ___________________ БИК ______________________ ОКПО ___________________, ОГРН ____________________ ОКАТО __________________ Тел. ________________ Факс _________________ e-mail: ________________ |

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| Директор по общим вопросам |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| _______________ Корнильев В.Б. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение № 1

к Договору  № ____________

от  «___»________2014

| СОГЛАСОВАНО ___________________ _____________________ ______________________ «____»__________2014 | УТВЕРЖДАЮ Директор по общим вопросам ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» _________________В.Б. Корнильев «____» ___________2014 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердаков в зданиях ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресам: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 и ул. Дибуновская, д. 55

Техническое задание может быть откорректировано (улучшено) в соответствии с предложением участника закупочной процедуры.

г. Санкт-Петербург

2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердаков в зданиях в зданиях ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресам: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 и ул. Дибуновская, д. 55

| 1 | Наименование объекта | огнезащитная обработка деревянных конструкций на объектах ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес объекта | 197183, г.Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 82; ул. Дибуновская, 55 |
| 3 | Заказчик | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| 4 | Стадийность | Огнезащитная обработка на объектах Заказчика. |
| 5 | Требования к документации, к техническим решениям и к порядку проведения работ. | Все принимаемые технические решения, разработка рабочей документации и к порядку проведения работ должны соответствовать нормативным актам РФ, в том числе: -Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 123-ФЗ - Правила противопожарного режима в Российской Федерации - ГОСТ 21.101-97 Основные требовании к проектной и рабочей документации. - НПБ 232-96 Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты. - НПБ 251-98 Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. - Инструкция по применению огнезащитного состава «Пирилакс 3000» - ПУЭ Правила устройства электроустановок (6,7 издания). |
| 6 | Требования к составу работ | Провести обработку деревянных конструкций чердаков огнезащитным составом «Пирилакс 3000» или аналогичным составом из группы «Пирилакс» со сроком действия огнезащиты не менее 3-х лет здания по адресу: ул. Савушкина, 82. и здания по адресу: ул. Дибуновская, 55. Объемы проводимых работ: по зданию ул. Савушкина, 82 – 12555 м.кв. по зданию по адресу: ул. Дибуновская, 55 – 8280 м.кв. Общая площадь деревянных конструкций составляет 20835 м.кв. Обрабатываемые поверхности должны быть очищены от пыли и грязи. Поверхности, ранее обработанные эмалями, красками, пропиточными и другими составами не совместимыми с данным составом, а так же имеющие масляные и битумные пятна, перед нанесением состава необходимо тщательно очистить. Влажность древесины должна составлять не более 15 %. Работы производить при t не ниже – 50 С. Рабочий состав наносится нам древесину и деревянные конструкции, не подвергающиеся последующей механической обработке, контакту с водой, приводящие к снятию и вымыванию огнезащитного покрытия. Обработка древесины производится способом пневмораспыления. Состав наносится в 2 слоя, с промежуточной сушкой между слоями. Огнезащитное покрытие должно быть 1-й группы. По окончании обработки провести замеры и испытания огнестойкости нанесенной огнестойкой защиты, с предоставлением акта и протокола испытаний совместно с представителем Заказчика. |
| 7 | Требования к материалам, оборудованию, и измерительным приборам. | Все оборудование должно иметь паспорта и сертификаты, а измерительные приборы – сведения о проведении метрологического контроля. Используемые материалы должны быть новыми и соответствовать действующим в РФ санитарным, экологическим и противопожарным нормам. |
| 8 | Требования к охране окружающей среды. | При проведении работ следует строго соблюдать мероприятия по утилизации неиспользуемых материалов в специальные емкости. Не допускать пролива огнезащитных составов. При проливах засыпать место пролива песком, снять верхний слой грунта (покрытия пола) и самостоятельно утилизировать в специально отведенных местах. Работы, выполняемые по техническому заданию, выполняются по технологиям с сопутствующими технологическими процессами, согласно СНиП, НПБ, ГОСТ, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, Правил противопожарного режима в Российской Федерации. |
| 9. | Требования к Исполнителю. | Исполнитель обязан иметь: Лицензию МЧС на осуществление: «Производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений» - Производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций. |
| 10 | Количество отчетной документации | По окончанию работ предоставляется: - Акт о приемке выполненных работ (КС-2) в 2-х экземплярах, - Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в 2-х экземплярах. - протоколы измерений и испытаний в 3-х экземплярах. - Сертификаты и гигиеничные заключения на все используемые материалы. - Счет-фактура. - Счет на оплату. |

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ

Чердака здания по адресу: ул. Савушкина, 82

| №п/п | Наименование защищаемой строительной конструкции | Материал | Защищаемая площадь, кв.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мауэрлат | Сосна брус d 300 | 93 |  |
| 2 | Стропила | Сосна брус 200*100 | 1680 |  |
| 3 | « | Сосна брус d 400 | 69 |  |
| 4 | Стойка | Сосна брус d 200 | 371 |  |
| 5 | Подкос | Сосна брус 150*100 | 480 |  |
| 6 | Прогон | Сосна брус d 300 | 1130 |  |
| 7 | « | Сосна брус 150*100 | 198 |  |
| 8 | Опорная балка | Сосна брус 200*100 | 97 |  |
| 9 | Обрешетка | Сосна брусок 50*50 | 8151 |  |
| 10 | « | Сосна доска 200*50 | 46 |  |
| 11 | Стяжка | Сосна доска 150*50 | 240 |  |
|  | ВСЕГО |  | 12555 |  |

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ

Чердака здания по адресу: ул. Дибуновская, 55

| №п/п | Наименование защищаемой строительной конструкции | Материал | Защищаемая площадь, кв.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мауэрлат | Сосна брус 220*70 | 24 |  |
| 2 | Стропила | Сосна брус 220*70 | 1176 |  |
| 3 | « | Сосна брус 220*70 | 420 |  |
| 4 | Стойка | Сосна доска 150*50 | 720 |  |
| 5 | Подкос | Сосна доска 150*50 | 960 |  |
| 6 | Прогон | Сосна доска 150*50 | 240 |  |
| 7 | Обрешетка | Сосна брусок 50*50 | 3710 |  |
| 8 | Стяжка | Сосна брус 220*70 | 510 |  |
| 9 | Настил | Сосна доска 150*30 | 250 |  |
| 10 | Обшивка стен | Сосна доска 100*25 | 270 |  |
|  | ВСЕГО |  | 8280 |  |

Приложение № 2

к Договору  № ____________

от «____» ___________ 2014 г

# Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из сторон несет самостоятельно.

# Права Заказчика:

- осуществлять контроль соблюдения Исполнителем требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты;

- при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять Исполнителю  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;

- при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;

- в случае систематического нарушения Исполнителем требований безопасности труда расторгнуть договор;

- принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения работ.

# Обязанности Заказчика:

- проводить с работниками Исполнителя вводный инструктаж и проверять у них наличие удостоверений о допуске к работе в электроустановках напряжением до 1000 В;

- совместно с Исполнителем оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории Заказчика;

- информировать Исполнителя о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Исполнителем в связи с выполняемыми работами.

# Права Исполнителя:

- участвовать в проверках, проводимых Заказчиком;

- приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) Заказчиком обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.

# Обязанности Исполнителя:

- все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;

- соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;

- выполнять требования Заказчика об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;

- не допускать к выполнению работ на территории Заказчика работников, не прошедших у него вводный инструктаж и не имеющих удостоверения о допуске к работе в электроустановках напряжением до 1000 В;

- незамедлительно информировать Заказчика о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества Заказчика, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Заказчиком в связи с выполняемыми работами.

| ОТ Заказчика: | ОТ Исполнителя: |
| --- | --- |
| Директор по общим вопросам ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| _________________В.Б. Корнильев | ________________ |

Приложение № 3

к Договору  № ____________

от «____» ___________ 2014 г

Согласовано                                                                                                           Утверждаю

________________________                                                                                 ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

________________________                                                                                 Директор по общим вопросам

________________________                                                                                 ______________В.Б. Корнильев

«____»____________2014 г.                                                                                 «____»__________2014г.

г. Санкт-Петербург

ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

Административный корпус по адресу: ул. Савушкина, 82

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака площадью 12555 м2

Локальная смета № 1

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР10-01-091-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций составом "пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления (100 м2 обрабатываемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (127018 руб.): 118%*(0,9*0,85) от ФОТ (140709 руб.) СП (60280 руб.): 63%*(0,85*0,8) от ФОТ (140709 руб.) | 125.55 | 301,1 67,45 | 35,31 0,68 | 37803 | 8468 | 4433 85 | 5.87 | 736.98 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 37803 | 8468 | 4433 85 |  | 736.98 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 342639 | 139311 | 49210 1398 |  | 884.38 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 127018 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 60280 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 |  |  |  |  |  | 37803 | 8468 | 4433 85 |  | 736.98 |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 40384 | 10162 | 5320 102 |  | 884.38 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2014г.(ЦиСН 01-2014 таб.1.3) ОЗП=13,709; ЭМ=9,25; ЗПМ=13,709; МАТ=6,189" |  |  |  |  |  | 342639 | 139311 | 49210 1398 |  | 884.38 |
| Накладные расходы 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 140 709) |  |  |  |  |  | 127018 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 140 709) |  |  |  |  |  | 60280 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 529937 |  |  |  | 884.38 |
| Итого |  |  |  |  |  | 529937 |  |  |  | 884.38 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 154118 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 49210 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 140709 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 127018 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 60280 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  | 529937 |  |  |  | 884.38 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 37803 | 8468 | 4433 85 |  | 736.98 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 342639 | 139311 | 49210 1398 |  | 884.38 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 127018 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 60280 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 |  |  |  |  |  | 37803 | 8468 | 4433 85 |  | 736.98 |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 40384 | 10162 | 5320 102 |  | 884.38 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2014г.(ЦиСН 01-2014 таб.1.3) ОЗП=13,709; ЭМ=9,25; ЗПМ=13,709; МАТ=6,189" |  |  |  |  |  | 342639 | 139311 | 49210 1398 |  | 884.38 |
| Накладные расходы 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 140 709) |  |  |  |  |  | 127018 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 140 709) |  |  |  |  |  | 60280 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 529937 |  |  |  | 884.38 |
| Итого |  |  |  |  |  | 529937 |  |  |  | 884.38 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 154118 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 49210 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 140709 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 127018 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 60280 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 95389 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 625326 |  |  |  | 884.38 |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Договору  № ____________

от «____» ___________ 2014 г

Согласовано                                                                                                           Утверждаю

________________________                                                                                 ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

________________________                                                                                 Директор по общим вопросам

________________________                                                                                 ______________В.Б. Корнильев

«____»____________2014 г.                                                                                 «____»__________2014г.

г. Санкт-Петербург

ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

Производственный  корпус по адресу: ул. Дибуновская, 55

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака площадью 8280 м2.

Локальная смета № 2

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР10-01-091-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций составом "пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления (100 м2 обрабатываемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (83768 руб.): 118%*(0,9*0,85) от ФОТ (92797 руб.) СП (39754 руб.): 63%*(0,85*0,8) от ФОТ (92797 руб.) | 82.8 | 301,1 67,45 | 35,31 0,68 | 24931 | 5585 | 2924 56 | 5.87 | 486.04 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 24931 | 5585 | 2924 56 |  | 486.04 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 225972 | 91878 | 32458 919 |  | 583.25 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 83768 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 39754 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 |  |  |  |  |  | 24931 | 5585 | 2924 56 |  | 486.04 |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 26633 | 6702 | 3509 67 |  | 583.25 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2014г.(ЦиСН 01-2014 таб.1.3) ОЗП=13,709; ЭМ=9,25; ЗПМ=13,709; МАТ=6,189" |  |  |  |  |  | 225972 | 91878 | 32458 919 |  | 583.25 |
| Накладные расходы 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 92 797) |  |  |  |  |  | 83768 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 92 797) |  |  |  |  |  | 39754 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 349494 |  |  |  | 583.25 |
| Итого |  |  |  |  |  | 349494 |  |  |  | 583.25 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 101636 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 32458 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 92797 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 83768 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 39754 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  | 349494 |  |  |  | 583.25 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 24931 | 5585 | 2924 56 |  | 486.04 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 225972 | 91878 | 32458 919 |  | 583.25 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 83768 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 39754 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 |  |  |  |  |  | 24931 | 5585 | 2924 56 |  | 486.04 |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 26633 | 6702 | 3509 67 |  | 583.25 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2014г.(ЦиСН 01-2014 таб.1.3) ОЗП=13,709; ЭМ=9,25; ЗПМ=13,709; МАТ=6,189" |  |  |  |  |  | 225972 | 91878 | 32458 919 |  | 583.25 |
| Накладные расходы 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 92 797) |  |  |  |  |  | 83768 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 92 797) |  |  |  |  |  | 39754 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 349494 |  |  |  | 583.25 |
| Итого |  |  |  |  |  | 349494 |  |  |  | 583.25 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 101636 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 32458 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 92797 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 83768 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 39754 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 62909 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 412403 |  |  |  | 583.25 |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение № 5

к Договору № ___________________

от ____________г.

Форма предоставления информация об отнесении Исполнителя к субъектам

малого или среднего предпринимательства

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Показатель | Приложенный подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1. | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) | Указывается в процентах | Копия устава |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Указывается в процентах | Копия устава |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | Указывается количество человек | Копия формы 4 ФСС |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год | Указывается в миллионах рублей | Копия баланса за предшествующий календарный год |

Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в договоре.

2. Если Поставщик не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что Поставщик не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.

__________________________		____________________________

(Подпись уполномоченного лица)		(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Приложение №1 к Приложению №5

к договору № ___________________

Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Критерии | Малые предприятия | средние предприятия | Возможный источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 |  | 4 |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: - РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, - иностранных юридических лиц и граждан, - общественных и религиозных организаций (объединений) - благотворительных и иных фондов | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 2. | Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | До 100 человек | От 101 до 250 человек | Пенсионный фонд |
|  |  | До 15 человек- микро-предприятия |  |  |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке, установленном 249 НК РФ) | 400 млн. руб. | 1000 млн. руб. | Баланс предприятия |
|  |  | 60 млн. руб. – микро-предприятия |  |  |