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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работы

1. Наименование работы
Оценка затрат на проведение консервации энергоблока № 5 Курской АЭС.
2. Основание для выполнения работы
2.1 Сводный план мероприятий на разработку нормативно-технической документации 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2012 году, утвержденный Заместителем Генерального директора – директором по капитальному строительству ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Н. Сучковым 27.03.2012 (пункт 3).
2.2 План № 02/12 мероприятий (работ), выполняемых Проектно-конструкторским филиалом за счет инвестиционной программы ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2012 году (пункт 2). 
2.3 Поручение  Заместителя министра энергетики РФ (письмо Минэнерго России от 13.09.2012 № МК -8334/08 «Об энергоблоке № 5 Курской АЭС»).
3. Срок выполнения работы
Начало – с даты заключения договора.
Окончание – 20.12.12г.
4.  Исполнитель
Исполнитель определяется по результатам проведения закупочных процедур.
Исполнитель имеет право привлекать соисполнителей в порядке, установленном Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» (ЕОСЗ).
5. Цель работы и ожидаемые результаты 
5.1 Цель работы. 
Работа осуществляется с целью подготовки обосновывающих материалов для 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» с последующим представлением в Минэнерго РФ для принятия управленческих решений о сроках и целесообразности проведения мероприятий по консервации энергоблока № 5 Курской АЭС.
5.2 Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ.
Определение лимита денежных средств на выполнение работ по консервации энергоблока № 5 Курской АЭС.


6. Исходные данные для проведения работ
Сбор, анализ и обработку исходных данных Исполнитель осуществляет самостоятельно с последующим согласованием у Заказчика. 
7. Основные требования к выполнению работы
7.1 Работа должны быть выполнена в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, а их результат должен соответствовать целям, изложенным в п. 5.1 настоящего Технического задания. 
7.2 Предварительная оценка затрат должна быть выполнена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации
(МДС 81-35.2004).
7.3 Расчеты должны быть выполнены в базовом уровне цен на 01.01.2000 года и в текущем уровне цен на момент составления сметной документации с использованием индексов пересчета, официально публикуемых Минрегионом России. 
7.4 Исполнитель в случае необходимости обеспечивает экспертно-консультационное сопровождение результатов выполненных работ.
7.5  В рамках данной тематики необходимо руководствоваться действующим в России, нормами правилами и стандартами в области использования ядерной энергии.
8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ 
Результаты данной работы будут использованы руководством ОАО «Концерн Росэнергоатом» при формировании технико-экономической политики в области проектирования современных энергоблоков АЭС.
9. Отчетные материалы
При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику аннотационный отчет с приложением к нему отчетной документации: «Оценка затрат на проведение консервации энергоблока № 5 Курской АЭС», оформленной в соответствии с СТО СМК-ПКФ-014.2-0.6.
Материалы предоставляются Заказчику в 2 экземплярах на бумаге и в электронном виде в соответствии с порядком, принятым в ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием, календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
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