ДОГОВОР № ___

г. Москва                                                                                   «__» _______ 2014 г.

Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» (ОАО «НИФХИ им.     Л.Я. Карпова»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ЗАО «Наука и инновации» - Управляющей организации ОАО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» Куляпина Владимира Павловича, действующего на основании доверенности от ___________ № _________, с одной стороны и

________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,

по итогам _________________________________________________ (Протокол ________________________________ от ______________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по теме: «Разработка проектной и рабочей документации по выводу из эксплуатации гамма - установок К-60 000М, РХУНД-20 000 на площадке Воронцово поле ФГУП «НИФХИ» (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.2. Задание Заказчика определяется Техническим заданием к настоящему Договору (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Работы по настоящему Договору финансируются за счет средств специальных резервных фондов Госкорпорации «Росатом», выделяемых Заказчику по договору от 13 марта 2014 г. № 1/5603 - Д, заключенному между ОАО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» и Госкорпорацией «Росатом».

2.  Цена Договора и порядок расчетов

2.1.	Общая цена настоящего Договора устанавливается в рублях Российской  Федерации и составляет ______________ (____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 18% - _____________ (_____________) рублей ___ копеек.

Общая цена настоящего Договора (включая расчет цены по каждому этапу Работ) рассчитана в Смете (указывается иной документ, в котором осуществляется расчет цены; заполняется Исполнителем; смета должна устанавливать цену по каждому виду работ), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2.	Цена настоящего Договора является твердой и не подлежит изменению в течение его срока действия.

2.3.	В цену включены все и любые расходы, затраты и вознаграждения Исполнителя в связи с выполнением Работ иждивением Исполнителя (в том числе, стоимость материалов, необходимых для исполнения обязательств по настоящему Договору, расходы на их доставку в место выполнения Работ, сопутствующие погрузо-разгрузочные или складские расходы), все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ.

2.4.	Оплата Работ осуществляется следующим образом:

2.4.1.	аванс в размере 30 % от общей цены настоящего Договора (п.2.1) оплачивается Заказчиком в течение 15 календарных дней после выполнения всех перечисленных условий (включая условие по пп.2.4.4 настоящего Договора): заключения настоящего Договора и передачи Исполнителем Заказчику счета на оплату, обеспечения исполнения настоящего Договора и предоставления документов, перечисленных в п.12.3 настоящего Договора;

2.4.2.	цена каждого этапа Работ оплачивается Заказчиком в течение 15 календарных дней после подписания обеими Сторонами соответствующего Акта выполненных работ, по счету, выставленному Исполнителем.

2.4.3.	выплаченный аванс засчитывается в счет оплаты цены 1 этапа Работ;

2.4.4.	оплата (п.2.4.1, п.2.4.2 настоящего Договора) производится при условии поступления денежных средств по договору от 13 марта 2014 г. № _1/5603 - Д, заключенному между ОАО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» и Госкорпорацией «Росатом».

  - Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику:

1) счета-фактуры к актам выполненных работ не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания обеими Сторонами актов выполненных работ;

2) счета-фактуры на сумму перечисленного авансового платежа не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения суммы авансового платежа.

  - Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из договора.

Исполнитель обязан представлять Заказчику два экземпляра подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее - акт сверки), составленного на последнее число месяца прошедшего квартала по форме, установленной приложением № 3 к настоящему Договору.

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Исполнителю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Исполнителя подписанный протокол разногласий.

- Условия и порядок выполнения Работ

Условия выполнения Работ:

3.1.	Работы выполняются иждивением Исполнителя - из его материалов, его силами и средствами.

Запрет на привлечения субисполнителей распространяются также на привлечение Исполнителем третьих лиц к исполнению своих обязательств по Договору на основании договоров возмездного оказания услуг (и других договоров, независимо от вида, если фактической целью их заключения является передача (прямая или косвенная) части обязательств Исполнителя по настоящему Договору).

3.2.	Заказчик вправе в любое время осуществлять проверку надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, а Исполнитель обязан предоставлять Заказчику любую необходимую для этого информацию и документацию Исполнителя. Предоставление информации и документации осуществляется Исполнителем не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика, если более поздний срок не установлен таким требованием.

3.3.	Заказчик оказывает содействие Исполнителю в пределах, установленных настоящим Договором

Под содействием Заказчика (далее в пределах п.3.3 настоящего Договора - «содействие») понимаются необходимые Исполнителю для исполнения обязательств по настоящему Договору материалы (в том числе, разъяснения, информация и документация) Заказчика.

Если Исполнителю требуется содействие сверх пределов, установленных настоящим Договором, Исполнитель вправе направить Заказчику мотивированный письменный запрос о предоставлении содействия. Запрос должен содержать конкретные требования к содействию и предполагаемый срок его предоставления.

Исполнитель обязан осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своей деятельности по исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и заблаговременно уведомлять Заказчика о необходимости предоставления содействия.

Заказчик обязан сделать все возможное с целью обеспечения Исполнителя содействием в объемах и в сроки, предусмотренные в запросе Исполнителя, и, если это невозможно, уведомить Исполнителя о невозможности или об иных условиях предоставления содействия.

Не предоставление содействия или предоставление содействия на условиях отличных от указанных в письменном запросе Исполнителя, если это напрямую не противоречит положениям настоящего Договора, не освобождает Исполнителя от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

Исполнитель вправе использовать содействие Заказчика без проверки его достоверности, но с разумной профессиональной осмотрительностью и внимательностью.

  - Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения:

    - результатов полностью завершенных Работ до их приемки Заказчиком;

    - переданного Заказчиком Исполнителю имущества (в том числе, переданного для осуществления Работ любого содействия согласно п.3.3 настоящего Договора).

    - промежуточная (поэтапная) приемка результатов Работ не влечет перехода рисков к Заказчику.

  - Начиная с момента заключения настоящего Договора и до истечения гарантийного срока, Исполнитель обязуется обеспечивать наличие у себя всех необходимых действующих профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору.

  - Начиная с момента заключения настоящего Договора и до истечения гарантийного срока, при исполнении обязательств по настоящему Договору Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение, требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности.

Порядок выполнения Работ:

  - До заключения настоящего Договора Исполнитель обязан ознакомиться (в рамках …) с документацией, необходимой для выполнения Работ (указана в приложениях к Техническому заданию).

Невыполнение этой обязанности не дает право Исполнителю заявлять о неполноте документации, невозможности установления объема Работ (в том числе их сложности) и увеличении (или невозможности расчета) в связи с этим цены Работ.

3.8.	Работы выполняются Исполнителем в порядке и сроки, установленные Техническим заданием.

3.9.	При завершении каждого этапа Работ, Исполнитель с сопроводительными документами направляет Заказчику отчетную документацию, указанную в подразделе 4.1 Технического задания с приложением акта выполненных работ (в двух экземплярах). Отчетные документы передаются по акту приема-передачи уполномоченным представителем Исполнителя уполномоченному представителю Заказчика, при наличии у последнего надлежащим образом оформленной доверенности.

3.10.	Заказчик обязан отправить Исполнителю подписанный акт выполненных работ не позднее 20 календарных дней со дня получения отчетной документации или предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненных Работ.

3.11.	При выявлении несоответствий или недостатков в выполненных Работах, препятствующих их приемке, в том числе несоответствий количественным, качественным характеристикам и ожидаемому результата от выполнения Работ, акты выполненных работ не визируются и не подписываются, а Стороны составляют акт устранения недостатков (иной документ, устанавливающий требования к устранению недостатков).

  - При отсутствии согласованного Сторонами срока устранения недостатков, устранение недостатков осуществляется в срок, установленный в Разделе __ настоящего Договора, с момента подписания акт устранения недостатков.

В случае отказа Исполнителя от составления и подписания акта устранения недостатков, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Исполнителю уведомления о недостатках.

  - Устранение недостатков осуществляется иждивением Исполнителя - из его материалов, его силами и средствами. Устранение недостатков не освобождает Исполнителя от ответственности за просрочку (несвоевременное выполнение Работ).

  - Приемка выполненных Работ после устранения недостатков осуществляется в порядке, установленном п.3.9, п.3.10 настоящего Договора.

- Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение срока (как по этапам, так и Работы в целом) выполнения Работ, срока устранения недостатков в выполненных Работах (результате Работ) в период гарантийного срока Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены Работ (п.2.1 настоящего Договора) за каждый день просрочки.

  - Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

  - В случае просрочки Исполнителем выполнения Работ результат Работ признается некачественным и ответственность Исполнителя за пропуск срока наступает в соответствии ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или ластичное невыполнение какого-либо из обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, например: наводнения, пожара, землетрясения, а также в случае военных действий или других экстремальных обстоятельств, возникших после заключения Договора, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному Договору вследствие обстоятельств, предусмотренных п. 6.1. настоящего Договора, обязана в 5-ти-дневный срок известить другую сторону о наступлении или прекращении вышеназванных обстоятельств. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

  - Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий '

  - В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

- Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы согласно действующему законодательству РФ.

- Конфиденциальность сведений

7.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.

7.2. Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон настоящего Договора третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.

7.3. Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае,  если такое раскрытие  необходимо во исполнение требований законодательства РФ.

- Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. В случае прекращения действия свидетельства о допуске к работам Исполнителя, которое явилось основанием для заключения настоящего договора, действие настоящего Договора прекращается за исключением случая прекращения действия свидетельства о допуске в результате его замены при условии сохранен6ия компетенций, послуживших основанием для заключения настоящего Договора.

8.3. В случае расторжения настоящего Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий настоящего договора информация об Исполнителе заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 (два) года.

- Обеспечение исполнения Договора

  - Обеспечение исполнения Договора должно быть предоставлено в виде обеспечения возврата аванса.

  - Обеспечение возврата аванса предоставляется в форме безотзывной банковской гарантии банка,

  - Размер обеспечения возврата аванса должен быть равен сумме выплачиваемого аванса и составляет ______________ (________________) руб.

  - Срок действия обеспечения возврата аванса должен составлять срок исполнения обязательств по этапу на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней.

  - Лицо, обеспечивающее исполнение Договора (банк-гарант) (далее в пределах настоящей статьи - «гарант»), должно соответствовать требованиям, размещенным на официальном сайте закупок атомной отрасли: http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы»/«Нормативные документы по закупочной деятельности атомной отрасли»/«Требования к поручителям и гарантам».

В качестве гаранта рассматривается банк, удовлетворяющий перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:

-  банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации;

-  банк должен быть участником системы страхования вкладов;

- величина собственного капитала банка на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности должна быть больше или равна 3 млрд.руб.

- банк входит в сотню крупнейших банков России по величине активов согласно рейтингу Интерфакс-ЦЭА публикуемому на последнюю отчетную дату, и имеющий устойчивое финансовое положение;

- не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

При этом Заказчик имеет право потребовать замены гаранта, если в ходе ежеквартальной или любой дополнительной проверки выяснится, что гарант более не соответствует критериям, на основании которых он ранее был согласован.

Банковская гарантия должна содержать:

- указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по данной банковской гарантии;

- указание на договор, исполнение которого они обеспечивают, в том числе на стороны договора, предмет договора, цену договора, ссылку на итоговый протокол процедуры закупки, на основании которого данный договор заключается.

  - К обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы: заверенные нотариусом или уполномоченным лицом гаранта копии

действующих учредительных документов гаранта;

заверенная уполномоченным лицом гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления гаранта об избрании единоличного исполнительного органа гаранта (в случае если обеспечение подписано единоличным исполнительным органом гаранта);

подлинник или копия доверенности, заверенная нотариусом или лицом ее выдавшим. В случае если в доверенности право подписи предоставлено под условием (при наличии решений кредитных комитетов, структурных подразделений гаранта и т.п.), к доверенности должны быть приложены документальные подтверждения выполнения всех указанных условий (копии перечисленных в доверенности документов, заверенных нотариусом или выдавшим лицом) или письмо лица, выдавшего доверенность, о том, что предоставление обеспечения осуществляется в соответствии с условиями, перечисленными в доверенности;

подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) гаранта (представляется Заказчику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

  - В случае если до истечения срока действия настоящего Договора по каким-либо причинам обеспечение прекратило свое действие или гарант перестал соответствовать требованиям, установленным п.9.5, Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления указанных событий, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере.

  - Обеспечение возврата аванса предоставляется вместе с договором.

До предоставления оригиналов обеспечения текст банковской гарантии и Банк-гарант должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.

  - Неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по предоставлению (замене) обеспечения является основанием для приостановления Заказчиком установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).

В случае если просрочка предоставления обеспечения составляет более десяти (10) рабочих дней Заказчик вправе требовать расторжения Договора и возврата Подрядчиком всех полученных от Заказчика денежных средств (авансовых платежей).

  - Платеж по обеспечению должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения гарантом соответствующего письменного требования бенефициара - Заказчика, указывающего на факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по договору с приложением заверенных бенефициаром - Заказчиком копий договора, доверенности лица, подписавшего требование, и платежного поручения, подтверждающего выплату аванса.

Сумма обеспечения, предусмотренная банковской гарантией, может быть истребована Заказчиком в случае нарушения Исполнителем условий настоящего Договора, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

  - Обеспечение возвращается Исполнителю в форме банковской гарантии - не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты истечения срока действия банковской гарантии.

- Качество и гарантийный срок

10.1.	Исполнитель гарантирует следующее:

-	результат Работ полностью соответствуют требованиям настоящего Договора и приложений к нему;

-	результат Работ может использоваться по целевому назначению, а также в целях, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему.

10.2.	Гарантийный срок исчисляется с даты передачи результата Работ полностью завершенных Работ Исполнителем  Заказчику по актам выполненных работ и составляет 36 месяцев (но не более срока, в течение которого установлена возможность использования результата Работ).

10.3.	Приемка Заказчиком Работ (результата Работ) не лишает Заказчика права требовать устранения недостатков работ (результат Работ) в пределах установленного гарантийного срока.

Недостатки Работ (результатов работ), обнаруженные как в ходе приемки, так и в течение гарантийного срока устраняются Исполнителем в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем уведомления Заказчика о недостатке.

Если характер недостатков не позволяет устранить их в установленный срок, Исполнитель

обязан приступить к их устранению и представить Заказчику письменное обоснование с указанием требуемого срока.

Устранение недостатков осуществляется иждивением Исполнителя.

  - Если Исполнитель не устранил выявленные недостатки или не приступил к их устранению в сроки, установленные п.10.3 настоящего Договора, Заказчик вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно (в том числе, с привлечением третьего лица). При этом Заказчик вправе не приступать к самостоятельному устранению недостатков, а реализовать иное право, предоставленное ему настоящим Договором или действующим законодательством в случае некачественного выполнения работ Исполнителем (включая право требовать соразмерного уменьшения цены работ).

  - Исполнитель обязан компенсировать понесенные или авансировать предстоящие расходы Заказчика на устранение недостатков согласно п.10.4 настоящего Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения соответствующего требования.

  - Устранение Исполнителем недостатков по требованию Заказчика или компенсация (авансирование) расходов согласно п.10.5 настоящего Договора не лишает Заказчика права требовать возмещения иных убытков, причиненных ему некачественным выполнением Работ. Требование о возмещении убытков, причиненных некачественным выполнением Работ, может быть предъявлено Заказчиком Исполнителю как в связи с отказом от настоящего Договора, так и без предварительного заявления об отказе от настоящего Договора.

  - Если отступления в Работах от условий настоящего Договора или иные недостатки результата Работ в установленный настоящим Договором срок не были устранены (в том числе, Заказчиком согласно п.10.4 настоящего Договора) либо являются существенными (невозможно использовать результат Работ по назначению) и (или) неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

- Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала Исполнителя

  - Заказчик и Исполнитель, для выполнения Работ по настоящему Договору, осуществляют допуск рабочего персонала, имеющего нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ.

  - Документом, свидетельствующим об уровне квалификации является документ об образовании установленного образца (диплом, удостоверение, свидетельство). Документ об образовании должен быть выдан образовательным учреждением, имеющем лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным. программам профессиональной подготовки, и содержать следующую информацию:

-	реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

-	реквизиты документа об образовании;

-	вид обучения;

-	продолжительность обучения:

-	наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

-	реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии;

-	подпись руководителя образовательного учреждения и Председателя квалификационной комиссии;

-	печать образовательного учреждения.

  - В случае отсутствия документа об образовании, или не соответствия документа об образовании требованиям, указанным в п.11.2 настоящего Договора, а так же в случае выявления фактов нарушений при выполнении Работ, Заказчик предъявляет требования к Исполнителю о направлении соответствующих работников Исполнителя на подтверждение заявленной ими квалификации с указанием перечня рекомендуемых образовательных учреждений.

  - Для выполнения требований, установленных настоящим разделом Договора, Заказчик обязан:

    - При подписании Договора предоставить Исполнителю информацию об образовательных учреждениях, рекомендуемых СРО атомной отрасли, осуществляющих образовательную деятельность (на основании лицензии) по программам повышения квалификации и программам профессиональной подготовки и обеспечивающих процедуру подтверждения заявленной квалификации.

    - Осуществлять контроль допуска рабочего персонала к выполнению Работ по настоящему Договору в соответствии с требованиями п.11.2, п.11.3 настоящего Договора.

  - Для выполнения требований, установленных настоящим разделом Договора, Исполнитель обязан:

11.5.1.	До начала Работ по Договору представить Заказчику документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации рабочего персонала в соответствии с тарификацией выполняемых Работ и требованиями законодательства РФ.

11.5.2.	В случае не предоставления работником документов, указанных в п. 11.2 или предоставлении документов, не отвечающих требованиям п.11.2, направить соответствующих работников на подтверждение заявленной квалификации и обучение по программам повышения квалификации и программам профессиональной подготовки в рекомендованные образовательные учреждения.

  - Настоящий раздел относится к существенным условиям настоящего Договора, в случае несоблюдения которого Заказчик не допускает Исполнителя к выполнению работ либо прекращает действие настоящего Договора.

- Дополнительные условия

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены печатями.

  - Положения о раскрытии информации о собственниках и руководителях:

    - Исполнитель гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (далее – Сведения), направленные с адреса (ов) электронной почты Исполнителя _________________ на следующие адреса электронной почты работников Заказчика________________________, являются полными, точными и достоверными.

    - При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

    - Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает убытки, понесенные в связи с предъявлением претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

    - Стороны подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    - Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

    - Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора оплата, направление документов и прочее будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в разделе 13 настоящего Договора. В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а так же юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов  Сторона у которой произошли изменения, обязана немедленно известить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая данное обязательство, несет риск наступления любых неблагоприятных последствий, вызванных не уведомлением или несвоевременным уведомлением об изменении адресов и (или) реквизитов.

  - Исполнитель обязан до выплаты аванса, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора должен предоставить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Исполнитель в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:

копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

12.4. По всем вопросам, связанным с поставкой и оплатой продукции и не урегулированным настоящим Договором, Стороны договорились руководствоваться действующим гражданским законодательством РФ.

12.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Заказчика, второй экземпляр Договора находится у Исполнителя.

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Приложение № 1 - Техническое задание;

- Приложение № 2 - Календарный план;

- Приложение № 3 – Форма акта сверки взаиморасчетов;

- Приложение № 4 – Смета (иное наименование докумена).

Юридические адреса и реквизиты Сторон