Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на разработку проекта санитарно-защитной зоны с проведением экспертных работ ПХРО Иркутского и Новосибирского отделений для нужд филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

# тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет открытого запроса цен на поставку (работы, услуги):

Разработка проекта санитарно-защитной зоны ПХРО Иркутского и Новосибирского отделений с проведением экспертных работ.

2. Сроки оказания услуг:

4 календарных месяца, с момента подписания договора.

3. Почтовый адрес заказчика работ (Филиала):

664022, г. Иркутск, ул. 6-я Советская, д. 20. ИНН/КПП 4714004270/381145001.

Место выполнения услуг – Иркутское отделение (г. Иркутск) и Новосибирское отделение (Новосибирская область, Коченевский район, с. Прокудское) филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».

4. Основание и цель оказания услуг:

Основание – необходимость выполнения требований нормативных документов в области использования атомной энергии (ОСПОРБ-99/2010 (п.3.2.13), СПП ПУАП-03 (п.4.5)) и устранение замечаний государственных и ведомственных надзорных органов.

Цель работы - разработка проекта санитарно-защитной зоны пункта хранения радиоактивных отходов (ПХРО) Новосибирского отделения и проекта санитарно-защитной зоны пункта хранения радиоактивных отходов (ПХРО) Иркутского отделения и обоснование категории потенциальной опасности (ПРО) радиационно-опасных объектов предприятия – ПХРО отделений.

| Предмет контракта | Цена, руб. | Количество | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка проекта СЗЗ ПХРО | - | 1 (Новосибирское отделение) | шт. |
| Обоснование категории ПРО для ПХРО | - | 2 (Иркутское и Новосибирское отделения) | шт. |

5. Технические требования:

5.1. Общие положения

Проект СЗЗ для ПХРО Новосибирского отделения разрабатывается в соответствии с СП 2.6.1.2612-10. «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СП 2.6.6.1168-02. «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)» и СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ определяются в соответствии с СП СЗЗ и ЗН-07 (СП 2.6.1.2216-07). Для разработки проекта СЗЗ ПХРО должны быть учтены только радиационные факторы (ионизирующее излучение и радиоактивные вещества).

Обоснование категории ПРО для пунктов хранения радиоактивных отходов Новосибирского и Иркутского отделений проводится в соответствии с ОСПОРБ-99/2010 и МУ 2.6.1.2005-05 «Установление категории потенциальной опасности радиационного объекта», на основе анализа материалов многолетнего мониторинга поступления радиоактивных веществ в окружающую среду, параметров радиационной обстановки на территории Санитарно-Защитной Зоны и Зоны Наблюдения и оценки доз облучения населения, с учетом других имеющихся материалов (расчетов, оценок) по обоснованию и состоянию радиационной безопасности.

Измерения, необходимые для оценки радиационных факторов, выполняются Исполнителем. Для оценки радиационной обстановки объектов привлекаются мониторинговые данные Заказчика.

По завершении Исполнителем работ проект СЗЗ ПХРО Новосибирского отделения и обоснования категории ПРО представляются на согласование/утверждение в соответствующие региональные управления (№25 – Новосибирское и №28 – Иркутское, соответственно) ФМБА России и в органы местного самоуправления. Если в ходе получения утверждения проекта/обоснования, при согласовании отчетов или утверждении категории ПРО возникают замечания, решение которых не зависит от Заказчика настоящих работ, Исполнитель обязуется их устранить или внести изменения или дополнения в проекты/обоснования в кратчайшие сроки за свой счет.

5.2 Перечень материалов, передаваемых «Заказчиком» для выполнения работы. «Заказчик» передает «Исполнителю» следующие материалы:

Для разработки проекта СЗЗ и обоснования категории потенциальной опасности привлекаются представляемые Заказчиком данные о результатах радиоэкологического мониторинга в СЗЗ и ЗН ПХРО Новосибирского и Иркутского отделений, а также данные прямых измерений и оценок, получаемые Исполнителем в процессе выполнения работ.

Материалы, имеющиеся у Заказчика и представляемые Исполнителю по запросу для анализа, оценок, расчетов:

- Отчеты по обоснованию радиационной безопасности и о состоянии радиационной безопасности при эксплуатации стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов – ПХРО Новосибирского и Иркутского отделений.

- Дополнения и изменения в отчеты по обоснованию радиационной безопасности (расчеты радиационного воздействия хранилищ ТРО вследствие распространения радионуклидов в окружающую среду, прогнозная оценка и расчеты эффективных доз на население) - Новосибирского и Иркутского отделений, в соответствии с Условиями действия лицензий Ростехнадзора на эксплуатацию стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов (№№ГН-03-303-2476 от 20.01.2011 и ГН-03-303-2439 от 20.10.2010, соответственно).

- Радиационно-гигиенические паспорта отделений за 2011-2012 гг.;

- Санитарно-эпидемиологические заключения на объекты отделений;

- Ситуационные планы;

- Перечень объектов и используемого оборудования;

- Другие данные, необходимые для выполнения работ.

При отсутствии необходимых данных, если они отсутствуют у Заказчика, Исполнитель обязан провести минимально необходимый и достаточный объем замеров, измерений или расчетов, в счет общей стоимости работ, установленной в договоре.

Перечень документации, необходимой для разработки проекта СЗЗ, уточняется после завершения конкурсной процедуры, при заключении договора.

5.3 Требования к объему выполняемых работ

«Исполнитель» выполняет следующие работы:

- Проводит анализ результатов радиоэкологического мониторинга в СЗЗ и ЗН ПХРО Новосибирского и Иркутского отделений и прогнозных расчетов по распространению радионуклидов в окружающую среду.

- Выполняет необходимые и/или дополнительные измерения для оценки состояния радиационно-опасных объектов отделений.

- Проводит расчеты размеров и разрабатывает проект санитарно-защитной зоны ПХРО Новосибирского отделения, согласовывает его установленным порядком с территориальным органом санитарно-эпидемиологического надзора (РУ № 25 ФМБА России)

- Выполняет обоснование категории ПРО ПХРО Новосибирского и Иркутского отделений и согласовывает их установленным порядком с территориальными органами санитарно-эпидемиологического надзора (РУ № 25 ФМБА и РУ № 28 ФМБА, соответственно).

5.4. Отчётные документы по выполненным работам:

- Проект СЗЗ ПХРО Новосибирского отделения.

- Отчет по обоснованию категории ПРО ПХРО Новосибирского отделения.

- Отчет по обоснованию категории ПРО ПХРО Иркутского отделения.

6. Требования к исполнителю.

Исполнитель работ должен иметь опыт работ в этой области (прикладывается справка о выполненных аналогичных работах за последние 5 лет) и соответствующие разрешительные документы (лицензии) на право разработку проектов (СЗЗ) для объектов использования атомной энергии на проведение указанных видов работ. Исполнитель обязан использовать аттестованные средства измерений, программные продукты и методики выполнения измерений и оценок, в установленном порядке.

7. Стоимость услуги (работ)

Порядок формирования начальной цены – Стоимость услуги с заданными техническими характеристиками (по техническому заданию) с учетом всех расходов, связанных с выполнением работ, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей. Окончательная цена работ определяется в результате торгов в виде открытого запроса цен на электронной площадке.

Форма, порядок и сроки оплаты работ – расчёт банковским переводом 100% суммы по окончании работ, на основании представленного счёта-фактуры и утвержденного обеими сторонами акта выполненных работ, до 31.12.2013 г.