Техническое задание

на выполнение работы «буксировка ТПД «Сакура» при проведении доковых операций

1. Цели и содержание работ

Цель работ: проведение доковых операций в рамках выполнения Государственных контрактов.

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:
· Буксировка ТПД «Сакура» при проведении доковых операций

2. Новизна работ

Работа имеет плановый характер, выполняется в соответствии с Государственными контрактами

3. Исходные данные для проведения работ.
ТПД «Сакура» находится на акватории бухты Разбойник Приморского края. 

Исполнитель выполняет комплекс работ по буксировке объекта при проведении доковых операций. 

4. Этапы и состав работ.
4.1. Этапы работ, их основное содержание и продолжительность:

	№

п/п
	Этапы работ
	Плановый срок проведения работ
	Форма

отчетности

	1
	Буксировка ТПД «Сакура» при доковании ТНТ-4 
	июль 2015
	Акт сдачи-приемки

	2
	Буксировка ТПД «Сакура» при доковании блока зав. №157
	сентябрь 2015
	Акт сдачи-приемки

	3
	Буксировка ТПД «Сакура» при доковании блока зав. №158
	сентябрь 2015
	Акт сдачи-приемки

	4
	Буксировка ТПД «Сакура» при доковании блока зав. №159
	октябрь 2015
	Акт сдачи-приемки

	5
	Буксировка ТПД «Сакура» при доковании блока зав. №182
	октябрь 2015
	Акт сдачи-приемки


4.2. Укрупненный состав работ:

4.2.1. Переход буксира от порта приписки к месту проведения работ (6 часов);

4.2.2. Проведение доковой операции (24 часа);

4.2.3. Переход от места проведения работ в порт приписки (6 часов)    

5. Результат работ
        Выполнение этапа Государственного контракта

6. Порядок рассмотрения и приемки работ

По выполнению этапа работ Заказчику предоставляются акт сдачи - приемки выполненных работ.

7. Технические требования

При выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием Исполнитель обеспечивает:

· выполнение действующих нормативных документов по обеспечению безопасности проведения операций буксировки;

· оформление актов приемки завершенных работ по каждому этапу согласно настоящему техническому заданию.

8. Качество работы и гарантийные обязательства

Работы выполняются в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ, с соблюдением требований по обеспечению Государственной тайны Российской Федерации.

9. Требования к исполнителю работ

Наличие собственного или арендованного буксира мощностью не менее 2000 л.с.

	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	ЗАКАЗЧИК

	                                               «___»________________2015г. 
	Директор ДВЦ «ДальРАО» - 
филиала ФГУП «РосРАО» 

                                               К.С. Сиденко

«___»________________2015г.                


