Договор 

на выполнение работ по совершенствованию СФЗ и модернизация оборудования ИТСФЗ, выработавшего назначенный срок службы 

в ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ в 2011г.»

г. Троицк




                               
               «__»________2011г.

ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Черковца В.Е., действующего на основании Устава и ______________________ лицензия ФСБ РФ по г.Москве и Московской области №_________ от «__» _______ 20__г., Свидетельство СРО _________________________ от «__» _______________ 20__г. в лице ___________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора и обязанности Сторон 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по совершенствованию СФЗ и модернизации оборудования ИТСФЗ, выработавшего назначенный срок службы ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» в 2011г., расположенного по адресу: 142190, Московская обл., г.Троицк, ул.Пушковых, владение 12, включающие в себя следующие этапы: 

- поставка оборудования; 

- проведение строительно-монтажных работ по совершенствованию СФЗ и модернизации оборудования ИТСФЗ, выработавшего назначенный срок службы; 

- проведение пуско-наладочных работ; 

- представление заказчику исполнительной документации; 

- проведение испытаний;

- обучение персонала;

- передача в эксплуатацию

1.2. Требования Заказчика, предъявляемые к выполняемым работам, являющимися предметом настоящего Договора, определены Техническим заданием  (Приложение № 1).
1.3. Настоящий Договор заключён между Сторонами на основании и в соответствии с требованиями Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и проведённым закрытым конкурсом.
II. Обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Принять и оплатить выполненные Исполнителем работы, предусмотренные пунктом 1.1., на условиях настоящего Договора.

2.1.2. Обеспечить Исполнителю временное размещение  и хранения инструмента и материалов, водоснабжение и энергоресурсами, необходимыми для проведения работ по настоящему Договору.

2.1.3. Обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.4. Обеспечить доступ на территорию ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» сотрудников Исполнителя в соответствии с требованиями режима, по предварительной заявке Исполнителя.

2.1.5. Возвратить Исполнителю денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (на заключение настоящего Договора), путем перечисления денежных средств по реквизитам счета, указанным в заявке на участие в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Выполнить работу в соответствии с техническим заданием и надлежащим качеством, в сроки предусмотренные настоящим Договором.

2.2.2. Приступить к выполнению работ по настоящему Договору в течение трех рабочих дней с подписания настоящего Договора.

2.2.3. Обеспечить безопасные условия труда и соблюдение правил охраны труда и правил пожарной безопасности своих сотрудников при выполнении работ и нахождении на территории Заказчика (Исполнитель несет полную ответственность за нарушение правил техники безопасности или иных правил по охране труда и правил пожарной безопасности своими сотрудниками при выполнении работ на территории Заказчика), а также назначить лиц, ответственных за соблюдение указанных правил.

2.2.4. Передать Заказчику копии документов, подтверждающие качество оборудования, сертификаты соответствия, а также инструкцию по эксплуатации на русском языке, и другие документы.

2.2.5. Устранять недостатки оборудования в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком.

III. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ, услуг, оказываемых Исполнителем, составляет __________________ (____________________________________) рублей, включая НДС 18% в размере _______________ (____________________________________).
3.2. Заказчик, после подписания настоящего Договора, на основании счёта выставленного Исполнителем производит в течение 10 (десяти) рабочих дней авансовый платёж в размере 30% от стоимости работ (п.3.1. настоящего Договора).
3.3. Оплата по всем этапам работ осуществляется после приемки Заказчиком на основании подписанных сторонами Актов выполненных работ и не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты выставления Подрядчиком счета на оплату путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Датой платежей по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

IV. Сроки выполнения работ

4.1. Все работы должны быть выполнены Исполнителем в полном объеме и сданы Заказчику согласно Календарного плана (Приложение №2).
4.2. Допускается досрочное исполнение работ, предусмотренных настоящим Договором с согласия Заказчика.

V. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. Приемка выполненных Исполнителем работ осуществляется представителем Заказчика и оформляется актом сдачи-приемки. Работа считается выполненной с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки. Исполнитель представляет Заказчику в установленном порядке счет-фактуру согласно Главе 21 НК РФ, Акт выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет на оплату.

5.2. При приемке выполненных работ Исполнитель передает Заказчику исполнительную документацию, а так же предоставляет Акты на выполненные работы и паспорта на оборудование и другие документы.

5.3. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 5.1и 5.2. Договора, с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненные работы, подписать и вернуть Исполнителю 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.

5.4. Заказчик, обнаружив после приемки работ отступления от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в течение 10 (десяти) дней со дня их обнаружения.
            VI. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении порядка исполнения настоящего Договора.

6.3. В случае нарушения установленных настоящим Договором сроков выполнения работ по вине Исполнителя, Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки до фактического их завершения, но не более 10% от стоимости неоплаченных работ.

6.4. Неустойка должна быть уплачена Исполнителем согласно счету, выставленному Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения Исполнителем, а также Заказчик может удерживать неустойку из любых платежей, причитающихся Исполнителю.

6.5. За задержку перечисления Заказчиком денежных средств по принятым к оплате документам за выполненные работы свыше 5 (пяти) рабочих дней после предъявления счетов Исполнителя Заказчику Исполнитель вправе требовать от Заказчика пеню в размере 0,1% от суммы, предъявленной к оплате за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченных работ. При задержке Заказчиком перечисления денежных средств по принятым к оплате документам свыше одного месяца, Исполнитель вправе приостановить выполнение работ.

6.6. Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

VII.Конфиденциальность

7.1.
Информация, предоставляемая  Исполнителю Заказчиком в соответствии с настоящим Договором, предназначена исключительно для него и не может передаваться ни частично, ни полностью третьим лицам или использоваться каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Заказчика.

VIII.Разрешение споров.

8.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.

8.2. Все споры и разногласия, которые не могут быть разрешены сторонами путем проведения совместных переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

IX.Прочие условия

9.1. Каждая из сторон обязуется незамедлительно в письменной форме  в течении 10 (десяти) дней сообщать другой стороне о возникших затруднениях, которые ставят под сомнение возможность выполнения в установленный срок взятых на себя обязательств, а также сообщать об изменениях своего адреса и банковских реквизитов. 

Все уведомления или извещения, должны быть направлены одним из ниже перечисленных способов: факс, почта, электронная почта. В случае направления уведомления или извещения по факсу или электронной почте оригинал уведомления дополнительно направляется отправителем адресату по почте заказным письмом с уведомлением  или доставляется адресату непосредственно курьером в течение рабочего дня, следующего за днем отправки уведомления по факсу или электронной почте. 

9.2. Дополнения  или изменения условий Договора осуществляются по соглашению Сторон и оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор имеет 4 (четыре) листа и подписывается в двух равных по юридической силе экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать или каким-либо образом уступать свои права по настоящему Договору  третьим лицам без письменного согласия на это второй стороны.

X.Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, если они непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

10.2. При наступлении указанных в п.10.1. обстоятельств, Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна в течение 3-х рабочих дней в письменной форме известить об этом другую Сторону, приложив соответствующую справку.

10.3. При неисполнении обязанности, предусмотренной в п.10.2., Сторона не вправе в последующем ссылается на обстоятельства непреодолимой силы.

10.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств, влечет соизмеримое увеличение срока исполнения Договорных обязательств на период действия таких обстоятельств.

XI.Срок действия  Договора

11.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания и до завершения расчетов между Сторонами.

11.2. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика предоплата не возвращается и засчитывается в счет оплаты понесенных Исполнителем расходов.

1.1.1.1 ХII. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик






Исполнитель
ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»





142190, Россия, Московская обл.,





г.Троицк, ул.Пушковых, владение 12




р/с 405 028 106 001 800 000 01



р/с 

в ОАО Банк ВТБ г.Москва




в 

к/с 301 018 107 000 000 00 187



к/с 

БИК 044 525 187





БИК 

ИНН 504 600 5360





ИНН 

КПП 504 601 001





КПП 

ОКПО 086 242 72





ОКПО 

ОГРН 102 500 603 4020




ОГРН 

_________________ В.Е.Черковец


__________________


М.п.







М.п.

Приложение №1










к Договору № _____










от «__» _______ 2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования и выполнение работ по совершенствованию СФЗ и модернизации оборудования ИТСФЗ, выработавшего назначенный срок службы в 

ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» в 2011г.

 1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1.1. Полное наименование работы: «Совершенствование СФЗ и модернизация оборудования ИТСФЗ, выработавшего назначенный срок службы Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований».
1.1.2. Срок выполнения работ: начало – дата подписания договора, конец – 05.12.2011г.
1.1.3. Стоимость работ: объём работ - __________________ тыс. руб.
 

1.2. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1.2.1. Цель и задачи работы: Цель – обеспечение надёжной охраны объекта ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» по периметру с помощью технических средств. Задача – замена существующего периметрового СО «Радиан-М», выработавшего свой ресурс, на современное ёмкостное периметровое средство обнаружения СО типа «Радиан 15 МП».

1.3. ЭТАПЫ РАБОТ: - 1 этап
1 этап –Проведение строительно-монтажных работ СФЗ. Монтаж и наладка инженерно-технических средств ФЗ, приёмно-передающей аппаратуры.
1.4. Объёмы на выполнение работ по «Совершенствованию СФЗ и модернизации оборудования ИТСФЗ, выработавшего назначенный срок службы» ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» в 2011г.
Время проведения работ: III – IV кварталы 2011г.

	№

п.п.
	Наименование системы
	Место 
	Содержание работ
	Объёмы работ

	1
	Система охранной сигнализации периметра контролируемой зоны объекта
	Участки периметра КЗ
	Демонтаж блоков электронных (БЭ) периметрового СО «Радиан», выработавших свой ресурс.

Демонтаж для замены элементов линейно-кабельной сети, шкафов участковых.
	17 компл.

44 шкафа

	2
	Система контроля и управления доступом (СКУД)
	ЛКПП №1-3
	Устройство в преграждающих конструкциях помещений ЛКПП проходов (калиток) типа PERCo-WHD-15 с электромеханическими дистанционно- открываемыми замковыми устройствами, обеспечивающих экстренный проход людей с объекта.

Блокирование металлической решеткой пространства от преграждающих конструкций проходов КПП до потолка.
	3 комплекта

Вестибюли 3-х ЛКПП

	3
	Система бесперебойного электропитания
	Помещение аккумуляторной и пультовой в здании №60
	Модернизация системы бесперебойного электропитания, замена оборудования, выработавшего свой ресурс, на современные источники вторичного электропитания, резервированные типа SKAT 2400 исп.6/10 с установкой в телекоммуникационном напольном шкафу.

Замена аккумуляторных батарей, выработавших свой ресурс на свинцово-кислотные герметичные аккумуляторные батареи типа DTM (Delta)-12-40, 100-200 А/ч с гарантированным сроком службы не менее 12 лет.
	4 комплекта

	4
	Система линейно-кабельных и коммуникационных сооружений объекта
	Участки периметра КЗ №№ 1-44 подземные коммуникации; ЛКПП, авто КПП.
	Замена существующей системы линейно-кабельных сооружений (кабельное оборудование (боксы, кабельные шкафы, распределительные коробки)) и линейно-кабельных устройств (кабельная канализация, кабельные вводы, распределительные шкафы) по основному ограждению:

- кабельные линии электропитания;

- кабельные линии информационные (ВОЛС);

- шкафы участковые, распределительные;

- шкафы кабельные, боксы, распределительные коробки;

- кабельная канализация, кабельные вводы;

- кабельный короб по основному ограждению.
	17 комплектов участков КЗ + 1 прибор в ЗИП

5443 пог.м.

6643 пог.м.

34 шт.

34 шт. 

БКТ 20

2982 пог.м.



	5
	Система контроля и управления доступом
	АвтоКПП №3, Авто-проезд №1
	1. Замена въездных ворот, выработавших свой ресурс, на металлические откатные ворота полуавтоматические, сплошного заполнения с электроприводами, блоками автоматики и управления типа «Came Bk».
	3 компл.

	6
	Инженерные сети
	
	ЛКПП-2:

- устройство с/узла;

- прокладка канализации;

- прокладка водопровода.
	


1.6.  РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Периметр, оснащённый современными системами контроля доступа 2-х рубежей ТСО и КПП и АКПП.

1.7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ
Приёмка проводится в соответствии с требованиями ТЗ, проектной документации, СНиП 3.01.04-87 и нормативными документами Госкорпорации «Росатом», определяющими порядок проведения приёмочных испытаний.

Приёмка выполненных работ проводится назначенной рабочей комиссией после завершения соответствующих испытаний, проверки документации и устранения выявленных недостатков.

1.8.  ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ
Защита государственной тайны обеспечивается в соответствии с требованиями Инструкции №3-1 и Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию по Госкорпорации «Росатом».


ЗАКАЗЧИК






ИСПОЛНИТЕЛЬ

_________________ В.Е.Черковец


__________________ 


М.п.







М.п.
Приложение №2










к Договору № _____










от «__» _______ 2011г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работ

	№ №

п.п.
	Наименование этапов и их 

содержание
	Результаты 

работы
	Срок 

исполнения
	Стои-мость тыс. руб.

	1
	Совершенствование СФЗ и модернизация оборудования ИТСФЗ, выработавшего назначенный срок службы
	Проведение строительно-монтажных работ СФЗ. Монтаж и наладка инженерно- технических средств ФЗ, приёмо-передающей аппаратуры
	Начало работ: с момента подписания договора

Окончание работ:

5 декабря 2011г. 
	



ЗАКАЗЧИК






ИСПОЛНИТЕЛЬ

_________________ В.Е.Черковец


__________________ 


М.п.







М.п.
