УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора по

технической эксплуатации флота

О. Э. Дарбинян

« ____ » ______________2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

По ТУ ремонтного предприятия, произвести текущий ремонт электрокомпрессора пускового воздуха марки 2HS1-А100/120, (без ремонта электродвигателя),1981 года выпуска, страна производитель Германия. Технические данные: Q=15 м3/ч, P=32 кг/см2, n=500 об/мин.

По ТУ ремонтного предприятия, произвести текущий ремонт дизелькомпрессора пускового воздуха, 1967 года выпуска, страна производитель Германия. Дизель марки LDS, 95/120мм; компрессор WP18L-3, 46/100мм, технические данные: Q=20 м3/ч, P=30кг/см2, n=1600 об/мин.

Весь ЗИП и СЗЧ исполнителя работ.

Компрессоры собрать, испытать по программе согласованной с РМРС, сдать в работе по прямому назначению ОТК, л/с и инспектору РМРС.

Количество                     2 комплекта

Дата начала выполнения работ по Договору – 07 Декабря 2012 г.

Дата окончания выполнения работ по Договору - 25 Декабря 2012 г.

_ Начальник СЯЭУ                                                                А. И. Карловас      _

От кого: должность			подпись		       	              инициалы, фамилия

Исп. Коренев Б.К.

Тел. № 73-21