Договор

на выполнение научно-исследовательских работ

| Город Чита Забайкальского края | « » ______________ 201__ года |
| --- | --- |

Открытое акционерное общество «Хиагда» (ОАО «Хиагда»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Гонтаря Евгения Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны»,

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить обусловленные Техническим заданием Заказчика научно-исследовательские работы по теме: «Изучение технологических свойств анионитов в реальном производственном процессе при работе в зимних условиях с целью оптимизации работы УППР» (далее – «Работы»).

Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить его на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Работы выполняются Исполнителем в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1).

1.3. Содержание (описание) Работ, а также срок их выполнения определяются Календарным планом, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2).

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

2.1. Стороны назначают своих представителей, которые по окончании выполнения Исполнителем Работ совместно осуществляют приёмку результата выполненной работы по Акту сдачи-приёмки результата выполненных Работ (далее – «Акт»).

Акт должен содержать обязательные реквизиты, предусмотренные для первичных учётных документов пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте».

2.2. По окончании выполнения Работ в полном объёме Исполнитель информирует об этом Заказчика, после чего представляет (направляет) Заказчику результат Работ в установленной в Техническом задании форме, отчёт о выполнении таких Работ и два экземпляра Акта, подписанных полномочным представителем Исполнителя.

Отчёт о выполнении Работ составляется в произвольной форме. Отчёт должен содержать обязательные реквизиты, предусмотренные для первичных учётных документов пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте».

2.3. В случае если Техническое задание предусматривает проведение Исполнителем экспертизы (согласования) результата Работ указанными Заказчиком лицами, Исполнитель, наряду с документами указанными в пункте 2.2. Договора, представляет Заказчику заключение соответствующих лиц о результатах такой экспертизы (согласования).

2.4. Заказчик рассматривает результат Работ в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента его получения от Исполнителя. По окончании рассмотрения результата Работ Заказчик либо принимает его, подписывает оба ранее им полученных от Исполнителя Акта и один из них направляет Исполнителю, либо направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от принятия результата Работ.

2.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия результата Работ, Сторонами составляется и подписывается соответствующий протокол, в котором указываются исчерпывающие сведения о недостатках результата Работ, и указывается перечень необходимых доработок и сроков их выполнения Исполнителем. Указанные доработки осуществляются Исполнителем за счет собственных средств в согласованные Сторонами сроки, но не позднее 1 (одного) месяца.

2.6. После устранения всех выявленных недостатков, передача работ осуществляется Сторонами в соответствии с общими положениями настоящего раздела Договора.

2.7. В случае если Стороны в Техническом Задании согласовали поэтапное выполнение Работ, сдача-приёмка каждого их этапа осуществляется Сторонами в соответствии с условиями настоящего раздела Договора и Технического Задания.

Сдача-приёмка Работ по результатам отдельных этапов Работ осуществляется, если иное не определено Техническим Заданием, исключительно для целей оплаты соответствующей части Работ на основании отчётов Исполнителя без передачи и проверки результатов Работ по существу. Подписание Заказчиком промежуточного Акта приёмки-передачи Работ по результатам выполнения соответствующего этапа Работ не ограничивает Заказчика в его праве заявлять претензии связанные с ненадлежащим качеством Работ по факту передачи результата Работ.

2.8. После выполнения каждого этапа Работ согласно Календарного плана, Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

- отчёт о выполненных Работах;

- промежуточный Акт по соответствующему этапу;

- счёт для оплаты Работ;

- документы, обосновывающие стоимость выполненных Работ такие как:

По разделу ТМЦ:

- подтверждающие документы по стоимости материалов и оборудования, использованных при выполнении Работ;

- стоимость энергоресурсов, использованных при выполнении Работ (если таковые были использованы).

По разделу трудозатраты:

- расчёт оплаты труда работников Исполнителя, заверенный полномочным представителем Исполнителя (организации), с указанием размера заработной платы работника, непосредственно задействованного в выполнении Работ ко времени выполнения Работ таким работником;

- копии договоров с третьими лицами, привлеченными для выполнения Работ (в случае одобрения такого участия Заказчиком) и счетов таких третьих лиц;

- подтверждающие документы по командировочным расходам, непосредственно связанным с выполнением Работ.

2.9. При наличии у Заказчика претензий к объёму и (или) качеству результата выполненных Работ по соответствующему этапу, Заказчик обязан сообщить о них Исполнителю в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения всех указанных в пункте 2.8 Договора документов.

2.10. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе принять и оплатить досрочно такие выполненные Работы в порядке, предусмотренном Договором.

2.11. Если в ходе выполнения Работ обнаружится невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Исполнитель обязан немедленно приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика. В этом случае Заказчик и Исполнитель обязаны в 10 (десяти)-дневный срок принять совместное решение о целесообразности и направлениях продолжения Работ. При принятии решения о нецелесообразности продолжения Работ, Исполнитель возвращает в 10-дневный срок с момента принятия такого решения Заказчику полученную сумму аванса, за вычетом стоимости фактически выполненных Работ, подтвержденных документально.

2.11. Заказчик, обнаруживший после приёмки результата Работ отступления в них от условий Договора или иные недостатки, обязан известить об этом Исполнителя в разумный срок с момента их обнаружения.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Работ по Договору определяется Протоколом о цене (Приложение № 3) и составляет __________________________________________________________.

Стоимость отдельных этапов Работ указана в Календарном плане.

3.2. Заказчик производит оплату Исполнителю путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя.

3.2.1. Оплата Работ производятся Заказчиком поэтапно, по мере выполнения работ, в соответствии с Календарным планом, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами соответствующего промежуточного Акта сдачи-приёмки этапа Работ, который аналогичен по форме итоговому Акту, указанному в пункте 2.1 Договора.

3.3. Окончательный расчёт производится Заказчиком в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки результата выполненных работ (итогового акта) и устранения за счёт Исполнителя обоснованных замечаний в согласованные Сторонами сроки.

3.4. Обязанность Заказчика по оплате Товара считается исполненной с момента поступления денежных средств на корреспондентский счёт банка Исполнителя, указанного в разделе 12 Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить все предусмотренные Договором Работы в полном соответствии с Техническим заданием и Календарным планом собственными силами и средствами. Привлечение третьих лиц к выполнению Работ может осуществляться только с согласия Заказчика.

4.1.2. Передать Заказчику результат Работ по Акту в установленные Договором сроки.

4.1.3. Своевременно предоставлять Заказчику счета, отчётную документацию, Акты.

4.1.4. Немедленно предупредить Заказчика и в случае необходимости, до получения от Заказчика указаний, приостановить выполнение Работ при обнаружении обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, которые грозят качеству выполнения Работы, либо создают невозможность её выполнения в срок.

4.1.5. Своими силами и за свой счёт устранять допущенные по его вине недостатки в выполненных Работах.

4.1.6. Приступить к выполнению Работ с момента перечисления Заказчиком аванса, если иной срок не указан Сторонами в Календарном плане.

4.1.7. Надлежащим образом выполнять положения раздела 9 Договора.

4.1.8. В полном объёме предоставить Заказчику по его запросу информацию о ходе выполнения Работ, о достигнутых результатах и применённых технических решениях.

4.1.9. В обязательном порядке учитывать в ходе выполнения Работ технические предложения Заказчика. В случае если применение предложения Заказчика ухудшит результат Работ или иным образом негативно отразится на Работах, Исполнитель должен мотивированно отклонить такое предложение.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Осуществить приёмку выполненных Работ в порядке, предусмотренном Договором.

4.2.2. Оплатить выполненные Работы в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Проверять ход и качество выполняемых Работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.3.2. Распоряжаться результатами выполненных Работ и другими материалами, указанными в пункте 1.1 Договора и разглашать содержащуюся в них информацию третьим лицам без согласия Исполнителя.

4.3.3. В случае, если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены в соответствии с Техническим Заданием (в том числе по причинам, зависящим от Исполнителя), если при этом сроки выполнения Работ, установленные Договором, нарушены Исполнителем более, чем на 10 (Десять) дней, Заказчик, путём направления соответствующего уведомления, вправе отказаться от исполнения Договора без возмещения Исполнителю стоимости фактически выполненных Работ.

4.4. Стороны обязаны выполнять требования Антикоррупционной оговорки, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации.

5.2. Каждая из Сторон обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору. Убытки взыскиваются в части, не покрытой неустойкой.

5.3. За нарушение сроков выполнения Работ по Договору в целом, а равно сроков выполнения любого этапа Работ, если это не вызвано виновными действиями (бездействием) Заказчика, Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает неустойку в размере 0,05 (Пяти сотой доли) процентов от стоимости не выполненных в срок Работ за каждый день просрочки, но не более 15 (Пятнадцати) процентов от общей стоимости Работ, либо соответствующего этапа Работ.

5.4. За просрочку исполнения Заказчиком денежных обязательств по Договору при отсутствии вины Исполнителя, Заказчик по требованию Исполнителя уплачивает неустойку в размере 0,05 (Пяти сотой доли) процентов от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 15 (Пятнадцати) процентов от просроченной суммы.

5.5. За просрочку возврата денежных средств, когда такой возврат предусмотрен Договором (в том числе, в случае возврата аванса за невыполненные Работы, возмещения затрат на исправление недостатков Работ), Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает неустойку в размере 0,05 (Пяти сотой доли) процентов от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 15 (Пятнадцати) процентов от просроченной суммы.

5.6. Взыскание убытков и неустойки (штрафа, пени) не освобождает Сторону от дальнейшего надлежащего исполнения его обязательств по Договору.

5.7. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора в процессе переговоров, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

В качестве эксперта привлекается не зависящая от Сторон авторитетная экспертная или научная организация, либо специалист в данной области.

Экспертиза проводится за счет Стороны, требовавшей проведения экспертизы. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны в равных долях. В случае установления экспертизой недостатков выполненных Работ, зависящих от Исполнителя Исполнитель должен возместить Заказчику все понесенные на проведение экспертизы расходы.

5.8. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику обеспечение исполнения своих обязательств по уплате пени, связанных с нарушением предусмотренных Договором условий о сроке, качестве выполнения работ, а также иных условий, предусмотренных Договором.

В обеспечение исполнения Договора Исполнитель предоставляет:

- безотзывную банковскую гарантию по согласованной с Заказчиком форме на следующих условиях:

а) срок действия гарантии – не ранее полного исполнения Сторонами обязательств по Договору (включая срок исполнения гарантийных обязательств) плюс два месяца;

б) сумма гарантии – 10 (Десять) процентов от цены работ по Договору;

в) гарант – российский банк, входящий в 50 крупнейших по размеру активов, имеющий офис в Москве;

г) документы, представляемые гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии, – копия претензии, расчёт неустойки и/или убытков;

или

- обеспечительный платеж в размере 10 (Десяти) процентов от цены работ по Договору.

Способ обеспечения исполнения Договора из перечисленных в настоящем пункте Договора способов определяется Исполнителем.

В случае непредставления Исполнителем обеспечения исполнения Договора в течение двух недель со дня заключения Договора, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления, а также потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 5 (Пяти) процентов от цены работ по Договору.

В случае надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору денежные средства, перечисленные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Исполнителю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта об исполнении обязательств по Договору. Акт об исполнении обязательств по Договору должен быть подписан в течение одного месяца со дня окончания выполнения Исполнителем работ по Договору в полном объёме и получения Заказчиком указанного акта, подписанного со стороны Исполнителя. Денежные средства возвращаются Исполнителю за вычетом суммы неустойки, убытков, исчисленных Заказчиком в соответствии с законом или Договором в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Исполнителем своих обязательств. Заказчик вправе приостановить подписание акта до завершения процедур приёмки работ и/или их экспертизы или иных процедур, предусмотренных Договором для определения качества выполненных работ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента заключения, определяемого в соответствии с пунктом 1 статьи 433 Гражданского кодекса Российской Федерации. Возникшие из условий Договора обязательства действуют до момента их прекращения надлежащим исполнением или по другому основанию, предусмотренному законом.

6.2. Календарные даты, приведённые на титульной странице Договора при его составлении, нанесённые собственноручно представителями Сторон при подписании Договора, означают, соответственно, день составления Договора, день подписания Договора представителем соответствующей Стороны, и могут считаться моментом заключения Договора, если это не противоречит условию, предусмотренному пунктом 6.1 Договора.

Календарная дата на титульной странице Договора, приведённая при его составлении или нанесённая по согласованию Сторон после заключения Договора, используется как учётная дата при составлении Сторонами документов, предусмотренных Договором, и при ведении Сторонами переписки со ссылкой на Договор.

6.3. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров. Возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его заключения (подписания) неотъемлемой частью Договора.

7.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано независящими от нее обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора и повлекшими неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: природные явления, такие как землетрясения, наводнения, ураганы, снежные заносы и т.д.; общественные явления, такие как военные действия, забастовки, распоряжения компетентных органов власти, запрещающие Стороне совершить действия, предусмотренные обязательством, и т.п.; и иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, но в результате возникновения которых исполнение или надлежащее исполнение Договора стало невозможным.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения или надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств письменно уведомить другую Сторону о наступлении и о предполагаемом сроке прекращения действия таких обстоятельств или их последствий. Отсутствие письменного уведомления возлагает на виновную Сторону ответственность за убытки, которых в противном случае можно было избежать. В подтверждение наличия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, претендующая на освобождение от ответственности, должна представить другой Стороне акты (справки) органа Торгово-промышленной палаты РФ, действующего в месте возникновения обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента возникновения указанных выше обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. В случае если вследствие форс-мажорных обстоятельств просрочка в выполнении обязательств по Договору составит более трех месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по Договору с обязательной ликвидацией взаимной задолженности по согласованию Сторон.

9. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. В случае если Исполнитель при выполнении Работ планирует использовать результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране, в том числе ноу-хау и другие сведения, составляющие коммерческую тайну (далее – «РИД»), созданные до заключения Договора, в том числе созданные не в связи с Договором, то Исполнитель обязан своевременно уведомить об этом Заказчика. По соответствующему заявлению Заказчика, Исполнитель обязуется  обеспечить предоставление Заказчику права на использование указанных РИД в составе результата Работ на основании отдельного лицензионного соглашения между Сторонами, которое будет являться неотъемлемой частью Договора, и будет в том числе, предусматривать предоставление простой неисключительной лицензии на РИД, включающей возможность передачи Заказчиком РИД своим контрагентам на условиях соответствующей дальнейшей правовой охраны.

9.2. Исполнитель обязуется не привлекать к выполнению Работ по Договору работников (и иных лиц, выполняющих непосредственные обязанности на основании гражданско-правовых договоров), с которыми Исполнителем заключены соглашения, предусматривающие право такого лица на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные им связи с выполнением своих прямых служебных (договорных) обязанностей.

9.3. Исполнитель несет ответственность за урегулирование отношений с работниками (и иными привлекаемыми лицами), являющимися авторами подлежащих правовой охране РИД, созданных при выполнении Работ. При этом Исполнитель настоящим признает, что стоимость Работ по Договору включает в себя все возможные издержки, расходы и выплаты, которые могут быть понесены Исполнителем, включая авторские вознаграждения и вознаграждения за содействие созданию изобретений.

9.4. Все исключительные права на результат Работ по Договору, включая РИД (как выявленные Исполнителем в соответствии с п.9.6 настоящего Договора, так и выявленные Исполнителем или Заказчиком впоследствии), принадлежат Заказчику, который вправе использовать их по своему усмотрению. Исполнитель не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать результаты Работ без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать результаты Работ, в том числе, для собственных нужд.

9.5. Настоящим Исполнитель передаёт Заказчику без дополнительной оплаты права на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также ноу-хау и иные РИД, созданные в процессе выполнения Работ работниками Исполнителя (и иными привлекаемыми им лицами).

9.6. В случае создания при выполнении Работ по Договору работниками Исполнителя (и иными привлекаемыми им лицами) РИД, потенциально подлежащих правовой охране, Исполнитель обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Исполнитель узнал или должен был узнать о таком созданном РИД. Не позднее 3 (Трёх) месяцев со дня указанного уведомления о созданном РИД, Исполнитель обязан предоставить Заказчику его подробное описание в объёме сведений, достаточных Заказчику для подготовки заявки на выдачу патента в соответствии с действующими правилами составления заявки, утвержденными федеральным органом исполнительной власти по вопросам интеллектуальной собственности, с приложением полного перечня авторов.

9.7. В случае привлечения Исполнителем с согласия Заказчика, к выполнению Работ по Договору субподрядчиков, Исполнитель обязуется обеспечить включение в Договоры с субподрядчиками положений, аналогичных положениям пунктов 9.2 - 9.6 Договора.

Если иное не установлено соглашением Сторон, ничто не может ограничивать права Заказчика на использование результатов Работ, в т.ч. Исполнитель должен обеспечить патентную чистоту результата Работ и отсутствие на него прав третьих лиц.

9.8. Исполнитель несет ответственность перед третьими лицами за использование при выполнении Работ принадлежащих им прав на РИД. Исполнитель обязуется возместить Заказчику в полном объёме убытки, понесенные Заказчиком в результате каких-либо действий третьих лиц (включая авторов РИД, в том числе работников Исполнителя), в связи с каким-либо нарушением или обвинением в нарушении Заказчиком прав третьих лиц на РИД вследствие нарушения Исполнителем положений настоящего раздела, а также за свой счёт урегулировать все связанные с этим претензии.

9.9. В случае нарушения Исполнителем условий настоящего раздела Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без ущерба для своих прав и без ущерба для обязанностей и ответственности Исполнителя, предусмотренных настоящим разделом, и без возмещения Исполнителю каких-либо убытков, путем направления Исполнителю соответствующего письменного уведомления, при этом Исполнитель обязан вернуть Заказчику всё полученное по Договору.

9.10. В случае нарушения Исполнителем положений пунктов 9.1, 9.5 или 9.6 Договора Исполнитель обязуется уплатить Заказчику штраф в размере, равном общей стоимости Работ по Договору.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СВЕДЕНИЙ

10.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением Договора, считается конфиденциальной (далее – «конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.

10.2. Стороны выражают понимание того, что содержание Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.

10.3. Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Стороны обязаны информировать друг друга в течение не более чем пяти рабочих дней со дня, когда Сторона узнала или должна была узнать о соответствующих событиях:

11.1.1. Об изменениях любых реквизитов, указанных в соответствующем разделе Договора.

11.1.2.	 Об изменениях полномочий руководителей и лиц, подписывающих от имени Стороны документы в целях исполнения Договора.

11.1.3.	 О решениях, принятых органами управления Сторон о реорганизации или ликвидации.

При отсутствии такого уведомления, сообщение, направленное по последнему известному другой Стороне адресу, будет считаться полученным по истечении трёх дней с момента отправки для курьерской почты и пятнадцати дней – для заказных писем.

11.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без согласия другой Стороны, оформленного в письменной форме.

11.3. Условия Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон. Соглашение Сторон об изменении Договора совершается в письменной форме путём составления документа, выражающего его содержание, подписанного уполномоченными представителями и скреплённого печатями обеих Сторон. Несоблюдение этого требования в соответствии с пунктом 2 статьи 162 Гражданского кодекса Российской Федерации влечёт недействительность вышеуказанного соглашения.

11.4. Все документы к Договору, передаваемые посредством электронной и/или факсимильной связи, имеют юридическую силу. Обмен оригиналами документов обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы экземпляры документов, передаваемые посредством электронной и/или факсимильной связи, были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного текста.

11.5. Координацию Работ по Договору осуществляет:

со стороны Заказчика – ________________________________________________

со стороны Исполнителя – ______________________________________________

11.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и подписан уполномоченными представителями Сторон. Последняя из подписавших Договор Сторон обязана передать другой Стороне один экземпляр Договора.

11.7. Во всём, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.8. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 – Техническое задание

Приложение № 2 – Календарный план.

Приложение № 3 – Протокол о цене.

Приложение № 4 – Соглашение о конфиденциальности.

Приложение № 5 – Антикоррупционная оговорка.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ОАО «Хиагда» |  |
| Местонахождение (юридический адрес): | Местонахождение (юридический адрес): |
| 671510, Российская Федерация, Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин |  |
| Почтовый адрес: | Почтовый адрес: |
| 672018, г. Чита, а/я 747 |  |
| ИНН 0302001219 | ИНН |
| КПП 030201001 | КПП |
| ОГРН 1020300523308 | ОГРН |
| ОКПО 46104733 | ОКПО |
| р/счёт 40702810874000104244 | р/с |
| в Читинском ОСБ № 8600, г. Чита | в |
| к/счёт 30101810500000000637 | к/с |
| БИК 047601637 | БИК |
| Тел./факс: (3022) 35-47-61 | Тел./факс: |
| E-mail: referent@hiagda.ru | E-mail: |
| Генеральный директор |  |
| (Должность) | (Должность) |
| Гонтарь Е.И. |  |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |

|  | Приложение № 1 к Договору |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно – исследовательской работы

по теме: «Изучение технологических свойств анионитов в реальном производственном процессе при работе в зимних условиях с целью оптимизации работы УППР»

Заказчик: ОАО «Хиагда»

Исполнитель:

Срок выполнения: II квартал 2012 г.– IV квартал 2012 г.

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы – провести анализ работы установки переработки продуктивных растворов и данных лабораторных исследований в зимний период, определить оптимальные технологические параметры сорбционного извлечения урана из продуктивных растворов в зимних условиях, позволяющие при минимальном расходе реагентов получать урановый концентрат, отвечающий требованиям ТУ. Провести сравнительный анализ работы в зимних условиях ионитов мировых производителей и дать рекомендации по их использованию на ОАО «Хиагда».

Существующий участок переработки продуктивных растворов обеспечивает их полную переработку с относительно полным извлечением урана. При этом производимые урановые концентраты отвечают требованиям технических условий. Основную часть календарного года продуктивные растворы, поступающие на УППР, имеют пониженную температуру (4-80С), работа анионита при данной температуре отличается от его обычного поведения.

Как было показано ранее, причиной неэффективной работы перерабатывающей установки, в т.ч. и перерасход реагентов, является несоблюдение точных режимов работы существующих переделов и отсутствие четкого технологического регламента для операций донасыщения, денитрации и денитрации с учетом понижения температуры продуктивных растворов в зимний период.

Одной из задач является повышение степени насыщения сорбента ураном, что приведет к увеличению содержания урана в товарном десорбате и к уменьшению расходов нитрата аммония и углеааммонийной соли. Содержание урана в товарном регенерате напрямую зависит не только от полноты операции сорбции, но и от режима донасыщения. Часть товарного регенерата, полученного в предшествующем технологическом цикле, используется для донасыщения ионита в следующем цикле, что приводит к замкнутой схеме, в которой циклично связаны входные и выходные параметры. Необходимо более подробное изучение параметров данной операции: кислотность и рН раствора для донасыщения, его температура. Также следует уточнить зависимости: степень насыщения анионита от кислотности товарного регенерата, от содержания урана в товарном регенерате. Провести испытания для установления режима частичной нейтрализации товарного регенерата раствором углеаммонийной соли (до рН = 2,5 – 3) перед подачей на операцию донасыщения.

Операция десорбции урана в настоящее время является достаточно эффективной, однако возможно использование альтернативного ионита, извлечение урана из которого будет проходить с меньшим расходом серной кислоты и нитрата аммония, тем самым снижая расход УАС на операции осаждения. Также необходимо снижение содержания урана в десорбирующих растворах для снижения остаточного содержания урана в смоле после полного технологического цикла.

Необходимо провести глубокое исследование процесса денитрации и конверсии анионита в зимних температурных условиях.

В данной работе планируется проведение исследований сорбционных  и десорбционных характеристик сильноосновных анионитов основных зарубежных производителей ионообменных смол в зимних условиях и работе в технологическом режиме ОАО «Хиагда». Исследование партий зарубежных анионитов следует провести аналогично операциям, проводимым с ионитом АМП в зимних условиях. Необходимо выделить альтернативные и наиболее подходящие, возможно и превосходящие по характеристикам АМП сорбенты для ОАО «Хиагда».

Задачи и методы исследований. В соответствии со сформулированной целью предполагается решение следующих задач:

- провести лабораторные исследования по сорбции, донасыщению, десорбции и денитрации анионита АМП на реальных растворах в зимних условиях. Определить оптимальный режим на стадии донасыщения анионита: рН, кислотность, отношение Т:Ж. Определить оптимальный режим на стадиях десорбции и конверсии анионита: концентрации реагентов, рН, кислотность, отношение Т:Ж;

- провести сравнительный анализ в зимних условиях зарубежных анионитов марок: Purolite A500u и PuroliteA600u (Великобритания), Lewatit K6267 и Lewatit MonoPlus MP600XL (Германия) в аналогичных испытаниям АМП условиях;

- выдать рекомендации по совершенствованию технологического процесса производства урановых концентратов в зимних условиях с использованием АМП и с применением альтернативного сорбента;

2. ЭТАПЫ НИР

| Содержание этапа | Срок выполнения |
| --- | --- |
| 1. Проведение лабораторных исследований по сорбции, донасыщению, десорбции и денитрации анионита АМП и в зимних условиях с целью определения оптимальных параметров процессов. | Март-апрель 2012 |
| 2. Проведение сравнительных исследований технологических характеристик ионитов различных производителей на растворах Хиагдинского месторождения в зимних условиях и в оптимальных режимах. | Май 2012 |
| 3. Проведение опытных работ в зимних условиях по выбору оптимально режима технологического процесса УППР. | Июнь-октябрь 2012 |
| 4. Обработка полученных данных. Выдача рекомендаций по использованию результатов исследований. Написание отчета | Сентябрь-декабрь 2012 |

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ НИР

Разработать рекомендации по созданию эффективной и рациональной технологии производства урановых концентратов, соответствующей современному производственному уровню, требованиям охраны окружающей среды, интенсификации технологических процессов с одновременным улучшением технологических показателей при работе УППР в зимних условиях.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ

После завершения работ по этапу Исполнитель предъявляет Заказчику «Акт сдачи-приемки работ» и отчетную документацию, предусмотренную календарным планом.

По окончании 1-2 этапов календарного плана будут выпущены аннотационные отчеты, после 3 этапа подготовлены и выпущены отчет и рекомендации по совершенствованию технологии производства уранового концентрата

| от Заказчика | от Исполнителя |
| --- | --- |
| ОАО «Хиагда» |  |
| Генеральный директор |  |
| (Должность) | (Должность) |
| Гонтарь Е.И. |  |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |

Приложение № 2 к Договору

##### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение научно – исследовательской работы по теме:

«Изучение технологических свойств анионитов в реальном производственном процессе при работе в зимних условиях с целью оптимизации работы УППР»

| № Этапа | Наименование этапа | Стоимость работ по этапу, тыс.руб. | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ | Научно-техническая продукция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведение лабораторных исследований по сорбции, донасыщению, десорбции и денитрации анионита АМП и в зимних условиях с целью определения оптимальных параметров процессов. | 400 | Март 2012 | Апрель 2012 | Аннотационный отчет |
| 2 | Проведение сравнительных исследований технологических характеристик ионитов различных производителей на растворах Хиагдинского месторождения в зимних условиях и в оптимальных режимах. | 200 | Май 2012 | Июнь2012 | Аннотационный отчет |
| 3 | Проведение опытных работ в зимних условиях по выбору оптимально режима технологического процесса УППР. Обработка полученных данных. Выдача рекомендаций по использованию результатов исследований. Написание отчета | 300 | Сентябрь 2012 | Декабрь 2012 | Отчет |
| 4 | Проведение натурных опытов на отдельных ячейках. Разработка на основе натурных испытаний режимов применения окислителей на различных этапах отработки месторождения и режима сорбционно-десорбционной переработки ПР ПВ ОАО «Хиагда» при использовании различных | 300 | 15.12.2012 | 10.12.2013 | Рекомендации Заключительный отчет |

| от Заказчика | от Исполнителя |
| --- | --- |
| ОАО «Хиагда» |  |
| Генеральный директор |  |
| (Должность) | (Должность) |
| Гонтарь Е.И. |  |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |

Приложение № 3 к Договору

ПРОТОКОЛ  О ЦЕНЕ

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика, Генерального директора ОАО «Хиагда» Гонтаря Евгения Ивановича, и от лица Исполнителя,_____________________________________ удостоверяем,  что общая стоимость работ по Договору составляет ____________________________________

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчётов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

| от Заказчика | от Исполнителя |
| --- | --- |
| ОАО «Хиагда» |  |
| Генеральный директор |  |
| (Должность) | (Должность) |
| Гонтарь Е.И. |  |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |

Приложение № 4 к Договору

Соглашение о конфиденциальности

| Город Чита Забайкальского края | « » ______________ 201__ года |
| --- | --- |

Открытое акционерное общество «Хиагда» (ОАО «Хиагда»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Гонтаря Евгения Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны»,

заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

- Предмет соглашения

  - Соглашение устанавливает обязательные для Сторон требования по обеспечению конфиденциальности информации, переданной одной Стороной другой Стороне, а также определяет порядок передачи такой информации.

  - Цель передачи информации в каждом случае устанавливается Сторонами в Акте приема-передачи информации, указанном в пунктах 2.1, 2.2 Соглашения.

  - Требования Соглашения распространяются на информацию, зафиксированную на материальном носителе, и/или представленную в электронно-цифровой форме, которой до передачи присвоен гриф конфиденциальности (далее – «конфиденциальная информация») за исключением:

    - общедоступной информации;

    - информации, которой принимающая Сторона владеет на законных основаниях на момент получения от передающей Стороны;

    - информации, доступ к которой не может быть ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - В целях Соглашения гриф считается присвоенным, если на материальном носителе информации  нанесен гриф, свидетельствующий об ограничении доступа к информации, содержащийся на таком носителе. Информации, представленной в электронно-цифровой форме, гриф считается присвоенным, если электронный документ включает визуальный реквизит, позволяющий однозначно установить, что содержащаяся в нем информация является конфиденциальной.

  - Если передаче подлежит информация, составляющая коммерческую тайну, Стороны обязаны принять меры по охране ее конфиденциальности, установленные Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Положения Соглашения в отношении такой информации применяются Сторонами в части, не противоречащей указанному закону.

  - Передача информации в соответствии с Соглашением не связана с передачей исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности и не влечет ни для одной из сторон финансовых обязательств по ее оплате, если иное не определено отдельным соглашением Сторон.

- Порядок передачи

  - Информация, зафиксированная на материальном носителе, передается по Акту приема-передачи (далее – «Акт»). Информация считается полученной принимающей Стороной с момента подписания указанного Акта полномочными представителями Сторон. Акт должен быть составлен по форме приложения № 1 к Соглашению.

  - Передача конфиденциальной информации, представленной в электронно-цифровой форме, по открытым каналам связи допускается только при условии применения Сторонами средств защиты информации. Одновременно с конфиденциальной информацией передающая Сторона направляет принимающей Стороне Акт. Сторона обязана подписать указанный Акт в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения информации и направить его передающей Стороне почтовым отправлением или курьером. Передающая Сторона подписывает Акт в тот же срок и направляет один экземпляр Акта принимающей Стороне. Информация считается полученной принимающей Стороной с момента ее фактического получения по электронным каналам связи.

- Права и обязанности Сторон

  - Передающая Сторона:

    - Определяет степень конфиденциальности информации до момента передачи ее принимающей Стороне;

    - Определяет условия предоставления доступа, передачи конфиденциальной информации третьим лицам; иным образом пользуется и распоряжается конфиденциальной информацией;

    - Изменяет или отменяет режим конфиденциальности в отношении переданной информации.

    - Вправе в любой момент в течение срока, установленного пунктом 5.3. Соглашения, потребовать вернуть или уничтожить все материальные носители конфиденциальной информации, переданные принимающей Стороне, кроме случаев, когда на основании заключенного Сторонами и действующего договора (соглашения) передающая Сторона несет обязанность по представлению указанной информации принимающей Стороне без права требовать ее возврата;

    - Осуществлять иные права и обязанности, предусмотренные Соглашением.

  - Принимающая Сторона:

    - Обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную по Соглашению.

    - Обязуется использовать конфиденциальную информацию только в целях, установленных Сторонами.

    - Вправе передавать конфиденциальную информацию третьим лицам только с письменного согласия передающей Стороны. Принимающая Сторона обязана обеспечить включение соответствующих условий об охране конфиденциальности информации в договоры с указанными лицами.

    - Обязуется исключить доступ к конфиденциальной информации любых лиц, не имеющих на то оснований, установленных законом или Соглашением.

    - Вправе предоставлять доступ к конфиденциальной информации только тем своим работникам, которым знание такой информации необходимо для выполнения своих трудовых обязанностей в рамках достижения целей передачи информации, установленных Сторонами. При этом принимающая Сторона обязана довести до сведения указанных работников, что информация является конфиденциальной, а также обеспечить соблюдение указанными работниками требований Соглашения по охране ее конфиденциальности.

    - Предоставляет конфиденциальную информацию органам государственной власти, органам местного самоуправления в случаях, когда такая обязанность установлена законодательством Российской Федерации, без согласия, но с последующим уведомлением передающей Стороны.

    - Обязуется незамедлительно сообщить передающей Стороне о факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации.

    - Обязуется по первому требованию передающей Стороны вернуть или уничтожить все носители конфиденциальной информации.

    - Вправе самостоятельно определять способы защиты конфиденциальной информации, учитывая требования Соглашения.

    - Осуществляет иные права и исполняет обязанности, предусмотренные Соглашением.

- Ответственность Сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по соглашению Стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ, в том числе, принимающая Сторона, нарушившая условия Соглашения, обязана возместить все причиненные этим убытки передающей Стороны.

  - Принимающая Сторона несет ответственность за действия своих работников, представителей, контрагентов, а также иных лиц, которым доступ к конфиденциальной информации был предоставлен принимающей Стороной для достижения целей передачи информации либо для исполнения своих обязанностей по Соглашению, как за свои собственные.

- Срок действия Соглашения

  - Соглашение вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента заключения, определяемого в соответствии с пунктом 1 статьи 433 Гражданского кодекса Российской Федерации. Возникшие из условий Соглашения обязательства действуют до момента их прекращения надлежащим исполнением или по другому основанию, предусмотренному законом.

  - Календарные даты, приведённые на титульной странице Договора при его составлении, нанесённые собственноручно представителями Сторон при подписании Договора, означают, соответственно, день составления Договора, день подписания Договора представителем соответствующей Стороны, и могут считаться моментом заключения Договора, если это не противоречит условию, предусмотренному пунктом 5.1 Договора.

Календарная дата на титульной странице Договора, приведённая при его составлении или нанесённая по согласованию Сторон после заключения Договора, используется как учётная дата при составлении Сторонами документов, предусмотренных Договором, и при ведении Сторонами переписки со ссылкой на Договор.

  - Соглашение может быть расторгнуто в любое время по инициативе любой из Сторон. В этом случае одна Сторона направляет другой Стороне письменное уведомление не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до момента расторжения.

  - Расторжение или прекращение Соглашения не освобождает Стороны от выполнения обязательств по охране конфиденциальности информации, переданной в течение срока действия настоящего Соглашения. Такие обязательства остаются в силе в течение 3 (Трёх) лет после расторжения Соглашения.

- Прочие условия

  - Ни одна из Сторон не вправе уступать права требования и/или осуществлять перевод долга по своим обязательствам, возникшим в соответствии с настоящим Соглашением в пользу любых третьих лиц без согласия другой Стороны.

  - Условия Соглашения полностью согласованы Сторонами. Все устные и/или письменные договоренности между Сторонами относительно предмета и условий Соглашения теряют силу с момента подписания Соглашения.

  - Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются письменно, подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и заверяются их печатями.

  - Во всем остальном, что непосредственно не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и подписано уполномоченными представителями Сторон. Последняя из подписавших Соглашение Сторон обязана передать другой Стороне один экземпляр Соглашения.

- Реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ОАО «Хиагда» |  |
| Местонахождение (юридический адрес): | Местонахождение (юридический адрес): |
| 671510, Российская Федерация, Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин |  |
| Почтовый адрес: | Почтовый адрес: |
| 672018, г. Чита, а/я 747 |  |
| ИНН 0302001219 | ИНН |
| КПП 030201001 | КПП |
| ОГРН 1020300523308 | ОГРН |
| ОКПО 46104733 | ОКПО |
| р/счёт 40702810874000104244 | р/счёт |
| в Читинском ОСБ № 8600, г. Чита | в |
| к/счёт 30101810500000000637 | к/счёт |
| БИК 047601637 | БИК |
| Тел./факс: (3022) 35-47-61 | Тел./факс: |
| E-mail: referent@hiagda.ru | E-mail: |
| Генеральный директор |  |
| (Должность) | (Должность) |
| Гонтарь Е.И. |  |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |

Приложение № 5 к Договору

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Статья 1.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.

Статья 2.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещённых в статье 1 действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

| от Заказчика | от Исполнителя |
| --- | --- |
| ОАО «Хиагда» |  |
| Генеральный директор |  |
| (Должность) | (Должность) |
| Гонтарь Е.И. |  |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |