# ДОГОВОР № ______

# на выполнение работ

г. Москва 	«       » ____________ 2015 г.

_________________________________________, именуем    в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и ФГУП «НО РАО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Александра Сергеевича Баринова, действующего на основании доверенности № 86 от 11.10.2013, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в срок и на условиях Договора, выполнить опытно-конструкторские работы по разработке технических средств и технологии восстановления ресурса нагнетательной скважины Н-4 опытно-промышленного полигона глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов филиала «Димитровградский» ФГУП «НО РАО» (далее – Работы) и сдать Заказчику результаты Работ (отчет), а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их.

1.2. Виды, состав и объем Работ, требования к их результатам являются существенными условиями Договора и определяются в подписываемом обеими Сторонами Техническом задании (Приложении № 1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.

Подрядчик обязуется выполнить Работы в полном соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и положениями действующего законодательства, регулирующего проведение данных видов работ.

1.3. Сроки выполнения Работ:

Начало работ – дата подписания настоящего Договора.

Окончание работ – 23.11.2015.

Работы выполняются в пять этапов, сроки Работ установлены Календарным планом работ, являющимся Приложением № 2 к настоящему Договору.

1.4. Заказчик приобретает права на результаты Работ после наступления следующих обстоятельств: оплаты Работ и подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных Работ.

2. Условия оплаты и порядок расчетов.

2.1. Цена Работ составляет: ______, включая НДС 18% в размере _________.

2.2. В том числе: по первому этапу 10 % от цены договора, включая НДС 18% в размере _________;

по второму этапу 20 % от цены договора, включая НДС 18% в размере _________;

по третьему этапу 20 % от цены договора, включая НДС 18% в размере _________;

по четвёртому этапу 45 % от цены договора, включая НДС 18% в размере _________;

по пятому этапу 5% от цены договора, включая НДС 18% в размере _________.

2.3. Цена Работ, указанная в п. 2.1 Договора, является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. В цену Договора входят все налоги, пошлины, сборы, вознаграждение Подрядчика, в том числе вознаграждение за передачу исключительных прав в соответствии с положениями Договора, а также любые расходы, которые Подрядчик должен понести  в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4.  Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется в соответствии со сроками, установленными Календарным планом выполнения Работ (приложение № 2 к настоящему Договору).

Оплата осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней после принятия Заказчиком результатов выполненных работ в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, на основании подписанного Подрядчиком и Заказчиком Акта сдачи-приемки Работ (форма указанного Акта установлена в приложении № 3 к настоящему Договору), и счета на оплату работ.

Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику счёт-фактуру к Акту сдачи-приёмки выполненных работ в соответствии с настоящим Договором, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.5. Все платежи по настоящему Договору осуществляются путём перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счёт Подрядчика, указанный в разделе 12 настоящего Договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счёта Заказчика. Заказчик оплачивает расходы и издержки банка Заказчика, Подрядчик – любые другие банковские расходы и издержки.

3. Обязательства сторон и условия выполнения Работ.

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить Работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и передать Заказчику Результаты Работ в установленные Календарным планом (Приложение № 2 к Договору) сроки.

3.1.2. По запросу Заказчика информировать Заказчика о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

3.1.3. Принимать участие в совещаниях, проводимых Заказчиком, по письменному приглашению Заказчика.

3.1.4. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Результаты работ, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству Российской Федерации и не являются непосредственным вмешательством в процесс работ.

3.1.5. В минимально возможный срок и за свой счет устранять несоответствия и дополнять Результаты работ по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты документации и проведенных работ, разрабатываемой и выполняемой Подрядчиком, или ее несоответствия условиям настоящего Договора.

3.1.6. Иметь на весь период исполнения обязательств по Договору следующие лицензии, свидетельства и разрешения:

- Лицензию ФСБ России на ведение работ со сведениями, составляющими государственную тайну;

- Лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проектирование ядерных установок, хранилищ радиоактивных отходов;

- Лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право использования радиоактивных веществ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- Свидетельство СРО, вид деятельности «п. 4 Работы в составе инженерно-экологических изысканий».

3.1.7. Подрядчик обязуется обращаться с переданным Заказчику результатом Работ, с его производными, частями, предварительными версиями на условиях, установленных Договором для обращения с конфиденциальной информацией, переданной Подрядчику Заказчиком.

3.1.8. Подрядчик не вправе использовать результаты Работ, полностью или частично, при выполнении работ для третьих лиц.

3.1.9. Незамедлительно (не позднее 10 рабочих дней с момента получения Подрядчиком сведений о создании результата интеллектуальной деятельности) направлять в адрес Заказчика по форме, приведенной в приложении № 7 к настоящему Договору, уведомления о каждом созданном результате интеллектуальной деятельности, в том числе результате, способном к правовой охране в качестве объекта патентных прав, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и предложением по его правовой охране (включая предложения о целесообразности обеспечения правовой охраны за рубежом, получения патентов иных стран), с приложением копии уведомления автора о создании результата интеллектуальной деятельности. В случае получения от Заказчика замечаний в отношении направленного уведомления, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения указанных замечаний устранить их и направить Заказчику новое уведомление по форме, приведенной в приложении № 7 к настоящему Договору (при этом в новом уведомлении указываются даты поступления замечаний Заказчика и направления Подрядчиком первоначального уведомления).

3.1.20. Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 327, формами и требованиями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 21.10.2013 № 1168, направлять в Минобрнауки России в установленном законодательством Российской Федерации порядке сведения о начинаемых работах, а также представлять Заказчику сведения о правообладателях и правах на созданные в процессе выполнения работ результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца или имеющие правовую охрану как база данных, топология интегральных микросхем или программа для электронно-вычислительных машин, а также сведения об изменении состояния их правовой охраны и практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности.

3.1.21. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.

3.1.22. Включать в договоры, заключаемые во исполнение настоящего Договора с третьими лицами необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Подрядчиком принятых по настоящему Договору обязательств, включая условия закрепления прав на созданные результаты интеллектуальной деятельности, в том числе результаты способные к правовой охране в качестве объектов патентных прав, в соответствии с условиями настоящего Договора, а также обязательство о неразглашении конфиденциальной информации и условия о том, что Заказчик вправе осуществлять контроль за обеспечением соисполнителями выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Требовать от Заказчика осуществления приемки результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

3.2.2. Требовать от Заказчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по настоящему Договору Работы в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Назначить в трехдневный срок с даты подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за ход Работ по настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика.

3.3.2. Принять Результаты Работ в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего Договора.

3.3.3. Оплатить Работы в соответствии с положениями Договора.

3.3.4. Заказчик в срок, определенный Подрядчиком, но не ранее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня получения мотивированного письменного запроса Подрядчика обязуется предоставить Подрядчику имеющуюся у Заказчика информацию и/или документацию, необходимую Подрядчику для проведения работ в полном объеме. При отсутствии у Заказчика такой информации и/или документации, он в тот же срок направляет Подрядчику уведомление об отсутствии требуемой информации и/или документации.

Подрядчик понимает и принимает, что если исполнение запроса Подрядчика предполагает обработку значительного объема документации или информации, Заказчик вправе увеличить срок исполнения запроса Подрядчика на дополнительные 5 (пять) рабочих дней.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать от Подрядчика предоставления результатов Работ, соответствующих требованиям настоящего Договора и приложений к нему, в сроки, предусмотренные Договором.

3.4.2. Осуществлять текущий контроль качества выполненных работ на предмет соответствия требованиям Договора, Технического задания и действующего законодательства. Также Заказчик вправе запрашивать и проверять финансовые и иные документы, подтверждающие факт расходования денежных средств на выполнение Работ (далее – Финансовые документы) в рамках действующего Договора. Проверка Финансовых документов может осуществляться Заказчиком при сдаче Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора, а в случае необходимости в иное время, на основании запроса Заказчика.

3.4.3. Использовать результаты Работ любыми способами, не противоречащими законодательству, своим целям деятельности, целевому назначению результатов Работ.

3.5. Стороны договорились, что, учитывая необходимость уточнения требований Заказчика к результатам Работ по Договору, положения Приложений, содержащие требования к выполняемым Работам, могут письменно толковаться и уточняться Заказчиком (в том числе при осуществлении им полномочий, предоставленных пунктом 3.4.2 Договора) в одностороннем порядке путем направления Подрядчику обязательных для исполнения письменных требований.

Подрядчик не вправе требовать изменения цены или сроков Договора (или любых других положений Договора) при получении таких письменных требований, при этом требования не должны прямо противоречить условиям Договора или Приложений к нему. Бремя доказывания противоречия между толкованиями или дополнениями Заказчика и положениями Договора или Приложений лежит на Подрядчике.

Риск удорожания Работ вследствие реализации не противоречащих (Договору или Приложениям) толкований и уточнений Заказчика лежит на Подрядчике как на специалисте, который, будучи более Заказчика компетентным в области выполнения работ, являющихся предметом Договора, не предпринял всех возможных разумных действий к конкретизации и формализации ожиданий Заказчика.

3.6. Положения о предоставлении Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору.

3.6.1. Подрядчик в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору, до заключения настоящего Договора, но не ранее 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается Договор, предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора. В качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору Подрядчик может предоставить одну из форм:

- безотзывную банковскую гарантию,

- поручительство юридического лица (далее - Поручительство),

- денежных средств путем перечисления по следующим реквизитам:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО»).

ИНН 5838009089     КПП 770501001

р/с  40502810900000007786 в ГПБ (АО) г. Москва

к/с 30101810200000000823

БИК 044525823

ОКВЭД   90.00.2

ОКПО   12004368

ОКОГУ   4100301

ОКФС   12, ОКОПФ   15241

ОГРН 1027739034344

ОКТМО 45376000

Место нахождения: 119017, г. Москва, Пятницкая ул., д. 49А, стр. 2.

Почтовый  адрес: 119017, г. Москва, Пятницкая ул., д. 49А, стр. 2.

Директор – Поляков Юрий Дмитриевич.

Назначение платежа: «Перечисление обеспечительного платежа по Договору, заключаемому в соответствии с процедурой закупки №____________. НДС не облагается».

3.6.2.	Банковская гарантия, /Поручительство должны в обязательном порядке содержать условия, приведенные в проекте договора в приложениях №4, № 5 соответственно.

3.6.3. Гарантия  и поручительство должны быть выданы юридическими лицами, соответствующими критериям, предъявляемым Единым отраслевым стандартом закупок (положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» к гарантам и поручителям. Актуальная редакция указанного положения о закупке размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://zakupki.rosatom.ru/.

Гарантии, выданные Подрядчику банками или поручительства, предоставленные юридическими лицами, не соответствующими вышеуказанным критериям, в качестве меры обеспечения исполнения обязательств по Договору, не принимаются и не могут считаться надлежащим исполнением со стороны Подрядчика и подлежат возврату. Гарантии, выданные Подрядчику банками или поручительства, предоставленные юридическими лицами, не соответствующими вышеуказанным критериям, в качестве меры обеспечения исполнения обязательств по Договору, не принимаются и не могут считаться надлежащим исполнением со стороны Подрядчика и подлежат возврату.

3.6.4. В случае несогласия Заказчика с  Гарантией/Поручительством по указанным причинам Подрядчик обязан заменить их на надлежащую в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Заказчика.

3.6.5. Подрядчик самостоятельно определяет один из способов обеспечения обязательств исполнения Договора, перечисленных в пункте 3.6.1.

Подрядчик вправе в течение срока действия Договора произвести замену обеспечения исполнения обязательств по Договору, предварительно уведомив Заказчика о своем намерении и согласовав с ним форму обеспечения, предоставленного взамен.

3.6.6. Размер предоставляемого Подрядчиком обеспечения составляет сумму, равную 5 % от цены Договора, определяемой в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора.

3.6.7. Предоставляемое обеспечение исполнения Договора должно покрывать все обязательства Подрядчика по Договору.

3.6.8. Обеспечение, предоставляемое в соответствии с настоящим Договором, должно быть действительно в течение всего срока действия обязательств Подрядчика плюс 60 (шестьдесят) дней с даты исполнения обязательств по Договору.

3.6.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с даты, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Договора.

3.6.10. Возврат обеспечения по Договору производится Заказчиком в течение 10 (десять) рабочих дней с момента истечения срока действия обеспечения.

3.6.11. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удерживать из суммы предоставленного обеспечения суммы неустойки, убытков, исчисленных Заказчиком в соответствии с действующим законодательством или настоящим Договором в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Подрядчиком своих обязательств.

3.7. Стороны обязаны ежеквартально и по итогам исполнения Договора производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из Договора (форма акта сверки расчетов приведена в Приложении №8 к Договору).

Подрядчик обязан представлять Заказчику два экземпляра подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее - акт сверки), составленного на последнее число месяца прошедшего квартала в соответствии с приложением № 3 к договору.

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Подрядчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика подписанный протокол разногласий.

4. Порядок сдачи и приемки Работ.

4.1. Результаты Работ оформляются в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 2 к Договору).

4.2. Результаты Работ (документация, предусмотренная Техническим заданием) передаются следующим образом:

4.2.1. В последний день срока окончания этапа работ (дата определена Календарным планом – Приложением 2 к Договору), Подрядчик передает Заказчику следующий комплект документов:

По первому этапу: временный технологический регламент опытных работ для проведения ремонтно-восстановительных работ на скважине Н-4 пункта глубинного захоронения ЖРО филиала «Димитровградский» ФГУП «НО РАО»;

По второму этапу: акты о выполнении ответственных этапов работ, скрытых работ, приемочных и заключительных испытаний;

По третьему этапу: счета на приобретение оборудования и материалов, графики трудозатрат на проведение работ;

По четвёртому этапу: отчёт о выполненных работах;

По пятому этапу: исполнительную смету на проведение работ.

По каждому этапу:

- подписанные со своей стороны Акты сдачи-приёмки работ в трёх экземплярах;

- сопроводительные письма к документам, перечисленным выше в настоящем пункте Договора.

4.2.2. Все отчётные материалы предоставляются Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, в форматах *.doc, *.xls и *.pdf. Расхождение положений документации, переданной на бумажном носителе, и положений в электронном виде не допускается.

4.2.3. Документы, указанные в п. 4.2.1 Договора, передаются Заказчику нарочным (курьерской службой) либо направляются по почте с уведомлением о вручении.

Дата регистрации сопроводительного письма Заказчиком (в случае передачи Результатов Работ нарочным) либо дата вручения результатов Работ Заказчику, указанная в уведомлении о вручении (в случае направления результатов Работ по почте), подтверждает получение Заказчиком результатов Работ на рассмотрение.

4.3. Приёмка результатов работ Заказчиком осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком документов, указанных в п.4.2.1 настоящего Договора.

По итогам рассмотрения, в указанный выше срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки Работ по Договору или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ и акт с указанием перечня необходимых доработок (в том числе по замечания Госкорпорации «Росатом») и сроков их выполнения. При этом указанные доработки осуществляются Подрядчиком за свой счёт. Акт сдачи-приёмки Работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний. Основанием для отказа в приёмке работ является несоответствие результатов Работ требованиям настоящего Договора и Технического задания.

Один экземпляр подписанного Акта сдачи-приёмки Работ Заказчик направляет Подрядчику.

4.3.1. После приёмки Заказчиком откорректированных Результатов Работ, Подрядчик передаёт Заказчику отчётные материалы в 3-х экземплярах на бумажном носителе, а также в 1 экземпляре в электронном виде в форматах *.doc, *.xls и *.pdf.

4.4. Датой принятия Работ является дата подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приёмки Работ.

4.5. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных  Работ при непредставлении письменного мотивированного отказа в срок, указанный в п. 4.3 настоящего Договора, результаты Работ считаются надлежащим образом принятыми Заказчиком и подлежат полной оплате, а Акт сдачи-приёмки Работ в этом случае будет иметь силу двусторонне подписанного документа на следующий рабочий день после истечения указанного срока.

5. Интеллектуальная собственность.

5.1. Исключительное право на все созданные в ходе выполнения Работ по Договору результаты интеллектуальной деятельности, в том числе на объекты авторского права, такие как отчеты, документация, графические материалы и т.п., принадлежит Заказчику.

5.2. Подрядчик не вправе использовать указанные в п. 5.1 Договора результаты интеллектуальной деятельности для собственных нужд, а также передавать права на указанные результаты третьим лицам.

5.3. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых или способных к правовой охране результатов интеллектуальной деятельности (далее – «РИД»), как собственных, так и принадлежащих третьим лицам, а также согласовывать порядок и условия приобретения прав на их использование.

5.4. Все использованные и созданные при выполнении Работ по Договору охраняемые или способные к правовой охране РИД, подлежат отражению в отчётной документации.

6. Конфиденциальность.

6.1. Положения Договора и любая информация и/или документация, передаваемая в любой форме одной Стороной другой Стороне во исполнение Договора, являются конфиденциальной информацией, которая подлежит охране в соответствии с действующим законодательством.

7. Ответственность Сторон.

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несёт ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик гарантирует урегулирование своими силами и за свой счет любых вопросов выплаты вознаграждения третьим лицам, в том числе контрагентам (субподрядчикам) Подрядчика, физическим лицам (авторам результатов интеллектуальной деятельности), связанных с выполнением Договора, включая:

авторское вознаграждение работникам Подрядчика, привлеченным к выполнению Договора по служебному заданию или в рамках выполнения трудовых обязанностей;

вознаграждение третьим лицам, привлеченным к исполнению Договора в рамках гражданско-правовых договоров, в том числе за участие в выполнении работ по Договору, передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД).

В случае предъявления к Заказчику третьими лицами, в том числе работниками Подрядчика, претензий, заявлений, жалоб о нарушении прав, в том числе интеллектуальных прав, в связи с использованием или распоряжением правом в отношении любого РИД, созданного в рамках выполнения Договора, а также в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе связанного с использованием Подрядчиком любого РИД, не связанных с обращением в судебные и (или) административные органы, Подрядчик обязуется урегулировать такие претензии, заявления, жалобы своими силами и за свой счет. При предъявлении к Заказчику претензий, заявлений, жалоб, исков по указанным основаниям, связанных с обращением в судебные и (или) административные органы, Подрядчик обязуется по просьбе Заказчика за свой счет принимать участие в соответствующих разбирательствах, в том числе в судебных процессах, в той степени, в какой участие Подрядчика будет утверждено, одобрено или признано необходимым со стороны суда либо административного органа, рассматривающего спор.

В случае если судом либо административным органом в отношении Заказчика будет наложена ответственность за нарушение прав третьих лиц в связи с использованием или распоряжением правом в отношении любого РИД, созданного в рамках выполнения Договора, а также в связи с исполнением работ по Договору, в том числе связанного с использованием Подрядчиком любого РИД, Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику по его требованию причиненные убытки (реальный ущерб) и судебные расходы Заказчика, а также выплатить штраф в размере 5% (пяти процентов) от Цены Договора.

7.3. Подрядчик несет ответственность за качество Работ. Требования к качеству Работ определены положениями Технического задания к Договору. Согласование результатов Работ представителем Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество результатов Работ, за ошибки и упущения, которые могут быть в ней допущены.

7.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Убытки, понесенные Подрядчиком в результате нарушения Заказчиком сроков оплаты, не возмещаются.

7.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ (конечного срока, сроков доработки, сроков передачи Заказчику результатов Работ), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки.

Размер неустойки составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от стоимости не выполненных в срок Работ (или не переданных в срок результатов Работ Заказчику) за каждый день просрочки.

В части, не покрытой неустойкой, Заказчик также вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных Заказчику просрочкой Подрядчика.

Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.6. Превысившая 30 (тридцать) дней просрочка Стороной исполнения своего обязательства по Договору, если для исполнения такого обязательства зафиксирован срок, является существенным нарушением Договора.

8. Разрешение споров.

8.1. При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий путем переговоров и соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее не позднее 14 дней с даты ее получения.

8.2. В случае недостижения согласия:

8.2.1. Если Подрядчик является организацией Госкорпорации «Росатом», все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным

8.2.2. В случае, когда Подрядчик не является организацией, указанной в п. 8.2.1 Договора, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде с применением правил подсудности и подведомственности, установленных законодательством РФ.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2.	Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены документом  соответствующего  уполномоченного органа.

9.3.	Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

9.4.	Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

10. Срок действия, изменение и расторжение Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания, при наличии согласования Госкорпорации «Росатом» на его заключение, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

10.2. Изменение положений Договора осуществляется только путем подписания обеими Сторонами дополнительных соглашений, содержащих прямые указания на отмену, изменение или ввод какой-либо статьи или какого-либо пункта Договора. Любые косвенные (в том числе, посредством совершения конклюдентных действий) изменения положений Договора считаются недействительными.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по требованию одной из Сторон в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

11. Заключительные положения.

11.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

а. Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

б. Заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Сторон;

в. Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными либо внутренними документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

11.2. В случае изменения у Стороны наименования, адреса или банковских реквизитов, указанных в разделе 12 Договора, Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней после произошедших изменений. Такое уведомление должно быть подписано надлежаще уполномоченным представителем Стороны. До момента получения другой Стороной такого уведомления, исполнение такой Стороной своих обязательств по прежнему адресу и/или прежним банковским реквизитам считается надлежащим.

11.3. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют юридическую силу.

11.4. Сторона не вправе передавать свои права и обязанности (полностью или частично) по Договору третьим лицам без получения у другой Стороны предварительного прямого письменного одобрения.

11.5. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.6. Договор подписан в двух оригинальных экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

11.7. Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике.

11.7.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, представленные в рамках закупочной процедуры (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

11.7.2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

11.7.3. Подрядчик настоящим выдаёт своё согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

11.7.4. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.7.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчиком, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

11.8. Стороны принимают следующие условия о взаимной налоговой добросовестности.

11.8.1. Срок предоставления документов, перечисленных в п. 11.8.2 настоящего договора: до выплаты первого авансового платежа по договору/не позднее пятнадцати дней с момента заключения Договора.

11.8.2. Стороны в срок, установленный п. 11.8.1 договора, обязаны представить друг другу копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Стороны, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом соответствующая Сторона в тот же срок дополнительно представляет другой Стороне:

– копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Стороны не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

– копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Стороны договора.

11.8.3. Настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон в одностороннем порядке при непредставлении другой Стороной документов, перечисленных пунктом 11.8.2 Договора, в срок, установленный пунктом 11.8.1, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Стороны, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

11.9. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 – «Техническое задание»;

Приложение № 2 – «Календарный план выполнения Работ»;

Приложение № 3 – «Акт сдачи-приемки Работ (форма)»;

Приложение № 4 – «Условия  банковской гарантии»;

Приложение № 5 – «Условия договора поручительства»;

Приложение № 6 – «Структура цены с расшифровками».

Приложение № 7 – «Уведомление о создании результата интеллектуальной деятельности»;

Приложение №8 – «Акт сверки расчетов (форма)»

12. Реквизиты и подписи Сторон.

| ПОДРЯДЧИК: Должно быть указано: Наименование организации, Место нахождения, ИНН, КПП, Р/с, К/с, БИК. | ЗАКАЗЧИК: ФГУП «НО РАО» 119017, г. Москва, Пятницкая улица, 49А, стр. 2 ИНН 5838009089 КПП 770501001 р/с 40502810900000007786 в ГПБ (АО) г. Москва к/с 30101810200000000823 БИК 044525823 ОГРН 1027739034344 Заместитель директора по эксплуатации ФГУП «НО РАО» |
| --- | --- |
| ____________________/______________ МП | ____________________/ А. С. Баринов МП |

|  |  | Приложение № 1 к договору на выполнение работ № _____________________ от «___» _________2015 г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДЕНО |
|  |  |  | Заместитель директора по эксплуатации |
| _____________ / |  |  | _________________/А.С.Баринов/ |

Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение опытно-конструкторских работ

Разработка технических средств и технологии восстановления ресурса нагнетательной скважины Н-4 опытно-промышленного полигона глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов филиала «Димитровградский» ФГУП «НО РАО»

2015г.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Опытно-конструкторские работы «Разработка технических средств и технологии восстановления ресурса нагнетательной скважины Н-4 опытно-промышленного полигона глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов филиала «Димитровградский» ФГУП «НО РАО»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

2.1.1 Разработка конструкторской и технологической документации: технических решений и конструкций опытной обвязки скважины Н-4 (с учётом загрязнения оборудования РВ), «Временного технологического регламента опытных работ для проведения ремонтно-восстановительных работ на скважине Н-4 пункта глубинного захоронения ЖРО «Опытно-промышленного полигона» филиала «Димитровградский» ФГУП «НО РАО». Разработка технологии очистки фильтровой зоны скважины от механических и химических загрязнений и порядка проведения ремонтно-восстановительных работ. 2.1.2 Предварительное обследование участка проведения работ, определение характеристик радиационного фона, разработка мероприятий по обеспечению радиационной безопасности. 2.1.3 Обустройство площадки для проведения ремонтно-восстановительных работ, хранения извлечённой лифтовой колонны, и подготовка оголовка скважины Н-4 к ремонтно-восстановительным работам. 2.1.4 Демонтаж существующей устьевой обвязки скважины Н-4 и лифтовой колонны, укладка её на место временного хранения. 2.1.5 Оборудование устья скважины Н-4 для установки колонной головки типа ОКК и монтаж колонной головки. 2.1.6 Уточнение технического состояния скважины Н-4 проведением геофизических исследований для определения места негерметичности технической колонны. 2.1.7 Чистка фильтровой зоны скважины желонкой, слив отстоя в контейнеры. 2.1.8 Изготовление опытных образцов и предварительные испытания: спуск в скважину восстановительного оборудования - насосно-компрессорных труб, оборудованных пакером и установка пакера на задаваемой глубине. 2.1.9 Оборудование устья скважины Н-4 фонтанной арматурой типа АФК и подсоединение существующих коммуникаций. 2.1.10 Оценка качества выполненных работ при нагнетания имитаторов ЖРО.

Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

2.2.1 Ремонтно-восстановительные работы на скважине Н-4 выполняются в связи с возникшим ухудшением её технического состояния, обнаруженным в декабре 2013 г. При сооружении скважины были допущены отклонения от проекта: не был обеспечен подъём цементного раствора до устья, и в межтрубном пространстве «кондуктор – техническая колонна» отсутствует цементный камень, в интервале 0 – 252 м. Отсутствие цементного камня создало предпосылки для развития коррозии технической колонны и поступления отходов в межтрубное пространство, с затоплением каньона скважины. Скважина была заполнена солевым раствором повышенной плотности для снижения уровня в скважине ниже отметки дна каньона. Поступившие в каньон отходы были перекачаны с использованием системы дренажа в объект 190 – ёмкость сбора протечек. В работу была введена резервная скважина. 2.2.2 Ремонтно-восстановительные работы выполняются на основании разрабатываемого регламента, в котором будет определён порядок проведения ремонтно-восстановительных работ: извлечение лифтовой колонны, обследование устьевого оборудования и проведение комплекса геофизических исследований скважины для установления характера и мест негерметичности обсадной колонны, а также будет разработана технология очистки фильтровой зоны скважины от механических и химических загрязнений. 2.2.3 Для проведения ремонтно-восстановительных работ используется агрегат для ремонта скважин специализированной организации, имеющей опыт проведения подобных работ на нефтегазодобывающих и нагнетательных скважинах. При загрязнении агрегата и невозможности его вывоза за пределы СЗЗ, стоимость агрегата компенсируется. Агрегат остаётся на промплощадке ОАО «ГНЦ НИИАР» для проведения аналогичных работ в последующем. 2.2.4 Для проведения работ на участке скважины Н-4 оборудуется площадка, на которой устанавливаются агрегат для ремонта скважин, укладываются извлекаемые из скважины трубы НКТ и трубы новой НКТ, оборудованные пакером, устанавливаются контейнеры для размещения осадка, извлекаемого из фильтровой зоны скважины. Площадка оборудуется средствами защиты почво-грунтов, воздуха и персонала от загрязнения радиоактивными веществами, находящимися на трубах НКТ и в осадке. Все работы будут выполняться в СЗЗ ОАО «ГНЦ НИИАР». 2.2.5 Выполняется демонтаж устьевой обвязки скважины (электро- или газосваркой). Подъём существующей НКТ осуществляется агрегатом для ремонта скважин, с разрезанием закреплённой спайдером колонны на отрезки, с дезактивацией ручным пароэжекционным распылителем типа РП-1м и укладкой на оборудованное место временного хранения. 2.2.6 После подъёма существующей НКТ выполняется оборудование устья скважины Н-4 для установки колонной головки типа ОКК и монтаж колонной головки, которая позволяет устанавливать лубрикатор для проведения геофизических исследований. Производится спуск новой НКТ с пакером, монтаж арматуры АФК для подсоединения магистралей нагнетания вод и, в последующем, отходов. 2.2.7 Выполняются геофизические измерения: дефектоскопия, гамма-каротаж, термометрия для уточнения места негерметичности технической колонны. Используется лубрикатор (устьевой сальник) для уменьшения загрязнения кабеля и каротажного подъёмника. 2.2.8 Проводится чистка фильтровой зоны скважины от накопившегося осадка с применением желонки. Содержимое желонки размещается в контейнере для РАО. 2.2.9 Выполняется шаблонирование технической колонны шаблоном, соответствующим диаметру пакера; уточняется глубина установки пакера. 2.2.10 Разрабатывается «План испытательных работ по восстановлению ресурса нагнетательной скважины Н-4 ПГЗ ЖРО филиала «Димитровградский» ФГУП «НО РАО»; 2.2.11 Проводятся приемочные испытания обвязки скважины и опрессовка труб НКТ (на поверхности), с целью определения допустимости их к спуску в скважину; 2.2.12 Выполняется спуск НКТ с пакером, производится установка пакера, и оборудование скважины фонтанной арматурой АФК («крестовина»), установка планшайбы, подсоединение магистралей для опытного нагнетания воды и отходов; 2.2.13 Разрабатывается программа проведения испытаний оборудования по окончании ремонтно-восстановительных работ; 2.2.14 Проводятся испытания оборудования нагнетательной скважины Н-4 путем опрессовки межтрубного пространства и пробного нагнетания отходов; 2.2.15 После завершения испытаний скважина принимается в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

3.1.1 Подрядчик (либо привлекаемые им субподрядчики по виду деятельности) должны иметь опыт разработки нормативно-методических документов и проектной документации по проведению контроля технического состояния, эксплуатации, обслуживанию и ремонту буровых скважин пунктов глубинного захоронения ЖРО, разработки требований безопасности к работам по захоронению ЖРО и контроля их выполнения. Соисполнители (непосредственно по ремонту скважины) должны иметь опыт проведения ремонтных работ в буровых скважинах различного назначения. 3.1.2 В составе мероприятий по ремонтно-восстановительным работам необходимо предусмотреть приобретение оборудования, устанавливаемого в скважине и на поверхности (НКТ, колонных головок, фонтанной арматуры, желонок), оборудования и материалов, которые могут быть загрязнены при проведении работ и подлежащих списанию, направлению на переработку или на захоронение. 3.1.3. При выполнении работы необходимо выполнить испытания пакера при установке на колонне НКТ. 3.1.4 По завершении работ составляются акты о выполнении работ, о проведении приемочных и заключительных испытаний; составляется отчёт о проведении работ.

Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

Качество выполняемых работ должно соответствовать стандартам менеджмента качества ИСО 9001:2008 и ИСО 14001:2004 Разработку «Временного регламента проведения работ по восстановлению ресурса нагнетательной скважины Н-4» осуществлять согласно правилам, установленным соответственно стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), Единой системы технологической документации (ЕСТД).

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

До заключения договора требуется обеспечение исполнения договора в форме безотзывной банковской гарантии, поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями закона Российской Федерации от 21.07.1993 №5485 – 1 «О государственной тайне» и нормативных правовых актов в данной области. Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы в полном объёме, не предусматривается. Публикация отдельных сведений может быть осуществлена по результатам экспертизы, проведённой в установленном порядке и получения согласования Заказчика и Исполнителя.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата выполненных работ

3.5.1 При разработке Временного технологического регламента опытных работ для проведения ремонтно-восстановительных работ на скважине Н-4 должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению радиационной безопасности выполнения работ, по предотвращению загрязнения окружающей среды и выполнению требований нормативных документов по обращению с радиоактивными от ходами, в том числе ОСПОРБ 99/2010. 3.5.2 Извлекаемое из скважины загрязнённое оборудование (НКТ) должно подвергаться дезактивации ручным пароэжекционным распылителем типа РП-1м, укладываться на настил, выложенный изолирующим материалом от протечек, над местом хранения труб должен быть установлен навес для защиты от осадков.

Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника

Подрядчик (либо привлекаемые им субподрядчики по виду деятельности) должны иметь следующие лицензии и разрешения: - Лицензия ФСБ России на ведение работ со сведениями, составляющими государственную тайну; - Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проектирование ядерных установок, хранилищ радиоактивных отходов; - Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право использования радиоактивных веществ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; - Свидетельство СРО, вид деятельности «п. 4 Работы в составе инженерно-экологических изысканий».

Подраздел 3.7 Специальные требования

Подрядчик (или субподрядчик) должен обладать опытом разработки проектной документации на строительство и капитальный ремонт скважин, и опытом капитального ремонта глубоких скважин.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненных работ

По окончании работы Подрядчик или Субподрядчик представляют Заказчику: - Временный технологический регламент опытных работ для проведения ремонтно-восстановительных работ на скважине Н-4 пункта глубинного захоронения ЖРО филиала «Димитровградский» ФГУП «НО РАО». - Акты о выполнении ответственных этапов работ, скрытых работ, приемочных и заключительных испытаний. - Счета на приобретение оборудования и материалов, графики трудозатрат на проведение работ. - Отчёт о выполненных работах. Исполнительную смету на проведение работ.

Подраздел 4.2 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

Материалы предоставляются Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, в форматах Microsoft Word; также должна быть представлена электронная копия документации в формате pdf.

Приложение № 2

к договору на выполнение работ

№ _____________________

от «___» _________2015 г

Календарный план на выполнение опытно-конструкторских работ:

Разработка технических средств и технологии восстановления ресурса нагнетательной скважины Н-4 опытно-промышленного полигона глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов

филиала «Димитровградский» ФГУП «НО РАО»

| № | Наименование мероприятия (этапа работ) договора целевого финансирования | Наименование этапа | Начало | Окончание | Стоимость этапа (в % от общей суммы, включая НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение мероприятий для подготовки скважины Н-4 к обследованию: - проведение комплексного инженерно-радиационного обследования сооружений скважины Н-4; - разработка «Временного регламента проведения работ по восстановлению ресурса нагнетательной скважины Н-4; - обустройство площадки хранения извлечённой лифтовой колонны, сооружение оборудования для складирования лифтовой колонны и возведение временных укрытий; -закупка необходимого оборудования и материалов. | 1.) Проведение мероприятий для подготовки скважины Н-4 к обследованию: - проведение комплексного инженерно-радиационного обследования сооружений скважины Н-4; - разработка «Временного регламента проведения работ по восстановлению ресурса нагнетательной скважины Н-4 на опытной технологической площадке»; - разработка документации и создание опытной технологической площадки, включая временные укрытия, для обращения с элементами нагнетательной скважины; - приобретение оборудования и материалов. | С момента подписания договора | 18.05.2015 | 10% |
|  |  | 2.) Обустройство площадки хранения извлечённой лифтовой колонны, сооружение оборудования для складирования лифтовой колонны, временных укрытий. Обваривание межтрубного пространства техническая колонна - кондуктор, заливка в скважину соевого раствора для обеспечения безопасных условий проведения работ. | 19.05.2015 | 22.06.2015 | 20% |
| 2. | Проведение подготовительных работ и извлечение лифтовой колонны с одновременной дезактивацией и размещением на площадке хранения. Выполнение обследования устьевого оборудования и проведение комплекса геофизических исследований скважины для установления характера и мест негерметичности обсадной колонны. | 3.) Демонтаж и укладка существующей устьевой обвязки скважины Н-4 и лифтовой колонны (НКТ). Оборудование устья скважины и установка колонной головки типа ОКК. Уточнение технического состояния скважины Н-4 путём проведения геофизических исследований для определения места негерметичности технической колоны. | 22.06.2015 | 20.07.2015 | 20% |
| 3. | Разработка «Плана производства работ по восстановлению ресурса нагнетательной скважины Н-4 ПГЗ ЖРО филиала «Димитровградский» ФГУП «НО РАО». Проведение ремонтно-восстановительных работ на нагнетательной скважине Н-4. Разработка программы проведения испытаний оборудования по окончании ремонтно-восстановительных работ. Проведение испытаний оборудования нагнетательной скважины Н-4 после проведения ремонтно-восстановительных работ. | 4.) Корректировка плана производства работ по капитальному ремонту нагнетательной скважины Н-Проведение ремонтно-восстановительных работ. Испытания скважины опытным нагнетанием имитатора отходов. | 21.07.2015 | 23.10.2015 | 45% |
|  |  | 5.) Представление отчётной документации о выполненных опытно-конструкторских работах. | 20.10.2015 | 23.11.2015 | 5% |

| От Подрядчика: | От Заказчика: |
| --- | --- |
| ___________________ «____»_______________201_ г. М.П. | ________________ «____»_______________201_ г. М.П. |

Приложение № 3

к договору на выполнение работ № _______________

от «___» _________2015 г.

Акт
сдачи-приемки Работ

по Договору от __________ № ___________

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Подрядчика»

____________________________________________

с одной стороны, и от лица «Заказчика» ______________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что результаты работ удовлетворяют требованиям Договора и надлежащим образом оформлены.

Представлены следующие документы (в соответствии с Техническим заданием): _________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Цена Работ составляет __________ рублей (_________________), в том числе НДС 18% ____________ рублей (_________________________).

| От Подрядчика: | От Заказчика: |
| --- | --- |
| ___________________ «____»_______________2015 г. М.П. | ________________ «____»_______________2015 г. М.П. |

Приложение № 4

к договору на выполнение работ № ___________________

от «____» ____________ 2015 г.

1. Условия банковской гарантии.

- Гарант безотзывно обязуется выплатить Бенефициару любую сумму, не превышающую _______ рублей, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Бенефициара, составленного в соответствии с требованиями Гарантии.

- Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром, включая дополнительные и гарантийные обязательства, предусмотренные Договором.

- Гарантия также обеспечивает исполнение обязательств Принципала:

- по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором, начисленных с момента возникновения у Бенефициара права на их начисления, до дня списания денежных средств с расчетного счета Гаранта;

- по возмещению Принципалом убытков Бенефициара в размере, предусмотренном Договором

- Гарантия является обеспечением исполнения Договора, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору, включая дополнительные и гарантийные обязательства, или расторжения Договора и отказа Должника вернуть полученную сумму аванса.

- Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

- Бенефициар не может уступать права требования по Гарантии третьим лицам без письменного согласия Гаранта.

- Гарантия вступает в силу с «___»______20___г. и действует по «__»_____20____г. включительно.

2. Условия выплат по настоящей Гарантии.

- Предъявляемое Бенефициаром письменное требование по Гарантии должно содержать указание на то, в чем состоит нарушение, неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств Принципала по Договору, расчет требуемой суммы и платежные реквизиты Бенефициара.

- Требование Бенефициара должно быть подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным им лицом и заверено печатью Бенефициара. К требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом Бенефициара и печатью Бенефициара копии следующих документов:

- подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование, если Требование подписано не руководителем Бенефициара;

- подтверждающих выплату Принципалу аванса (при наличии) в размере, предусмотренном Договором.

- Заявление с требованием платежа по настоящей Гарантии должно быть направлено Гаранту до истечения срока действия настоящей Гарантии.

- Предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана Гарантия. Указанный в пункте 1.1 Гарантии объем ответственности Гаранта является исчерпывающим и не может быть изменен в сторону увеличения.

- Обязательство Гаранта по выплате суммы по требованию Бенефициара считается исполненным надлежащим образом с момента зачисления денежных средств на счет Бенефициара.

3. Прочие условия.

- Изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.

- Гарант отказывает Бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии либо представлены Гаранту по окончании определенного в Гарантии срока.

Гарант должен немедленно уведомить Бенефициара об отказе удовлетворить его требование.

- Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии прекращается:

- уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана Гарантия;

- истечением срока, на который выдана Гарантия;

- вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии и возвращения ее Гаранту;

- вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

- Гарантия подчинена законодательству Российской Федерации. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Гарантии или в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде.

3.5.	Реквизиты и адрес Гаранта.

3.6.	Подпись руководителя уполномоченного представителя) Гаранта.

Приложение № 5

к договору на выполнение работ № _________________

от «____»___________2015 г.

Условия договора поручительства

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за надлежащее исполнение Должником всех обязательств, возникших или могущих возникнуть из Договора, в полном объеме.

1.2. Поручитель надлежащим образом информирован обо всех существенных условиях Договора, в том числе:

- предмет Договора -      ;

- общая стоимость Договора -      ;

- сумма аванса:      ; срок уплаты -      ;

- условия окончательных расчетов:      ;

- иные существенные условия Договора -      ;

1.3. Основанием ответственности Поручителя по Договору поручительства является неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Должником вытекающих из Договора обязательств, включая дополнительные и гарантийные обязательства (например, по оплате, по возврату аванса, уплате процентов, штрафов, неустоек, возмещению убытков, расходов, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательства Должником или расторжением Договора и отказом Должника вернуть полученную сумму аванса).

1.4. При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Должником вытекающих из Договора обязательств Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

2.1. При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Должником указанных в пункте 1.3 Договора поручительства обязательств, Кредитор предъявляет письменное требование к Поручителю.

2.2. Требование Кредитора обязательно должно содержать:

дату предъявления требования;

указание на то, в чем состоит нарушение, неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств Должника;

расчет требуемой к оплате Поручителем суммы;

платежные реквизиты Кредитора.

2.3. Требование Кредитора должно быть подписано руководителем Кредитора или уполномоченным им лицом и заверено печатью Кредитора. К требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом и печатью Кредитора  копии следующих документов:

- подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование, если требование подписано не руководителем Кредитора;

- подтверждающих выплату Должнику аванса в размере, предусмотренном Договором.

2.4. Поручитель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения им требования Кредитора рассмотреть его и, если оно соответствует требованиям Договора поручительства, уплатить Кредитору сумму, указанную в требовании.

2.5. При невыполнении обязательств, указанных в пункте 2.4. Договора поручительства, Поручитель дополнительно уплачивает неустойку за каждый день просрочки за период с даты установленного в соответствии с условиями Договора поручительства срока платежа в размере двойной ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы невыполненного обязательства.

2.6. Датой оплаты по Договору поручительства считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Кредитора.

2.7. Поручитель выражает согласие отвечать за исполнение Должником Договора в случае изменений или дополнений любых условий Договора (в том числе, но не ограничиваясь, всех или одного из существенных условий, перечисленных в пункте 1.2. Договора поручительства) в одностороннем порядке, в судебном порядке или по соглашению Кредитора и Должника, в том числе влекущих увеличение ответственности Поручителя либо иные неблагоприятные последствия для Поручителя.

2.8. Поручитель обязуется отвечать в соответствии с условиями Договора поручительства перед Кредитором за любого исполнителя по Договору, в том числе в случае перевода долга по Договору лицом, указанным в качестве Должника в Договоре поручительства, на любое третье лицо. Поручитель не вправе представлять возражения Должника.

2.9. К Поручителю, исполнившему обязательство, переходят права Кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие Кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.

По исполнении Поручителем обязательства, Кредитор обязан передать Поручителю все документы или их заверенные копии, удостоверяющие требование к Должнику, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня исполнения обязательства Поручителем.

3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

3.1. Договор поручительства вступает в силу с «      »       20       г. и действует по «      »       20       г. включительно.

3.2. Поручительство по Договору поручительства прекращается также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. В случае увеличения срока исполнения Должником обязательств по Договора, срок действия Договора поручительства увеличивается, соответственно, на срок, на который был увеличен срок исполнения обязательств Должником по Договора.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Если какое-либо положение Договора поручительства будет признано недействительным или ничтожным, такое положение (в силу его недействительности или ничтожности) не будет иметь юридической силы и будет считаться не включенным в Договор поручительства, что никак не повлияет на действительность других положений Договора поручительства.

4.2. Во всем, что не урегулировано Договором поручительства, Стороны руководствуются правом Российской Федерации.

4.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора поручительства или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде.

4.4. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

4.4.1. Сторона вправе заключать и исполнять Договор поручительства;

4.4.2. Заключение и/или исполнение Стороной Договора поручительства не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

4.4.3. Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора поручительства (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

4.5. В случае изменения у Стороны наименования, адреса или банковских реквизитов, указанных в статье 5 Договора поручительства, Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону. Такое уведомление должно быть подписано надлежаще уполномоченным представителем Стороны. До момента получения другой Стороной такого уведомления, исполнение такой Стороной своих обязательств по прежнему адресу и/или прежним банковским реквизитам считается надлежащим.

4.6. Договор поручительства подписан в двух экземплярах одинаковой юридической силы, по одному для каждой из Сторон.

4.7. Условия о раскрытии Сведений о Поручителе

4.7.1. Поручитель гарантирует Кредитору, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поручителя, переданные Кредитору по акту от «___» ___________ 2012 года (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

4.7.2. При изменении Сведений Поручитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Кредитору соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поручителя.

4.7.3. Поручитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Кредитором, а также на раскрытие Кредитором Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поручитель освобождает Кредитора от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Кредитору убытки, понесенные в связи с предъявлением Кредитору претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

4.7.4. Поручитель и Кредитор подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.7.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Кредитора от исполнения Договора и предъявления Кредитором Поручителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поручителем соответствующего письменного уведомления Кредитора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении

5. Реквизиты и подписи сторон.

Приложение № 6

к договору на оказание услуг

№ _________________________

от «____» ____________ 2015 г.

Структура цены договора

| № п/п | Предметные статьи расходов | Сумма затрат на 2015, руб | Итого по договору, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | Прямые расходы, в т.ч.: |  |  |
| 1.1 | - материалы |  |  |
| 1.2 | - оборудование |  |  |
| 1.3 | - расходы на оплату труда (в т.ч. по договорам подряда) |  |  |
| 1.4 | - обязательные отчисления от оплаты труда |  |  |
| 1.5 | - амортизационные отчисления |  |  |
| 1.6 | - прочие прямые затраты (при наличии – дать расшифровку) |  |  |
|  | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы (накладные расходы), в т.ч. |  |  |
| 2.1 | - расходы на оплату труда |  |  |
|  | Всего расходов собственными силами |  |  |
|  | Затраты на выполнение работ сторонними организациями |  |  |
|  | Всего расходов |  |  |
|  | Прибыль |  |  |
|  | Всего: |  |  |
|  | Кроме того, возмещаемые затраты |  |  |
| 9. | Всего (с учетом возмещаемых затрат)* |  |  |
| 10. | Налог на добавленную стоимость |  |  |
| 11. | Общая стоимость договора |  |  |

Главный бухгалтер								____________________________

____________________________

Приложение № 7

к договору

№ _________________________

от «___» ____________ 20___ г

УведомлениЕ

о создании результата интеллектуальной деятельности

I. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СОЗДАНИЯ.

| Настоящим |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (полное название организации) |  |  |  |
| являющееся стороной (Подрядчиком) по договору от «__» _______ 201_ г. |  |  |  |
| № __________________ (далее – Подрядчик) на выполнение: |  |  |  |
| □ | научно-исследовательских работ (далее – НИР) |  |  |
| □ | опытно-конструкторских и технологических работ (далее – ОКР) |  |  |
| □ | научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ |  |  |
| □ |  |  |  |
|  | (указывается иной предмет в соответствии с условиями заключенного контракта) |  |  |
| по теме: |  |  |  |
|  |  | (полное наименование темы НИР, ОКР и т.п.) |  |

заключенному с ФГУП «НО РАО» (далее – Договор), уведомляет о создании при выполнении работ по Договору:

| □ | охраняемого результата интеллектуальной деятельности: |  |
| --- | --- | --- |
|  | (указывается вид охраняемого результата интеллектуальной деятельности, согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), за исключением изобретения, полезной модели, промышленного образца, секрета производства (ноу-хау) |  |
| □ | результата, способного к правовой охране в качестве: |  |
|  | □ изобретения □ полезной модели □ промышленного образца □ ноу-хау |  |

| Руководитель подразделения Подрядчика, ответственного за обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (фамилия и инициалы) |

| со следующим наименованием: |  |  |  |  | « |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » (далее – РИД). |  |  |  |  |  |  |
| (указывается полное наименование) |  |  |  |  |  |  |
| Департамент-заказчик: (ФГУП «НО РАО) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (указывается структурное подразделение ФГУП «НО РАО», являющееся функциональным заказчиком (координатором) работ по Договору, в компетенцию которого входит определение предмета Договора и подписание акта сдачи-приемки результатов работ) |  |  |
| 1.1. | Краткое описание РИД: |  |  |  |  |  |
|  | (рекомендуется изложить краткое описание РИД. Описание может содержать указание на наименование области техники применения РИД, на объекты техники, технологические или иные процессы, для которых создавался или может быть использован РИД, описание задачи, на решение которой результат направлен, определение новизны и преимуществ разработанного технического решения, характеристику отличий данного результата от ближайших аналогов и т.п. Если РИД является секретом производства (ноу-хау), то его сущность в уведомлении не раскрывается и сведения о нем указываются исходя из обеспечения сохранения конфиденциальности секрета производства (ноу-хау) |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Сфера государственного учета РИД: □ гражданского назначения □ военного, специального, двойного назначения |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Патентные исследования, связанные с РИД: |  |  |  |  |  |
|  | □ 1.3.1. |  | проводились: отчет о патентных исследованиях от « » 201 г. |  |  |  |
|  |  |  | № представлен в адрес |  |  |  |
|  |  |  | (указывается структурное подразделение Заказчика) |  |  |  |
|  |  |  | письмом от « » 201 г. исх. № |  |  |  |
|  | □ 1.3.2. |  | проведены не были: |  |  |  |
|  | (указывается причина) |  |  |  |  |  |

| Руководитель подразделения Подрядчика, ответственного за обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (фамилия и инициалы) |

| 1.4. | Сведения об организации соисполнителе работ по Договору - разработчике РИД (далее – Соисполнитель): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п/п | Полное наименование организации (с указанием организационно-правовой формы) | Сокращенное наименование организации |  | Юрид. адрес и контактная информация (включая тел., адрес эл. почты и сайта Соисполнителя в инф.-телекомм.сети "Интернет" (при наличии) | Реквизиты договора (контракта, соглашения), в рамках выполнения которого создан РИД (указывается дата, номер, кратко предмет и наименования сторон) |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Автором (соавторами) РИД являются: |  |  |  |  |  |  |
|  | п/п | Полные ФИО автора РИД |  | Сокращенное наименование организации-работодателя, наименование структурного подразделения и должности автора РИД (на момент создания РИД) |  |  | Подпись автора РИД (подтверждающая правильность приведенных данных в отношении автора) |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |

| 1.6. | Гарантии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.6.1. Подрядчик подтверждает что: - в пункте 1.5 настоящего уведомления без исключений указаны все авторы РИД – граждане, творческим трудом которых создан РИД; - все указанные в уведомлении авторы РИД проинформированы о том, что согласно статье 1228 ГК РФ не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь, либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ и что включение в состав авторов лиц, не внесших личного творческого вклада в создание РИД будет являться нарушением федерального закона и влечет ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. |  |  |  |
| Руководитель подразделения Подрядчика, ответственного за обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности: |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) | (фамилия и инициалы) |

II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ

РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Наиболее целесообразной формой правовой охраны созданного РИД, по мнению Подрядчика является:

| □ | 2.1. подача в установленном порядке заявки на выдачу патента в отношении РИД |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □ 2.1.1. только в Российской Федерации; |  |  |
|  | □ 2.1.2. в Российской Федерации и за рубежом: |  |  |
|  | (при выборе зарубежного патентования дополнительно указываются обстоятельства, обосновывающие такой выбор, а также рекомендуемые страны и процедуры патентования) |  |  |
| □ | 2.2. обеспечение охраны в качестве секрета производства (ноу-хау) |  |  |
| □ | 2.3. обеспечение правовой охраной РИД в силу закона. Исключительные права на РИД возникают с момента его создания. Государственная или иная регистрация РИД нецелесообразна, соблюдение каких-либо иных формальностей не требуется |  |  |
| □ | 2.4. обеспечение добровольной (по желанию правообладателя) государственной или иной регистрации РИД и получение документа удостоверяющего исключительное право на РИД |  |  |
|  | □ 2.4.1. государственная регистрация в Российской Федерации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности; |  |  |
|  | □ 2.4.2. иное: |  |  |
|  |  | (указываются иные предложения и обстоятельства, описывающие существо и обосновывающие такой выбор) |  |

| Руководитель подразделения Подрядчика, ответственного за обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (фамилия и инициалы) |

III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВОЗМОЖНОГО ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

IV. ОТМЕТКИ О ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ УВЕДОМЛЕНИЯХ.

Дата направления Подрядчиком первоначального уведомления: ___ _____________ 201__ г. Дата поступления замечаний Заказчика: ___ _______________ 201___ г.

V. ПРИЛОЖЕНИЯ.

| 1. | на л. |
| --- | --- |
| 2. | на л. |
| 3. | на л. |

(могут прилагаться, например, уведомления автора о создании РИД, уведомления и письма Субподрядчика, касающиеся создания РИД, заключения, протоколы, решения НТС, патентного и иных подразделений Исполнителя в отношении созданного РИД, отчет о патентных исследованиях и т.п.)

| Руководитель Подрядчика |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы и фамилия) |
|  | М.П. |  |

| Руководитель подразделения Подрядчика, ответственного за обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (фамилия и инициалы) |

Приложение № 8

к договору

№ _________________________

от «___» ____________ 20___ г

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ (ФОРМА)

между

Главным бухгалтером

Главным бухгалтером

Дата

Кредит

Документ

Дебет

Кредит

Сальдо начальное

Сальдо начальное по договору:

Итого оборот по договору:

Сальдо конечное по договору:

Сальдо начальное по договору:

Итого оборот по договору:

Сальдо конечное по договору:

Обороты за период

Сальдо конечное

Сальдо конечное развернутое

М.П.

М.П.

По данным ФГУП «НО РАО»

По данным _____________

Обороты за период

Сальдо конечное

Сальдо конечное развернутое

Итого оборот по договору:

Сальдо конечное по договору:

Договор №

Сальдо начальное по договору:

От _____________

Руководитель организации

Руководитель организации

на ___.___.201__ задолженность в пользу ФГУП «НО РАО» (Сумма в рублях) руб. (Сумма

прописью)

на ___.___.2011 задолженность в пользу ________ (Сумма в рублях) руб. (Сумма

прописью)

(_______________________)

(                                   )

(_______________________)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(                                   )

Итого оборот по договору:

Сальдо конечное по договору:

От ФГУП «НО РАО»

Сальдо начальное

договор №

Сальдо начальное по договору:

По данным

ФГУП «НО РАО»

, руб.

По данным

_____________

, руб.

Документ

Дебет

Дата

(наименование Организации 2)

(Ф.И.О. Руководителя Организации 2)

(Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 2)

с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за

(указать период)

и составлен акт о нижеследующем:

(наименование Организации 1)

(Ф.И.О. Руководителя Организации 1)

(Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 1)

с одной стороны, и Руководителем

Нами, Руководителем

.

(квартал, год)

за период:

(наименование Организации 1)

(наименование Организации 2)

ФГУП «НО РАО»

и

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ №

1 Настоящая типовая форма уведомления заполняется в отношении каждого результата интеллектуальной деятельности (в том числе способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца), созданного при выполнении работ по Договору. Уведомление не должно содержать сведений, составляющих государственную тайну. В случае, если уведомление содержит иную информацию (сведения) ограниченного доступа,  оформление настоящего уведомления и представление его Заказчику осуществляется в установленном порядке с соблюдением требований и условий в части охраны конфиденциальности и защиты такой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, актами Госкорпорации «Росатом» (далее – Корпорация) и Подрядчика, а также условиями Договора.

Заполняется, если к созданию РИД  имело отношение иное кроме Подрядчика  юридическое лицо, в рамках договора (контракта, соглашения), заключенного во исполнение Договора.