ДОГОВОР

г. Волгодонск 	«       »               201__ г.

Акционерное общество «Нижегородская инжиниринговая компания» «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (АО «НИАЭП»), именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице директора по строительству Ростовской АЭС - директора филиала Кононенко Алексея Валерьевича, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора ______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- Исполнитель обязуется оказать Заказчику в соответствии с требованиями и условиями настоящего Договора, а последний обязуется принять и оплатить работы и услуги по техническому содержанию помещений энергоблока № 4 Ростовской АЭС.

- Объем и содержание работ и услуг определяется утвержденным Заказчиком Техническим заданием  (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

- Сроки выполнения работ: в течение 12 месяцев с даты подписания договора.

2. Стоимость работ, цена Договора и порядок расчетов

2.1.	Цена настоящего Договора в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение №2) не может превышать _____________ (_____________ рублей _________ копеек) в том числе НДС 18% - _____________ (______________ рубля ______ копейка). Стоимость оказываемых услуг в месяц составляет _____________ (_____________ рублей _________ копеек) в том числе НДС 18%. Стоимость услуг за неполный месяц рассчитывается пропорционально количеству дней фактического оказания услуг за данный месяц.

2.2.	Оплата работ Исполнителю производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг) и представления Исполнителем надлежащим образом оформленного счета-фактуры, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.3. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего договора. Заказчик обязан представлять подписанные акт сверки расчетов, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала. Исполнитель обязан в течение 5-ти рабочих дней с даты получения акта сверки подписать акт сверки и вернуть один экземпляр Заказчику. При наличии разногласий Исполнитель направляет в адрес Заказчика подписанный со своей стороны протокол разногласий. Форма акта сверки расчетов определяется Приложением № 4 к настоящему договору.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

- В рамках стоимости выполнения работ, указанной в статье 2 договора, оказать услуги (выполнить работы) в полном объеме в срок, установленный в п. 1.3 настоящего договора, с высоким качеством согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, условиям настоящего Договора.

- Своими силами и средствами получить все необходимые допуски, разрешения на право оказания услуг по договору, требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в течение срока, указанного Заказчиком.

3.1.4.	Привлечение соисполнителей без письменного согласия Заказчика не допускается.

- Если в процессе выполнения работ выявляются обстоятельства, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения работ, Исполнитель обязан об этом немедленно поставить в известность Заказчика.

3.1.8. Исполнитель обязуется уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях при выполнении работ.

3.1.9. Исполнитель в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента заключения договора с Соисполнителем из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (в смысле положений статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обязан предоставить Заказчику информацию о заключенном договоре, в том числе наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения такого Соисполнителя, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цену договора с Соисполнителем. Информация о заключенном договоре с Соисполнителем из числа субъектов малого и среднего предпринимательства должна содержать сведения, определенные в Приказе Министерства финансов РФ от 29 декабря 2014 года  № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между Заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки». Исполнитель обязан включить в договор с Соисполнителем условие, предусматривающее право Исполнителя на передачу Заказчику информации, указанной в настоящем пункте Договора.

3.2.	Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п.2.1 Договора, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ (оказанных услуг) и получения от Исполнителя надлежащим образом оформленного счета-фактуры.

3.3.	Заказчик имеет право:

3.3.1. Во всякое время проверить ход и качество оказания услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. По факту оказания услуг Исполнитель представляет акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) не позднее 2-ого числа месяца следующего за отчетным.

4.2. В течение 2-х рабочих дней после получения акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю письменный мотивированный отказ от его подписания.

4.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 5-ти рабочих дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика.

4.4. Работы (услуги) считаются выполненными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

5. Ответственность сторон

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, установленных Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки. Начисление пени производится по письменному требованию Заказчика с даты, указанной в требовании.

- Оплата или удержание неустойки не освобождают Исполнителя от его обязательств и ответственности по Договору.

- При нарушении Подрядчиком предусмотренного пунктом 3.1.9 настоящего Договора срока передачи Заказчику информации о заключенном договоре с Соисполнителем и/или предоставления информации о заключенном договоре не в полном объеме, Исполнитель уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в виде пени в размере 0,05 % (ноль целях пят сотых процента) от цены Договора за каждый день просрочки исполнения указанных обязательств, а также обязуется компенсировать Заказчику убытки в размере административных штрафов, наложенных на Заказчика в связи с неразмещением/нарушением сроков размещения/предоставления информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Административный штраф возмещается при условии предоставления Исполнителю надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих применение к Заказчику административного наказания в виде административного штрафа.

6. Форс-мажорные обстоятельства

- Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если указанное неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также война или военные действия, крупномасштабные забастовки) при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли сторон и сделали невозможным исполнение любой из сторон своих обязательств по настоящему договору.

- Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено справками, выдаваемыми региональными представительствами Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации или иным компетентным органом.

- Срок действия данного Договора автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения споров по вопросам исполнения настоящего договора или в связи с ним, Сторонами предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Сторона, у которой возникли основания для предъявления претензии, должна предъявить претензию в письменном виде с приложением обосновывающих документов. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента ее получения.

7.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, которые не могут быть разрешены Сторонами путем проведения совместных переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской области.

8. Конфиденциальность

- Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 3 (Три) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям государственных органов и лиц в соответствии с действующим законодательством.

- По взаимному согласию Сторон в рамках данного договора конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета договора, размера и условий оплаты, а также иные получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения договора сведения и документы, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

- Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае разглашения условий настоящего Договора третьим лицам, Исполнитель обязан возместить все убытки (в том числе упущенную выгоду) Заказчика в связи с нарушением прав последнего.

- Сторона, получающая конфиденциальную информацию, должна обеспечить защиту этой информации от несанкционированного использования, распространения и публикации. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, иные лица, без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и приложений к нему, а также сведений и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

8.5 Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, представленные Исполнителем в рамках закупки, являются полными, точными и достоверными.

8.6. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов (Форма – Приложение № 3 к Договору), заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителем. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчику Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

8.7. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.8. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

9. Общие условия

- Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

- Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к Договору.

9.3.	Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и соответствующей компенсацией нанесенного ущерба.

10. Условия расторжения договора

10.1. Настоящий договор может быть изменен, приостановлен или расторгнут в случаях:

- по обоюдному согласию сторон;

- расторгнут - в случае ненадлежащего исполнения работ Исполнителем.

10.2 Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения договора в случае отступления либо нарушения Исполнителем условий настоящего договора, либо в случае утраты Заказчиком интереса к услугам Исполнителя, предупредив об этом Исполнителя за две недели.

11. Вступление договора в силу и срок действия договора

11.1.	Договор вступает в силу с момента его подписания Заказчиком и Исполнителем и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

11.2.	Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 экз.- для Заказчика и 1 экз. - для Исполнителя.

Приложения к Договору:

Приложение № 1 «Техническое задание».

Приложение № 2 «Расчет стоимости».

Приложение № 3 «Сведения о цепочке собственников» (форма).

Приложение № 4 «Акт сверки расчетов» (форма).

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- | --- |

| АО «НИАЭП» Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, дом 3, Волгодонский филиал АО «НИАЭП» - «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции» Место нахождения: 347388, Ростовская обл., г. Волгодонск – 28 ОКВЭД 74.14.; ОКПО 80387958 ОКАТО 60412000000, ОГРН 1075260029240 ИНН 5260214123, КПП 614303001 Р/счет 40702810342000012245 в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ г. НИЖНИЙ НОВГОРОД К/счет 30101810900000000603 БИК 042202603 Реквизиты на счет-фактуру: Грузополучатель: Волгодонский филиал АО «НИАЭП» - «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции» Адрес: 347388, Ростовская обл., г. Волгодонск - 28 Покупатель: АО «НИАЭП» Адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, дом 3 ИНН 5260214123 КПП 61430300 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От Заказчика | От Исполнителя |  |
| Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала ________________А.В. Кононенко | Директор |  |

Приложение № 1 к договору № _________ от ___________

| «СОГЛАСОВАНО» _____________________/______/ | «УТВЕРЖДАЮ» Директор по строительству Ростовской АЭС-директор филиала _________________ А.В. Кононенко |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому содержанию помещений

энергоблока №4 Ростовской АЭС

- Основание для заключения договора

  - Обеспечение выполнения оперативных поручений Генерального подрядчика по техническому содержанию зоны и помещений энергоблока №4 Ростовской АЭС.

- Состав и основные требования к производству работ и оказанию услуг

  - Содержание и уборка помещений основных объектов строительства с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии.

  - Уборка мусора и строительных отходов из помещений РО и машзала энергоблока №4.

  - Вывоз складированного строительного мусора в специально отведенные Заказчиком места, с использованием грузового автопарка, находящегося в постоянном распоряжении организации.

  - Для складирования мусора и отходов строительного производства в помещениях должны быть оборудованы специально отведенные места.

  - Допускается временное складирование мусора, грунта, отходов строительного производства на территории, в специально отведенных местах, с учетом обеспечения безопасного производства работ и требований СанПиН.

  - Приемка выполненных работ осуществляется ежемесячно.

- Исходные данные для выполнения работ и оказания услуг

  - Выполнение работ распространяется на зону основных объектов строительства: помещения Реакторного, Деаэраторного отделений, Этажерки электротехнических устройств и машзала энергоблока №4.

Период выполнения работ: в течение 12 месяцев с даты подписания договора.

  - Площадь помещений основных объектов строительства, подлежащих обслуживанию, согласно прилагаемого перечня составляет:

По энергоблоку №4 – 16984,8 м2.

Приложения:

- Перечень работ (услуг) с указанием периодичности уборки – на 1л.

Заместитель директора по строительству 				          О.И. Бородин

Заместитель начальника УСМР                                                           Э.А. Балясников

Приложение № 1 к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

по текущей уборке помещений энергоблока №4 Ростовской АЭС

(к техническому заданию на период: в течение 12 месяцев с даты подписания договора)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Подметание полов лестничных клеток ЛК 1,2,3,4, ДО, ЭЭТУ | м2 | 1 422,9 | 1 раз в день |
| 1.2 | Мытье полов ЛК 1,2,3,4 | м2 | 1 422,9 | 1 раз в день |
| 1.3 | Мытье стен ЛК | м2 | 2833,40 | 1 раз в неделю |
| 1.4 | Подметание полов холлов 1,2,3,4 | м2 | 1 233,30 | 1 раз в день |
| 1.5 | Мытье полов холлов 1,2,3,4 | м2 | 1 233,30 | 1 раз в неделю |
| 1.6 | Подметание полов коридоров | м2 | 3 573,00 | 1 раз в день |
| 1.7 | Мытьё полов и стен коридоров, санузлов | м2 | 9182,5 | 1 раз в неделю |
| 1.8 | Подметание полов в прочих помещениях | м2 | 10 755,60 | 1 раз в неделю |
| 1.9 | Вынос мусора из помещений холлов, лестничных клеток, коридоров в места складирования на расстояние 50 м на носилках | тн | 1,7 | ежедневно |
| 1.10 | Вывоз складированного строительного мусора в специально отведенные Заказчиком места, с использованием грузового автопарка | тн | 1,7 | ежедневно |

Заместитель начальника УСМР                                                           Э.А. Балясников

Приложение № 2 к договору № _________ от ___________

Расчет стоимости

на оказание услуг по техническому содержанию помещений

энергоблока №4 Ростовской АЭС

| № | Наименование показателей | (руб.) |
| --- | --- | --- |
| п/п |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Материальные расходы |  |
|  | В том числе: |  |
| 1.1 | Сырье и материалы, используемые в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) |  |
| 1.2 | Комплектующие изделия и (или) полуфабрикаты, подвергающиеся монтажу и (или) дополнительной обработке в организации |  |
| 1.3 | Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями |  |
| 1.4 | Другие обоснованные материальные расходы |  |
| 2. | Расходы на оплату труда в соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда |  |
| 2.1 | Расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в создании продукции |  |
| 2.2 | Расходы на оплату труда работников, привлекаемых для работы по договорам гражданско-правового характера (включая договоры подряда) |  |
| 2.3 | Страховые взносы в социальные фонды (__ % от п.2.1 +__% от п. 2.2) |  |
| 2.4 | Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве (__ % от п. 2.1) |  |
| 3. | Расходы на служебные командировки работников, непосредственно участвующих в создании продукции |  |
| 4. | Накладные расходы (___% от п.2.1) |  |
| 5. | Расходы, связанные с производством и реализацией работ (услуг) (п.1+п.2+п.3+п.4) |  |
| 6. | Прибыль [___ % от (п.5 – п.1.3) |  |
| 7. | Цена договора (п.5+п.6) |  |
| 8. | Налог на добавленную стоимость (НДС) |  |
| 9. | Цена договора с учетом НДС |  |

| От Исполнителя: Директор _________________ /___________ / | От Заказчика: Директор по строительству Ростовской АЭС -директор филиала _________________ / А.В. Кононенко / |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Расчету стоимости

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

| № п/п | Наименование должностей (профессий, категорий) работников | Численность, (чел.) | Трудоемкость выполняемых работ, (чел./час.) | Заработная плата работников за час с учетом надбавок и премий из с/с, ( руб.) | Расходы на оплату труда, (руб.) гр. 5*гр.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | х |  | х |  |

| От Исполнителя: Директор _________________ / ____________/ | От Заказчика: Директор по строительству Ростовской АЭС -директор филиала _________________ / А.В. Кононенко / |
| --- | --- |

| Приложение №3 к договору № Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (ФОРМА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) | Признак договора (доходный, расходный, госконтракт, прочие) |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № и дата | Предмет договора | Цена (млн.руб) | Срок действия | Иные существенные условия | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |  |

| От ЗАКАЗЧИКА |  | От ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- | --- |
| Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала |  | Директор |
| _________________ А.В. Кононенко |  | ________________ |

Приложение № 4 к договору № ______ от _____

между

Главным бухгалтером

Главным бухгалтером

Дата

Кредит

Документ

Дебет

Кредит

Сальдо начальное

Сальдо начальное по договору:

Итого оборот по договору:

Сальдо конечное по договору:

Сальдо начальное по договору:

Итого оборот по договору:

Сальдо конечное по договору:

Обороты за период

Сальдо конечное

Сальдо конечное развернутое

М.П.

Бухгалтер_________________________________________________________________(___________________)

Ответственный исполнитель (Куратор) по  договору__________________________________(____________________)

М.П.

По данным АО «НИАЭП»"

По данным Организации2

Обороты за период

Сальдо конечное

Сальдо конечное развернутое

Итого оборот по договору:

Сальдо конечное по договору:

Договор №

Сальдо начальное по договору:

От Организации2

Руководитель организации

Руководитель организации

на ___.___.201__ задолженность в пользу  Организации 2 (АО «НИАЭП») (Сумма в рублях) руб. (Сумма

прописью)

на ___.___.201_ задолженность в пользу Организации2 (АО «НИАЭП») (Сумма в рублях) руб. (Сумма

прописью)

(_______________________)

(                                   )

(_______________________)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(                                   )

Итого оборот по договору:

Сальдо конечное по договору:

От АО «НИАЭП»"

Сальдо начальное

договор №

Сальдо начальное по договору:

По данным

АО «НИАЭП»

, руб.

По данным

Организация2

, руб.

Документ

Дебет

Дата

(наименование Организации 2)

(Ф.И.О. Руководителя Организации 2)

(Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 2)

с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за

(указать период)

и составлен акт о нижеследующем:

(наименование Организации 1)

(Ф.И.О. Руководителя Организации 1)

(Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 1)

с одной стороны, и Руководителем

Нами, Руководителем

..

(квартал, год)

за период:

(наименование Организации 1)

(наименование Организации 2)

АО «НИАЭП»

и

(ФОРМА) Акт сверки расчетов №

| От Исполнителя: Директор _________________ / / | От Заказчика: Директор по строительству Ростовской АЭС -директор филиала _________________ / А.В. Кононенко / |
| --- | --- |