PAGE  
5

ЧАСТЬ 2.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР  ПОДРЯДА
г. Волгодонск                                                                                              «__» ___________  2012г.

 Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Волгодонского филиала ОАО «НИАЭП» Хазина Александра Борисовича, действующего на основании ____________________________., с одной стороны, и  __________________________, в лице директора ______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется за свой риск и своими силами выполнить работы по заданию Заказчика в соответствии с требованиями и условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить. 
1.2. Объем и содержание работ определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к договору)  и Сводным сметным расчетом цены договора (Приложение № 2 к Договору), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Сроки выполнения работ: 

начало выполнения работ – с момента заключения настоящего договора;


окончание работ  – «01» декабря  2012 г.
2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена работ по настоящему Договору составляет- _______ рублей __ копеек (_______________ руб. __ коп.), в т.ч. НДС 
2.2. Расчет Заказчик производит в течение 3-х банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи–приемки выполненных работ на основании счета-фактуры Подрядчика, оформленного надлежащим образом, после устранения выявленных в процессе приемки недостатков.
2.3. При обнаружении Заказчиком недостатков, допущенных Подрядчиком в выполненных им работах, недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет, а оплата выполненных  работ производится Заказчиком после устранения Подрядчиком  выявленных недостатков.
2.4. Датой оплаты по настоящему Договору считается  дата платежного поручения с отметкой банка о списании средств со счета Заказчика.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить работы в полном объеме, соответствующем проектно-сметной документации, с надлежащим качеством и в сроки в соответствии с требованиями настоящего Договора и СНиП, и передать Заказчику результаты работ в предусмотренные настоящим Договором сроки. Результаты работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации и соответствующим государственным стандартам.

3.1.2. Поставить необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения работ. На все используемые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия Подрядчик обязан предоставлять документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.д.), удостоверяющие качество.
3.1.3. Обеспечить в процессе выполнения работ систематическую уборку рабочей площадки от мусора. В течение 2-х (двух) дней после подписания акта приема-передачи выполненных работ вывезти со строительной площадки строительный мусор.

3.1.4. Предоставлять Заказчику все необходимые чертежи, спецификации и документы, которые могут быть затребованы при выполнении работ по настоящему Договору.

3.1.5. Предпринимать все меры для предотвращения нанесения ущерба существующим сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, а также водотокам и почве, иным природным объектам и нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ объектов, если этот ущерб нанесен в результате действий Подрядчика.        

3.1.6. Устранить недостатки, обнаруженные в результатах работ, своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком.

3.1.7. Обеспечить при выполнении работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и нести ответственность в полном объеме в случае несоблюдения.

3.1.8. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или  о нецелесообразности продолжения работ.

3.1.9. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.10. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

3.1.11. Выполнить работы лично. Привлечение субподрядчиков возможно только с предварительного письменного согласия Заказчика. Расчеты с субподрядчиками, а также ответственность за выполнение ими работ надлежащего качества, возлагается на Подрядчика в полном объеме.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Передать Подрядчику объект, подлежащий ремонту, в течение 3-х рабочих дней с момента заключения настоящего Договора по акту приема – передачи.  

3.2.2. Передавать Подрядчику необходимую для выполнения работ информацию и документацию, информировать обо всех технических изменениях, влияющих на качество и сроки выполнения работ.

3.2.3. Принять результаты работ и оплатить их в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством  представленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения предмета Договора до приемки его Заказчиком несет Подрядчик.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. По завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (КС – 2) и справку о стоимости выполненных работ (КС - 3).

4.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта сдачи-приемки выполненных работ направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки работ, и повторно направить акт Заказчику. По согласованию Сторон при наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами может составляться акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных  настоящим Договором, Подрядчик  уплачивает пени в размере 0,1% от договорной цены за каждый день просрочки.
5.3. В случае обнаружения недостатков, брака или дефекта при приемке выполненных работ Подрядчик обязан устранить их в срок, согласованный с Заказчиком, своими  силами и за счет собственных средств, в противном случае Подрядчик уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости устранения недостатков, дефекта или брака за каждый день просрочки устранения.

5.4. В случае несвоевременной оплаты выполненных Подрядчиком работ Заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования от неоплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты.

5.5. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.6. Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением патентного или авторского права, товарной марки или названий, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обстоятельств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

6.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 8.3 настоящего Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок  рассмотрения претензии – 20 (двадцать) календарных дней с даты получения претензии.

7.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд  Нижегородской обл.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, в следующих случаях:

- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, когда срок окончания работ, установленный в Договоре, увеличивается  более чем на 10 календарных дней;
- снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий Договора;

-   лишение лицензии;
-   в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

8.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор не менее, чем за 20 календарных дней до даты расторжения.  Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически выполненные работы, принятые Заказчиком по акту приема-передачи.  

9.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств, включая обязательства по оплате выполненных работ и выполнению гарантийных обязательств.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 12 (двенадцать)  месяца с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком своими силами, за свой счет, в срок, согласованный с Заказчиком, в противном случае Подрядчик уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости  выполненных с недостатками работ за каждый день просрочки устранения.

10.3. Наличие недостатков в период гарантийной эксплуатации и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого подрядчика с оплатой затрат Подрядчиком в полном объеме и уплатой штрафа в размере 0,1 % от суммы Договора.
10.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение  5 (пяти) дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

10.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

10.6. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.8. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Контрагента, переданные ОАО «НИАЭП» по акту от ____ 2012 года, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными (Первый вариант первого абзаца применяется при передаче Сведений на материальных (в том числе, электронных) носителях):
Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Исполнителя @@@ на адреса электронной почты Заказчика @@@, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными. (Второй вариант первого абзаца применяется при передаче Сведений по электронной почте):

Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, представленные Исполнителем в рамках Закупки (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. (Третий вариант первого абзаца применяется при предоставлении Сведений в рамках закупочной процедуры (термин «ЗАКУПКА» заменяется конкретным видом закупки):

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя по форме Приложения № 3 к Договору. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Поставщика, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
11. Перечень Приложений к Договору 
11.1. Порядок выполнения работ по Договору, права и обязанности Сторон при его исполнении установлены в следующих приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора:

· Приложение № 1 Техническое задание

· Приложение №2  Сводный сметный расчет.

· Приложение №3  Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

· Приложение №4 Акт приема-передачи документов (форма).
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Подрядчик:
	Заказчик:

	
	Волгодонский филиал ОАО «НИАЭП»- «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции»

ИНН 5260214123,   КПП 614303001, 

Р/сч 40702810152160002799,  

К/с 30101810600000000602

в Волгодонском ОСБ №7931 

Юго-Западный банк Сбербанка России

 г.Ростов-на-Дону

БИК 046015602

Грузополучатель:

Волгодонский филиал ОАО НИАЭП

 «Дирекция Генерального подрядчика 

на Ростовской атомной станции»

ИНН 5260214123,   КПП 614303001

Почтовый адрес:

347388,  г.Волгодонск-28, Ростовская область

Покупатель:

ОАО НИАЭП

Юридический адрес: 

603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 3


ПОДПИСИ СТОРОН:
	От Подрядчика:

_________________ / _________________/ 


подпись

«____» _________________ 2010г.
	От Заказчика:

_____________________   / А.Б. Хазин /


подпись

«____» _________________ 2012г.


Приложение № 1
к договору №_________________

от «____»______________ 2012 г.

СОГЛАСОВАНО





      УТВЕРЖДАЮ

От ПОДРЯДЧИКА:



                             От ЗАКАЗЧИКА:









       Директор ВФ ОАО «НИАЭП»

__________/___________




       _______________/А.Б. Хазин 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ (текущий ремонт) 

на объектах Волгодонского филиала ОАО «НИАЭП»
	№ п/п
	Наименование данных
	Содержание данных

	1
	Заказчик
	Волгодонский филиал ОАО «НИАЭП» - «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции»

	2
	Основание для выполнения работ
	Акты технического освидетельствования зданий и помещений Волгодонского филиала ОАО «НИАЭП»:

1) Акт технического освидетельствования помещений АБК поз. 30 (по Г.П.);

2) Акт технического освидетельствования здания поз. 72 по Г.П.

3) Акт технического освидетельствования АБК поз. 30 (по Г.П.) лот БТИ 14-1 инв. № 1043;

4) Акт технического освидетельствования зданий АБК-2, АБК-3 (общежитие ВФ ОАО «НИАЭП») по адресу г. Волгодонск ул. Железнодорожная, 108.

	3
	Подрядная организация
	Победитель конкурентной процедуры.

	4
	Цель работы
	Текущий ремонт зданий и помещений.

	
	Статья финансирования
	Бюджет ВФ

	
	Срок выполнения работ
	начало выполнения работ – с момента заключения настоящего договора;

окончание работ  – «01» декабря  2012 г.

	5
	Объекты (предмет) работ
	1. Выполнение работ по зданию Конторы управления строительством с залом собраний поз. 30 (по Г.П.) инв. № 1043, лит. БТИ 14. Место нахождения: 347388, г. Волгодонск-28, Ростовская обл.
2. Текущий ремонт служебно-бытовых помещений - Контора ЭЮМ поз. 72 (Г.П.) инв. № 15, лит. БТИ 4. Место нахождения: 347388, г. Волгодонск-28, Ростовская обл.
3. Ремонтно-восстановительные работы фасада здания Конторы управления строительства поз. 30 (по Г.П.) лит. БТИ 14-1 инв. № 1043. Место нахождения: 347388, г. Волгодонск-28, Ростовская обл.
4. Ремонт зданий общежития АБК-2, АБК-3. Место нахождения: г. Волгодонск, ул. Железнодорожная, 108.

	6
	Объем работ, подлежащих выполнению
	Согласно актам технического освидетельствования и разработанным локальным сметным расчетам.

	6.1
	Акт технического освидетельствования помещений АБК поз. 30 (по Г.П.);

Локальный сметный расчет на выполнение работ по Зданию Конторы управления строительством с залом собраний поз. 30 (по Г.П.) инв. № 1043. Лит. БТИ 14.

	
	№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5

Кабинет №№ 301-332,204,мужской туалет 3эт.

1

Ремонт штукатурки откосов наружных по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных

100 м2

0,257

Строительный мусор 2,211т

2

Устройство герметизации коробок окон монтажной пеной

100 м шва

2,57

 

3

Облицовка оконных откосов панелями ПВХ

100 м2 

0,683

 

Кабинет №№ 400,402,404,406,410,422

4

Разборка покрытий полов из линолеума

100 м2 

1,047

Строительный мусор 0,4921т

5

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

100 м плинтусов

1,078

Строительный мусор 0,1186т

6

Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат

100 м2 

1,047

 

7

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: б/у

100 м 

1,078

 

Кабинет 401,438,406,403

8

Замена стеклопакета оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 проёмов

0,036

 

9

Установка москитной сетки

м2

1,1

 

Кровля

10

Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя _ бикрост

100 м2 покрытий

1,42

Строительный мусор 1,108т

11

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор

1 т

3,9297

 

12

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км: класс груза 1_мусор

1 т

3,9297

 



	6.2
	Акт технического освидетельствования здания поз. 72 по Г.П.

Локальный сметный расчет на ремонт здания АБК поз. 72 (по Г.П.).

	
	№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5

Раздел 1. Лестничные клетки 

1

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям

100 м2 

0,152

 

2

Облицовка стен по одинарному металлическому  каркасу из пн и пс профилей гипсокартонными листами в один слой 

100 м2

0,04

3

Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсокартонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными

100 м2

0,04



	6.3
	Акт технического освидетельствования АБК поз. 30 (по Г.П.) лот БТИ 14-1 инв. № 1043;

Локальный сметный расчет на ремонтно-восстановительные работы фасада здания Конторы управления строительства поз. 30 (по Г.П.) лит. БТИ 14-1 инв. № 1043.

	
	№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5

Раздел 1. Фасад 

1
Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных

100 м2

0,42

 

2
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2

0,42

 

3
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой

100 м

1,35

 

4
Устройство чеканки и расшивка швов стеновых панелей раствором

100 м

1,35

 

5
Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов смесь"Диамант"

100 м2 

3,477

 

6
Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной

м3 кладки

1,2

 

7
Армирование кладки стен и других конструкций

1 т 

0,03

 

8
Ремонт штукатурки откосов  цементно-известковым раствором прямолинейных

100 м2

0,268

 

9
Устройство герметизации коробок окон монтажной пеной

100 м  

1,15

 

10
Окраска  по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов краска "Оптимист" с добавлением колера

100 м2

3,95

 

11
Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя: 10 см отмостки, бетон М-200

1000 м2  

0,326

 

12
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для отделочных работ фасада

100 м2

4,422

 

13
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз эмалью ПФ-115

100 м2

0,351

 



	6.4
	Акт технического освидетельствования зданий АБК-2, АБК-3 (общежитие ВФ ОАО «НИАЭП») по адресу г. Волгодонск ул. Железнодорожная, 108.

Локальный сметный расчет на ремонт зданий общежития АБК-2, АБК-3 г. Волгодонск, ул. Железнодорожная, 108.

	
	№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5

Раздел 1. Кровля АБК-2, 3
1

Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. оцинкованных сливов

100 м 

1,48

 

2

Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам

100 м

1,48

 

3

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор

1 т

2

 

4

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 29 км: класс груза 1

1 т

2

 

Раздел 2. АБК-2, 1-й этаж 

2.1. Кухня

5

Очистка вручную стен, потолков, откосов от краски

100 м2

0,546

 

6

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, откосов

100 м2 

0,171

 

7

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков

100 м2 

0,151

 

8

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских

100 м2

0,02

 

9

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков

100 м2 

0,151

 

10

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов

100 м2

0,02

 

11

Гладкая облицовка стен глазурованной плиткой фартук

100 м2 

0,048

 

12

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен эмаль ПФ-115

100 м2

0,368

 

14
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % V=(2,1*0,9)*2,7/100=0.05103

100 м2 

0,051

 

2.2. Душевая

15

Очистка вручную стен, потолков, откосов от краски

100 м2

0,377

 

16

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором от "грибка"

100 м2 

0,377

 

17

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков

100 м2 

0,163

 

18

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 

0,214

 

19

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков

100 м2 

0,163

 

20

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов и стен
100 м2 

0,213

 

25

Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных   V=((2,1*0,7)*2+(2,1*0,9))*2,7/100=0.13041

100 м2 

0,1304

 

26

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2_ПФ-115

100 м2 

0,021

 

2.3. Туалет

27

Очистка вручную стен, потолков, откосов от краски

100 м2

0,541

 

28

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором от "грибка"

100 м2 

0,541

 

29

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков

100 м2 

0,328

 

30

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков

100 м2 

0,328

 

31

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 

0,213

 

32

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов и стен

100 м2 

0,213

 

33

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % эмаль ПФ-115   V=(2,1*0.7)*2*2,7/100=0.0794

100 м2 

0,0794

 

34

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2_ПФ-115

100 м2 

0,042

 

Раздел 3. АБК-2  2-й этаж

3.1.  Кухня

48

Гладкая облицовка стен глазурованной плиткой фартук

100 м2 

0,048

 

49

Очистка вручную стен, потолков, откосов от краски

100 м2

0,535

 

50

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, стен

100 м2 

0,535

 

51

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков

100 м2 

0,172

 

52

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков

100 м2

0,172

 

53

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 

0,363

 

54

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен эмаль ПФ-115

100 м2 

0,363

 

55

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % эмаль ПФ-115   V=(2,1*0.9)*2,7/100=0.05103

100 м2 

0,051

 

3.2. Душевая

56

Очистка вручную стен, потолков, откосов от краски

100 м2

0,271

 

57

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором от "грибка"

100 м2

0,271

 

58

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков

100 м2

0,158

 

59

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков

100 м2 

0,158

 

60

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 

0,113

 

61

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов и стен

100 м2

0,113

 

62

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % эмаль ПФ-115  V=((2,1*0,9)+(2,1*0,7))*2,7/100=0,0907  

100 м2

0,0907

 

3.3. Туалет

69

Очистка вручную стен, потолков, откосов от краски

100 м2

0,278

 

70

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором от "грибка"

100 м2 

0,278

 

71

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков

100 м2 

0,165

 

72

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков

100 м2 

0,165

 

73

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2

0,113

 

74

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов и стен

100 м2

0,113

 

75

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % эмаль ПФ-115  V=2,1*0,7*2,7/100=0,03969  

100 м2 

0,03969

 

Раздел 4. АБК-3  1-й этаж
4.1.  Кухня

76

Очистка вручную стен, потолков, откосов от краски

100 м2

0,5468

 

77

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, стен, откосов

100 м2 

0,5468

 

78

Гладкая облицовка стен глазурованной плиткой фартук

100 м2 

0,0504

 

79

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков

100 м2 

0,176

 

80

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков

100 м2

0,176

 

81

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 

0,371

 

82

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен эмаль ПФ-115

100 м2

0,371

 

83

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % эмаль ПФ-115  V=2,1*0,9*2,7/100=0,05103 

100 м2 

0,051

 

84

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2_ПФ-115

100 м2 

0,021

 

4.2. Душевая

85

Очистка вручную стен, потолков, откосов от краски

100 м2

0,298

 

86

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором от "грибка"

100 м2 

0,298

 

87

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков

100 м2 

0,153

 

88

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков

100 м2

0,153

 

89

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 

0,145

 

90

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов и стен

100 м2

0,145

 

91

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2_ПФ-115

100 м2 

0,021

 

92

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % эмаль ПФ-115   V=((2,1*0,8)+(2,1*0,7*2))*2,7/100=0,1247

100 м2 

0,1247

 

4.3. Туалет

93

Очистка вручную стен, потолков, откосов от краски

100 м2

0,298

 

94

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором от "грибка"

100 м2

0,298

 

95

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков

100 м2

0,144

 

96

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков

100 м2 

0,144

 

97

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 

0,154

 

98

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов и стен

100 м2 

0,154

 

99

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % эмаль ПФ-115   V=(2,1*0,7)*2*2,7/100=0,794

100 м2 

0,0794

 

100

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2_ПФ-115

100 м2

0,021

 

Раздел 5. АБК-3  2-й этаж 

114

Гладкая облицовка стен глазурованной плиткой фартук

100 м2 

0,0504

 

115

Очистка вручную стен, потолков, откосов от краски

100 м2

0,5615

 

116

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, стен, откосов

100 м2 

0,5615

 

117

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков

100 м2 

0,179

 

118

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков

100 м2 

0,179

 

119

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 

0,383

 

120

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен эмаль ПФ-115

100 м2

0,383

 

121

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % эмаль ПФ-115   V=(2,1*0,9)*2,7/100=0,05103

100 м2 

0,051

 

5.2. Душевая

126

Очистка вручную стен, потолков, откосов от краски

100 м2

0,272

 

127

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором от "грибка"

100 м2 

0,272

 

128

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков

100 м2

0,159

 

129

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков

100 м2 

0,159

 

130

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 

0,113

 

131

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов и стен

100 м2

0,113

 

132

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % эмаль ПФ-115   V=(2,1*0,7)*2*2,7/100=0,0794

100 м2

0,0794

 

5.3. Туалет

133

Очистка вручную стен, потолков, откосов от краски

100 м2

0,279

 

134

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором от "грибка"

100 м2 

0,279

 

135

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков

100 м2 

0,166

 

136

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков

100 м2 

0,166

 

137

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 

0,113

 

138

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов и стен

100 м2

0,113

 




Заместитель директора по общим вопросам



О.П. Корнев

Начальник УСМР







О.И. Бородин

Начальник АХУ








А.В. Толпыгин

Начальник ЖЭО








Э.Ш. Нигай

                                                                                                                                                                                                                                 Приложение №3

                                                                                                                                                                                         к договору №______________


от __________________ 2012г.

	Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
	

	
	

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
	Признак договора (доходный, расходный, госконтракт, прочие)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ и дата
	Предмет договора
	Цена (млн.руб)
	Срок действия
	Иные существенные условия
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Директор ВФ ОАО «НИАЭП»

_______________________ А.Б. Хазин
	ОТ ПОДРЯДЧИКА:

________________________ /____________/


Приложение № 4
к договору №_________________

от «____»____________ 2012 г.

АКТ Приема-передачи документов (форма)
Передающая Сторона: ____________________________________________

	Наименование документа
	Кол-во страниц

	
	


  Передающая Сторона гарантирует Принимающей Стороне, что сведения и документы, переданные по настоящему акту (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

  При изменении Сведений Передающая Сторона обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Принимающей Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Контрагента.

  Передающая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ей всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Принимающей Стороной, а также на раскрытие Принимающей Стороной Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие).

  Передающая Сторона освобождает Принимающую Сторону от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Принимающей Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением Принимающей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

   ПОДПИСИ:

   Передающая Сторона:

   Принимающая Сторона:

