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	УТВЕРЖДАЮ


             Заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению и комплектации оборудования

                     ________________ Е.А. Гуляев
                         «05»  июля  2013 г.




ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в документацию по открытому одноэтапному конкурсу в электронной форме без квалификационному отбора на право заключения договора на разработку, изготовление, поставку и выполнение работ по шеф-монтажу боксов радиационно-защитных с оборудованием
№130704/0464/331 дата публикации  04.07.2013г.
ФГУП «ГХК» вносит следующие изменения в документацию по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на разработку, изготовление, поставку и выполнение работ по шеф-монтажу боксов радиационно-защитных с оборудованием №130704/0464/331 дата публикации  04.07.2013г.):
1) Пункт 5 ИЗВЕЩЕНИЯ «Сроки поставки товара/выполнения работ или оказания услуг» изложить в следующей редакции: 
Конструкторская документация п.1.1, 2.1 – 60 дней с даты заключения договора;

Поставка оборудования п. 1.2, 2.2  - 160 дней с даты заключения договора;

Шеф-монтаж п. 1.3, 2.3 - 240 дней с даты заключения договора;
2) Пункт 3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА «Сроки поставки товара/выполнения работ или оказания услуг» изложить в следующей редакции:

Конструкторская документация п.1.1, 2.1 – 60 дней с даты заключения договора;

Поставка оборудования п. 1.2, 2.2  - 160 дней с даты заключения договора;

Шеф-монтаж п. 1.3, 2.3 - 240 дней с даты заключения договора;

3) Пункт 8 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ «Сроки поставки товара» изложить в следующей редакции:

Конструкторская документация п.1.1, 2.1 – 60 дней с даты заключения договора;

Поставка оборудования п. 1.2, 2.2  - 160 дней с даты заключения договора;

Шеф-монтаж п. 1.3, 2.3 - 240 дней с даты заключения договора;
4) В приложении №1 к проекту договора Спецификация №1 «срок разработки, изготовления и поставки, проведения шеф-монтажных работ» изложить в следующей редакции:

Срок разработки и согласования с Заказчиком конструкторской документации: 60 дней с даты заключения договора;

Срок изготовления и поставки товара: 160 дней с даты заключения договора;

Срок проведения шеф-монтажных работ: 240 дней с даты заключения договора;
5) Пункт 13 ИЗВЕЩЕНИЯ «Дата начала и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе, месте и порядке их подачи участниками конкурса» изложить в следующей редакции: 

Заявки на участие в конкурсе в электронной форме предоставляются через электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсный Дом» в порядке и в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки «Аукционный Конкурсный Дом» со дня, следующего за днем размещения извещения, в срок не позднее 04:00:00 (время московское), «05» августа 2013 года.

6) Пункт 14 ИЗВЕЩЕНИЯ «Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе» изложить в следующей редакции:

662972, РФ, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Красноярского края, ул. Ленина, д. 56, 04:00:00 (время московское) «05» августа 2013 года;

7) Пункт 15 ИЗВЕЩЕНИЯ «Место и дата проведения отборочной стадии» изложить в следующей редакции:

662972, РФ, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Красноярского края, ул. Ленина, д. 56, не позднее «20» августа 2013 года;

8) Пункт 16 ИЗВЕЩЕНИЯ «Место и дата подведения итогов конкурса» изложить в следующей редакции: 

662972, РФ, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Красноярского края, ул. Ленина, д. 56, не позднее «30» августа 2013 года;

9) Пункт 21 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА «Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе)» изложить в следующей редакции:

Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе):

«Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru/ «05» августа 2013г. 04:00:00 (время московское);

10) Пункт 22 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА «Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок» изложить в следующей редакции:

Место и дата проведения отборочной стадии: 662972, РФ, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Красноярского края, ул. Ленина, д. 56, не позднее «20» августа 2013г. 

Место и дата подведения итогов конкурса: 662972, РФ, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Красноярского края, ул. Ленина, д. 56, не позднее «30» августа 2013г
Данное Извещение подлежит публикации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru. 
И.о. начальника ОЗ                                                                                       
             Т.В. Цыганкова
Бальцер Ф.С.
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