Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


Документация по открытому запросу предложений в электронной форме право  заключения договора на НИР «Доработка специального программного обеспечения для автоматизации заполнения форм первичной регистрации, сбора и обработки информации по результатам опытной эксплуатации; коррекция форм оперативной отчетности организаций и подготовка проекта приказа Госкорпорации «Росатом» о внесении изменений в приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.08.2009 №600».
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»
 
                                                                         2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Общие положения

1. Название работы (предмет договора): НИР «Доработка специального программного обеспечения для автоматизации заполнения форм первичной регистрации, сбора и обработки информации по результатам опытной эксплуатации; коррекция форм оперативной отчетности организаций и подготовка проекта приказа Госкорпорации «Росатом» о внесении изменений в приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.08.2009 №600».


НИР выполняется в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года»

2. Заказчик: ФГУП «РосРАО».

3. Сроки выполнения работы: с даты заключения договора по 31 октября 2013 г.

4. Место выполнения работы: по месту расположения Исполнителя.

2. Цель выполняемых работ
Целью НИР является совершенствование системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов федерального уровня и ведомственной системы Госкорпорации «Росатом» путем совершенствования форм оперативной отчетности организаций, а также подготовка к проведению первичной регистрации радиоактивных отходов и установлению мест их размещения.

3. Исходные данные для проведения работ

В настоящее время системой государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (далее СГУК РВ и РАО) охвачено около 2000 организаций и их обособленных подразделений различных отраслей экономики, имеющих около 1000 пунктов хранения радиоактивных отходов. 

К настоящему времени процедуры сбора и обработки данных, включая первичный анализ, частично автоматизированы как на уровне информационно-аналитических центров, так и на значительной части предприятий. Такие результаты достигнуты за счет внедрения разработок, выполненных в рамках НИР предыдущих лет, исполнителями по которым были ФГУП ВНИИХТ (в настоящее время ОАО «ВНИИХТ») и ФГУП «РосРАО» с привлечением ФГУП АТЦ СПб.

Эксплуатацию разработок осуществляют организации и их территориально обособленные подразделения, ведомственные и региональные информационно-аналитические центры СГУК РВ и РАО, а также ФГУП «НО РАО», на которое приказом Госкорпорации «Росатом» возложено исполнение функций Центрального и Ведомственного (Госкорпорации «Росатом») информационно-аналитических центров СГУК РВ и РАО, и ФГУП АТЦ СПб, на которое приказом Министерства Российской Федерации по атомной энергии от 16.01.203 №10 «О совершенствовании системы обеспечения безопасности» возложено информационно-аналитическое обеспечение вопросов учета и контроля радиоактивных веществ.

Работы по данному договору проводятся в рамках НИР «Совершенствование системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов федерального уровня и ведомственной системы Росатома» по государственному контракту № Н.4д.21.24.11.1252 от 06.12.2011, заключенному между Госкорпорацией «Росатом» и ФГУП «РосРАО». 

В настоящем договоре предусмотрено выполнение работ по двум направлениям:

· разработка специального программного обеспечения для проведения первичной регистрации РАО и условий их размещения;

· совершенствование отчетности организаций, входящих в СГУК РВ и РАО.

Федеральный закон от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 23) предусматривает проведение первичной регистрации радиоактивных отходов и установление мест их размещения. При этом первичная регистрация должна проводиться в отношении каждого пункта хранения радиоактивных отходов.

В целях подготовки к реализации этого положения Закона на предыдущих этапах НИР, выполняемых в рамках Государственного контракта от 06 декабря 2011 г. № Н.4д.21.24.11.1252 между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (далее по тексту ГК «Росатом») и ФГУП «РосРАО», были: 

· разработаны проекты форм первичной регистрации и инструкция по их заполнению, предназначенные для заполнения на одном из этапов первичной регистрации радиоактивных отходов и установления мест их размещения;

· разработан порядок (последовательность действий) по проведению первичной регистрации радиоактивных отходов и установлению мест их размещения направленного на реализацию Правил проведения первичной регистрации радиоактивных отходов, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2012 №767 «О проведении первичной регистрации радиоактивных отходов»;

· начата разработка специального программного обеспечения для автоматизации заполнения форм первичной регистрации, сбора и обработки информации о радиоактивных отходах и условиях их размещения, разработанных на предыдущем этапе работы.

Порядок проведения первичной регистрации радиоактивных отходов и установления мест их размещения, а также формы первичной регистрации и правила их заполнения в дальнейшем были утверждены приказом Госкорпорации «Росатом» от 24.01.2013 №1/41-П.

В рамках этого договора предусматривается провести доработку специального программного обеспечения для автоматизации заполнения форм первичной регистрации, сбора и обработки информации о радиоактивных отходах и условиях их размещения (ранее разработанного ФГУП «РосРАО» и переданного в ИАЦ СГУК РВ и РАО ФГУП «НО РАО» в соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 07.11.2012 №1/1019-П «О передаче функций Центрального и Ведомственного информационно-аналитических центров системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов») на основе результатов его опытной эксплуатации.

В рамках СГУК РВ и РАО предусмотрена отчетность организаций по формам представления оперативной информации (приказ № 600 от 31.08.2009 «Об утверждении и введении в действие форм отчетности в области государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, порядка и сроков представления отчетов). 

В настоящее время накоплен большой опыт работы с этими формами на предприятиях и в информационно-аналитических центрах. К настоящему моменту в ИАЦ СГУК РВ и РАО (в настоящий момент на базе ФГУП «НО РАО») накоплена и ведется база оперативных данных, что позволяет провести анализ недостатков действующих форм отчетности. Кроме того, ряд новых требований к формам вытекает из пересмотренных федеральных нормам и правил в области использования атомной энергии НП-067-11, нормативных актов, изданных во исполнение Федерального закона от 11 июля 2011 года № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Таким образом, по второму направлению работы необходимо на основе анализа накопленного опыта сбора и обработки оперативной отчетности, анализа новых нормативных актов скорректировать формы оперативной отчетности организаций и подготовить проект приказа Госкорпорации «Росатом» о внесении изменений в приказ Госкорпорации «Росатом» № 600 от 31.08.2009 «Об утверждении и введении в действие форм отчетности в области государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, порядка и сроков представления отчетов».

4. Этапы НИР

Этапы работ, сроки исполнения и формы отчетности:

	№
	Наименование этапа

и его содержание
	Даты начала и окончания работ
	Форма 

отчетности

	1
	Коррекция форм оперативной отчетности организаций и подготовка проекта приказа Госкорпорации «Росатом» о внесении изменений в приказ Госкорпорации «Росатом» № 600 от 31.08.2009 «Об утверждении и введении в действие форм отчетности в области государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, порядка и сроков представления отчетов»
	Дата заключения договора - сентябрь 2013
	Отчет о НИР,

включая проект

приказа.

Акт сдачи-приемки выполненных работ.

	2
	Доработка специального программного обеспечения для автоматизации заполнения форм первичной регистрации, сбора и обработки информации по результатам опытной эксплуатации
	Дата заключения договора - октябрь 2013
	Отчет о НИР, включая

документацию на СПО. СПО, включая исходные коды, на DVD.

Акт сдачи-приемки выполненных работ.


5. Основные требования к проведению работ

5.1. Доработка специального программного обеспечения (СПО) для проведения первичной регистрации РАО и условий их размещения должна выполняться на основе результатов его опытной эксплуатации в ИАЦ СГУК РВ и РАО, а также на предприятиях, использовавших его для заполнения форм первичной регистрации радиоактивных отходов.

Должны быть устранены все выявленные случаи неустойчивой работы ПО и недостатки документации.

Код СПО должен содержать комментарии к основным переменным и массивам; процедурам ввода и обработки данных и т.д.

Программная документация должна включать:

требования к аппаратному и системному программному обеспечению ЭВМ;

инструкцию по установке СПО на ЭВМ с выделением (при необходимости) особенностей его установки в различных версиях операционной системы и MS Office;

руководство пользователя по работе с СПО.

5.2. Коррекция форм оперативной отчетности организаций должна быть направлена на устранение выявленных на практике недостатков действующих форм отчетности и инструкции по их заполнению.

При коррекции форм оперативной отчетности организаций должны быть учтены требования нормативных актов, изданных во исполнение Федерального закона от 11 июля 2011 года № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и НП-067-11.

Кроме того, необходимо учесть, что утратило силу Постановление Госкомстата России № 189 «Об утверждении статистического инструментария для организаций Минатомом России статистического наблюдения за наличием и перемещением радионуклидных источников, радиоактивных веществ и отходов, поступлением радионуклидов в окружающую среду» от 02.10.2002 года (Приказ Росстата от 30 января 2012 г. №22 «Об отмене форм федерального статистического наблюдения №2-тп (радиоактивные вещества) «Сведения о наличии, производстве, поступлении и передаче радиоактивных веществ, радионуклидных источников» и №2-тп (радиоактивность) «Сведения о радиоактивных отходах, поступлении радионуклидов в окружающую среду и загрязненных ими территориях». В связи с этим при подготовке проекта приказа Госкорпорации «Росатом» о внесении изменений в приказ Госкорпорации «Росатом» № 600 от 31.08.2009 следует предусмотреть введение готовой отчетности организаций по формам, аналогичным введенным в действие приказом Госкорпорации «Росатом» от 27.11.2012 №1/1099-П (в редакции приказа от 24.01.2013 №1/40-П) «О представлении информации по формам статистической отчетности организациями Госкорпорации «Росатом».

6. Перечень технической документации, предъявляемой по окончании работ.

В ходе выполнения работ и по ее завершению Исполнитель представляет отчётные документы Заказчику согласно разделу 4 настоящего Технического задания и Договору.

Все документы, за исключением СПО, представляются на бумажном носителе (в двух экземплярах) и в виде копий (в форматах rtf и pdf) на DVD.

СПО, включая исходные тексты программ, представляются только на DVD (в двух экземплярах).

7. Требования к конфиденциальности

Защита сведений составляющих государственную тайну осуществляется в соответствии с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.

Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.

