Приложение № 2 
к Договору № ______
от « ____ » __________ 2011 г.

	СОГЛАСОВАНО:
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	Первый заместитель директора –главный инженер 
ОАО «ГНЦ НИИАР»

	___________________ 

«___» ____________2011 г.
	
	__________________М.Н. Святкин
«___» ____________2011 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

на подготовку материалов по району размещения и площадке исследовательской ядерной установки Многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах МБИР в объеме ПООБ в пределах промплощадки ОАО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград, Ульяновская область

	№
п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения
	Стоимость работ, тыс. руб. (без НДС)
	Результаты работ

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Этап 1. Подготовка материалов ПООБ. Раздел 4. Характеристики района размещения и площадки ИЯУ
	02.05.2011
	30.06.2011
	
	Материалы ПООБ. (в соответствии с НП-049-03)

	2
	Этап 2. Сбор и подготовка материалов для разработки ПООБ
	02.05.2011
	30.11.2011
	
	ПООБ. Раздел 4 (в соответствии с НП-049-03)

	3
	ИТОГО:
	
	

	4
	НДС:
	
	

	5
	ИТОГО с учетом НДС:
	
	


