Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ХРАНИЛИЩА (УВЕЛИЧЕНИЕ СЛОЯ ОБВАЛОВКИ ЗАКОНСЕРВИРОВАННОГО ХРАНИЛИЩА ТРО №2) НОВОСИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ «СИБИРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет Договора:

Выполнение мероприятий для продления срока эксплуатации хранилища (увеличение слоя обваловки законсервированного хранилища ТРО №2) Новосибирского отделения «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Сроки оказания услуг:

Начало работ – с даты  подписания  договора,  окончание – сентябрь 2012 года.

- Адрес оказания услуг:

Новосибирская область, Коченевский район, с. Прокудское, ул. Политотдельская, д.

135а

- Стоимость выполняемых работ:

650000 (шестьсот пятьдесят тысяч) российских рублей 00 коп.в текущих ценах с учетом  НДС(18%)

- Основание:

Акт обследования РЭС-центра № 26 от 13.12.2009г.

- Цель работы:

Продление срока эксплуатации хранилища

- Состав  работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 | 0,2 |
| 2 | Погрузка строительного мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, | 1000 м3 | 0,02 |
| 3 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т | 1 т | 39 |
|  | 2. Обваловка, покрытие. |  |  |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,4 |
| 5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 5 км: класс груза 1, | 1 т | 720 |
| 6 | Разравнивание грунта бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,4 |
| 7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 | 4 |
| 8 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 40 |
| 9 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,75 |
| 10 | Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (дополнительно подъездной путь) | 100 м2 покрытия | 6 |
| 11 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщины 6,0 см | 100 м2 покрытия | 36 |

- Требования к исполнителю работ:

Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с       действующим законодательством РФ.

Требуется наличие свидетельства СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства при производстве  данных видов работ:

3.1 – механизированная разработка грунта.

Требуется наличие решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011г. № 207

Требуется наличие финансовых и трудовых ресурсов для выполнения работ.

- Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель выполняет работы согласно требований нормативно- технической документации на данные виды работ, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.Гарантийный срок на результаты всех выполненных работ устанавливается 24 месяца со дня подписания акта приемки.

- Порядок и сроки оплаты:

Оплата в течение 10 дней после выполнения работ и оформления Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), между Заказчиком и Подрядчиком, и предоставления счета и счет фактуры.