Приложение 2

к Документации запроса предложений
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ по теме: «Разработка алгоритма распараллеливания теплогидравлического кода (СМS) полномасштабной модели»

	№

этапа
	Наименование этапа

и его содержание
	Срок выполнения

(число, месяц, год)
	Перечень документации передаваемой заказчику

	
	
	Начало
	Окончание
	

	1 
	Модернизация теплогидравлического расчетного кода CMS для параллельных вычислений с использованием супер‑ЭВМ.
	
	
	

	1.1 
	Разработка схемы распараллеливания теплогидравлического расчетного кода CMS.
	дата заключения договора
	не позднее

30.08.2011
	Отчет

«Разработка расчетной схемы распараллеливания теплогидравлического расчетного кода CMS».

	1.2 
	Оценка производительности прототипа «параллельной» версии теплогидравлического кода СMS при работе на супер-ЭВМ.
	дата заключения договора
	не позднее

12.12.2011
	Отчет
«Оценка производительности прототипа «параллельной» версии теплогидравлического кода СMS при работе на супер‑ЭВМ».

	2 
	Модернизация нейтронно‑физического расчетного кода ТРЕК для параллельных вычислений с использованием супер‑ЭВМ.
	
	
	

	2.1 
	Разработка схемы распараллеливания нейтронно‑физического расчетного кода ТРЕК.
	дата заключения договора
	не позднее

12.12.2011
	Отчет
«Разработка расчетной схемы распараллеливания нейтронно-физического расчетного кода ТРЕК».

	2.2 
	Оценка производительности прототипа «параллельной» версии нейтронно‑физического расчетного кода ТРЕК при работе на супер-ЭВМ.
	дата заключения договора
	не позднее

12.12.2011
	Отчет
«Оценка производительности прототипа «параллельной» версии нейтронно‑физического расчетного кода ТРЕК при работе на супер-ЭВМ. Модернизация расчетного кода по результатам оценки».

	3 
	Модернизация теплогидравлического трёхмерного расчетного кода БАГИРА для параллельных вычислений с использованием супер‑ЭВМ.
	
	
	

	3.1 
	Разработка структуры распараллеливания теплогидравлического трёхмерного расчетного кода БАГИРА.
	дата заключения договора
	не позднее

12.12.2011
	Отчет
«Разработка структуры распараллеливания теплогидравлического трёхмерного расчетного кода БАГИРА».


















