УТВЕРЖДАЮ

Президент  ОАО «НИАЭП»

В.И. Лимаренко

____________________________

подпись

«___» ________  2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

по лоту № 137ИТ/ЗП-013

Консультационные услуги по внедрению программных продуктов AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Revit и Autodesk 3ds Max Design в процесс производства проектной документации проектными подразделениями ОАО «НИАЭП»

том 2 «техническая часть»

2013 год

Требования к предмету закупки – Техническое задание

1. Предмет закупки

Консультационные услуги по внедрению программных продуктов AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Revit и Autodesk 3ds Max Design в процесс производства проектной документации проектными подразделениями ОАО «НИАЭП» (именуемый далее - Заказчик).

2. Основание

Потребность проектных подразделений во внедрении в процесс проектирования АЭС методик использования современных технологий в области обработки результатов инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий, разработки документации генерального плана и создания цифровой модели рельефа местности с расположенными на ней 3D-макетами АЭС с последующей фотореалистичной визуализацией.

3. Сроки предоставления услуг

3.1. Начало: с момента заключения договора

3.2. Окончание: не позднее 10.03.2014г.

4. Цель, основные задачи

4.1. Основной целью проекта является повышение эффективности  автоматизации деятельности структурных подразделений Заказчика при проектировании АЭС с использованием профильного программного обеспечения компании Autodesk в части изысканий, генплана и создания цифрового макета АЭС на местности.

4.2. Основной задачей является выполнение пилотного проекта для производства проектной документации, разработки цифровой модели местности и формирования на ней 3D-макета АЭС с последующей фотореалистичной визуализацией.

5. Место предоставления услуг

ОАО «НИАЭП»

6. Результат предоставления услуг

6.1 Результатом предоставления консультационных услуг являются:

- выполненные системные настройки профильного программного обеспечения компании Autodesk в части изысканий, генплана и создания цифрового макета АЭС на местности;

- сформированная цифровая модель местности с 3D-макетом АЭС;

- отчетные документы по каждому этапу работ.

6.2 Консультационные услуги предоставляются четырьмя пакетами:

- Общая часть;

- Внедрение программного продукта AutoCAD Civil 3D;

- Внедрение программного продукта AutoCAD Revit;

- Внедрение программного продукта Autodesk 3ds Max Design.

6.2.1 Общая часть

| № п/п | Наименование этапов работ | Отчетные документы по этапу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изучение рабочих файлов Отдела инженерных изысканий, Отдела генплана и транспорта БКП2 и Отдела архитектуры, физической защиты и гражданской обороны БКП2 | - Документ «Описание технологии работ – от входящей информации до законченного проекта» - Документ «Описание принципов совместной работы над проектом» |
| 2 | Проведение обследования в подразделениях Заказчика, изучение существующей технологии выполнения проектных работ (ОИИЗ и ОГПиТ) | - Утвержденный Заказчиком план работ по обследованию - Документ «Отчет об обследовании» |

6.2.2 Консультационные услуги по внедрению программного продукта AutoCAD Civil 3D

| № п/п | Наименование этапов работ |  | Отчетные документы по этапу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование технических требований на адаптацию AutoCAD Civil 3D под требования Заказчика |  | - Документ «Технические требования на адаптацию AutoCAD Civil 3D для выполнения проектных работ в ОАО «НИАЭП» |
| 2 | Консультационные услуги по адаптации AutoCAD Civil 3D в соответствии с техническими требованиями: | на уровне шаблонов | - Документ «Технический отчёт по адаптации AutoCAD Civil 3D для выполнения проектных работ в ОАО «НИАЭП» - Шаблоны документов, выпускаемых с помощью ПО Autodesk Civil 3D |
|  |  | на уровне настроек | - Документ «Технический отчёт по адаптации AutoCAD Civil 3D для выполнения проектных работ в ОАО «НИАЭП» - Файлы настроек Autodesk Civil 3D |
| 3 | Разработка и согласование сопроводительной документации: |  | - Документ «Руководство пользователя AutoCAD Civil 3D» - Документ «Рекомендации по применению в ОАО «НИАЭП» AutoCAD Civil 3D и Autodesk Infrastructure Modeler при разработке генерального и строительного планов АЭС» - Документ «Программа проведения опытно-промышленной эксплуатации AutoCAD Civil 3D» |
| 4 | Опытно-промышленная эксплуатация AutoCAD Civil 3D: - Сопровождение опытно-промышленной эксплуатации при выполнении пилотного проекта. |  | - Документ «Аннотационный отчёт о сопровождении AutoCAD Civil 3D» - Документ «Журнал регистрации и устранения замечаний» |

6.2.3 Консультационные услуги по внедрению программного продукта AutoCAD Revit

| № п/п | Наименование этапов работ |  | Отчетные документы по этапу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование технических требований на адаптацию AutoCAD Revit под требования Заказчика |  | - Документ «Технические требования на адаптацию AutoCAD Revit для выполнения проектных работ в ОАО «НИАЭП» |
| 2 | Консультационные услуги по адаптации AutoCAD Revit в соответствии с техническими требованиями: | на уровне шаблонов | - Документ «Технический отчёт по адаптации AutoCAD Revit для выполнения проектных работ в ОАО «НИАЭП» - Шаблоны документов, выпускаемых с помощью ПО AutoCAD Revit |
|  |  | на уровне настроек | - Документ «Технический отчёт по адаптации AutoCAD Revit для выполнения проектных работ в ОАО «НИАЭП» - Файлы настроек AutoCAD Revit |
| 3 | Разработка и согласование сопроводительной документации |  | - Документ «Руководство пользователя AutoCAD Revit». - Документ «Рекомендации по применению в ОАО «НИАЭП» AutoCAD Revit при коллективной работе» - Документ «Программа проведения опытно-промышленной эксплуатации AutoCAD Revit» |
| 4 | Опытно-промышленная эксплуатация AutoCAD Revit: - Сопровождение опытно-промышленной эксплуатации при выполнении пилотного проекта |  | - Документ «Аннотационный отчёт о сопровождении AutoCAD Revit» - Документ «Журнал регистрации и устранения замечаний» |

6.2.4 Консультационные услуги по внедрению программного продукта Autodesk 3ds Max Design

| № п/п | Наименование этапов работ |  | Отчетные документы по этапу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование технических требований на адаптацию Autodesk 3ds Max Design под требования Заказчика |  | - Документ «Технические требования на адаптацию Autodesk 3ds Max Design для выполнения проектных работ в ОАО «НИАЭП» |
| 2 | Консультационные услуги по адаптации Autodesk 3ds Max Design в соответствии с техническими требованиями: | на уровне шаблонов | - Документ «Технический отчёт по адаптации Autodesk 3ds Max Design для создания фотореалистичной визуализации объектов проектирования в ОАО «НИАЭП» |
|  |  | на уровне настроек | - Документ «Технический отчёт по адаптации Autodesk 3ds Max Design для создания фотореалистичной визуализации объектов проектирования в ОАО «НИАЭП» - Файлы настроек Autodesk 3ds Max Design |
| 3 | Разработка и согласование сопроводительной документации |  | - Документ «Руководство пользователя Autodesk 3ds Max Design» - Документ «Рекомендации по применению в ОАО «НИАЭП» Autodesk 3ds Max Design» - Документ «Программа проведения опытно-промышленной эксплуатации Autodesk 3ds Max Design» |
| 4 | Опытно-промышленная эксплуатация Autodesk 3ds Max Design: - Сопровождение опытно-промышленной эксплуатации при выполнении пилотного проекта |  | - Документ «Аннотационный отчёт о сопровождении Autodesk 3ds Max Design» - Документ «Журнал регистрации и устранения замечаний» |

6.2.5 Общие требования к консультационным услугам по внедрению продуктов AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Revit, Autodesk 3ds Max Design

В рамках консультационных услуг по внедрению продуктов AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Revit, Autodesk 3ds Max Design необходимо описать и согласовать процесс передачи и интеграции данных между продуктами Autodesk и следующим программным обеспечением, используемым в проектных подразделениях Заказчика для проектирования, оптимизации процесса сооружения и сооружения АЭС, в том числе:

- Intergraph SmartPlant 3D;

- Intergraph SmartPlant Review;

- Dassault Systemes CATIA V6;

- Dassault Systemes DELMIA V5 и DPE.

Данный процесс должен быть настроен в рамках консультационных услуг по адаптации продуктов Autodesk.