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Требования к предмету закупки – Техническое задание
1. Предмет закупки
Консультационные услуги по внедрению программных продуктов AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Revit и Autodesk 3ds Max Design в процесс производства проектной документации проектными подразделениями ОАО «НИАЭП» (именуемый далее - Заказчик).
2. Основание
Потребность проектных подразделений во внедрении в процесс проектирования АЭС методик использования современных технологий в области обработки результатов инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий, разработки документации генерального плана и создания цифровой модели рельефа местности с расположенными на ней 3D-макетами АЭС с последующей фотореалистичной визуализацией.
3. Сроки предоставления услуг
3.1. Начало: с момента заключения договора
[bookmark: _GoBack]3.2. Окончание: не позднее 10.03.2014г.
4. Цель, основные задачи
4.1. Основной целью проекта является повышение эффективности  автоматизации деятельности структурных подразделений Заказчика при проектировании АЭС с использованием профильного программного обеспечения компании Autodesk в части изысканий, генплана и создания цифрового макета АЭС на местности.
4.2. Основной задачей является выполнение пилотного проекта для производства проектной документации, разработки цифровой модели местности и формирования на ней 3D-макета АЭС с последующей фотореалистичной визуализацией.
5. Место предоставления услуг 
ОАО «НИАЭП»

6. Результат предоставления услуг
6.1 Результатом предоставления консультационных услуг являются:
 - выполненные системные настройки профильного программного обеспечения компании Autodesk в части изысканий, генплана и создания цифрового макета АЭС на местности;
- сформированная цифровая модель местности с 3D-макетом АЭС;
- отчетные документы по каждому этапу работ.
6.2 Консультационные услуги предоставляются четырьмя пакетами:
- Общая часть;
- Внедрение программного продукта AutoCAD Civil 3D;
- Внедрение программного продукта AutoCAD Revit;
- Внедрение программного продукта Autodesk 3ds Max Design.

6.2.1 Общая часть
	№ п/п
	Наименование 
этапов работ
	Отчетные документы по этапу

	1
	Изучение рабочих файлов Отдела инженерных изысканий, Отдела генплана и транспорта БКП2 и Отдела архитектуры, физической защиты и гражданской обороны БКП2
	- Документ  «Описание технологии работ – от входящей информации до законченного проекта»
- Документ  «Описание принципов совместной работы над проектом»

	2
	Проведение обследования в подразделениях Заказчика, изучение существующей технологии выполнения проектных работ  (ОИИЗ и ОГПиТ)
	- Утвержденный Заказчиком  план работ по обследованию
 - Документ «Отчет об обследовании»




6.2.2 Консультационные услуги по внедрению программного продукта AutoCAD Civil 3D
	№ п/п
	Наименование этапов работ
	Отчетные документы по этапу

	1
	Разработка и согласование технических требований на адаптацию AutoCAD Civil 3D под требования Заказчика
	- Документ «Технические требования на адаптацию AutoCAD Civil 3D для выполнения проектных работ в ОАО «НИАЭП»

	2
	Консультационные услуги по адаптации AutoCAD Civil 3D в соответствии с техническими требованиями:
	на уровне шаблонов
	- Документ «Технический отчёт по адаптации AutoCAD Civil 3D для выполнения проектных работ в ОАО «НИАЭП»
- Шаблоны документов, выпускаемых с помощью ПО Autodesk Civil 3D

	
	
	на уровне настроек
	- Документ «Технический отчёт по адаптации AutoCAD Civil 3D для выполнения проектных работ в ОАО «НИАЭП»
- Файлы настроек Autodesk Civil 3D

	3
	Разработка и согласование сопроводительной документации:
	- Документ «Руководство пользователя  AutoCAD Civil 3D»
-  Документ «Рекомендации по применению в ОАО «НИАЭП» AutoCAD Civil 3D и Autodesk Infrastructure Modeler при разработке генерального и строительного планов АЭС»
- Документ «Программа проведения опытно-промышленной эксплуатации AutoCAD Civil 3D»

	4
	Опытно-промышленная эксплуатация  AutoCAD Civil 3D:
- Сопровождение опытно-промышленной эксплуатации при выполнении пилотного проекта.
	- Документ «Аннотационный отчёт о сопровождении AutoCAD Civil 3D»
- Документ «Журнал регистрации и устранения замечаний»




6.2.3 Консультационные услуги по внедрению программного продукта AutoCAD Revit
	№ п/п
	Наименование этапов работ
	Отчетные документы по этапу

	1
	Разработка и согласование технических требований на адаптацию AutoCAD Revit под требования Заказчика
	- Документ «Технические требования на адаптацию AutoCAD Revit для выполнения проектных работ в ОАО «НИАЭП»

	2
	Консультационные услуги по адаптации AutoCAD Revit в соответствии с техническими требованиями:
	на уровне шаблонов
	- Документ «Технический отчёт по адаптации AutoCAD Revit для выполнения проектных работ в ОАО «НИАЭП»
- Шаблоны документов, выпускаемых с помощью ПО AutoCAD Revit 

	
	
	на уровне настроек
	- Документ «Технический отчёт по адаптации AutoCAD Revit для выполнения проектных работ в ОАО «НИАЭП»
- Файлы настроек AutoCAD Revit

	3
	Разработка и согласование сопроводительной документации
	- Документ «Руководство пользователя  AutoCAD Revit».
-  Документ «Рекомендации по применению в ОАО «НИАЭП» 
AutoCAD Revit при коллективной работе»
- Документ «Программа проведения опытно-промышленной эксплуатации AutoCAD Revit»

	4
	Опытно-промышленная эксплуатация  AutoCAD Revit:
- Сопровождение опытно-промышленной эксплуатации при выполнении пилотного проекта
	- Документ «Аннотационный отчёт о сопровождении AutoCAD Revit»
- Документ «Журнал регистрации и устранения замечаний»








6.2.4 Консультационные услуги по внедрению программного продукта Autodesk 3ds Max Design
	№ п/п
	Наименование этапов работ
	Отчетные документы по этапу

	1
	Разработка и согласование технических требований на адаптацию Autodesk 3ds Max Design под требования Заказчика
	- Документ «Технические требования на адаптацию Autodesk 3ds Max Design для выполнения проектных работ в ОАО «НИАЭП»

	2
	Консультационные услуги по адаптации Autodesk 3ds Max Design в соответствии с техническими требованиями:
	на уровне шаблонов
	- Документ «Технический отчёт по адаптации Autodesk 3ds Max Design для создания фотореалистичной визуализации объектов проектирования в ОАО «НИАЭП»

	
	
	на уровне настроек
	- Документ «Технический отчёт по адаптации Autodesk 3ds Max Design для создания фотореалистичной визуализации объектов проектирования в ОАО «НИАЭП»
- Файлы настроек Autodesk 3ds Max Design

	3
	Разработка и согласование сопроводительной документации
	- Документ «Руководство пользователя  Autodesk 3ds Max Design»
-  Документ «Рекомендации по применению в ОАО «НИАЭП» Autodesk 3ds Max Design»
- Документ «Программа проведения опытно-промышленной эксплуатации Autodesk 3ds Max Design»

	4
	Опытно-промышленная эксплуатация  Autodesk 3ds Max Design:
- Сопровождение опытно-промышленной эксплуатации при выполнении пилотного проекта
	- Документ «Аннотационный отчёт о сопровождении Autodesk 3ds Max Design»
- Документ «Журнал регистрации и устранения замечаний»





6.2.5 Общие требования к консультационным услугам по внедрению продуктов AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Revit, Autodesk 3ds Max Design
В рамках консультационных услуг по внедрению продуктов AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Revit, Autodesk 3ds Max Design необходимо описать и согласовать процесс передачи и интеграции данных между продуктами Autodesk и следующим программным обеспечением, используемым в проектных подразделениях Заказчика для проектирования, оптимизации процесса сооружения и сооружения АЭС, в том числе:
- Intergraph SmartPlant 3D;
- Intergraph SmartPlant Review;
- Dassault Systemes CATIA V6;
- Dassault Systemes DELMIA V5 и DPE.
Данный процесс должен быть настроен в рамках консультационных услуг по адаптации продуктов Autodesk.
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