Договор

на монтаж системы контроля и управления доступом

| ___________________________ | « » _______________ 2012 года |
| --- | --- |

Открытое акционерное общество «Хиагда» (ОАО «Хиагда»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Гонтаря Евгения Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

__________________________________________(_________________________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны»,

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

## 1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД), на объекте: Прирельсовая база ОАО «Хиагда», расположенной по адресу: Забайкальский край, г. Чита, Дворцовский тракт, д. 50 (далее – «выполнить работы»), а Заказчик обязуется принять результат надлежащим образом выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

## 1.2. Технические, экономические и другие требования к работам и результату работ устанавливаются нормативными положениями, действующими в Российской Федерации.

1.3. По Договору Сторонами устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – «     » ______________ 201___ года;

окончание выполнения работ и передача Заказчику результатов выполненных работ – не позднее «     »________________ 201___ года.

## 1.4. Исполнитель вправе привлекать для выполнения отдельных видов Работ третьих лиц. Исполнитель несёт перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

2. Стоимость работ и порядок расчётов

2.1. Общая стоимость работ по Договору составляет ________________________ (___________________) рубля ___ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость по действующей на момент заключения Договора налоговой ставке ____ процентов (далее – «НДС») в сумме ____________________ (___________________) рублей ____ копеек.

2.2. Стоимость работ по Договору определена на основании локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью Договора, с учётом понижающего коэффициента ______.

2.3. В случае возникновения не учтённых в технической документации работ, требующих дополнительных затрат, Исполнитель информирует об этом Заказчика в письменном виде в течение 3 (Трёх) дней.

2.4. Стоимость Работ, не учтённых Договором, может быть изменена путём составления и подписания Сторонами дополнительных соглашений и дополнительных смет, становящихся с момента их заключения (подписания) неотъемлемыми частями Договора.

2.5. В случае несогласия Заказчика на превышение указанной в Договоре цены Работ, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора. В этом случае Исполнитель может требовать от Заказчика уплаты ему цены за фактически выполненную часть работ.

2.6. Исполнитель, не сообщивший Заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтённых в технической документации не вправе требовать оплаты этих работ и в случае, когда результаты таких работ были включены в акты сдачи-приёмки результатов выполненных работ, подписанные Заказчиком.

2.7. Оплата работ Исполнителю осуществляется Заказчиком на основании счёта Исполнителя в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки результатов выполненных работ и устранения за счёт Исполнителя обоснованных замечаний. Акт должен содержать обязательные реквизиты, предусмотренные для первичных учётных документов пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте».

2.8. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент поступления перечисленных им денежных средств на корреспондентский счёт банка Исполнителя.

2.9. Исполнитель в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 168 и статьи 169  Налогового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № 1137 обязуется своевременно выставлять Заказчику надлежащим образом оформленные счета-фактуры, выписанные Исполнителем на имя Заказчика. Если счета-фактуры подписываются от имени Исполнителя не руководителем и главным бухгалтером Исполнителя, а иными уполномоченными лицами, то Исполнитель обязан передать Заказчику вместе со счётом-фактурой оригиналы или заверенные Исполнителем копии действующих на дату выставления счёта-фактуры приказа (иного распорядительного документа) или доверенности Исполнителя с прямым указанием на полномочие данных лиц подписывать счета-фактуры от имени Исполнителя.

3. Сдача и приёмка результата выполненных Работ

3.1. При завершении Работ Исполнитель предоставляет Заказчику: Акт сдачи-приёмки результата выполненных работ, проектную документацию, паспорта на оборудование и материалы.

3.2. Приёмка Работ Заказчиком осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения им от Исполнителя документации и всех документов.

В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приёмки результата выполненных работ или направить Исполнителю мотивированный отказ от приёмки работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Недостатки, допущенные Исполнителем при выполнении работ, исправляются им за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки.

3.3. Если в процессе выполнения работ по Договору выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность их дальнейшего проведения, Исполнитель обязан приостановить работы, поставив об этом в известность Заказчика незамедлительно.

Вопрос о целесообразности продолжения работ решается Сторонами в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

3.4. В случае досрочного прекращения работ по Договору по инициативе Заказчика, Заказчик обязан принять от Исполнителя по Акту результат выполненных работ по степени их готовности на момент прекращения работ и оплатить их фактическую стоимость.

3.5. Работы считаются выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки результата выполненных работ.

3.6. Гарантийный срок на результат работы и входящих в него оборудования и материалов устанавливается продолжительностью один год со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки результата выполненных работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Выполнить работы в соответствии с требованиями Договора и передать Заказчику результаты работ в предусмотренные Договором сроки.

4.1.2. Производить работы в полном соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ), правилами пожарной безопасности (ППБ), строительными нормами и правилами (СНиП), технической документацией, инструкциями.

4.1.3. При производстве работ обеспечивать их надлежащее техническое исполнение.

4.1.4. Устранять недостатки в результатах работ, допущенные по его вине, своими силами и за свой счёт.

4.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения выполнения работ.

4.1.6. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

4.1.7. Нести ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за причинение вреда Заказчику и (или) третьим лицам, а также окружающей среде при выполнении работ по Договору.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. В случае досрочного выполнения работ сдать их результаты Исполнителю в установленном Договором порядке.

4.3.Заказчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить надлежащие условия для выполнения работ по Договору, а именно: предоставить доступ Исполнителю во все помещения объекта, подлежащие оборудованию системой контроля и управления доступом, обеспечить условия (на время проведения монтажных и наладочных работ) для размещения и хранения приборов, материалов и оборудования.

4.3.2. До момента сдачи (приёмки) результата выполненных работ в эксплуатацию и подписания соответствующего акта, нести материальную ответственность за повреждение своими сотрудниками и (или) третьими лицами смонтированного оборудования системы контроля и управления доступом в размере стоимости работ по ее восстановлению на основании отдельного двухстороннего акта и (или) дополнительного соглашения к Договору.

4.3.3. Принять результаты работ и оплатить их в установленный срок в соответствии с условиями Договора.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. 	Проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем.

4.4.2. Досрочно принять и оплатить выполненные Исполнителем работы.

4.4. Стороны обязаны выполнять требования Антикоррупционной оговорки, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

5. Ответственность Сторон

5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии.

5.2. При обнаружении Заказчиком недостатков выполненных работ Исполнитель обязан немедленно принять меры к их устранению за свой счет, не позднее пяти дней, со дня получения письменного уведомления об их обнаружении, и устранить их в сроки, согласованные Сторонами. В случае несвоевременного или некачественного устранения Исполнителем недостатков Заказчик имеет право привлечь для выполнения этих работ стороннюю организацию. При этом, Исполнитель компенсирует Заказчику затраты на привлечение сторонней организации для исправления некачественно выполненных работ.

5.3. При просрочке Исполнителем окончания выполнения работ и передачи Заказчику результатов выполненных работ по Договору Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 1 / 365 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены работ по Договору за каждый последующий день до фактического исполнения обязательства, но не более 10 (Десяти) процентов от цены работ по Договору.

5.4. В случае нарушения Заказчиком сроков расчёта за выполненные Работы Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 1 / 365 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) процентов от указанной суммы.

5.5. При просрочке Исполнителем устранения дефектов, указанных в соответствующем акте, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 1 / 365 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости соответствующих работ и конструкций за каждый день просрочки.

5.6. Оплата Исполнителем, каких бы то ни было штрафных санкций, не лишает Заказчика права требовать возмещения понесенных убытков, а Исполнителя обязанности возместить убытки, причиненные Заказчику ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору.

5.7. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств по Договору.

5.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без согласия другой Стороны, оформленного в письменной форме.

# 6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

6.2. Если в результате действия непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в пятидневный срок. В случае целесообразности дальнейшего продолжения строительства Сторонами составляется дополнительное соглашение, которое с момента его заключения становится неотъемлемой частью Договора. В дополнительном соглашении обязательно указываются новые сроки, порядок ведения и стоимость работ. В противном случае инициируется процедура расторжения Договора.

6.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до наступления обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7. Конфиденциальность

7.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением Договора, считается конфиденциальной (далее – «конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.

7.2. Стороны выражают понимание того, что содержание Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.

7.3. Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства Российской Федерации.

8. Раскрытия информации

8.1. Исполнитель обязуется в срок не позднее 3 (Трёх) календарных дней после совершения изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) исполнительных органах Исполнителя представлять Заказчику в редактируемом формате Excel, а также в виде подписанного уполномоченным представителем Исполнителя и отсканированного в формате PDF документа, информацию по прилагаемой к Договору форме, являющейся его неотъемлемой частью.

8.2. Заполнению подлежат все изменяемые поля прилагаемой формы, включая реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать личность физических лиц – руководителя, акционера, участника или бенефициара (идентификационный номер налогоплательщика для российских граждан, номер паспорта, адрес регистрации). При наличии в составе участников (акционеров) Исполнителя других юридических лиц, наряду с указанием их участников (акционеров, бенефициаров), раскрывается информация об их руководителе.

8.3. Одновременно с представлением заполненной формы Исполнитель направляет Заказчику подтверждающие документы, указанные в столбце 4 формы, в формате PDF. В качестве подтверждающих документов Исполнителем могут быть указаны и представлены надлежащим образом оформленные справки или выписки из государственных и иных регистрационных источников (Единый государственный реестр юридических лиц, реестры акционеров, списки участников и т.д.), учредительные документы Исполнителя, изложенные в новой редакции, если в них содержится соответствующая информация, протоколы собраний акционеров или решения участников об избрании (назначении) руководителей. Свидетельства о постановке на налоговый учёт физических лиц – руководителей, акционеров, участников, бенефициаров Исполнителя – и документы, удостоверяющие их личность, представлять не требуется.

8.4. В случае нарушения Исполнителем условий настоящего раздела Договора, включая непредставление, неполное или несвоевременное представление информации, представление недостоверной информации, Заказчик вправе в одностороннем порядке в любое время до истечения срока действия Договора отказаться от исполнения Договора и потребовать от Исполнителя возвращения того, что было исполнено им по обязательству до момента расторжения Договора.

# 9. Разрешение споров

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путём переговоров. Возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его заключения (подписания) неотъемлемой частью Договора.

9.2. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. При установлении нарушений Исполнителем условий Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками, расходы за экспертизу, назначенную Заказчиком, несёт Исполнитель.

9.3. Если, по мнению одной из Сторон не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке, установленном пунктами 9.1 и 9.2 Договора, то он разрешается арбитражным судом по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

До обращения в арбитражный суд Сторонами применяется претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (Тридцать) дней со дня предъявления претензии.

# 10. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и условия его расторжения

10.1. Условия Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон. Соглашение Сторон об изменении Договора совершается в письменной форме путём составления документа, выражающего содержание соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон. Несоблюдение данного требования в соответствии с пунктом 2 статьи 162 Гражданского кодекса Российской Федерации влечёт недействительность указанного соглашения.

10.2. Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Стороне не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора. В случае досрочного прекращения действия Договора, Стороны осуществляют сверку расчетов.

10.4. Действие Договора может быть прекращено досрочно, по взаимному соглашению Сторон, оформленному в письменной форме.

10.5. При расторжении Договора по соглашению Сторон  выполненные Работы передаются Заказчику, который оплачивает их стоимость Исполнителю в объёме, определенном в соответствии с условиями Договора.

10.6. В случае расторжения Договора по решению суда в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора информация об Исполнителе заносится сроком на 2 (Два) года в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

11. Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента заключения, определяемого в соответствии с пунктом 1 статьи 433 Гражданского кодекса Российской Федерации. Возникшие из условий Договора обязательства действуют до момента их прекращения надлежащим исполнением или по другому основанию, предусмотренному законом.

11.2. Календарные даты, приведённые на титульной странице Договора при его составлении, нанесённые собственноручно представителями Сторон при подписании Договора, означают, соответственно, день составления Договора, день подписания Договора представителем соответствующей Стороны, и могут считаться моментом заключения Договора, если это не противоречит условию, предусмотренному пунктом 11.1 Договора.

Календарная дата на титульной странице Договора, приведённая при его составлении или нанесённая по согласованию Сторон после заключения Договора, используется как учётная дата при составлении Сторонами документов, предусмотренных Договором, и при ведении Сторонами переписки со ссылкой на Договор.

12. Заключительные положения

12.1. Все вопросы, не предусмотренные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

12.2. Стороны обязаны информировать друг друга в течение не более чем пяти рабочих дней со дня, когда Сторона узнала или должна была узнать о соответствующих событиях:

12.2.1. Об изменениях любых реквизитов, указанных в соответствующем разделе Договора.

12.2.2.	 Об изменениях полномочий руководителей и лиц, подписывающих от имени Стороны документы в целях исполнения Договора.

12.2.3.	 О решениях, принятых органами управления Сторон о реорганизации или ликвидации.

12.3. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде телеграфного, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в соответствующем разделе Договора.

Уведомление считается полученным адресатом в день направления телеграфного, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, или на десятый день после отправления заказного письма.

12.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и подписан уполномоченными представителями Сторон. Последняя из подписавших Договор Сторон обязана передать другой Стороне один экземпляр Договора.

12.5. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Локальная смета.

Приложение № 2 – Антикоррупционная оговорка.

Приложение № 3 – Форма представления информации.

- Реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ОАО «Хиагда» |  |
| Местонахождение (юридический адрес): | Местонахождение (юридический адрес): |
| 671510, Российская Федерация, Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин |  |
| Почтовый адрес: | Почтовый адрес: |
| 672018, г. Чита, а/я 747 |  |
| ИНН 0302001219 | ИНН |
| КПП 030201001 | КПП |
| ОГРН 1020300523308 | ОГРН |
| ОКПО 46104733 | ОКПО |
| р/с 40702810874000104244 | р/с |
| в Читинском ОСБ № 8600, г. Чита | в |
| к/с 30101810500000000637 | к/с |
| БИК 047601637 | БИК |
| Тел./факс: (3022) 35-47-61 | Тел./факс: |
| E-mail: referent@hiagda.ru | E-mail: |
| Генеральный директор |  |
| (Должность) | (Должность) |
| Гонтарь Е.И. |  |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |

Приложение № 2 к Договору

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Статья 1.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.

Статья 2.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещённых в статье 1 действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ОАО «Хиагда» |  |
| Генеральный директор |  |
| (Должность) | (Должность) |
| Гонтарь Е.И. |  |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |