ЛОТ №1

ДОГОВОР ПОДРЯДА№______

г. Северск                                                                                       «___»  ___________2014года

ОАО «Сибирский химический комбинат» (далее – ОАО «СХК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера ОАО «СХК» Козырева Анатолия Степановича, действующего на основании доверенности № 19/270Д от 14.11.2012 с одной стороны, и _______________________________________________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________,действующего на основании ____________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по капитальному ремонту:

- сооружения галереи №17 топливоподачи ТЭЦ ОАО «СХК»,согласно дефектной ведомости № 3(Приложение №3.1 к настоящему договору) и локального сметного расчета № _________(Приложение №4.1 к настоящему договору);

-южной галереи №18 топливоподачи ТЭЦ ОАО «СХК», согласно дефектной ведомости № 4(Приложение № 3.2 к настоящему договору) и локального сметного расчета № __________ (Приложение № 4.2 к настоящему договору);

Дефектные ведомости №№ 3, 4 и локальные сметные расчеты №№ _________, _________ являются неотъемлемыми частями договора.

1.2 Место проведения работ: Россия, Томская область, г.Северск, Автодорога 14/11, территория ТЭЦ ОАО «СХК».

1.3Срок выполнения работ: в течение 8 недель с момента подписания договора.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1 Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему договору, определяется на основании согласованных Сторонами локальных сметных расчетов №№ _____, ________, являющихся Приложением №3 к настоящему договору, а так же Протокола согласования договорной цены (Приложение №4 к настоящему договору), и составляет в текущих ценах __________________ (_________________) руб. ____ коп., в том числе НДС _______________ (______________) руб. ____ коп.

2.2 Расчет за выполненные работы Заказчик производит в течение 30 календарных дней со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета и счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ, путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным Подрядчиком.

2.3 Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора. Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах. Подрядчик в течение 5 рабочих дней с даты получения акта сверки расчетов подписывает акт сверки расчетов и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий (форма акта сверки – приложение № 9 к настоящему договору).

3.Права и обязанности Сторон

3.1 Права Заказчика:

3.1.1 Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ и, при выявлении отступлений от требований нормативной документации, потребовать исправления или прекращения работы.

3.1.2 В случае необходимости, требовать от Подрядчика установку ограждений ремонтных зон.

3.1.3 Заказчик вправе проводить аудит системы менеджмента качества Подрядчика на соответствие стандарту ISO 9001 (ГОСТ Р ISO 9001) или системы управления качеством Подрядчика на соответствие законодательным, нормативным требованиями и требованиям договора, в случае ухудшения качества выполняемых работ.

3.2 Обязанности Заказчика:

3.2.1 Передать Подрядчику в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора проектно-сметную документацию, утвержденную заказчиком.

3.2.2 Своевременно (не позднее 30 дней с момента возникновения необходимости) вносить изменения в проектно-сметную документацию и передавать ее Подрядчику.

3.2.3 Передать Подрядчику по акту помещение (здание, оборудование и т.д., согласно предмету договора), подлежащее ремонту. При изменении сроков передачи предмета договора в капитальный ремонт, Заказчик обязан письменно известить Подрядчика о новых сроках проведения ремонта.

3.2.4 Предоставить по запросу сведения об условиях труда.

3.2.5 Обеспечивать прохождение всех видов инструктажей персоналу Подрядчика (кроме вводного) по охране труда, пожарной безопасности, ядерной безопасности, радиационной безопасности и проверку знаний в установленном на предприятии Заказчика порядке.

3.2.6 Устанавливать факт нарушения Подрядчиком соблюдения требований законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране труда, промышленной, пожарной, экологической, ядерной и радиационной безопасности.

3.2.7 Заказчик в срок не позднее 1 (одного) дня с установления факта нарушения положений о соблюдении требований законодательства, иных правовых актов, а так же локальных нормативных актов Заказчика об охране труда, промышленной, пожарной, экологической, ядерной и радиационной безопасности направляет подрядной организации требование об устранении нарушений.

3.3 Права Подрядчика:

3.3.1 Подрядчик имеет право выполнить работы, предусмотренные настоящим договором досрочно. О досрочном выполнении работ Подрядчик незамедлительно уведомляет Заказчика, после чего Заказчик в течение трех рабочих дней приступает к приемке выполненных работ.

3.4 Обязанности Подрядчика:

3.4.1 Обеспечить выполнение работ по договору в сроки, предусмотренные договором, и сдать их результат Заказчику в соответствии с установленными требованиями.

3.4.2 В ходе выполнения работ по настоящему договору обеспечить безопасность труда собственного персонала, участвующего в ремонтных работах, а также проводить противопожарные мероприятия.

3.4.3 Обеспечить оформление и предоставить Заказчику документацию, подтверждающую качество выполненных работ.

3.4.4 Вывезти в течении трех суток со дня подписания последнего акта выполненных работ за пределы ремонтных зон принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество. Строительный мусор, металлолом вывозится подрядчиком в места, указанные Заказчиком. Подрядчик обязуется уплатить все обязательные платежи, связанные с вывозом мусора.

3.4.5 Предоставить счет-фактуру, составленный в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ, не позднее 5 дней с даты подписания акта выполненных работ КС-2.

3.4.6 Выполнять на строительной площадке необходимые мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, предусмотренные действующим законодательством.

3.4.7 Подрядчик гарантирует, что на дату заключения договора сделка предварительно согласована/одобрена общим собранием/советом директоров/иным уполномоченным органом по основаниям, предусмотренным законом, уставом юридического лица.

3.4.8 Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, предоставленные Подрядчиком в рамках закупки (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- 3.4.9 При исполнении обязанностей по настоящему Договору на территории Заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране труда, промышленной, пожарной, экологической, ядерной и радиационной безопасности, требования пропускного режима, производственной санитарии и гигиены при выполнении работ, установленные на Объекте Заказчика, режимные требования, условия конфиденциальности и неразглашения информации, полученной при выполнении работ по настоящему договору.

3.4.10 Обеспечить при исполнении обязанностей по настоящему Договору на территории Заказчика выполнение мероприятий по охране труда, промышленной, пожарной, экологической, ядерной и радиационной безопасности (далее мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

К мероприятиям, предусмотренным настоящим пунктом, относятся нарушения требований:

Охраны труда:

- нарушение Подрядчиком сроков, установленных мероприятиями, которые были разработаны для устранения замечаний, выявленных и оформленных актами (предписаниями) федеральных надзорных органов, служб надзора заказчика;

- при несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны труда и прочих обязательных требований и приведших к несчастному случаю:

а) повлекшему за собой потерю трудоспособности персонала Подрядчика и (или) Заказчика на один рабочий день и более;

б) повлекшему за собой смерть персонала Подрядчика и (или) заказчика.

Промышленной безопасности:

- нарушение Подрядчиком требований законодательства РФ, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности, выявленное федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности или техническим надзором Заказчика, предъявленные в форме предписаний и которые не были устранены в определенные ими сроки;

- нарушения требований промышленной безопасности, создавшие угрозу или повлекшие: взрыв; выброс опасных веществ; разрушение технических устройств, зданий и сооружений; человеческие жертвы; причинение вреда здоровью персонала Подрядчика и (или) заказчика.

Пожарной безопасности:

- не устранение в срок замечаний акта по результатам проверки выполнения требований пожарной безопасности, выявленных на участках производства работ;

- пожар, допущенный персоналом Подрядчика на территории Заказчика;

- накопление горючих отходов и их несвоевременный вывоз с территории Заказчика;

- нарушения требований пожарной безопасности при производстве огневых работ.

Экологической безопасности:

- организация свалок при производстве строительно-монтажных работ на территории Заказчика. Размещение отходов в местах, не предусмотренных действующей у Заказчика картой-схемой мест временного хранения отходов (или проектной документацией на производство строительно-монтажных работ);

- разливы нефтепродуктов на территории Заказчика; эксплуатация неисправного автотранспорта и строительной техники, приводящая к загрязнению территории Заказчика нефтепродуктами (наличие масляных пятен под техникой);

- мойка автотранспорта и строительной техники в местах, не предназначенных для этих целей.

Ядерной безопасности:

- нарушение допустимых и безопасных параметров ядерной безопасности;

- нарушение порядка допуска персонала к работам на ядерноопасных участках.

Нарушения подрядчиком требований радиационной безопасности, в результате которых:

- эффективные дозы облучения персонала Подрядчика и (или) Заказчика превысили значения основных пределов доз по НРБ-99/2009;

- произошло ухудшение радиационной обстановки в месте производства работ, классифицированные по НП-047-03, как «авария» или «происшествие»;

- произошел выход персонала Подрядчика, выезд автотранспорта, вывоз (вынос) оборудования за пределы контролируемых зон с загрязнением, превышающим допустимые (контрольные) уровни;

- произошли утери или повреждение приборов индивидуального дозиметрического контроля, выдаваемых Заказчиком персоналу Подрядчика.

3.4.11 В целях выполнения пунктов 3.4.9 и 3.4.10 настоящего Договора ознакомиться с действующими у Заказчика локальными нормативными актами охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной, радиационной, ядерной и промышленной безопасности.

3.4.12 Информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на площадке проведения работ на территории Заказчика (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях в срок не позднее 1 (одного) часа с момента возникновения нештатной ситуации.

3.4.13 Подрядчик обязуется заключить со своим персоналом, выполняющим работы согласно п.1.1 настоящего договора, Трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

3.4.14 Обеспечить наличие СМК в организации, а также свидетельства СРО о допуске к видам работ, указанным в Приложении №1 к настоящему договору.

3.4.15Подрядчик обязан в срок не позднее пятнадцати дней с даты заключения Договора, предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, а именно:

  - копию Справки об исполнении обязанности Подрядчика по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора. При наличии в справке информации о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов неотъемлемой частью справки является приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых Подрядчик имеет неисполненную обязанность;

  - при наличии в Справке об исполнении обязанности положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов Подрядчик дополнительно представляет:

а) копию Справки о состоянии расчетов, выданной налоговым органом по месту нахождения Подрядчика не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

б) копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.

В случае не предоставления Подрядчиком документов по настоящему пункту, либо в случае выявления Заказчиком по предоставленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 25% балансовой стоимости активов Подрядчика, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с уведомлением об этом Подрядчика в десятидневный срок.

3.4.16Подрядчик обязан назначить ответственных лиц за информационное взаимодействие с начальником смены ОАО «СХК» при возникновении нештатных (чрезвычайных) ситуаций, в том числе, связанных с несчастными случаями. Списки ответственных лиц направляются Заказчику (ОМРГОиЧС ОАО «СХК») в течение 5 дней с даты заключения договора с указанием справочных данных (ФИО, должность, контактные телефоны в рабочее и нерабочее время, в выходные и праздничные дни). При изменении справочных данных актуализированную информацию Подрядчик обязан направлять Заказчику (ОМРГОиЧС ОАО «СХК») незамедлительно.

3.4.17 Подрядчик за счет своих средств обеспечивает своих работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами.

3.4.18Подрядчик обязан осуществлять обслуживание спецодежды (хранение, сортировку, выдачу, приемку, ремонт, стирку, дезактивацию) по договору с организацией, выполняющей такие работы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.8.46-03 "Санитарные правила по дезактивации СИЗ".

3.4.19 Спецодежда и другие СИЗ, применяемые работниками Подрядчика должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности СИЗ" (ТР ТС 019/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 (с дополнениями и изменениями).

Смывающие и (или) обезвреживающие средства должны иметь декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия государственным нормативным требованиям.

4. Ответственность Сторон

4.1 Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по Договору в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

4.2 В случае несвоевременного выполнения обязанностей, предусмотренных в п. 3.4.5 настоящего Договора (в т.ч. при предоставлении счета-фактуры, не соответствующего требованиям Налогового кодекса РФ), Подрядчик уплачивает Заказчику пеню. Пеня уплачивается в размере 0,05% от суммы, на которую должен был быть составлен счет-фактура, за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за днем, когда Подрядчик был обязан предоставить счет-фактуру, и заканчивая датой предоставления счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

4.3 В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных условиями настоящего договора, Заказчик вправе потребовать оплаты Подрядчиком пени в размере 0,05% от стоимости договора за каждый день просрочки исполнения обязательств.

- 4.4 В случае, если допущенное нарушение Подрядчиком требований законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране труда, промышленной, пожарной, экологической, ядерной или радиационной безопасности повлекло причинение ущерба имуществу Заказчика, либо третьих лиц, перед которыми ответственность несет Заказчик, а также при причинение вреда здоровью граждан, ущерб в полном объеме возмещается подрядной организацией.

4.5 В случае нарушения Подрядчиком п. 3.4.17 договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от общей стоимости работ по договору.

5. Гарантии.

5.1 Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме, с качеством, регламентированным нормативными документами и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации. Гарантия устанавливается с даты подписания акта о приемке выполненных работ по договору.

- срок гарантийного обслуживания -2 года с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

6. Соисполнители

Допускается привлечение соисполнителей для выполнения работ. При этом объем работ, выполняемых соисполнителями определяется Подрядчиком самостоятельно.

Ответственность за действия соисполнителей полностью лежит на Подрядчике.

При выполнении работ и исполнении условий договора подрядчиком будут привлечены следующие соисполнители:

1)_____________________________________________________________________;

2)_____________________________________________________________________.

(заполняется при привлечении соисполнителей)

7. Расторжение договора

7.1 Заказчик вправе потребовать расторжения в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала работ более, чем на 2 месяца по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, ведущее к снижению качества работ;

- аннулирование у Подрядчика лицензий на производство работ.

7.2 Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в случае утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

7.3 При расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

7.4 При расторжении настоящего Договора виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные убытки, включая упущенную выгоду.

7.5 В случае расторжения Договора с Подрядчиком по решению суда в силу существенного нарушения им договора, сведения о подрядчике будут направлены в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 (два) года.

7.6 Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае уклонения Подрядчика от проведения аудита системы качества.

7.7Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8. Условия производства работ

  - 8.1 Условия по обеспечению выполнения требований по охране труда изложены в Соглашении по охране труда (Приложение № 5 к Договору).

  - 8.2 Условия по обеспечению пожарной безопасности изложены в Соглашении о пожарной безопасности (Приложение №6 к Договору).

- 8.3Условия по обеспечению радиационной безопасности изложены в Соглашении о радиационной безопасности (Приложение № 7 к договору).

- 8.4 Условия по обращению с отходами производства и потребления изложены в Соглашении по вопросам обращения с отходами производства и потребления (Приложение № 8 к договору).

9. Обстоятельства непреодолимой силы

- 9.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

- 9.2 Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

- 9.3 Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

- 9.4 Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение настоящего договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

- 9.5 В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (Трёх) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.

10. Прочие условия

10.1. Условия настоящего Договора имеют одинаково обязательную силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.2. Все дополнения и изменения, внесенные в настоящий Договор в  одностороннем порядке, не имеют юридической силы.

10.3. Права и обязанности по настоящему договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия Сторон.

10.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

Если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы путем проведения переговоров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Томской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Если Подрядчик является аффилированным лицом по отношению ОАО «СХК», то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

10.5. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, являющимся предметом настоящего договора, теряют силу.

10.6. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 экземпляру для каждой из Сторон.

10.7 Стороны договорились, что до подписания оригиналов договора, дополнительных соглашений считать действительными факсимильные экземпляры или переданные по электронной почте, подписанные уполномоченными представителями сторон.

11. Срок действия договора

Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

Если Подрядчик является аффилированным лицом по отношению ОАО «СХК», то договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, но не ранее даты предварительного одобрения/согласования сделки общим советом/советом директоров/иным уполномоченным органом юридического лица по основаниям, установленным законом, уставом юридического лица, и не ранее даты последней подписи Стороны договора и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

12. Приложения

Приложение № 1 Перечень работ по договору.

Приложение № 2. Протокол согласования договорной цены.

Приложение №3. Дефектные ведомости №№ 3, 4.

Приложение №4. Локальный сметный расчет №№ _______, ________.

Приложение №5. Соглашение по охране труда.

Приложение №6. Соглашение по пожарной безопасности.

Приложение №7 Соглашение по радиационной безопасности.

Приложение № 8 Соглашение по вопросам обращения с отходами производства и потребления.

Приложение №9 Форма акта сверки расчетов.

13. Адреса и реквизиты Сторон:

| Заказчик: ОАО «Сибирский химический комбинат» тел/факс 8 (382-2)-72-44-46, 8-3823-54-46-90; 54-77-19 Юридический адрес: 636039, г.Северск, Томская область ул.Курчатова, 1 ИНН 7024029499 КПП 702450001 р/с 40702810010000001510 в Ф-л ГПБ(ОАО) в г. Томске к/с 30101810800000000758 БИК 046902758 ОКПО 07622928 ОГРН 1087024001965 | Подрядчик: |
| --- | --- |

| Заказчик ## Главный инженер ОАО «СХК» ## _______________/А.С. Козырев | Подрядчик ___________________________ _______________/_____________ |
| --- | --- |

## Приложение № 1

## к договору подряда № ____________

## от ____________ 2014 года.

## ПЕРЕЧЕНЬ

## работ по договору № _________ от ____________г.

| № п/п | Наименование услуг и работ (затрат) | Место выполнения работ | № дефектной ведомости | Локальный сметный расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонтсооружения галереи №17 ТЭЦ ОАО «СХК» | Россия, Томская область, г. Северск, Автодорога 14/11, территория ТЭЦ ОАО «СХК» | 3 | _________ |
| 2 | Капитальный ремонт южнойгалереи №18 ТЭЦОАО «СХК» | Россия, Томская область, г. Северск, Автодорога 14/11, территория ТЭЦ ОАО «СХК» | 4 | _________ |

| Заказчик ## Главный инженер ОАО «СХК» ## _______________/А.С. Козырев | Подрядчик ____________________________ _______________/_____________ |
| --- | --- |

## Приложение № 2

## к договору подряда № _____от ______

| ПРОТОКОЛ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| согласования договорной цены |  |  |  |  |
| ОАО «Сибирский химический комбинат» (далее – ОАО «СХК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера ОАО «СХК»Козырева Анатолия Степановича, действующего на основании доверенности № 19/270Д от 14.11.2012 с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________________, действующего на основании ____________________________________ , с другой стороны, пришли к соглашению о стоимости выполнения работ по договору по результатам конкурентной процедуры (протокол от ________ № ___________). |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Локальный сметный расчет | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
| 1 | Капитальный ремонт сооружения галереи №17 ТЭЦ ОАО «СХК» | - | - | - |
| 2 | Капитальный ремонт южной галереи №18 ТЭЦОАО «СХК» | - | - | - |
|  | ИТОГО: | - | - | - |
| Заказчик Главный инженер ОАО «СХК» _____________/А.С. Козырев |  |  | Подрядчик _______________________ ______________/_________ |  |

## Приложение № 5

## к договору подряда № ______

## от __________ 2014 года

## Соглашение по охране труда

ОАО «Сибирский химический комбинат» (далее –ОАО «СХК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера ОАО «СХК» Козырева Анатолия Степановича, действующего на основании доверенности № 19/270Д от 14.11.2012 с одной стороны, и ___________________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

## Предметом настоящего соглашения является включение в раздел "Условия производства работ" договора подряда № _____________ от ____________, следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда:

## 1. Подрядчик обязуется:

## 1.1. Соблюдать требования "Положения о взаимодействии между ОАО "СХК" и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината", П-ОТ-07-010-2012.

## 1.2. Обеспечить безопасное производство работ.

## 1.3. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

## 1.4. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренные актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

## 1.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе.

## 1.6. Назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, охраны окружающей среды.

## 1.7. Организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно действующих или потенциально опасных производственных факторов.

## 1.8. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

## 1.9. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, лечебно-профилактическим питанием (при необходимости) и контролировать правильное их применение.

## 1.10. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

## 1.11. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

## 1.12. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории ОАО "СХК", для прохождения обучения по программам вводного инструктажа в соответствующих службах ОАО "СХК".

## 1.13. Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест, расположенных на территории Заказчика.

## 1.14. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика на территории ОАО "СХК" комиссиями Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации "Росатом".

## 1.15. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации "Росатом".

## 1.16. Немедленно сообщать Заказчику обо всех несчастных случаях, происшедших с персоналом Подрядчика на территории Заказчика.

## 1.17. В течение 2 дней после окончания расследования несчастного случая,происшедшего с персоналом Подрядчика на территории ОАО "СХК", направлять Заказчику копии акта формы Н-1 и материалов расследования в бумажном и электронном (формат pdf) виде.

## 2. Заказчик обязуется:

## 2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

## 2.2. Обеспечить подготовку действующего оборудования для безопасного проведения работ Подрядчиком на нем или вблизи его на территории структурных подразделений ОАО "СХК".

## 2.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его по акту-допуску.

## 2.4. Провести и оформить вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, ядерной и радиационной безопасности (при необходимости), охране окружающей среды персоналу Подрядчика перед допуском к работам в структурных подразделениях ОАО "СХК".

## 2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для безопасного производства работ Подрядчиком.

## 2.6. Представить необходимую нормативную и техническую документацию для производства работ Подрядчиком.

## 3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором подряда № ___________ от ____________ г.

## 4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора подряда № ___________ от ____________ г.

| Заказчик ## Главный инженер ОАО «СХК» ## _______________/А.С. Козырев | Подрядчик ___________________________ _______________/_____________ |
| --- | --- |

## Приложение № 6

## к договору подряда № ___________

## от ____________ 2014 года.

## Соглашение по пожарной безопасности

ОАО «Сибирский химический комбинат» (далее – ОАО «СХК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера ОАО «СХК» Козырева Анатолия Степановича, действующего на основании доверенности № 19/270Д от 14.11.2012 с одной стороны, и ___________________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел "Условия производства работ" договора подряда № _________ от _________г. следующих условий по обеспечению выполнения требований пожарной безопасности:

1. Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать требования "Положения об организации пожароопасных работ в подразделениях комбината" П-ПБ-О-17-001-2010.

1.2. Соблюдать требования локальных нормативных актов по пожарной безопасности, действующих на комбинате.

1.3. Назначить лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

1.4. Представлять списки лиц, имеющих право на оформление и подписание наряда-допуска.

1.5. Представлять списки лиц, имеющих право на производство огневых работ.

1.6. Выполнять пожароопасные работы только силами подготовленного персонала.

1.7. Выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные нарядом-допуском.

1.8. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, на которых производятся договорные работы, в пожаробезопасном состоянии, не допуская скопления сгораемых материалов.

1.9. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

1.10. Направлять персонал, привлекаемый для работы на территории подразделений комбината, на прохождение вводного инструктажа, в соответственных службах ОАО "СХК".

1.11. Своевременно обучать персонал мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума.

1.12. При производстве работ на территории подразделений комбината соблюдать установленный режим курения.

1.13. Обеспечивать необходимые условия для проведения проверок в части выполнения требований пожарной	 безопасности в подразделениях Подрядчика, расположенных на территории ОАО "СХК", комиссиями Заказчика и ГК "Росатом".

1.14. Обеспечивать разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и ГК "Росатом".

1.15. Немедленно сообщать Заказчику обо всех случаях загорания на территории Заказчика, происшедших по вине персонала Подрядчика.

1.16. Проводить расследование каждого случая загорания на территории Заказчика, происшедшего по вине персонала Подрядчика, и в течение 5 дней после расследования направлять материалы расследования Заказчику.

2. Заказчик обязуется:

2.1. Обеспечивать подготовку действующего оборудования для безопасного проведения пожароопасных работ Подрядчиком на нем или вблизи его на территории структурных подразделений ОАО "СХК".

2.2. Проводить вводный инструктаж по пожарной безопасности персоналу Подрядчика перед допуском к работам в структурных подразделениях ОАО "СХК".

2.3. Представлять необходимую нормативную и техническую документацию по пожарной безопасности для производства работ Подрядчиком.

3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором подряда № _________ от _____г.

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора подряда № ________от ________г.

| Заказчик ## Главный инженер ОАО «СХК» ## _______________/А.С. Козырев | Подрядчик __________________________ _______________/_____________ |
| --- | --- |

Приложение № 7

к договору подряда №_____________________

от _______________2014 года.

Соглашение по радиационной безопасности

ОАО «Сибирский химический комбинат» (далее – ОАО «СХК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера ОАО «СХК» Козырева Анатолия Степановича, действующего на основании доверенности № 19/270Д от 14.11.2012 с одной стороны, и Общесной ответственностью «СибРегионПром), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ООО «СРПс» Киселёва Алея, действующего на основании, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел «Условия производства работ» договора подряда № __________ от «___»__________20__ г., следующих условий по обеспечению выполнения требований по радиационной безопасности:

Подрядчик обязуется:

Соблюдать требования по обеспечению радиационной безопасности, изложенные в нормативной документации, ППР, актах-допусках и нарядах-допусках при производстве работ. В случае необходимости изменения условий производства работ, своевременно ставить об этом в известность администрацию Заказчика.

При одновременном производстве работ персоналом Подрядчика в нескольких радиационно-опасных подразделениях комбината обеспечивать соблюдение установленных НРБ-99/2009 основных дозовых пределов. До начала производства работ информировать администрацию подразделений комбината о дозах облучения своего персонала, полученных в текущем году в других подразделениях комбината.

Своевременно, по требованию администрации или службы радиационной безопасности Заказчика выводить персонал из опасной зоны.

Своевременно ставить в известность администрацию подразделений комбината и службу радиационной безопасности о всех случаях несоблюдения ППР, актов-допусков, нарядов-допусков.

Предъявлять для проведения радиационного контроля службе радиационной безопасности подразделений транспорт, инструмент и материалы, вывозимые с территории подразделений.

Организовывать предварительные и периодические медицинские осмотры персонала, привлекаемого к выполнению работ на ядерно- и (или) радиационно опасных участках.

Организовывать контроль применения подчиненным персоналом средств индивидуальной защиты и приборов индивидуального дозиметрического контроля, а также соблюдения санитарно-пропускного режима.

Принимать меры воздействия к персоналу, допустившему нарушение требований Правил, Норм и инструкций по радиационной безопасности, в том числе требований раздела ППР «Радиационная безопасность», при производстве работ в подразделениях комбината.

При подготовке запросов в подразделения комбината о дозах облучения персонала за истёкший отчётный период предоставлять сведения о времени занятости работников на работах в радиационно-опасных условиях труда на каждом конкретном участке работ (подразделение, здание, участок, помещение).

Заказчик обязуется:

Предоставлять Подрядчику, действующую в подразделении документацию, содержащую требования по РБ и организации радиационного контроля. Участвовать в разработке инструкций по РБ для Подрядчика и согласовывать их.

Участвовать в разработке мероприятий по обеспечению радиационной безопасности, входящих в проект производства работ и акт-допуск.

Осуществлять радиационный контроль на участках производства работ. Информировать администрацию Подрядчика о параметрах радиационной обстановки в местах производства работ. Сроки и порядок предоставления информации согласовываются с Подрядчиком.

Контролировать соблюдение персоналом Подрядчика требований Правил, Норм и инструкций по радиационной безопасности, в том числе требований раздела ППР «Радиационная безопасность».

Проводить персоналу Подрядчика вводный инструктаж по радиационной безопасности.

Производить контроль радиоактивного загрязнения СИЗ.

Предоставлять по запросу администрации Подрядчика сведения об условиях труда и результатах индивидуального дозиметрического контроля.

Предоставлять Подрядчику право на использование санитарных пропускников, а также зданий, сооружений и устройств для дезактивации транспорта и оборудования от радиоактивного загрязнения.

Совместно с администрацией Подрядчика (уполномоченных Подрядчиком лиц) организовывать расследование случаев превышения установленных для персонала Подрядчика контрольных и (или) допустимых уровней радиационных факторов вредности, также расследование случаев профессиональных заболеваний.

Останавливать работы, проводимые персоналом Подрядчика, в случае нарушения требований Правил, Норм и инструкций по радиационной безопасности, в том числе требований раздела ППР «Радиационная безопасность».

Выдавать разрешение на возобновление приостановленных работ.

Информировать Подрядчика о факте нарушения, допущенного его персоналом.

Предъявлять в установленном на комбинате порядке санкции к Подрядчику при несоблюдении ими условий договоров и нарушении требований Норм и Правил в части обеспечения РБ.

Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором подряда № _____________ от ________________________.

Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора подряда № ____________ от ______.

| Заказчик ## Главный инженер ОАО «СХК» ## _______________/А.С. Козырев | Подрядчик ___________________________ _______________/_____________ |
| --- | --- |

## Приложение № 8

к договору подряда № _______________

от _______________2014 года.

Соглашение по обеспечению экологической безопасности в области обращения с отходами производства и потребления.

Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (далее ОАО -«СХК»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного инженера ОАО «СХК» Козырева Анатолия Степановича, действующего на основании доверенности № 19/270Д от 14.11.2012, с одной стороны иООО «СибРегионПромсервис» (далее – ООО «СРПс»), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лицедиректора ООО «СРПс» Киселева Алексея Святославовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение к договору о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел "Условия производства работ" договора подряда №_______ от __________, следующих условий по обеспечению выполнения требований экологической безопасности в области обращения с отходами производства и потребления:

1. Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать требования «Положения о взаимодействии между ОАО «СХК» и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината», П-ОТ-07-010-2012.

1.2. Соблюдать порядок обращения с отходами производства и потребления, установленный стандартом СТО 316-2012 «ИСМ. Отходы производства и потребления. Организация работ» и инструкциями структурных подразделений ОАО «СХК».

1.3. Назначить лиц, ответственных за проведение работ по обращению с отходами (за работы по сбору, сортировке, упаковке, складированию отходов).

1.4. Обеспечить места производства работ соответствующей тарой для сбора и временного хранения образующихся отходов.

1.5. Размещать отходы в местах, предусмотренных картой-схемой мест временного хранения отходов. Не допускать несанкционированных мест размещения отходов и захламления территории Заказчика.

1.6. Предоставлять Заказчику сведения о количестве и видах переданных отходов в случае, если Подрядчик самостоятельно осуществляет передачу отходов в   специализированную организацию для захоронения, использования или обезвреживания.

1.7. Устранять по требованию Заказчика нарушения в области обращения с отходами, допущенными Подрядчиком при выполнении работ на территории Заказчика.

2. Заказчик (через руководителей подразделений комбината) обязуется:

2.1. Определить границы производственных территорий, перечень оборудования, зданий и сооружений, места временного хранения отходов, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

2.2. Провести и оформить вводный инструктаж о порядке обращения с отходами производства и потребления персоналу Подрядчика перед допуском к работам по обслуживанию и ремонту оборудования, зданий, сооружений в структурных подразделениях ОАО «СХК».

2.3. Предоставить необходимую нормативную и техническую документацию по порядку обращения с отходами производства и потребления, разработанную в ОАО «СХК», для организации и выполнения работ Подрядчиком.

3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором подряда № ___________ от ____________ 2014 года.

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора подряда № ___________ от ____________2014 года.

| Заказчик ## Главный инженер ОАО «СХК» ## _______________/А.С. Козырев | Подрядчик ___________________________ _______________/_____________ |
| --- | --- |

## Приложение № 9

к договору подряда № _____от _____

ФОРМА

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ №

Между _______________________________________________________              и                 ________________ОАО «Сибирский химический комбинат»_________________

за период: __________________________________

(квартал, год)

Нами, Руководителем  _____________________________           _____________________________________  Главным бухгалтером ___________________________________________________

(наименование Организации)                            (Ф.И.О. Руководителя Организации)                                                  (Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации)

с одной стороны, и Руководителем ОАО «Сибирский химический комбинат_______________________________  Главным бухгалтером __________________________________________________

(наименование Организации)                            (Ф.И.О. Руководителя Организации)                                                  (Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации)

с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за  ____________________ и составлен акт о нижеследующем:

| По данным________________________________________________, руб. |  |  |  | По данным ОАО «Сибирский химический комбинат», руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное |  |  |  | Сальдо начальное |  |  |  |
| договор № |  |  |  |  |  |  |  |
| Сальдо начальное по договору: |  |  |  | Сальдо начальное по договору: |  |  |  |
| Итого оборот по договору: |  |  |  | Итого оборот по договору: |  |  |  |
| Сальдо конечное по договору: |  |  |  | Сальдо конечное по договору: |  |  |  |
| договор № |  |  |  |  |  |  |  |
| Сальдо начальное по договору: |  |  |  | Сальдо начальное по договору: |  |  |  |
| Итого оборот по договору: |  |  |  | Итого оборот по договору: |  |  |  |
| Сальдо конечное по договору: |  |  |  | Сальдо конечное по договору: |  |  |  |
| Обороты за период |  |  |  | Обороты за период |  |  |  |
| Сальдо конечное |  |  |  | Сальдо конечное |  |  |  |
| Сальдо конечное развернутое |  |  |  | Сальдо конечное развернутое |  |  |  |

| По данным ________________________________________ На ___.____.201__ задолженность в пользу ___________________________ составила сумму __________________________(_______________сумма прописью__________________) руб. От _________________________________________ ___________________________________________________(_____________________) Главный бухгалтер Главный бухгалтер (____________________) М.П. | По данным ОАО «Сибирский химический комбинат___ На ___.____.201__ задолженность в пользу ___________________________ составила сумму __________________________(_______________сумма прописью__________________) руб. От ОАО «Сибирский химический комбинат ___________________________________________________(_____________________) Главный бухгалтер Главный бухгалтер (____________________) М.П. |
| --- | --- |

Радиоактивное загрязнение поверхностей помещений и оборудования выше установленных в подразделении комбината контрольных уровней, проведение работ не указанных в ПОР или других разрешающих документах