| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «НПК «Дедал» Федяев С.Л. «___» __________ 20___ года |
| --- | --- |

# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по оснащению категорированных объектов энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2: «(11UBN)Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения.(11UKZ)Кабельный тоннель системы безопасности», «(12 UBN)Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения.(12UKZ)Кабельный тоннель системы безопасности», «(13UBN)Здание резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации» комплексом инженерно-технических средств физической защиты (КИТСФЗ) Нововоронежской АЭС-2

№1/150519/1-ОЗП

том 1 «общая и коммерческая части»

2015

# СОДЕРЖАНИЕ

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	1

СОДЕРЖАНИЕ	2

1.	ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ	3

ЧАСТЬ 1	8

2.	ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.	8

2.1.	ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.	8

2.1.1.	Требования к участникам закупки, субподрядчикам (соисполнителям), изготовителям	8

2.1.2.	Требования к продукции	15

2.2.	СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.	16

3.	МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ	18

4.	КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ	18

5.	ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ	18

5.1.	Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в закупке	18

5.2.	Образцы форм обеспечения заявки на участие в закупке и обеспечения договора	18

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (Форма)	18

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРА (Форма)	18

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА (Форма)	18

ЧАСТЬ 2	19

ЧАСТЬ 3	19

- ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

- Форма и способ процедуры закупки: Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора.

- Закупка проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 29.04.2015 №72).

На Заказчика распространяется. действие Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Предмет закупки: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по оснащению категорированных объектов энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2: «(11UBN)Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения.(11UKZ)Кабельный тоннель системы безопасности», «(12 UBN)Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения.(12UKZ)Кабельный тоннель системы безопасности», «(13UBN)Здание резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации» комплексом инженерно-технических средств физической защиты (КИТСФЗ) Нововоронежской АЭС-2.

- Заказчик: АО «НПК «Дедал»

Место нахождения: Россия, 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Жолио-Кюри, д.20, стр.41

Почтовый адрес: Россия, 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Промышленная, д.8

Тел./факс, эл. Почта: (49621)2-81-50, info@dedal.ru

- Организатор закупки: АО «НПК «Дедал»

Место нахождения: Россия, 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Жолио-Кюри, д.20, стр.41

Почтовый адрес: Россия, 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Промышленная, д.8

Контактное лицо: Супрунов В.Н., (49621)2-81-50, info@dedal.ru

- Количество лотов: 1 (один).

- Предмет договора: выполнение строительно-монтажных работ по оснащению категорированных объектов энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2: «(11UBN)Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения.(11UKZ)Кабельный тоннель системы безопасности», «(12 UBN)Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения.(12UKZ)Кабельный тоннель системы безопасности», «(13UBN)Здание резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации» комплексом инженерно-технических средств физической защиты (КИТСФЗ) Нововоронежской АЭС-2

Срок выполнения: с момента заключения договора до 11.06.2015

Место выполнения: Воронежская обл., г. Нововоронеж, Нововоронежская АЭС-2

Состав и объем поставок/работ/услуг: все необходимые сведения приведены в Томе 2 закупочной документации.

Предложение частичного выполнения поставок/работ/услуг не допускается.

- Условия оплаты: аванс не более 30% после предоставления обеспечения возврата аванса в виде безотзывной банковской гарантии либо денежных средств. Окончательный расчет в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ. Форма оплаты безналичная.

Форма и все условия проекта договора (Часть 3 «Проект договора») являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

При этом не считаются встречными предложения по формулировкам условий договора, направленным на устранение нарушений действующего законодательства Российской Федерации или исправление грамматических ошибок, если таковые выявлены участником в проекте договора (Часть 2 «Проект договора»).

- Начальная (максимальная) цена договора: 18 196 627,39 включая НДС.

Предложение участника о цене договора не должно превышать начальную (максимальную) цену договора в базисе поданной участником закупки цены.

В случае выполнения строительно-монтажных работ или проектно-изыскательских работ цена указывается в двух уровнях цен:

в базисном уровне цен 2000 года: 1 382 211 рублей без НДС;

в текущем уровне цен: 18 196 627,39 руб., включая НДС.

Цена договора включает в себя расходы связанные с оказанием услуги в полном объёме: НДС, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, другие обязательные платежи и прочие расходы, уплаченные или подлежащие уплате, необходимые для выполнения условий договора.

- Официальный язык закупки: русский.

Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с закупкой, которыми обмениваются участники закупки и организатор закупки, должны быть написаны на русском языке. Документы, составленные на другом языке, должны сопровождаться переводом на русский язык. Закупочная комиссия рассматривает документы только на русском языке. Документы, составленные на других языках, не сопровождающиеся переводом на русский язык, считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении заявки на участие в закупке. Ответственность за достоверность перевода на русский язык несет участник закупки.

- Валюта закупки: российский рубль.

Документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, должны сопровождаться переводом этих сумм в рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

- Обеспечение заявки на участие в закупке:

- денежные средства либо безотзывная банковская гарантия, выданная банком, соответствующим требованиям, предъявляемым к гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, приведенным в Приложении 13 к Стандарту

- 1% (один) от начальной (максимальной) цены договора с НДС -  18 196 627,39

Получатель, Банковские реквизиты:

Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Дедал»

141980, Московская область, г. Дубна,

ул. Жолио-Кюри, д. 20, стр.41, а/я 373 в ГУС

ОГРН 1085010000151

ИНН 5010036460

КПП 501001001

Р/с 40702810540080002200

в Сбербанке России ОАО г. Москва Дмитровское ОСБ № 2561

К/с  30101810400000000225 БИК 044525225

тел./факс: (496)212-81-50/212-81-60

Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в настоящей процедуре закупки, НДС не облагается.

- Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в закупке, определении лица, выигравшего закупку:

Закупка проводится на электронной торговой площадке (ЭТП) АКД в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом данной ЭТП в соответствии с условиями и требованиями закупочной документации.

Для участия в процедуре закупки участник должен быть зарегистрированным на указанной ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аккредитации, установленными данной ЭТП.

Победителем закупки признается, по решению закупочной комиссии, допущенный участник закупки, предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности критериев, объявленных в закупочной документации.

- Порядок получения закупочной документации:

На официальных сайтах закупочная документация находится в открытом доступе, начиная с даты официальной публикации. Порядок получения закупочной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

Официальная публикация документов по данной закупке: Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru),

Копии публикации документов по данной закупке:

- Официальный сайт по закупкам атомной отрасли (http://zakupki.rosatom.ru);

- ЭТП Аукционный Конкурсный Дом www.a-k-d.ru.

- Возможность и условия, по которым допускается подача альтернативных предложений: не допускается.

- Привлечение субподрядчиков/соисполнителей (юридических или физических лиц, выполняющих/оказывающих часть работ/услуг по договору): не допускается.

- Возможность проведения процедуры переторжки: возможна по снижению первоначально указанной в заявке на участие в закупке цены.

- Срок окончания подачи заявок на участие в закупке (открытия доступа к поданным заявкам): 17-30 (время московское) «30» мая 2015 года.

Место, дата и время заседания закупочной комиссии (при проведении):

ЭТП Аукционный Конкурсный Дом www.a-k-d.ru

Россия, 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Промышленная, д.8

17-30 (время московское) «30» мая 2015 года

- Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки:

Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в закупке: Россия, 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Промышленная, д.8, ЭТП Аукционный Конкурсный Дом www.a-k-d.ru не позднее «31» мая 2015 г.

Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в закупке и подведение итогов закупки: Россия, 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Промышленная, д.8, ЭТП Аукционный Конкурсный Дом www.a-k-d.ru не позднее «31» мая 2015 г.

- Срок заключения договора: в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола подведения итогов закупки, за исключением следующих случаев:

если вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или Федеральной антимонопольной службе требуется более длительный срок;

если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика; в данном случае договор заключается только после такого одобрения;

если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора; в данном случае договор заключается только после выполнения предписанных мероприятий.

Заказчик в течение 3 (трёх) дней со дня размещения протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на официальном сайте и ЭТП, либо со дня завершения выше указанных мероприятий, передает лицу, с которым заключается договор (победителю закупки или единственному участнику закупки), проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных лицом, с которым заключается договор, в заявке на участие в закупке, с учетом преддоговорных переговоров, в проект договора, прилагаемый к закупочной документации.

Заказчик должен обеспечить получение подтверждения от лица, с которым заключается договор, что данный проект договора таким лицом получен.

Лицо, с которым заключается договор, обязано предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение 10 (десяти) дней со дня направления указанного договора.

При заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке лица, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора (в текущих ценах). Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору (при закупке СМР и ПИР).

- Обеспечение исполнения обязательств по договору:

- обеспечение возврата аванса на сумму не менее суммы авансовых платежей;

- обеспечение исполнения договора в размере 5% от цены договора, предоставляется после заключения договора, в течение 15 дней;

В случае предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в форме:

- безотзывной банковской гарантии, выданной банком, такое обеспечение предоставляется по Форме согласно подразделу 5.2;

- поручительства, такое обеспечение предоставляется по Форме согласно подразделу 5.2;

- денежных средств, такое обеспечение предоставляется путем их перечисления заказчику по следующим реквизитам:

- Получатель, Банковские реквизиты:

- Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Дедал»

- 141980, Московская область, г. Дубна,

- ул. Жолио-Кюри, д. 20, стр.41, а/я 373 в ГУС

- ОГРН 1085010000151

- ИНН 5010036460

- КПП 501001001

- Р/с 40702810540080002200

- в Сбербанке России ОАО г. Москва Дмитровское ОСБ № 2561

- К/с  30101810400000000225 БИК 044525225

- тел./факс: (496)212-81-50/212-81-60

- Процедура запроса предложений не является торгами по законодательству Российской Федерации.

- Отказ организатора закупки от проведения закупки по решению заказчика

в любое время вплоть до подведения итогов закупки не приводит к каким-либо последствиям для организатора закупки в следующих случаях:

изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;

изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;

при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.

Извещение об отказе от проведения закупки или любого лота закупки подписывается руководителем заказчика и размещается организатором закупки в течение того же рабочего дня (а если извещение об отказе от проведения закупки получено организатором после 18 часов по месту нахождения организатора закупки — в течение следующего рабочего дня) в порядке, установленном для размещения извещения о проведении закупки и закупочной документации.

- Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии:

Центральный арбитражный комитет (ЦАК) - arbitration@rosatom.ru.

- ЧАСТЬ 1

Использованные в Частях 1, 2 Тома 1 настоящей закупочной документации термины и определения, сокращения приводятся в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее – Стандарт).

- ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.

  - ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.

    - Требования к участникам закупки, субподрядчикам (соисполнителям), изготовителям:

## Обязательные требования к участникам закупки

| № п/п | Требования | Документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам закупки, в том числе: |  |
|  | быть зарегистрированным в качестве юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников); быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников); | - копии документов о государственной регистрации из следующих: - для юридических лиц – копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из ЕГРЮЛ); - для индивидуальных предпринимателей – копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выписка ЕГРИП). Выписка из ЕГРЮЛ или выписка из ЕГРИП должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения – то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня официальной публикации извещения о проведении закупки; - для иных физических лиц – копии документов, удостоверяющих личность; - для иностранных лиц: - копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства с переводом на русский язык; - краткая пояснительная записка, содержащая: - положения законодательства государства по месту его нахождения и (или) ведения деятельности, регламентирующие их правоспособность и условия осуществления деятельности, связанной с исполнением обязательств по договору (контракту), заключаемому по итогам закупки; - наименование и реквизиты (номер и дата принятия, номер и дата действующей редакции) национальных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми ведет свою деятельность иностранный участник закупки. |
|  |  | - копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в закупке от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа (для юридического лица) и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в закупке подписывается по доверенности). Если заявка на участие в закупке и (или) входящие в ее состав электронные документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями; |
|  |  | - копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц); |
|  |  | - копия уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих ее); |
|  |  | - заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора: - решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения договора являются крупной сделкой; - решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью или сведения, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом. |
|  | не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); | - заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица); - об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом); - об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа; - о неприостановлении деятельности участника закупки. |
|  | не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена; |  |
|  | соответствовать требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации: должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). | - заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации и документы, подтверждающие данные сведения. |
|  | уровень обеспеченности финансовыми ресурсами участника закупки должен быть не ниже 30 единиц, согласно методике расчета (Методика расчета финансовой обеспеченности участника в соответствии с Приложением 3 к настоящей Документации) | - копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год и последний завершенный период, а именно: Форма по ОКУД 0710001 (бухгалтерский баланс) и Форма по ОКУД 0710002 (отчет о прибылях и убытках или отчет о финансовых результатах). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный период, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера участника закупки: - если срок окончания подачи заявок до 25 июня текущего года – не предоставляется; - если срок окончания подачи заявок в периоде с 25 июня до 25 октября текущего года включительно - предоставляется за 6 месяцев; - если срок окончания подачи заявок позднее 25 октября текущего года - предоставляется за 9 месяцев. |
|  | обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (или законодательством государства, на территории которого будет использоваться поставляемая по договору продукция), связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении и документации о закупке срока окончания подачи заявок, а именно: должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, право на заключение которого является предметом настоящей закупки: - лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих гостайну; - лицензию на осуществление эксплуатации атомных станций (блоков АС) в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации; - лицензию на сооружение атомных станций (блоков АС) в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации; - свидетельства СРО о допуске, выданные саморегулируемыми организациями на: 21. Устройство объектов использования атомной энергии 21.1. Работы по сооружению объектов с ядерными установками 23. Монтажные работы 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии 24. Пусконаладочные работы 24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 24.32 Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 33.1.12. Объекты использования атомной энергии подтвердить право саморегулируемой организации выдавать свидетельства на данные виды работ. | - копии разрешающих документов на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, а именно: - копии документов, указанные в столбце «Требования» данного пункта. - любой документ органа надзора за саморегулируемыми организациями из ниже указанных с обязательным приложением Перечня видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске, к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации, подтверждающий право СРО выдавать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии: - решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданное на основании Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207, - письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в адрес СРО или участника закупки, - выписка Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору из государственного реестра СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Если разрешающий документ заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в закупке включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа. |
|  | отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов; - в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом». | документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно. |
| № п/п | Требования | Документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям |
|  | Требования к участникам закупки: |  |
|  | участник закупки должен выполнить собственными силами не менее 100% от общего объема выполняемых по договору строительно-монтажных работ (в денежном выражении от общей стоимости договора) | заполненный участником закупки план распределения видов и объемов выполнения работ; Если участник закупки является управляющей компанией, возглавляющей организации, осуществляющие строительство, являющиеся их дочерними зависимыми обществами, и такие управляющие компании осуществляют функции организации, координации, управления и контроля действий данных организаций, то при рассмотрении заявок на участие в закупке на соответствие данному требованию объемы работ, выполняемые такими организациями учитываются, как работы, выполняемые собственными силами участника закупки, при условии предоставления документов, подтверждающих принадлежность субподрядчика к дочерним зависимым обществам такого участника, позволяющие учесть объемы работ, выполняемые субподрядчиками, как работы, выполняемые собственными силами участника. |
|  | наличие системы управления охраной труда (СУОТ). | подтверждение по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у участника закупки системы управления охраной труда (СУОТ); |
|  | Требования к участникам закупки: |  |
| 3.1 | наличие опыта выполнения работ завершённых договоров за последние 3 года: должен иметь в рамках заключенных договоров на 18 196 627,39 руб. с НДС. | справка об опыте выполнения договоров с обязательным приложением копий следующих документов, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета: - документов, подтверждающих состав работ, составленных в рамках договора, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения: - реквизиты договора (номер и дата); - перечень выполненных работ; - документов, подтверждающих исполнение работ, составленных в рамках договора для финансовой отчетности, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения: - реквизиты договора (номер и дата); - перечень переданных и принятых заказчиком по договору работ; - стоимость переданных и принятых заказчиком по договору работ. |
| 3.2 | должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ, в том числе: 1) Вышка-тура не менее 4 шт. 2) Электродрель с набором сверл не менее 4 шт. 3) Угловая шлифмашинка 125 мм не менее 2 шт. 4) Угловая шлифмашинка 230 мм не менее 2 шт. 5) Электрошуруповерт с набором бит не менее 8 шт. 6) Перфоратор SDS MAX с бурами не менее 2 шт. 7) Перфоратор SDS с бурами не менее 2 шт. 8) Лестница-стремянка не менее 4 шт. 9) Устройство затяжки кабеля не менее 4 шт. 10) Ручная ножовка по металлу не менее 4 шт. 11) Набор ручного инструмента электромонтажника не менее 5 комп. 12) Строительный уровень не менее 4 шт. 13) Переносной удлинитель 220в 50 м не менее 8 шт. 14) Предохранительный пояс ГОСТ 32489-2013 не менее 8 шт. 15) Каска строительная ГОСТ 12.4.087-84 не менее 20 шт. 16) Перчатки строительные не менее 20 пар 17) Защитные очки с небьющимся стеклом не менее 8 шт. 18) Кувалда малая не менее 2 шт. | справка, подтверждающая наличие у участника закупки, привлекаемых субподрядчиков, соответствующих собственных либо арендованных материально-технических ресурсов (МТР), необходимых для полного и своевременного выполнения договора с обязательным приложением: - в случае использования собственных материально-технических ресурсов: - для транспортных средств - копий свидетельств о регистрации транспортного средства; - для остальных МТР - копий документов, подтверждающих постановку на учет объектов основных средств в бухгалтерском учете (актов о приемке-передаче объекта основных средств по форме № ОС-1 и/или инвентарные карточки учета объектов основных средств по форме №ОС-6, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7). - в случае использования арендованных материально-технических ресурсов предоставляются копии подписанных с двух сторон договоров аренды либо соглашений о намерениях заключить договор аренды, в случае признания участника закупки победителем, между участником закупки, субподрядчиком, и каждым арендодателем, с указанием наименований, количества, сроков аренды арендуемых материально-технических ресурсов. |
| 3.3 | должен иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том числе: - не менее 20 человек монтажников. Лица, допускаемые к работам по обслуживанию электроустановок, должны быть не моложе 18 лет и иметь соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. Ответственный руководитель работ и производитель работ должны иметь группу по электробезопасности не ниже 4. Лица, допускаемые к управлению машинами и оборудованием, должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже 2. К работе с электроинструментом класса 1 допускается персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже 2, а к работе с электроинструментом 2 и 3 класса - 1 группу по электробезопасности. Лица, допущенные к работе с электроинструментом, должны предварительно пройти обучение и проверку знаний инструкции по охране труда и иметь запись в квалификационном удостоверении о допуске к выполнению работ с применением электроинструмента. Лица, выполняющие работы должны иметь форму допуска по секретности не менее Ф-3. | справка, подтверждающая наличие у участника закупки, привлекаемых субподрядчиков, соответствующих кадровых ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения договора с обязательным предоставлением копии выписки из штатного расписания, подписанной: - начальником отдела кадров; - ген. директором или главным бухгалтером. заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора копии трудовых книжек и квалификационных документов на привлекаемых для исполнения договора работников. |

    - Требования к продукции

| № п/п | Требование | Документ, подтверждающий соответствие требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Продукция должна соответствовать требованиям, указанным в томе 2 «Техническая часть». | Техническое предложение (соответствующая Форма), в том числе спецификации оборудования и материалов, предлагаемые технические решения, сметы, чертежи, схемы и т.п. Заказчик на этапе рассмотрения заявок на отборочной стадии вправе провести проверку соответствия процессов и методов производства на соответствие требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий, указанным в томе 2 «Техническая часть», в том числе путем выездной проверки на производство изготовителей в соответствии с порядком, указанным в части 4 настоящей документации. Приложения к Тому 2 «Техническая часть» настоящей процедуры закупки являются закрытой информацией и предоставляются Участнику после заключения договора «О конфиденциальности» - Приложение 2 к настоящей документации - Соглашение о конфиденциальности и неразглашении служебной информации ограниченного распространения. |
|  | Срок представляемой гарантии качества продукции |  |
|  | В случае поставки товаров импортного производства и/или применения импортного оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов в составе поставляемого товара, должны быть выполнены требования НП-071-06 «Правил оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации. | заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - в случае поставки товаров импортного производства и/или применения импортного оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов в составе поставляемого товара – о выполнении требований НП-071-06 «Правила оценки соответствия Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации». - в случае отсутствия поставки товаров импортного производства и/или применения импортных оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов – об отсутствии оборудования, изделий, материалов и комплектующих импортного производства в составе поставляемой продукции. |

  - СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.

- Формы, заполняемые с помощью функционала ЭТП:

- сводная таблица стоимости с указанием следующей информации:

- в соответствующих полях стоимости затрат без учета НДС;

- количество;

- ставка НДС.

- график оплаты с указанием следующей информации:

- планируемые даты (сроки) авансовых платежей (при наличии авансов в условиях платежей);

- размеры авансовых платежей, в рублях с НДС (при наличии авансов в условиях платежей);

- планируемые даты (сроки) остальных платежей;

- размер остальных платежей, в рублях с НДС.

Указанные планируемые даты (сроки) должны быть рассчитаны исходя из условий закупочной документации и планируемой даты заключения договора, указанной на ЭТП. Участник закупки должен принять во внимание, что сумма всех платежей по позиции должна быть равна общей стоимости данной позиции, указанной в сводной таблице стоимости.

В случае отсутствия авансовых платежей, поля с информацией об авансовых платежах не заполняются.

- Документы, прикладываемые к заявке на участие в закупке, в форме электронных документов:

- заявка на участие в закупке по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей закупочной документации (подраздел 5.1, соответствующая Форма);

- в случае принадлежности участника закупки и/или привлекаемого субподрядчика к субъектам малого и среднего предпринимательства - сведения о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей закупочной документации (подраздел 5.2, соответствующая Форма), предоставляются в составе заявки на участие в закупке в двух форматах: *.pdf с подписью и печатью, а также в редактируемом формате *.doc или *.xls.

- документы, подтверждающие факт предоставления обеспечения исполнения обязательств участника закупки:

- платежное поручение (квитанция), подтверждающее факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке,

или

- безотзывная банковская гарантия обеспечения заявки на участие в закупке (подраздел 5.2, соответствующая Форма) с обязательным приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если банковская гарантия подписывается по доверенности);

- сводная таблица стоимости в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей закупочной документации (подраздел 5.1, соответствующая Форма),

- график выполнения поставок/работ/услуг в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей закупочной документации (подраздел 5.1, соответствующая Форма),

- график оплаты в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей закупочной документации (подраздел 5.1, соответствующая Форма);

- документы, указанные в подразделе 2.1 настоящей закупочной документации.

- документы, необходимые только для целей оценки заявки, в соответствии с критериями оценки и методикой оценки заявок на участие в закупке, указанные в разделе 4 (непредставление данных документов не является основанием для отклонения заявки на отборочной стадии).

- МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Приводится в Приложением 3 к документации по настоящему открытому запросу предложений.

- КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

  - Цена договора, цена единицы продукции

значимость критерия Ц i (ОЦ i) – 95 %;

  - Квалификация участника закупки

значимость критерия Квi – 5%, в том числе:

    - опыт участника закупки, значимость подкритерия Оi – 100%

- Методика оценки заявок

Рейтинг заявки участника закупки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).

Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.

Рейтинг заявки i-го участника закупки определяется по формуле:

R i = БЦ i  * Vц  + БКв i  * VКв;

где V – значимость (вес) соответствующего критерия,

БЦ, БКв – оценка (балл) соответствующего критерия.

Совокупная значимость всех установленных в документации о закупке критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по каждому из критериев Ц i , Кв i   – 100 баллов.

  - Цена договора, цена единицы продукции

| БЦ i = | Ц min | * 100 |
| --- | --- | --- |
|  | Ц i |  |

где:  БЦ i 	– 	оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции» i-го участника закупки, баллы,

Ц i 	– 	предложение участника закупки о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке i-го участника закупки, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.,

Ц min 	–	минимальное предложение участника закупки о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке из представленных допущенными участниками закупки предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.

- Оценка по критерию «квалификация участника»

БКв i = БО i  * Vо

где: V – значимость (вес) соответствующего подкритерия,

БО – оценка (балл) соответствующего подкритерия

Совокупная значимость всех подкритериев одного критерия равна 100 процентам.

Опыт участника:

При оценке по данному подкритерию учитывается соответствующий опыт участника, подтвержденный копиями следующих документов, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета:

- документов, подтверждающих состав работ, составленных в рамках договора, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения:

- реквизиты договора (номер и дата);

- перечень выполненных работ;

- документов, подтверждающих исполнение работ, составленных в рамках договора для финансовой отчетности, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения:

- реквизиты договора (номер и дата);

- перечень переданных и принятых заказчиком по договору работ;

- стоимость переданных и принятых заказчиком по договору работ.

Оценивается опыт только участника закупки (опыт привлекаемых участником закупки для исполнения договора иных юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не учитывается), по следующей формуле:

| Опыт |  |  |  |  | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У участника закупки отсутствуют завершенные в 20__-20__ гг. (последние 3 года) ____* работы в рамках заключенных договоров по строительству и/или реконструкции и/или капитальному ремонту |  |  |  |  | 0 |
| БОу i | = | Оу i | * 100 |  |  |
|  |  | Оу max |  |  |  |
| Оу max |  |  |  |  | 100 |

где:

Оуi – суммарная стоимость завершенных участником в 20__-20__ гг. (последние 3 года) ____ работ в рамках заключенных договоров по строительству и/или реконструкции и/или капитальному ремонту, i-го участника, руб.

Oуmax – максимальный опыт (стоимость завершенных участником в 20__-20__ гг. (последние 3 года) ____ работ в рамках заключенных договоров по строительству и/или реконструкции и/или капитальному ремонту из представленного опыта всех допущенных участников, но не более предельного значения, руб.

Предельное значение опыта выполнения ____ работ в рамках заключенных договоров по строительству и/или реконструкции и/или капитальному ремонту

В случае если Oуi более чем предельное значение, то Oуi принимается равным такому предельному значению.

- ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в закупке

Образцы форм приведены в Приложении 1 к настоящей документации в виде отдельного файла в Альбоме форм.

- Образцы форм обеспечения заявки на участие в закупке и обеспечения договора

Форма __.

- БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (Форма __)

Приводится форма обеспечения заявки на участие в закупке из альбома форм, если извещением о проведении закупки предусмотрено требование об обеспечении заявки.

Форма __.

- БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРА (Форма __)

Указывается типовая форма банковской гарантии, утвержденная распорядительными документами Госкорпорации «Росатом», для предоставления лицом, с которым заключается договор, в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору.

Форма __.

- ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА (Форма ___)

Указываются типовые формы договоров поручительства, утвержденные распорядительными документами Госкорпорации «Росатом» для предоставления лицом, с которым заключается договор, в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору.

- ЧАСТЬ 2

Порядок проведения процедуры закупки приведен в Части 2 Тома 1 в виде отдельного файла.

- ЧАСТЬ 3

Проект договора, который будет заключен по результатам закупки, приведен в Части 3 Тома 1 в виде отдельного файла в формате Word.