Государственная корпорация по атомной энергии «росатом»

Федеральное государственное унитарное предприятие
 «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры
 им. Д.В. Ефремова»

 
УТОЧНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ в электронной форме
№ 120926/0459/182 от «26» сентября 2012г. на выполнение работ по теме: «Разработка документации на вакуумную камеру с системой вакуумной откачки и радиационную защиту. Изготовление и поставка вакуумной камеры и системы вакуумной откачки»

1. Пункт 9 Технического задания (Раздел 8)  документации открытого запроса предложений в электронной форме следует читать в следующей редакции:
9. Сроки выполнения работ:

	№ п/п
	Наименование этапов
	Сроки выполнения
	Результат

	1
	Разработка рабочей конструкторской документации (РКД) на вакуумную камеру с системой вакуумной откачки и радиационную защиту.
	12.11.2012
	Комплекты КД на вакуумную камеру и радиационную защиту

	2
	Изготовление и поставка вакуумной камеры с системой вакуумной откачки.
	14.12.2012
	Вакуумная камера


2. Календарный план Проекта Договора (раздел 7) документации открытого запроса предложений в электронной форме следует читать в следующей редакции: 
	№№ этапов
	Наименование этапа
	Результаты работы
	Сроки исполнения
	Стоимость тыс. руб.

	
	
	
	Начало
	Окончание
	

	1.
	Разработка конструкторской доку-ментации (КД) на вакуумную камеру с системой вакуумной откачки и радиационную защиту
	Комплект КД на вакуумную камеру и радиационную защиту
	С даты вступления в силу
	12.11.2012
	

	Сдача-приемка работ оформляется двусторонним актом.

	2.
	Изготовление и поставка вакуумной камеры с системой вакуумной откачки
	Поставка Заказчику вакуумной камеры
	12.11.2012
	14.12.2012
	

	Сдача-приемка работ оформляется двусторонним актом.


