Договор поставки бака – аккумулятора горячей воды емкостью 2000 м3 для систем теплоснабжения энергоблока №3 Ростовской АЭС

г. Волгодонск                                                                                             2014г.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (АО «НИАЭП»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора по строительству Ростовской АЭС - директора Волгодонского филиала Хазина Александра Борисовича, действующего на основании ________________, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам регламентированных процедур закупки и на основании протокола комиссии по размещению заказа от                 №                заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Термины и определения

Термины, используемые в Договоре, означают нижеследующее:

- «АЭС» -  атомная электростанция.

- «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Поставщик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение Несоответствий и/или ненадлежащего качества поставленных материалов, выявленных государственными органами регулирования и надзора РФ, Заказчиком, Покупателем и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

- «Грузополучатель» - Покупатель или надлежащим образом уполномоченная Покупателем организация, осуществляющая приемку грузовых мест, поставляемых по Договору материалов в согласованном Сторонами месте поставки.

- «Дата отгрузки» - дата приёмки материалов первым перевозчиком, подтверждённая транспортной накладной, свидетельствующая о принятии им материалов к перевозке в указанную дату.

- «Дефект» - несоответствия в материалах, отрицательно влияющие на установленное использование материалов по назначению.

- «Документация» - товаросопроводительная и техническая документация на материалы.

- «Заказчик» - ОАО «Концерн Росэнергоатом».

- «Качество» – степень соответствия материалов, комплектующих, изделий, работ, услуг, процессов, установленным требованиям проектной, конструкторской и /или нормативной документации.

- «Несоответствия» – отступления в материалах, работах и услугах от требований нормативно-технических документов, проекта, рабочей конструкторской документации, в том числе от требований к качеству работ, материалов, комплектующих изделий, а также недоделки, упущения, нарушения требований технической документации, стандартов и регламентов.

- «Работы» - вся совокупность необходимых и достаточных действий Покупателя для строительства АЭС, включая но, не ограничиваясь следующим: Проектные работы, строительство и  ввод в эксплуатацию АЭС, поставка Материалов, подготовка и сдача Исполнительной документации, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по договору на сооружение  объектов  производственного  назначения «Ростовской АЭС. Энергоблоки № 3, 4» разрешений и согласований от Государственных органов  регулирования и  надзора  РФ,  гарантийное  обслуживание  АЭС, устранение Дефектов и Несоответствий, осуществление авторского надзора за строительством. Результатом Работ является ввод АЭС в промышленную эксплуатацию.

- «Транспортная накладная» - товарно-транспортная, железнодорожная или иная транспортная накладная.

- «Акт приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди» - подготовленный

Покупателем и подписанный Заказчиком после устранения Несоответствий и/или предписаний Заказчика документ, фиксирующий выполнение Покупателем всех Работ по сооружению Пускового комплекса/очереди.

1.13. «Пусковой комплекс/Очередь» - совокупность Объектов (или их частей) основного и вспомогательного назначения, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции, принятой проектной документацией, нормам, предусмотренным действующим законодательством в части условий труда для обслуживающего персонала, охраны окружающей среды и нормальные санитарно-эпидемиологические условия эксплуатации.

1.14. «Объект» - каждое отдельно стоящее здание, сооружение, строение, помещение, включая все конструктивно входящие в них системы, оборудование и иные элементы, территория, открытая площадка, на которых выполняются работы и услуги по сооружению АЭС согласно условиям Договора, на земельном участке, переданном Заказчиком. Перечень Объектов определяется сводным сметным расчетом.

1.15. Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в

единственном, так и во множественном числе.

1.16. Иные специальные термины и понятия, используемые в настоящем Договоре,

употребляются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Предмет Договора

2.1 В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется поставить Покупателю изделия по номенклатуре, указанной в Спецификации Приложение №1 к Договору, (далее по тексту – «Материалы»), в том числе:

- выполнить полный объем мероприятий по Обеспечению качества Материалов, укомплектовать Материалы, осуществить их испытания, упаковку, маркировку, страхование на период перевозки (по требованию Покупателя), доставить Материалы на Площадку АЭС (на склад Грузополучателя) в т.ч. обеспечить погрузку Материалов на транспортное средство Поставщика, разгрузить Материалы в месте назначения, указанном в Договоре, передать Материалы указанному Покупателем Грузополучателю.

В соответствии с условиями Договора Покупатель обязуется обеспечить условия для проведения и участвовать в проведении входного контроля качества поставляемых на Площадку АЭС Материалов, проводимого Заказчиком, и по положительным результатам входного контроля оплатить принятые Материалы.

Статья 3. Цена Договора

- Общая цена Договора, предложенная Поставщиком при его участии в регламентированных процедурах закупки при размещении Покупателем заказа на поставку Материалов, являющихся предметом настоящего договора, составляет:

| - | цена без НДС:- ( ) рубля копейки; |
| --- | --- |
| - | кроме того НДС (18%): ( ) рубль копейки; |
| - | итого с НДС (18%): ( ) рубля копеек. |

3.2. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению до окончательного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

3.3. Цена Договора включает в себя все связанные с исполнением Договора расходы Поставщика, в частности, связанные с:

- выполнением требований по обеспечению качества, в том числе, с разработкой и согласованием соответствующей документации;

- разработкой и/или доработкой чертежей КМД на Материалы;

- изготовлением, испытаниями, сертификацией Материалов;

- обеспечением комплектности поставки Материалов в соответствии с условиями Договора, обеспечением качества и его контроля, консервацией, упаковкой и маркировкой Материалов;

- изготовлением комплекта грузоподъемных приспособлений для погрузки и транспортировки (перевозки) Материалов, а также специальных приспособлений для крепежа, транспортировки (перевозки) и хранения Материалов;

- разработкой и согласованием проекта транспортировки автомобильным транспортом негабаритных и тяжеловесных грузов до места назначения, указанного в Договоре;

- страхование Материалов (по требованию Покупателя), как это определено условиями настоящего Договора;

- транспортировкой Материалов до места назначения, указанного в Договоре; заказом и подачей транспортных средств, погрузкой Материалов на транспортные средства перевозчиков и, в случае необходимости, их перегрузкой с одних транспортных средств перевозчиков на другие в процессе транспортировки до места, хранением Материалов в местах перегрузки, креплением Материалов на транспортных средствах перевозчиков; разработкой товаросопроводительной документации;

- приемом представителей Покупателя/Заказчика/Уполномоченной организации в соответствии с условиями Договора

- разгрузкой Материалов в месте назначения, указанном в Договоре.

3.4. В случае изменения нормативной базы по исчислению НДС, Стороны внесут в Договор соответствующие корректировки, оформив их дополнением к Договору, которое должно быть подписано в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативного правового акта.

Статья 4. Порядок и условия платежей

4.1. Покупатель оплачивает Поставщику сумму равную Цене Договора следующим образом:

4.1.1. Авансовый платеж в размере 30% (Тридцать) от общей цены Договора, в т.ч. НДС 18%, перечисляется Покупателем на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счета Поставщика на соответствующий авансовый платёж при условии предоставления Поставщиком обеспечения возврата аванса в соответствии с условиями, предусмотренными Договором.

Поставщик в соответствии с НК РФ в течение 5 дней предоставит Покупателю счет-фактуру на сумму полученного аванса.

4.1.2. Окончательный расчёт поставленных Поставщиком Материалов производится Покупателем с зачетом выплаченного авансового платежа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней после поставки материалов на площадку АЭС, на основании подписанного Покупателем акта входного контроля ВК-0 без замечаний, и на основании представленных Поставщиком оригиналов следующих документов:

- Счет-фактура – 1 экземпляр;

- Транспортная накладная– 1 экземпляр;

- Товарная накладная (ТОРГ-12) – 2 экземпляра;

- Акт о зачете аванса  - 2 экземпляра (предоставляется в случае перечисления Покупателем авансовых платежей по Договору).

4.2 В счетах-фактурах, выставленных Поставщиком и оформленных в установленном порядке, а также в товарных и транспортных накладных наименование Материалов, единицы измерения и количество должны строго соответствовать показателям, указанным в Спецификации (Приложении №1 к Договору).

4.3 Поставщик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

4.4.	 Ежеквартально (в срок не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом) Поставщик подписывает с Покупателем Акт сверки взаиморасчетов (Приложение №7 Договора). После выполнения Сторонами всех договорных обязательств Поставщик в течение 5 календарных дней обязан представить акт сверки расчетов по Договору в целом.

4.5. В срок не позднее пятнадцати дней с даты заключения договора представить Покупателю документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, а именно:

- копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, пеней, штрафов Поставщика дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае, представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.

Статья 5. Сроки поставки Материалов

  - Поставщик обязуется поставить Материалы: течение 60 календарных дней с момента получения авансового платежа.

  - По письменному согласованию с Покупателем Поставщик вправе осуществлять досрочную поставку Материалов. Материалы принимается на ответственное хранение, все расходы по хранению Материалов до срока поставки, предусмотренного договором, оплачиваются Поставщиком.

Статья 6. Обеспечения, предоставляемые Поставщиком

6.1. Поставщик обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по Договору, кроме гарантийных обязательств (далее – обеспечение исполнения Договора); обеспечение возврата аванса (авансового платежа).

Обеспечение исполнения Договора, обеспечение возврата аванса может быть предоставлено в виде:

6.1.1. Безотзывной банковской гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом банка-гаранта, с печатью банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.

6.1.2. Безотзывной банковской гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

6.1.3. Безотзывной банковской гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

6.1.4. Договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя.

6.1.5. В форме денежных средств путем их перечисления Покупателю (обеспечительный взнос).

Вид обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата аванса из указанных в настоящем пункте видов определяется Поставщиком самостоятельно.

В случае если обеспечение исполнения Договора, обеспечение возврата аванса предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно пунктам 6.1.1 и/или 6.1.2 настоящего Договора.

6.2. Банковские гарантии оформляются в соответствии с формами, установленными Приложением № 2, Приложением № 3 к настоящему Договору.

6.3. Договор поручительства заключается по формам, установленным в Приложении № 4, Приложении № 5 к настоящему Договору.

6.4. В случае, если обеспечение исполнения Договора не было предоставлено Поставщиком до заключения настоящего Договора, Поставщик обязан в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора предоставить Покупателю обеспечение исполнения Договора в размере 5% от цены Договора.

6.5. Срок действия обеспечения исполнения Договора (в виде безотзывной банковской гарантии) должен составлять срок поставки Материалов Поставщиком плюс 60 дней. Поставщик несет все расходы по получению обеспечения исполнения Договора.

6.6. Срок действия обеспечения исполнения Договора (в виде поручительства) должен составлять срок поставки Материалов Поставщиком плюс 60 дней.

6.6.1. Срок действия обеспечения исполнения Договора (в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю) должен составлять срок поставки Материалов Поставщиком плюс 60 дней.

6.7. В случае, если обеспечение возврата авансового платежа не было предоставлено Поставщиком до заключения настоящего Договора, Поставщик обязан в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора предоставить Покупателю обеспечение возврата авансового платежа в размере авансового платежа.

6.8. Срок действия обеспечения возврата авансового платежа (в виде безотзывной банковской гарантии) должен составлять установленный Договором срок поставки Материалов Поставщиком, плюс 60 дней.

6.9. Срок действия обеспечения возврата авансового платежа (в виде поручительства) должен составлять установленный Договором срок поставки Материалов Поставщиком, плюс 60 дней.

6.9.1. Срок действия обеспечения возврата авансового платежа (в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю) должен составлять установленный Договором срок поставки Материалов Поставщиком, плюс 60 дней.

6.10. Поставщик обязан до представления банковской гарантии согласовать с Покупателем банк-гарант.

6.11 В случае, если последний день срока действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего Договора приходится на нерабочий день, то банковская гарантия должна быть выдана с датой окончания срока действия, соответствующей дате первого рабочего дня после нерабочих дней.

6.12. Если в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия банковской гарантии Поставщик не потребует от Покупателя возврата банковской гарантии в письменной форме, то возврат Поставщику банковской гарантии с истекшим сроком действия не производится.

6.13. Банковские гарантии должны соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также следующим требованиям:

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Покупатель, принципалом – Поставщик, гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию;

- в банковской гарантии в обязательном порядке указывается сумма, в пределах которой гарант гарантирует исполнение соответствующих обязательств Поставщика;

- банковская гарантия должна содержать ссылку на настоящий Договор с указанием на стороны договора, наименование договора, номер и дату договора;

- в банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Покупатель направляет гаранту только письменное требование, в котором Покупатель указывает, в чем состоит нарушение Поставщиком обязательств, в обеспечение которых выдана гарантия;

- в банковской гарантии указывается срок ее действия (пункты 6.5, 6.8, 6.12 настоящего Договора);

- банковская гарантия должна быть безотзывной;

- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения письменного требования Покупателя;

- обязательство гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств на расчетный счет Покупателя;

- банковская гарантия должна содержать условие, что любые споры по данной гарантии подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской области;

- к банковской гарантии, предоставляемой в соответствии с пунктом 6.1.3 настоящего Договора, должны быть приложены документы, указанные в пункте 6.15 настоящего Договора;

- в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

6.14. Банковская гарантия должна быть выдана банком, отвечающим следующим требованиям:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающую выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте;

- не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

Банковская гарантия со стороны Поставщика, не являющегося резидентом Российской Федерации, может быть предоставлена от банков-резидентов страны местонахождения Поставщика.

В дополнение к вышеуказанным требованиям банки-нерезиденты должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств -  Standart&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, - на уровне не ниже «В-» по шкале Standart&Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «В3» по шкале Moody’s Investors Service. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

Возможно принятие гарантий от банка-нерезидента, у которого отсутствует рейтинг, присвоенный одним из трех международных рейтинговых агентств Standart&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings. В таких случаях необходимо выполнение следующих требований: банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является. Величина лимита на банк устанавливается в размере 10% собственного капитала банка на последнюю отчетную дату.

Резкое ухудшение численных параметров деятельности банка, убытки, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк – резидент Российской Федерации) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, не являющийся резидентом Российской Федерации), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка (на сайте www.cbr.ru –для банков – резидентов Российской Федерации) является основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.

6.15. При предоставлении обеспечения  исполнения Договора, обеспечения возврата аванса согласно пункту 6.1.3 настоящего Договора к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если банковская гарантия подписана единоличным исполнительным органом банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом, ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени банка-гаранта, либо заверенная отделом кадров или лицом, его подписавшим, приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений банка-гаранта, необходимо предоставление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного органа, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) банка-гаранта (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом);

- заверенная уполномоченным органом банка-гаранта или нотариально заверенная копия лицензии Центрального Банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий.

6.16. Поручитель должен отвечать следующим требованиям:

- поручительства принимаются от лиц (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standart & Poor’s (www.standartandpoors.com), Moody’s Investors Service (www.moodys.com) или Fitch Ratings (www.fitchratings. com)  на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, присвоенного по международной шкале соответствующего агентства (Standart & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service). Указанные рейтинги должны быть действительными и не находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

- при наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами.

- при различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

6.17. При предоставлении обеспечения  исполнения Договора, обеспечения возврата аванса, согласно пункту 6.1.4 настоящего Договора к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство подписано единоличным исполнительным органом поручителя);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом, ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя, либо заверенная отделом кадров или лицом, его подписавшим, приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений поручителя, необходимо предоставление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного органа, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) поручителя (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

6.18. Покупатель отказывает в приеме обеспечения (в виде банковской гарантии или поручительства) если:

- такое поручительство или банковская гарантия не обеспечивает обязательства, подлежащего обеспечению в соответствии с условиями договора;

- лицо, выдающее обеспечение, не соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом» и/или настоящим Договором и/или представлены недостоверные документы, подтверждающие соответствие лица, выдающего обеспечение, требованиям законодательства Российской Федерации;

- получено уведомление от поручителя или банка-гаранта о неподтверждении факта выдачи обеспечения;

- суммарный размер обязательств, выданных банком-гарантом или поручителем в пользу организаций Госкорпорации «Росатом», превысит установленный максимальный лимит риска;

- несоответствие банковской гарантии или договора поручительства требованиям настоящего Договора и согласованной Сторонами форме банковской гарантии или договора поручительства (Приложения № 2-5 к настоящему Договору).

6.19. В случае предоставления обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам Покупателя:______________________________________________.

Назначение платежа: «Перечисление обеспечения исполнения Договора/обеспечения возврата аванса (выбрать нужное) по Договору №___________от «_____»__________20___г., заключенному в соответствии с процедурой закупки №___________, НДС не облагается».

6.20. Денежные средства, перечисляемые в качестве обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, считаются предоставленными Поставщиком Покупателю с момента поступления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

6.21. Денежные средства возвращаются Поставщику после надлежащего исполнения им соответствующих обязательств в течение 10 (Десяти) дней со дня получения Покупателем соответствующего письменного требования Поставщика, которое может быть направлено Поставщиком в срок:

6.21.1. для возврата денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Договора – не ранее срока поставки Материалов плюс 60 дней.

6.21.2. для возврата денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения возврата авансового платежа – не ранее срока поставки Материалов плюс 60 дней.

Денежные средства возвращаются на банковский счет Поставщика, указанный в Договоре, если иной счет не указан в письменном требовании, направленном Поставщиком в соответствии с настоящим пунктом и пунктом 6.22 настоящего Договора..

Датой возврата обеспечения в форме денежных средств считается дата списания банком Покупателя денежных средств с расчетного счета Покупателя в пользу Поставщика.

6.22. В случае изменения в период действия обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа банковских реквизитов Поставщика, указанных в настоящем Договоре, Поставщик обязан указать свои новые реквизиты в письменном требовании, направляемом в соответствии с пунктом 6.21 Договора. В ином случае Поставщик несет все риски, связанные с возвратом обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика.

6.23. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком соответствующих обязательств по настоящему Договору, Покупатель вправе в одностороннем порядке полностью или частично удержать (обратить в свою собственность) обеспечительный взнос, перечисленный в качестве обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств, с уведомлением об этом Поставщика.

6.24. В случае если по каким-либо причинам обеспечение, предоставленное Поставщиком, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, а равно в случае отзыва или приостановления действия лицензии банка-гаранта, Поставщик обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты наступления указанных обстоятельств предоставить Покупателю новое надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора.

Покупатель также вправе потребовать от Поставщика предоставления нового обеспечения в следующих случаях:

- если в отношении Поручителя в соответствии с законодательством о банкротстве введена процедура наблюдения;

- снижения кредитного рейтинга Поручителя;

- публикации Поручителем в соответствии с действующим законодательством сведений о начале процедуры ликвидации или реорганизации.

Статья 7. Права и обязанности Покупателя

7.1. Покупатель имеет право:

7.1.1. Досрочно прекратить исполнение договорных обязательств с Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.1.2.Самостоятельно осуществлять или привлекать сторонние организации, аккредитованные в соответствии со ст.2 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» для осуществления надзора за качеством изготавливаемых Материалов, а также проводить регулярные оперативные  проверки производственной деятельности Поставщика (с выездом на Завод-изготовитель), на всех этапах изготовления и/или поставок в части соблюдения сроков, установленных Договором.

7.1.3.  Если Поставщик не поставил предусмотренные Договором Материалы, либо не выполнил обоснованное требование Покупателя о замене некачественных Материалов или о доукомплектовании Материалов в срок, указанный Покупателем, Покупатель вправе приобрести недопоставленные Материалы у других лиц с отнесением на Поставщика всех документально подтвержденных затрат, включая разницу между установленной Договором ценой и ценой по совершаемой взамен сделке.

7.1.4. Запросить у Поставщика бухгалтерскую и налоговую отчетность в любой момент срока действия Договора.

7.1.5. Осуществить иные права, предусмотренные настоящим Договором, действующим законодательством РФ и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.2.    Покупатель обязан:

7.2.1. 	Произвести оплату Поставщику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

7.2.2. 	Обеспечить условия для проведения и участвовать в проведении входного контроля качества поставляемых на Площадку АЭС Материалы.

Статья 8. Права и обязанности Поставщика

8.1  Поставщик обязан:

8.1.1. Поставить на строительную площадку Материалы в соответствии со Спецификацией и действующими нормативными техническими документами.

8.1.2. Разработать чертежи КМД .

8.1.3. Конструкции бака должны быть изготавливаться на заводе. При изготовлении полотнищ все соединения следует выполнять двухсторонней автоматической сваркой встык под  слоем флюса. Центральное кольцо и щиты крыши следует изготавливать в кондукторах. При изготовлении, монтаже, приёмке работ и испытании бака-аккумулятора следует руководствоваться:

- 4-ым разделом  СНиП 3.03.01-87 “Дополнительные правила монтажа резервуара конструкций”.

– ВСН 311-89 (Минмонтажспецстрой СССР) ”Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов объёмом от 100 до 50000м”

-СП8.133330.2011”Организация строительства”.

- СНиП 12-04-2002, СНиП 12-03-2011 ”Безопасность труда в строительстве”.

– Бак для слива загрязнённой сетевой воды имеет код UM10B01. Относится к 4 классу по НП-001-97 (НПАЭ Г-01-011-89), к III категории сейсмостойкости по НП-031-01. Спроектированы по СНиП 3.05.05-84. Наименование профиля и марка металла  конструктивна  должны соответствовать маркам, указанным в ведомости элементов  и спецификации металлопроката  проекта R3.06887.1.0.16 «Тепловые сети промплощадки блоков №3, 4»

8.1.4.	Предоставить Покупателю необходимую товаросопроводительную и техническую документацию в соответствии с условиями настоящего Договора.

Все поставляемые Материалы должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие качество. Заверенные копии этих сертификатов, заверенную копию паспорта качества и других документов должны быть предоставлены Покупателю комплектно с Материалом.

Поставщик обязуется исполнять требования Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

8.1.5  Предоставить Покупателю по запросу нормы, стандарты и правила, в соответствии с которыми разработаны, изготовлены и поставлены Материалы.

8.1.6. Осуществить поставку Материала в сроки, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

8.1.7. Выполнять свои обязательства в течение Гарантийного срока в соответствии с условиями настоящего Договора.

8.1.8. Уведомлять Покупателя о любых внеплановых событиях и происшествиях, влияющих на исполнение настоящего Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления.

8.1.9. Предоставлять Покупателю информацию и документы, касающиеся
исполнения условий Договора в течение 4 (четырёх) рабочих дней с момента получения
письменного запроса Покупателя.

8.1.10. При поставке Материала ненадлежащего качества, по требованию Покупателя заменить Материал ненадлежащего качества на Материал надлежащего качества в согласованные с Покупателем сроки.

8.1.11. Включить в договор с перевозчиком требование о въезде на территорию складского хозяйства Покупателя транспортного средства, подготовленного к разгрузке.

Статья 9. Условия и порядок изготовления и поставки Материалов

9.1. В период изготовления, приемки, поставки Материалов Поставщик выполняет все  требования проекта 903-9-12сп86.

9.2. При осуществлении Покупателем и Поставщиком согласования Технической или иной документации в процессе исполнения Договора стороны будут руководствоваться следующим порядком согласования:

9.2.1.  Сторона, получившая документ на согласование, должна в течение 10 (десяти) рабочих дней либо полностью согласовать его в представленном виде, либо представить Стороне, направившей документ, полный перечень возражений и замечаний. Рассмотрение возражений и замечаний должно быть произведено другой стороной в сроки, указанные согласующей Стороной, но не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения. Процедура согласования окончательного текста документа аналогична процедуре согласования первичного текста документа.

9.2.2.  Вся переписка между Сторонами, в том числе по согласованию КМД, осуществляется в письменной форме (корреспонденция направляется заказными письмами с уведомлением о вручении). Письма подписываются надлежаще уполномоченными представителями Сторон, в них обязательно указание исполнителя и его телефона. Датой отправки письма является дата, указанная на конверте. Датой получения письма является дата, указанная в уведомлении о вручении.

9.2.3. В случае нарушения сроков согласования документации не по вине Поставщика сроки поставки по согласованию сторон могут быть передвинуты на срок соразмерный задержке согласования путем оформления дополнительного соглашения, подписанного сторонами.

9.3. Поставщик обязуется в сроки, установленные Договором, выполнить комплекс работ, перечисленных в п. 3.3. Договора, и поставить Материалы Покупателю в указанном в настоящем Договоре месте поставки.

9.4. Материалы должны быть новыми, неиспользованными ранее с разработанной и согласованной Технической и товаросопроводительной документацией, в соответствии с Перечнем, условиями и сроками передачи Документации.

9.5. Поставщик не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты отгрузки Материалов, сообщит Покупателю посредством факсимильной связи и/или электронной почты  нижеследующую информацию:

- ожидаемая дата отправки Материалов и ожидаемая дата поставки Материалов;

- общее количество грузовых мест;

- общая масса брутто (кг), общая масса нетто (кг) и общий объем (м³) грузовых мест;

- наименование Материалов, номер позиции и количество в соответствии со Спецификацией  (Приложение №1 к Договору);

- массогабаритные характеристики каждого грузового места в отгружаемой партии: масса нетто (кг), масса брутто (кг), объем (м³) и габаритные размеры (мм), вид упаковки каждого грузового места.

9.6. Покупатель в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения извещения Поставщика о готовности Материалов к отгрузке письменно (посредством факсимильной связи или электронной почты) подтверждает или уточняет дату его отгрузки.

9.7. В день отгрузки Материалов Поставщик направит Покупателю отгрузочные спецификации и направит Покупателю следующую информацию по факсимильной, электронной связи:

- ожидаемую дату прибытия в место назначения;

- копию транспортной накладной;

- сведения о транспортном средстве (копию свидетельства о регистрации транспортного средства, телефон водителя, копию паспорта водителя);

- общая масса брутто (кг), общая масса нетто (кг) и общий объем (м³) грузовых мест;

- наименование Материалов, номер позиции и количество в соответствии с Приложением 1 к Договору;

- количество грузовых мест на каждом транспортном средстве и массогабаритные характеристики каждого грузового места в отгружаемой партии: масса нетто (кг), масса брутто (кг), объем (м³) и габаритные размеры (мм), вид упаковки грузовых мест для каждого транспортного средства.

9.8. В счет цены Материалов Поставщик обеспечит перевозку Материалов на Площадку АЭС. Поставщик обеспечивает сохранность Материалов во время транспортировки. Вид транспорта, которым будут доставляться Материалы, подлежит дополнительному обязательному согласованию с Покупателем.

9.8.1. Если Поставщик не выполнил своих обязательств по транспортировке Материалов до склада Покупателя на строительной площадке АЭС, Покупатель вправе самостоятельно осуществить доставку Материалов или заключить договор с третьими лицами, при этом Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные затраты на основании представленных Покупателем подтверждающих первичных документов в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Покупателя счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

9.9. Грузополучатель: Волгодонский филиал Акционерного общества НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» - «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции». Место нахождения филиала – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28.

Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 3 Ростовской АЭС.

9.10. Покупатель обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней после прибытия Материалов на место поставки направить Поставщику посредством факсимильной связи и/или электронной почтой письменное уведомление о прибытии Материалов (копию транспортной накладной с отметкой Грузополучателя о получении Материалов).

9.11. Право собственности и риски случайной гибели или повреждения Материалов переходят от Поставщика к Покупателю в момент подписания товарной накладной (ТОРГ- 12)  уполномоченным представителем Покупателя в порядке, установленном условиями настоящего Договора.

9.12. Датой поставки Материалов считается дата подписания Грузополучателем транспортной накладной о приеме Материалов от перевозчика в месте поставки, указанном в настоящем Договоре.

9.13. В течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения извещения Поставщика о готовности Материалов к отгрузке, Покупатель имеет право направить Поставщику письменное уведомление об изменении срока поставки Материалов. В случае, если данный срок поставки изготовленных и подготовленных к отгрузке Материалов, превысит 90 (Девяносто) календарных дней с даты, сообщенной Поставщиком в извещении о готовности Материалов к отгрузке, Стороны проведут сдачу-приемку Материалов на территории завода-изготовителя, после чего Поставщик примет Материалы на ответственное хранение. После окончания ответственного хранения Поставщик обязан за свой счет доставить Материалы в место назначения на условиях Договора.

Процедура приемки Материалов будет соответствовать порядку, определенному положениями Статьи 10 Договора.

При передаче Материалов на ответственное хранение они опломбируются в присутствии представителя Покупателя (при необходимости Заказчика и/или Уполномоченной организации). Ответственный представитель Поставщика оформляет документ (складскую или сохранную расписку) о принятии указанных Материалов на ответственное хранение и передает его представителю Покупателя или уполномоченному им лицу. Передача Материалов на ответственное хранение оформляется Сторонами Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

Статья 10. Порядок сдачи – приемки поставленных Материалов

10.1. В день прибытия Материалов на Площадку АЭС:

10.1.1. производится выгрузка Материалов с транспортного средства в соответствии с условиями настоящего Договора,

10.1.2. Грузополучателем подписывается транспортная накладная.

10.1.3. Доставленные перевозчиком Материалы принимаются на ответственное хранение Покупателем/Грузополучателем с момента подписания транспортной накладной.

10.1.4. Материалы проходят процедуру приемки по упаковке и количеству прибывших грузовых мест ответственным лицом Покупателя, который проверяет:

| - | соответствие сопроводительных документов установленным требованиям, количеству и маркировке грузовых мест; |
| --- | --- |
| - | целостность тары (упаковки). |

При получении Материалов от транспортной организации в случаях, если устанавливается повреждение или порча груза, несоответствие наименования и веса груза или количества мест данным, указанным в транспортном документе, Покупатель обязан потребовать от транспортной организации составления коммерческого акта, а при доставке груза автомобильным транспортом – отметки на товарно-транспортной накладной или составления акта о повреждении или порче груза.

10.2.  Покупатель не позднее 10 (Десяти) дней с даты подписания транспортной накладной обязан обеспечить условия для проведения входного контроля по количеству и качеству с подписанием Акта входного контроля Материалов ВК-О. Входной контроль и приемка Материалов производится без замечаний при соблюдении Поставщиком требований по комплектности Материалов, иных требований, установленных  настоящим Договором, проектно-сметной и технической документацией.

10.3. В случае отсутствия постоянного представителя Поставщика на Площадке АЭС Покупатель для проведения совместной приёмки Материалов вправе осуществить вызов представителя Поставщика путем направления ему в разумный срок, необходимый для прибытия представителя Поставщика на Площадку АЭС, уведомления о дате проведения приемки.

10.4. Представитель Поставщика должен прибыть на Площадку АЭС в срок, указанный в уведомлении Покупателя, если иной срок не согласован Сторонами после получения уведомления Покупателя. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок составление акта и приемка Материалов осуществляется в одностороннем порядке. В этом случае односторонний акт, устанавливающий недостачу, ненадлежащее качество или некомплектность Материалов будет иметь силу надлежащего доказательства поставки Материалов с нарушением условий Договора и/или технических условий или иной технической документации на него.

10.5. Вскрытие тары и упаковки Материалов производится в присутствии уполномоченных представителей Покупателя (Поставщика, в случае своевременного прибытия представителя Поставщика на Площадку АЭС).

10.6. Тара и упаковка Материалов, расконсервация которых не допускается по условиям хранения, вскрывается непосредственно перед передачей их в монтаж.

10.7. В случае отсутствия замечаний к Материалам по итогам приёмки  Материалов по количеству и качеству оформляется и подписывается представителями Покупателя Акт входного контроля Материалов в 2 оригинальных экземплярах, по одному оригинальному экземпляру для каждой участвующей в приемке Материалов организации.

Акт входного контроля Материалов должен быть оформлен в течение 3 (Трех) рабочих дней после проведения процедуры приемки Материалов по количеству и качеству.

При положительных результатах проведения входного контроля Покупатель в однодневный срок подписывает (с указанием даты подписания)  товарную накладную (ТОРГ-12) и одновременно производит списание Материалов с ответственного хранения.

10.8. При обнаружении при входном контроле недостачи, некомплектности, несоответствий по качеству Материалов выявленные недостачи, некомплектности, несоответствия фиксируются в Акте входного контроля, который подписывается Покупателем.

Покупатель уведомляет Поставщика о замечаниях по результатам входного контроля в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении и письмом, направленным по электронной почте либо по факсу, в трехдневный срок с момента подписания Акта входного контроля.

Стороны пришли к соглашению, что Акт входного контроля (ВК-), устанавливающий недостачу, ненадлежащее качество или некомплектность Материалов будет иметь силу надлежащего доказательства поставки Материалов с нарушением условий Договора и/или технических условий или иной технической документации на него.

10.9.  Акт входного контроля является основанием для предъявления претензии Поставщику о недостаче, некомплектности,  несоответствии Материалов условиям Договора.

10.10. В случае расхождения мнений Покупателя, Поставщика относительно причин Несоответствия Материалов условиям Договора, Покупатель вправе привлечь независимую компетентную организацию для определения причин Несоответствия и виновной стороны.

В случае установления, что несоответствие Материалов вызвано причинами, за которые несет ответственность Поставщик, расходы по привлечению независимой компетентной организации относятся на Поставщика.

10.11. В случае установления, что недостача, некомплектность, несоответствие Материалов вызваны причинами, за которые несет ответственность Поставщик, он в согласованные с Покупателем сроки обязан за свой счет восполнить недостачу Материалов, доукомплектовать его, устранить несоответствие Материалов. Течение этого срока начинается с даты подписания Акта входного контроля.

10.12. Материалы, несоответствующее по качеству условиям настоящего Договора, подлежит замене Поставщиком за свой счет и в согласованные с Покупателем сроки. Течение этого срока начинается с даты подписания Акта входного контроля.

10.13. В случае выявления Несоответствий по качеству и/или комплектности поставляемой в соответствии с условиями Договора Технической документации и/или товаросопроводительной документации, Поставщик предоставит обоснованное разъяснение по этим Несоответствиям в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления или за свой счет восполнит недостачу, или заменит соответствующую Техническую документацию и/или товаросопроводительную документацию, или устранит Несоответствия в Технической документации и/или товаросопроводительной документации в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления, если иной срок не будет согласован Сторонами.

Статья 11. Гарантийный срок

11.1. Гарантия качества распространяется на весь Материал, поставляемый
Поставщиком по настоящему Договору.

11.2.  При обнаружении в течение Гарантийного срока недостатков и/или дефектов Материалов либо несоответствия Материалов требованиям ТУ полностью или частично (далее – недостатки и/или дефекты), Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика об обнаружении недостатков и/или дефектов, с указанием разумного срока прибытия представителей Поставщика для подписания акта о выявленных недостатках и/или дефектах.

В случае необоснованного отказа от явки представителей Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя о выявленных несоответствиях (дефектах) либо в случае неявки представителей Поставщика в установленный Покупателем срок либо необоснованного отказа Поставщика от подписания акта действительным считается акт о выявленных недостатках и/или дефектах, подписанный Покупателем в одностороннем порядке.

11.3.  Поставщик обязуется за свой счет в течение 15 календарных дней устранить все выявленные недостатки и/или дефекты, обнаруженные в течение Гарантийного срока, либо заменить Материал ненадлежащего качества на Материалы надлежащего качества, в противном случае Покупатель вправе устранить недостатки и/или дефекты собственными и/или привлеченными силами с отнесением при этом всех подтвержденных документально затрат и расходов на Поставщика, а также предъявить штрафные санкции в размере 0,1% от стоимости поставленного Товара ненадлежащего качества.

11.4.  Если отступления от условий Договора являются существенными и
неустранимыми, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать
возмещения причиненных убытков в полном размере.

11.5 Гарантийный срок на поставленный Материал, в том числе на Материалы, поставленные взамен дефектного, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Материала.

Статья 12. Ответственность Сторон

12.1. Если Поставщик не смог поставить Материалы и/или Техническую документацию на Материалы (включая ТУ, ТЗ) и/или товаросопроводительную документацию на Материалы на условиях и в сроки, указанные в Договоре, а также нарушил сроки, установленные в п. 8.1.6, 9.2.1 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,03 % (Ноль целых три сотых процента) соответственно от цены не поставленных в срок Материалов или цены Материалов, для которого не поставлена/не согласована в срок Техническая (включая ТУ, ТЗ) или товаросопроводительная документация за каждый день просрочки.

12.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по Договору.

12.3. При просрочке поставки Материалов на срок свыше 10 (десяти) дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по Договору в отношении не поставленных в срок Материалов. При этом Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку, установленную п. 12.1 Договора, и возместить ему убытки, не покрытые указанной неустойкой.

12.4.  В случаях, если по вине Поставщика поставленные Материалы и/или Техническая документация и/или товаросопроводительная документация не соответствует по качеству и комплектности требованиям Договора, или в гарантийный период выявлены Несоответствия Материалов, возникшие по вине Поставщика, Поставщик выплатит Покупателю неустойку в размере 10 % (Десять процентов) соответственно от цены Материалов ненадлежащего качества и/или комплектности или от цены Материалов, для которого поставлена Техническая или товаросопроводительная документация ненадлежащего качества и/или комплектности. В этом случае Поставщик за свой счет устранит Несоответствия Материалов и/или Технической документации и/или товаросопроводительной документации.

12.5. Поставщик несет ответственность за соответствие поставленных Материалов согласованным с Покупателем исходным данным для проектирования, техническим условиям и иной Технической документации. Если в течение гарантийного срока, определенного Договором, будет выявлено несоответствие поставленных Материалов исходным данным для проектирования, техническим условиям и иной Технической документации, согласованным с Покупателем, Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные несоответствия или возместить все затраты Покупателя по устранению этих несоответствий и/или проведению компенсационных мероприятий.

12.6 В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору (просрочка, некачественная или некомплектная поставка), Покупатель имеет право удержать сумму убытков и/или неустойки из любого платежа, причитающегося Поставщику.

12.7. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Материалов,  установленных Договором, Покупатель будет иметь право задержать очередные платежи за поставку Материалов, причитающиеся Поставщику, до момента осуществления Поставщиком поставки соответствующих Материалов, в отношении которого нарушены сроки поставки. При этом Покупатель не несет ответственности, определенной положениями пункта 12.10. Договора.

12.8 Поставщик несет ответственность за повреждение или утрату Материалов при его транспортировке и хранении, вызванное ненадлежащей или неправильной упаковкой или маркировкой Материалов, а также ненадлежащим оформлением товаросопроводительной документации.

12.9 При нарушении Поставщиком по его вине сроков передачи Покупателю оригиналов счетов-фактур в соответствии с условиями Договора, либо нарушением Поставщиком правил их составления, Поставщик уплачивает Покупателю по его требованию неустойку в виде пени в размере 0,05% от стоимости Материалов, а также обязуется компенсировать убытки Покупателю в размере административных штрафов и взысканий, наложенных на Покупателя в связи с нарушением Поставщиком  предусмотренных Договором сроков передачи счетов-фактур в течение 30 (Тридцати) дней от даты получения требования Покупателя к Поставщику по возмещению убытков.

Административный штраф возмещается при условии предоставления Покупателю надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих:

- применение к Покупателю административного наказания в виде административного штрафа;

- фактическую оплату Покупателем указанного штрафа.

12.10. В случае нарушения сроков оплаты за поставленные Материалы Покупатель несет ответственность в соответствии со статьей 395 ГК РФ, при этом размер процентов, подлежащих уплате, определяется исходя из ставки 5 % годовых от неоплаченной суммы, но не более 2 % (двух процентов) от невыплаченной в срок суммы.

12.11. В случае не предоставления Поставщиком документов, необходимых для проверки исполнения договора, целевого использования денежных средств и финансового состояния Поставщика, Поставщик уплачивает штраф в размере 500 рублей за каждый непредставленный документ.

12.12. За просрочку устранения недостатков Поставщиком, выявленных и зафиксированных по результатам ВК, Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени в размере 0,01 % (одной сотой процента) от цены Материалов с замечаниями входного контроля за каждый день просрочки.

Статья 13. Патентные права и условия конфиденциальности

13.1. Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия как в течение срока его действия, так и в последующие 3 (три) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 11.3. настоящего Договора.

13.2. Если иное не  установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Поставщиком и Покупателем друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

13.3.  Стороны имеют право разглашать условия настоящего Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством РФ и только тем уполномоченным государственным органам регулирования и надзора РФ, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

Не считается разглашением условий Договора сообщение части его условий, необходимое в целях исполнения Договора, Субпоставщикам, организациям авторского и независимого технического надзора, страховым компаниям, кредитным организациям.

Покупатель имеет право сообщать условия настоящего Договора ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «Атомэнергопром». Такое разглашение не является  нарушением условий конфиденциальности.

13.4.  Поставщик не имеет права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Покупателя, кроме как в целях исполнения настоящего Договора.

32.5. Никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Поставщику посредством лицензирования или иным путем на патенты или авторские права Покупателя, также как никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Покупателю посредством лицензирования или иным путем, на патенты или авторские права Поставщика (Субпоставщиков).

13.6. Никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Сторонам, посредством лицензирования или иным путем, на товарные знаки, фирменные наименования, знаки обслуживания.

13.7.  В течение всего срока действия Договора, а также после его прекращения,
Сторона, причинившая ущерб другой Стороне вследствие нарушения патентных,
авторских прав, прав на ноу-хау, товарный знак, фирменное наименование другой
Стороны, возмещает причиненные убытки, а также затраты на юридические услуги и
судебные разбирательства.

Статья 14. Форс-мажорные обстоятельства

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), под которыми понимаются природные явления (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), действия внешних объективных факторов (войны, военные действия, массовые беспорядки) и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

14.2. Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональными подразделениями) или иным компетентным органом.

14.3. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 3 (трех) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о его расторжении.

14.4. Если в результате форс-мажорных обстоятельств сооружению АЭС был нанесен значительный ущерб, то Стороны обязаны в пятидневный срок обсудить целесообразность дальнейших поставок и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков поставки и стоимости Материалов, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

Статья 15. Урегулирование споров

15.1. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, решаются ими путем переговоров, а также в претензионном порядке.

15.2. Сторона, получившая претензию, обязана в срок, указанный в претензии, рассмотреть полученную претензию и направить другой Стороне мотивированный ответ.

15.3. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,

которые не могут быть разрешены Сторонами путем проведения совместных переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской области.

Статья 16. Расторжение Договора

16.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

16.2 .Сторона, намеренная расторгнуть Договор, направляет письменное
уведомление другой Стороне с приложением подписанного ею соглашения о
расторжении Договора. Другая Сторона при согласии подписывает соглашение о
расторжении Договора и направляет его другой Стороне в течение 20 (двадцати) дней с
даты получения.

16.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае:

- нарушения Поставщиком сроков поставки Материалов, определенных в Спецификации, более чем на 30 (Тридцать) календарных дней;

- неоднократного нарушения (два и более раза) Поставщиком существенных условий Договора;

- введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

- наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

- выявленного существенного отступления Поставщиком от Спецификации и/или нормативных документов, не согласованного с Покупателем;

- непредставления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

16.4. Покупатель также вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в
случае принятия решения уполномоченным государственным органом об отмене решения о сооружении АЭС, либо о прекращении, либо о приостановлении сооружения АЭС на срок более одного года. При этом Стороны производят взаиморасчеты в соответствии с действующим законодательством РФ.

16.5.  Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

16.6.  В случае одностороннего отказа от исполнения договора Покупатель направляет письменное уведомление с указанием даты, с которой договор считается расторгнутым. При этом Стороны составляют акт сверки взаимных расчетов.

16.7. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.

Статья 17. Особые условия

17.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются путем подписания дополнительных соглашений Сторонами.

17.2.Для перехода к другому лицу прав кредитора по Договору требуется письменное согласие Покупателя.

17.3. После заключения Договора все предшествующие переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, не имеют юридической силы.

17.4. Если при выполнении условий Договора обнаруживаются препятствия к надлежащему его исполнению, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.

17.5.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для Покупателя и Поставщика.

17.6. В случае изменения реквизитов, указанных в Статье 20 настоящего Договора, Сторона, у которой изменились реквизиты, направляет письменное уведомление другой Стороне с указанием таких изменений. Уведомление подписывается надлежаще уполномоченным представителем Стороны. Такое уведомление должно быть направлено таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование отправителя, дату его направления и дату получения другой Стороной.

17.7. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Приложение №6, Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика на адреса электронной почты Покупателя vf@niaep.ru, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика по форме Приложения №6 к Договору.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателю Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Статья 18. Вступление Договора в силу и срок действия Договора

18.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, включая исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных Договором.

Статья 19. Приложения к Договору

19.1. Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

19.2. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

19.3. Приложения к Договору оформляются в той же форме, что и Договор.    19.4. Перечень Приложений к Договору:

Приложение 1. Спецификация ;

Приложение 2.  Форма банковской гарантии  исполнения договора;

Приложение 3. Форма банковской гарантии возврата аванса;

Приложение 4. Форма договора поручительства (исполнение обязательств по договору);

Приложение 5. Форма договора поручительства (возврат аванса);

Приложение 6. Сведения о цепочке собственников включая бенефициаров (в том числе конечных).

Приложение 7. Акт сверки расчетов (Форма).

Статья 19. Подписи и Реквизиты Сторон

| - От ПОСТАВЩИКА ___________________ |  | - От ПОКУПАТЕЛЯ Директор по строительству Ростовской АЭС-директор филиала ___________________ А.Б. Хазин |
| --- | --- | --- |

| Поставщик | Покупатель |
| --- | --- |
|  | АО «НИАЭП» ИНН 5260214123, КПП 525350001 ОГРН 1075260029240 Юридический адрес: 603006, г.Нижний Новгород, пл.Свободы, д.3 Грузополучатель: Волгодонский филиал АО «НИАЭП» - «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции» ИНН 5260214123, КПП 614303001 Р/с 40702810152160002799 К/с 30101810600000000602 Юго-Западный СБ РФ г. Ростов на Дону БИК 046015602 Местонахождение: 347388, Ростовская область , г. Волгодонск-28 |

Приложение № 1

к договору №

от ___________2014г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена (руб.) за единицу, с НДС | Сумма (руб.), с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бак – аккумулятор горячей воды емкостью 2000м3 | комплект | 1 |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |

| От ПОСТАВЩИКА | От ПОКУПАТЕЛЯ |
| --- | --- |

Директор по строительству

Ростовской АЭС- директор филиала

____________________                                          ___________________ /А.Б. Хазин/

Приложение № 2

к Договору от «___»___________ г.

№ ___________________________

Форма

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

г. _______________							«___»_______20___г.

_____________________________________________________________________________,

(указывается организационно-правовая форма и полное фирменное наименование банка, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН) именуемое в дальнейшем «Гарант», действующее на основании лицензии Центрального Банка России №__ от ________, в лице ________________________________________________________, действующего на основании _____________________, по просьбе

(указывается наименование Поставщика по Договору), адрес места нахождения  ___________________________________________________, ИНН/КПП _________/______, ОГРН _________________________, именуемого в дальнейшем «Принципал»,

дает в пользу акционерного общества НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ  КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (АО «НИАЭП») (Юридический адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3, ИНН  5260214123  ОГРН 1075260029240), именуемого в дальнейшем «Бенефициар», следующее обязательство:

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств, предусмотренных Договором (наименование договора, номер, дата договора), заключенным между Принципалом и Бенефициаром (далее – Договор), Гарант уплачивает Бенефициару денежную сумму, указанную в требовании Бенефициара, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей гарантией.

2. Требование Бенефициара об уплате Гарантом денежной суммы по настоящей гарантии должно быть представлено в письменной форме.

В требовании Бенефициар должен указать,  в чем состоит нарушение Принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана настоящая гарантия. Требование должно быть подписано уполномоченным лицом Бенефициара и заверено его печатью.

3. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается предельной суммой _________________ (_____________________________________________) рублей.

4. Платеж будет осуществлен Гарантом в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара в соответствии с п.2 настоящей банковской гарантии. Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств  на расчетный счет Бенефициара.

5. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по гарантии прекращается:

5.1. уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;

5.2. окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана;

5.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее Гаранту;

5.4. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

6. Настоящая банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи и действует до ___________________.

7. Настоящая банковская гарантия является безотзывной и не может быть отозвана Гарантом.

8. Требования по настоящей гарантии могут быть предъявлены по выбору Бенефициара: по месту нахождения Гаранта: __________________________________ или отправкой по почтовому адресу Гаранта:______________________________________________________________.

9. Гарант обязуется заранее уведомлять Бенефициара об изменении своего места нахождения и почтового адреса.

10. Споры по настоящей гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области.

Подписано и скреплено круглой печатью  Гаранта   ______числа ________ месяца  20__ года.

___________________________                                                      _______________________

Руководитель 			                                              Подпись                                          ФИО полностью

___________________________                                                      _______________________

Гл. бухгалтер 			                                              Подпись                                          ФИО полностью

Место печати            _________________________________

| От Покупателя: | От Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________________________ _______________/_________________/ М.П. | ________________________________ __________________/______________/ М.П. |

Приложение № 3

к Договору от «___»___________ г.

№ ___________________________

Форма

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА АВАНСА

г. _______________							«___»_______20___г.

_____________________________________________________________________________,

(указывается организационно-правовая форма и полное фирменное наименование банка, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН) именуемое в дальнейшем «Гарант», действующее на основании лицензии Центрального Банка России №__ от ________, в лице ________________________________________________________, действующего на основании _____________________, по просьбе

(указывается наименование Поставщика по Договору), адрес места нахождения  ___________________________________________________, ИНН/КПП _________/______, ОГРН _________________________, именуемого в дальнейшем «Принципал»,

дает в пользу акционерного общества НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ  КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (АО «НИАЭП») (Юридический адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3, ИНН  5260214123  ОГРН 1075260029240), именуемого в дальнейшем «Бенефициар», следующее обязательство:

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату аванса/ов , выплаченного по Договору (наименование договора, номер, дата договора), заключенному между Принципалом и Бенефициаром (далее – Договор), Гарант уплачивает Бенефициару денежную сумму, указанную в требовании Бенефициара, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей гарантией.

2. Требование Бенефициара об уплате Гарантом денежной суммы по настоящей гарантии должно быть представлено в письменной форме с приложением документа, подтверждающего выплату Принципалу авансового платежа.

В требовании Бенефициар должен указать,  в чем состоит нарушение Принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана настоящая гарантия. Требование должно быть подписано уполномоченным лицом Бенефициара и заверено его печатью.

3. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается предельной суммой _________________ (_____________________________________________) рублей.

4. Платеж будет осуществлен Гарантом в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара в соответствии с п.2 настоящей банковской гарантии. Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств  на расчетный счет Бенефициара.

5. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по гарантии прекращается:

5.1. уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;

5.2. окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана;

5.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее Гаранту;

5.4. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

6. Настоящая банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи и действует до ___________________.

7. Настоящая банковская гарантия является безотзывной и не может быть отозвана Гарантом.

8. Требования по настоящей гарантии могут быть предъявлены по выбору Бенефициара: по месту нахождения Гаранта: __________________________________ или отправкой по почтовому адресу Гаранта:______________________________________________________________.

9. Гарант обязуется заранее уведомлять Бенефициара об изменении своего места нахождения и почтового адреса.

10. Споры по настоящей гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области.

Подписано и скреплено круглой печатью  Гаранта   ______числа ________ месяца  20__ года.

___________________________                                                      _______________________

Руководитель 			                                              Подпись                                          ФИО полностью

___________________________                                                      _______________________

Гл. бухгалтер 			                                              Подпись                                          ФИО полностью

Место печати            _________________________________

| От Покупателя: | От Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________________________ _______________/_________________/ М.П. | ________________________________ __________________/______________/ М.П. |

Приложение № 4

к Договору от «___»___________ г.

№ ___________________________

Форма

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № __________

(исполнение обязательств по договору)

____________							    «__» _________ 201_ г.

_________________ «_________________________________» (___«___________________»), именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице _____________________________________________, действующего на основании доверенности от _______________________ №_____________________, с одной стороны,

______ «___________________________________» (_____ «_____________________»), далее именуемое «Должник», в лице ______________________________, действующего на основании доверенности от _____________ № ____________, со второй стороны, и

______________ «_____________________» (____________________________ «______________________»), именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице _______________________, действующего на основании Устава, с третьей стороны,

вместе именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником его обязательств по договору от _________________________________, заключенного Кредитором с Должником (далее - Договор ___________.

Размер ответственности Поручителя по настоящему Договору ограничивается суммой в размере  ____________ (______________________) рубля 00 копеек.

1.2. Поручитель надлежащим образом информирован обо всех существенных условиях указанного Договора _________, в том числе:

- предмет Договора  __________________________;

- общая стоимость Договора _________ составляет _______________________________________;

- размер аванса: _______________________________;

- срок _____________ (поставки, выполнения работ и т.д.): __________________;

1.3. Основанием ответственности Поручителя по настоящему Договору является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств перед Кредитором по Договору _________.

1.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по Договору _________, ответственность Поручителя и Должника перед Кредитором является солидарной.

1.5. Поручитель согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор _________, не освобождают его от обязательств по настоящему Договору.

- ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником  обязательств по Договору _________, Кредитор предъявляет письменное обоснованное требование к Поручителю об исполнении Поручителем обязательств по настоящему Договору.

Поручитель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения им обоснованного требования Кредитора об исполнении Поручителем обязательств по настоящему Договору рассмотреть его и уплатить Кредитору сумму, указанную в требовании Кредитора.

Обоснованное требование обязательно должно содержать:

- дату предъявления требования;

- обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления требования (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору _________);

- требования Кредитора с расчетом истребуемой суммы, на дату предъявления требования;

- перечень прилагаемых к требованию документов.

2.2. Требование Кредитора должно содержать все необходимые и достаточные для перечисления истребуемой суммы банковские реквизиты и иную необходимую информацию о Кредиторе.

Требование должно быть подписано полномочным представителем Кредитора и скреплено печатью Кредитора.

Кредитор вправе предъявить требование Поручителю до истечения срока, указанного в п.4.1 настоящего Договора.

2.3. Поручитель вправе отказать Кредитору в удовлетворении его требования полностью или частично в случаях:

- если требование или перечисленные в нем обстоятельства не соответствуют условиям Договора _________ или настоящего Договора;

- если требование направлено Поручителю по истечении срока, указанного в п.4.1 настоящего Договора;

- если Поручителю до момента удовлетворения требования Кредитора стало известно, что обязательства Должника по Договору _________ выполнены полностью, Договор _________ признан вступившим в законную силу судебным решением недействительным.

2.4. Датой надлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по настоящему Договору Стороны согласились считать дату списания денежных средств с расчетного счета Поручителя.

2.5. В случае изменения условий Договора _________, подписания дополнительных соглашений к Договору _________  между Кредитором и Должником, подписания актов и других документов, подтверждающих полное или частичное исполнение обязательств Должника по Договору _________, возникновения других обстоятельств, влияющих на объем обязательств Поручителя по настоящему Договору, Должник обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения вышеперечисленного обстоятельства письменно уведомить Поручителя с приложением копии соответствующих документов. Указанное уведомление направляется по электронным видам связи, указанным в настоящем Договоре, с последующим (не позднее следующего рабочего дня) направлением письменного уведомления заказным письмом по адресу Поручителя, указанному в настоящем Договоре. Днем получения уведомления считается день его получения по электронным видам связи. При этом направление уведомления по реквизитам и адресам, указанным в настоящем Договоре, считается надлежащим уведомлением Поручителя.

2.6. К Поручителю, исполнившему обязательства Должника по Договору _________  в части, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора, переходят права Кредитора в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.

По исполнении Поручителем обязательства, Кредитор обязан передать Поручителю все документы или их заверенные копии, удостоверяющие требование к Должнику, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты исполнения обязательств Поручителем.

- ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЯ

  - Должник за предоставление поручительства в соответствии с условиями настоящего Договора уплачивает Поручителю вознаграждение в размере ____________ (___________________) рублей, в том числе НДС в размере __________ (___________) рублей. Поручительство считается предоставленным в момент подписания настоящего Договора.

  - После подписания Договора в течение ____ (____) рабочих дней составляется акт оказанных услуг между Должником и Поручителем.

  - Вознаграждение Поручителю уплачивается Должником единовременно, в срок не позднее ___ (________) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поручителя.

  - Моментом уплаты вознаграждения считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поручителя.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до ________________.

4.2. Поручительство по настоящему Договору прекращается также в случаях, предусмотренных ст. 367 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Каждая из Сторон обязана уведомить другую Сторону об изменении своего наименования, места нахождения, банковских (платежных) реквизитов, а также о других существенных обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Письменное уведомление направляется другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств. В случае неисполнения одной Стороной указанных обязанностей, другая Сторона имеет право исполнить свои обязательства по Договору в соответствии с имеющимися у нее сведениями, в том числе по реквизитам, указанным в Договоре и такое исполнение будет считаться надлежащим.

5.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

5.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению

1 вариант

в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным и обязательным для исполнения (данный подпункт включается в договор только если данный договор заключается с Поручителем, подведомственным Госкорпорации «Росатом»).

2 вариант

в Арбитражном суде по месту нахождения Кредитора (данный подпункт включается в договор только если данный договор заключается с Поручителем, не подведомственным Госкорпорации «Росатом»).

5.4. В случае ненаправления  или ненадлежащего направления Должником уведомления в соответствии с п.2.5 настоящего Договора, Поручитель вправе потребовать, а Должник обязан в этом случае оплатить неустойку в размере _______________ за каждое нарушение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Поручителя.

5.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями  Сторон.

5.6. Настоящий Договор подписан в трех подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Кредитора и третий у Должника по месту его нахождения.

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОРУЧИТЕЛЬ

________________ «________________________»

ДОЛЖНИК

____________________ «________________________»

КРЕДИТОР

________________________ «_________________________»

| Поручитель: | Должник: |  | Кредитор: |
| --- | --- | --- | --- |
| ___ «________________» ___________ / «___» __________ 201_ г. | ____ «_______________» _____________ / «___» ___________ 201_ г. |  | ____ «________________» ____________/ «___» __________ 201_ г. |
| От Покупателя: |  | От Поставщика: |  |  |
| ________________________________ _______________/_________________/ М.П. |  | ________________________________ __________________/______________/ М.П. |  |  |

Приложение № 5

к Договору от «___»___________ г.

№ ___________________________

Форма

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ____________

(возврат аванса)

____________							     «__» _________ 201_ г.

______________ «__________________________________» (__________ «______________________»), именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице _____________________________________________, действующего на основании доверенности от _______________________ №_____________________, с одной стороны,

__________________ «___________________________________» (___________ «_____________________»), далее именуемое «Должник», в лице ______________________________, действующего на основании доверенности от _____________ № ____________, со второй стороны, и

_______________ «_____________________» (_________«______________________»), именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице _______________________, действующего на основании Устава, с третьей стороны,

вместе именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником его обязательств по возврату Кредитору суммы аванса, перечисленного в соответствии с п. _____ договора от _______________ № _________________, заключенного Кредитором с Должником (далее - Договор ___________).

Размер ответственности Поручителя по настоящему Договору ограничивается суммой аванса в размере  ____________ (______________________) рубля 00 копеек.

1.2. Поручитель надлежащим образом информирован обо всех существенных условиях указанного Договора _________, в том числе:

- предмет Договора _________: _______________;

- общая стоимость Договора _________: _____________________ (_______________) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% в размере _____________________ (____________________________) рублей 00 копеек, всего с учетом НДС – _________________ (_________________________) рублей 00 копеек;

- размер аванса: в размере __% (_______________ процентов) от суммы _________________________________________, что составляет __________________ (______________________________) рубля 00 копеек;

- срок _____________ (поставки, выполнения работ и т.д.): _____________.

1.3. Основанием ответственности Поручителя по настоящему Договору является неисполнение Должником своих обязательств перед Кредитором по возврату полученной суммы аванса.

1.4. В случае просрочки возврата Должником аванса по Договору _________, ответственность Поручителя и Должника перед Кредитором является солидарной.

1.5. Поручитель согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор _________, не освобождают его от обязательств по настоящему Договору.

- ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. При неисполнении Должником своих обязательств перед Кредитором по возврату полученной суммы аванса, Кредитор предъявляет письменное обоснованное требование к Поручителю об исполнении Поручителем обязательств по настоящему Договору.

Поручитель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения им обоснованного требования Кредитора об исполнении Поручителем обязательств по настоящему Договору рассмотреть его и уплатить Кредитору сумму, указанную в требовании Кредитора.

Обоснованное требование обязательно должно содержать:

- дату предъявления требования;

- обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления требования (неисполнение Должником своих обязательств перед Кредитором по возврату полученной суммы аванса _________);

- требования Кредитора с расчетом истребуемой суммы, на дату предъявления требования;

- перечень прилагаемых к требованию документов.

2.2. Требование Кредитора должно содержать все необходимые и достаточные для перечисления истребуемой суммы банковские реквизиты и иную необходимую информацию о Кредиторе.

Требование должно быть подписано полномочным представителем Кредитора и скреплено печатью Кредитора.

Кредитор вправе предъявить требование Поручителю до истечения срока, указанного в п.4.1 настоящего Договора.

2.3. Поручитель вправе отказать Кредитору в удовлетворении его требования полностью или частично в случаях:

- если требование или перечисленные в нем обстоятельства не соответствуют условиям Договора _________ или настоящего Договора;

- если требование направлено Поручителю по истечении срока, указанного в п.4.1 настоящего Договора;

- если Поручителю до момента удовлетворения требования Кредитора стало известно, что обязательства Должника по возврату суммы аванса по Договору _________ выполнены полностью, Договор _________ признан вступившим в законную силу судебным решением недействительным.

2.4. Датой надлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по настоящему Договору Стороны согласились считать дату списания денежных средств с расчетного счета Поручителя.

2.5. В случае изменения условий Договора _________, подписания дополнительных соглашений к Договору _________  между Кредитором и Должником, подписания актов и других документов, подтверждающих полное или частичное исполнение обязательств Должника по Договору _________, возникновения других обстоятельств, влияющих на объем обязательств Поручителя по настоящему Договору, Должник обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения вышеперечисленного обстоятельства письменно уведомить Поручителя с приложением копии соответствующих документов. Указанное уведомление направляется по электронным видам связи, указанным в настоящем Договоре, с последующим (не позднее следующего рабочего дня) направлением письменного уведомления заказным письмом по адресу Поручителя, указанному в настоящем Договоре. Днем получения уведомления считается день его получения по электронным видам связи. При этом направление уведомления по реквизитам и адресам, указанным в настоящем Договоре, считается надлежащим уведомлением Поручителя.

2.6. К Поручителю, исполнившему обязательства Должника по Договору _________  в части, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора, переходят права Кредитора в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.

По исполнении Поручителем обязательства, Кредитор обязан передать Поручителю все документы или их заверенные копии, удостоверяющие требование к Должнику, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты исполнения обязательств Поручителем.

- ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЯ

  - Должник за предоставление поручительства в соответствии с условиями настоящего Договора уплачивает Поручителю вознаграждение в размере ____________ (___________________) рублей, в том числе НДС в размере __________ (___________) рублей. Поручительство считается предоставленным в момент подписания настоящего Договора.

  - После подписания Договора в течение ____ (____) рабочих дней составляется акт оказанных услуг между Должником и Поручителем.

  - Вознаграждение Поручителю уплачивается Должником единовременно, в срок не позднее ___ (________) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поручителя.

  - Моментом уплаты вознаграждения считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поручителя.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до _________________________.

О факте зачисления авансового платежа Должник обязан уведомить Поручителя в порядке, аналогичном установленному в пункте 2.5 настоящего Договора, с приложением копии соответствующего банковского документа.

4.2. Поручительство по настоящему Договору прекращается также в случаях, предусмотренных ст. 367 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Каждая из Сторон обязана уведомить другую Сторону об изменении своего наименования, места нахождения, банковских (платежных) реквизитов, а также о других существенных обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Письменное уведомление направляется другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств. В случае неисполнения одной Стороной указанных обязанностей, другая Сторона имеет право исполнить свои обязательства по Договору в соответствии с имеющимися у нее сведениями, в том числе по реквизитам, указанным в Договоре и такое исполнение будет считаться надлежащим.

5.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

5.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению

1 вариант

в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным и обязательным для исполнения (данный подпункт включается в договор только если данный договор заключается с Поручителем, подведомственным Госкорпорации «Росатом»).

2 вариант

в Арбитражном суде по месту нахождения Кредитора (данный подпункт включается в договор только если данный договор заключается с организацией, не подведомственным Госкорпорации «Росатом»).

5.4. В случае ненаправления или ненадлежащего направления Должником уведомления в соответствии с п.2.5 настоящего Договора, Поручитель вправе потребовать, а Должник обязан в этом случае оплатить неустойку в размере _______________ за каждое нарушение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Поручителя.

5.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями  Сторон.

5.6. Настоящий Договор подписан в трех подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Кредитора и третий у Должника по месту его нахождения.

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОРУЧИТЕЛЬ

_________________ «___________________________»

ДОЛЖНИК

__________________ «________________________»

КРЕДИТОР

__________________ «_________________________»

| Поручитель: | Должник: |  | Кредитор: |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________«________________» ___________ / «___» __________ 201_ г. | _________ «_______________» _____________ / «___» ___________ 201_ г. |  | ________ «________________» ____________/ «___» __________ 201_ г. |
| От Покупателя: |  | От Поставщика: |  |  |
| ________________________________ _______________/_________________/ М.П. |  | ________________________________ __________________/______________/ М.П. |  |  |

Приложение №6

к договору №_______

от____________2014г.

| Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (ФОРМА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) | Признак договора (доходный, расходный, госконтракт, прочие) |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № и дата | Предмет договора | Цена | Срок действия | Иные существенные условия | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |  |

| - От ПОСТАВЩИКА ____________________ |  | От ПОКУПАТЕЛЯ Директор по строительству Ростовской АЭС- директор филиала ___________________ А.Б. Хазин |
| --- | --- | --- |

между

Главным бухгалтером

Главным бухгалтером

Дата

Кредит

Документ

Дебет

Кредит

Сальдо начальное

Сальдо начальное по договору:

Итого оборот по договору:

Сальдо конечное по договору:

Сальдо начальное по договору:

Итого оборот по договору:

Сальдо конечное по договору:

Обороты за период

Сальдо конечное

Сальдо конечное развернутое

М.П.

Бухгалтер_________________________________________________________________(___________________)

Ответственный исполнитель (Куратор) по  договору__________________________________(____________________)

М.П.

По данным АО «НИАЭП»"

По данным Организации2

Обороты за период

Сальдо конечное

Сальдо конечное развернутое

Итого оборот по договору:

Сальдо конечное по договору:

Договор №

Сальдо начальное по договору:

От Организации2

Руководитель организации

Руководитель организации

на ___.___.201__ задолженность в пользу  Организации 2 (АО «НИАЭП») (Сумма в рублях) руб. (Сумма

прописью)

на ___.___.201_ задолженность в пользу Организации2 (АО «НИАЭП») (Сумма в рублях) руб. (Сумма

прописью)

(_______________________)

(                                   )

(_______________________)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(                                   )

Итого оборот по договору:

Сальдо конечное по договору:

От АО «НИАЭП»"

Сальдо начальное

договор №

Сальдо начальное по договору:

По данным

АО «НИАЭП»

, руб.

По данным

Организация2

, руб.

Документ

Дебет

Дата

(наименование Организации 2)

(Ф.И.О. Руководителя Организации 2)

(Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 2)

с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за

(указать период)

и составлен акт о нижеследующем:

(наименование Организации 1)

(Ф.И.О. Руководителя Организации 1)

(Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 1)

с одной стороны, и Руководителем

Нами, Руководителем

..

(квартал, год)

за период:

(наименование Организации 1)

(наименование Организации 2)

АО «НИАЭП»

и

Акт сверки расчетов Форма

|  |  |  |  |  | Приложение № 6 к договору поставки серийных материалов/оборудования от «___» _________ ____ г. № _______ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

для договоров на выполнение строительно-монтажных работ может быть указан период, на который выдан аванс