| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| ___________________ | В.В.Рукша |
| «19» августа 2015 г. |  |

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по покраске, ремонту корпусных конструкций и электрооборудования алв «Севморпуть» (номенклатурная группа № 2.22 – ремонтные работы по палубной части)

Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот») вносит следующие изменения в документацию о проведении открытого конкурса в электронной форме:

1. Внести изменения в Приложение №2 к Проекту договора «Ведомость исполнения работ по покраске, ремонту корпусных конструкций и электрооборудования», изложив его в следующей редакции:

Приложение № 2

к договору № __________ от ___.___.201__ г.

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ

работ по покраске, ремонту корпусных конструкций и электрооборудования

а/лв «Севморпуть»

| № п/п | Перечень этапов работы | Сроки выполнения работ |  | Стоимость без НДС, руб. | НДС 18 %, руб. | Стоимость с учетом НДС, руб. | Документы, предоставляемые по окончании выполнения работ (этапа работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |
| 1. | 1 этап Очистка и покраска корпусных конструкций в объеме п.п. 2.1.1 – 2.1.10 Технического задания | С момента заключения Договора | 30.09.2015 г. |  |  |  | Акт сдачи-приемки работ (этапа работ), счет-фактура. |
| 2. | 2 этап Ремонт корпусных конструкций трюмов и люковых закрытий в объеме пп. 2.2.1-2.2.15 Технического задания |  | не позднее 31.01.16г. |  |  |  | Акт сдачи-приемки работ (этапа работ), счет-фактура. |
| 3. | 3 этап Очистка и покраска люковых закрытий и конструкций трюмов №1-6 в объеме п.2.1.11 Технического задания |  | не позднее 31.01.16г. |  |  |  | Акт сдачи-приемки работ (этапа работ), счет-фактура. |
| 4. | 4 этап Электромонтажные работы в объеме п.п. 2.3.1-2.3.6 Технического задания |  | не позднее 31.01.16г. |  |  |  | Акт сдачи-приемки работ (этапа работ), счет-фактура. |
| Итого, руб. |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК												ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

__________________  В.В. Рукша									________________________

Остальные позиции документации о проведении открытого запроса цен в электронной форме оставить без изменения.

Мурманск 2015