Договор подряда №

на ремонт кровли  административной части ремонтной мастерской и склада ГСМ производственной базы Уральского филиала АО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ»

г. Озерск								                     «__» ______ 2015 года.

АО «ГСПИ» именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя генерального директора - директора Уральского филиала АО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ» Ваганова Леонида Владимировича, действующего на основании доверенности № 049/30/2015-ДОВ от 22.05.2015 г. с одной стороны, и ______________________________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик»,_______________________________, в лице________________действующий на основании ______________________________________ с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить ремонт кровли административной части ремонтной мастерской и склада ГСМ производственной базы Уральского филиала АО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ», находящихся по адресу: г. Озерск Челябинской области, Озерское шоссе, 3, корпусы 1 и 4, в номенклатуре, объемах и перечне работ, определенных проектом № 314-419 и техническими заданиями (приложения 1 и 2 к настоящему Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы, упомянутые в п. 1.1. настоящего Договора, собственными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. Все обусловленные настоящим Договором работы должны быть закончены в течение 60 рабочих дней после подписания договора и сданы Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ.

  - Договор составлен на весь период строительства до полного завершения работ по объекту.

1.5. Стоимость работ, предусмотренных настоящим договором, определяется на основании локальных сметы, утвержденных Заказчиком (приложения № 3 и 4 к настоящему Договору), а также протокола согласования договорной цены (приложение № 7), являющегося неотъемлемой частью Договора и составляет ________________ (__________________) рублей __ коп,  в том числе  НДС _____ (____________________) рублей ___ коп.

Цена работ по настоящему Договору является приблизительной и подлежит уточнению в ходе исполнения настоящего договора, однако стоимость работ по договору не может быть скорректирована в большую сторону.

1.6. Цена Договора включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Договору.

1.7. В случае выявления необходимости выполнения не учтённых проектной документацией работ, дополнительные объёмы согласовываются с Заказчиком и оформляются дополнительной сметой и актом на непредвиденные работы.

2. Сроки выполнения работ

  - Сроки выполнения работ определены сторонами согласно Графику выполнения работ (Приложение № 5 к Договору):

Начало работ – после подписания договора Сторонами.   Окончание работ – 60 рабочих дней с момента подписания договора Сторонами.

  - Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в пункте 7.6. Договора.

  - Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок эксплуатации объекта продлевается на время устранения дефектов.

2.4.	При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.

- Обеспечение строительства материалами и оборудованием

  - Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы, выполняемые по настоящему Договору, строительными материалами, изделиями и конструкциями.

  - Все поставляемые и/или используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

  - По письменному соглашению сторон возможна поставка отдельных материалов для выполнения строительно-монтажных работ Заказчиком. В этом случае стороны должны в письменной форме согласовать вид, количество и срок предоставления указанных материалов.

4. Обязательства сторон

4.1. Обязательства Заказчика

Для выполнения Подрядчиком  работ по Договору Заказчик обязуется:

4.1.1.	Обеспечить возможность прохода работников Подрядчика, выполняющих работы, к месту выполнения соответствующих работ с 07:00 до 20:00 часов.

4.1.2.  Осуществлять технический надзор за выполнением работ.

4.1.3.	Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

    - Совместно с Подрядчиком оформлять акты-допуски на право выполнения работ на территории Заказчика.

    - Информировать Подрядчика о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ.

    - Назначить своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Подрядчиком в связи с выполняемыми работами.

  - Обязательства Подрядчика

4.2.1.	Подрядчик обязуется выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и Приложениями к нему, в соответствии со строительными  нормами, стандартами и правилами, действующими в РФ.

4.2.2. Подрядчик обязан осуществить все подготовительные работы на Объекте.

4.2.3.	Подрядчик не должен использовать при производстве работ опасные для людей и окружающей среды материалы. В случае возникновения аварийных ситуаций либо несчастных случаев, вследствие применения Подрядчиком опасных материалов, ответственность возлагается на Подрядчика и возникший ущерб возмещается им из собственных средств.

4.2.4.	Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ на территории Заказчика с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны окружающей среды, иных норм действующего законодательства и нормативных актов органов федеральной и городской власти, а также нести ответственность за несоблюдение, указанных норм с оплатой всех наложенных штрафов, в том числе с возмещением возникших убытков и ущерба. При возникновении аварии, пожара Подрядчик обязан сообщить о происшедшем руководству Заказчика. Вызвать подразделения противопожарной службы, медицинскую помощь и до прибытия специалистов Заказчика организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и/или загрязнения окружающей среды.

4.2.5.	Подрядчик обязан обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками при нахождении на территории Заказчика. Подрядчик согласовывает с Заказчиком порядок ведения работ и обеспечивает его соблюдение.

4.2.6.	До подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) Подрядчик обязан вывезти за пределы Объекта и прилегающей к нему территории принадлежащие Подрядчику машины, инвентарь, инструменты, материалы, другое имущество, а также привести Объект в состояние, отвечающее требованиям санитарных норм, законодательства в области охраны окружающей среды, иным требованиям действующего законодательства.

4.2.7.	Подрядчик обязан выполнять все полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.8.	Подрядчик обязан выполнять требования Заказчика об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий.

    - Подрядчик обязан не допускать к выполнению работ на территории Заказчика работников, не прошедших у него вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

4.2.10. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества Заказчика, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях.

    - Подрядчик обязан назначить своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Заказчиком в связи с выполняемыми работами.

4.2.12. Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.

- Порядок приемки и оплаты выполненных работ.

  - 5.1. О готовности к приемке выполненных работ Подрядчик обязан известить Заказчика за три рабочих дня до начала приемки.

  - 5.2. В течение трех рабочих дней со дня завершения выполнения работ Подрядчик обязан  передать Заказчику оформленный со своей стороны Акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справку стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). Заказчик не позднее 7 рабочих дней с даты поступления к нему указанных документов подписывает их или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием претензий и сроков устранения дефектов и недоделок.

  - 5.3. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан в письменной форме сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

  - 5.4. В случае если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения без увеличения цены работ. В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания, Заказчиком составляется односторонний акт. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

  - 5.5. После устранения Подрядчиком всех нарушений, Стороны в трех рабочих дней подписывают Акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справку стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

  - 5.6. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

  - 5.7.  Подрядчик обязан за свой счет осуществлять уборку и надлежащее содержание места выполнения работ, вывоз мусора в места, указанные Заказчиком.

  - 5.8. До передачи результата работ Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения. Датой передачи результата работ Заказчику считается дата подписания Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

  - 5.9. Передача документации, оформленной в установленном настоящим договором порядке, осуществляется сопроводительными документами Подрядчика.

  - 5.10. Оплата Заказчиком выполненных работ, производится на основании  подписанных актов и справок по форме КС-2 и КС-3, счетов, счетов-фактур в течение 30 банковских дней путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Подрядчика.

  - 5.11. Все налоги и сборы, связанные с исполнением Договора, Подрядчик выплачивает самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

  - 5.12. В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных работ после подписания актов и справок по форме КС-2 и КС-3 оплата работ производится только после полного устранения выявленных недостатков за счет средств и сил Подрядчика.

5.13. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из Договора, путем оформления акта взаимных расчетов по форме, прилагаемой к Договору (Приложение № 6). Подрядчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов, составленные на последнее число месяца, прошедшего квартала. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписать его и возвратить один экземпляр Подрядчику.

6. Обеспечение материалами

  - 6.1 Подрядчик принимает на себя обязательство поставить для выполнения работ необходимые материалы.

  - 6.2. Приобретение, транспортировка, разгрузка и складирование поставляемых материалов являются обязанностью Подрядчика, затраты по которым учтены в стоимости работ и дополнительно не возмещаются Заказчиком.

  - 6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, приобретенных в соответствии с условиями настоящего и находящихся на Объекте несет Подрядчик.

  - 6.4. Подрядчик гарантирует, что материалы, применяемые им при выполнении работ, а также их качество, будут соответствовать государственным стандартам, техническому заданию и сметной документации, и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7. Производство работ

  - 7.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени, совместно с Подрядчиком, осуществляет приемку выполненных работ по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), технический надзор, контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

  - 7.2. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ, обязан в согласованный срок устранить замечания с надлежащим качеством. При невыполнении Подрядчиком замечаний, Заказчик вправе привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

  - 7.3. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, Технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

7.4. При этом Заказчик, извещенный о вышеуказанных обстоятельствах, обязуется заменить непригодные или недоброкачественные материалы или оборудование, изменить указания о способе выполнения работы, принять другие необходимые меры или дать указание о прекращении работы в течение 5 (пяти) дней.

  - 7.5. Подрядчик обеспечивает полную сохранность существующих на объекте конструкций, инженерных сетей, проводки, материалов и т.п. В случае нанесения им ущерба, производит в течение 5 (пяти) рабочих дней за свой счет восстановительные работы и направляет об этом соответствующее уведомление Заказчику.

  - 7.6. Заказчик вправе в письменной форме давать распоряжения Подрядчику об изменении объема работ, дополнении, изъятии или замене любой части работ. Если эти изменения повлияют на цену Договора или сроки выполнения работ, то такие изменения могут производиться после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, в котором отражаются порядок оплаты, объем и характер работ, сроки их выполнения.

  - 7.7. Заказчик может дать Подрядчику распоряжение о приостановке работ полностью или частично. С момента получения распоряжения о приостановке Подрядчик обязан приостановить производство соответствующей части работ. Выполнение работ, не затронутых распоряжением о приостановке, должно быть продолжено Подрядчиком при наличии технической возможности.

  - 7.7. В случае возникновения неблагоприятных погодных условий (осадки в виде дождя, снега и т.п.) Подрядчиком составляется и Заказчиком  согласовывается Акт о невозможности производства работ. Срок выполнения работ продляется на соответствующее количество дней.

  - 7.8. Сотрудники Подрядчика обязаны соблюдать требования режима, установленные на объекте Заказчика.

8. Гарантии качества по сданным работам

  - 8.1. Гарантируемый  срок  эксплуатации отремонтированной кровли устанавливается  не менее 7 лет (согласно технической документации на состав). Срок гарантии качества устанавливается не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ.

  - 8.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результатов работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней со дня обнаружения дефектов, либо в иной согласованный Сторонами срок. Для участия в составлении Акта (далее – Дефектационный акт), фиксирующего дефекты и причины их возникновения, согласования порядка и срока их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - 8.3. При отказе Подрядчика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок или отказе Подрядчика от подписания Дефектационного акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается только Заказчиком. В этом случае Подрядчик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Заказчиком недостатков (дефектов).

  - 8.4. Если Подрядчик в течение срока, согласованного с Заказчиком, не устранит недостатки (дефекты) указанные в Дефектационном акте, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) третье лицо, с отнесением расходов на Подрядчика.

  - 8.5. В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству выполненных работ или используемых при выполнении работ материалов Заказчик вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей Стороной. Оплата экспертизы осуществляется Подрядчиком. В случае установления экспертизой отсутствия нарушений при выполнении работ со стороны Подрядчика расходы на экспертизу несет Сторона, по требованию которой была назначена экспертиза, а если экспертиза назначена по соглашению Сторон, то оплата ее стоимости осуществляется обеими Сторонами в равных размерах.

9. Сроки действия и прекращения работ

  - 9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами взаимных обязательств.

  - 9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. Ответственность сторон

  - 10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора. и составляется письменная претензия, на основании которой предъявляются штрафные санкции.

  - 10.2. В случае невыполнения Заказчиком обязательств, установленных разделом 4 настоящего договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % от суммы выполненных, но неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы задолженности.

10.3.	В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных разделом 1 настоящего договора, кроме случая, когда этот срок был перенесен по соглашению сторон, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости невыполненных работ.

10.4.	В случае отказа Подрядчика от выполнения условий договора подлежит уплате штраф в размере 50% от цены договора.

10.5. Противодействие коррупции

10.5.1. Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции при выполнении обязательств по настоящему Договору.

10.5.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии в целях необходимости реализации любых условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают какие-либо законы или нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и коррупции, применимые в отношении Сторон.

11.  Условия о раскрытии Сведений о Поставщике.

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю в составе заявки на участие в закупочной процедуре по итогам которой заключается настоящий договор (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными (Приложение № 7).

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Поставщиком, а также на раскрытие Поставщиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

12.Разрешение споров

12.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами.

  - Если Стороны не достигнут согласия, то спор решается в Арбитражном суде Челябинской области.

  - До передачи спора на разрешение в арбитражный суд, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 рабочих дней с момента получения.

  - Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из Сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы,  а так же в результате событий чрезвычайного характера, возникших после заключения Договора, которые Стороны не могут предвидеть и предотвратить, и которые признаются по действующему законодательству форс-мажорными.

  - Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

  - Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия форс-мажорных обстоятельств, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали эти обстоятельства и их последствия.

- Прочие условия

  - Стороны действуют в соответствии с условиями Договора. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

  - Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

  - Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, определяющих совместную деятельность Сторон в рамках договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

  - В целях исполнения настоящего Договора Стороны обязаны информировать друг друга об изменениях своих реквизитов, об изменениях полномочий руководителей и лиц, подписывающих от имени Стороны документы, а также о принятых органами управления Сторон решений о реорганизации или ликвидации. Такие уведомления должны предоставляться в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, когда Сторона узнала или должна была узнать о соответствующих событиях. Изменение платежных реквизитов должно оформляться дополнительным соглашением к Договору.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

15.  Приложения к договору

15.1. К настоящему Договору прилагаются в качестве его неотъемлемой части следующие документы:

№1 – Техническое задание  на ремонт кровли административной части ремонтной мастерской;

№2 – Техническое задание  на ремонт кровли склада ГСМ;

№3 - Локальный сметный расчет на ремонт кровли административной части ремонтной мастерской;

№4 – Локальный сметный расчет на ремонт кровли склада ГСМ;

№5 – График выполнения работ;

№6 – Акт сверки;

№7 -  Протокол соглашения о договорной цене;

№8 -  Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

16. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| АО «ГСПИ» |  |
| Юридический и почтовый адрес: 107078, Россия, Москва, ул. Новорязанская, 8 а ОГРН 1097746129447 Р/с40702810492000002073 в АО «Газпромбанк» г.Москва К/с 30101810200000000823 БИК 044525823 |  |
| ИНН 7708697977 КПП 774501001 |  |
| КПП для счетов 741343001 |  |
| ОКПО 07626613 |  |
| Телефон: (495)- 988-8050 доб. 8285 Телефакс: (495)- 261-7264 |  |
| Грузополучатель: |  |
| Уральский филиал АО «ГСПИ»-«УПИИ» ВНИПИЭТ» |  |
| Юридический и почтовый адрес: 456780, Челябинская обл. г. Озерск, ул. Октябрьская, д.11 |  |
| ИНН 7708697977 КПП 741343001 |  |
| Р/с 40702810994000005303 |  |
| в АО «Газпромбанк» г.Москва |  |
| К/с 30101810200000000823 БИК 044525823 |  |
| Телефон: (351-30) - 7-94-52 Телефакс: (351-30)- 7-91-30 |  |

## 17. Подписи сторон

| От Заказчика: Заместитель генерального директора – директор Уральского филиала АО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ» ________________Л.В.Ваганов М.П. | От Подрядчика: __________________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение  №1

к Договору №___от «__»___________20__г.

Техническое задание

на ремонт кровли административной части ремонтной мастерской Уральского филиала АО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ» в соответствии с проектом инв. № 314-419  (листы 1, 2, 3, 4)

Описание работы: Устройство покрытия из металлического профнастила по деревянным лагам и обрешетке над  существующей рулонной кровлей без разборки последней.

Площадь кровли: 254,0 м2

| № пп | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пропитка антисептическим и противопожарным раствором лаг и элементов обрешетки | м2 | 330,0 | Лаги и обрешетку обработать биоогнезащитным препаратом "пирилакс" за 2 раза. |
| 2 | Установка подкладных ДОСОК с креплением к ж/б плитам покрытия; сечение доски 50х150 мм (12 досок х 18 м) | п.м | 220,0 | Подкладные доски устанавливаются для увеличения уклона кровли в 3 ряда с шагом 3м. Доски верхнего ряда (на парапете) высотой 150 мм, далее вниз бруски высотой 100 мм, далее ряд брусков высотой 50 мм. В самой нижней части кровли (у слива) лаги крепить непосредственно к кровле. Крепление к ж/бетонному основанию кровли осуществлять самораспорными дюбелями Хилти М8хL. Для определения длины дюбелей измерить существующую толщину кровельного "пирога" + мин. 40мм. Соединение брусков и лаг - гвоздями наискосок |
| 3 | Устройство лаг из доски 50х120 с креплением к подкладным доскам | п.м | 290,0 | Верх лаг выставить в одной плоскости, регулировка - высотой подкладных брусков. Возможно использование дополнительных подкладочных досок. Конец лаги крепить непосредственно к кровле или через брусок при необходимости выравнивания. Место крепления; 200-500 мм от края карниза. |
| 4 | Устройство обрешетки из доски 30 х 100 мм через 400 мм по смонтированным стропилам | п.м | 600,0 | на карнизах и в местах примыкания к вент.трубам – настил сплошной |
| 5 | Укладка листов профнастила | шт. | 40 | Поверх обрешетки уложить кровельный профнастил (оцинкованный) марки С-44х1000-А,В. Длина листов - в половину ската с учетом продольного нахлеста 500 мм и карнизного вылета 250 мм составляет 7250 мм ( при заказе листов уточнить длину ската по месту). Поперечный нахлест - на 1 волну. Все места нахлестов промазать силиконовым герметиком ввиду малого угла наклона кровли. Крепление в нижнюю волну специальными кровельными саморезами 4,8x28x40 с резиновыми прокладками. Шаг крепления вдоль ската - 1м, в поперечном направлении - по узлу "А". |

| 6 | Устройство примыканий к торцевым парапетным стенкам | п.м. | 27,0 | Применять оцинкованный лист . Крепить на специальные направляющие планки или профиль для ГКЛ 28x50. Высота облицовки уточняется по месту. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Монтаж элементов ограждений | п.м. | 19,0 | Ограждение выполнять по ГОСТ 25772-83 . Шаг стоек - около 2м. Горизонтали из трубы квадр. 20x2 крепить к стойкам в 2 ряда (болтами с гайками), расстояние между полосами - 300 мм Ограждения окрасить масляной эмалью серого цвета за 2 раза. Материалы на ограждения см. спецификацию на листе 9. |
| 8 | Монтаж элементов ограждений - стойки | шт. | 10 |  |
| 9 | Облицовка торцов лаг оцинкованным листом | п.м. | 39,0 | Применять оцинкованный лист . Крепить на специальные направляющие планки или профиль для ГКЛ 28x50. Высота облицовки уточняется по месту. |
| 10 | Устройство примыканий к вентиляционным шахтам | шт. | 6 | Сварные стаканы квадратной в плане формы выполнить на месте из листа толщ. 2 мм, ширина стакана определяется диаметром вытяжной трубы. Высота стакана - на 300 мм выше проектируемой кровли из профлиста. Сварку заготовок выполнять на месте, принять меры по пожарной безопасности. Стаканы огрунтовать ГФ-021 за 2 раза. Изделия установить на подливку из цементно-песчаного раствора, закрепить к существующей кровле распорными анкерами. Заделку примыканий (фартуки из оцинковки) крепить к стаканам саморезами по металлу. Колпаки и стяжные кольца подобрать по серии 2.460-14 в зависимости от диаметра трубы. Фартуки вырезать из плоского листа оцинк. стали, завести под профнастил (верхний) и на профнастил (нижний). На стенки шахты завести максимально высоко. Верх шахты заделать 2 слоями кровельного материала типа технозласта (наплавить). |
| 11 | Устройство водосточного лотка | П.м. | 19,0 | Комплект с кронштейнами, воронками |
| 12 | Устройство водосточных труб (2 шт) | П.м. | 12,0 | Комплект с кронштейнами, |

      - Адрес проведения работ: г. Озерск, Озерское шоссе, 3, корпус 1, лабораторный  корпус

      - Места для переодевания персонала подрядчика, хранения инструмента и приспособлений, спецодежды, обогрева персонала подрядчика – не предоставляется.

      - Освещение площадки производства работ производится техническими средствами подрядчика.

      - Электроснабжение проводимых подрядчиком  работ производится из электросетей заказчика с последующим расчетом за потребленную подрядчиком электроэнергию.

| От Заказчика: Заместитель генерального директора – директор Уральского филиала АО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ» ________________Л.В.Ваганов М.П. | От Подрядчика: __________________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение  №2

к Договору №___от «__»___________20__г.

Техническое задание

на ремонт кровли СКЛАДА ГСМ Уральского филиала АО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ» в соответствии с проектом инв. № 314-419  (листы 1, 2, 3, 4)

Описание работы: Устройство покрытия из металлического профнастила по деревянным лагам и обрешетке над  существующей рулонной кровлей без разборки последней.

Площадь кровли: 104,4 м2

| № пп | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж неработающих вентиляционных выпусков на кровле | шт. | 4 |  |
| 2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали | 100 м покрытий | 0,8 | Разборка примыканий к вентиляционным выпускам и парапетной стенке, демонтаж конструкций шахт и выпусков |
| 3 | Разборка покрытий из рулонного материала | 100 м покрытий | 0,18 |  |
| 4 | Заделка образовавшихся в кровле проемов: Сталь листовая, лист толщ. 4-6 мм Пеноплекс толщ.80 мм Цементно-песчанная стяжка толщ.15 мм | м2 | 2,0 | Листы огрунтовать ГФ-021 за 2 раза. |
| 5 | Пропитка антисептическим и противопожарным раствором лаг и элементов обрешетки | м2 | 135,0 | Лаги и обрешетку обработать биоогнезащитным препаратом "пирилакс" за 2 раза. |
| 6 | Установка подкладных ДОСОК с креплением к ж/б плитам покрытия (в швы или ребра плит); 50х150 | п.м | 72,0 | Подкладные доски устанавливаются для увеличения уклона кровли в 3 ряда с шагом 3м. Доски верхнего ряда высотой 150 мм, (3 доски по 50 мм), далее вниз- две доски по 50мм = 100 мм, далее ряд досок высотой 50 мм. В самой нижней части кровли (у слива) лаги крепить непосредственно к кровле. Крепление к ж/бетонному основанию кровли осуществлять самораспорными дюбелями Хилти М8хL. Для определения длины дюбелей измерить существующую толщину кровельного "пирога" + мин. 40мм. Соединение брусков и лаг - гвоздями наискосок |
| 7 | Устройство лаг из доски 50х120 с креплением к подкладным доскам | п.м | 110,0 | Верх лаг выставить в одной плоскости, регулировка - высотой подкладных брусков. Возможно использование дополнительных подкладочных досок. Конец лаги крепить непосредственно к кровле или через брусок при необходимости выравнивания. Место крепления; 200-500 мм от края карниза. |
| 8 | Устройство обрешетки из доски 30 х 100 мм через 400 мм по смонтированным лагам | п.м | 240,0 | на карнизах настил сплошной |
| 9 | Укладка листов профнастила | шт. | 24 | Поверх обрешетки уложить кровельный профнастил (оцинкованный) марки С-44х1000-А,В. Длина листов - в половину ската с учетом продольного нахлеста 500 мм и карнизного вылета 250 мм составляет 4500 мм ( при заказе листов уточнить длину ската по месту). Поперечный нахлест - на 1 волну. Все места нахлестов промазать силиконовым герметиком ввиду малого угла наклона кровли. Крепление в нижнюю волну специальными кровельными саморезами 4,8x28x40 с резиновыми прокладками. Шаг крепления вдоль ската - 1м, в поперечном направлении - по узлу "А". |
| 10 | Устройство примыканий к торцевым парапетным стенкам | п.м. | 15,5 | Применять оцинкованный лист . Крепить на специальные направляющие планки или профиль для ГКЛ 28x50. Высота облицовки уточняется по месту. |
| 11 | Монтаж элементов ограждений | п.м. | 7,0 | Ограждение выполнять по ГОСТ 25772-83 . Шаг стоек - около 2м. Горизонтали из трубы квадр. 20x2 крепить к стойкам в 2 ряда (болтами с гайками), расстояние между полосами - 300 мм Ограждения окрасить масляной эмалью серого цвета за 2 раза. Материалы на ограждения см. спецификацию на листе 9. |
| 12 | Монтаж элементов ограждений - стойки | шт. | 7 |  |
| 13 | Облицовка торцов лаг оцинкованным листом | п.м. | 24,0 | Применять оцинкованный лист . Крепить на специальные направляющие планки или профиль для ГКЛ 28x50. Высота облицовки уточняется по месту. |

- Адрес проведения работ: г. Озерск, Озерское шоссе, 3, корпус 4, склад ГСМ.

- Места для переодевания персонала подрядчика, хранения инструмента и приспособлений, спецодежды, обогрева персонала подрядчика – не предоставляется.

- Освещение площадки производства работ производится техническими средствами подрядчика.

- Электроснабжение проводимых подрядчиком  работ производится из электросетей заказчика с последующим расчетом за потребленную подрядчиком электроэнергию.

| От Заказчика: Заместитель генерального директора – директор Уральского филиала АО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ» ________________Л.В.Ваганов М.П. | От Подрядчика: __________________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 5

к договору № _______

от ___________ 2015 г.

График выполнения работ

| Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения | Срок выполнения |
| --- | --- |

| От Заказчика: Заместитель генерального директора – директор Уральского филиала АО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ» ________________Л.В.Ваганов М.П. | От Подрядчика: ___________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 6 к Договору №______

от «____» ___________ 20__ года

Акт сверки

взаимных расчетов за период с     по     между

Акционерное общество «Государственный специализированный проектный институт»

и

| Мы, нижеподписавшиеся, |  |  | Акционерное общество |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственный специализированный проектный институт |  |  |  |
| с одной стороны и |  |  |  |
| с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее: |  |  |  |

| По данным Акционерное общество «Государственный специализированный проектный институт», руб. |  |  |  |  | По данным, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Документ |  | Дебет | Кредит | Дата | Документ |  | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обороты за период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сальдо конечное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным Акционерное общество «Государственный специализированный проектный институт» «сверка не проведена» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От Акционерное общество «Государственный специализированный проектный институт» |  |  |  |  | От |  |  |  |  |
|  |  |  | ( | ) |  |  |  | ( | ) |
| м.п. |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |

Исполнитель

Контактный телефон

Приложение  № 7

к Договору №___от «__»___________2015г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

на выполнение работ по ремонту кровли административной части ремонтной мастерской и  склада ГСМ, находящегося по адресу:

г. Озерск, Озерское шоссе, д. 3.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика - Акционерное общество «Государственный специализированный проектный институт» (АО «ГСПИ»), в лице _________________________, и от лица Подрядчика - ________________________, в лице ___________________________________, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ в сумме __________, в том числе НДС (18%)______, что определяется __________ сметой (Приложение к протоколу соглашения о договорной цене) с применением договорного (понижающего) коэффициента ____.

При составлении Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) Подрядчик применяет указанный выше договорной (понижающий) коэффициент.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.

| От Заказчика: Заместитель генерального директора – директор Уральского филиала АО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ» ________________Л.В.Ваганов М.П. | От Подрядчика: ___________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 8 к Договору

от «____»__________ 2015 г.

№ _________________

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Участник открытого запроса цен «___________» (          юридический адрес            )

| № п/п | Информация об участнике запроса предложений |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Примечание: Вышеуказанные данные Контрагента должны быть подтверждены путем предоставления соответствующих документов.

В подтверждение вышеприведенных данных дополнительно прикладываются в отсканированном варианте в формате pdf следующие документы:

|  | . |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (название документа) |  | (кол-во листов в документе) |
|  |  |  | 1 |
|  | (название документа) |  | (кол-во листов в документе) |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных.

| Генеральный директор |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (Должность) | (Ф.И.О.) | (Подпись) |
|  | М.П. |  |