# Часть 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

# ДОГОВОР ПОДРЯДА №

| Санкт-Петербург | _____________ 20___ г. |
| --- | --- |

Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Директора по общим вопросам Корнильева Владимира Борисовича, действующего на основании доверенности
№ 719-07/065-11 от 30.08.2011, с одной стороны, и «___________», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице _____________, действующего на основании ________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании на основании Протокола от ___________ рассмотрения заявок на участие в запросе предложений № _______________

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы по замене межэтажных распределительных щитов на объекте ЗАКАЗЧИКА (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) и Локальной сметой №№ Э-711 и Э-712  (Приложение № 5 к Договору).

  - ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, предусмотренном условиями Договора.

  - Качество Работ и используемых материалов должно соответствовать условиям Договора, ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям на данный вид Работ, установленным в Российской Федерации.

  - Наименование и содержание Работ, сроки выполнения Работ, требования к выполнению Работ, состав отчетной документации и требования к ней содержатся в Приложении № 1 «Техническое задание»  и  Приложении № 2 «График выполнения  работ».

  - Срок выполнения работ:

Начало – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

Окончание – в течение _____ рабочих дней с момента начала Работ.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ  И  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость Работ по Договору составляет _________ (_________________) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%)  ___________ (___________________) руб. 00 коп.

В стоимость Работ включена стоимость всех используемых материалов и  оборудования, а также все издержки ПОДРЯДЧИКА, необходимые для исполнения обязательств по Договору.

  - Цена Договора является твёрдой (ст.709, п.4 ГК РФ) и не подлежит изменению, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение Сторон.

  - Оплата по Договору осуществляется путем безналичного перечисления ЗАКАЗЧИКОМ денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА на основании счета, выставленного ПОДРЯДЧИКОМ.

Расчет за выполненные Работы в размере 100% от стоимости Работ по Договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после выполнения ПОДРЯДЧИКОМ всех в совокупности обязательств по выполнению Работ по Договору.

Выполнение ПОДРЯДЧИКОМ всех в совокупности обязательств по выполнению Работ по Договору подтверждается подписанными Сторонами актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за последний отчетный период, при условии подписания форм КС-2 и КС-3 за предыдущие отчетные периоды.

  - Обязанность ЗАКАЗЧИКА по оплате считается исполненной надлежащим образом в момент списания суммы, указанной в п.2.1. Договора, с банковского счета ЗАКАЗЧИКА, при условии  выполнения Работ ПОДРЯДЧИКОМ в полном объеме, в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору)

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ - ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Работы по Договору производятся ПОДРЯДЧИКОМ в здании Производственного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург,  ул. Дибуновская д. 55 (по тексту – объект ЗАКАЗЧИКА).

  - ПОДРЯДЧИК приступает к выполнению Работ по Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

  - Конкретная дата и время начала Работ определяются дополнительно ответственными представителями Сторон.

  - При выполнении ПОДРЯДЧИКОМ Работ по Договору Стороны руководствуются Приложением № 3 к Договору «Взаимоотношения сторон в области охраны труда».

  - При выполнении Работ по Договору ПОДРЯДЧИК обязуется:

- производить Работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору);

- нести ответственность за выполнение на объекте ЗАКАЗЧИКА мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды в период выполнения Работ;

- обеспечить вывоз мусора с территории объекта ЗАКАЗЧИКА;

- не позднее 10 (десяти) рабочих дней после завершения Работ по Договору вывезти с территории объекта ЗАКАЗЧИКА принадлежащие ему временные сооружения и механизмы;

- вести Работы в соответствии с режимом работы ЗАКАЗЧИКА – по рабочим дням с 8.30 до 16.30 (по пятницам с 8.30 до 15.00);

- предоставить не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала Работ единый согласованный список сотрудников ПОДРЯДЧИКА. При этом Пропускной режим ЗАКАЗЧИКА не допускает прохода лиц, не имеющих российского гражданства;

- нести ответственность за выполнение на объекте ЗАКАЗЧИКА требований Пропускного режима;

- до подписания акта о приемке выполненных Работ (КС-2) за последний отчетный период передать ЗАКАЗЧИКУ техническую и исполнительную документацию;

- по требованию ЗАКАЗЧИКА обеспечить сохранность и передачу на склад ЗАКАЗЧИКА ликвидных материалов и оборудования, образующихся при демонтаже и разборке строительных конструкций и оборудования;

- применять новые, не бывшие в употреблении оборудование и материалы при производстве Работ.

  - Для выполнения Работ ЗАКАЗЧИК обеспечивает необходимые условия для работы ПОДРЯДЧИКА:

- обеспечивает доступ на объект сотрудников ПОДРЯДЧИКА по единому согласованному списку;

- назначает на период проведения Работ ответственного представителя, уполномоченного решать вопросы, связанные с доступом в помещения, конкретным размещением оборудования;

- при необходимости обеспечивает ПОДРЯДЧИКА электрифицированным бытовым помещением для размещения бригады и складирования материалов;

  - ПОДРЯДЧИК не позднее 25-го числа текущего месяца сдает, а ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) рабочих дней принимает фактически выполненный объем Работ и подписывает акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), либо в тот же срок направляет ПОДРЯДЧИКУ письменный мотивированный отказ от приемки Работ с указанием сроков устранения замечаний, которые производятся за счет ПОДРЯДЧИКА.

  - ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ счет-фактуру, оформленный в соответствии с НК РФ, в течение 5 (пяти) дней от даты подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2).

  - В случае обнаружения в течение гарантийного срока дефектов или недоделок в выполненных Работах, ПОДРЯДЧИК обязан устранить их за свой счет в согласованный Сторонами срок.

  - ЗАКАЗЧИК вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ, не вмешиваясь в его деятельность.

  - ЗАКАЗЧИК обязан обеспечить своевременную приемку выполненных Работ.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные ПОДРЯДЧИКОМ по Договору, и все материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения Работ. Гарантия действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспорте качества, и составляет не менее гарантии производителя.

  - Срок гарантии на выполненные по Договору Работы составляет _________________ от даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) за последний отчетный период при условии выполнения и принятия Работ в полном объеме требований Договора и Технического задания (Приложение № 1 к Договору).

  - Срок гарантии на установленное оборудование и использованные материалы составляет _________________ от даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) за последний отчетный период.

  - Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами ПОДРЯДЧИКА в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления ПОДРЯДЧИКА ЗАКАЗЧИКОМ о необходимости выполнения гарантийных обязательств. В случае необходимости замены неисправного оборудования, материалов в пределах гарантийного срока ПОДРЯДЧИК обязуется бесплатно производить замену неисправного оборудования и материалов на исправное аналогичное или с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками.

  - Гарантийный срок продлевается в соответствии со сроком устранения дефектов и подписании нового акта о приемке выполненных работ (КС-2).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и условиями Договора.

  - В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения Работ ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с ПОДРЯДЧИКА штрафную неустойку в размере 0,5 % от стоимости Работ по Договору, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки.

  - В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты за выполненные Работы  ПОДРЯДЧИК вправе взыскать с ЗАКАЗЧИКА неустойку в размере 0,02 % от неоплаченной суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости Работ по Договору.

  - В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

  - В случае задержки выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) дней ЗАКАЗЧИК имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения письменного уведомления ПОДРЯДЧИКОМ. В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения ПОДРЯДЧИКОМ от ЗАКАЗЧИКА соответствующего уведомления, если иной срок не указан в уведомлении. При этом  ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с ПОДРЯДЧИКА штраф в размере 30% от стоимости Работ по Договору, указанной в п. 2.1 Договора, а также потребовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения убытков, непокрытых таким штрафом.

  - В случае расторжения Договора по решению суда или соглашению Сторон в силу существенного нарушения ПОДРЯДЧИКОМ условий Договора, информация о ПОДРЯДЧИКЕ заносится в публичный реестр недобросовестных ПОДРЯДЧИКОВ атомной отрасли сроком на 2 года.

  - В случае причинения вреда имуществу ЗАКАЗЧИКА при выполнении Работ ПОДРЯДЧИКОМ, последний обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ стоимость причиненного вреда в полном объеме.

  - Уплата штрафов и неустоек не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

  - Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения Договора, Стороны разрешают путем прямых переговоров, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном законодательством РФ.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых стороной событий чрезвычайного характера.

Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы. Если действие непреодолимой силы будет продолжаться более 60 (шестидесяти) дней, то Стороны дополнительно согласуют порядок дальнейшего исполнения Договора.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами  всех обязательств по Договору.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями.

  - При предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), и копий подтверждающих документов Стороны руководствуются Условиями предоставления сведений о контрагенте (Приложение № 4 к Договору).

  - Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.

  - Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

  - Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней.

  - Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

  - Приложение № 1 – Техническое задание.

  - Приложение № 2 – График выполнения работ.

  - Приложение № 3 – Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

  - Приложение № 4 – Условия предоставления сведений о контрагенте.

  - Приложение № 5 – Локальная смета (№№ Э-711 и Э-712).

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183 ИНН 7814417371, КПП 783450001 Банковские реквизиты: Р/с 4070 2810 8390 4000 2061 в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.30, лит.А К/с 3010 1810 2000 0000 0704 БИК 044030704 ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001 Тел.: 8 (812) 430-01-34 Факс: 8 (812) 430-03-93 e-mail: email@givnipiet.ru | Место нахождения: Почтовый адрес: ИНН _____________, КПП ___________ Банковские реквизиты: Р/сч _______________________ в _________________________ К/сч ___________________ БИК ______________________ ОКПО ___________________, ОГРН ____________________ ОКАТО __________________ Тел. ________________ Факс _________________ e-mail: ________________ |

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| Директор по общим вопросам |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| _______________ Корнильев В.Б. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение № 1

к Договору подряда № ____________ от ________

| УТВЕРЖДАЮ Директор по общим вопросам ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» _________________В.Б. Корнильев «____» _______________2012 год | СОГЛАСОВАНО ____________________ Ф.И.О. «____» _______________2012 год |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

по замене межэтажных распределительных счетов

в здании Производственного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: СПб, ул. Дибуновская, д.55

# Санкт-Петербург

2012

Техническое задание

на выполнение работ по замене межэтажных распределительных щитов

в Производственном корпусе, ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: СПб, ул. Дибуновская, д. 55

1 Этап:

Закупить и произвести установку, на высоте 1400 мм от пола, щитов освещения (ЩО) фирмы Legrand 450х575х147 (артикул 033294), навесного исполнения в кол-ве 14 шт.

Оборудование щитов

Марка выключателей - Legrand DX TM (артикулы – 006700, 006701, 605100, 605100, 605102, 003608)  характеристика  «В»:

ЩО-1:   Выключатель однополюсный  16А- 4 шт.;

Выключатель однополюсный  25А- 9 шт.;

Выключатель разъединитель 380 В- 1 шт. 120 А.

ЩО-2:   Выключатель однополюсный  16 А- 7 шт.;

Выключатель однополюсный  25 А- 10 шт.;

Выключатель 3-х фазный 16 А- 1 шт.;

Выключатель разъединитель 380В, 190 А- 1 шт.

ЩО-3:   Выключатель однополюсный  16 А- 6 шт.;

Выключатель разъединитель 380 В, 50 А- 1 шт.

ЩО-5:   Выключатель однополюсный  16 А- 15 шт.;

Выключатель разъединитель 380 В, 120 А- 1 шт.

ЩО-6:   Выключатель однополюсный  16 А- 15 шт.;

Выключатель разъединитель 380 В, 120 А- 1 шт.

ЩО-7:   Выключатель однополюсный  16 А- 15 шт.;

Выключатель разъединитель 380 В, 120 А- 1 шт.

ЩО-8:   Выключатель однополюсный 16 А- 15 шт.;

Выключатель разъединитель 380 В, 120 А- 1 шт.

ЩО-9:   Выключатель однополюсный  16 А- 15 шт.;

Выключатель однополюсный  25 А- 9 шт.;

Выключатель 3-х фазный 16 А- 2 шт.;

Выключатель разъединитель 380 В, 300 А- 1 шт.

ЩО-10: Выключатель однополюсный 16 А- 15 шт.;

Выключатель разъединитель 380 В,120 А- 1 шт.

ЩО-11: Выключатель однополюсный 16 А- 15 шт.;

Выключатель разъединитель 380 В- 1 шт. 120 А

ЩО-12: Выключатель однополюсный 16 А- 15 шт.;

Выключатель разъединитель 380 В,120 А- 1 шт.;

ЩО-13: Выключатель однополюсный 16 А- 15 шт.;

Выключатель разъединитель 380 В,120 А- 1 шт.

ЩО-14: Выключатель однополюсный 16 А- 15 шт.;

Выключатель разъединитель 380 В,120 А- 1 шт.

ЩО-15: Выключатель однополюсный 16 А- 15 шт.;

Выключатель разъединитель 380 В,120 А- 1 шт.

Резерв - в каждый щит по 5 шт. выключателей однополюсных 16 А.артикул 006700

В  каждый щит устанавливается:

- Универсальная вводная клемма (артикул 004906) для подключения гребёнок для сечений до 35 мм2 – 10 шт.

- Гребёнка 3-х полюсная распределительная (артикул 004943) на 19 подключений – 1 шт.

- Гребёнка 3-х полюсная распределительная (артикул 004942) на 4 подключений, основание для распредблока – 4 шт.

- Боковая заглушка для гребёнок (артикул 004990) – 4 шт.

- Клеммная колодка IP2X(артикул 0 4825) на 1 ввод и 21 вывод – 2 шт. (Синий цвет шинка «N»)

- Клеммная колодка IP2X (артикул 0 4825) на 1 ввод и 21 вывод – 2 шт. (Зелёный цвет шинка «PE»)

- Пластина ввода кабелей – 1 шт.

- Дверь металлическая, плоская – 1 шт.

- Замок металлической двери тип 455 – 1 шт.

- Уплотнитель двери – 1 шт.

- Держатель документов пластмассовый гибкий А4 – 1 шт.

Прокладка кабеля

- для питания первой группы потребителей проложить кабельную линию 0,4 кВ марки ВВГнг-LS-0,66 3х35+1х16  в  пластиковых кабель - каналах (артикул 010419, 010522, 030303) (произвести устройство проходов в межэтажных перекрытиях. Толщина перекрытий 100 мм, диаметр 50 мм, количество проходов - 4, с загильзовыванием отверстий и последующей заделкой.) направлением ЩО1-ЩО7-ЩО10-ЩО13

- для питания второй группы потребителей проложить кабельную линию 0,4 кВ марки ВВГнг-LS-0,66  3х35+1х16  в  пластиковых кабель-каналах (артикул 010419, 010522, 030303)  (произвести устройство проходов в межэтажных перекрытиях. Толщина перекрытий 100 мм, диаметр 50 мм, количество проходов - 4, с загильзовыванием отверстий и последующей заделкой.) направлением ЩО2-ЩО5-ЩО8-ЩО11-ЩО14

- для питания третей группы потребителей проложить кабельную линию 0,4 кВ марки ВВГнг-LS-0,66 3х35+1х16   в  пластиковых кабель-каналах (артикул 010419, 010522, 030303)  (произвести устройство проходов в межэтажных перекрытиях. Толщина перекрытий 100 мм, диаметр 50 мм, количество проходов - 4, с загильзовыванием отверстий и последующей заделкой.) направлением ЩО3-ЩО6-ЩО9-ЩО12-ЩО15

2 Этап:

- отключить три питающих фидера (сечение кабелей: 3х70+1х35, 3х50+1х25, 3х50+1х25) из старых ЩО и перезавести в новые ЩО, демонтировав старые, с установкой новых гильз.

- демонтировать автоматические выключатели, в количестве 182 штук, существующих ЩО с установкой в корпусах проходных клемм.

- подключить существующих потребителей на новые ЩО через проходные клеммы, сечение кабеля 2,5 мм2

3 Этап:

Произвести пусконаладочные работы

4 Этап:

Сдача выполненных работ Заказчику

Начальник отдела 714                                                                               М.А.Пряников

Приложение № 2

к Договору подряда № _______________

«____»____________2012 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № | Вид работ | Количество рабочих дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1 | Этап № 1 (поставка и сборка оборудования ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Этап № 2 (демонтаж старого и монтаж нового оборудования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Этап №3 (пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Этап № 4 (сдача работ заказчику) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Срок выполнения работ составляет ____________ дней

| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор по общим вопросам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ____________ / расшифровка подписи/ |  | ___________________ В.Б.Корнильев |

# Приложение № 3

к Договору подряда № ____________

от «____»____________2012 г.

# Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из сторон несет самостоятельно.

# Права ЗАКАЗЧИКА:

- осуществлять контроль соблюдения ПОДРЯДЧИКОМ требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты;

- при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять ПОДРЯДЧИКУ  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;

- при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;

- в случае систематического нарушения ПОДРЯДЧИКОМ требований безопасности труда расторгнуть договор;

- принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения работ.

# Обязанности ЗАКАЗЧИКА:

- проводить с работниками ПОДРЯДЧИКА вводный инструктаж;

- совместно с ПОДРЯДЧИКОМ оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории ЗАКАЗЧИКА;

- информировать ПОДРЯДЧИКА о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с ПОДРЯДЧИКОМ в связи с выполняемыми работами.

# Права ПОДРЯДЧИКА:

- участвовать в проверках, проводимых ЗАКАЗЧИКОМ;

- приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) ЗАКАЗЧИКОМ обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.

# Обязанности ПОДРЯДЧИКА:

- все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;

- соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;

- выполнять требования ЗАКАЗЧИКА об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;

- не допускать к выполнению работ на территории ЗАКАЗЧИКА работников, не прошедших у него вводный инструктаж;

- незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества ЗАКАЗЧИКА, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с ЗАКАЗЧИКОМ в связи с выполняемыми работами.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| Директор по общим вопросам |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| ______________________ Корнильев В.Б. | ______________________ Ф.И.О. |

# Приложение № 4

к Договору подряда № ____________

от «____»____________2012 г.

Условия предоставления сведений о контрагенте (далее – Условия)

- Подрядчик предоставляет Заказчику сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (далее – Сведения) в целях заключения настоящего Договора, и ни для каких-либо других целей.

- Подрядчик гарантирует Заказчику, что Сведения и подтверждающие их документы, направленные ПодрядчикОМ ___.___.2012 г. на электронный адрес ЗаказчикА email@givnipiet.ru, являются полными, точными и достоверными.

- При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по форме, приложенной к настоящим Условиям, с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

- Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием.

- Заказчик обязуется считать Сведения, предоставленные ему Подрядчиком, конфиденциальными и обязуется не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 4 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.

- Заказчик обязуется при обработке полученных от Подрядчика Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

- Подрядчик и Заказчик подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:

Приложение № 1. Форма предоставления сведений.

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| _________________ В.Б. Корнильев |  | ___________________ |

Приложение №1 к условиям предоставления сведений о контрагенте

Форма предоставления сведений Сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и исполнительных органов.

| (наименование организации, представляющей информацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |

Руководитель Подрядчика______________________________

«____»___________20__ г.

МП

Приложение № 5

к Договору подряда № ____________ от ________

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор по общим вопросам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ В.Б.Корнильев |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

| ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ" Заказ 0708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Э-711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственный корпус. Работы по замене распределительных щитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: тех. решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость |  | 2644,216 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # строительных работ |  | # 5,237 |  | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # монтажных работ |  | # 871,344 |  | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # оборудования |  | # 1364,28 |  | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда |  | 217,785 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # Сметная трудоемкость |  | # 1443,85 |  | # чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в ценах 2000г с пересчетом на 09.2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П/л "Legrand" 16.02.2012 | Щиток освещения ЩО 450х575х147 с дверью, замком, уплотнителем для двери и держателем документов 033294 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=52054/3,3*1,11 Оборудование | 14 | 17509,07 |  | 245127 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм08-03-572-03 | Монтаж (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (5205 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (3352 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 14 | 308,43 28,12 | 31,25 1,58 | 4318 | 394 | 438 22 | 2,32 | 32,48 |
| 3 | П/л "Legrand" 16.02.2012 | Выключатель автоматический однополюсный 16А 006700 (резерв - 70шт.) (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=811,94/3,3*1,11 Оборудование | 252 | 273,11 |  | 68824 |  |  |  |  |
| 4 | П/л "Legrand" 16.02.2012 | Выключатель автоматический однополюсный 25А 006701 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=852,82/3,3*1,11 Оборудование | 28 | 286,86 |  | 8032 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 а (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (47681 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (30705 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 210 | 229,33 18,14 | 1,27 | 48159 | 3809 | 267 | 1,56 | 327,6 |
| 6 | П/л "Legrand" 16.02.2012 | Выключатель трехфазный 16А 003608 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4528,19/3,3*1,11 Оборудование | 3 | 1523,12 |  | 4569 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 а (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (678 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (437 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 3 | 229,33 18,14 | 1,27 | 688 | 54 | 4 | 1,56 | 4,68 |
| 8 | П/л "Legrand" 16.02.2012 | Выключатель-разъединитель 120А 605100 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=7873,55/3,3*1,11 Оборудование | 11 | 2648,38 |  | 29132 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм08-03-521-15 | Монтаж (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (5027 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (3238 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 11 | 227,76 36,59 | 0,46 | 2505 | 402 | 5 | 2,81 | 30,91 |
| 10 | П/л "Legrand" 16.02.2012 | Выключатель-разъединитель 190А 605101 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=18746,38/3,3*1,11 Оборудование | 1 | 6305,6 |  | 6306 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРм08-03-521-15 | Монтаж (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (459 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (295 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 | 227,76 36,59 | 0,46 | 228 | 37 |  | 2,81 | 2,81 |
| 12 | П/л "Legrand" 16.02.2012 | Выключатель-разъединитель 50А 605100 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=7873,55/3,3*1,11 Оборудование | 1 | 2648,38 |  | 2648 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРм08-03-521-15 | Монтаж (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (459 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (295 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 | 227,76 36,59 | 0,46 | 228 | 37 |  | 2,81 | 2,81 |
| 14 | П/л "Legrand" 16.02.2012 прим | Выключатель-разъединитель 300А 605102 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=26742,76/3,3*1,11 Оборудование | 1 | 8995,29 |  | 8995 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРм08-03-521-16 | Монтаж (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (699 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (450 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 | 422,17 55,73 | 0,76 | 422 | 56 | 1 | 4,28 | 4,28 |
| 16 | П/л "Legrand" 16.02.2012 | Универсальная вводная клемма для подключения гребенок 004906 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=90,02/3,3*1,11 Оборудование | 140 | 30,28 |  | 4239 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРм08-01-082-01 | Монтаж (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (9712 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (6254 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1,4 | 837,61 552,72 | 28,1 1,74 | 1173 | 774 | 39 2 | 47 | 65,8 |
| 18 | П/л "Legrand" 16.02.2012 | Гребенка трехполюсная на 19 подключений 004943 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=1872,83/3,3*1,11 Оборудование | 14 | 629,95 |  | 8819 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРм10-01-039-06 прим | Монтаж (1 шт.) Монтаж оборудования: НР (3074 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (2170 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 14 | 21,26 20,84 |  | 298 | 292 |  | 2 | 28 |
| 20 | П/л "Legrand" 16.02.2012 | Гребенка трехполюсная на 4 подключения, основание, основание для распредблока 004942 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=349,83/3,3*1,11 Оборудование | 56 | 117,67 |  | 6590 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРм10-01-039-06 прим | Монтаж (1 шт.) Монтаж оборудования: НР (12298 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (8681 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 56 | 21,26 20,84 |  | 1191 | 1167 |  | 2 | 112 |
| 22 | П/л "Legrand" 16.02.2012 | Боковая заглушка для гребенок 004990 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=33,31/3,3*1,11 Оборудование | 56 | 11,2 |  | 627 |  |  |  |  |
| 23 | П/л "Legrand" 16.02.2012 | Клеммная колодка, шинка N, РЕ на 16 подключений 0 4825 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=327,78/3,3*1,11 Оборудование | 56 | 110,25 |  | 6174 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРм10-01-039-06 прим | Монтаж (1 шт.) Монтаж оборудования: НР (12298 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (8681 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 56 | 21,26 20,84 |  | 1191 | 1167 |  | 2 | 112 |
| 25 | П/л "Legrand" 16.02.2012 | Кабельный канал 80х40 010419 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=400,89/3,71*1,05 Материалы для монтажных работ | 84 | 113,46 |  | 9531 |  |  |  |  |
| 26 | П/л "Legrand" 16.02.2012 | Крышка для кабельного канала 80х40 010522 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=183,51/3,71*1,05 Материалы для монтажных работ | 84 | 51,94 |  | 4363 |  |  |  |  |
| 27 | П/л "Legrand" 16.02.2012 | Угол плоский 030303 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=272,44/3,71*1,05 Материалы для монтажных работ | 14 | 77,11 |  | 1080 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРм08-02-409-02 | Монтаж мини-канала (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (4204 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (2707 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,84 | 1455,55 395,60 | 113,71 5,21 | 1223 | 332 | 96 4 | 34,4 | 28,9 |
| 29 | П/л ОАО "НП Подольсккабель" 10.01.2012 | Кабель ВВГнг-LS 3х35+1х16 (км) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=501736/1,18/3,71*1,05 Материалы для монтажных работ | 0,071 | 120339,62 |  | 8544 |  |  |  |  |
| 30 | П/л ОАО "НП Подольсккабель" 10.01.2012 | Кабель ВВГнг-LS 4х1,5 (км) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=44698,4/1,18/3,71*1,05 Материалы для монтажных работ | 0,0105 | 10720,75 |  | 113 |  |  |  |  |
| 31 | П/л ОАО "НП Подольсккабель" 10.01.2012 | Кабель ВВГнг-LS 2х2,5 (км) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=40544,8/1,18/3,71*1,05 Материалы для монтажных работ | 0,098 | 9724,53 |  | 953 |  |  |  |  |
| 32 | П/л ОАО "НП Подольсккабель" 10.01.2012 | Кабель ВВГнг-LS 2х1,5 (км) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=31246,4/1,18/3,71*1,05 Материалы для монтажных работ | 0,64 | 7494,34 |  | 4796 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕРм08-01-082-01 | Стоимость и монтаж проходной клеммы и крышки торцевой для клемм (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (31513 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (20293 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 4,54 | 837,61 552,72 | 28,1 1,74 | 3803 | 2509 | 128 8 | 47 | 213,38 |
| 34 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (2691 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1733 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,36 | 2439,57 593,40 | 91,18 3,95 | 878 | 214 | 33 1 | 51,6 | 18,58 |
| 35 | ТЕРм08-02-402-01 | Прокладка кабеля в кабель-канале (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (2170 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1397 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,84 | 911,27 175,95 | 481,87 29,86 | 765 | 148 | 405 25 | 15,3 | 12,85 |
| 36 | ТЕРм08-02-402-02 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2 (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (16471 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (10606 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 7 | 965,6 162,15 | 421,88 25,91 | 6759 | 1135 | 2953 181 | 14,1 | 98,7 |
| 37 | ТЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 (100 отверстий) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 При работах на высоте от опорной площадки более 1,5 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 100-150 мм ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; 3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (1586 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (953 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,12 | 1776,24 679,89 | 1096,35 179,78 | 213 | 82 | 131 22 | 58,47 | 7,02 |
| 38 | ТЕРм08-02-472-11 | Отключение питающих фидеров (10 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 Электромонтажные работы на других объектах: НР (104 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (67 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,3 | 29,41 24,77 | 4,64 0,10 | 9 | 8 | 1 | 2,15 | 0,65 |
| 39 | ТЕРм08-02-472-11 | Подключение питающих фидеров (10 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (146 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (94 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,3 | 57,96 41,29 | 7,74 0,16 | 17 | 12 | 2 | 3,59 | 1,08 |
| 40 | ТЕРм08-01-102-01 | Демонтаж оборудования ЩО (1 шкаф) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (2076 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1337 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 3 | 108,85 51,51 | 57,34 3,79 | 327 | 155 | 172 11 | 4,38 | 13,14 |
| 41 | ТЕРм08-03-526-01 | Демонтаж Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 а (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (12393 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (7980 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 182 | 5,82 5,44 | 0,38 | 1059 | 990 | 69 | 0,47 | 85,54 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 504916 | 13774 | 4744 276 |  | 1203,21 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 1958158 | 213509 | 51937 4276 |  | 1443,85 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 170963 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 111740 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 37 |  |  |  |  |  | 213 | 82 | 131 22 |  | 7,02 |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 255 | 98 | 157 26 |  | 8,42 |
| Всего с учетом "Пересчет на 09.2012 г ОЗП=12,918; ЭМ=9,123; ЗПМ=12,918; МАТ=3,805" |  |  |  |  |  | 2698 | 1266 | 1432 336 |  | 8,42 |
| Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 1 602) |  |  |  |  |  | 1586 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 1 602) |  |  |  |  |  | 953 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 5237 |  |  |  | 8,42 |
| Итого |  |  |  |  |  | 5237 |  |  |  | 8,42 |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 28, 33-36, 38-41 |  |  |  |  |  | 72561 | 11066 | 4613 254 |  | 944,19 |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 75697 | 13279 | 5536 305 |  | 1133,03 |
| Всего с учетом "Пересчет на 09.2012 г ОЗП=12,918; ЭМ=9,123; ЗПМ=12,918; МАТ=3,805" |  |  |  |  |  | 438479 | 171538 | 50505 3940 |  | 1133,03 |
| Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 175 478) |  |  |  |  |  | 141698 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 175 478) |  |  |  |  |  | 91249 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 671426 |  |  |  | 1133,03 |
| Монтаж оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 19, 21, 24 |  |  |  |  |  | 2680 | 2626 |  |  | 252 |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 3205 | 3151 |  |  | 302,4 |
| Всего с учетом "Пересчет на 09.2012 г ОЗП=12,918; ЭМ=9,123; ЗПМ=12,918; МАТ=3,805" |  |  |  |  |  | 40910 | 40705 |  |  | 302,4 |
| Накладные расходы 80%*0,85 ФОТ (от 40 705) |  |  |  |  |  | 27679 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 40 705) |  |  |  |  |  | 19538 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 88127 |  |  |  | 302,4 |
| Материалы для монтажных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 25-27, 29-32 |  |  |  |  |  | 29380 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Пересчет на 09.2012 г ОЗП=12,918; ЭМ=9,123; ЗПМ=12,918; МАТ=3,805" |  |  |  |  |  | 111791 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 871344 |  |  |  | 1435,43 |
| Итоги по Оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 3-4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22-23 |  |  |  |  |  | 400082 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Пересчет на 09.2012 г ПЗ=3,41" |  |  |  |  |  | 1364280 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 1364280 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 2240861 |  |  |  | 1443,85 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 328432 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 51937 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 217785 |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  | 1364280 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 170963 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 111740 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 403355 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 2644216 |  |  |  | 1443,85 |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с учётом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил ___________________

Проверил ___________________

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор по общим вопросам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ В.Б.Корнильев |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

| ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ" Заказ 0708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Э-712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственный корпус. Пусконаладочные работы к локальной смете Э-711. Распределительные щиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: тех. решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость прочих |  | 175,225 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда |  | 79,304 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # Сметная трудоемкость |  | # 6448,79 |  | # чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в ценах 2000г с пересчетом на 09.2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щиток распределения энергии ЩО - 14шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРп01-06-021-01 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2 (1 схема) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (443 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (256 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 | 56,04 56,04 |  | 56 | 56 |  | 4 | 4 |
| 2 | ТЕРп01-06-021-02 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 (1 схема) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (1306 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (756 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 12 | 14,01 14,01 |  | 168 | 168 |  | 1 | 12 |
| 3 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ (1 фазировка) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (1706 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (988 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 14 | 15,66 15,66 |  | 219 | 219 |  | 1 | 14 |
| 4 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (28135 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (16295 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 210 | 17,23 17,23 |  | 3618 | 3618 |  | 1,5 | 315 |
| 5 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (714 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (413 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 4 | 22,97 22,97 |  | 92 | 92 |  | 2 | 8 |
| 6 | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кв с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 а (1 шт.) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (3219 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (1864 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 12 | 34,46 34,46 |  | 414 | 414 |  | 3 | 36 |
| 7 | ТЕРп01-03-002-06 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кв с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 а (1 шт.) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (357 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (207 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 | 45,94 45,94 |  | 46 | 46 |  | 4 | 4 |
| 8 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (685 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (397 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 14 | 6,26 6,26 |  | 88 | 88 |  | 0,4 | 5,6 |
| 9 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (2555 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (1480 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 14 | 23,48 23,48 |  | 329 | 329 |  | 1,5 | 21 |
| 10 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (4696 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (2720 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 2,41 | 250,48 250,48 |  | 604 | 604 |  | 16 | 38,56 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 5634 | 5634 |  |  | 458,16 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 79304 | 79304 |  |  | 6448,79 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 43815 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 25377 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-10 |  |  |  |  |  | 5634 | 5634 |  |  | 458,16 |
| Всего с учетом "С учетом к=1,3 за выполнение ПНР в электрических установках под напряжением с оформлением при этом нарядов или допусков п.12 табл.1 - 45% ОЗП=1,135; ТЗ=1,135" |  |  |  |  |  | 6395 | 6395 |  |  | 520,01 |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ТЗ=1,2" |  |  |  |  |  | 7674 | 7674 |  |  | 624,01 |
| Всего с учетом "Уменьшение доли пусконаладочных работ до 80% работ "вхолостую" ОЗП=-20%; ТЗ=-20%" |  |  |  |  |  | 6139 | 6139 |  |  | 499,21 |
| Всего с учетом "Пересчет на 09.2012 г ОЗП=12,918; ТЗ=12,918" |  |  |  |  |  | 79304 | 79304 |  |  | 6448,79 |
| Накладные расходы 65%*0,85 ФОТ (от 79 304) |  |  |  |  |  | 43815 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40%*0,8 ФОТ (от 79 304) |  |  |  |  |  | 25377 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 148496 |  |  |  | 6448,79 |
| Итого |  |  |  |  |  | 148496 |  |  |  | 6448,79 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 79304 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 43815 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 25377 |  |  |  |  |
| Доля пусконаладочных работ "вхолостую" 80% |  |  |  |  |  | 148496 |  |  |  |  |
| Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой" 20% |  |  |  |  |  | 37124 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 26729 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 175225 |  |  |  | 6448,79 |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с учётом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил ___________________

Проверил ___________________