Приложение № 2

к договору ______________от _____________
Календарный план
на выполнение работ по расчистке от кустарника и мелколесья территории, прилегающей к периметру защищенной зоны с внешней и внутренней стороны с применением дефолиантов
	№
этапа
	Наименование этапов работ по договору
	Сроки выполнения
	Результаты работ (перечень отчётной документации,
представляемой с актом сдачи-приёмки выполненных работ)
	Стоимость работ, с НДС, руб.

	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	8

	1
	Выполнение работ по расчистке от кустарника и мелколесья территории, прилегающей к периметру защищенной зоны с внешней и внутренней стороны с применением дефолиантов
	С даты подписания акта передачи фронта работ
	30 календарных дней  с даты подписания акта передачи фронта работ                    (но не позднее 30.06.2014)
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	


	Заказчик
	Подрядчик

	Генеральный директор 

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»


	

	
	

	____________________  В.А. Василенко
м.п. 
	__________________ /_________________/
м.п. 


