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ДОГОВОР ПОДРЯДА №____

	Санкт-Петербург
	«     »               2012 г.



Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице заместителя Генерального директора по экономике и финансам Петрова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 719-07/096-11 от 21.12.2011г. c одной стороны, и___________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК в лице___________,  действующего на основании Устава, с другой стороны (далее вместе именуемые Стороны), на основании Протокола от ___________ рассмотрения и оценки _________________ № _______________ заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется в установленный Договором срок и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору), выполнить работы (далее - работы) по комплексному ремонту помещений Административного ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 (далее – Объект), а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить выполненные работы. 
1.2. ПОДРЯДЧИК выполняет работы с использованием собственных материалов и оборудования.
1.3. Срок выполнения работ:
Начало – в течение 5 дней с даты подписания Сторонами Договора.
Окончание  - в соответствии с Календарным планом (Приложение №1 к Договору).
В случае несвоевременного исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по пункту 3.2 Договора срок начала работ переносится на количество дней задержки ЗАКАЗЧИКОМ выполнения обязательств по данному пункту.
1.4. ЗАКАЗЧИК в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора передает ПОДРЯДЧИКУ, а ПОДРЯДЧИК принимает по акту приема-передачи помещения для выполнения работ, предусмотренных п.1.1 Договора. 
 
2. ЦЕНА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена работ по Договору в соответствии со Сводной сметой (Приложение № 4 к Договору) составляет: _____________, кроме того НДС 18% - _________________, общая цена работ по Договору составляет - _______________.
2.2. Цена работ по Договору включает в себя вознаграждение ПОДРЯДЧИКА за выполнение всех обязанностей по Договору и компенсацию всех его издержек, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения работ материалов и оборудования, а так же налоги, сборы и другие обязательные платежи.
2.3. Цена по Договору является твердой и не подлежит изменению кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение, связанное с увеличением объема выполнения работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ПОДРЯДЧИК обязан:
· производить работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору);
· не использовать при производстве работ опасные для людей и окружающей среды материалы. Если при выполнении работ возникает неизбежность в использовании таких материалов, ПОДРЯДЧИК примет все необходимые меры, чтобы такие материалы были надежно упакованы, и люди, работающие с такими материалами, были обеспечены специальной защитной одеждой и специальным поверенным инструментом. ПОДРЯДЧИК обязан допускать работников к выполнению опасных работ только при наличии специальных наряд-допусков. В случае возникновения аварийных ситуаций либо несчастных случаев, вследствие применения ПОДРЯДЧИКОМ опасных материалов, ответственность возлагается на ПОДРЯДЧИКА и возникший ущерб возмещается им из собственных средств;
· назначить на период работ ответственного представителя, уполномоченного решать текущие вопросы в рамках выполняемых работ и уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора;
· обеспечить выполнение работ на территории Объекта с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны окружающей среды, иных норм действующего законодательства и нормативных актов органов федеральной и городской власти, в том числе в соответствии с Приложением № 3 «Взаимоотношения сторон в области охраны труда», а также нести ответственность за не соблюдение указанных норм с оплатой всех наложенных штрафов, в том числе с возмещением возникших убытков и ущерба. При возникновении аварии, пожара ПОДРЯДЧИК обязан сообщить о происшедшем руководству ЗАКАЗЧИКА. Вызвать подразделения противопожарной службы, медицинскую помощь и до прибытия специалистов ЗАКАЗЧИКА организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и/или загрязнения окружающей среды.
· нести ответственность за выполнение на Объекте мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды в период выполнения работ;
· обеспечить вывоз мусора с территории Объекта;
· в течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения работ по Договору вывезти с территории Объекта принадлежащие ему временные сооружения и механизмы;
· вести работы в соответствии с режимом работы ЗАКАЗЧИКА (понедельник-четверг с 8.30. до 16.30, пятница с 8.30 до 15.00, выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни по календарю); соблюдать на территории ЗАКАЗЧИКА внутриобъектовый режим;
· до подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) по Договору передать ЗАКАЗЧИКУ техническую и исполнительную документацию;
· по требованию ЗАКАЗЧИКА обеспечить сохранность и передать на склад ЗАКАЗЧИКА ликвидные материалы и оборудование, образующиеся при демонтаже и разборке строительных конструкций и оборудования;
· информировать ЗАКАЗЧИКА обо всех нештатных ситуациях на территории ЗАКАЗЧИКА при производстве работ по Договору (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и. т. д.) и принимаемых решениях.
3.2. ЗАКАЗЧИК обязан обеспечивать необходимые условия для нормальной работы ПОДРЯДЧИКА: 
· назначить на период работ ответственного представителя, упoлномоченного решать вопросы, связанные с производством работ;
· обеспечивать ПОДРЯДЧИКА местами для складирования строительных материалов, точкой подключения электропитания, бытовыми помещениями.
· ЗАКАЗЧИК обеспечивает доступ на объект сотрудников ПОДРЯДЧИКА по единому согласованному списку, предоставляемому ПОДРЯДЧИКОМ за 3 (три) рабочих дня до начала работ. Пропускной режим на Объект ЗАКАЗЧИКА не допускает прохода лиц, не имеющих Российского гражданства. 

4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. ПОДРЯДЧИК ежемесячно, не позднее 22 числа текущего месяца обязан сдавать ЗАКАЗЧИКУ объём выполненных в отчетном периоде работ с предоставлением оформленных со своей стороны Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, оформленного в соответствии с НК РФ.
4.2.  ЗАКАЗЧИК в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) обязан отправить ПОДРЯДЧИКУ подписанные со своей стороны документы или мотивированный отказ от приемки работ. 
4.3. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения силами и за счет Подрядчика. 
4.4. В случае досрочного выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе досрочно принять выполненные работы и оплатить их.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Оплата по Договору осуществляется без авансового платежа путем безналичного перечисления ЗАКАЗЧИКОМ денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА.
5.2. Расчет за выполненные работы производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на основании счета, выставленного ПОДРЯДЧИКОМ.
5.3. Обязанность ЗАКАЗЧИКА по оплате работ считается выполненной с момента списания денежных средств с банковского счета ЗАКАЗЧИКА.
5.4. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из Договора. ПОДРЯДЧИК представляет ЗАКАЗЧИКУ подписанные акты сверки расчетов, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах. ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр ПОДРЯДЧИКУ.

6. ГАРАНТИИ
6.1. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные ПОДРЯДЧИКОМ по Договору, и все материалы и оборудованиие, используемые в ходе выполнения работ,  действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспорте качества, и составляет не менее гарантии производителя.
6.2. Срок гарантии на выполненные по Договору работы устанавливается _______  месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) за последний отчетный период.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результатов работ, ПОДРЯДЧИК обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) дней со дня обнаружения дефектов, либо в иной согласованный Сторонами срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их возникновения, согласования порядка и срока их устранения, ПОДРЯДЧИК обязан направить своего представителя на объект ЗАКАЗЧИКА не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения ЗАКАЗЧИКА. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6.4. При отказе ПОДРЯДЧИКА направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок или отказе ПОДРЯДЧИКА от подписания акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается только ЗАКАЗЧИКОМ. В этом случае ПОДРЯДЧИК теряет право оспаривать наличие обнаруженных ЗАКАЗЧИКОМ недостатков (дефектов).
6.5. Если ПОДРЯДЧИК в течение срока, согласованного с ЗАКАЗЧИКОМ, не устранит недостатки (дефекты) в выполненных работах, ЗАКАЗЧИК вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) третье лицо, с отнесением расходов на ПОДРЯДЧИКА.
6.6. В случае разногласий между ПОДРЯДЧИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ по качеству выполненных работ или используемых при выполнении работ материалов ЗАКАЗЧИК вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ. В случае установления экспертизой отсутствия нарушений при выполнении работ со стороны ПОДРЯДЧИКА расходы на экспертизу несет Сторона, по требованию которой была назначена экспертиза, а если экспертиза назначена по соглашению Сторон, то оплата ее стоимости осуществляется обеими Сторонами в равных размерах.
6.7. ЗАКАЗЧИК вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой ПОДРЯДЧИКОМ, не вмешиваясь в его деятельность.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующими нормами законодательства РФ.
7.2. В случае нарушения сроков выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ПОДРЯДЧИКА уплаты неустойки в размере 1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
7.3. В случае если просрочка составляет более 30 (тридцати) календарных дней, ЗАКАЗЧИК имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением ПОДРЯДЧИКА без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления. В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения ПОДРЯДЧИКОМ соответствующего уведомления от ЗАКАЗЧИКА, если иной срок не указан в уведомлении. 
7.4. В случае расторжения Договора в соответствии с п. 7.3 Договора информация о ПОДРЯДЧИКЕ заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
7.5. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
7.6. Убытки, причиненные третьему лицу по вине ПОДРЯДЧИКА, возмещаются ПОДРЯДЧИКОМ, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
7.7. В случае причинения вреда имуществу ЗАКАЗЧИКА при выполнение ПОДРЯДЧИКОМ работ по Договору, последний обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ стоимость причиненного вреда в полном объеме.	

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. ПОДРЯДЧИК по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ имеет право привлекать для выполнения отдельных видов работ представителей сторонних организаций, при этом вся ответственность за качество и сроки выполнения этих работ остается на ПОДРЯДЧИКЕ.
8.2. ПОДРЯДЧИК знает о расходах, которые возлагаются на него в период выполнения работ.  
8.3. ПОДРЯДЧИК полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену и действуют на дату подписания Договора, и учел в своих расчетах расходы и прибыль, и в будущем не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Договоре.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и за возникновение которых не несут ответственности.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: землетрясения, наводнения, и иные стихийные бедствия, забастовки, войны, акты государственных органов, обязательных для одной из сторон, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.
9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств информировать другою Сторону об их наступлении в письменной форме, причем по требованию Стороны в течение 10-ти рабочих дней должен быть представлен документ, подтверждающий действие указанных обстоятельств. В противном случае Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на эти обстоятельства, как на освобождающие от ответственности.
9.4. Если неисполнение обязательств, вытекающих из Договора, причиной которого явилось действие обстоятельств непреодолимой силы, длится более шести месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону.

10. РЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения Договора, Стороны разрешают путем переговоров.
10.2. Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде в двух экземплярах. Срок ответа на претензии - 20 дней с момента получения.
10.3. Если согласие не достигнуто, споры и разногласия решаются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРA
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончательного выполнения Сторонами договорных обязательств.
11.2. Договор может быть расторгнут в любое время по взаимному желанию Сторон, выраженному в письменной форме, а также в иных случаях предусмотренных законодательством.
11.3. ЗАКАЗЧИК имеет право в любое время расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив о предстоящем расторжении ПОДРЯДЧИКА. При этом ЗАКАЗЧИК обязан оплатить ПОДРЯДЧИКУ стоимость документально подтвержденных фактически выполненных и принятых работ.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Приложения, дополнения и изменения к Договору, составляют его неотъемлемую часть и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
12.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру  для каждой из Сторон.
12.3. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.
12.4. Стороны обязаны уведомить письменно об изменении реквизитов в течение 5 рабочих дней.
12.5. К Договору  прилагается:
Приложение № 1: Календарный план.
Приложение № 2: Техническое  задание.
Приложение № 3: Взаимоотношения сторон в области охраны труда.
Приложение № 4: Сводная смета.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	Наименование организации

	Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия
Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183
ИНН 7814417371, КПП 783450001
Р/с 4070 2810 8390 4000 2061
в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
К/с 3010 1810 2000 0000 0704, БИК 044030704
ОКПО 07626010,	
ОГРН 1089847342001
Тел.: (812) 430-01-34, факс: (812) 430-03-93
e-mail: email@givnipiet.ru
	Место нахождения: 
Почтовый адрес: 
ИНН _____________, КПП ___________
Р/сч _______________________
в _________________________

К/сч  _______________, БИК  _____________
ОКПО ___________________,
ОГРН ____________________ 
ОКАТО __________________
Тел. ________________
Факс _________________
e-mail: ________________
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	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Заместитель Генерального директора 
по экономике и финансам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	

	
	

	___________________ С.А.Петров
	______________________    Ф.И.О.
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	№ этапа
	Наименование работ
	Начало выполнения работ
	Окончание выполнения работ
	Продолжительность (календарных дней)
	Стоимость работ, руб. (без НДС)

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО:
	
	

	НДС 18%
	

	ИТОГО С НДС 18%
	








	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Заместитель Генерального директора 
по экономике и финансам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	

	
	

	__________________________ С.А.Петров
	______________________    Ф.И.О.
























                                     Приложение № 2 
к договору подряда №__________от ________

	Согласовано:
	
	Утверждаю:

	
	
	Заместитель Генерального директора 

	
	
	по экономике и финансам ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________
	
	_____________________ С.А.Петров

	"___"______________ 201__ г.
	
	"___"___________201__г.


                                                                                                                                                                                                                               
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
по комплексному ремонту помещений
Административного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82

Актовый зал Административного корпуса
Строительные работы Актового зала Административного корпуса
	1. 
	Демонтаж дверных блоков входа в зал, 1500х2860Н в кирпичных стенах
	4шт

	2. 
	Изготовить и установить дверные блоки в проемы по эскизу №25
	4шт

	3. 
	Демонтаж дверных блоков входа на сцену, 900х2250Н в кирпичных стенах
	2шт

	4. 
	Изготовить и установить дверные блоки в проемы по эскизу №26
	2шт

	5. 
	Демонтаж дверных блоков входа на балкон, 1300х3050Н, в кирпичных стенах
	2шт

	6. 
	Изготовить и установить дверные блоки в проемы по эскизу №12
	2шт

	7. 
	Облицевать переднюю стенку сцены и лестницы входа на сцену, паркетной доской, дуб. Колич. лестниц  4шт.
	25м2

	8. 
	Закругленную часть облицовки сцены, выполнить дубовой рейкой сеч 15х50мм, L=0,9пм
	40шт

	9. 
	Облицовку сцены и существующий паркет на сцене шлифовать и покрыть огнезащитным износостойким лаком Стабитерм-107
	124м2

	10. 
	Существующий паркет в холлах входа, пол перед сценой, лестницы на балкон и пол балкона шлифовать и покрыть прозрачным водным лаком
	284,6м2

	11. 
	Демонтаж существующих деревянных плинтусов
	52пм

	12. 
	Установка дубового плинтуса, сеч.90х12мм
	76пм

	13. 
	Штукатурка стен после демонтажа плинтусов
	10м2

	14. 
	Шпаклевка потолков холлов входа
	27,6м2

	15. 
	Окраска потолков входа воднодисперсионной краской
	27,6м2

	16. 
	Шпаклевка стен входа воднодисперсионной краской
	48,70м2

	17. 
	Окраска стен холлов воднодисперсионной краской
	48,70м2

	18. 
	Потолок сводчатый над амфитеатром на высоте 10,5м размыть, огрунтовать, оклеить стеклотканевой сеткой, 4х4
	395м2

	19. 
	Шпаклевка сводчатого потолка
	395м2

	20. 
	Окраска сводчатого потолка белой воднодисперсионной краской
	395м2

	21. 
	Шпаклевать колонны балкона
	68м2

	22. 
	Колонны и капители красить белой воднодисперсионной краской
	108м

	23. 
	Окраска белой эмалью ограждения балкона с балясинами и поручнем, 12 секций, 2,6х0,9 каждая
	70,2м2

	24. 
	Окраска белой эмалью ограждения лестниц с балясинами и поручнем, 2 лестницы
	42м2

	25. 
	Шпаклевка потолка балкона с балками 
	165м2

	26. 
	Окраска потолка балкона белой воднодисперсионной краской
	165м2

	27. 
	Шпаклевка балки по колонам с лепкой 
	180м2

	28. 
	Окраска балки по колоннам с лепкой белой воднодисперсионной краской
	225м2

	29. 
	Шпаклевка стен балкона
	107,56м2

	30. 
	Окраска стен балкона воднодисперсионной краской
	107,56м2

	31. 
	Центральную люстру и 11 подвесов подготовить под окраску
	 7м2

	32. 
	Окрасить центральную люстру и 11 подвесов методом напыления, аэрозольную краска золотая «18 КАРАТ»
	7 м2

	33. 
	Помыть плафоны люстр и подвесов
	16м2

	34. 
	Шпаклевка стен зала
	195м2

	35. 
	Окраска стен зала
	195м2

	36. 
	Шпаклевка потолка сцены с балками
	63м2

	37. 
	Окраска потолка сцены белой воднодисперсионной краской
	63м2

	38. 
	Шпаклевка стен сцены, высота от пола до потолка 7,7м
	148м2

	39. 
	Окраска стен сцены воднодисперсионной краской
	148м2

	40. 
	Шпаклевка портала, высота от пола до верха портала 6,5м
	100м2

	41. 
	Окраска портала с лепкой белой воднодисперсионной краской высота портала от пола до верха 6,5м
	112,5м2

	42. 
	Окраска белой эмалью каркасов кресел и театральных банкеток
	230м2

	43. 
	Окраска эмалью коричневого цвета плинтусов на креслах
	28м2

	44. 
	Окраска белой воднодисперсионной краской тумб по художественные скульптуры, колич. 12шт
	30м2

	45. 
	Установка стационарных лесов высота от пола до потолка:
              1. в зоне амфитеатра Н=10,5м 
              2.на сцене Н=7,7м
	
395м2
63м2





Электрооборудование и электроосвещение актового зала
	1.
	Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом  панельная   220В, 16А, ст. защиты IP44  типа РП10-3-IP44  (ИЭК).
	18шт

	2.
	Переносная вилка 220В 16А типа ССИ-013 ст.защиты IP44
	18шт

	3.

	Светосигнальный индикатор, зеленый цвет , 220В типа AD-22DS(артикул BLS10-ADDS-K06)
	18шт

	4.
	Лампа сменная светодиодная матрица 230В артикул BMS10-220-K06
	18шт

	5.
	Лампа светодиодная мощностью 6,5 Вт , 220В, тепло-белая с цоколем Е27 типа CORN36LEDSMD (для замены лампы накаливания мощностью 60Вт ), ООО «Индустрия Света» г. Москва
	88шт

	6.
	Лампа светодиодная мощностью 13,5 Вт , 220В, тепло-белая с цоколем Е27 типа CORN72LEDSMD (для замены лампы накаливания мощностью 100Вт), ООО«Индустрия Света» г.Москва
	 10шт

	7.
	Лампа светодиодная мощностью 18 Вт, 220В, тепло-белая с цоколем Е27 типа CORN108LEDSMD (для замены лампы накаливания мощностью 150Вт), ООО «Индустрия Света» г.Москва
	 11шт

	8.
	Лампа светодиодная мощностью 90 Вт, 220В, тепло-белая с цоколем Е40 типа LMS-60-40 (для замены лампы ртутной ДРЛ-400) ООО «Световые технологии» г.Екатеринбург
	 18шт

	9.
	Демонтаж:
	

	
	Розетка штепсельная двухполюсная 220В,16А открытой установки
	18шт

	
	Светосигнальная арматура зеленого цвета, 220В
	18шт

	
	Прожектор театральный мощностью 2000Вт, 220В установленный на высоте  10м
	10шт

	
	Лампа  ДРЛ-400 с ПРА установленная в люстре на высоте 10м
	18шт

	10.
	Монтаж:
	

	
	Розетка штепсельная двухполюсная 220В,16А открытой установки
	18шт

	
	Светосигнальный индикатор, зеленый цвет, 220В типа AD-22DS
	18шт

	
	Лампа светодиодная мощностью 90Вт, 220В, тепло-белая с цоколем Е40 типа LMS-60-40 (для замены лампы ртутной ДРЛ-400
	18шт

	
	Прожектор театральный мощностью 2000Вт, 220В, устанавливаемый на высоте 10м
	10шт


Помещение 206 площадью 35,75 м2
Административного корпуса

Строительные работы пом.206 Административного корпуса
1. Погрузка и разгрузка строительного мусора                     				1,4м3
2. Вывоз строительного мусора                                              				1,4м3
3. Разборка деревянных плинтусов                                     				22,7пм
4. Разборка покрытий полов из линолеума                        				35,75м2
5. Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм  				35,75м2
6. Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс 
износостойкости                                               					35,75м2
7. Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами 			22,7пм
8. Ремонт штукатурки стен после демонтажа плинтуса       				3,8м2
9. То же, потолка                                                                       				3м2
10. То же, откосов проемов дверей                                         				2,6м2
11. Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»            				35,75м2
12. То же, стен                                                                          				83м2
13. Оклейка стен флизелиновыми обоями под окраску       				83м2
14. Окраска потолка белой воднодисперсионной краской  				35,75м2
15. Окраска стен воднодисперсионной краской                     				83м2
16. Демонтаж входной двери с фрамугой 1300х2400н          				1шт
17. Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х2400н, белый, 
ламинированный, по эскизу №2      							1шт
18. Демонтаж встроенных шкафов, 600х2400н                      				1шт
19. Формирование ниш листами «Гипрока» по металлическому каркасу, 
эскиз №8                                                               					1шт
20. Изготовление и установка встраиваемых шкафов, 600х2200н, белые, 
ламинированные, по эскизу №4       							1шт
21. Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза    			6м2

Электрооборудование и электроосвещение пом.206 Административного корпуса
1. Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем 
IP20 (1245х186х66 мм) мощностью 32 Вт  СС110-212-1-Н-072М 	6шт
2. Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250 В   
в нормальном исполнении                                       	2шт
3. Розетка штепсельная  двухместная с заземляющим  контактом, 
с  защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего 
короба   размером 100х50 мм    	6шт
4. Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой  к поз.3  	6шт
5. Коробка изолирующая на  2 модуля  к поз.4                    	12шт
6. Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки  	5шт
7. Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м  кат.№636302    	7шт
8. Внутренний угол к поз.7 кат.№636420                                	2шт
9. Кабель белого цвета с медными жилами  марки ВВГнг-660 сечением мм²:     
                                         3х1,5                                                           	50м
                             4х1,5                                                            	7м
                             3х2,5                                                          	55м
10. Демонтаж светильника 2х36 Вт                                             	6шт
11. Демонтаж розеток, выключателей, коробок ответвительных      	15шт
12. Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2                                         	120м

Помещение 206А площадью 27,95 м2
Административного корпуса

Строительные работы пом.206А Административного корпуса
1. Погрузка и разгрузка строительного мусора                      	1,2м3
2. Вывоз строительного мусора                                             	1,2м3
3. Разборка деревянных плинтусов                                    	20,2пм
4. Разборка покрытий полов из линолеума                      	27,95м2
5. Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм  	27,95м2
6. Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс 
износостойкости                                               	27,95м2
7. Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами 	20,2пм
8. Ремонт штукатурки стен после демонтажа плинтуса       	3,8м2
9. Ремонт штукатурки потолка                                                  	2м2
10. То же, откосов проемов дверей                                          	2,4м2
11. Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»             	27,95м2
12. То же, стен                                                                          	76,7м2
13. Оклейка стен лизелиновыми обоями под окраску         	76,7м2
14. Окраска потолка белой воднодисперсионной краской 	27,95м2
15. Окраска стен воднодисперсионной краской                 	76,7м2
16. Демонтаж входной двери с фрамугой 1300х3050            	1шт
17. Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х3050, 
белый, ламинированный, по эскизу №1              	1шт
18. Изготовить и установить стационарную, остекленную перегородку, 
4200х3800н. Заполнение глухих частей  - Гипсовинил, покрытие 
Durafort, двойное остекление с межрамными жалюзи, профиль. 
Дверь глухая «Финский стандарт» 	17шт
19. Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза 	4,6м2

Электрооборудование и электроосвещение пом.206А Административного корпуса
1. Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 
(1245х186х66 мм) мощностью 32Вт  СС110-212-1-Н-072М  	6шт
2. Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250В   
в нормальном исполнении                                    	1шт
3. Розетка штепсельная  двухместная с заземляющим  контактом, 
с  защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего 
короба  размером 100х50 мм     	6шт
4. Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой  к поз.3 	6шт
5. Коробка изолирующая на  2 модуля  к поз.4               	12шт
6. Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки	5шт
7. Мини-канал DLP-D сечением 25х16мм, L=2 м  кат.№ 636302                	7шт
8. Кабель белого цвета с медными жилами  марки ВВГнг- 660 сечением мм²:     
                                                   3х1,5                                             	50м
                                                   4х1,5                                               	7м
                                                   3х2,5                                             	55м
9. Демонтаж светильника 2х36 Вт                                       	6шт
10. Демонтаж розеток, выключателей, коробок ответвительных  	15шт
11. Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5мм2                                      	120м

Помещение 311 площадью 24,0 м2
Административного корпуса

Строительные работы пом.311 Административного корпуса
1. Погрузка и разгрузка строительного мусора                     	0,5м3
2. Вывоз строительного мусора                                              	0,5м3
3. Разборка деревянных плинтусов                                        	19пм
4. Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм    	24,0м2
5. Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 
33 класс износостойкости                                                      	24,0м2
6. Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами 	19пм
7. Ремонт штукатурки стен после демонтажа плинтуса           	5м2
8. Штукатурка потолка                                                               	3м2
9. То же, откосов проемов дверей                                              	2м2
10. Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»                	24,0м2
11. То же, стен                                                                          	68,0м2
12. Окраска потолка белой воднодисперсионной краской  	24,0м2
13. Окраска стен воднодисперсионной краской                  	68,0м2 
14. Демонтаж входной двери с фрамугой 1300х3050             	1шт
15. Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х3050, 
белый, ламинированный, по эскизу №1        	1шт
16. Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза 	4,8м2

Электрооборудование и электроосвещение пом.311 Административного корпуса
1. Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 
квадратный мощностью 32 Вт  СС110-141-1-Н-072М    	8шт
2. Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250В 
в нормальном исполнении                                           	1шт
3. Розетка штепсельная  двухместная с заземляющим  контактом, 
с  защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего 
короба размером 100х50мм      	5шт
4. Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой  к поз.3 	5шт
5. Коробка изолирующая на  2 модуля  к поз.4                     	10шт
6. Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки  	5шт
7. Мини-канал DLP-D сечением 25х16мм, L=2м  кат.№636302      	10шт
8. Внутренний угол к поз.7 кат.№636420                                	3шт
9. Кабель белого цвета с медными жилами  марки ВВГнг- 660 сечением мм²:     
                              3х1,5                                                          	38м
                                        4х1,5                                                            	7м
                                        3х2,5                                                          	45м
10. Демонтаж светильника 2х36Вт                                           	8шт
11. Демонтаж розеток, выключателей, коробок ответвительных      	10шт
12. Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5мм2                                          	90м

Помещение 311А площадью 26,36 м2
Административного корпуса

Строительные работы пом.311А Административного корпуса
1. Погрузка и разгрузка строительного мусора                      	1м3
2. Вывоз строительного мусора                                                	1м3
3. Разборка деревянных плинтусов                                      	20,5пм
4. Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм  	26,36м2
5. Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс 
износостойкости                                                	26,36м2
6. Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами 	20,5пм
7. Ремонт штукатурки стен                                                    	5,2м2
8. То же, потолка                                                                     	2,3м2
9. То же, откосов проемов дверей                                         	2,5м2
10. Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»              	26,36м2
11. То же, стен                                                                          	71,0м2
12. Оклейка стен флизелиновыми обоями под окраску      	71,0м2
13. Окраска потолка белой воднодисперсионной краской 	26,36м2
14. Окраска стен воднодисперсионной краской                   	71,0м2
15. Демонтаж дверного блока, 900х2050н                               	1шт
16. Изготовление и установка дверного блока в проем, 900х2400н, 
белый, ламинированный, по эскизу №3         	1шт
17. Демонтаж облицовки проема входа в помещение из досок со штукатуркой   	3м2
18. Проем входа в помещение сформировать листами «Гипрока» по 
металлическому каркасу                                             	3м2
19. Демонтаж существующих встроенных шкафов, 1200х2300н 	1шт
20. Формирование ниш листами «Гипрока» по металлическому каркасу, 
эскиз №7                                                            	1шт
21. Установка шкафов в ниши, белые, ламинированные, 1200х2200н, 
по эскизу №5                                              	1шт
22. Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза 	4,8м2

Электрооборудование и электроосвещение пом.311А Административного корпуса
1. Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 
квадратный мощностью 32 Вт  СС110-141-1-Н-072М                                         	8шт
2. Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250В 
в нормальном исполнении                                          	1шт
3. Розетка штепсельная  двухместная с заземляющим  контактом, 
с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего 
короба размером 100х50мм             	4шт
4. Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3 	4шт
5. Коробка изолирующая на  2 модуля  к поз.4                	8шт
6. Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки	5шт
7. Мини-канал DLP-D сечением 25х16мм, L=2м  кат.№636302 	10шт
8. Внутренний угол к поз.7 кат.№636420                         	3шт
9. Кабель белого цвета с медными жилами  марки ВВГнг- 660 сечением мм²:     
                                      3х1,5                                                     	45м
                              		4х1,5						       		7м
                                               3х2,5                                                        	50м	
10. Демонтаж светильника 2х36 Вт	8шт
11. Демонтаж розеток, выключателей, коробок ответвительных   	10шт
12. Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5мм2                                       	100м

Помещение 313 площадью 51 м2
Административного корпуса

Строительные работы пом.313 Административного корпуса
1. Погрузка и разгрузка строительного мусора                     	1,6м3
2. Вывоз строительного мусора                                              	1,6м3
3. Разборка деревянных плинтусов                                        	28пм
4. Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм      	51м2
5. Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс 
износостойкости                                                   	51м2
6. Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами 	28пм
7. Ремонт штукатурки стен после демонтажа плинтуса       	4,5м2
8. Штукатурка потолка                                                               	3м2
9. То же, откосов проемов дверей                                          	2,5м2
10. Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»                	58,2м2
11. То же, стен                                                                   	 85,0м2
12. Окраска потолка белой воднодисперсионной краской  	58,2м2
13. Окраска стен воднодисперсионной краской                      	85м2
14. Демонтаж входной двери с фрамугой, 1300х3050н          	1шт
15. Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х3050н, белый, 
ламинированный, по эскизу №1      	1шт
16. Демонтаж существующих встроенных шкафов, 1200х2300н 	1шт
17. Формирование ниш листами «Гипрока» по металлическому каркасу, 
эскиз №7                                                             	1шт
18. Установка шкафов в ниши, белые, ламинированные, 1200х2200н, 
по эскизу №5                                               	1шт
19. Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза  	10,5м2

Электрооборудование и электроосвещение пом.313 Админ. корпуса
1. Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем 
IP20 квадратный мощностью 32 Вт  СС110-141-1-Н-072М     	16шт
2. Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250В  
в нормальном исполнении                                   	1шт
3. Розетка штепсельная  двухместная с заземляющим  контактом, 
с  защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего 
короба   размером 100х50мм  	9шт
4. Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой  к поз.3 	9шт
5. Коробка изолирующая на  2 модуля  к поз.4              	18шт
6. Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки 	6шт
7. Мини-канал DLP-D сечением 25х16мм, L=2м  кат.№636302       	15шт
8. Внутренний угол к поз.7 кат.№636420                          	 2шт
9. Кабель белого цвета с медными жилами  марки ВВГнг- 660 сечением мм²:     
                                   3х1,5                                                      	40м
                           	         4х1,5								17м
                                            3х2,5                                                         	55м
10. Демонтаж светильника 2х36Вт	16шт
11. Демонтаж розеток, выключателей, коробок ответвительных          	18шт
12. Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5мм2                                          	130м

Помещение 315 площадью 51,47 м2
Административного корпуса

Строительные работы пом.315 Административного корпуса
1. Погрузка и разгрузка строительного мусора                     	1,6м3
2. Вывоз строительного мусора                                              	1,6м3
3. Разборка деревянных плинтусов                                       	28пм
4. Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм   	51,47м2
5. Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс 
износостойкости                                             	51,47м2
6. Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами 	28пм
7. Ремонт штукатурки стен после демонтажа плинтуса     	4,5м2
8. Штукатурка потолка                                                            	3м2
9. То же, откосов проемов дверей                                       	2,5м2
10. Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»          	58,67м2
11. То же, стен                                                                     	82,7м2
12. Окраска потолка белой воднодисперсионной краской 	58,67м2
13. Окраска стен воднодисперсионной краской                	82,7м2
14. Демонтаж входной двери с фрамугой, 1300х3050н       	1шт
15. Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х3050н, белый, 
ламинированный, по эскизу №1     	1шт
16. Демонтаж существующих встроенных шкафов, 1200х2300н 	2шт
17. Формирование ниш листами «Гипрока» по металлическому каркасу, 
эскиз №6                                                             	2шт
18. Установка шкафов в ниши, белые, ламинированные, 1200х2200н, 
по эскизу №5                                              	2шт
19. Демонтаж встроенных шкафов, 600х2400н                     	2шт
20. Формирование ниш листами «Гипрока» по металлическому каркасу, 
эскиз №8                                                              	2шт
21. Изготовление и установка встраиваемых шкафов, белые, ламинированные, 
600х2200н, по эскизу №4                   	2шт
22. Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза 	9,8м2

Электрооборудование и электроосвещение пом.315 Административного корпуса
1. Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 
квадратный мощностью 32 Вт  СС110-141-1-Н-072М                             	16шт
2. Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном 
исполнении                                    	1шт
3. Розетка штепсельная  двухместная с заземляющим  контактом, с  защитными 
шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером 
100х50мм  	7шт
4. Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой  к поз.3 	7шт
5. Коробка изолирующая на  2 модуля  к поз.4                   	14шт
6. Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки 	6шт
7. Мини-канал DLP-D сечением 25х16мм, L=2м  кат.№636302    	15шт
8. Внутренний угол к поз.7 кат.№636420                            	2шт
9. Мини-канал DLP-D сечением 40х25мм, L=2м  кат.№636307  	4шт
10. Внутренний угол к поз.9 кат.№636470                       		4шт
11. Кабель белого цвета с медными жилами  марки ВВГнг- 660 сечением мм²:     
                                         3х1,5					       		42м
                              		   4х1,5					      	 	17м
                                                  3х2,5                                                   	57м
12. Демонтаж светильника 2х36Вт	16шт
13. Демонтаж розеток, выключателей, коробок ответвительных	18шт
14. Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5мм2                                     	135м

Помещение 409А площадью 25,82 м2
Административного корпуса

Строительные работы пом.409А Административного корпуса
1. Погрузка и разгрузка строительного мусора                     	0,8м3
2. Вывоз строительного мусора                                              	0,8м3
3. Разборка деревянных плинтусов                                      	18,7пм
4. Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм       	26м2
5. Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс 
износостойкости                                                    	26м2
6. Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами 	18,7пм
7. Ремонт штукатурки стен                                                         	4м2
8. То же, откосов проемов дверей                                          	1,5м2
9. Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»              	25,82м2
10. То же, стен                                                                       	72,62м2
11. Окраска потолка белой воднодисперсионной краской 	25,82м2
12. Окраска стен воднодисперсионной краской                 	72,62м2
13. Демонтаж дверного блока в кирпичной стене, 900х2300н   	1шт
14. Установка дверного блока в кирпичной стене, 900х2300н, с фрамугой  	1шт
15. Установка дверного блока, 900х2300н, белый по эскизу № 3 1 шт
16. Установка дверного блока, 900х2300н, с фрамугой, 900х600н, белый, 
по эскизу № 15                                       	1 шт
17. Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза 	4,8м2

Электрооборудование и электроосвещение пом.409А Административного корпуса
1. Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 
(1245х186х66 мм) мощностью 32 Вт  СС110-212-1-Н-072М       	6шт
2. Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250В 
в нормальном исполнении                                   	1шт
3. Розетка штепсельная двухместная с заземляющим  контактом, 
с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего 
короба размером 100х50мм        	4шт
4. Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой  к поз.3  	4шт
5. Коробка изолирующая на  2 модуля  к поз.3               	8шт
6. Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки	4шт
7. Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м  кат.№636302       	6шт
8. Внутренний угол к поз.7 кат.№636420                         	2шт
9. Дюбель пластмассовый диаметром 6мм                      	6шт
10. Крючок-шуруп 4,5х60мм                                              	6шт
11. Винт М4х10 с гайкой                                                     	6шт
12. Перфолента шириной 12мм оцинкованная                  	12м
13. Кабель белого цвета с медными жилами  марки ВВГнг- 660 сечением мм²:     
                            3х1,5                                                      	55м
                                      4х1,5                                                     	6м
                                      3х2,5                                                    	60м
14. Демонтаж светильника 2х36Вт                                      	6шт
15. Демонтаж розеток, выключателей, коробок ответвительных         	12шт
16. Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2                                       	120м
Помещение 421 площадью 29,3 м2
Административного корпуса

Строительные работы пом.421 Административного корпуса
1. Демонтаж со стен и потолка плит АГШ с деревянным каркасом, 
общей площадью                                    						72м2
2. Демонтаж декоративной панели со стен, по конструкции из 
деревянных реек                                                   	12м2
3. Демонтаж паркетного пола	                             					29,30м
4. Погрузка и разгрузка строительного мусора                	3м3
5. Вывозка строительного мусора                                     	3м3
6. Разборка деревянных плинтусов                                	30пм
7. Покрытие существующего пола фанерой толщ.18мм  	29,3м2
8. Облицовка стен листами «Гипрока» по металлическому каркасу     	54м2
9. Облицовка существующей перегородки листами «Гипрока»      	5м2
10. Устройство покрытия пола паркетом Ламинат  по подложке, 33 класс 
износостойкости                       	29,3м2
11. Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами   	30пм
12. Ремонт штукатурки стен	                                        				12м2
13. Потолок подвесной тип «Армстронг»                 	29,3м2
14. Шпаклевка стен                                                                 	96м2
15. Окраска стен воднодисперсионной краской         	96м2
16. Демонтаж дверных блоков, входа в помещение, 1300х2400	2шт
17. Установить дверной блок, металлический, белый, 1300х2400	1шт
18. Установить дверной блок, глухой, ламинированный, белый, 1300х2400	1шт
19. Демонтировать дверной блок в перегородке,900х2400 	1шт
20. Установить дверной блок, глухой, ламинированный, белый, 900х2400	1шт
21. Дверки существующего шкафа с антресолью, облицевать листами ДВП 
с текстурой под дерево «Дуб»           	6,8м2
22. Шкаф внутри окрасить эмалью белого цвета           	18м2
23. Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза   	6,2м2

Электрооборудование и электроосвещение пом.421 Административного корпуса
1. Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 
(1245х186х66 мм) мощностью 32Вт  СС110-212-1-Н-072М       	8шт
2. Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250В 
в нормальном исполнении                                     	1шт
3. Выключатель одноклавишный для открытой установки 6А, 250В 
в нормальном исполнении                                     	1шт
4. Розетка штепсельная  двухместная с заземляющим  контактом, 
с  защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего 
короба   размером 100х50мм   	4шт
5. Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки	8шт
6. Мини-канал DLP-D сечением 25х16мм, L=2м  кат.№636302        	20шт
7. Внутренний угол к поз.6 кат.№636420                            	8шт
8. Кабель белого цвета с медными жилами  марки   ВВГнг-660 сечением мм²:     
                    3х1,5	                                                   				25м
                              4х1,5                                                         	15м
                              3х2,5                                                         	35м
9. Демонтаж светильника 2х36Вт	                               	7шт
10. Демонтаж штепсельных розеток, выключателей, коробок ответвительных 	15шт
11. Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5мм2	                     				75м

Помещение 424А площадью 74,3 м2
Административного корпуса

Строительные работы пом.424А Административного корпуса
1. Погрузка и разгрузка строительного мусора                     	1,2м3
2. Вывоз строительного мусора                                              	1,2м3
3. Разборка деревянных плинтусов                                        	35пм
4. Демонтаж деревянных реек со стен                                   	32пм
5. Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм  	74,30м2
6. Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс 
износостойкости                                                	74,30м2
7. Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами 	35пм
8. Ремонт штукатурки стен                                                        	3м2
9. То же, откосов проемов дверей                                             	2м2
10. Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»                   	91м2
11. То же, стен                                                                           	119м2
12. Окраска потолка белой воднодисперсионной краской  	91м2
13. Окраска стен воднодисперсионной краской                    	119м2
14. Демонтаж входной двери, 1000х2300                                 	1шт
15. Изготовление и установка дверного блока в проем, 1000х2300, белый, 
по эскизу                                                  	1шт
16. Демонтаж существующего встроенного шкафа, 1000х2300н. 
Двери, каркас по стенам и обшивка                                	1шт
17. Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза 	9,6м2

Электрооборудование и электроосвещение пом.424а Административного корпуса
1. Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 
(1245х186х66 мм) мощностью 32 Вт  СС110-212-1-Н-072М 	16шт
2. Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250В 
в нормальном исполнении                                        	1шт
3. Розетка штепсельная  двухместная с заземляющим  контактом, 
с  защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего 
короба размером 100х50мм    	9шт
4. Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой  к поз.3  	9шт
5. Коробка изолирующая на  2 модуля  к поз.4                    	18шт
6. Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки	 6шт
7. Мини-канал DLP-D сечением 25х16мм, L=2м  кат.№636302   	7шт
8. Внутренний угол к поз.7 кат.№636420                                	2шт
9. Дюбель пластмассовый диаметром 6 мм                          	16шт
10. Крючок-шуруп 4,5х60 мм                                                 	16шт
11. Винт М4х10 с гайкой                                                         	16шт
12. Перфолента шириной 12мм оцинкованная                      	32м
13. Кабель белого цвета с медными жилами  марки ВВГнг- 660 сечением мм²:     
                   3х1,5                                                                	85м
                             4х1,5                                                                	5м
                             3х2,5                                                                	80м
14. Демонтаж светильника 2х36 Вт16шт
15. Демонтаж розеток, выключателей, коробок ответвительных 	15шт
16. Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5мм2                                      	170м

Помещение 424В площадью 74,3 м2 
Административного корпуса

Строительные работы пом.424В Административного корпуса
1. Погрузка и разгрузка строительного мусора                     	0,8м3
2. Вывоз строительного мусора                                              	0,8м3
3. Разборка деревянных плинтусов                                      	34,4пм
4. Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм  	74,30м2
5. Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс 
износостойкости                                               	74,30м2
6. Установка пластиковых плинтусов с фассоными элементами 	34,4пм
7. Ремонт штукатурки стен                                                     	6,2м2
8. То же, потолка                                                                         	2м2
9. Демонтаж деревянных реек со стен                                   	52пм
10. Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»              	92,30м2
11. То же, стен                                                                      	116,07м2
12. Окраска потолка белой воднодисперсионной краской 	92,30м2
13. Окраска стен воднодисперсионной краской               	116,07м2
14. Демонтаж дверного блока в кирпичной стене, 1000х2400н 	1шт
15. Изготовление и установка дверного блока в проем, 1000х2400н, белый, 
ламинированный, по эскизу №3        	1шт
16. Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза        	11,5м2

Электрооборудование и электроосвещение пом.424в Административного корпуса
1. Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 
(1245х186х66 мм) мощностью 32 Вт  СС110-212-1-Н-072М          	16шт	
2. Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250В  
в нормальном исполнении                             	1шт
3. Розетка штепсельная  двухместная с заземляющим  контактом, 
с  защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для 
существующего короба   размером 100х50мм         	5шт
4. Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой  к поз.3 	5шт
5. Коробка изолирующая на  2 модуля  к поз.4                 	10шт
6. Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки 	6шт
7. Мини-канал DLP-D сечением 25х16мм, L=2м  кат.№636302        	7шт
8. Внутренний угол к поз.7 кат.№636420                            	2шт
9. Дюбель пластмассовый диаметром 6мм                         	16шт
10. Крючок-шуруп 4,5х60 мм                                               	16шт
11. Винт М4х10 с гайкой                                                       	16шт
12. Перфолента шириной 12мм оцинкованная                     	32м
13. Кабель белого цвета с медными жилами  марки ВВГнг- 660 сечением мм²:    
                          3х1,5                                                         	65м
                                    4х1,5                                                           	5м
                                    3х2,5                                                        	60м
14. Демонтаж светильника 2х36Вт                                       	16шт
15. Демонтаж розеток, выключателей, коробок ответвительных 	20шт
16. Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5мм2                                         	140м

Помещение 548 площадью 54,65 м2
Административного корпуса

Строительные работы пом.548 Административного корпуса
1. Демонтаж пола из линолеума                                         	54,65м2
2. Демонтаж существующего деревянного плинтуса       	31,5пм
3. Уложить по всей поверхности пола фанеру толщ.12мм              	54,65м2
4. Настелить паркет  «Ламинат» по подложке, класс износостойкости 33, дуб	54,65м2
5. Штукатурить участки стен после демонтажа плинтуса  	6,5м2
6. Погрузка и разгрузка строительного мусора                  	1,1м3
7. Вывозка строительного мусора                                        	1,1м3
8. Установка пластиковых плинтусов с фассонными элементами 	31,5пм
9. Шпаклевка потолка                                                      	54,65м2
10. Окраска потолка белой воднодисперсионной краской 	54,65м2
11. Шпаклевка стен                                                                   	97м2
12. Окраска стен воднодисперсионной краской	97м2
13. Демонтаж дверных блоков, входа в помещение, 1300х3050Н 	1шт
14. Изготовить и установить дверной блок, ламинированный, белый 
1300х3050, по эскизу№1                                          	1шт
15. Разборка существующих шкафов, 600х2200Н                  	2шт
16. Разборка существующих шкафов, 1200х2200Н                	3шт
17. Выполнить нишу под шкаф, 600х2200Н, по эскизу№8    	2шт
18. Выполнить нишу под шкаф, 1200х2200Н, по эскизу№7   	3шт
19. Изготовить и установить шкаф в нишу, 600х2200Н, по эскизу№4  	2шт
20. Изготовить и установить шкаф в нишу, 1200х2200Н, по эскизу № 5  	3шт
21. Окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза                        	8м2

Электрооборудование и электроосвещение пом. 548 Административного корпуса
1. Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 
(1245х186х66 мм) мощностью 32Вт  СС110-212-1-Н-072М             	12шт
2. Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250В 
в нормальном исполнении                                    	1шт
3. Розетка штепсельная двухместная с заземляющим  контактом, 
с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего 
короба размером 100х50мм          	6шт
4. Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой  для поз.3 	6шт
5. Коробка изолирующая на  2 модуля для поз.3           	12шт
6. Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки 	7шт
7. Мини-канал DLP-D сечением 25х16мм, L=2м  кат.№636302 	8шт
8. Внутренний угол к поз.7 кат.№636420                            	4шт
9. Дюбель пластмассовый диаметром 6мм                        	12шт
10. Крючок-шуруп 4,5х60мм                                                	12шт
11. Винт М4х10 с гайкой                                                      	12шт
12. Перфолента шириной 12мм оцинкованная                    	24м
13. Кабель белого цвета с медными жилами  марки ВВГнг- 660 сечением мм²:     
                                     3х1,5                                                      	50м
                                               4х1,5                                           	7м
                                               3х2,5                                         	55м
14. Демонтаж светильника 2х36Вт                                      	12шт
15. Демонтаж розеток, выключателей, коробок ответвительных     	18шт
16. Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5мм2                                          	105м				

Начальник отдела строительства 
и ремонта (713)								С.Б. Даурцев

Начальник отдела эксплуатации
энергосистем (714)								М.А. Пряников 

Архитектор отдела 713							Ю.М.Волков

Инженер-электрик отд.713							Ю.М.Барановский

Смотритель зданий и сооружений отдел 716				А.В. Тикка	
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Приложение № 3 
к Договору подряда №___________ от___________

Взаимоотношения сторон в области охраны труда.
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из сторон несет самостоятельно.
[bookmark: _Toc324859697][bookmark: _Toc328395626][bookmark: _Toc328396515]Права ЗАКАЗЧИКА:
· осуществлять контроль соблюдения ПОДРЯДЧИКОМ требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты;
· при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять ПОДРЯДЧИКУ  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;
· при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;
· в случае систематического нарушения ПОДРЯДЧИКОМ требований безопасности труда расторгнуть договор;
· принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения работ. 
[bookmark: _Toc324859698][bookmark: _Toc328395627][bookmark: _Toc328396516]Обязанности ЗАКАЗЧИКА:
· проводить с работниками ПОДРЯДЧИКА вводный инструктаж;
· совместно с ПОДРЯДЧИКОМ оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории ЗАКАЗЧИКА;
· информировать ПОДРЯДЧИКА о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;
· назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с ПОДРЯДЧИКОМ в связи с выполняемыми работами.
[bookmark: _Toc324859699][bookmark: _Toc328395628][bookmark: _Toc328396517]Права ПОДРЯДЧИКА:
· участвовать в проверках, проводимых ЗАКАЗЧИКОМ;
· приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) ЗАКАЗЧИКОМ обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.
[bookmark: _Toc324859700][bookmark: _Toc328395629][bookmark: _Toc328396518]Обязанности ПОДРЯДЧИКА:
· все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;
· соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;
· выполнять требования ЗАКАЗЧИКА об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;
· не допускать к выполнению работ на территории ЗАКАЗЧИКА работников, не прошедших у него вводный инструктаж;
· незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества ЗАКАЗЧИКА, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;
· назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с ЗАКАЗЧИКОМ в связи с выполняемыми работами.

	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по общим вопросам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	

	______________________ Корнильев В.Б.
	______________________    Ф.И.О.


Приложение № 4
к Договору подряда №_____________ от___________

 

	
СВОДНАЯ СМЕТА
на выполнение работ
по комплексному ремонту помещений Административного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

Заказчик: ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
Подрядчик: ______________________

	№
п/п
	Наименование работ и затрат, 
наименование объекта
	Номер локальной сметы 
	Стоимость работ по смете, руб., 
в т.ч. НДС

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	…
	
	
	

	
	Итого с НДС:
	
	

	
Приложения к сводной смете:
1. Локальная смета №_________ - на __ л.
2. Локальная смета №_________- на __ л.
3. Локальная смета №_________- на __ л.
4. …



	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Заместитель Генерального директора 
по экономике и финансам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	

	
	

	__________________________ С.А.Петров
	______________________    Ф.И.О.



Лист 1 Договора подряда № _________________
Приложение № 1
к сводной смете

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Заместитель Генерального директора 
по экономике и финансам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	__________________________ С.А.Петров

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 20__ г.




	ОАО« Головной институт «ВНИПИЭТ»

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
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Лист 

1

 

Договора подряда № _________________

 

ЧАСТЬ 2 

«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

 

 

 

ДОГОВОР ПОДРЯДА №____

 

 

Санкт

-

Петербург

 

«     »               2012

 

г.

 

 

Открытое акционерное общество «Восточно

-

Европейский головной научно

-

исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной 

институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем 

ЗАКАЗЧИК

, в лице 

заместителя 

Генерального директора по экономик

е и финансам 

П

етрова Сергея Анатольевича

, действующего 

на

 

основании доверенности № 

719

-

07/096

-

11

 

от 

21

.

12

.2011г. 

c

 

одной стороны,

 

и___________, 

именуемое в дальнейшем 

ПОДРЯДЧИК 

в

 

лице___________, 

 

действующего на основании 

Устава, с другой стороны (далее вместе именуемые Стороны)

, на основании Протокола от 

___________ рассмотрения и оценки _________________ № _______________

 

заключили 

настоящий Договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

 

 

1.

 

ПР

ЕДМЕТ ДОГОВОРА

 

1.1.

 

ПОДРЯДЧИК

 

обязуется в установленный Договором срок и в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору), выполнить работы (далее 

-

 

работы) по 

комплексному ремонту помещений Административного ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

 

по адресу: Санкт

-

Петербург, ул. 

Савушкина, 

д. 

82

 

(далее 

–

 

Объект), а ЗАКАЗЧИК обязуется 

принять и оплатить выполненные работы. 

 

1.2.

 

ПОДРЯДЧИК 

выполняет работы с использованием собственных материалов и 

оборудования.

 

1.3.

 

Срок выполнения работ:

 

Начало 

–

 

в течение 5 

дней с даты подписания Сторонами Договора.

 

Окончание  

-

 

в соответствии с 

К

алендарным планом (Приложение №1 к Договору).

 

В случае несвоевременного исполнения 

ЗАКАЗЧИКОМ 

обязательств по 

пункту

 

3.2 

Договора срок начала работ переносится на количество дней зад

ержки 

ЗАКАЗЧИКОМ 

выполнения обязательств по данному пункту.

 

1.4.

 

ЗАКАЗЧИК в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты подписания Договора передает 

ПОДРЯДЧИКУ, а ПОДРЯДЧИК

 

принимает по акту приема

-

передачи помещения для 

выполнения работ, предусмотренных п.1.1 Договора. 

 

 

 

2.

 

ЦЕНА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

 

2.1.

 

Цена работ по 

Д

оговору в соответствии с

о

 

Сводной сметой 

(Приложение № 

4

 

к 

Договору

)

 

составляет: _____________, кроме того НДС 18% 

-

 

_________________, общая цена 

работ по Договору составляет 

-

 

_______________.

 

2.2.

 

Цена работ по Договору включает в себя вознаграждение 

ПОДРЯДЧИКА за 

выполнение всех обязанностей по Договору и компенсацию всех его издержек, в том числе 

стоимость всех 

необходимых для выполнения работ материалов и 

оборудования

, а так же налоги, 

сборы и другие обязательные платежи

.

 

2.3.

 

Цена по Договору является твердой и не подлежит изменению кроме случаев, когда 

заключается дополнительное соглашение, связанное с увеличением объема выполнения

 

работ.

 

 

3.

 

О

БЯЗАННОСТИ СТОРОН

 

3.1.

 

ПОДРЯДЧИК 

обязан:

 

-

 

производить 

р

аботы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к 

Договору);

 

-

 

не использовать при

 

производст

ве работ опасные для людей и окружающей среды 

материалы. Если при вып

олнении раб

от возникает неизбежность в использ

овании 

таких 

мате

риалов, ПОДРЯДЧИК примет все необходимые меры, чтобы такие материалы были надежно 

упакованы, и люди, работающие с такими материалами, были обеспечены специальной защитной 

одеждой и специальным поверенным инструментом. ПОДРЯДЧИК обязан допу

скать работников 

к выполнению опасных работ только при наличии специальных наряд

-

допусков. В случае 

возникновения аварийных ситуаций либо несчастных случаев, вследствие применения 

