ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

 

	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	Зам. генерального директора по экономике и финансам

	
	
	
	___________________
	Г.Г. Ивачев

	
	
	
	.______.______.2011 г.
	

	
	
	
	
	


Извещение о внесении изменений в документацию открытого запроса предложений
на право заключения договора на выполнение работ по разработке конструкторской документации на опытные образцы технологического инструмента, оборудования и установок, изготовлению макетов для отработки основных технологических операций, проведению расчетов в обоснование ядерной безопасности для подготовки ОТВС АМБ к переработке в условиях ФГУП «ПО «Маяк»
от .10.10.2011 года  №193-3-9/13550
Извещение размещено:

на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru №110929/0491/735;
на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru/ №R000600

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие    «Производственное объединение «Маяк»
	Согласовано:

Согласовано:


	

	
	

	И.о. начальника ОПРА
	Д.Е.Смертина

	Специалист по конкурсным торгам
	Ю.А.Зайцева


Озёрск 2011 г.
Изменения в документацию открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по разработке конструкторской документации на опытные образцы технологического инструмента, оборудования и установок, изготовлению макетов для отработки основных технологических операций, проведению расчетов в обоснование ядерной безопасности для подготовки ОТВС АМБ к переработке в условиях ФГУП «ПО «Маяк»
Приложение №1 к договору «Техническое задание»:
Приложение № 1

к Договору №______
от "    "                2011 г.
	УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ФГУП «ПО «Маяк»

______________ С.В. Баранов

«___» _____________ 2011 г.
	СОГЛАСОВАНО:


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ 
«Разработка рабочей конструкторской документации на опытные образцы технологического инструмента, оборудования и установок, изготовление макетов для отработки основных технологических операций на экспериментальной площадке, проведение расчетов в обоснование ядерной безопасности для подготовки ОТВС АМБ к переработке в условиях ФГУП «ПО «Маяк» 

1. Общие положения

1.1. Название работы (предмет контракта): Разработка рабочей конструкторской документации на опытные образцы технологического инструмента, оборудования и установок, изготовление макетов для отработки основных технологических операций на экспериментальной площадке, проведение расчетов в обоснование ядерной безопасности для подготовки ОТВС АМБ к переработке в условиях ФГУП «ПО «Маяк».

1.2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк».

1.3. Сроки выполнения работы: ноябрь 2011 год.

2. Основание для проведения работ

Государственный контракт от 26.08.2011 № Д.4ш.21.25.11.1209 «Обеспечение безопасного обращения с отработавшим ядерным топливом реакторов АМБ на федеральном государственном унитарном предприятии "Производственное объединение "Маяк"» (г. Озерск, Челябинская область)»
3. Цель выполняемых работ

Целью данной работы является:

· разработка отдельных конструкторских решений по обращению с ОТВС АМБ при подготовке их к переработке в условиях ФГУП «ПО «Маяк»;
· выполнение расчетов для подтверждения ядерной безопасности технологии и оборудования при обращении с ОТВС АМБ в ОРП. 

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:

· разработка рабочей конструкторской документации на первую и частично вторую партию опытных образцов технологического оборудования, инструментов, макетов и приспособлений;
· разработка рабочей конструкторской документации и изготовление макетов кассет К-17у, К-17н, К-35 с ОТВС;
· разработка эскизного проекта компоновки оборудования экспериментального стенда;

· разработка рабочей конструкторской документации на основное оборудование экспериментального стенда;

· разработка технического задания и рабочей конструкторской документации на установку контроля ЯДМ в ТРО, образующихся при разделке кассет с ОТВС АМБ;
· разработка технического задания и рабочей конструкторской документации на установку обращения с крупногабаритным загрязненным оборудованием;
· проведение расчетов в обоснование ядерной безопасности технологии и оборудования для обращения с ОТВС АМБ в ОРП.

4. Исходные данные для проведения работ

В 2008-2010 годах были проведены работы по подготовке производства ФГУП «ПО «Маяк» к  переработке ОЯТ АМБ: 

· разработана технология радиохимической переработки оксидного и металлического ОЯТ АМБ, включая процессы рубки-растворения ОТВС, осветления полученных растворов, экстракционной очистки целевых компонентов и обращения с образующимися жидкими радиоактивными отходами (ЖРО);

· разработано техническое задание на проектирование специального отделения для разделки ОЯТ АМБ и упаковки ОЯТ в пеналы;

· разработана проектная документация «Создание комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом реакторов АМБ, включая проектно-изыскательские работы» (№ 1806.235.101Б).

5.  Этапы и сроки выполнения работ

	№№ п/п
	Наименование работы
	Отчётность
	Срок 
выполнения

	1 
	
	
	начало
	окончание

	1
	Разработка рабочей конструкторской документации на опытные образцы технологического инструмента, оборудования и установок, изготовление макетов для отработки основных технологических операций на экспериментальной площадке, проведение расчетов в обоснование ядерной безопасности для подготовки ОТВС АМБ к переработке в условиях ФГУП «ПО «Маяк» 

	
	1 день с момента подписания договора
	09 декабря 2011

	1.2
	Разработка рабочей конструкторской документации на первую и частично вторую партию опытных образцов технологического оборудования, инструментов, макетов и приспособлений
	Аннотационный отчет

РКД

(первая и частично вторая партия)
	
	

	1.3
	Разработка рабочей конструкторской документации и изготовление макетов кассет К-17у, К-17н, К-35 с ОТВС
	Аннотационный отчет

РКД

Акт изготовления макетов кассет К-17у, К-17н, К-35 с ОТВС
	
	

	1.4
	Разработка эскизного проекта компоновки оборудования экспериментального стенда
	Аннотационный отчет

ЭП

(компоновка оборудования экспериментального стенда)
	
	

	1.5
	Разработка рабочей конструкторской документации на основное оборудование экспериментального стенда
	Аннотационный отчет

РКД

(основное оборудование стенда)
	
	

	1.6
	Разработка технического задания и рабочей конструкторской документации на опытную установку контроля ЯДМ в ТРО, образующихся при разделке кассет с ОТВС АМБ
	Аннотационный отчет

ТЗ и РКД

на опытную установку
	
	

	1.7
	Разработка технического задания и рабочей конструкторской документации на установку обращения с крупногабаритным загрязненным оборудованием
	Аннотационный отчет

ТЗ и РКД

на опытную установку
	
	

	1.8
	Проведение расчетов в обоснование ядерной безопасности технологии и оборудования для обращения с ОТВС АМБ в ОРП
	Отчёт, содержащий расчеты в обоснование ЯБ
	
	


6.  Основные требования к выполнению работ

Работы по настоящему заданию выполняются в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для объектов использования атомной энергии и предприятий ЯТЦ, в том числе 

· Виды и комплектность конструкторских документов. ГОСТ 2.102-68;

· Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топ​ливного цикла (ОПБ ОЯТЦ). НП-016-2005;

· Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубо​проводов объектов ядерного топливного цикла. НП-070-06;

· Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии. НП-071-06;

· Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоак​тивных отходов. Требования безопасности. НП-020-2000. Госатомнадзор России 2000 г.;

· Нормы радиационной безопасности. НРБ-99/2009;

· Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), СП 2.6.1.2612-10;

· Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах использования атомной энергии. НП-061-05;

· Правила ядерной безопасности для объектов ядерного топливного цикла. НП-063-05;

· Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоак​тивных отходов. Требования безопасности. НП-019-2000;

· Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами. СПОРО-2002;

· Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. НТБ 105-03;

· Отраслевые правила проектирования и эксплуатации систем аварийной сигнализации о возникновении самоподдерживающейся цепной реакции и ор​ганизации мероприятий по ограничению ее последствий. ПБЯ-06-10-99, Минатом России 1999;

· Основные отраслевые правила ядерной безопасности при использовании, переработке, хранении и транспортировании ядерноопасных делящихся материалов. ПБЯ 06-00-96;

· Правила ядерной безопасности при хранении и транспортировке ядер​ноопасных делящихся материалов. ПБЯ 06-09-90;

· Основные требования к приборным средствам контроля параметров ядерной безопасности. Отраслевой руководящий документ. Минатомэнергопром СССР. 1991.

Все отчетные документы, разрабатываемые (подготавливаемые) Исполнителем по настоящему техническому заданию, являются обязательными для представления Заказчику в сроки, указанные в договоре и календарном плане. Заказчик вправе предъявлять Исполнителю дополнительные требования по форме и количеству экземпляров отчетных документов без изменения настоящего технического задания.

Вся отчетная документация должна представляться в двух экземплярах и на электронном носителе (CD) в Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк». 

7.  Требования к исполнителю работ

· Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, предоставляющая право на конструирование оборудования для сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов;

· Наличие успешного опыта разработки, изготовления и практического использования оборудования и инструментов, предназначенных для дистанционного обращения с ОТВС (фрагментами ОТВС) под водой, включая фрагментацию (резку) конструктивных элементов упаковки.

8. Технико-экономическое обоснование проведения работ

Ожидаемый эффект обеспечивается оптимизацией временных и финансовых затрат при подготовке к переработке и переработке ОЯТ АМБ на ФГУП «ПО «Маяк». В результате выполненных работ будет разработано   опытное  и экспериментальное оборудование для переработки АМБ, а также  получена информация по режимам работы и временным затратам процессов переработки.

9. Перечень технической документации, предъявляемой по окончании работ

По завершению работ (этапов работ) Исполнитель представляет отчётные документы заказчику по установленным формам и в установленные сроки согласно заключенному договору и разделу 5 настоящего Технического задания: 
· аннотационные отчеты;

· рабочую конструкторскую документацию на первую и частично вторую партию опытных образцов технологического оборудования, инструментов, макетов и приспособлений;

· рабочую конструкторскую документацию, акт изготовления макетов кассет К-17у, К-17н, К-35 с ОТВС;
· эскизный проект компоновки оборудования экспериментального стенда;

· рабочую конструкторскую документацию на основное оборудование экспериментального стенда;
· техническое задание и рабочую конструкторскую документацию на опытную установку контроля ЯДМ в ТРО, образующихся при разделке кассет с ОТВС АМБ;

· техническое задание и рабочую документацию на опытную установку обращения с крупногабаритным загрязненным оборудованием;

· отчет, содержащий расчеты в обоснование ядерной безопасности технологии и оборудования для обращения с ОТВС АМБ в ОРП.
10. Порядок рассмотрения и приемки работ

Порядок приема и передачи работы регламентируется условиями договора между Заказчиком и Исполнителем.

11.Требования к конфиденциальности

Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.

От Заказчика:






От Исполнителя:

Читать в следующей редакции:
Приложение № 1

к Договору №______
от "    "                2011 г.
	УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ФГУП «ПО «Маяк»

______________ С.В. Баранов

«___» _____________ 2011 г.
	СОГЛАСОВАНО:


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ 
«Разработка рабочей конструкторской документации на опытные образцы технологического инструмента, оборудования и установок, изготовление макетов для отработки основных технологических операций на экспериментальной площадке, проведение расчетов в обоснование ядерной безопасности для подготовки ОТВС АМБ к переработке в условиях ФГУП «ПО «Маяк» 

1. Общие положения

1.1. Название работы (предмет контракта): Разработка рабочей конструкторской документации на опытные образцы технологического инструмента, оборудования и установок, изготовление макетов для отработки основных технологических операций на экспериментальной площадке, проведение расчетов в обоснование ядерной безопасности для подготовки ОТВС АМБ к переработке в условиях ФГУП «ПО «Маяк».

1.2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк».

1.3. Сроки выполнения работы: декабрь 2011 год.

2. Основание для проведения работ

Государственный контракт от 26.08.2011 № Д.4ш.21.25.11.1209 «Обеспечение безопасного обращения с отработавшим ядерным топливом реакторов АМБ на федеральном государственном унитарном предприятии "Производственное объединение "Маяк"» (г. Озерск, Челябинская область)»
3. Цель выполняемых работ

Целью данной работы является:

· разработка отдельных конструкторских решений по обращению с ОТВС АМБ при подготовке их к переработке в условиях ФГУП «ПО «Маяк»;
· выполнение расчетов для подтверждения ядерной безопасности технологии и оборудования при обращении с ОТВС АМБ в ОРП.
Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:

· разработка рабочей конструкторской документации на первую и частично вторую партию опытных образцов технологического оборудования, инструментов, макетов и приспособлений;
· разработка рабочей конструкторской документации и изготовление макетов кассет К-17у, К-17н, К-35 с ОТВС;
· разработка эскизного проекта компоновки оборудования экспериментального стенда;

· разработка рабочей конструкторской документации на основное оборудование экспериментального стенда;

· разработка технического задания и рабочей конструкторской документации на установку контроля ЯДМ в ТРО, образующихся при разделке кассет с ОТВС АМБ;
· разработка технического задания и рабочей конструкторской документации на установку обращения с крупногабаритным загрязненным оборудованием;
· проведение расчетов в обоснование ядерной безопасности технологии и оборудования для обращения с ОТВС АМБ в ОРП.

4. Исходные данные для проведения работ

В 2008-2010 годах были проведены работы по подготовке производства ФГУП «ПО «Маяк» к  переработке ОЯТ АМБ: 

· разработана технология радиохимической переработки оксидного и металлического ОЯТ АМБ, включая процессы рубки-растворения ОТВС, осветления полученных растворов, экстракционной очистки целевых компонентов и обращения с образующимися жидкими радиоактивными отходами (ЖРО);

· разработано техническое задание на проектирование специального отделения для разделки ОЯТ АМБ и упаковки ОЯТ в пеналы;

· разработана проектная документация «Создание комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом реакторов АМБ, включая проектно-изыскательские работы» (№ 1806.235.101Б).

5.  Этапы и сроки выполнения работ

	№№ п/п
	Наименование работы
	Отчётность
	Срок 
выполнения

	2 
	
	
	начало
	окончание

	1
	Разработка рабочей конструкторской документации на опытные образцы технологического инструмента, оборудования и установок, изготовление макетов для отработки основных технологических операций на экспериментальной площадке, проведение расчетов в обоснование ядерной безопасности для подготовки ОТВС АМБ к переработке в условиях ФГУП «ПО «Маяк» 

	
	1 день с момента подписа​ния договора
	09 декабря 2011

	1.1
	Разработка рабочей конструкторской документации на первую и частично вторую партию опытных образцов технологического оборудования, инструментов, макетов и приспособлений
	Аннотацион​ный отчет

РКД

(первая и частично вторая партия)

	
	01.11.11

	1.2
	Разработка рабочей конструкторской документации и изготовление макетов кассет К-17у, К-17н, К-35 с ОТВС
	Аннотацион​ный отчет

РКД

Акт изготовления макетов кассет К-17у, К-17н, К-35 с ОТВС
	
	09.12.11

	1.3
	Разработка эскизного проекта компоновки оборудования экспериментального стенда
	Аннотацион​ный отчет

ЭП

(компоновка оборудования экспериментального стенда)

	
	09.12.11

	1.4
	Разработка рабочей конструкторской документации на основное оборудование экспериментального стенда
	Аннотацион​ный отчет

РКД

(основное оборудование стенда)

	
	09.12.11

	1.5
	Разработка технического задания и рабочей конструкторской документации на опытную установку контроля ЯДМ в ТРО, образующихся при разделке кассет с ОТВС АМБ
	Аннотацион​ный отчет

ТЗ и РКД

на опытную установку

	
	09.12.11

	1.6
	Разработка технического задания и рабочей конструкторской документации на установку обращения с крупногабаритным загрязненным оборудованием

	Аннотацион​ный отчет

ТЗ и РКД

на опытную установку
	
	09.12.11

	1.7
	Проведение расчетов в обоснование ядерной безопасности технологии и оборудования для обращения с ОТВС АМБ в ОРП
	Отчёт, содержащий расчеты в обоснование ЯБ

	
	09.12.11


6. Основные требования к выполнению работ
6.1. Требования по изготовлению макетов кассет К-17у, К-17н, К-35 с ОТВС.

По п.1.2  должны быть разработаны и изготовлены макеты в следующем составе:

· Макет кассеты К-17у с 17 макетами ОТВС – 2шт.;
· Макет кассеты К-17н с 17 макетами ОТВС – 2шт.;
· Макет кассеты К-35 с 35 макетами ОТВС – 2шт.
Габариты макетов указаны на рис.1

[image: image1.jpg]" & sl T
ﬁ:::;;i::::ﬁi?ﬁ?ﬁ % X 7EM“3”7Q
ukiliig AR piH i
T L JUL
‘ i T ( h‘T_Hj‘ = -
o) §:
\
o D
S : ;
N
8
N
N
NS
|
‘ S
. D
§ L





Рис.1

Требования к макетам кассет, без ОТВС:

· должно быть изготовлено 3 типа макета кассет по 2 шт. каждого.

· рабочая конструкторская документация для изготовления должна быть согласована с ФГУП «ПО «Маяк» до начала работ по изготовлению;

· вся геометрия конструкционных элементов кроме длины всего изделия, а также материалы, включая сварочные, должны соответствовать действительным изделиям (кассетам), размещённым как в БВ на Белоярской АЭС, так и в БХ на ФГУП «ПО «Маяк»;
· макет К-17у изготовить из углеродистых сталей, макет К-17н и К-35 изготовить с трубами из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.
Требования к макетам ОТВС:

· должно быть изготовлено 2 типа макетов ОТВС по 70 шт. каждого.

· макет ОТВС первого типа должен содержать пять макетируемых твэлов, а макет второго типа - шесть.

· часть макета ОТВС, имитирующая топливную составляющую, должна быть длиной не менее 1,5 м и состоять из графитовых втулок и макетов твэлов.

· графитовые втулки должны быть идентичны с макетируемым изделием по геометрии и способу соединения. Допускается применять графит марки
 МГ-1.
· верхняя конструкционная часть макета ОТВС должна состоять из наружной трубы (материал 12Х18Н10Т, геометрия аналогично изделию) и макетов твэлов без имитации топливной матрицы.

Геометрия сечения макетов твэлов, см. рис.2 и табл.1.
[image: image2.jpg]T
s

I LT

T

e

oy i ea 5

e e

N St
s e





Рис. 2

1-наружная труба макета твэл. 2- внутренняя труба макета твэл. 3- имитация топливной матрицы. 4- связующая композиция.

Таблица 1

	Сортамент материалов для 

	№
	Наименование
	Материал
	Макет ОТВС 

с 5 твэлами
	Макет ОТВС с 6 твэлами

	1
	Наружная труба макета твэл
	12Х18Н10Т
	Труба 23х0,3*
	Труба 20х0,2*

	2
	Внутренняя труба макета твэл
	12Х18Н10Т
	Труба 16х0,7*
	Труба 12х0,6*

	3
	Имитация топливной матрицы
	Углеродистая сталь
	Труба 21х2
	Труба 18х2

	4
	Связующая композиция
	Эпоксидная композиция
	
	

	*- в случае изготовления по специальному заказу, требования к качеству изготовления и предельным отклонениям геометрии должны быть согласованы отдельным письмом.


6.2. Работы по настоящему заданию выполняются в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для объектов использования атомной энергии и предприятий ЯТЦ, в том числе 

· Виды и комплектность конструкторских документов. ГОСТ 2.102-68;

· Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топ​ливного цикла (ОПБ ОЯТЦ). НП-016-2005;

· Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубо​проводов объектов ядерного топливного цикла. НП-070-06;

· Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии. НП-071-06;

· Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоак​тивных отходов. Требования безопасности. НП-020-2000. Госатомнадзор России 2000 г.;

· Нормы радиационной безопасности. НРБ-99/2009;

· Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), СП 2.6.1.2612-10;

· Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах использования атомной энергии. НП-061-05;

· Правила ядерной безопасности для объектов ядерного топливного цикла. НП-063-05;

· Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоак​тивных отходов. Требования безопасности. НП-019-2000;

· Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами. СПОРО-2002;

· Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. НТБ 105-03;

· Отраслевые правила проектирования и эксплуатации систем аварийной сигнализации о возникновении самоподдерживающейся цепной реакции и ор​ганизации мероприятий по ограничению ее последствий. ПБЯ-06-10-99, Минатом России 1999;

· Основные отраслевые правила ядерной безопасности при использовании, переработке, хранении и транспортировании ядерноопасных делящихся материалов. ПБЯ 06-00-96;

· Правила ядерной безопасности при хранении и транспортировке ядер​ноопасных делящихся материалов. ПБЯ 06-09-90;

· Основные требования к приборным средствам контроля параметров ядерной безопасности. Отраслевой руководящий документ. Минатомэнергопром СССР. 1991.

6.3. Все отчетные документы, разрабатываемые (подготавливаемые) Исполнителем по настоящему техническому заданию, являются обязательными для представления Заказчику в сроки, указанные в договоре и календарном плане. Заказчик вправе предъявлять Исполнителю дополнительные требования по форме и количеству экземпляров отчетных документов без изменения настоящего технического задания.

Вся отчетная документация должна представляться в двух экземплярах и на электронном носителе (CD) в Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк». 

7.  Требования к исполнителю работ

· Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, предоставляющая право на конструирование оборудования для сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов;

· Наличие успешного опыта разработки, изготовления и практического использования оборудования и инструментов, предназначенных для дистанционного обращения с ОТВС (фрагментами ОТВС) под водой, включая фрагментацию (резку) конструктивных элементов упаковки.
· Специалисты участника запроса предложений должны иметь опыт безопасного обращения с разрушенным ОЯТ в воде, перетаривания разрушенного ОЯТ в специальные пеналы; опыт разработки и обращения с оборудованием для осушки разрушенного ОЯТ в пеналах.

· Специалисты участника запроса предложений должны иметь опыт разработки и испытания инструмента для разделки ОТВС, работ по разделке ОТВС.

8. Технико-экономическое обоснование проведения работ

Ожидаемый эффект обеспечивается оптимизацией временных и финансовых затрат при подготовке к переработке и переработке ОЯТ АМБ на ФГУП «ПО «Маяк». В результате выполненных работ будет разработано   опытное  и экспериментальное оборудование для переработки АМБ, а также  получена информация по режимам работы и временным затратам процессов переработки.

9. Перечень технической документации, предъявляемой по окончании работ

По завершению работ (этапов работ) Исполнитель представляет отчётные документы заказчику по установленным формам и в установленные сроки согласно заключенному договору и разделу 5 настоящего Технического задания: 
· аннотационные отчеты;

· рабочую конструкторскую документацию на первую и частично вторую партию опытных образцов технологического оборудования, инструментов, макетов и приспособлений;

· рабочую конструкторскую документацию, акт изготовления макетов кассет К-17у, К-17н, К-35 с ОТВС;
· эскизный проект компоновки оборудования экспериментального стенда;

· рабочую конструкторскую документацию на основное оборудование экспериментального стенда;
· техническое задание и рабочую конструкторскую документацию на опытную установку контроля ЯДМ в ТРО, образующихся при разделке кассет с ОТВС АМБ;

· техническое задание и рабочую документацию на опытную установку обращения с крупногабаритным загрязненным оборудованием;

· отчет, содержащий расчеты в обоснование ядерной безопасности технологии и оборудования для обращения с ОТВС АМБ в ОРП.
10. Порядок рассмотрения и приемки работ

Порядок приема и передачи работы регламентируется условиями договора между Заказчиком и Исполнителем.

11.Требования к конфиденциальности

Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.

От Заказчика:






От Исполнителя:

Раздел 6 «Информационная карта»:

	24
	Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, их содержание и значимость

	
	№ 
критерия
	Критерии оценки 
заявок на участие в открытом запросе предложений
	Содержание критериев оценки заявок на участие в открытом запросе предложений
	Значимость критериев оценки заявок на участие в открытом запросе предложений в процентах (максимально возможное)

	
	1.
	Стоимость оказания услуг
	Цена Договора в фактических ценах, c учетом НДС
	55

	
	2
	Наличие опыта и квалификации (подтверждается копиями актов о выполнении работ/ сдачи-приемки выполненных работ/оказании услуг/сдачи-приемки услуг)
	Опыт разработки, изготовления и практического применения технологии, оборудования и инструмента для дистанционного обращения с поврежденными ОТВС под водой, включая операции фрагментации (резки) конструктивных элементов, сбора и размещения в пеналах просыпей ОЯТ.
	45

	
	Совокупная значимость всех критериев в процентах
	100


Читать в следующей редакции:

	24
	Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, их содержание и значимость

	
	№ 
критерия
	Критерии оценки 
заявок на участие в открытом запросе предложений
	Содержание критериев оценки заявок на участие в открытом запросе предложений
	Значимость критериев оценки заявок на участие в открытом запросе предложений в процентах (максимально возможное)

	
	1.
	Стоимость оказания услуг
	Цена Договора в фактических ценах, c учетом НДС
	55

	
	2.
	Наличие опыта и квалификации (подтверждается копиями актов о выполнении работ/ сдачи-приемки выполненных работ/оказании услуг/сдачи-приемки услуг)
	1. Опыт разработки, изготовления и практического применения технологии, оборудования и инструмента для дистанционного обращения с поврежденными ОТВС под водой, включая операции фрагментации (резки) конструктивных элементов, сбора и размещения в пеналах просыпей ОЯТ.
Участник, предоставивший договоры на наибольшую сумму, получает максимальный балл 
	15

	
	
	
	2. Опыт обращения с разрушенным ОЯТ в воде, перетаривания разрушенного ОЯТ в специальные пеналы; опыт разработки и обращения с оборудованием для осушки разрушенного ОЯТ в пеналах
	15

	
	
	
	3. Опыт разработки и испытания инструмента для разделки ОТВС АМБ
	15

	
	Совокупная значимость всех критериев в процентах
	100


4.12.4.3 Порядок оценки заявок на участие в запросе предложений:

4) Порядок оценки Предложений по критерию опыт и квалификация (Ккв):

Участник, предоставивший наибольшее количество завершенных договоров, которые на его взгляд наилучшим образом характеризуют его, получает максимальный балл по данному критерию. Расчет балов для участников с меньшим количеством договоров осуществляется по следующей формуле (3):

	
[image: image3.wmf]×

×

=

макс

знач

макс

кв

О

О

Е

К



	(3)


где Емакс - максимальное число баллов по критерию в соответствии с табличным значением, указанным в разделе 6 настоящей документации «Информационная карта запроса предложения».

Означ - численное значение оцениваемого Предложения на участие в открытом запросе предложений в соответствующих единицах измерения
Омакс - максимальное численное значение из Предложений всех на участие в открытом запросе предложений Участников в соответствующих единицах измерения;

Участнику, предоставившему справку о наличии опыта и квалификации без подтверждающих документов, баллы не начисляются.

Читать в следующей редакции:
4) Порядок оценки Предложений по критерию опыт и квалификация (Ккв):

По первому подкритерию:

Участник, предоставивший договоры на наибольшую сумму, получает максимальный балл по данному критерию. Расчет баллов для участников с меньшими суммами договоров осуществляется по следующей формуле (3):

	
[image: image4.wmf]×

×

=

макс

знач

макс

кв

О

О

Е

К



	(3)


где Емакс - максимальное число баллов по критерию в соответствии с табличным значением, указанным в разделе 6 настоящей документации «Информационная карта запроса предложения».

Означ - численное значение оцениваемого Предложения на участие в открытом запросе предложений в соответствующих единицах измерения (руб. с НДС)
Омакс - максимальное численное значение из Предложений всех на участие в открытом запросе предложений Участников в соответствующих единицах измерения;

Участнику, предоставившему справку о наличии опыта и квалификации без подтверждающих документов, баллы не начисляются.
По второму и третьему подкритерию:

4) Порядок оценки Предложений по критерию опыт и квалификация (Ккв):

Участник, предоставивший наибольшее количество завершенных договоров, которые на его взгляд наилучшим образом характеризуют его, получает максимальный балл по данному критерию. Расчет балов для участников с меньшим количеством договоров осуществляется по следующей формуле (3):

	
[image: image5.wmf]×

×

=

макс

знач

макс

кв

О

О

Е

К



	(3)


где Емакс - максимальное число баллов по критерию в соответствии с табличным значением, указанным в разделе 6 настоящей документации «Информационная карта запроса предложения».

Означ - численное значение оцениваемого Предложения на участие в открытом запросе предложений в соответствующих единицах измерения
Омакс - максимальное численное значение из Предложений всех на участие в открытом запросе предложений Участников в соответствующих единицах измерения;

Участнику, предоставившему справку о наличии опыта и квалификации без подтверждающих документов, баллы не начисляются.

4





3





2





1








_1368362461.unknown

