PAGE  

ПРОЕКТ
ДОГОВОР Подряда
на выполнение геологоразведочных работ
	Город Чита Забайкальского края
	«         » ____________ 201__ года


Открытое акционерное общество «Хиагда», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Гонтаря Евгения Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», лице _______________________________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель своими силами или с привлечением третьих лиц обязуется в установленный Договором срок выполнить геологоразведочные работы на Кореткондинском месторождении в Баунтовском районе Республики Бурятия. Общий объём бурения по Договору составляет 8055 п.м, из них разведочное бурение – 8055 п.м.

1.2. Исполнитель выполняет работы на основании прилагаемого к Договору Технического (геологического) задания (Приложение № 1) в сроки, определённые Календарным планом-графиком выполнения геологоразведочных работ (Приложение № 4) (далее – «Календарный план-график»).

1.3. Геологоразведочные работы должны быть выполнены в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами, правилами и стандартами по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами и охране окружающей природной среды.

1.4. Результатами работ по Договору являются:

- дубликаты проб;

- керн скважин;

- первичная геологическая информация, в том числе результаты лабораторных исследований проб;

- информационный отчёт по результатам геологоразведочных работ. 

1.5. Сроки выполнения работ: начало с даты заключения договора, окончание – 30 декабря 2012 года. 
2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

2.1. Приемка и оценка качества результатов работ осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативной документации Министерства природных ресурсов Российской Федерации (МПР РФ), Государственной комиссии по запасам (ГКЗ) и условиями Договора.

2.2. Работы считаются принятыми Заказчиком после подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки результата выполненных работ (далее – «Акт сдачи-приёмки»). Акт сдачи-приёмки содержит сведения о передаче результата работ (по перечню, предусмотренному пунктом 1.4 Договора) и наличии (отсутствии) претензий у Сторон по поводу выполнения требований Договора. Акт сдачи-приёмки должен также содержать обязательные реквизиты, предусмотренные для первичных учётных документов пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте». При подписании Акта сдачи-приёмки представителем Заказчика проверяется фактическое наличие материалов согласно пункту 1.4 Договора.

2.3. Не позднее 25 (двадцать пятого) числа отчётного месяца, предусмотренного Календарным планом-графиком, Исполнитель представляет Заказчику счёт, счёт-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 02 декабря 2000 года № 914, Акт сдачи-приёмки в 2 (двух) экземплярах, подписанный Исполнителем. Указанные документы передаются по факсу или электронной почте с последующим направлением в течение 3 (трёх) рабочих дней оригиналов по почте.
2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в пункте 2.3 Договора, Заказчик рассматривает их, осуществляет приёмку выполненных работ на предмет соответствия их объёма и качества требованиям, изложенным в Договоре и Техническом (геологическом) задании, и направляет Исполнителю 1 (один) подписанный экземпляр Акта сдачи-приёмки, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. 

2.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно выполненных работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения, Исполнитель в течение 3 (трёх) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ, или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания и передать Заказчику отчёт об устранении недостатков, а также повторно подписанный Исполнителем Акт сдачи-приёмки в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком результатов выполненных работ.

2.6. В случае, если по результатам рассмотрения отчёта, содержащего необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов о представлении разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приёмки, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Договора. 

2.7. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон, – обе Стороны поровну.

2.8. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приёмки является основанием для оплаты Исполнителю.

2.9.  В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе принять и оплатить работы досрочно в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

2.10. Если в процессе выполнения работ выявляется невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в течение 10 (десяти) дней принять решение о целесообразности и направлениях продолжения работ.

2.11.  Заказчик, обнаруживший после приёмки работ отступления в них от Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их обнаружения. Исправление указанных недостатков осуществляется Исполнителем за счёт собственных средств, в срок не более 2 (двух) недель после получения от Заказчика соответствующего извещения.
3. ЦЕНА Договора И ПОРЯДОК расчётов
3.1. Стоимость работ по Договору (цена Договора) определена Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 2) и составляет ___________________, в том числе налог на добавленную стоимость по действующей на момент заключения Договора налоговой ставке 18 процентов (далее – «НДС») в размере _______________. 
3.2. Заказчик осуществляет оплату работ по Договору на основании Акта сдачи-приёмки, счёта-фактуры, счёта на оплату за выполненные работы.
3.3. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком исходя из Комплексных расценок стоимости работ (Приложение № 3) и Календарного плана-графика. 

3.4. Оплата работ производится Заказчиком в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приёмки за отчётный месяц на основании счёта, полученного от Исполнителя. Счёт-фактура представляется Исполнителем одновременно с Актом сдачи-приёмки.

3.5. В случае увеличения объёма работ по причине изменения Технического (геологического) задания вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, цена Договора изменяется пропорционально увеличению объёма работ. Изменение установленной договорной цены оформляется дополнительным соглашением к Договору.
В случае увеличения объёма работ вследствие иных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких обстоятельств письменно уведомить Заказчика. В случае наличия согласия Заказчика на увеличение объёма работ, стоимость Договора подлежит изменению, согласно увеличению объёма работ на основании дополнительного соглашения к Договору. В случае, если Исполнитель не уведомил либо уведомил Заказчика о наступлении обстоятельств, являющихся основанием для увеличения объёма и, соответственно, цены Договора, после начала выполнения таких работ, указанные работы оплате не подлежат. 

3.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент поступления перечисленных им денежных средств на корреспондентский счёт банка Исполнителя.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Надлежащим образом и в установленные сроки выполнить работу, предусмотренную Договором своими силами и/или с привлечением третьих лиц.

4.1.2. Равномерно выполнять объём работ, предусмотренных Календарным планом-графиком, в рамках начального и конечного сроков выполнения видов работ.

4.1.3. Соблюдать требования к проведению работ, изложенные в Договоре, и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика.
4.1.4. Соблюдать при выполнении работ требования законодательства Российской Федерации по рациональному использованию запасов полезных ископаемых и охране недр, по промышленной безопасности и охране труда, по охране окружающей природной среды. А также руководствоваться Регламентом взаимодействия в области промышленной, радиационной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда (Приложение № 6).  

4.1.5. Выполнить работу с использованием своих материалов и средств или средств привлечённых третьих лиц.
4.1.6. Ежемесячно информировать Заказчика о ходе выполнения работ; ежеквартально представлять информационный геологический отчёт о результатах работ за квартал. Объём и содержание представляемой ежемесячно и ежеквартально информации уточняется представителями Сторон в рабочем порядке.

4.1.7. В случае расторжения Договора передать всю информацию и результаты работ, выполненных на момент расторжения Договора.

4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения им принятых на себя обязательств по Договору.
4.2.2. Осуществлять другие права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

4.2.3. Привлекать к исполнению работ по Договору третьих лиц. При этом ответственность за результаты работы привлечённых третьих лиц несёт Исполнитель.

4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Своевременно принимать и оплачивать результаты выполненных работ.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых на себя обязательств по Договору.
4.4.2. Проверять ход и качество выполняемых работ, предусмотренных Договором, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
4.4.3. В случае если Исполнитель не выполняет своих обязанностей в установленные Договором сроки – приостановить оплату работ до момента выполнения Исполнителем своих обязательств.
4.4.4. В случаях, если работа будет выполнена Исполнителем с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя: 

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной цены Договора;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

4.4.5. Осуществлять другие права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 

5. Вступление в силу, ИЗМЕНЕНИе И РАСТОРЖЕНИе ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента заключения, определяемого в соответствии с пунктом 1 статьи 433 Гражданского кодекса Российской Федерации. Возникшие из условий Договора обязательства действуют до момента их прекращения надлежащим исполнением или по другому основанию, предусмотренному законом. 

5.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

5.3. В случаях расторжения Договора по соглашению Сторон, Договор прекращает свое действие со дня, когда Стороны заключили соглашение о расторжении Договора.

5.4. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.

5.5. Последствия расторжения Договора определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.l. Bo всех случаях нарушения договорных обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по выполнению работ в сроки, установленные Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,2 % от стоимости работ, подлежащих выполнению, за каждый день просрочки, до фактического завершения работ, но не более 10 % от стоимости соответствующих работ по Договору.

6.3. 3а невыполнение обязательств по оплате выполненных работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,01 % от просроченной суммы, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки платежа, за каждый день просрочки до фактической оплаты, но не более 10 % от суммы задолженности.

6.4. Стороны несут ответственность за нанесение вреда третьим лицам, окружающей природной среде. Ущерб, нанесенный третьему лицу, компенсируется виновной Стороной. 

6.5. Уплата штрафных пеней не освобождает Стороны от выполнения принятых по договору обязательств и  возмещения убытков.

7. Обеспечение исполнения Договора

7.1. Исполнитель обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения своих обязанностей по уплате неустойки и возмещению убытков, связанных с нарушением обязательств по Договору.

7.2. В обеспечение исполнения Договора Исполнитель должен предоставить:

безотзывную банковскую гарантию по прилагаемой форме (Приложение № 5), или другой форме, удовлетворяющей Заказчика, на следующих условиях:

а) срок действия гарантии – не ранее полного исполнения Сторонами обязательств по Договору плюс 2 (два) месяца;

б) сумма гарантии – 10 % от суммы договора;

в) гарант – российский банк, входящий в 50 (пятьдесят) крупнейших банков по размеру активов, имеющий офис в Москве;

г) документы, представляемые гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии, – копия претензии, расчет неустойки и/или убытков;

или

обеспечительный платёж в размере 10 % от суммы договора путём перечисления денежных средств на счёт Заказчика.
7.3. Способ обеспечения исполнения Договора из перечисленных в пункте 7.2 Договора способов определяется Исполнителем.

7.4. В случае непредставления Исполнителем обеспечения исполнения Договора с течение 2 (двух) недель с момента заключения Договора Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путём направления уведомления, а также потребовать уплаты штрафа в размере 5 (пяти) процентов от цены Договора.

7.5. В случае надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору денежные средства, перечисленные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Исполнителю в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта об исполнении обязательств по Договору. Акт о надлежащем исполнении обязательств по Договору должен быть подписан в течение 3 (трёх) месяцев после окончания срока действия Договора и получения Заказчиком указанного Акта, подписанного со стороны Исполнителя. Денежные средства возвращаются Исполнителю за вычетом суммы неустойки, убытков исчисленных Заказчиком в соответствии с законом или Договором в связи с неисполнением (ненадлежащим выполнением) Исполнителем своих обязательств. Заказчик вправе приостановить подписание указанного Акта до подписания Акта сдачи-приёмки и (или) его экспертизы или окончания иных процедур, предусмотренных Договором для определения качества результатов выполненных работ.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путём переговоров, с соблюдением претензионного порядка, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами.

8.2. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии  и  предоставления ответа на неё не может превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии.

8.3. Если Стороны не достигнут согласия, то спор решается в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

9.2. Сроки исполнения обязательств, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

9.3. Сторона Договора, в отношении которой наступили или прекратились вышеуказанные обстоятельства, обязана в пятидневный срок известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

9.4. Если вышеуказанные обстоятельства действуют более 3 (трёх) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон путём направления уведомления другой Стороне.

9.5. Сторона Договора, в отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы, по требованию другой Стороны должна подтвердить наличие указанных обстоятельств официальным заключением компетентного государственного органа.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Стороны обязаны держать в тайне любую предоставленную друг другу информацию в течение срока действия Договора, а также по истечении 2 (двух) лет с момента окончания срока действия Договора. 

11. Заключительные положения
11.1. Право собственности на полученную геологическую информацию (включая первичную), а также на все результаты работ принадлежит Заказчику, который использует их по своему усмотрению. 

11.2. Исполнитель несёт ответственность за качество и соответствие выполненных работ требованиям нормативной документации МПР РФ и ГКЗ и условиям Договора. 

11.3. В случае изменения своего почтового адреса или других реквизитов Сторона должна в течение 5 (пяти) дней уведомить об этом другую Сторону. При отсутствии такого уведомления, сообщение, направленное по последнему известному другой Стороне адресу, будет считаться полученным по истечении 3 (трёх) дней с момента отправки курьерской почтой и 15 (пятнадцати) дней – обычной почтой.

11.4. Исполнитель не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать результаты выполненных работ без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать данные результаты, в том числе для собственных нужд.

11.5. Любые изменения и дополнения Договора действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений (в части, касающейся основных условий Договора, стоимости и ценообразования) или протоколов рабочих совещаний (по вопросам методики разведки объекта, оперативной корректировки объемов и т.п.) и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

11.6. Все иное, не предусмотренное в Договоре, подлежит урегулированию в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.7. Любые уведомления, сообщения, документы в рамках Договора направляются Сторонами друг другу по реквизитам, приведённым в разделе 12 Договора. До получения оригиналов Сторонами могут использоваться факсимильные копии надлежащим образом оформленных документов.

11.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, подписан уполномоченными представителями и скреплён печатями обеих Сторон. Последняя из подписавших Договор Сторон обязана передать другой Стороне 1 (один) экземпляр Договора.
11.9. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
Приложение № 1 – Техническое (геологическое) задание.

Приложение № 2 – Протокол согласования договорной цены.
Приложение № 3 – Комплексные расценки стоимости работ.

Приложение № 4 – Календарный план-график выполнения геологоразведочных работ.
Приложение № 5 – Форма банковской гарантии.
Приложение № 6 - Регламент взаимодействия в области промышленной, радиационной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.

12. РЕКВИЗИТЫ и подписи СТОРОН

12.1. Заказчик: Открытое акционерное общество «Хиагда» (ОАО «Хиагда»)

местонахождение (юридический адрес): 671510, Российская Федерация, Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин

почтовый адрес: 672018, г. Чита, а/я 747

ИНН 0302001219, КПП 030201001, ОГРН 1020300523308, ОКПО 46104733

р/счёт 40702810874000104244 в Читинском ОСБ № 8600, г. Чита, БИК 047601637, к/счёт 30101810500000000637

тел./факс: (3022) 35-47-61; е-mail: referent@hiagda.ru
12.2. Исполнитель: ___________________________________________________

местонахождение (юридический адрес): _________________________________

почтовый адрес: ______________________________________________________

ИНН ___________, КПП __________, ОГРН ______________, ОКПО _________

р/счёт ________________________ в ______________________, БИК _________, к/счёт ______________________________

тел./факс: _____________________; e-mail: _________________

	Заказчик
	
	Исполнитель

	Генеральный директор

ОАО «Хиагда»

_________________________

Гонтарь Е.И.
	
	_______________________




