| Государственная корпорация по атомной энергии «росатом» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОЛОВНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДАЮ» И.о. заместителя генерального директора - Исполнительного директора ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» ___________________ В.Б. Корнильев |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 06-79/14

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по комплексному ремонту производственных помещений Производственного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55

том 1 «общая и коммерческая части»

2014 год

# СОДЕРЖАНИЕ

| СОДЕРЖАНИЕ ……………………………………………………………………………….. | 2 |
| --- | --- |
| ТОМ 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» …………………………………………. | 3 |
| Часть I ………………………………………………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ …………………………………………………………... | 3 |
| 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ …………………………………………………………………… | 5 |
| 3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ………………………………… | 6 |
| 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ……………………………… | 9 |
| 5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ………………………… | 29 |
| 6 ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 37 |
| Часть 2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ……………………………………………………………... | 50 |
| ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» …………………………………………………………. | 59 |

- ЧАСТЬ 1

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Заказчик – Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), Россия, 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001, ИНН/КПП 7814417371/783450001.

Стандарт - Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;

Участник закупки (участник запроса предложений) - поставщик или несколько поставщиков, выступающих на стороне одного поставщика в рамках участия в открытом запросе предложений, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший документацию по запросу предложений или запросивший разъяснения документации по запросу предложений в срок до истечения срока подачи заявок, либо своевременно подавший заявку на участие в открытом запросе предложений; при этом участник запроса предложений утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок, если он не подал заявку на участие в запросе предложений.

Организатор запроса предложений – организация, указанная в «Информационной карте запроса предложений», непосредственно проводящая запрос предложений. В случае если Заказчик является организатором открытого запроса предложений – Управление закупок ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ», непосредственно выполняющее действия по проведению открытого запроса предложений.

Поставщик: любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию.

Победитель: участник запроса предложений, который признан закупочной комиссией победителем;

Преференция: преимущество, которое предоставляется определенным группам участников запроса предложений при проведении открытого запроса предложений;

Продукция: товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые Заказчиком на возмездной основе

Электронная торговая площадка (далее - ЭТП) - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупок в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет;

Оператор электронной торговой площадки: лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения закупочных процедур в электронной форме на электронной торговой площадке;

Открытый запрос предложений - конкурентный способ закупки, при котором его организатор заранее информирует поставщиков о потребности в продукции, приглашает подавать заявки, назначенная организатором закупочная комиссия рассматривает их и отклоняет не соответствующие требованиям документации о запросе предложений, может провести переговоры с допущенными участниками в отношении их заявок, оценивает соответствующие заявки и определяет победителя по совокупности критериев, объявленных в документации о запросе предложений.

Открытый запрос предложений в электронной форме (электронный запрос предложений) – открытый запрос предложений, проведение которого обеспечивается оператором электронной торговой площадки с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Документация по запросу предложений – комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в открытом запросе предложений, в том числе о предмете запроса предложений, требованиях к участникам запроса предложений, условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявок, правилах выбора победителя, а также об условиях договора, заключаемого по результатам запроса предложений.

Заявка на участие в открытом запросе предложений в электронной форме – комплект документов, содержащих предложение участника запроса предложений о заключении договора на поставку продукции на условиях документации по запросу предложений, направленный организатору закупки в форме электронного документа (далее - Заявка).

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

Закупочная комиссия (Комиссия) - коллегиальный орган, заранее сформированный Заказчиком для принятия решений в рамках открытого запроса предложений в соответствии со Стандартом.

Лот – часть закупаемой продукции, явно обособленная в документации по запросу предложений, на которую в рамках открытого запроса предложений подается отдельное предложение.  Закупочная комиссия рассматривает, оценивает и определяет победителя запроса предложений в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации по запросу предложений и рассчитываемая в порядке, установленном Стандартом.

Переторжка – дополнительный элемент открытого запроса предложений и заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников запроса предложений в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками запроса предложений цены своих первоначально поданных заявок.

Официальный сайт о размещении заказов (официальный сайт) – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и имеющий адрес www.zakupki.gov.ru и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Организации атомной отрасли: Корпорация и организации Корпорации;

Организации Корпорации: ФГУП, ФГУ, учреждения, созданные Корпорацией, акционерные общества, акции которых принадлежат Российской Федерации и в отношении которых Корпорация осуществляет полномочия акционера, их дочерние и зависимые общества, хозяйственные общества, акции (доли участия в уставном капитале) которых находятся в собственности Корпорации, их дочерние и зависимые общества, а также хозяйственные общества, акциями (долями участия в уставном капитале) которых владеют ФГУП и ФГУ.

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Форма и вид процедуры закупки, предмет запроса предложений

    - Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий запрос предложений проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в «Информационной карте запроса предложений».

    - Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации по запросу предложений (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации по запросу предложений, если рядом с такой ссылкой не указано иное). Проект договора, который будет заключен по результатам запроса предложений, приведен в Части 2 Тома 1.

    - Предметом настоящего запроса предложений является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно «Информационной карте запроса предложений».

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в «Информационной карте запроса предложений».

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не допускается.

  - Участие в процедуре запроса предложений

    - Принять участие в запросе предложений может любой поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.

    - Для участия в процедуре запроса предложений участник запроса предложений должен

- быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЭТП;

- удовлетворять требованиям, изложенным в «Информационной карте запроса предложений»;

- предоставить заявку на участие в запросе предложений согласно требованиям настоящей документации по запросу предложений.

    - Для всех участников запроса предложений устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений требований, не предусмотренных документацией по запросу предложений, не допускается.

    - Решение о допуске к дальнейшему участию в запросе предложений либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в документации по запросу предложений принимает закупочная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.14.

    - В любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия должна отстранить участника запроса предложений, в том числе допущенного до участия в запросе предложений, в случаях:

- обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в запросе предложений и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8;

- подкрепленного документами факта давления таким участником запроса предложений на члена закупочной комиссии, эксперта, руководителя организатора запроса предложений или заказчика.

    - В случае отстранения всех участников запроса предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 2.2.5, запрос предложений признается несостоявшимся.

  - Правовой статус документов

    - Данная процедура запроса предложений проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно «Информационной карте запроса предложений».

    - Процедура запроса предложений не является торгами по законодательству Российской Федерации, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на организатора запроса предложений соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

    - Во всем, что не урегулировано извещением о проведении запроса предложений и настоящей документацией по запросу предложений, стороны руководствуются ЕОСЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

    - Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам запроса предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая документация по запросу предложений (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в запросе предложений победителя запроса предложений будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

  - Особые положения в связи с проведением запроса предложений через ЭТП

    - Участник запроса предложений должен в сроки, указанные в «Информационной карте запроса предложений», подать заявку на участие в запросе предложений в форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.

    - Правила регистрации и аккредитации участника запроса предложений на ЭТП, правила проведения процедур запроса предложений на ЭТП (в том числе, подача заявки на участие в запросе предложений) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.

    - Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника запроса предложений.

  - Затраты на участие в запросе предложений

    - Участник запроса предложений несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в запросе предложений, иной документации, а организатор запроса предложений не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

    - Участники запроса предложений не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения запроса предложений.

  - Отказ от проведения запроса предложений.

    - Организатор запроса предложений по решению заказчика отказывается от проведения запроса предложений в любое время вплоть до подведения итогов запроса предложений, не неся никакой ответственности перед участниками запроса предложений или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки в случаях, указанных в Едином отраслевом стандарте закупок Госкорпорации «Росатом».

    - Извещение об отказе от проведения запроса предложений подписывается руководителем заказчика и размещается организатором запроса предложений на официальном сайте в течение того же рабочего дня (а если извещение об отказе от проведения запроса предложений получено организатором после 18 часов по месту нахождения организатора — в течение следующего рабочего дня). Извещение об отказе от проведения запроса предложений должно содержать обоснование принятого решения.

  - Официальный источник информации о ходе и результатах запроса предложений

    - На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей документацией по запросу предложений, размещаются: извещение о проведении запроса предложений, документация по запросу предложений, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составленные в ходе закупки. При этом, официальной публикацией данной информации считается публикация на сайте, указанном в «Информационной карте запроса предложений». Иные публикации указанных документов являются копиями.

    - Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе закупочной комиссии и данных о персональном голосовании членов закупочной комиссии.

    - Единственным официальным источником информации о ходе и результатах запроса предложений является официальный сайт и участники запроса предложений самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения документации по запросу предложений, информацию о принятых в ходе запроса предложений решениях закупочной комиссии и организатора запроса предложений.

  - Прочие положения

    - Участник запроса предложений вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, организатора запроса предложений, закупочной комиссии в связи с проведением данного запроса предложений, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.

    - Заказчик, организатор запроса предложений, закупочная комиссия, привлекаемые эксперты во время проведения запроса предложений обеспечивают нераспространение сведений о предложениях участников запроса предложений, ходе проведения запроса предложений, результатах экспертизы заявок и принимаемых закупочной комиссией решениях. Предоставление этой информации другим участникам запроса предложений или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, поручениями Правительства Российской Федерации либо нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, ЕОСЗ или настоящей документацией по запросу предложений.

    - Заседания закупочной комиссии могут проходить с использованием средств видеоконференцсвязи. Члены закупочной комиссии, дистанционно участвующие в заседании закупочной комиссии с использованием средств видеоконференции, считаются присутствующими на заседании комиссии очно. Факт участия членов закупочной комиссии в режиме видеоконференции отражается в протоколе заседания закупочной комиссии.

  - ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Требования к участникам запроса предложений

Участник запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам запроса предложений, в том числе:

    - Быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

    - Быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

    - Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, действующими на момент открытия доступа к заявкам (если срок действия истек в связи с переносом срока окончания подачи заявок - действующими на момент изначально установленного в извещении о проведении запроса предложений и настоящей документации срока окончания подачи заявок), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

    - Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

    - Не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

    - Не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса предложений, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года);

    - Соответствовать требованиям, указанным в «Информационной карте запроса предложений», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

  - Дополнительные требования к участникам запроса предложений указаны в «Информационной карте запроса предложений».

  - Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений

Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник запроса предложений в составе заявки на участие в запросе предложений должен приложить следующие документы:

    - Отсканированная полученная не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

    - Отсканированный документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений, в том числе документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений на электронной торговой площадке (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника запроса предложений действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса предложений, заверенную печатью и подписанную руководителем участника запроса предложений (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса предложений, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

    - Отсканированные учредительные документы в действующей редакции (для юридических лиц);

    - Отсканированные специальные разрешения (лицензии, допуски, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), если такие указаны в  «Информационной карте запроса предложений». Если такое специальные разрешения заканчивают свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, участник прикладывает в состав заявки ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа, с отметкой соответствующего органа о приеме такого запроса;

    - Отсканированное уведомление о возможности применения участником запроса предложений упрощенной системы налогообложения или иной документ, подтверждающий, что участник запроса предложений не является плательщиком НДС (для участников запроса предложений, не являющихся плательщиками НДС);

    - Подтверждение по форме, указанной в «Информационной карте запроса предложений», о ненахождении участника запроса предложений в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника запроса предложений решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника запроса предложений, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника запроса предложений, об отсутствии задолженности у участника запроса предложений по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса предложений;

    - Отсканированное решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса предложений не является крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом;

    - Отсканированное решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника запроса предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса предложений не является сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.

В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанные решения до момента заключения договора и согласие признания его уклонившимся от заключения договора при непредставлении вышеуказанных документов до момента заключения договора.

    - Отсканированные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в «Информационной карте запроса предложений».

  - Условия привлечения субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения  субподрядчиков/ соисполнителей указана в «Информационной карте запроса предложений».

  - Привлечение  субподрядчиков/ соисполнителей.

    - Если «Информационной картой запроса предложений» установлены требования к привлекаемым  субподрядчикам/ соисполнителям, то участник запроса предложений должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков/ соисполнителей (юридическое или физическое лицо, осуществляющее/ выполняющее/оказывающее часть поставок/ работ/ услуг по договору), осуществляющий/выполняющий/оказывающий поставки/ работы / услуги более объема, указанного в  «Информационной карте запроса предложений»:

- осведомлен о привлечении его в качестве  субподрядчика/ соисполнителя;

- согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг;

- отвечает требованиям настоящей документации по запросу предложений («Информационная карта запроса предложений») в объеме осуществляемых поставок/ выполняемых работ /оказываемых услуг  субподрядчиком/ соисполнителем.

    - В связи с вышеизложенным участник запроса предложений готовит заявку на участие в запросе предложений с учетом следующих дополнительных требований:

- для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами а), б) пункта 3.5.1, в заявку на участие в запросе предложений включаются отсканированные договоры (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на  субподрядчика/ соисполнителя. В случае отсутствия в составе заявки на участие в запросе предложений указанных договоров, документы, представленные на такого  субподрядчика/ соисполнителя считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в запросе предложений;

- заявка на участие в запросе предложений должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого  субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.5.1 требованиям, в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг  субподрядчиком/соисполнителем, с предоставлением документов согласно «Информационной карте запроса предложений». Соответствующие формы Раздела 6 заполняются  субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций  субподрядчика/ соисполнителя и участника запроса предложений и заверяются подписью и печатью участника в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.4,4.4.5;

- заявка на участие в запросе предложений должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ/услуг между участником запроса предложений и  субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 6, соответствующая форма). Указанная форма заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником запроса предложений  субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что  субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению.

В случае если участником запроса предложений является государственное или муниципальное бюджетное учреждение, и порядок выбора  субподрядчиков/ соисполнителей для такого учреждения регулируется положениями действующего законодательства, такой участник вправе не указывать в соответствующей форме наименования конкретных субподрядчиков/  соисполнителей, указав на особый порядок их выбора. Участник запроса предложений, в случае если он является государственным или муниципальным бюджетным учреждением, обязан в составе заявки на участие в запросе предложений представить гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору  субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) настоящего пункта, после окончания процедур размещения заказа и определения  субподрядчиков/ соисполнителей. При этом, в случае выбора закупочной комиссией участника запроса предложений – государственного или муниципального бюджетного учреждения победителем запроса предложений, заказчик вправе включить своего представителя в состав комиссии государственного или муниципального бюджетного учреждения по размещению заказа по определению  субподрядчиков/ соисполнителей. Согласие участника запроса предложений включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа также должно содержаться в гарантийном письме.

    - При рассмотрении субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования к квалификационным показателям участника запроса предложений и  субподрядчиков/ соисполнителей устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или денежном выражении).

  - ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Получение документации по запросу предложений.

    - Документация по запросу предложений, размещенная на официальном сайте, находится в открытом доступе. Порядок получения документации по запросу предложений на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

  - Разъяснение положений документации по запросу предложений.

    - Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений любой участник запроса предложений вправе направить организатору запроса предложений запрос о разъяснении положений документации по запросу предложений через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника запроса предложений или уполномоченного лица участника запроса предложений по контактным реквизитам организатора запроса предложений для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений».

    - Организатор запроса предложений в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем поступления запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.1, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника запроса предложений, от которого поступил запрос. Если ответ на указанный запрос требует ответа заказчика, не являющего организатором запроса предложений, то такой ответ размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего ответа от заказчика. Если организатор запроса предложений не успел разместить ответ на запрос за 2 (два) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, то организатор запроса предложений переносит окончательный срок подачи заявок на участие в запросе предложений на количество дней задержки, чтобы срок подачи заявок на участие в запросе предложений составлял не менее чем 2 (два) рабочих дня. Разъяснение положений документации по запросу предложений не изменяет ее сути.

    - Организатор запроса предложений вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по запросу предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

    - Участник запроса предложений не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора запроса предложений.

  - Внесение изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений

    - Организатор запроса предложений по решению заказчика или лица, утвердившего документацию по запросу предложений, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок.

    - Любое изменение документации по запросу предложений является неотъемлемой ее частью.

    - В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений или документацию по запросу предложений, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений», такие изменения размещаются организатором запроса предложений на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса предложений.

    - При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее 5 (пяти) рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса предложений — 10 (десять) календарных дней.

    - Организатор запроса предложений вправе в любой момент до истечения срока действия заявок на участие в запросе предложений продлить по решению закупочной комиссии (с оформлением соответствующего протокола) или ее председателя (с оформлением документа о его единоличном решении) сроки проведения отборочной и (или) оценочной стадии, а также срок выбора победителя запроса предложений. Извещение о продлении сроков размещается на официальном сайте не позднее 1 рабочего дня, следующего после дня оформления данного решения, но не позднее первоначально установленного в извещении и документации по запросу предложений срока окончания соответствующей стадии рассмотрения заявок.

  - Общие требования к заявке на участие в запросе предложений.

    - Для целей настоящей документации по запросу предложений под заявкой на участие в запросе предложений понимается предоставляемое участником запроса предложений с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в запросе предложений, сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному «Информационной картой запроса предложений», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации по запросу предложений.

    - Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных формах на ЭТП и при этом отраженные в протоколе открытия доступа к заявкам, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

    - Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений (за исключением разрешенных альтернатив в составе заявки согласно пункту 4.4.3.1, если в «Информационной карте запроса предложений» разрешена подача альтернативных предложений). В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в запросе предложений заявки на участие в запросе предложений таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе предложений такого участника, не рассматриваются.

      - При наличии соответствующего функционала на ЭТП участник запроса предложений помимо основного предложения вправе подготовить и подать альтернативные предложения в соответствии с правилами и регламентами подачи таких предложений на ЭТП.

      - Альтернативным является предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении условий, касающихся аспектов, определенных в «Информационной карте запроса предложений»; при этом альтернативные предложения принимаются только при наличии основного предложения. Основным должно быть предложение, в наибольшей степени соответствующее требованиям и условиям, указанным в документации по запросу предложений. Альтернативные предложения могут сопровождаться альтернативными ценами. Если какое-либо альтернативное предложение участника отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то все альтернативные предложения этого участника отклоняются. Если подается предложение с допустимыми документацией по запросу предложений альтернативными параметрами, такое предложение является основным.

      - Максимальное количество альтернативных предложений, допустимое к подаче одним участником запроса предложений, указано в «Информационной карте запроса предложений».

      - В случае подачи как основного, так и альтернативного предложения, в альтернативном предложении должны быть указаны параметры, по которым альтернативное предложение отличается от основного предложения (указываются те пункты, разделы и т.д. основного предложения, вместо которых предлагаются альтернативные, с приложением к заявке на участие в запросе предложений соответствующих измененных форм, приведенных в разделе 6. При этом, в составе альтернативного предложения не обязательно дублировать документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений установленным требованиям «Информационной карты запроса предложений».

      - В случае подачи предложения с допустимыми документацией по запросу предложений альтернативными параметрами, в составе заявки на участие в запросе предложений должно быть указание на предлагаемые альтернативные параметры.

    - При подготовке заявки на участие в запросе предложений, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в запросе предложений.

    - Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, был скреплен печатью участника запроса предложений.

    - Рекомендации пунктов 4.4.4 и 4.4.5 не распространяются на официальные документы, выданные участнику запроса предложений третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

    - Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником запроса предложений, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника запроса предложений.

    - При подготовке заявки на участие в запросе предложений участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в запросе предложений были пронумерованы.

    - Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по запросу предложений, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по запросу предложений, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего подраздела), входящие в состав заявки на участие в запросе предложений должны быть предоставлены участником запроса предложений через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в запросе предложений, размещенные участником запроса предложений на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в запросе предложений, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.4 –4.4.8. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

    - Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в запросе предложений через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

    - Заказчик/организатор запроса предложений вправе запросить у участника запроса предложений, с которым по итогам запроса предложений заключается договор, оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.3 настоящей документации по запросу предложений.

  - Срок действия заявки на участие в запросе предложений

    - Заявка на участие в запросе предложений должна быть действительна в течение срока, указанного участником запроса предложений в данной заявке (раздел 6, Форма 1), но не менее 60 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений.

  - Официальный язык запроса предложений

    - Заявка на участие в запросе предложений, подготовленная участником запроса предложений, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются участники запроса предложений и организатор запроса предложений, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы, представленные участником запроса предложений, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается закупочной комиссией как предоставление участником запроса предложений недостоверных сведений в составе заявки на участие в запросе предложений.

    - Использование других языков для подготовки заявки на участие в запросе предложений, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям, установленным документацией по запросу предложений.

  - Валюта запроса предложений

    - Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе предложений и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в «Информационной карте запроса предложений», за исключением случаев, предусмотренных «Информационной картой запроса предложений».

    - Документы, оригиналы которых выданы участнику запроса предложений третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в «Информационной карте запроса предложений», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2, может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям, установленным документацией по запросу предложений.

  - Начальная (максимальная) цена договора.

Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений».

  - Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в запросе предложений (обеспечение заявки на участие в запросе предложений)

    - В случае, если извещением о проведении запроса предложений и «Информационной картой запроса предложений» установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений, участник запроса предложений должен предоставить обеспечение заявки на участие в запросе предложений по форме, в размере и валюте, в соответствии с требованиями, установленными в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений».

    - Обеспечение заявки на участие в запросе предложений может быть представлено Участником в одной из следующих форм:

- безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

- денежные средства путем их перечисления заказчику;

    - В случае предоставления обеспечения заявки в форме банковской гарантии срок действия такого обеспечения должен составлять срок действия заявки на участие в запросе предложений плюс 60 дней. Требования к оформлению банковской гарантии установлены в п. 4.16 настоящей документации.

    - Обеспечение заявки в форме денежных средств должно быть зачислено по реквизитам счета заказчика, указанным в «Информационной карте запроса предложений», не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

Обеспечение заявки на участие в запросе предложений должно быть предоставлено не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений».

    - Факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений подтверждается платежным поручением (квитанцией) или копией такого поручения (квитанции).

    - Обеспечение заявки на участие в запросе предложений возвращается:

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений – всем участникам запроса предложений, подавшим заявки на участие в запросе предложений;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору запроса предложений уведомления об отзыве участником запроса предложений заявки на участие в запросе предложений – участнику запроса предложений, отозвавшему заявку в соответствии с условиями документации по запросу предложений;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов – участнику запроса предложений, заявка которого отклонена;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем запроса предложений по результатам состоявшегося запроса предложений и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю запроса предложений и всем остальным участникам запроса предложений, которым обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с участником запроса предложений согласно пункту  4.15.14, и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому участнику запроса предложений;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания запроса предложений несостоявшимся и принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику запроса предложений, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.

    - В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора запроса предложений, закупочной комиссии, срок в соответствии с пунктом 4.9.6, начиная с которого участник запроса предложений получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

    - Обеспечение заявки на участие в запросе предложений может быть удержано в следующих случаях:

- при отзыве либо изменении поданной заявки участником запроса предложений, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений»;

- уклонения победителя запроса предложений или участника запроса предложений, с которым принято решение о заключении договора, от заключения договора.

    - При наступлении случая, указанного в пункте 4.9.8, организатор запроса предложений/заказчик уведомляет такого участника запроса предложений об удержании обеспечения заявки на участие в запросе предложений.

  - Подача и прием заявок на участие в запросе предложений

    - Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.

    - Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений».

    - Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы в соответствии требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявок, указанными в «Информационной карте запроса предложений».

  - Изменение заявок на участие в запросе предложений или их отзыв

    - Участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений, в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в «Информационной карте запроса предложений».

    - Порядок изменения или отзыва заявок на участие в запросе предложений, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

    - Если организатором запроса предложений продлен срок подачи заявок, то участник запроса предложений, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

- отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

- продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

- не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки закупочная комиссия успевает выбрать победителя, то закупочная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.

    - Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) пункта 4.11.3 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе заявки на участие в запросе предложений, подавшим ее участником запроса предложений, письма о ее продлении. При этом такой участник запроса предложений должен предоставить новое обеспечение исполнения обязательств участника запроса предложений с продленным сроком действия, если ранее такое обеспечение предоставлялось в форме банковской гарантии и срок действия ранее представленной такой банковской гарантии меньше продленного срока действия заявки.

  - Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений

    - В срок, установленный в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений» автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору запроса предложений ко всем поданным заявкам на участие в запросе предложений и содержащимся в них документам и сведениям.

    - Протокол открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений формируется организатором запроса предложений с указанием как минимум следующих сведений:

- наименование и реквизиты запроса предложений;

- наименование ЭТП и ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- дату и время окончания подачи заявок;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок.

Данный протокол в день открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений подписывается секретарем комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений на ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

    - В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений, указанная заявка на участие в запросе предложений рассматривается в порядке, установленном подразделом 4.14.

    - При открытии доступа к поданным заявкам возможно проведение очного заседания закупочной комиссии с оформлением протокола открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений. В таком случае протокол оформляется и подписывается присутствующими на заседании членами закупочной комиссии не позже следующего рабочего дня после открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений и в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается организатором запроса предложений на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

    - Если участник запроса предложений намерен направить своего представителя к организатору запроса предложений к моменту открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений с целью наблюдения за моментом открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений», уведомить об этом организатора запроса предложений, направив контактному лицу организатора запроса предложений, указанному в «Информационной карте запроса предложений», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника запроса предложений, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором запроса предложений такой заявки на оформление пропуска несет участник запроса предложений.

    - Присутствующие на заседании закупочной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений представители участников запроса предложений должны зарегистрироваться в Журнале регистрации представителей участников запроса предложений.

    - Организатор запроса предложений вправе осуществлять видеотрансляцию (с возможным ведением видеозаписи) заседания закупочной комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений на официальный сайт Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/. Участники запроса предложений, зарегистрировавшись в Журнале регистрации представителей участников запроса предложений в соответствии с пунктом 4.12.7, тем самым выражают согласие на осуществление видеотрансляции на официальный сайт о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ в сети «Интернет» заседания закупочной комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений. Участники запроса предложений, присутствующие на заседании закупочной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений, вправе вести аудио и/или видеозапись заседания закупочной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений, предварительно сообщив об этом организатору запроса предложений.

  - Опоздавшие заявки на участие в запросе предложений

    - У участника запроса предложений отсутствует возможность подать заявку на участие в запросе предложений на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

  - Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений, проведение переторжки, выбор победителя запроса предложений

    - Общие положения

      - Рассмотрение заявок осуществляется в следующем порядке:

- проведение отборочной стадии (пункт 4.14.2);

- проведение оценочной стадии (пункт 4.14.5).

      - После отборочной стадии рассмотрения заявок до выбора победителя возможно по решению закупочной комиссии проведение переговоров (пункт 4.14.3) с допущенными участниками запроса предложений (до переторжки (если предусмотрена)), а так же проведение переторжки, если в «Информационной карте запроса предложений» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки.

      - По решению закупочной комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам отборочной стадии и оценочной стадии не суммируются.

      - Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений проводится в сроки, установленные извещением о проведении запроса предложений и «Информационной картой запроса предложений».

      - Организатор запроса предложений, по решению закупочной комиссии либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в запросе предложений. При этом закупочная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения.

      - В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений организатор запроса предложений имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в запросе предложений и приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на участие в запросе предложений сведений.

      - При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор запроса предложений вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник запроса предложений в установленный в запросе разумный срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

      - В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, организатор запроса предложений, по решению закупочной комиссии, вправе уточнять заявки на участие в запросе предложений в следующем порядке:

- затребовать у участника запроса предложений отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса предложений, учредительные документы, разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы о крупной сделке, документы о сделке с заинтересованностью, документы, подтверждающие обладание участником запроса предложений необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника запроса предложений предлагать этот товар, документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

- направить участникам запроса предложений запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в запросе предложений и направлении организатору запроса предложений исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в запросе предложений применяются следующие правила:

- при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

- при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе предложений, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе предложений;

- при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в запросе предложений.

Исправление иных ошибок не допускается.

- направить участникам запроса предложений запросы по разъяснению положений заявок на участие в запросе предложений, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры запроса предложений и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг;

- направить участникам запроса предложений запросы о замене субподрядчика/  соисполнителя, если сведения о таком субподрядчике/ соисполнителе находятся в реестре недобросовестных поставщиков, при условии, что такая замена не изменит предмет и условия договора и заявки на участие в запросе предложений, и такое требование было установлено в пункте 13.1 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

      - При уточнении заявок на участие в запросе предложений организатором запроса предложений не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам запроса предложений. Предусмотренные подпунктом а) пункта 4.14.1.8 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов), кроме документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

      - Допускается не направлять участнику запроса предложений запросы, касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений арифметических и грамматических ошибок в документах, если в соответствии с пунктом 4.14.2.3 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в запросе предложений такого участника.

      - Решение закупочной комиссии об уточнении заявок на участие в запросе предложений в соответствии с пунктом 4.14.1.8 отражается в протоколе заседания закупочной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - В случае принятия закупочной комиссией решения о направлении участникам запроса предложений запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8, такие запросы направляются участникам запроса предложений после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 4.14.1.11. Все направленные участникам запроса предложений запросы и полученные ответы регистрируются организатором запроса предложений в Журнале запросов – ответов. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в запросе предложений устанавливается в соответствующих запросах одинаковый для всех участников и не может превышать 5 (пять) рабочих дней и быть меньше 2 (двух) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочной стадии рассмотрения заявок в установленный в запросе срок может служить основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений.

      - При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений закупочной комиссией рассматриваются отдельно (в части представленных альтернатив) основное и альтернативные предложения участника.

      - Организатор запроса предложений вправе в любой момент до истечения срока действия заявок на участие в запросе предложений продлить по решению закупочной комиссии (с оформлением соответствующего протокола) или ее председателя (с оформлением документа о его единоличном решении) сроки проведения отборочной и (или) оценочной стадии, а также срок выбора победителя запроса предложений. Извещение о продлении сроков размещается на официальном сайте не позднее 1 рабочего дня, следующего после дня оформления данного решения, но не позднее первоначально установленного в извещении и документации по запросу предложений срока окончания соответствующей стадии рассмотрения заявок.

    - Проведение отборочной стадии

      - В рамках отборочной стадии закупочная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений» осуществляет рассмотрение заявок на участие в запросе предложений и участников запроса предложений на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и настоящей документацией по запросу предложений.

      - При наличии основного и альтернативных предложений участника запроса предложений на оценочную стадию такие предложения допускаются (или отклоняются) отдельно. Причины допуска (отклонения) основного и альтернативных предложений, не затрагивающие представленную альтернативность, не различаются. Если какое-либо альтернативное предложение отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то все альтернативные предложения такого участника запроса предложений отклоняются.

      - Заявка на участие в запросе предложений должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией по запросу предложений требований или быть лучше, то есть установленные требования в документации по запросу предложений являются минимально допустимыми.

      - В соответствии с установленными в документации по запросу предложений требованиями, критериями отбора являются:

- соответствие заявки требованиям документации по запросу предложений по существу по своему составу, согласно «Информационной карте запроса предложений», и оформлению;

- достоверность сведений и действительность документов, приведенных в заявке;

- соответствие участника запроса предложений и заявленных участником запроса предложений субподрядчиков/  соисполнителей, головных изготовителей (в соответствии с Р 50-605-80-93) (в случае установления требований), требованиям, установленным в  «Информационной карте запроса предложений»;

- соответствие предлагаемых участником запроса предложений товаров, работ, услуг требованиям, установленным в «Информационной карте запроса предложений»;

- соответствие предлагаемых участником запроса предложений договорных условий (в том числе непревышения объявленной начальной (максимальной) цены договора) требованиям, установленным в «Информационной карте запроса предложений»;

- предоставление участником запроса предложений требуемого обеспечения заявки, установленного в «Информационной карте запроса предложений».

      - По итогам отборочной стадии закупочная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника запроса предложений принимает решение о допуске к дальнейшему участию в запросе предложений, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в документации по запросу предложений, по следующим основаниям:

- несоответствие заявки требованиям подпункта а) пункта 4.14.2.4 по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено документацией по запросу предложений), содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Если в заявке на участие в запросе предложений указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса предложений и «Информационной карте запроса предложений» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в запросе предложений требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса предложений, указанной в извещении о проведении запроса предложений и «Информационной карте запроса предложений» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении запроса предложений и «Информационной карте запроса предложений»;

- предоставление участником запроса предложений в составе заявки на участие в запросе предложений недостоверных сведений (подпункт б) пункта 4.14.2.4);

- несоответствие участника запроса предложений согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.14.2.4;

- несоответствие  субподрядчиков/ соисполнителей, головных изготовителей (в соответствии с Р 50-605-80-93) согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.14.2.4, если требования к ним были установлены;

- несоответствие товара, работ, услуг, указанных в заявке на участие в запросе предложений, согласно критерию отбора подпункта г) пункта 4.14.2.4;

- несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в запросе предложений, согласно критерию отбора подпункта д) пункта 4.14.2.4.

- несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения (подпункт е) пункта 4.14.2.4). Организатор запроса предложений по всем заявкам на участие в запросе предложений, независимо от наличия в составе заявки на участие в запросе предложений документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, проверяет поступление на расчетный счет денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений. При отсутствии документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений на расчетный счет организатора запроса предложений, в случае установления такого требования в документации по запросу предложений, но своевременном поступлении на расчетный счет организатора запроса предложений денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в запросе предложений за данного участника, обеспечение заявки считается представленным надлежащим образом.

      - По итогам отборочной стадии закупочной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника запроса предложений о допуске к участию в запросе предложений или об отказе в допуске к участию в запросе предложений.

      - В случае если по результатам рассмотрения заявок только один участник запроса предложений (в том числе участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям запроса предложений, или ни один из участников и (или) поданные ими заявка не были признаны соответствующими условиям запроса предложений, запрос предложений признается несостоявшимся. При этом, в случае признания одного участника запроса предложений (в том числе подавшего единственную заявку) и его заявки соответствующими условиям запроса предложений, заказчик заключает договор с единственным участником запроса предложений в срок, указанный в извещении и информационной карте, либо отказывается от заключения договора в случаях:

- изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное руководителем заказчика;

- изменения потребностей заказчика;

- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора.

В любом случае обоснование отказа от заключения договора должно быть приложено к извещению об отказе, размещаемому на официальных сайтах.

      - Решения закупочной комиссии по итогам отборочной стадии оформляются протоколом заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии, в который вносятся как минимум следующие сведения:

- наименование и реквизиты запроса предложений;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

- о направлении участникам запроса предложений запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8 (при необходимости);

- решение о допуске участника к запросу предложений либо об отказе ему в допуске с указанием положений документации по запросу предложений, которым не соответствует участник запроса предложений или его заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

- о результатах голосования членов закупочной комиссии, принявших участие в голосовании;

- информация о признании запроса предложений несостоявшимся (пункт 4.14.2.7), а также рекомендации заказчику по дальнейшим действиям, если по результатам рассмотрения заявок только один участник (в т.ч. участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям запроса предложений.

      - Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания закупочной комиссии. Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола/ов, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - Любой участник запроса предложений после размещения протокола заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору запроса предложений запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в запросе предложений. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику запроса предложений в письменной форме соответствующие разъяснения.

    - Проведение переговоров с участниками запроса предложений

      - В случае если предполагается заключение договора в отношении работ (услуг) по разработке и внедрению информационных систем, информационных, консультационных и юридических услуг, аудиторских услуг, услуг по оценке активов и обязательств, услуг по организации выставочной деятельности, услуг по проведению социологических опросов, образовательных услуг, транспортно-экспедиторских услуг, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических услуг и работ, проведение опытов и экспериментов, услуг и работ, связанных с созданием конструкторской документации для изготовления оборудования и технологической оснастки, изготовление и поставку экспериментальных образцов (прототипов) оборудования и технологической оснастки, разработку дизайна продукции, изготовление и поставку макетов продукции, поставку полиграфической, канцелярской, подарочной, сувенирной и наградной продукции с логотипом или фирменным дизайном заказчика, услуг, связанных с обеспечением визитов официальных делегаций и представителей, услуг, связанных с направлением работников заказчика в служебные командировки, аренды недвижимого имущества в любой момент после проведения отборочной стадии рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, но до проведения  процедуры переторжки (если предусмотрена) организатор запроса предложений, по решению закупочной комиссии, проводит переговоры с допущенными участниками. Переговоры от лица организатора запроса предложений проводятся закупочной комиссией. В случае, если к закупке были привлечены эксперты (экспертный совет), такие эксперты (отдельные представители экспертного совета) также привлекаются к проведению переговоров. Переговоры проводятся в целях разъяснений заявок либо их улучшения в интересах заказчика, кроме изменения цены предложений.

      - Переговоры проводятся со всеми участниками запроса предложений, прошедшими отборочную стадию. Допускается не более одного раунда переговоров.

      - Переговоры проводятся в отношении любых аспектов заявок участников запроса предложений, кроме цены.

      - Переговоры с каждым из участников оформляются отдельным протоколом, в котором отражаются как минимум следующие сведения:

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- достигнутые договоренности.

      - Данный протокол подписывается организатором, присутствующими на переговорах членами закупочной комиссии и участником запроса предложения. Все такие протоколы размещаются одновременно на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) дня после завершения переговоров со всеми участниками с учетом положений пункта 2.7.2.

      - Организатор запроса предложений должен запросить у всех участников, с которыми проводились переговоры, окончательные предложения.

      - Участник запроса предложений вправе отказаться от участия в переговорах или не подавать окончательное предложение. В этом случае его заявка остается действующей на первоначальных условиях.

    - Переторжка.

      - Если в «Информационной карте запроса предложений» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, после проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и переговоров (если проводились) закупочная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, т.е. предоставление участникам запроса предложений возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в запросе предложений (в том числе допущенных альтернативных предложений, в случаях разрешения подачи альтернативных предложений) путем снижения первоначально указанной в заявке на участие в запросе предложений цены не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в запросе предложений. Количество переторжек не ограничено.

      - Форма и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные закупочной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений, указываются в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки, и направленных одновременно всем участникам, допущенным до участия в запросе предложений.

      - В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники запроса предложений. Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней по любому из допущенных предложений (основного и/или альтернативных), тогда его предложение, по которому он не участвовал в переторжке, остается действующим с ранее объявленной ценой, указанной в заявке на участие в запросе предложений.

      - Предложения участника запроса предложений по увеличению цены (в том числе, увеличению единичных цен), указанной в заявке на участие в запросе предложений не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки с таким предложением (основным и/или альтернативным) и это предложение, указанное в заявке на участие в запросе предложений, остается действующим с ранее объявленной ценой.

      - Переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму.

      - Срок проведения всех переторжек не должен превышать 10 рабочих дней с даты размещения на официальном сайте протокола по рассмотрению заявок на отборочной стадии.

      - При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП изменению подлежит только цена предложения.

В период с момента начала переторжки на ЭТП участник запроса предложений, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на ЭТП в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником запроса предложений поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Участники запроса предложений заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник запроса предложений не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене договора, составляющее один час. Если до окончания переторжки остается менее 10 (десяти) минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 (десяти) минут с момента подачи такого предложения. Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, обеспечивающих его проведение, завершается.

Результаты проведения переторжки на ЭТП оформляются протоколом, в котором содержатся как минимум следующие сведения:

- адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- дата, время начала и окончания процедуры переторжки;

- первоначальные и окончательные предложения о цене договора, сделанные участниками;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора.

Протокол переторжки с помощью программных и технических средств ЭТП размещается на ЭТП в течение 30 (тридцати) минут после окончания переторжки и в течение того же рабочего дня (а если переторжка завершилась после 18 часов по месту нахождения организатора запроса предложений — в течение следующего рабочего дня после дня размещения протокола переторжки на ЭТП), такой протокол размещается организатором запроса предложений на официальном сайте.

Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и снизившие объявленную в заявке на участие в запросе предложений цену, обязаны дополнительно представить организатору запроса предложений документы, откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены, определяющие его коммерческое предложение, оформленные в соответствии с требованиями подраздела 4.4 на ЭТП в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в запросе предложений, при наличии соответствующего функционала на ЭТП, либо по контактным реквизитам организатора запроса предложений, указанным в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений».

Срок предоставления документов устанавливается организатором и не может быть меньше двух рабочих дней после окончания переторжки. В случае непредставления откорректированных документов заказчик при подготовке договора к подписанию снижает все составные части цены, указанные в первоначальной заявке победителя, пропорционально снижению общей цены договора, представленной на переторжку.

      - Условия договора, по которым возможно проведение переторжки в заочной форме, указаны в «Информационной карте запроса предложений».

      - При проведении переторжки в заочной форме участники запроса предложений к установленному организатором запроса предложений сроку представляют в порядке, предусмотренном подразделом 4.10, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в запросе предложений. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до окончания срока подачи предложений с новыми условиями.

      - Если участник запроса предложений намерен направить своего представителя к организатору запроса предложений к моменту открытия доступа к предложениям с новыми условиями, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи предложений с новыми условиями, указанного в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки, уведомить об этом организатора запроса предложений, направив контактному лицу организатора запроса предложений, указанному в «Информационной карте запроса предложений», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника запроса предложений, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к предложениям с новыми условиями. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором запроса предложений такой заявки на оформление пропуска несет участник запроса предложений.

      - Процедура открытия доступа к предложениям с измененными условиями заявки на участие в запросе предложений проводится в порядке, предусмотренном подразделом 4.12 с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте и на ЭТП в такие же сроки.

      - На заседании закупочной комиссии в срок, установленный в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки, проводится процедура вскрытия конвертов с поданными предложениями с новыми условиями.

В ходе проведения вскрытия конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки, оглашаются и заносятся в протокол как минимум следующие сведения:

- адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- дата и время проведения заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки;

- первоначальные и окончательные предложения по условиям договора, сделанные участниками запроса предложений;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора.

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки, оформляется и подписывается не позже следующего рабочего дня после проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки. Данный протокол в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данного запроса предложений в соответствии с критериями оценки, указанными в документации по запросу предложений.

    - Проведение оценочной стадии

      - В рамках оценочной стадии, в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений», закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, допущенных до участия в запросе предложений, с учетом проведенных переговоров и предложений по переторжке. Цель оценочной стадии заключается в выставлении каждой заявке оценки в соответствии с предусмотренными документацией по запросу предложений оценочными критериями и утвержденным порядком оценки, указанными в «Информационной карте запроса предложений». Предпочтения заказчиков (критерии оценки заявок на участие в запросе предложений) и их значимость указаны в «Информационной карте запроса предложений».

      - В случае наличия неотклоненных основного и/или альтернативных предложений они оцениваются отдельно в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в «Информационной карте запроса предложений», при этом оценки по критериям, не затрагивающим представленную альтернативность, не отличаются.

      - Если участником запроса предложений не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для целей оценки заявок, не являющиеся основанием для отклонения заявки на отборочной стадии, участник получает по этим критериям минимально возможную оценку.

      - По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений оформляется протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии, в который вносятся как минимум следующие сведения:

- наименование и реквизиты запроса предложений;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

- из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных участников и участников, которым отказали в допуске;

- из протокола переторжки (при наличии) – перечень участников, принявших участие в переторжке, и измененные условия заявок;

- о результатах оценки каждой заявки.

      - Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания закупочной комиссии. Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - Любой допущенный до участия в запросе предложений участник после размещения протокола заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии вправе направить организатору запроса предложений запрос о разъяснении результатов оценки, но только его заявки. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику запроса предложений в письменной форме соответствующие разъяснения.

    - Подведение итогов запроса предложений. Выбор победителя запроса предложений

      - После проведения оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и переторжки (если проводилась) с учетом ее результатов, закупочная комиссия определяет победителя запроса предложений. Закупочная комиссия присваивает место каждой заявке на участие в запросе предложений, начиная с первого, относительно других по мере уменьшения степени предпочтительности содержащихся в них условий заявки, исходя из подсчитанных баллов.

      - По решению закупочной комиссии стадия рассмотрения заявок на оценочной стадии и подведение итогов (выбор победителя) могут быть объединены с оформлением одного протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам оценочной стадии и подведения итогов не суммируются.

      - Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие в запросе предложений которого оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на участие в запросе предложений которого присвоено первое место.

      - Альтернативные предложения участвуют в ранжировании независимо от основного предложения, при этом участник запроса предложений получает несколько мест в едином ранжире сообразно количеству неотклоненных предложений.

      - По результатам запроса предложений оформляется протокол заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений, содержащий как минимум следующие сведения:

- о месте, дате, времени проведения данного заседания закупочной комиссии;

- об участниках запроса предложений, заявки на участие в запроса предложений которых были рассмотрены;

- о результатах переторжки (если проводилась);

- о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений мест;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- о наименовании и адресе победителя запроса предложений, цене его заявки.

      - Протокол заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания закупочной комиссии, и размещается на официальном сайте и на ЭТП в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

  - Заключение договора по результатам запроса предложений

    - Победитель запроса предложений (участник, с которым принято решение заключить договор в соответствии с п. 4.15.5) обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в «Информационной карте запроса предложений», а также представить обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в «Информационной карте запроса предложений», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в запросе предложений и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель запроса предложений (участник, с которым принято решение заключить договор в соответствии с п.4.15.5) представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

    - Договор с победителем запроса предложений или участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор, будет заключен в срок, указанный в «Информационной карте запроса предложений».

    - В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.

    - Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.

    - В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений была подана только одна заявка на участие в запросе предложений и данная заявка и подавший ее участник запроса предложений отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией по запросу предложений, либо принято решение о допуске только одного участника запроса предложений, заказчик заключает договор с единственным участником запроса предложений в срок, указанный в извещении и информационной карте, либо отказывается от заключения договора в случаях:

- изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное руководителем заказчика;

- изменения потребностей заказчика;

- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора.

В любом случае обоснование отказа от заключения договора должно быть приложено к извещению об отказе, размещаемому на официальных сайтах.

    - Перед подписанием договора между заказчиком и победителем запроса предложений или участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации по запросу предложений или заявке победителя запроса предложений или участника, с которым принято решение заключить договор.

    - Преддоговорные переговоры допускаются по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора.

    - Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу победителя запроса предложений или участника, с которым принято решение заключить договор, запрещаются.

    - Информация преддоговорных переговоров подлежит размещению на официальном сайте.

    - В случае проведения запроса предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ при заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке участника, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.

    - Если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора согласно пункту 4.15.1) вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или Федеральной антимонопольной службе России, а также в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, срок заключения договора, а так же сроки исполнения обязательств по договору могут быть продлены сверх нормативного срока на количество дней рассмотрения жалобы или одобрения коллегиальным органом управления заказчика.

    - Заказчик вправе отказаться от заключения договора по результатам запроса предложений в случае:

- изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное руководителем заказчика;

- изменения потребностей заказчика;

- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора..

    - Заказчик, в случае отказа от заключения договора с единственным участником запроса предложений, вправе принять решение о проведении повторной закупки.

    - В случае отказа победителя запроса предложений от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе вынести вопрос о заключении договора с другим участником, занявшим следующее место, на решение ЦЗК или ПДЗК в пределах их компетенции.

    - Победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений»:

- прямой письменный отказ от подписания договора;

- не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с пунктом 4.15.1;

- не предоставление обеспечения договора в случае, если в документации по запросу предложений было установлено требование обеспечения договора;

- предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации по запросу предложений и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;

- непредставление решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до момента заключения договора.

    - В случаях, когда победитель запроса предложений уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации по запросу цен, заказчик по своему усмотрению:

а) проводит повторную процедуру закупки;

б) отказывается от заключения договора;

в) выносит вопрос о заключении договора с другим участником, занявшим следующее место, на решение ЦЗК или ПДЗК в пределах их компетенции.

- В случае уклонения победителя запроса предложений или участника, с которым заключается договор, от подписания договора, заказчик должен в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», направить предложение о включении сведений о таком участнике запроса предложений в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

    - Сведения об участнике запроса предложений будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года в следующих случаях:

- если такой участник запроса предложений:

- будучи признанным победителем запроса предложений уклонился от заключения договора;

- будучи участником, с которым заключается договор уклонился от заключения договора;

- будучи победителем запроса предложений или участником запроса предложений, с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в документации по запросу предложений;

- если договор, заключенный с участником запроса предложений по результатам запроса предложений, будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

4.15.19. Победитель запроса предложений после заключения договора в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора, должен представить заказчику документы, подтверждающие соответствие требованию пункта 3.1.6 настоящей документации, а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера победителя запроса предложений.

В случае непредставления победителем запроса предложений документов в соответствие с пунктом 4.15.19, либо в случае выявления заказчиком по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, указанный в пункте 3.1.6 настоящей документации, заказчик вправе расторгнуть заключенный договор.

  - Обеспечение исполнения обязательств по договору

    - В случае, если указано в «Информационной карте запроса предложений», победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор, должен предоставить в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора») обеспечение исполнения одного или нескольких видов обязательств по договору из следующих:

- обязательства по возврату аванса;

- исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);

- исполнение гарантийных обязательств.

в следующем виде:

- Гарантия на бланке банка-гаранта, подписанная уполномоченным лицом Банка- гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию;

- Гарантия, переданная по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

- Гарантия на бланке банка-гаранта, подписанная уполномоченным лицом Банка- гаранта, с печатью банка-гаранта.

- Договор поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя;

- Денежные средства путем их перечисления заказчику.

В случае, если обеспечение предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно подпункту а и/или в».

    - Виды обязательств по договору, в отношении которых требуется предоставление обеспечения исполнения, форма, размер, срок предоставления и срок действия таких обеспечений указаны в «Информационной карте запроса предложений».

    - Соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть предоставлено в порядке, в сроки и на условиях предоставления такого обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

    - Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным распорядительным документом Госкорпорации «Росатом», к поручителям/гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, и размещенным на официальном сайте закупок атомной отрасли: http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы»/ «Нормативные документы по закупочной деятельности атомной отрасли»/ «Требования к поручителям и гарантам», а также требованиям, предусмотренным проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

    - В случае предоставления обеспечения договорных обязательств в форме поручительства или банковской гарантии, обеспечение договорных обязательств должно быть предоставлено в следующем виде:

    - Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.

    - Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

    - Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

    - Договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя.

В случае, если обеспечение предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно пунктам 4.16.6 и/или 4.16.7.

При представлении обеспечения договорных обязательств согласно пунктам 4.16.8  и 4.16.9 к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом, ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (выданной не ранее 30 (тридцати) дней до дня предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору).

    - По решению заказчика, перечень документов, указанных в пункте 4.16.9 может быть ограничен только документами, необходимыми для актуализации уже имеющегося у заказчика комплекта документов соответствующего поручителя или банка-гаранта.

    - Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору должен составлять:

- для обеспечения возврата аванса (кроме поручительства) - срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней;

- для обеспечения договора (кроме поручительства) - срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней;

- для обеспечения исполнения гарантийных обязательств (кроме поручительства) - срок гарантийных обязательств плюс 60 дней.

Срок действия поручительства, принятого в качестве обеспечения возврата аванса, исполнения договора или исполнения гарантийных обязательств, должен составлять срок исполнения соответствующего обязательства плюс 60 дней.

    - В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору соответствующий поставщик товара /подрядчик /исполнитель должен предоставить заказчику/организатору запроса предложений иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

    - В случае, если в пункте 3.1 раздела 5 Документации  указана  возможность уменьшения размера, либо отказ от авансового платежа: если в заявке участника запроса предложений содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем запроса предложений или с участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя запроса предложений или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

- ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1 - 5 документации по проведению запроса предложений

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет запроса предложений. Состав и объем работ | Право заключения договора на выполнение работ по комплексному ремонту производственных помещений Производственного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55. Состав и объем работ в соответствии с условиями договора, технического задания. |
|  | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится запрос предложений | Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 № 37, в редакции с изменениями утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протоколы от 15.02.2013 № 46, от 25.09.2013 № 53, от 03.12.2013 № 54, от 10.04.2014 №59, от 14 мая 2014 № 61, от 04 июня 2014 № 62). |
|  | Сроки выполнения работ: Место выполнения работ: Условия оплаты: | Общий срок выполнения работ: Начало Работ – с даты передачи помещений Подрядчику для выполнения Работ (по акту приема-передачи). Помещения передаются Подрядчику в соответствии с Графиком передачи помещений (Приложение № 6 к Договору). Окончание работ – в соответствии с Графиком передачи помещений (Приложение № 6 к Договору), но не более 100 календарных дней с даты передачи первого помещения. Адрес выполнения работ: 197183, Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55. Безналичный расчет. Порядок оплаты в соответствии с условиями договора. |
|  | Количество лотов | Запрос предложений в электронной форме проводится по одному лоту. |
|  | Заказчик | Заказчик - Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»). Адрес заказчика: Россия, 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, zakupki@givnipiet.ru, (812) 458-78-59 Контактные лица по процедурным вопросам: Пак Надежда Петровна (812) 339-16-19, 8-921-764-00-38, Электронная почта: zakupki@givnipiet.ru. Контактные лица по техническим вопросам: Даурцев Сергей Борисович (812) 430-29-91 |
|  | Организатор размещения заказа | Заказчик ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» самостоятельно организует размещения заказа |
|  | Информационное обеспечение проведения процедуры запроса предложений | Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и имеющий адрес www.zakupki.gov.ru и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли. Электронная торговая площадка www.a-k-d.ru |
|  | Дата опубликования извещения о проведении запроса предложений | «11» июля 2014 года |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | С учетом НДС, руб.; 9 854 727,00; Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот двадцать семь рублей 00 копеек. Сумма НДС, руб.; 1 503 263,44; Один миллион пятьсот три тысячи двести шестьдесят три рубля 44 копейки. Без НДС, руб.; 8 351 463,56; Восемь миллионов триста пятьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят три рубля 56 копеек. В случае если Участник не является плательщиком НДС, указанная в Заявке на участие в запросе предложений цена договора, не должна превышать начальную (максимальную) цену договора без учета НДС. Цена договора указана с учетом включенных в нее расходов на выполнение всего объема работ, включает компенсацию издержек участника запроса предложений и причитающееся ему вознаграждение, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена договора, после выбора победителя, устанавливается путем включения понижающего коэффициента в локальные сметы (Приложение к Техническому заданию), рассчитываемого по формуле: Кпк; =; Цп. Цmax. где: Кпк - величина понижающего коэффициента; Цп – общая цена договора с учётом НДС, предложенная победителем запроса предложений или цена предложенная участником запроса предложений в случае не заключения договора с победителем; Цmax - начальная (максимальная) цена договора с учётом НДС. |
|  | Официальный язык запроса предложений | Русский |
|  | Валюта запроса предложений | Российский рубль |
|  | Размер и валюта обеспечения Заявки; Реквизиты для перечисления обеспечения Заявки | Обеспечение заявки составляет 490 000,00 (Четыреста девяносто тысяч) российских рублей. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений может быть представлено Участником в одной из следующих форм: - безотзывная банковская гарантия, выданная банком (раздел 7, Форма 8); - денежные средства путем их перечисления заказчику. В случае представления обеспечения заявки в форме денежных средств сумма обеспечения заявки должна быть перечислена по реквизитам, указанным в настоящем пункте в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет заказчика не позднее времени и даты открытия доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Получатель: ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» ИНН/КПП 7814417371/781401001 Р/СЧ 40702810655070000762 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БИК 044030653 КОР/СЧ 30101 81050 00000 00653 Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в_____________ (указывается наименование запроса предложений, номер лота), НДС не облагается. |
|  | Требования, предъявляемые к участникам запроса предложений, субподрядчикам/ соисполнителям, головным изготовителям (в соответствии с Р 50-605-80-93) оборудования в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг | 13.1. Требования к участникам запроса предложений, субподрядчикам: 13.1.1. должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей документации; 13.2. Требования к участникам запроса предложений: 13.2.1. должен иметь в 2011-2014 гг. опыт выполнения ремонтно-строительных работ на общую сумму не менее 4,9 млн. руб. с учетом НДС. Опыт выполнения работ, как критерий отбора участников запроса предложений, подтверждается справкой об опыте выполнения договоров - Форма 5 с приложением копий таких договоров (первый и последний лист, лист с указанием предмета договора и лист с указанием суммы договора) с приложением копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты) с указанием освоенных сумм). К зачету принимаются договоры в части их завершения. В случае указания в Форме 5 договоров, в условия исполнения обязательств по которым частично входят работы, предусмотренные условиями настоящего пункта, к справке обязательно должны быть приложены документы (акты), подтверждающие объем исполнения обязательств по работам, предусмотренным настоящим пунктом. Текст договора и/или содержание акта о выполнении работ, должны точно отражать факт выполнения аналогичных работ и их суммы. В случае если указанные документы не содержат такой информации, в состав заявки должны быть включены дополнительные документы (спецификации, технические задания и т.п.), которые позволят точно и однозначно определить соответствие работ, предусмотренных договором, предмету настоящего запроса предложений. 13.2.2. должен обладать людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора: - должен иметь трудовые отношения, оформленные в соответствии с действующими нормами трудового законодательства РФ, с квалифицированными специалистами, имеющими документы, подтверждающие группу допуска по электробезопасности не ниже 3-ей (в количестве не менее 7-ми членов бригады, проводящих электромонтажных работы), (факт оформленных трудовых отношений с работником подтверждается приказом о приеме на работу, а его квалификация соответствующим документом), - наличие сотрудника ответственного за электробезопасность, 13.2.3. Отсутствие сведений об участнике запроса предложений в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущегося в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущегося в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов; - в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом». |
|  | Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами | Не установлено. |
|  | Требования к выполняемым работам | Требования к выполняемым работам приводятся в томе 2 «Техническая часть». Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в техническом задании на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения применяемых товаров или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения поставляемых товаров или производителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству товары, указанные в техническом задании. Указание Участником запроса предложений эквивалентов товара соответствующих требованиям технического задания, не может являться причиной для отклонения Участника. 15.1. Срок гарантии качества по результату Работ устанавливается 48 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки объекта Работ, на материалы, оборудование - гарантия Завода-изготовителя. |
|  | Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса предложений, привлекаемым субподрядчикам/ соисполнителям, головным изготовителям (в соответствии с Р 50-605-80-93) оборудования и включаемые участником в состав заявки на участие в запросе предложений | - Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса предложений (субподрядчикам, соисполнителям): - документы, указанные в пункте 3.3 настоящей документации; 16.2. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к участникам запроса предложений: 16.2.1 Форма «Справка об опыте выполнения договоров с 2011 г. по 2014 г.» (Форма № 5). 16.2.2. Копии исполненных договоров (контрактов) (за 2011-2014 гг.) (первый и последний лист, лист с указанием предмета договора и лист с указанием суммы договора) с приложением копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты) с указанием освоенных сумм) для подтверждения соответствия требованию о наличии опыта, установленного пунктом 13.2 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» и перечисленных в Форме № 5. Текст договора и/или содержание акта о выполнении работ, должны точно отражать факт выполнения аналогичных работ и их суммы. В случае если указанные документы не содержат такой информации, в состав заявки должны быть включены дополнительные документы (спецификации, технические задания и т.п.), которые позволят точно и однозначно определить соответствие работ, предусмотренных договором, предмету настоящего запроса предложений 16.2.3. документы о квалификации специалистов, в том числе: - копии документов, подтверждающих наличие группы допуска по электробезопасности не ниже 3-ей (не менее 7 членов бригады, проводящих электромонтажных работы); - копия приказа о назначении ответственного по электробезопасности, - копии приказов о приеме на работу, подтверждающих факт оформленных трудовых отношений с указанными специалистами. 16.3. Дополнительные документы: Документы для оценки заявок на участие в запросе предложений по подкритерию «опыт» (в соответствии с пунктом 25 Информационной карты): Для оценки по подкритерию «опыт» принимаются к учету только договоры, завершенные в части оцениваемого опыта, перечисленные в Форме №5 и подтвержденные копиями таких договоров (первый и последний лист, лист с указанием предмета договора и лист с указанием суммы договора) с приложением копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты) с указанием освоенных сумм), подтверждающих исполнение данных договоров, в завершенной их части. Текст договора и/или содержание акта о выполнении работ, должны точно отражать факт выполнения аналогичных работ и их суммы. В случае если указанные документы не содержат такой информации, в состав заявки должны быть включены дополнительные документы (спецификации, технические задания и т.п.), которые позволят точно и однозначно определить соответствие работ, предусмотренных договором, предмету настоящего запроса предложений. Указанные документы рассматриваются комиссией только в случае соответствия участника запроса предложений требованиям, изложенным в пункте 13 Информационной карты и допуска его к участию в запросе предложений. Участник процедуры закупки вправе приложить к Заявке иные документы, которые, по мнению участника процедуры закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. |
|  | Состав Заявки и порядок размещения документов в составе Заявки на участие в запросе предложений | 17.1. Формы, заполняемые с помощью функционала ЭТП: - Заявка (предложение) с указанием цены заявки (предложения); 17.2. Документы, прикладываемые к заявке на участие в запросе предложений, в форме электронных документов: - Заявка по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел 7, Форма 1); - Анкета (раздел 7, Форма 2): Таблица 1 «Сведения об участнике запроса предложений», Таблица 2 «Информация об отнесении участника запроса предложений к субъектам малого или среднего предпринимательства», Таблица 3 «Информация об отнесении привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей участника запроса предложений к субъектам малого или среднего предпринимательства». - Техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел 7, Форма 3) - Сводный сметный расчет (раздел 7, Форма 4) - План распределения выполнения работ между участником запроса предложений и субподрядчиками (соисполнителями) (раздел 7, Форма 6); - Обеспеченность кадровыми ресурсами (раздел 7, Форма 7); - Документ, подтверждающий факт перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или безотзывная банковская гарантия, представленная в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (раздел 7, Форма 8) - Документы, указанные в пункте 16 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», подтверждающие соответствие участника запроса предложений установленным требованиям. |
|  | Количество копий Заявки | Каждый документ, входящий в состав заявки, предоставляется отдельным файлом в виде отсканированных оригиналов/надлежащим образом заверенных копий документов в формате «.pdf». В случае невыполнения этого требования, заявка, поданная в виде единого файла, или нескольких файлов, содержащих в себе более одного документа, может быть признана не соответствующей требованиям документации запроса предложений и отклонена от дальнейшего участия в запросе предложений на основании пункта 14.9.4 а) ЕОСЗ ввиду несоответствия заявки по оформлению. |
|  | Привлечение субподрядчиков/ соисполнителей. Минимальный % от объема поставок/работ/услуг, выше которого требуется представление документов на субподрядчиков/соисполнителей. | Допускается, но не более 5 % (в денежном выражении) Виды работ/ услуг выполняемых субподрядчиком/соисполнителем определяются участником запроса предложений самостоятельно. 5 (пять) % |
|  | Возможность проведения процедуры переторжки | Возможна по снижению первоначально указанной в Заявке цены |
|  | Сведения о предоставлении преференций | Не предоставляются. |
|  | Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений | Электронная торговая площадка www.a-k-d.ru , Окончание: «23» июля 2014 г., в 09.00. |
|  | Место, дата и время открытия доступа к поданным в электронной форме заявкам на участие в запросе предложений | 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, «23» июля 2014 г. в 09.00. |
|  | Место, дата рассмотрения заявок и подведения итогов запроса предложений | 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, не позднее «12» августа 2014 г. Подведение итогов запроса предложений: не позднее «22» августа 2014г. |
|  | Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений | - – цена договора (значимость критерия БЦ i – 95 %); – квалификация участника (значимость критерия БК i –5%), в том числе: - опыт (значимость подкритерия БО i – 100%); Для оценки опыта как подкритерия оценки заявки под опытом понимаются ремонтно-строительные работы за период 2011-2014 гг. |
|  | Методика оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений | Рейтинг заявки на участие в запросе предложений представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го участника запроса предложений определяется по формуле: R i = БЦ i * K + БК i * K где K – значимость (вес) соответствующего критерия, БЦ, БК – оценка (балл) соответствующего критерия. Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям БЦ i , БК i – 100 баллов ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА»: С применением Единого базиса сравнения ценовых предложений: без учета НДС. При оценке производится приведение ценовых предложений участников запроса предложений к единому базису путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками запроса предложений, являющимися плательщиками НДС. Обоснование применения единого базиса: на основании ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применять налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров, работ и услуг. БЦ i; =; Ц min; * 100. Ц i. где: БЦ i оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции» i-го участника запроса предложений, баллы Ц i предложение участника запроса предложений о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в запросе предложений i-го участника запроса предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб. Ц min – минимальное предложение участника запроса предложений о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в запросе предложений из представленных участниками запроса предложений приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА»: БК i = БО i * 100 % где: БО – оценка (балл) подкритерия «опыт».. Совокупная значимость всех подкритериев одного критерия равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по каждому из подкритериев БОi – 100 баллов. ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОПЫТ» Опыт участника, Оi; Баллы. 4,9 млн.руб.; 0. БОi; =; Оi; ×100. 19,7.. 19,7 млн. руб. с НДС и более; 100. где: Оi – общая суммарная стоимость договоров на выполнение аналогичных предмету запроса предложений (в соответствии с пунктом 25 Информационной карты) работ в завершенной их части i-го участника запроса предложений с 2011 года по 2014 год, млн. руб. с НДС. Для оценки по данному подкритерию принимаются к учету только договоры, перечисленные в справке (Форма 5) и подтвержденные копиями таких договоров (первый и последний лист, лист с указанием предмета договора и лист с указанием суммы договора) с приложением копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи) с указанием освоенных сумм). Текст договора и/или содержание акта о выполнении работ, должны точно отражать факт выполнения аналогичных работ и их суммы. В случае если указанные документы не содержат такой информации, в состав заявки должны быть включены дополнительные документы (спецификации, технические задания и т.п.), которые позволят точно и однозначно определить соответствие работ, предусмотренных договором, предмету настоящего запроса предложений. |
| 27. | Дата подписания договора/ов Победителем (участником, с которым принято решение заключить договор) Дата заключения договора/ов | Победитель запроса предложений (или участник, с которым принято решение заключить договор) обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор со всеми приложениями, в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса предложений. Не ранее 10 (десяти) дней, но не позднее 40 (сорока) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса предложений. |
| 28. | Обеспечение исполнения договора | Не требуется |
| 29. | Порядок обжалования действий заказчика, организатора размещения заказа, комиссии | Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора запроса предложений, закупочной комиссии при проведении запроса предложений могут быть направлены в ЦАК в отсканированном виде по электронному адресу arbitration@rosatom.ru. Направление жалоб допускается в любое время проведения запроса предложений, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса предложений, протокола о признании запроса предложений не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения запроса предложений. Условия и положения документации по запросу предложений могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки. Решение органа заказчика по рассмотрению жалоб может быть обжаловано в ЦАК, а решения ЦАК — в Контрольной комиссии Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы. |
| 30. | Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении запроса предложений | О фактах злоупотреблений участник участник запроса предложений может заявить в ЦАК или сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: - Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны); - Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru; - Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент внутреннего контроля и аудита Росатома. |

- 6. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ

Форма № 1

Фирменный бланк участника запроса предложений

«___» __________ 20___ года №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 06-79/14

Открытый запрос предложений в электронной форме № 06-79/14

на выполнение работ по комплексному ремонту производственных помещений Производственного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55.

Изучив извещение о проведении запроса предложения на выполнение работ по комплексному ремонту производственных помещений Производственного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55, опубликованное на сайте http://zakupki.rosatom.ru, документацию по проведению запроса предложений в электронной форме и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений в электронной форме, _________________________________________________________________________________________,

(полное наименование участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)

ИНН/КПП ________________________________________________________,

(ИНН/КПП участника запроса предложений)

зарегистрированное по адресу ______________________________________________________________,

(адрес местонахождения участника запроса предложений)

фактический адрес _____________________________________________________________________________,

(фактический адрес участника запроса предложений)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:

Цена договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора), включая расходы на выполнение всего объема работ, включает компенсацию издержек участника процедуры закупки и причитающееся ему вознаграждение, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, и составляет:

| № п/п | Условия заявок на участие в запросе предложений (сведения, оглашаемые на процедуре открытия доступа к поданным заявкам) | Предложения участника |
| --- | --- | --- |
|  | Цена заявки, руб. с НДС | [указать цену договора с отражением размера НДС] |
|  | Цена заявки, руб. без НДС | [указать цену договора] |

что подтверждается Локальными сметами Заказчика (Приложение к Техническому заданию Документации) с применением понижающего коэффициента, составляющего _____ согласно настоящей заявки (или сметами участника, если участник предлагает иные технические решения).

Срок выполнения работ:______________________________________________________________.

Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года.

Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что:

- против _____________ (наименование участника запроса предложений) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника запроса предложений) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника запроса предложений) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

- участнику запроса предложений необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для его состояния по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов:

задолженность _____________ (наименование участника запроса предложений) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует.

либо

задолженность _____________ (наименование участника запроса предложений) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов _____________ (наименование участника запроса предложений) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший _____ (указать период: год, квартал, полугодие, 9 месяцев).

Настоящим даем свое согласие на обработку предоставленных в заявке на участие в запросе предложений сведений заказчиком (организатором запроса предложений), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором запроса предложений) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем запроса предложений, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

- подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по запросу предложений и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений.

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе предложений, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

Нами будут представлены в течение 15 календарных дней с момента заключения договора документы, указанные в пункте 4.15.19 документации и проекте договора (Раздел 5 документации по запросу предложений), подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости наших активов.

В случае, если нашей заявке на участие в запросе предложений будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по запросу предложений и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений.

Мы, ____________________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. участника запроса предложений)

осведомлены и согласны с условием, что будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных пунктом 4.15.15 документации по запросу предложений, сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в  случаях, предусмотренных пунктом 4.15.18 документации по запросу предложений.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по запросу предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 17 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» в формате.

| № п/п | Наименование документа (указываются документы, перечисленные в пункте 17 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений») | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		             (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Заявку на участие в запросе предложений следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки. Участник процедуры закупки присваивает заявке на участие в запросе предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение.

- Участник процедуры закупки должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Участник процедуры закупки должен указать срок действия Заявки согласно требованиям пункта 4.5.1.

- Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника процедуры закупки, согласно требованиям «Информационной карты запроса предложений».

- Заявка на участие в запросе предложений  должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями пунктов 4.4.4 и 4.4.5.

Форма № 2

Приложение

к Заявке на участие в открытом запросе предложений

в электронной форме № 06-79/14 от «___» __________ 2014 года

Открытый запрос предложений в электронной форме № 06-79/14 на выполнение работ

по комплексному ремонту производственных помещений Производственного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55

- АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Участник запроса предложений: ________________________________

Таблица 1. Анкета участника.

| № | Наименование | Сведения об участнике запроса предложений |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса предложений – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно - правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. номера и серии паспорта, даты его выдачи и кода подразделения всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника запроса предложений – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКАТО |  |
|  | Местонахождение (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника запроса предложений в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления участника запроса предложений – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника запроса предложений с указанием должности, контактного телефона, эл.почты |  |

___________________________________	___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                     (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

  - Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная анкета участника запроса предложений.

  - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

  - В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника запроса предложений для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком.

  - Заполненная участником запроса предложений анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

  - В случае предоставления паспортных данных, указанных в графе 3, участник запроса предложений прикладывает к данной анкете информационное письмо о согласии учредителей на работу с персональными данными.

Таблица 2. Информация об отнесении участника запроса предложений к субъектам малого или среднего предпринимательства

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Показатель | Приложенный подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1. | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) | Указывается в процентах | Копия устава |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Указывается в процентах | Копия устава |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | Указывается количество человек | Копия формы 4 ФСС |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год | Указывается в миллионах рублей | Копия баланса за предшествующий календарный год |

Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

2. Если Участник запроса предложений не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что Участник запроса предложений не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.

__________________________		____________________________

(Подпись уполномоченного лица)		(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Таблица 3. Информация об отнесении привлекаемого субподрядчика/соисполнителя участника запроса предложений к субъектам малого или среднего предпринимательства.

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Показатель | Приложенный подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1. | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) | Указывается в процентах | Копия устава |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Указывается в процентах | Копия устава |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | Указывается количество человек | Копия формы 4 ФСС |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год | Указывается в миллионах рублей | Копия баланса за предшествующий календарный год |

Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

2. Если субподрядчик/соисполнитель участника запроса предложений не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, или привлечение субподрядчиков/соисполнителей не планируется, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что субподрядчик/соисполнитель участника запроса предложений не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства или что все обязательства по договору будут исполнены без привлечения субподрядчиков/соисполнителей.

__________________________		____________________________

(Подпись уполномоченного лица)		(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Приложение к Таблицам 2 и 3.

Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Критерии | Малые предприятия | средние предприятия | Возможный источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 |  | 4 |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: - РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, - иностранных юридических лиц и граждан, - общественных и религиозных организаций (объединений) - благотворительных и иных фондов | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 2. | Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | До 100 человек | От 101 до 250 человек | Пенсионный фонд |
|  |  | До 15 человек- микро-предприятия |  |  |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке, установленном 249 НК РФ) | 400 млн. руб. | 1000 млн. руб. | Баланс предприятия |
|  |  | 60 млн. руб. – микро-предприятия |  |  |

Форма № 3

Приложение

к Заявке на участие в открытом запросе предложений

в электронной форме № 06-79/14 от «___» __________ 2014 года

Открытый запрос предложений в электронной форме № 06-79/14 на выполнение работ

по комплексному ремонту производственных помещений Производственного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник запроса предложений: ________________________________

Суть технического предложения

Техническое предложение участника формируется в соответствии

с Техническим заданием Технической части (Том 2) Документации

______________________________________________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данное техническое предложение.

- Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

- Техническое предложение участника запроса предложений, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

        - описание всех предлагаемых технических решений и характеристик систем с необходимыми чертежами;

        - документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

- Желательно, чтобы участник запроса предложений в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой:

| № |  | № п.п. ТТ | Выполнение |  | Пояснения | Ссылки на ПП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| №: |  |  | порядковый номер |  |  |
| № п.п. ТТ: |  |  | номер пункта Технических требований |  |  |
| Выполнение: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "да" - будет выполнен полностью |  |  |
|  |  |  | "нет" - не будет выполнен |  |  |
|  |  |  | "частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями |  |  |
| Пояснения: |  |  | необходимые пояснения |  |  |
| Ссылки на ПП: |  |  | номер пункта материалов Предложений участника запроса предложений (ПП), где приведены подробные объяснения |  |  |

В случае если предлагаемые участником технические (технологические) решения, а также материалы (комплектующие и оборудование) соответствуют (идентичны) требованиям заказчика, изложенным в техническом задании, участник в графе 3 формы указывает следующее: «Работы будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании, с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных в техническом задании». Графы 1, 2, 4 и 5 в этом случае участником не заполняются.

Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое Участником запроса предложений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

С приложением сертификатов на предлагаемое оборудование, с указанием для предлагаемого оборудования:

        - сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

        - сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

        - сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.

Форма № 4

Приложение

к Заявке на участие в открытом запросе предложений

в электронной форме № 06-79/14 от «___» __________ 2014 года

Открытый запрос предложений в электронной форме № 06-79/14 на выполнение работ

по комплексному ремонту производственных помещений Производственного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55

- СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

| № п/п | Наименование работ и затрат, наименование объекта | Номер локальной сметы | Стоимость работ по смете, руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |
|  | НДС: |  |  |
|  | Всего: |  |  |
|  | Понижающий коэффициент k= __________ |  |  |
|  | Всего с учетом понижающего коэффициента: |  |  |

___________________________		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                     (Имя и должность подписавшего)

М.П.

Форма № 5

Приложение

к Заявке на участие в открытом запросе предложений

в электронной форме № 06-79/14 от «___» __________ 2014 года

Открытый запрос предложений в электронной форме № 06-79/14 на выполнение работ

по комплексному ремонту производственных помещений Производственного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55

- СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ С 2011 ГОДА ПО 2014 ГОД

Участник запроса предложений: ________________________________

| № п/п | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Описание договора (объем и состав работ (услуг), описание основных условий договора) | ФИО, должность руководителя проекта, непосредственного участника | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Договор 1 (номер и дата) |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | Х |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Форма № 6

Приложение

к Заявке на участие в открытом запросе предложений

в электронной форме № 06-79/14 от «___» __________ 2014 года

Открытый запрос предложений в электронной форме № 06-79/14 на выполнение работ

по комплексному ремонту производственных помещений Производственного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55

- ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЪЁМОВ РАБОТ МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СОИСПОЛНИТЕЛЯМИ)

Участник запроса предложений (генподрядчик): _____________________

Субподрядчики/соисполнители

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

| № п/п | Наименование работ | Наименование организации, выполняющей данный объем работ | Объём работ |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости работ |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | Х |

___________________________		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                     (Имя и должность подписавшего)

М.П.

Настоящим подтверждаем, что:

- против _____________ (наименование субподрядчика/соисполнителя) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование субподрядчика/соисполнителя) банкротом, деятельность _____________ (наименование субподрядчика/соисполнителя) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

- участнику запроса предложений необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для состояния субподрядчика/соисполнителя по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов:

задолженность _____________ (наименование субподрядчика/соисполнителя) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует.

либо

задолженность _____________ (наименование субподрядчика/соисполнителя) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов _____________ (наименование субподрядчика/соисполнителя) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший _____ (указать период: год, квартал, полугодие, 9 месяцев).

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Участник запроса предложений.

- приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная справка.

- Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков/соисполнителей.

- В данной форме участник запроса предложений указывает:

- перечень выполняемых каждым субподрядчиком/соисполнителем работ;

- стоимость работ по субподрядчикам/соисполнителям в денежном и процентном выражении в соответствии со Сводной таблицей стоимости (соответствующая форма);

- сроки выполнения работ каждым субподрядчиком/соисполнителем в соответствии с Графиком выполнения работ (соответствующая форма).

- К данной форме участник запроса предложений должен приложить:

  - подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика/соисполнителя,

  - документы на субподрядчиков/соисполнителей согласно пункта 16.1 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

- Данная форма заполняется как в случае привлечения участником запроса предложений субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики/соисполнители  не планируются к привлечению».

Форма № 7

Приложение

к Заявке на участие в открытом запросе предложений

в электронной форме № 06-79/14 от «___» __________ 2014 года

Открытый запрос предложений в электронной форме № 06-79/14 на выполнение работ

по комплексному ремонту производственных помещений Производственного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ

| № п/п | ФИО специалиста | Квалификация | Реквизиты документов, подтверждающие сведения (наименование, номер, дата и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

___________________________		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                     (Имя и должность подписавшего)

Для подтверждения сведений, указанных в Форме 7 участник предоставляет копии документов работников, указанных в п. 16.2.3., подтверждающих наличие квалификации, а также копии приказов о приеме данных работников на работу в организацию, принимающую участие в процедуре закупки или иные документы, подтверждающие трудовые отношение между работниками и организацией.

Форма № 8

Приложение

к Заявке на участие в открытом запросе предложений

в электронной форме № 06-79/14 от «___» __________ 2014 года

Форма банковской гарантии

{Оформляется на фирменном бланке}

- Банковская гарантия № {указание номера банковской гарантии}

г. _____________ 						{указание даты банковской гарантии}

Мы {указание полного наименования банка}, Лицензия Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № {указание номера и даты лицензии Центрального Банка Российской Федерации}, ОГРН {указание ОГРН банка} БИК {указание БИК банка }, адрес места нахождения: {указание адреса места нахождения банка}, в лице {указание лица, уполномоченного банком на совершение данной сделки}, действующего на основании {указание правового акта, наделяющего указанное выше лицо, представляющее банк, полномочиями по совершению данной сделки}, именуемое в дальнейшем «Гарант», информированы о том, что {указание полного наименования} (указание сокращенного наименования, если таковое имеется), {указание ИНН, ОГРН}, адрес места нахождения: {указание юридического адреса}), именуемое в дальнейшем «Принципал», участвует в объявленном открытым акционерным обществом «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ») (ИНН 7814417371, ОГРН 1089847342001, адрес места нахождения: 197183 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82) именуемым в дальнейшем «Бенефициар», закупочной процедуре {указание наименования процедуры (Конкурс, Аукцион или Запрос предложений} № {указание номера закупочной процедуры}, от {указание даты закупочной процедуры} именуемой в дальнейшем «Процедура», на тему: {указание темы Процедуры}, на сумму указание цены Процедуры с учетом НДС в числовой форме (в скобках указание цены Процедуры с учетом НДС прописью) рублей с учетом НДС.

В соответствии с условиями Процедуры в качестве обеспечения заявки на участие в {указание наименования Процедуры}  Принципал обязан предоставить Бенефициару банковскую гарантию на сумму ______ (сумма прописью) рублей.

- Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, Гарант, настоящим принимает на себя безотзывное и безусловное обязательство уплатить Бенефициару сумму обеспечения заявки на участие в Процедуре указание суммы с учетом НДС в числовой форме (в скобках указание суммы с учетом НДС прописью)  рублей, в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по участию в Процедуре, предусмотренных закупочной документацией. Обязанность по уплате денежных средств Бенефициару наступает у Гаранта в случае отзыва либо изменения Принципалом поданной заявки на участие в Процедуре, если такой отзыв (изменение) проведен после окончания установленного закупочной документацией срока подачи заявок, за исключением случаев, когда изменение заявки осуществляется в порядке, предусмотренном закупочной документацией, а также при уклонении Принципала от заключения договора.

- Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара. Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств  на расчетный счет Бенефициара.

- Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть представлено Гаранту в письменной форме и подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Бенефициара или иным уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, дающей право на подписание требований по гарантиям, с приложением оригинала либо нотариально удостоверенной копии указанной доверенности, а также сопровождаться оригиналом нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Бенефициара и оттиска печати Бенефициара. На требовании должен быть проставлен оттиск печати Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом его обязательств по участию в Процедуре перед Бенефициаром, в обеспечение которого выдана настоящая Гарантия.

К требованию Бенефициара должны быть приложены заверенные печатью Бенефициара копии следующих документов:

- настоящей Гарантии;

- закупочной документации.

- Изменения и/или дополнения, внесенные в закупочную документацию, не освобождают Гаранта от выполнения принятых на себя обязательств по настоящей гарантии.

- Гарант вправе отказать Бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование, либо приложенные к нему документы, не соответствуют условиям настоящей Гарантии, либо представлены Гаранту по окончании срока, на который она выдана.

- Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу без предварительного письменного согласия Гаранта, за исключением случаев универсального правопреемства, предусмотренных статьей 387 ГК РФ.

- Настоящая Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

- Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по «__»______201__ года включительно.

- Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Утратившая силу Гарантия возвращается Бенефициаром Гаранту без каких-либо дополнительных требований и запросов Гаранта.

________________            ____________________    _________________________________

Руководитель 			Подпись                             ФИО полностью

________________            ____________________    _________________________________

Главный бухгалтер 		Подпись                             ФИО полностью

Место печати

- ЧАСТЬ 2

- ПРОЕКТ ДОГОВОРА

(ВСТРЕЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ)

| Санкт-Петербург | «__» ____________ 2014 года |
| --- | --- |

_____________________________________________________________________________ (________________________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________ _______________________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________, с одной стороны,

и ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________, действующего на основании____________________________, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола № _____________ от ______________, по закупке № _______ (ГПЗ №5847/449) заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Подрядчик обязуется в соответствии с условиями Договора выполнить комплексный ремонт производственных помещений в здании Заказчика (далее - «Работы») по адресу: г. Санкт Петербург, ул. Дибуновская, д.55 (далее - «Объект»), а Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить за него обусловленную Договором цену.

  - Перечень и содержание Работ, требования к выполнению Работ содержатся в Приложении № 1 «Техническое задание» и приложении № 2 «Протокол соглашения о договорной цене».

  - Подрядчик выполняет Работы с использованием собственных материалов и оборудования.

  - Качество Работ и используемых материалов должно соответствовать условиям Договора, ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям на данный вид Работ, установленным в Российской Федерации.

- Цена работ по договору

  - Цена Работ по Договору в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение №2 к Договору) составляет ______________(__________________) рублей, в том числе НДС (18%) – ________________(________________________) рублей.

Цена Работ является твердой (п.4. ст. 709 ГК РФ) и подлежит изменению только в случае заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, связанного с изменением состава и/или объема Работ.

Цена Работ по Договору включает в себя вознаграждение Подрядчика за выполнение всех обязательств по Договору и компенсацию всех его издержек, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения Работ материалов и оборудования, включая их доставку и разгрузку, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи.

  - Оплата по Договору производится, в соответствии с разделом 4 Договора, за фактически выполненный объем Работ, но не более цены указанной в п. 2.1. Договора.

- Сроки выполнения работ

  - Сроки выполнения Работ:

Начало Работ – с даты передачи помещений Подрядчику для выполнения Работ (по акту приема-передачи). Помещения передаются Подрядчику в соответствии с Графиком передачи помещений (Приложение № 6 к Договору).

Окончание Работ – в соответствии с Графиком передачи помещений (Приложение № 6 к Договору), но не более 100 календарных дней с даты передачи первого помещения.

- Порядок расчетов по договору

  - Оплата по Договору производится Заказчиком за фактически выполненные Работы после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (далее совместно именуемые – «Акт сдачи-приемки работ») и предоставления Подрядчиком счета-фактуры, на основании счета Подрядчика.

Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в следующем порядке:

- выплата денежных средств в размере 95 (девяносто пяти) % от стоимости выполненных Работ в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ;

- выплата денежных средств в размере 5 (Пяти) % от стоимости выполненных Работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки объекта Работ.

  - Авансирование по Договору не предусмотрено.

  - Акты сдачи-приемки работ и Акт приемки объекта Работ предоставляются Подрядчиком Заказчику в двух экземплярах в сроки и в порядке, установленные статьей 9  Договора.

  - Счета-фактуры предоставляются Подрядчиком в срок и в порядке, установленные статьями 168, 169 НК РФ.

  - Все налоги и сборы, связанные с исполнением Договора, Подрядчик выплачивает самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

  - Датой платежа по Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - В течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания Работ по Договору Подрядчик направляет на оформление Заказчику подписанный со своей стороны акт сверки взаиморасчетов в двух экземплярах.

- Обеспечение материалами и оборудованием

  - Закупка, транспортировка, разгрузка и складирование необходимых для выполнения Работ материалов и оборудования являются обязанностью Подрядчика, затраты по которым учтены в стоимости Работ и дополнительно не возмещаются Заказчиком.

  - Подрядчик несет риск случайной утраты и случайного повреждения материалов и оборудования на весь период до подписания Сторонами Акта приемки объекта Работ.

  - Подрядчик гарантирует, что качество материалов и оборудования, применяемых им при выполнении Работ, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

- Обязательства Заказчика

Для реализации Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

  - Передать Подрядчику объект Работ по Акту приема-передачи для выполнения Работ.

  - Обеспечить возможность прохода работников Подрядчика, выполняющих Работы, к месту выполнения соответствующих Работ по рабочим дням (понедельник-четверг с 8.30 до 16.30 часов, пятница с 8.30 до 15.30 часов).

  - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

- Обязательства Подрядчика

  - Подрядчик обязуется выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и Приложениями к нему, в соответствии со строительными нормами, стандартами и правилами, действующими в РФ.

Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе привлекать для выполнения отдельных видов Работ сторонние организации (субподрядчиков), при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия субподрядчиков как за свои собственные действия.

В случае привлечения к исполнению Договора субподрядчиков Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора с субподрядчиком предоставить Заказчику информацию о привлеченном субподрядчике (с указанием наименования субподрядчика, ИНН, КПП), данных о заключенном договоре (тема, работ, стоимость работ, сроки выполнения работ) и сведения от субподрядчика, указанные в Приложении № 5  к Договору.

  - Подрядчик обязан осуществить все подготовительные работы на Объекте.

  - Подрядчик не должен использовать при производстве Работ опасные для людей и окружающей среды материалы. Если при выполнении Работ возникнет неизбежность в использовании таких материалов, Подрядчик примет все необходимые меры, чтобы такие материалы были надежно упакованы, и люди, работающие с такими материалами, были обеспечены специальной защитной одеждой и специальным поверенным инструментом. Подрядчик обязан допускать работников к выполнению опасных Работ только при наличии специальных наряд-допусков. Перед началом подготовительных работ, Подрядчик обязан представить документы подтверждающие аттестацию персонала для работ на высоте. В случае возникновения аварийных ситуаций либо несчастных случаев, вследствие применения Подрядчиком опасных материалов, ответственность возлагается на Подрядчика, и возникший ущерб возмещается им из собственных средств.

  - Подрядчик обязан обеспечить выполнение Работ в соответствии с требованиями Приложения № 3 к Договору «Требования в области экологической безопасности» и Приложения № 4 к Договору «Взаимоотношения сторон в области охраны труда».

  - Подрядчик обязан обеспечить выполнение Работ на территории Объекта с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны окружающей среды,  иных норм действующего законодательства и нормативных актов органов федеральной и городской власти, а также нести ответственность за несоблюдение, указанных норм с оплатой всех наложенных штрафов, в том числе с возмещением возникших убытков. При возникновении аварии, пожара Подрядчик обязан сообщить о происшедшем руководству Заказчика вызвать подразделения противопожарной службы, медицинскую помощь и до прибытия специалистов Заказчика организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и/или загрязнения окружающей среды.

  - Подрядчик обязан обеспечить выполнение Работ сотрудниками, имеющими гражданство Российской Федерации и регистрацию в городе Санкт-Петербург. Работники Подрядчика для осуществления работы на территории Заказчика должны предъявить в бюро пропусков паспорт гражданина РФ. Кроме того Подрядчик обязан обеспечить подписание своими работниками согласия на проведение проверочных мероприятий для получения пропуска на Объект.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение пропускного и внутриобъектового режима, а также  трудовой и производственной дисциплины своими работниками при нахождении на Объекте. Подрядчик согласовывает с Заказчиком порядок ведения Работ и обеспечивает его соблюдение.

  - В течение 3 (трех) дней со дня подписания Сторонами Акта приемки объекта Работ Подрядчик обязан вывезти за пределы Объекта и прилегающей к нему территории принадлежащие Подрядчику машины, инвентарь, инструменты, материалы, другое имущество, а также привести Объект в состояние, отвечающее требованиям санитарным нормам, законодательству в области охраны окружающей среды, иным требованиям действующего законодательства.

  - Подрядчик обязан выполнять все полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

  - Подрядчик обязан обеспечить безопасность работников Заказчика и третьих лиц в местах производства работ и складирования строительных материалов.

  - Подрядчик обязан назначить своего уполномоченного представителя для взаимодействия и решения оперативных вопросов в ходе исполнения Договора.

  - Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

  - Подрядчик предоставляет Заказчику необходимую исполнительную документацию.

  - В срок не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

  - Заказчик вправе требовать от Подрядчика замены работников, направляемых Подрядчиком для выполнения работ на Объекте Заказчика. При этом Заказчик вправе отказать работнику Подрядчика, требование о замене которого было заявлено ранее, в возможности пройти на Объект Заказчика. Заказчик не обязан мотивировать требование о замене работника Подрядчика.

  - В течение 5 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию об отнесении организации к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, установленной Приложением № 5.

- Общие условия

  - Подрядчик знает о расходах, которые возлагаются на него в период выполнения Работ.

  - Подрядчик полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену и действуют на дату подписания Договора, и учел в своих расчетах  расходы и прибыль, и в будущем не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Договоре.

  - Подрядчик обязуется выполнять Работы по рабочим дням (понедельник-четверг с 8.30 до 16.30 часов, пятница с 8.30 до 15.30 часов). Работы, выполняемые в выходные и нерабочие праздничные дни, осуществляются по согласованию с Заказчиком.

  - Заказчик вправе осуществлять технический надзор за выполнением Работ.

- Производство работ, сдача и приемка выполненных работ

  - Уполномоченный представитель Заказчика на Объекте совместно с Подрядчиком осуществляет технический надзор и контроль за выполнением Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора. Если после проверки материалы и/или оборудование будут признаны дефектными, Заказчик вправе требовать от Подрядчика устранения выявленных дефектов путем замены за счет Подрядчика, а также запретить отгрузку дефектного материала и/или оборудования.

  - О готовности к приемке результата Работ Подрядчик обязан известить Заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки.

  - Подрядчик ежемесячно, не позднее 29-го числа текущего месяца сдает Заказчику объём фактически выполненных в отчетном месяце Работ и передает оформленный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ и необходимую исполнительную документацию на соответствующий объем Работ.

Заказчик не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты поступления к нему указанных документов принимает результат Работ и подписывает Акт сдачи-приемки работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ с указанием замечаний и сроков их устранения.

В случае получения мотивированного отказа от приемки результата Работ Подрядчик обязан своими средствами и за свой счет устранить все указанные недостатки в установленные Заказчиком сроки.

  - После устранения Подрядчиком всех недостатков Стороны подписывают Акт сдачи-приемки работ в порядке, установленном п. 9.3 Договора.

При отсутствии замечаний со стороны Заказчика одновременно с подписанием Акта сдачи-приемки работ за последний отчетный период, Стороны  подписывают Акт приемки объекта Работ.

  - При сдаче результата Работ Заказчику, Подрядчик обязан в письменной форме сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

  - Подрядчик обязан письменно информировать Заказчика о готовности к сдаче отдельных ответственных конструкций и скрытых работ не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала их сдачи-приемки. Подрядчик обязан приступить к выполнению следующих Работ, включающих в себя скрытые работы, только после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки скрытых работ. Если Подрядчик не проинформировал Заказчика в установленные сроки о сдаче-приемке скрытых работ или Акт сдачи-приемки скрытых работ не был подписан Заказчиком, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

  - В случае неявки представителя Заказчика для приема результата скрытых работ в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие результата скрытых работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. При отсутствии претензий со стороны Заказчика Стороны подписывают Акт сдачи-приёмки скрытых работ. При наличии претензий к Подрядчику по выполнению скрытых работ Заказчик предъявляет мотивированный отказ и определяет сроки устранения недостатков за счет Подрядчика. В этом случае работы не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки.

  - С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик обязан вести Журнал производства работ по форме (КС-6а) (далее – Журнал). В Журнале отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания Работ, дата предоставления материалов и оборудования, сообщения о принятии Работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов и/или оборудования, выхода из строя строительной техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок выполнения Работ).

  - Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в Журнале с указанием срока устранения допущенных отклонений.

  - Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в Журнале. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в Журнал.

  - Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

  - В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в срок, указанный Заказчиком, переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

  - Если Подрядчик в срок указанный Заказчиком не исправит некачественно выполненные Работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком Работ. Все расходы, связанные с переделкой таких Работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

  - Подрядчик обязан принять в собственность весь образовавшийся в ходе Работ строительный мусор, с его дальнейшим вывозом и утилизацией. Право собственности на образовавшийся в процессе выполнения Работ по Договору строительный мусор переходит к Подрядчику с момента его образования.

  - Подрядчик обязан за свой счет осуществлять уборку и обеспечить надлежащее содержание места выполнения Работ.

  - В случае возникновения вопросов, требующих согласования, представители Заказчика и Подрядчика проводят совещание на Объекте по согласованию возникающих вопросов.

  - До передачи результата Работ Подрядчик несет ответственность за риск случайного  уничтожения и повреждения Объекта и результата Работ. Датой передачи результата Работ Заказчику считается дата подписания Сторонами Акта приемки объекта Работ.

- Гарантии

  - Гарантия качества распространяется на все материалы, оборудование и результат Работ, выполненных Подрядчиком по Договору.

  - Срок гарантии качества по результату Работ устанавливается 48 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки объекта Работ, на материалы, оборудование - гарантия Завода-изготовителя.

  - Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результата Работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней со дня подписания Сторонами Акта, фиксирующего дефекты (далее – Дефектационный акт), либо в иной больший срок указанный Заказчиком.

Для участия в составлении Дефектационного Акта, фиксирующего дефекты и причины их возникновения, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с даты обнаружения до устранения дефектов.

  - При отказе Подрядчика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок или отказе Подрядчика от подписания Дефектационного акта, в нем делается отметка об этом, и Дефектационный акт подписывается только Заказчиком. В этом случае Подрядчик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Заказчиком недостатков (дефектов).

  - Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит недостатки (дефекты), указанные в Дефектационном акте, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) третье лицо, с отнесением расходов на Подрядчика.

  - В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству выполненных Работ или используемых при выполнении Работ материалов и/или оборудования Заказчик вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей Стороной. Оплата экспертизы осуществляется Подрядчиком. В случае установления экспертизой отсутствия нарушений при выполнении Работ со стороны Подрядчика расходы на экспертизу несет Сторона, по требованию которой была назначена экспертиза, а если экспертиза назначена по соглашению Сторон, то оплата ее стоимости осуществляется обеими Сторонами в равных размерах.

- Ответственность Сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Взыскание неустойки является правом, а не обязанностью Сторон.

  - В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,1% от цены Работ, указанной в п. 2.1. Договора за каждый день просрочки.

  - В случае если просрочка выполнения Работ составляет более 10 (десяти) календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением Подрядчика без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления. В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

  - Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушений одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в полном объеме.

  - В случае ненадлежащего оформления счета-фактуры, а также несвоевременного его предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

  - В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,02% от неоплаченной стоимости Работ за каждый день просрочки.

  - Убытки, причиненные третьему лицу по вине Подрядчика, возмещаются Подрядчиком в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

  - В случае причинения вреда  имуществу Заказчика при выполнении Работ Подрядчиком, последний обязан полностью возместить Заказчику причиненный вред в полном объеме.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

  - Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результату Работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в десятидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения Работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

  - Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

- Порядок изменения и  расторжения Договора

  - Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами путем подписания уполномоченными представителями Сторон соответствующего  дополнительного соглашения.

  - При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика  выполненный объем Работ передается по Акту сдачи-приемки работ, после подписания которых принятые Работы оплачиваются Заказчиком в согласованный Сторонами срок.

  - Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, уведомив Подрядчика о предстоящем расторжении Договора за 5 (Пять) рабочих дней. При этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых Работ и фактические, документально подтвержденные затраты Подрядчика, связанные с расторжением Договора, понесенные Подрядчиком на дату получения уведомления Подрядчика о расторжении Договора.

  - В случае систематического нарушения Подрядчиком требований охраны труда Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в порядке, установленном п.13.3 Договора. При этом фактические, документально подтвержденные затраты Подрядчика, связанные с исполнением Договора, возмещению не подлежат.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в случае:

- не предоставления Подрядчиком в срок, установленный п. 7.16 Договора,  информации об отнесении к субъектам малого и среднего предпринимательства;

- не предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии с п. 7.14 Договора;

- в случае выявления по представленным Подрядчиком документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, определенный в п. 7.14 Договора.

В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

  - В случае прекращения Договора, Подрядчик обязан в указанный Заказчиком срок представить Заказчику исполнительную документацию.

  - В случае расторжения Договора по решению суда в силу существенного нарушения Подрядчиком условий Договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года.

- Порядок рассмотрения споров

  - Все споры, возникшие в ходе выполнения работ по Договору, Стороны будут стараться урегулировать путем проведения совместных переговоров.

При невозможности урегулирования разногласий в ходе переговоров Сторонами обязательно соблюдается претензионный порядок.

Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде и направляются по почте или нарочным. Срок ответа на претензию составляет 20 (двадцать) рабочих дней с даты получения

При невозможности урегулирования в досудебном порядке, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Момент заключения и срок действия договора

  - Договор считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

- Прочие условия

  - В случае изменения Сторонами юридических, почтовых адресов, банковских реквизитов, правомочных лиц, Стороны уведомляют друг друга о произошедшем изменении в течение 5  (пяти) рабочих дней в письменном виде.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено в Договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

  - Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой Стороны.

  - Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

  - Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

  - После подписания  Договора  вся предыдущая переписка между Сторонами теряет силу.

  - Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

- Перечень приложений к Договору

  - Приложение № 1 – Техническое задание;

  - Приложение № 2 – Протокол соглашения о договорной цене;

  - Приложение № 3 – Требования в области экологической безопасности;

  - Приложение № 4 – Взаимоотношения Сторон в области охраны труда.

  - Приложение № 5 – Форма предоставления информации об отнесении организации к субъектам малого и среднего предпринимательства.

  - Приложение № 6: График передачи помещений.

- Адреса, реквизиты и подписи сторон

| Заказчик |  | Подрядчик |
| --- | --- | --- |
| _______________________________ _____________________________ |  |  |
| ИНН 7814417371, КПП 783450001 |  |  |
| Место нахождения: Россия, 197183 Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 Почтовый адрес: 197183 Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 |  |  |
| ИНН 7814417371, КПП 783450001 Р/с 40702810655070000762 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург К/с 30101810500000000653, БИК 044030653 ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001 |  |  |
| Тел.: (812) 430-01-34, факс: (812) 430-03-93 e-mail: email@givnipiet.ru |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
|  | Наименование организации |
| _______________ | __________________ |
| м.п. | м.п. |

Приложение № 1

к Договору № __________

от «        »                      2014

| УТВЕРЖДАЮ | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| ___________________ _____________ /_______________/ «___»____________2014 г. | ___________________ ______________________ _____________ /_______________/ «___»____________2014 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по комплексному ремонту производственных помещений Производственного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55

(Техническое задание может быть откорректировано (улучшено)

в соответствии с предложением участника)

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
|  | Наименование организации |
| _______________ | __________________ |
| м.п. | м.п. |

Приложение № 2

К договору № ______________________от __________

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика -_________________________________, и от лица Подрядчика -_________________________________________, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ ____________(____________________) рубля, в том числе НДС (18%), что определяется Приложениями к протоколу соглашения о договорной цене), с применением понижающего коэффициента – ____.

Итого стоимость работ по Договору составляет ______________(______________________________) рубля, в том числе НДС (18%) -        ___________(________________________________________) рублей.

При составлении Актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) Подрядчик применяет указанный выше понижающий коэффициент.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.

Приложения к протоколу соглашения о договорной цене:

- Сводная смета

- Локальная смета №…….

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
|  | Наименование организации |
| _______________ | __________________ |
| м.п. | м.п. |

Приложение № 1 к протоколу соглашения о договорной цене

Сводная смета

на выполнение работ по комплексному ремонту производственных помещений в Производственном корпусе ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д.55

| № п/п | Наименование работ и затрат, наименование объекта | Номер локальной сметы | Стоимость работ по смете, руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт помещения № 113 в Производственном корпусе | C-848 | 1 553 907,00 |
| 2 | Ремонт помещения № 203 в Производственном корпусе | С-846 | 260 025,00 |
| 3 | Ремонт помещения № 206(А,Б) в Производственном корпусе | С-847 | 418 563,00 |
| 4 | Ремонт помещения № 207 в Производственном корпусе | С-845 | 320 941,00 |
| 5 | Ремонт помещения № 212 в Производственном корпусе | С-844 | 231 638,00 |
| 6 | Ремонт помещения № 12 в Производственном корпусе | С-858 | 277 266,00 |
| 7 | Ремонтные работы. Прокладка водопровода и канализации в помещении № 12 в Производственном корпусе | С-869 | 28 940,00 |
| 8 | Ремонт помещения № 19* в Производственном корпусе | С-857 | 583 578,00 |
| 9 | Ремонт помещения № 114А в Производственном корпусе | С-873 | 94 303,00 |
| 10 | Ремонт помещения № 301Б в Производственном корпусе | С-878 | 543 427,00 |
| 11 | Ремонт помещения № 312 в Производственном корпусе | С-880 | 317 794,00 |
| 12 | Ремонт помещения № 315 в Производственном корпусе | С-881 | 102 425,00 |
| 13 | Ремонт помещения № 13 в Производственном корпусе | С-876 | 327 817,00 |
| 14 | Ремонт помещения № 306А в Производственном корпусе | С-879 | 183 691,00 |
| 15 | Ремонт помещений №№ 022, 023, 0,24 в Производственном корпусе | С-875 | 962 888,00 |
| 16 | Ремонт помещений №№ 114, 114Б в Производственном корпусе | С-871 | 206 589,00 |
| 17 | Ремонт помещений №№ 031, 031А, 031Б в Производственном корпусе | С-877 | 271 100,00 |
| 18 | Помещение № 113 в Производственном корпусе. Демонтажные работы | Э-837 | 269 307,00 |
| 19 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 113 Производственного корпуса | Э-830 | 496 680,00 |
| 20 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 203 Производственного корпуса | Э-836 | 108 096,00 |
| 21 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 206Б Производственного корпуса | Э-834 | 49 038,00 |
| 22 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 206А Производственного корпуса | Э-835 | 115 220,00 |
| 23 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 207 Производственного корпуса | Э-832 | 121 361,00 |
| 24 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 212 Производственного корпуса | Э-831 | 129 634,00 |
| 25 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 12 Производственного корпуса | Э-849 | 276 449,00 |
| 26 | Электрооборудование и электроосвещение в помещения № 19*(архив) Производственного корпуса | Э-859 | 280 904,00 |
| 27 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 114А Производственного корпуса | Э-843 | 40 410,00 |
| 28 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 301(архив) Производственного корпуса | Э-839 | 165 166,00 |
| 29 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 312 Производственного корпуса | Э-841 | 168 601,00 |
| 30 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 315 Производственного корпуса | Э-842 | 49 979,00 |
| 31 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 013 Производственного корпуса | Э-862 | 220 174,00 |
| 32 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 306А Производственного корпуса | Э-840 | 80 549,00 |
| 33 | Электрооборудование и электроосвещение помещений №№ 022, 023, 024 Производственного корпуса | Э-858 | 347 038,00 |
| 34 | Электрооборудование и электроосвещение помещений №№ 114, 114Б Производственного корпуса | Э-860 | 76 502,00 |
| 35 | Электрооборудование и электроосвещение помещений №№ 031, 031А, 031Б Производственного корпуса | Э-856И1 | 174 727,00 |
|  | Итого: |  | 9 854 727,00 |
|  | НДС 18% |  | 1 503 263,44 |
|  | Без НДС 18% |  | 8 351 463,56 |

ОТ ЗАКАЗЧИКА					ОТ ПОДРЯДЧИКА

Наименование организации

______________________						____________________

### Приложение № 3

К договору № ______________________от __________

Требования в области экологической безопасности

Настоящее приложение определяет порядок взаимодействия между Заказчиком и Подрядчиком, обязанности обеих Сторон по соблюдению природоохранного законодательства и требований Системы экологического менеджмента (СЭМ) при производстве работ на Объекте Заказчика.

1.	Обязанности Подрядчика:

1.1.	Подрядчик обязан выполнять все работы, оговоренные условиями Договора, с соблюдением требований действующего на территории Российской Федерации законодательства об охране труда, природоохранного законодательства, Политики в области экологического менеджмента Заказчика, норм и правил, других требований (правила, инструкции, стандарты), которыми Заказчик руководствуется в процессе осуществления природоохранной деятельности.

- Подрядчик обязан при производстве работ на Объекте Заказчика предотвращать любое незапланированное негативное воздействие на окружающую среду, жизни и здоровью работников Заказчика и третьих лиц.

- По требованию Заказчика Подрядчик обязан  подтвердить соответствие состояния своего и привлекаемого для выполнения работ оборудования предъявляемым к нему требованиям (эксплуатационная документация, сертификаты и др.).

- Подрядчик для выполнения работ на территории заказчика обязан привлекать компетентный для данного вида работ персонал и подтверждать это документально по требованию заказчика.

1.5.	Подрядчик обязан:

- Довести до сведения своего персонала, привлекаемого для выполнения работ на Объекте Заказчика, требования СЭМ Заказчика;

- Ознакомить под роспись свой персонал, привлекаемый для выполнения работ  на Объекте Заказчика, с необходимой документацией СЭМ (Политика в области экологического менеджмента, реестр экологических аспектов);

- Оперативно предоставлять Заказчику отчеты об аварийных ситуациях, связанных с загрязнением окружающей среды, разрабатывать мероприятия по их предотвращению и ликвидации;

- При необходимости получить лицензию на деятельность по обращению с опасными отходами и провести соответствующее обучение персонала;

- Выполнять работы в соответствии с документацией,
технологическими регламентами, имеющими положительное заключение
государственной экспертизы (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством);

- За свой счет обеспечить сбор, накопление, вывоз, утилизацию/переработку/дальнейшее использование/размещение на полигоне отходов производства и потребления, образовавшихся в результате проведения работ в установленном порядке и представить Заказчику соответствующие подтверждающие документы.

  - При несчастном случае подрядчик обязан:

- Незамедлительно информировать Заказчика о факте несчастного случая;

- Включать представителя Заказчика в состав комиссии по расследованию;

- Предоставлять заказчику официальные материалы расследования несчастного случая.

1.7.	Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика об аварийных ситуациях, несчастных случаях, порче имущества Заказчика или третьей стороны, нанесении ущерба окружающей среде или явных предпосылках к ним, произошедших (возникших) на участке проведения работ и компенсировать Заказчику ущерб, нанесённый ему во всех перечисленных случаях.

1.8.	Подрядчик обязан незамедлительно предоставлять Заказчику информацию о случаях изъятия или приостановки действия лицензий, необходимых для осуществления работ, предусмотренных договором.

1.9.	Подрядчик обязан перед началом работ, направить работников для прохождения вводного  инструктажа. Работники, не прошедшие вводный инструктаж к выполнению работ не допускаются.

  - Любое нарушение требований, установленных Заказчиком, рассматривается как невыполнение Подрядчиком условий договора. Любой факт не предоставления информации Заказчику или попытка скрыть от него информацию об аварийных ситуациях будут рассматриваться как невыполнение условий договора.

2.	Права и обязанности Заказчика:

  - Заказчик имеет право при проведении работ Подрядчиком осуществлять контроль за соблюдением им требований охраны труда, охраны окружающей среды и соответствием производственных процессов, действующим нормам и правилам.

  - Заказчик имеет право приостанавливать производство работ, если выявлены нарушения, которые угрожают жизни и здоровью людей или могут привести к загрязнению окружающей среды и аварийным ситуациям.

  - Заказчик имеет право беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые  помещения Подрядчика, знакомится с документами, связанными с экологической безопасностью и охраной труда. Заказчик имеет право запрашивать от Подрядчика материалы по вопросам, связанным с экологической безопасностью и охраной труда, требовать письменных объяснений работников подрядчика, допустивших нарушения природоохранного законодательства, требований СЭМ.

  - Заказчик имеет право требовать от Подрядчика отстранения от работы работников, нарушающих природоохранное законодательство, требования СЭМ, правила, нормы и инструкции по охране труда.

  - Заказчик обязан в установленном порядке обеспечить оформление актов-допусков и других документов, необходимых для проведения работ подрядчиком.

  - Заказчик имеет право расторгнуть договор в случае нарушения требований природоохранного законодательства, требований СЭМ, охраны труда подрядчиком и непринятия мер по устранению и предупреждению ранее выявленных нарушений, а так же в случае сокрытия происшедших несчастных случаев, инцидентов, аварий или явных предпосылок к ним.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
|  | Наименование организации |
| _______________ | __________________ |
| м.п. | м.п. |

### Приложение № 4

К договору № ______________________от __________

Взаимоотношения сторон в области охраны труда

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из Сторон несет самостоятельно

Права Заказчика:

- осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты, соблюдение правил при производстве работ на высоте;

- при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять Подрядчику  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;

- при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;

- в случае систематического нарушения Подрядчиком требований безопасности труда расторгнуть договор подряда;

- принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения строительно-монтажных работ.

Обязанности Заказчика:

- проводить с работниками Подрядчика вводный инструктаж;

- совместно с Подрядчиком оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории Заказчика;

- информировать Подрядчика о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Подрядчиком в связи с выполняемыми работами.

Права Подрядчика:

- участвовать в проверках, проводимых Заказчиком;

- приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) Заказчиком обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.

Обязанности Подрядчика:

- все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;

- соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;

- выполнять требования Заказчика об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;

- не допускать к выполнению работ на территории Заказчика работников, не прошедших у него вводный инструктаж;

- незамедлительно информировать Заказчика о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества Заказчика, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Заказчиком в связи с выполняемыми работами.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
|  | Наименование организации |
| _______________ | __________________ |
| м.п. | м.п. |

### Приложение № 5

К договору № ______________________от __________

Форма предоставления информация об отнесении организации к субъектам

малого или среднего предпринимательства

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам __________ (указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Показатель | Приложенный подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) | Указывается в процентах | Копия устава |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Указывается в процентах | Копия устава |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | Указывается количество человек | Копия формы 4 ФСС |
| 4. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год | Указывается в миллионах рублей | Копия баланса за предшествующий календарный год |

Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных организацией.

2. Если организация не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что организация не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.

__________________________		____________________________

(Подпись уполномоченного лица)		(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Приложение №.1 к Приложению №5

К договору № ______________________от __________

Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Критерии | Малые предприятия | Средние предприятия | Возможный источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: - РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, - иностранных юридических лиц и граждан, - общественных и религиозных организаций (объединений) - благотворительных и иных фондов | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 2. | Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | До 100 человек | От 101 до 250 человек | Пенсионный фонд |
|  |  | До 15 человек- микропредприятия |  |  |
| 4. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке установленном 249 НК РФ) | 400 млн. руб. | 1000 млн. руб. | Баланс предприятия |

### Приложение № 6

К договору № ______________________от __________

ГРАФИК ПЕРЕДАЧИ ПОМЕЩЕНИЙ

ОТ ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИКУ

| № помещения | Площадь помещений (м2) | Дата передачи помещений (срок с даты подписания договора) | Срок выполнения работ (дни) |
| --- | --- | --- | --- |
| пом. №12 | 33 | 1 | 30 |
| пом. №13 | 33 | 1 | 30 |
| пом. №19* | 48 | 1 | 30 |
| пом. №22-24 | 100 | 1 | 45 |
| пом. №31 | 14,62 | 1 | 25 |
| пом. №113 | 237,8 | 1 | 70 |
| пом. №114А | 9,04 | 1 | 25 |
| пом. №114-114 Б | 25,5 | 1 | 25 |
| пом. №203 | 30,13 | 1 | 30 |
| пом. №206 (А,Б) | 45,82 | 30 | 30 |
| пом. №207 | 33,38 | 30 | 30 |
| пом. №212 | 40 | 1 | 30 |
| пом. №301Б | 61,46 | 60 | 40 |
| пом. №306А | 28,75 | 1 | 30 |
| пом. №312 | 67,35 | 1 | 30 |
| пом. №315 | 14,93 | 1 | 20 |

Общий срок выполнения работ  -  100 календарных дней с даты передачи первого помещения.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
|  | Наименование организации |
| _______________ | __________________ |
| м.п. | м.п. |

- ТОМ 2 «ТехническАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по комплексному ремонту  производственных помещений Производственного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д.55

Помещение №12 площадью 33м2

Производственного корпуса

1.Строительные работы пом.№12 Производственного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Облицовка существующих магистральных труб коробом из ГКЛ по металлическому каркасу, см. чертеж Размер 5300х700х900Н | 9м2 |
| 2 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 1,5м3 |
| 3 | Вывоз строительного мусора | 1,5м3 |
| 4 | Разборка бетонных плинтусов | 23пм |
| 5 | Ремонт существующих мозаичных плит пола | 1м2 |
| 6 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 23пм |
| 7 | Обработка стен гидроизоляционным покрытием СR90 Ceresit | 21м2 |
| 8 | Ремонт штукатурки стен | 10м2 |
| 9 | Покрытие стен противогрибковым средством СТ99 Ceresit | 30м2 |
| 10 | Облицевать стены керамогранитной плиткой 300х300мм на высоту от пола 0,9м, короб и подоконники | 27м2 |
| 11 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» | 55м2 |
| 12 | Окраска стен воднодисперсионной краской, цветной | 55м2 |
| 13 | Обработать потолок противогрибковым средством СТ99 Ceresit | 33м2 |
| 14 | Монтаж подвесного потолка, металлич.реечного, белого цвета | 33м2 |
| 15 | Демонтаж входной двери 1300х2400мм в кирпичной стене | 1шт |
| 16 | Изготовление и установка дверного блока в проем, металл, 1300х2400мм, серый, по эскизу №30* | 1шт |
| 17 | Окраска вентиляционных коробов | 20м2 |
| 18 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 12м2 |
| 19 | Демонтаж существующих оконных блоков, 1500х1000мм | 2шт |
| 20 | Установить новые оконные блоки, ПВХ, 1500х1000мм, по эскизу №31 | 2шт |
| 21 | Демонтаж металлич. раковины с заменой на новую | 1шт |

2.Электрооборудование и электроосвещение пом. 12  Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем | 8шт |
|  | мощностью 45 Вт типа «Lindustry 36»,ст.защ. IP66 фирмы «Ledel» |  |
| 2 | Светильник светодиодный мощностью 4Вт, ст. защ. IP54 | 1шт |
|  | тип « Алтай-М3» |  |
| 3 | Выключатель открытой установки 6А, 250 В, ст. защ.IP44 | 1шт |
| 4 | Выключатель открытой установки 6А,250В на два включения | 1шт |
| 5 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой | 5шт |
|  | установки |  |
| 6 | Розетка штепсельная 2х полюсная с заземляющим контактом 16А, | 2шт |
|  | 220В, ст.защ. IP44 тип ССИ113 в компл.с вилкой тип ССИ013 (ИЭК) |  |
| 7 | Розетка штепсельная 2х полюсная с заземляющим контактом 16А, | 4шт |
|  | 220В двухместная с защитной крышкой типа РСб22-3-Г4 |  |
| 8 | Розетка штепсельная 4х полюсная с заземляющим контактом, 25А, | 3шт |
|  | 380В, ст.защ.IP44 тип.ССИ125 в компл. с вилкой тип.ССИ025 (ИЭК) |  |
| 9 | Зажим контактный винтовой 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.5 | 5шт |
| 10 | Выключатель автоматический 3х полюсный (хар-ка «В») с расцепи- | 1шт |
|  | телем на 10А типа DX-3B кат.№06283 (LEGRAND) для «КА-2» |  |
| 11 | Выключатель автоматический 3х полюсный (хар-ка «В») с расцепи- | 2шт |
|  | телем на 16А типа DX-3B кат.№06285 (LEGRAND) для «КА-1» |  |
| 12 | Магнитный пускатель на ток 80,0 А, с катушкой управления 220В, с | 1шт |
|  | кнопками «Пуск-Стоп», ст.защ. IP54 типа КМИ-48062 (ИЭК) для МП |  |
| 13 | Выключатель-разъединитель 380В, 125А кат.№04358 ( LEGRAND) | 1шт |
|  | для «КР» |  |
| 14 | Корпус пластиковый модульный на 5 модулей комплектно с Din- | 4шт |
|  | рейкой, ст. защ. IP55 тип КМПн2/5 (ИЭК) |  |
| 15 | Мини-канал DLP-D сеч. 25х16 мм, L=2м кат.№636302 (LEGRAND) | 2шт |
| 16 | Мини-канал DLP-D сеч. 40х16 мм, L=2м кат.№636306 (LEGRAND) | 7шт |
| 17 | Гофрированная труба ПВх диаметром: 16 мм | 55м |
| 18 | Гофрированная труба ПВх диаметром: 25 мм | 16м |
| 19 | Кабель шланговый силовой 660В с медными жилами марки КГ |  |
|  | сечением мм² : 5х2,5 | 13м |
|  | 5х16 | 4м |
| 20 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 15м |
|  | 4х1,5 | 15м |
|  | 3х2,5 | 25м |
|  | 5х2,5 | 10м |
|  | 5х4 | 35м |
|  | 5х16 | 20м |
| 21 | Щит распределительный на 54 модуля ст.защ. IP31 навесной (ИЭК) | 1шт |
|  | ЩРН-54з-038УХЛ3(550х450х120 (ЩС№6) с установленными в нем: |  |
|  | Выключатель-разъединитель 3х пол. 380В , ток 125А кат.№04358 | 1шт |
|  | Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 25А | 2шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-1B кат.№ 06162 «LEGRAND» |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 63А | 1шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-3B кат.№ 06291 «LEGRAND» |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 100А | 1шт |
|  | (характеристика «D») кат.№ 06661 «LEGRAND» |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 25А | 2шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-3B кат.№ 06287 «LEGRAND» |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 20А | 4шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-3B кат.№ 06286 «LEGRAND» |  |
|  | Устройство защитного отключения 220В, 25А на ток утечки 30 мА | 2шт |
|  | кат.№09056 «LEGRAND» |  |
|  | Универсальная вводная клемма для подключения гребенок для кабе- | 9шт |
|  | лей/проводов сечением до 35 мм² кат.№04906 |  |
|  | Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат.№04943 | 2шт |
|  | Боковая заглушка для гребенок кат.№04990 | 4шт |
|  | Шинка N на 16 подключений зеленая кат.№04835 | 1шт |
|  | Шинка PE на 16 подключений синяя кат.№04845 | 1шт |
|  | Провод изолированный гибкий сечением 25 мм² | 6м |
| 22 | Демонтаж автоматического выключателя АП50-3МТ , 380В, 63А | 5шт |
| 23 | Демонтаж пускателя магнитного на Iном=63А типа ПА422 и кнопоч- | 1к-т |
|  | ного поста упрвления «Пуск-Стоп» |  |
| 24 | Демонтаж ящика с рубильником 380В на ток 100А | 1шт |
| 25 | Демонтаж силового электрощита на 10 автоматических 3х полюсных | 1к-т |
|  | выключателей с Iном=100А |  |
| 26 | Демонтаж светильника люминесцентного мощностью 2х40 Вт | 8шт |
| 27 | Демонтаж светильника «Плафон» с лампой накаливания 60Вт | 1шт |
| 28 | Демонтаж выключателей ,коробок ответвительных, розеток | 6шт |
| 29 | Демонтаж силового кабеля сечением мм2: 3х2,5 | 30м |
|  | 4х4,0 | 50м |
|  | 4х10,0 | 20м |

Помещение №013 Производственного  корпуса

площадью 33 м2

1.Строительные работы пом.№013 Производственного  корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бетонных плинтусов | 23 мп |
| 2 | Демонтаж дверного блока 1300х2300мм | 1шт |
| 3 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 3,5 м3 |
| 4 | Вывоз строительного мусора | 3,5 м3 |
| 5 | Демонтаж керамической половой плитки | 33 м2 |
| 6 | Сплошное покрытие гидроизоляционной массой CR90 толщ. 5мм | 33 м2 |
| 7 | Ремонт отдельных участков пола песчано-цементным раствором | 0,05 м3 |
| 8 | Облицовка пола керамогранитной плиткой 300х300 мм | 33 м2 |
| 9 | Установка плинтуса из керамогранитной плитки 150х300мм | 23 мп |
| 10 | Применить водонепроницаемую ленту для герметизации угловых зон . Ширина ленты 130 мм | 23 мп |
| 11 | Ремонт штукатурки стен | 5 м2 |
| 12 | Ремонт штукатурки потолка | 2 м2 |
| 13 | Обработка потолка и стен антигрибковыми средствами | 67,5 м2 |
| 14 | Размывка мела на потолке и стене | 67,5 м2 |
| 15 | Покрытие потолка и стен грунтом | 67,5 м2 |
| 16 | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» | 33 м2 |
| 17 | То же стен | 73 м2 |
| 18 | Окраска потолка белой вододисперсионной краской | 33 м2 |
| 19 | Окраска стен вододисперсионной краской , цветной | 73 м2 |
| 20 | Изготовление и установка дверного блока в кирп. Проем 1300х2300мм ламинированный , серый по эскизу № 30 | 1 шт |
| 21 | Демонтаж оконных металлических решеток 1500х1000 мм | 2 шт |
| 22 | Демонтаж деревянных оконных блоков 1500х1000 мм | 2 шт |
| 23 | Изготовить и установить оконный блок ПВХ 1500х1000 мм по эскизу№31 | 2 шт |
| 24 | Замена вент.решеток | 1шт |
| 25 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 12 м2 |
| 26 | Установка металлических разноуровневых порогов L 1,3 мп | 1 шт |
| 27 | Установка подоконника ПВХ 1500х300 мм | 2 шт |
| 28 | Изготовление и установка короба ГКЛ на металлокаркасе | 7,5 м2 |
| 29 | Демонтаж металлических шкафов и столов , перенос на 100м во двор | 900кг |
| 30 | Вынос станков и металла во двор на расстояние 100 м | 1000кг |
| 31 | Демонтаж вент.короба 150х300х10000мм ,толщ.0,5 мм | 1 шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 013 Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем | 8шт |
|  | мощностью 45 Вт типа «Lindustry 36», IP66 фирмы «Ledel» |  |
| 2 | Выключатель однополюсный 2х клавишный для открытой установки | 1шт |
|  | 6А, 250В |  |
| 3 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой | 5шт |
|  | установки |  |
| 4 | Розетка штепсельная 2х полюсная открытой установки 16А, 250В | 3 шт |
|  | с заземляющим контактом ст. защиты IP54 с защитной крышкой |  |
|  | типа РСб20-3-ФСр (ИЭК) |  |
| 5 | Розетка штепсельная 4х полюсная 25А, 380В ст. защ. IP54 с зазем- | 1к-т |
|  | ляющим контактом типа ССИ125 в комплекте с вилкой т.ССИ025 |  |
| 6 | Зажим контактный винтовой 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.3 | 5шт |
| 7 | Автоматический выключатель однополюсный на ток 16А, характе- | 1шт |
|  | ристика «В» кат.№06160 (для установки в ЩО№2) |  |
| 8 | Автоматический выключатель треполюсный на ток 25А, характе- | 1шт |
|  | ристика «В» кат.№06287 (для установки в ЩС-1) |  |
| 9 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 40м |
|  | 25 мм | 50м |
| 10 | Труба стальная диаметром усл. прохода 25 мм | 12м |
| 11 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 23м |
|  | 4х1,5 | 15м |
|  | 3х2,5 | 25м |
|  | 5х6 | 50м |
|  | 5х2,5 | 15м |
| 12 | Демонтаж координатно-расточного станка весом 1930кг в пом. 30 с | 1к-т |
|  | переносом на расстояние 40м с последующим монтажем в пом. 13 |  |
| 13 | Демонтаж плоскошлифовального станка весом 2000кг в пом. 30 с | 1к-т |
|  | переносом на расстояние 40м с последующим монтажем в пом. 13 |  |
| 14 | Демонтаж светильника 4х40 Вт | 3шт |
| 15 | Демонтаж выключателей ,коробок ответвительных, розеток | 18шт |
| 16 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2 | 15м |
| 17 | Демонтаж автоматического выключателя АП50-3МТ , 380В, 63А | шт |
| 18 | Щит распределительный на 24 модуля ст.защиты IP54(ЩРС-13) типа |  |
|  | ЩРН-24з-074У2 с установленными в нем: |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 25А | 1шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-1B кат.№06162«Legrand» |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 16А | 4шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06285«Legrand» |  |
|  | Выключатель-разъединитель 3х полюсный, 380В,Iн=63А кат№04350 | 1шт |
|  | Устройство защитного отключения 220В, 20А, Iут=30мА кат№08994 | 1шт |
|  | Шинка на 16 подключений зеленая кат.№04835 и синяя кат.№04845 | 1к-т |
|  | Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат№04943 | 2шт |
|  | Боковая заглушка для гребенок кат.№04990 | 4шт |
|  | Универсальная вводная клемма для подключения гребенок для | 9шт |
|  | кабелей сечением до 35 мм² кат.№04906 |  |
|  | Провод медный изолированный гибкий сечением 10 мм 2 | 4м |

Помещение №19* площадью 48 м2

Производственного корпуса

1.Строительные работы пом.№19* Производственного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий полов - доска толщ.40мм, площадью 48м2 | 2м3 |
| 2 | Заполнить выбоины цементным раствором или ремонтной смесью СТ29 | 0,5м3 |
| 3 | Сплошное покрытие гидроизоляционной массой СR90 толщ.5мм | 0,25м3 |
| 4 | Стяжка песчано-цементная, толщ.70мм с металлич.сеткой, ячейкой 100мм | 3,6м3 |
| 5 | Облицовка пола керамогранитной плиткой 300х300мм на клею | 48м2 |
| 6 | Установка плинтуса из керамогранитной плитки 150х300мм | 34мп |
| 7 | Применить водонепроницаемую ленту для герметизации угловых зон, ширина ленты 130мм | 34мп |
| 8 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 4,1м3 |
| 9 | Вывоз строительного мусора | 4,1м3 |
| 10 | Сбить существующую штукатурку со стен на высоту 1,6м | 31м2 |
| 11 | Сплошное покрытие гидроизоляционной массой СR90 Сeresit, толщ.2-3мм стен на высоту 1,6м | 31м2 |
| 12 | Оштукатуривание стен на высоту 1,6м | 31м2 |
| 13 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» | 110,6м2 |
| 14 | Окраска стен белой воднодисперсионной краской | 110,6м2 |
| 15 | Размывка потолка от меловой побелки | 59,5м2 |
| 16 | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» | 59,5м2 |
| 17 | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | 59,5м2 |
| 18 | Штукатурка оконных откосов, после демонтажа | 6м2 |
| 19 | Демонтаж и установка вент.решеток 300х300мм | 5шт |
| 20 | Вынос металла в виде труб, профилей, общей массой | 2,3т |
| 21 | Разборка и вынос деревянных стеллажей на расстояние 100м для складирования | 2,3м3 |
| 22 | Существующие оконные блоки зашить листами ГКЛ по металлическому каркасу, кол-во 4шт, размер 1300х1150н мм | 6,3м3 |
| 23 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 15м2 |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 19*(архив)  Производственного  корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щит распределительный на 24 модуля ст.защиты IP31(ЩРА-3) типа | 1шт |
|  | ЩРН-24з-138УХЛ3 с установленными в нем: |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 25А | 1шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-1B кат.№06162«Legrand» |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 16А | 1шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06285 «Legrand» |  |
|  | Устройство защитного отключения 220В, 20А, Iут=30мА кат№08994 | 1шт |
|  | Устройство защитного отключения 380В, 25А, Iут=30мА кат№09140 | 1шт |
|  | Провод медный изолированный гибкий сечением 10 мм 2 | 5м |
|  | Шинка на 12 подключений зеленая кат.№04834 и синяя кат.№04844 | 1к-т |
|  | Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 16А | 2шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-1B кат.№06160«Legrand» |  |
|  | Выключатель-разъединитель 3х полюсный, 380В,Iн=63А кат№04350 | 1шт |
|  | Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат№04943 | 2шт |
|  | Боковая заглушка для гребенок кат.№04990 | 4шт |
|  | Универсальная вводная клемма для подключения гребенок для | 9шт |
|  | кабелей сечением до 35 мм² кат.№04906 |  |
| 2 | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 20А | 1шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06286 «Legrand» для ЩО№3 |  |
| 3 | Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом одно- | 3шт |
|  | местная 250В, 16А для скрытой установки |  |
| 4 | Розетка штепсельная 4х полюсная с заземляющим контактом, 25А, | 3шт |
|  | 380В, ст. защ. IP44 типа ССИ125 комплектно с вилкой типа ССИ025 |  |
| 5 | Выключатель однополюсный скрытой установки на два включения | 2шт |
|  | 10А, 250В |  |
| 6 | Коробка ответвительная прямоугольная открытой установки | 8шт |
| 7 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для поз.6 | 8шт |
| 8 | Коробка установочная для выключателя и розетки т. КМ41021 (ИЭК) | 5шт |
| 9 | Труба гофрированная ПВх диаметром 20 мм | 25м |
| 10 | Труба гофрированная ПВх диаметром 16 мм | 45м |
| 11 | Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302 | 14шт |
| 12 | Внутренний угол к поз.11 кат.№636420 | 2шт |
| 13 | Выполнение штрабы 30х30мм в стене для укладки гофрир.труб 16мм | 18м |
| 14 | Светильник потолочный светодиодный мощностью 32 Вт ,IP54 | 36шт |
|  | с опаловым рассеивателем типа СС110-222-1-Н-072М |  |
| 15 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 45м |
|  | 4х1,5 | 25м |
|  | 3х2,5 | 30м |
|  | 5х2,5 | 30м |
| 16 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 | 25м |
|  | сечением мм² : 5х6 |  |
| 17 | Демонтаж светильника на 2 люминесцентные лампы мощн. 80 Вт | 5шт |
| 18 | Демонтаж розеток , ответвительных коробок, выключателей | 8шт |
| 19 | Демонтаж силового кабеля сеч. 3х2,5 мм² | 80м |

Помещение №022 ,№023 ,№024 Производственного  корпуса

площадью 100 м2

1.Строительные работы пом.№022 , №023 ,№024    Производственного  корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных плинтусов | 69,6 мп |
| 2 | Демонтаж дверного блока из кирпичного проема 1300х2300 мм | 2 шт |
| 3 | Демонтаж дверного блока из кирпичного проема 900х2300 мм | 1 шт |
| 4 | Разборка покрытий полов из доски 40 мм , площадью 100м2 | 9,2 м3 |
| 5 | Разборка кирпичных перегородок | 4 м3 |
| 6 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 12 м3 |
| 7 | Вывоз строительного | 12 м3 |
| 8 | Сплошное покрытие гидроизоляционной массой CR90 толщ.5мм | 0,5 м3 |
| 9 | Стяжка песчано-цементная толщ.70мм, с металлической сеткой ячейка 100мм | 7 м3 |
| 10 | Облицовка пола керамогранитной плиткой 300х300 мм | 100 м2 |
| 11 | Установка плинтуса из керамогранитной плитки 150х300мм | 48,7 мп |
| 12 | Применить водонепроницаемую ленту для герметизации угловых зон . Ширина ленты 130 мм | 48,7 мп |
| 13 | Ремонт штукатурки стен | 14 м2 |
| 14 | Ремонт штукатурки потолка | 6 м2 |
| 15 | Обработка потолка и стен антигрибковыми средствами | 172 м2 |
| 16 | Размывка мела на потолке и стене | 172 м2 |
| 17 | Покрытие потолка и стен грунтом | 172 м2 |
| 18 | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» | 100 м2 |
| 19 | То же стен | 153 м2 |
| 20 | Окраска потолка белой вододисперсионной краской | 100 м2 |
| 21 | Окраска стен вододисперсионной краской , цветной | 153 м2 |
| 22 | Изготовление и установка дверного блока в кирп. Проем 1300х2300мм ламинированный , серый по эскизу № 3 | 2 шт |
| 23 | Закладка дверного проема кирпичем | 0,3 м3 |
| 24 | Демонтаж оконных металлических решеток 1500х1000 мм | 6 шт |
| 25 | Демонтаж деревянных оконных блоков 1500х1000 мм | 6 шт |
| 26 | Изготовить и установить оконный блок ПВХ 1500х1000 мм по эскизу№31 | 6 шт |
| 27 | Замена вент. решеток | 4шт |
| 28 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 26 м2 |
| 29 | Установка металлических разноуровневых порогов L 1.3 мп | 2 шт |
| 30 | Установка подоконника ПВХ 1500х300 мм | 6 шт |
| 31 | Изготовление и установка короба ГКЛ на металлокаркасе | 26 м2 |
| 32 | Демонтаж металлических шкафов и перенос на 100м | 700кг |
| 33 | Демонтаж вент.короба 6000х150х300 мм толщ. 0,5мм | 1 шт |

2.Электрооборудование и электроосвещение пом. 22, 23, 24 Производственного  корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щит распределительный на 24 модуля ст.защиты IP31(ЩРА-1) типа | 1шт |
|  | ЩРН-24з-138УХЛ3 с установленными в нем: |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 25А | 1шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-1B кат.№06162«Legrand» |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 16А | 1шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06285 «Legrand» |  |
|  | Устройство защитного отключения 220В, 20А, Iут=30мА кат№08994 | 1шт |
|  | Устройство защитного отключения 380В, 25А, Iут=30мА кат№09140 | 1шт |
|  | Провод медный изолированный гибкий сечением 10 мм 2 | 5м |
|  | Шинка на 12 подключений зеленая кат.№04834 и синяя кат.№04844 | 1к-т |
|  | Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 16А | 4шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-1B кат.№06160«Legrand» |  |
|  | Выключатель-разъединитель 3х полюсный, 380В,Iн=63А кат№04350 | 1шт |
|  | Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат№04943 | 2шт |
|  | Боковая заглушка для гребенок кат.№04990 | 4шт |
|  | Универсальная вводная клемма для подключения гребенок для | 9шт |
|  | кабелей сечением до 35 мм² кат.№04906 |  |
| 2 | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 20А | 1шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06286 «Legrand» для ЩО№2 |  |
| 3 | Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом одно- | 6шт |
|  | местная 250В, 16А для скрытой установки |  |
| 4 | Розетка штепсельная 4х полюсная с заземляющим контактом, 25А, | 6шт |
|  | 380В, ст. защ. IP44 типа ССИ125 комплектно с вилкой типа ССИ025 |  |
| 5 | Выключатель однополюсный скрытой установки на два включения | 4шт |
|  | 10А, 250В |  |
| 6 | Коробка ответвительная прямоугольная открытой установки | 9шт |
| 7 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для поз.6 | 9шт |
| 8 | Коробка установочная для выключателя и розетки т. КМ41021 (ИЭК) | 10шт |
| 9 | Труба гофрированная ПВх диаметром 20 мм | 18м |
| 10 | Труба гофрированная ПВх диаметром 16 мм | 54м |
| 11 | Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302 | 22шт |
| 12 | Внутренний угол к поз.11 кат.№636420 | 4шт |
| 13 | Выполнение штрабы 30х30мм в стене для укладки гофрир.труб 16мм | 54м |
| 14 | Светильник потолочный светодиодный мощностью 32 Вт ,IP54 | 36шт |
|  | с опаловым рассеивателем типа СС110-222-1-Н-072М |  |
| 15 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 75м |
|  | 4х1,5 | 65м |
|  | 3х2,5 | 50м |
|  | 5х2,5 | 50м |
| 16 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 | 20м |
|  | сечением мм² : 5х6 |  |
| 17 | Демонтаж щита лабораторного: автоматический выключатель типа | 2к-т |
|  | АП50-3МТ на ток 63А – 6шт; сигнальная лампа – 6шт; зажим болто- |  |
|  | вой силовой –19шт; амперметр со шкалой 0-50А – 2шт; патрон с |  |
|  | цоколем Е27 – 2шт |  |
| 18 | Демонтаж щита сигнализации: предохранитель-пробка на ток 6,3А - | 1к-т |
|  | - 2шт; звонок электрический - 1шт; лампа сигнальная - 6шт; |  |
|  | выключатель на ток 16А – 2шт |  |
| 19 | Демонтаж силового щита на 10 автоматических выключателей на | 1шт |
|  | ток 63А установленных в металлическом шкафу 500х500х250мм |  |
| 20 | Демонтаж светильника на 2 люминесцентные лампы мощн. 80 Вт | 17шт |
| 21 | Демонтаж розеток , ответвительных коробок, выключателей | 18шт |
| 22 | Демонтаж силового кабеля сеч. 3х2,5 мм² | 100м |
|  | 4х25 мм² | 45м |

Помещение №031,031а,031б Производственного  корпуса

Площадью 14,62 м2

1.Строительные работы пом.№031,031а,031б   Производственного  корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных плинтусов | 17 мп |
| 2 | Разборка покрытий полов из ленолиума | 12 м2 |
| 3 | Разборка деревянных полов толщ.доски 40 мм | 14,62 м2 |
| 4 | Демонтаж дверного блока 1300х2300мм | 1шт |
| 5 | Демонтаж дверного блока 900х2200мм | 2шт |
| 6 | Демонтаж дверного блока 700х2200мм | 1шт |
| 7 | Демонтаж кирпичной перегородки | 16 м2 |
| 8 | Демонтаж оконного блока 1500х1000мм | 1шт |
| 9 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 3,5 м3 |
| 10 | Вывоз строительного мусора | 3,5 м3 |
| 11 | Демонтаж бетонного основания | 0,5 м3 |
| 12 | Сплошное покрытие гидроизоляционной массой CR90 толщ. 5мм | 14,62 м2 |
| 13 | Устройство пола цементно-песчаной смесью, толщ. 70 мм | 1,1 м3 |
| 14 | Облицовка пола керамогранитной плиткой 300х300 мм | 14,62 м2 |
| 15 | Облицовка стен керамогранитной плиткой 300х300мм на высоту 900мм | 14,1 м2 |
| 16 | Применить водонепроницаемую ленту для герметизации угловых зон. Ширина ленты 130 мм | 15,6 мп |
| 17 | Ремонт штукатурки стен | 6 м2 |
| 18 | Ремонт штукатурки потолка | 3 м2 |
| 19 | Обработка потолка и стен антигрибковыми средствами | 14,6 м2 |
| 20 | Размывка мела на потолке и стене | 41,3 м2 |
| 21 | Покрытие потолка и стен грунтом | 41,3 м2 |
| 22 | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» | 14,62 м2 |
| 23 | То же, стен | 54 м2 |
| 24 | Окраска потолка белой вододисперсионной краской | 14,6 м2 |
| 25 | Окраска стен вододисперсионной краской, цветной | 31 м2 |
| 26 | Изготовление и установка дверного блока в кирп. проем 1300х2250мм ламинированный , серый по эскизу №30 | 1 шт |
| 27 | Изготовление и установка дверного блока в кирп, поем 900х2250мм Ламинированный , серый по эскизу №15 | 1 шт |
| 28 | Изготовление и установка короба ГКЛ на металлокаркасе | 5 м2 |
| 27 | Изготовление и установка короба ГКЛ на металлокаркасе на потолке | 2 м2 |
| 28 | Замена вент. решеток | 1шт |
| 29 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 6 м2 |
| 30 | Установка металлических разноуровневых порогов L-1,3 мп | 1 шт |
| 31 | Установка металлических разноуровневых порогов L-0,9 мп | 1 шт |
| 32 | Установить оконный блок ПВХ 1500х1000мм по эскизу № 31 | 1 шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 31 Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем | 4шт |
|  | мощностью 45 Вт типа «Lindustry 36», IP66 фирмы «Ledel» |  |
| 2 | Выключатель двухклавишный для открытой установки 6А, 250 В в | 2шт |
|  | защищенном исполнении IP44 |  |
| 3 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой | 5шт |
|  | установки защищенная |  |
| 4 | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 25А | 1шт |
|  | характеристика «В» тип DX-3B кат.№06287 «LEGRAND» для ЩС-1 |  |
| 5 | Зажим контактный винтовой 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.3 | 5шт |
| 6 | Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2м кат.№636302 | 2шт |
| 7 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 70м |
| 8 | Труба стальная диаметром усл. прохода 25 мм | 20м |
| 9 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 25м |
|  | 4х1,5 | 3м |
|  | 5х2,5 | 65м |
|  | 3х2,5 | 25м |
|  | 5х6 | 15м |
| 10 | Штепсельная розетка 2х полюсная с заземляющим контактом 16А, | 2шт |
|  | 250В степень защиты IP54 с защитной крышкой типа РСб20-3-ФСр |  |
|  | открытой установки (ИЭК) |  |
| 11 | Пускатель магнитный на ток 25А, 2н.о.+ 2н.з. контакта, катушка | 3шт |
|  | на напряжение 220В типа КМИ-22560 (ИЭК) ст. защ.IP54 | 30м |
| 12 | Автоматический выключатель 3х полюсный с комбинированным | 1к-т |
|  | расцепителем на ток 10,0А ст.защиты IP54 типа АП50Б3МТ | 3шт |
| 13 | Демонтаж щита с измерительными приборами: амперметр - 1шт; |  |
|  | вольтметр - 1шт |  |
| 14 | Демонтаж станка обдирочно-шлифовального весом 450кг в пом.30 с | 1к-т |
|  | переносом на расстояние 30м с последующим монтажем в пом.31 |  |
| 15 | Демонтаж пылеулавливающей установки весом 70кг в пом.30 с пере- | 2к-т |
|  | носом на расстояние 30м с последующим монтажем в пом. 31 |  |
| 16 | Демонтаж универсально-заточного станка весом 1000кг в пом. 30 с | 1к-т |
|  | переносом на расстояние 30м с последующим монтажем в пом. 31 |  |
| 17 | Демонтаж светильника с лампой накаливания 100 Вт т.НПП-100 | 3шт |
| 18 | Демонтаж выключателей ,коробок ответвительных, розеток | 5шт |
| 19 | Демонтаж силового кабеля сеч: 3х2,5 мм2 | 30м |
| 20 | Демонтаж щита сигнализации: патрон с лампой накаливания -8шт; | 1к-т |
|  | предохранитель пробочный на16А - 4шт; рубильник 220В, 63А -2шт |  |
|  | устанавливаемые в металлический корпус 500х500х200мм |  |
| 21 | Щит распределительный на 24 модуля ст.защиты IP54(ЩРС-31) типа |  |
|  | ЩРН-24з-074У2 с установленными в нем: |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 25А | 1шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-1B кат.№06162«Legrand» |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 16А | 4шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06285 «Legrand» |  |
|  | Устройство защитного отключения 220В, 20А, Iут=30мА кат№08994 | 1шт |
|  | Выключатель-разъединитель 3х полюсный, 380В,Iн=63А кат№04350 | 1шт |
|  | Шинка на 16 подключений зеленая кат.№04835 и синяя кат.№04845 | 1к-т |
|  | Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат№04943 | 2шт |
|  | Боковая заглушка для гребенок кат.№04990 | 4шт |
|  | Универсальная вводная клемма для подключения гребенок для | 9шт |
|  | кабелей сечением до 35 мм² кат.№04906 |  |
|  | Провод медный изолированный гибкий сечением 10 мм 2 | 4м |

Помещение №113 площадью 273,8 м2

Производственного корпуса

1.Строительные работы пом.№113 Производственного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка существующих перегородок из кирпича, толщиной 130мм | 47,6м2 |
| 2 | Возведение гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе с звукоизоляционным слоем | 20м2 |
| 3 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 4,5м3 |
| 4 | Вывоз строительного мусора | 4,5м3 |
| 5 | Разборка деревянных плинтусов | 68пм |
| 6 | Разборка покрытий полов из плиток ПВХ | 273,8м2 |
| 7 | Демонтаж бетонных фундаментов, высотой 150мм, 1000х1000- 500х500- | 3шт 6шт |
| 8 | Частичный ремонт цементной стяжки толщиной 30мм | 15м2 |
| 9 | Выполнить покрытие пола ровнителем, 5-8мм | 273,8м2 |
| 10 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости | 273,8м2 |
| 11 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 95пм |
| 12 | Ремонт штукатурки стен | 12м2 |
| 13 | То же, потолка | 9м2 |
| 14 | Размывка потолка с балкой от меловой побелки | 321,8м2 |
| 15 | Размывка стен и колонн от меловой побелки | 330м2 |
| 16 | Шпаклевка потолка с балкой сухой смесью «Ветонит» | 321,8м2 |
| 17 | Шпаклевка стен с колоннами | 330м2 |
| 18 | Окраска потолка с балкой белой воднодисперсионной краской | 321,8м2 |
| 19 | Окраска стен с колоннами воднодисперсионной краской | 330м2 |
| 20 | Демонтаж входной двери 1850х2000н в кирпичной стене | 1шт |
| 21 | Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х2250н, ламинированный, по эскизу №11* | 1шт |
| 22 | Демонтаж дверного блока в кирпичной стене, 900х2100н | 2шт |
| 23 | Установка дверного блока, 900х2100н, ламинированный по эскизу №21* | 2шт |
| 24 | Ниши окон заложенные кирпичом облицевать листами ГКЛ по металлическому каркасу. Количество ниш-4шт | 31м2 |
| 25 | Уменьшить дверной проем входа в помещение закладкой кирпичом, с 1850мм до 1300мм по ширине | 0,42м3 кирпича |
| 26 | Демонтаж дверных блоков в наружной кирпичной стене, размер 2480х3100н | 2шт |
| 27 | Частично заложить кирпичом дверной проем от пола на высоту 800мм, ширина 2500мм, толщиной 510мм | 1,1м3 |
| 28 | Изготовление и установка оконного блока из ПВХ профилей, по эскизу №35. Размер 2480х2360 | 1шт |
| 29 | Изготовление и установка оконного блока из ПВХ профилей по эскизу №36 | 1шт |
| 30 | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщ. 0,6мм сеч.0,5х0,5м | 16пм 70кг |
| 31 | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщ. 0,6мм сеч.0,4х0,4м | 27пм 93кг |
| 32 | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщ. 0,6мм, круглое сечение, D=250мм | 22пм 68кг |
| 33 | Вынос во двор воздуховодов для складирования, 50м | 231кг |
| 34 | Установить алюминиевый порожек для разноуровневых полов L=1,3м | 1шт |
| 35 | Окраска эмалью приборов отопления | 63м2 |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 113 Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем | 66шт |
|  | (1245х186х66) мощностью 32 Вт типа СС110-212-1-Н-072М, IP20 |  |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 3шт |
|  | нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ |  |
| 3 | Выключатель одноклавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 2шт |
|  | нормальном исполнении типа ВСк10-1-0-ГБ |  |
| 4 | Коробка установочная для выключателя типа КМ41021 | 5шт |
| 5 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.6 | 24шт |
| 6 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой | 24шт |
|  | проводки типа КМ41021 |  |
| 7 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 15м |
| 8 | Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофрирован. труб | 15м |
| 9 | Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302 | 18шт |
| 10 | Внутренний угол к поз. 9 кат.№636420 | 14шт |
| 11 | Мини-канал DLP-D сечением 40х25 мм L=2м кат.№636307 | 33шт |
| 12 | Внутренний угол к поз. 11 кат.№636470 | 4шт |
| 13 | Кабельный канал DLPlus сечением 60х20 мм L=2м кат.№30114 | 4шт |
| 14 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 220м |
|  | 4х1,5 | 75м |
| 15 | Демонтаж щита на 12 однополюсных автоматов с Iн=63А | 1шт |
| 16 | Демонтаж светильника 2х80 Вт | 38шт |
| 17 | Демонтаж штепсельных розеток ,выключателей ,коробок ответвит. | 40шт |
| 18 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2 | 320м |
|  | 4х2,5 мм² | 120м |
| 19 | Демонтаж штепсельной розетки 4х полюсной, 380В, 25А | 8шт |
| 20 | Демонтаж ящика силового с рубильником на ток 63А | 3шт |

Помещение №114А Производственного  корпуса

площадью 9,04 м2

1.Строительные работы пом.№114А Производственного  корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных плинтусов | 12,1 мп |
| 2 | Демонтаж дверного блока с фрамугой 800х3200мм | 1шт |
| 3 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 1,5 м3 |
| 4 | Вывоз строительного | 1,5 м3 |
| 5 | Разборка покрытий пола из линолеума | 9,04 м2 |
| 6 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм | 9,04 м2 |
| 7 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат , по подложке 33класс износостойкости | 9,04 м2 |
| 8 | Демонтаж ламинированного ДСП со стен | 12 м2 |
| 9 | Демонтаж стеновой керамической плитки со стен | 12 м2 |
| 10 | Ремонт штукатурки стен | 13 м2 |
| 11 | Обработка потолка и стен антигрибковыми средствами | 21 м2 |
| 12 | Устройство подвесного потолка типа Армстронг | 9,04 м2 |
| 13 | Покрытие потолка и стен грунтом | 21 м2 |
| 14 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» | 35 м2 |
| 15 | Зашивка дверного проема ГКЛ по металлокаркасу | 0,9 м2 |
| 16 | Окраска стен вододисперсионной краской , цветной | 35м2 |
| 17 | Изготовление и установка дверного блока в кирп. Проем 800х2100мм ламинированный , белый по эскизу № 15 | 1 шт |
| 18 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 12,1 мп |
| 19 | Замена вент. решеток | 1шт |
| 20 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 6м2 |
| 21 | Установка металлических разноуровневых порогов L 0,9 мп | 1 шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 114А Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым отражателем | 2шт |
|  | квадратный, мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М, IP20 |  |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 1шт |
|  | нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ |  |
| 3 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с за- | 1шт |
|  | щитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего |  |
|  | короба размером 100х50 мм |  |
| 4 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3 | 1шт |
| 5 | Коробка изолирующая на 2 модуля к поз. 3 | 2шт |
| 6 | Коробка установочная для выключателя типа КМ41021 | 1шт |
| 7 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.8 | 3шт |
| 8 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой | 3шт |
|  | проводки типа КМ41021 |  |
| 9 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 10м |
| 10 | Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофрирован. труб | 3м |
| 11 | Кабель-канал 40х16мм кат. L=2м №636306 фирмы «Legrand” | 5шт |
| 12 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 20м |
|  | 4х1,5 | 3м |
|  | 3х2,5 | 20м |
| 13 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 43м |
| 14 | Демонтаж светильника 4х40 Вт | 1шт |
| 15 | Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит. | 8шт |
| 16 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм 2 | 20м |
|  | Сети СКС |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж кабель-канала «Legrand» размером 100х50 мм | 10м |
| 2 | Демонтаж и монтаж рабочего места (2 порта и сдвоенная розетка) | 1к-т |
| 3 | Демонтаж и монтаж компютерного кабеля | 11м |
| 4 | Демонтаж и монтаж кабеля марки NYM сечением 3х2,5 мм² | 11м |

Помещение №114 , 114б Производственного  корпуса

площадью 25,5 м2

1.Строительные работы пом.№114 ,114б    Производственного  корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных плинтусов | 26 мп |
| 2 | Демонтаж дверного блока 800х2100мм | 1 шт |
| 3 | Демонтаж дверного блока 1300х2250мм | 1 шт |
| 4 | Демонтировать перегородку из ДСП 1800х2450х18 мм | 1 шт |
| 5 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 1,5 м3 |
| 6 | Вывоз строительного мусора | 1,5 м3 |
| 7 | Разборка покрытий пола из линолеума | 25,5 м2 |
| 8 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм | 25,5 м2 |
| 9 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат , по подложке 33класса износостойкости | 25,5 м2 |
| 10 | Обработка потолка антигрибковым средством | 25,5 м2 |
| 11 | Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | 25,5 м2 |
| 12 | Ремонт штукатурки стен | 6 м2 |
| 13 | Покрытие стен грунтом | 82,6 м2 |
| 14 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» | 82,6 м2 |
| 15 | Окраска стен вододисперсионной краской , цветной | 82,6 м2 |
| 16 | Изготовление и установка дверного блока в кирп. проем 1300х2250мм ламинированный , белый по эскизу № 11 | 1 шт |
| 17 | Изготовление и установка дверного блока в проем 800х2100мм Ламинированный , белый по эскизу №14 | 1 шт |
| 18 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 26 мп |
| 19 | Замена вент. решеток | 1шт |
| 20 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 6м2 |
| 21 | Установка металлических разноуровневых порогов L 1,3 мп | 1 шт |
| 22 | Установка металлических разноуровневых порогов L 0,9 мп | 1 шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 114, 114Б Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник встраиваемый светодиодный с зеркальным отражателем | 7шт |
|  | квадратный мощностью 32 Вт типа СС110-112-1-Н-072М |  |
| 2 | Выключатель одноклавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 1шт |
|  | нормальном исполнении |  |
| 3 | Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 1шт |
|  | нормальном исполнении |  |
| 4 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета скр.установки | 3шт |
| 5 | Коробка установочная для выключателя типа КМ41021 (ИЭК) | 2шт |
| 6 | Труба гофрированная ПВх диаметром 16 мм | 31 м |
| 7 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для поз.4 | 3шт |
| 8 | Розетка штепсельная 2х местная с заземляющим контактом откры- | 1шт |
|  | той установки 16А, 220В |  |
| 9 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.10 | 2шт |
| 10 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с за- | 2шт |
|  | щитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего |  |
|  | короба размером 100х50 мм |  |
| 11 | Коробка изолирующая на 2 модуля к поз.10 | 4шт |
| 12 | Мини-канал DLP-D сечением 25х16мм, L=2м кат.№636302 | 2шт |
| 13 | Выполнение штрабы 30х30мм в стене для укладки гофрирован. труб | 6м |
| 14 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 35м |
|  | 4х1,5 | 2м |
|  | 3х2, 5 | 35м |
| 15 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 72м |
| 16 | Демонтаж светильника 4х40 Вт | 5шт |
|  | Демонтаж штепсельных розеток ,выключателей ,коробок ответви- | 12шт |
|  | тельных |  |
|  | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2 | 65м |

Помещение №203 площадью 30,13 м2

Производственного корпуса

1.Строительные работы пом.№203 Производственного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж подвесного потолка из плит АГШ с деревянным каркасом | 30,13м2 |
| 2 | Демонтаж со стен плит АГШ с деревянным каркасом | 59м2 |
| 3 | Демонтаж декоративных панелей со стен из ДВП Н панелей 1,2м | 21м2 |
| 4 | Облицовка существующей перегородки листами Гипрока по металлическому каркасу и облицовка дверного проема | 59м2 |
| 5 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 4,5м3 |
| 6 | Вывоз строительного мусора | 4,5м3 |
| 7 | Разборка деревянных плинтусов | 21пм |
| 8 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости | 30,13м2 |
| 9 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 21пм |
| 10 | Ремонт штукатурки стен | 6м2 |
| 11 | То же, потолка | 4,5м2 |
| 12 | Выполнить подвесной потолок система «Армстронг» с плитами 600х600мм | 30,13м2 |
| 13 | Окраска стен воднодисперсионной краской | 59м2 |
| 14 | Демонтаж входной двери 1300х2300 | 2шт |
| 15 | Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х2300, ламинированный с текстурой дерева «Орех», по эскизу №11 | 1шт |
| 16 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 12м2 |
| 17 | Демонтировать старые и установить новые вентрешетки, 200х350Н | 2шт |
| 18 | Установить алюминиевый порожек для разноуровневых полов, L-1,3м | 1шт |
| 19 | Установить уголок ПВХ, белый, на стык оконных откосов со стеной | 13пм |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 203 Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым отражателем | 9шт |
|  | квадратный, мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М, IP20 |  |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 1шт |
|  | нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ |  |
| 3 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с за- | 3шт |
|  | щитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего |  |
|  | короба размером 100х50 мм |  |
| 4 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3 | 3шт |
| 5 | Коробка изолирующая на 2 модуля к поз. 3 | 6шт |
| 6 | Коробка установочная для выключателя типа КМ41021 | 1шт |
| 7 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.8 | 4шт |
| 8 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой | 4шт |
|  | проводки типа КМ41021 |  |
| 9 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 35м |
| 10 | Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофрирован. труб | 3м |
| 11 | Кабель-канал 40х16мм кат. L=2м №636306 фирмы «Legrand” | 8шт |
| 12 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 98м |
| 13 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 45м |
|  | 4х1,5 | 8м |
|  | 3х2,5 | 45м |
| 14 | Демонтаж светильника 4х40 Вт | 6шт |
| 15 | Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит. | 17шт |
| 16 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм 2 | 40м |
|  | Сети СКС |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж кабель-канала «Legrand» размером 100х50 мм | 15м |
| 2 | Демонтаж и монтаж рабочего места (2 порта и сдвоенная розетка) | 3к-т |
| 3 | Демонтаж и монтаж компьютерного кабеля | 18м |
| 4 | Демонтаж и монтаж кабеля марки NYM сечением 3х2,5 мм² | 18м |

Помещение №206А и 206Б площадью 45,82 м2

Производственного корпуса

1.Строительные работы пом.№206А и 206Б Производственного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка подвесного потолка из плит АГШ с деревянным каркасом | 45,82м2 |
| 2 | Разборка существующей облицовки стен из плит АГШ с деревянным каркасом | 110,22м2 |
| 3 | Облицовка существующей перегородки листами Гипрока по металлическому каркасу | 110,22м2 |
| 4 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 4,4м3 |
| 5 | Вывоз строительного мусора | 4,4 м3 |
| 6 | Разборка деревянных плинтусов | 38,5пм |
| 7 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.10мм | 45,82м2 |
| 8 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости | 45,82м2 |
| 9 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 38,5пм |
| 10 | Ремонт штукатурки стен | 6м2 |
| 11 | Выполнить подвесной потолок, система «Армстронг» с плитами 600х600, в обоих помещениях | 45,82м2 |
| 12 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» | 110,22м2 |
| 13 | Окраска стен воднодисперсионной краской | 110,22м2 |
| 14 | Демонтаж входной двери 1300х2300 | 2шт |
| 15 | Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х2300, белый, по эскизу №11 | 1шт |
| 16 | Демонтаж дверного блока в кирпичной стене, 900х2050 | 2шт |
| 17 | Установка дверного блока, 900х2050, белый по эскизу №21* | 2шт |
| 18 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 18м2 |
| 19 | Установить алюминиевые порожки для разноуровневых полов, L-1,3м и L-1,0м | 2шт |
| 20 | Демонтаж существующих вентрешеток, установить новые 500х400Н 400х200Н | 1шт 2шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 206А Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым отражателем | 9шт |
|  | квадратный, мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М, IP20 |  |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 1шт |
|  | нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ |  |
| 3 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с за- | 4шт |
|  | щитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего |  |
|  | короба размером 100х50 мм |  |
| 4 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3 | 4шт |
| 5 | Коробка изолирующая на 2 модуля к поз. 3 | 8шт |
| 6 | Коробка установочная для выключателя типа КМ41021 | 1шт |
| 7 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.8 | 4шт |
| 8 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой | 4шт |
|  | проводки типа КМ41021 |  |
| 9 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 30м |
| 10 | Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофрирован. труб | 3м |
| 11 | Кабель-канал 40х16мм кат. L=2м №636306 фирмы «Legrand” | 3шт |
| 12 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 35м |
|  | 4х1,5 | 6м |
|  | 3х2,5 | 40м |
| 13 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 81м |
| 14 | Демонтаж светильника «Плафон» с лампой накаливания 100 Вт | 1шт |
| 15 | Демонтаж светильника 2х40 Вт | 8шт |
| 16 | Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит. | 18шт |
| 17 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм 2 | 85м |
|  | Сети СКС |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж кабель-канала «Legrand» размером 100х50 мм | 28м |
| 2 | Демонтаж и монтаж рабочего места (2 порта и сдвоенная розетка) | 4к-т |
| 3 | Демонтаж и монтаж компьютерного кабеля | 32м |
| 4 | Демонтаж и монтаж кабеля марки NYM сечением 3х2,5 мм² | 32м |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 206Б Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым отражателем | 3шт |
|  | квадратный, мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М, IP20 |  |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 1шт |
|  | нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ |  |
| 3 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с за- | 1шт |
|  | щитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего |  |
|  | короба размером 100х50 мм |  |
| 4 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3 | 1шт |
| 5 | Коробка изолирующая на 2 модуля к поз. 3 | 2шт |
| 6 | Коробка установочная для выключателя типа КМ41021 | 1шт |
| 7 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.8 | 3шт |
| 8 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой | 3шт |
|  | проводки типа КМ41021 |  |
| 9 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 15м |
| 10 | Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофрирован. труб | 3м |
| 11 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 15м |
|  | 4х1,5 | 8м |
|  | 3х2,5 | 25м |
| 12 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 48м |
| 13 | Демонтаж светильника 4х40 Вт | 3шт |
| 14 | Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит. | 11шт |
| 15 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм 2 | 30м |
|  | Сети СКС |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж кабель-канала «Legrand» размером 100х50 мм | 12м |
| 2 | Демонтаж и монтаж рабочего места (2 порта и сдвоенная розетка) | 1к-т |
| 3 | Демонтаж и монтаж компьютерного кабеля | 14м |
| 4 | Демонтаж и монтаж кабеля марки NYM сечением 3х2,5 мм² | 14м |

Помещение №207 площадью 33,38 м2

Производственного корпуса

1.Строительные работы пом.№207 Производственного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка подвесного потолка из плит АГШ с деревянным каркасом | 33,38м2 |
| 2 | Разборка существующей облицовки стен из плит АГШ с деревянным каркасом | 72,13м2 |
| 3 | Облицовка существующей перегородки листами Гипрока по металлическому каркасу | 72,13м2 |
| 4 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 3,5м3 |
| 5 | Вывоз строительного мусора | 3,5м3 |
| 6 | Разборка деревянных плинтусов | 27пм |
| 7 | Разборка покрытий полов из линолеума и фанеры | 33,38м2 |
| 8 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм | 33,38м2 |
| 9 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости | 33,38м2 |
| 10 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 27пм |
| 11 | Ремонт штукатурки стен | 8,5м2 |
| 12 | Потолок, вент.короб и балку выполнить в системе «Армстронг» с плитамит 600х600мм | 33,38м2 |
| 13 | Шпаклевка стен сухой смесью | 83м2 |
| 14 | Окраска стен воднодисперсионной краской | 83м2 |
| 15 | Демонтаж входной двери 1300х2300 | 2шт |
| 16 | Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х2300, белый, по эскизу №11 | 2шт |
| 17 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 12,5м2 |
| 18 | Установить алюминиевый порожек для разноуровневых полов, L-1,3м | 1шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 207 Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым отражателем | 9шт |
|  | квадратный, мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М, IP20 |  |
| 2 | Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем | 1шт |
|  | (1245х186х66) мощностью 32 Вт типа СС110-212-1-Н-072М, IP20 |  |
| 3 | Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 1шт |
|  | нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ |  |
| 4 | Выключатель одноклавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 1шт |
|  | нормальном исполнении типа ВСк10-1-0-ГБ |  |
| 5 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с за- | 3шт |
|  | щитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего |  |
|  | короба размером 100х50 мм |  |
| 6 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.5 | 3шт |
| 7 | Коробка изолирующая на 2 модуля к поз. 5 | 6шт |
| 8 | Коробка установочная для выключателя типа КМ41021 | 2шт |
| 9 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для п.10 | 4шт |
| 10 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой | 4шт |
|  | проводки типа КМ41021 |  |
| 11 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 36м |
| 12 | Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофрирован. труб | 3м |
| 13 | Кабель-канал 40х16мм кат. L=2м №636306 фирмы «Legrand” | 6шт |
| 14 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 45м |
|  | 4х1,5 | 4м |
|  | 3х2,5 | 45м |
| 15 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 94м |
| 16 | Демонтаж светильника 4х40 Вт и 2х40 Вт | 9шт |
| 17 | Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит. | 15шт |
| 18 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм 2 | 90м |
|  | Сети СКС |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж кабель-канала «Legrand» размером 100х50 мм | 24м |
| 2 | Демонтаж и монтаж рабочего места (2 порта и сдвоенная розетка) | 3к-т |
| 3 | Демонтаж и монтаж компьютерного кабеля | 28м |
| 4 | Демонтаж и монтаж кабеля марки NYM сечением 3х2,5 мм² | 28м |

Помещение №212 площадью 40 м2

Производственного корпуса

1.Строительные работы пом.№212 Производственного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж деревянных реек со стен, сеч. Рейки 60х25мм | 36пм |
| 2 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 0,8м3 |
| 3 | Вывоз строительного мусора | 0,8м3 |
| 4 | Разборка деревянных плинтусов | 24,8пм |
| 5 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм | 40м2 |
| 6 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости | 40м2 |
| 7 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 24,8пм |
| 8 | Ремонт штукатурки стен | 14м2 |
| 9 | То же, потолка | 8м2 |
| 10 | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» | 40м2 |
| 11 | Шпаклевка стен | 81м2 |
| 12 | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | 40м2 |
| 13 | Окраска стен воднодисперсионной краской | 81м2 |
| 14 | Демонтаж входной двери, 1300х2300н | 1шт |
| 15 | Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х2300н, по эскизу №11 | 1шт |
| 16 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 13м2 |
| 17 | Демонтировать старые и установить новые вентрешетки, 150х350 мм | 2шт |
| 18 | Установить алюминиевый порожек для разноуровневых полов, L-1,3м | 1шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 212 Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем | 12шт |
|  | (1245х186х66) мощностью 32 Вт типа СС110-212-1-Н-072М, IP20 |  |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 1шт |
|  | нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ |  |
| 3 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с за- | 6шт |
|  | щитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего |  |
|  | короба размером 100х50 мм |  |
| 4 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3 | 6шт |
| 5 | Коробка изолирующая на 2 модуля к поз. 3 | 12шт |
| 6 | Коробка установочная для выключателя типа КМ41021 | 1шт |
| 7 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.8 | 4шт |
| 8 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой | 4шт |
|  | проводки типа КМ41021 |  |
| 9 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 3м |
| 10 | Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофрирован. труб | 3м |
| 11 | Кабель-канал 25х16мм L=2м кат. №636302 фирмы «Legrand” | 8шт |
| 12 | Внутренний угол к поз.11 кат.№636420 | 5шт |
| 13 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 45м |
|  | 4х1,5 | 8м |
|  | 3х2,5 | 45м |
| 14 | Демонтаж светильника 2х40 Вт | 16шт |
| 13 | Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит. | 25шт |
| 14 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм 2 | 90м |
| 15 | Измерение сопротивления изоляции кабелей | 98м |

Помещение №301б Производственного  корпуса

площадью 61,46 м2

1.Строительные работы пом.№301б   Производственного  корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных плинтусов | 34 мп |
| 2 | Демонтаж дверного блока 1800х2300мм | 1шт |
| 3 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 3,5 м3 |
| 4 | Вывоз строительного мусора | 3,5 м3 |
| 5 | Разборка покрытий пола из плитки ПВХ | 61,46 м2 |
| 6 | Очистка пола от старого клея | 61,46 м2 |
| 7 | Устройство полов: стяжка ровнитель | 29,3 м2 |
| 8 | Устройство полов: фанера 12мм | 32,2 м2 |
| 9 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат , по подложке 33 класс износостойкости | 32,2 м2 |
| 10 | Устройство покрытия пола керамогранитной плиткой 300х300мм | 29,3 м2 |
| 11 | Обработка потолка антигрибковыми средствами | 61,46 м2 |
| 12 | Устройство подвесного потолка типа Армстронг | 32,2 м2 |
| 13 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 22,7 мп |
| 14 | Установка плинтуса из керамогранитной плитки 150х300 мм | 26,7 мп |
| 15 | Возведение гипсокартонных перегородок на металл. каркасе с звукоизоляционным слоем | 29,3 м2 |
| 16 | Очистка потолка от старой краски | 29,3 м2 |
| 17 | Обработка потолка противогрибковым средством | 29,3 м2 |
| 18 | Ремонт штукатурки потолка | 2 м2 |
| 19 | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» | 29,3 м2 |
| 20 | Окраска потолка вододисперсионной краской, белая | 29,3 м2 |
| 21 | Ремонт штукатурки стен | 6 м2 |
| 22 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» | 155,6 м2 |
| 23 | Окраска стен вододисперсионной краской, цветная | 155,6 м2 |
| 24 | Пробивка дверного проема 900х2100мм в кирпичной стене ,2 шт | 1 м3 |
| 25 | Изготовление и установка дверного блока в проем 900х2100мм белый , ламинированный , по эскизу №14 | 1 шт |
| 26 | Изготовление и установка дверного блока в проем 900х2100мм белый , ламинированный , по эскизу №15 | 1шт |
| 27 | Изготовление и установка дверного блока в проем 1800х2250мм Белый , металлическая ,противопожарная, по эскизу №2 | 1 шт |
| 28 | Установка металлических разноуровневых порогов | 3,6 мп |
| 29 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 6 м2 |
| 30 | Замена вент. решетки 300х200мм | 3 шт |
| 31 | Разборка и вынос металл.стеллажей на 100м ,3700х900х3200h мм | 5 шт |
| 32 | Разборка и вынос деревянных стеллажей на 100 м , 16500х300х3200hмм | 1 шт |
| 33 | Разборка и вынос деревянной стойки на 100м , 2300х300х1000hмм | 1 шт |
| 34 | Демонтаж бетонного основания | 0,1м3 |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 301(архив) Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым отражателем | 9шт |
|  | квадратный, мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М, IP20 |  |
| 2 | Светильник накладной светодиодный мощностью 32 Вт, ст.защ.IP54 | 8шт |
|  | с опаловым рассеивателем типа СС110 -222-1-Н-072М |  |
| 3 | Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 3шт |
|  | нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ |  |
| 4 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с за- | 1шт |
|  | щитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего |  |
|  | короба размером 100х50 мм |  |
| 5 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3 | 1шт |
| 6 | Коробка изолирующая на 2 модуля к поз. 3 | 2шт |
| 7 | Коробка установочная для выключателя типа КМ41021 | 3шт |
| 8 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.9 | 5шт |
| 9 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой | 5шт |
|  | проводки типа КМ41021 |  |
| 10 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 30м |
| 11 | Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофрирован. труб | 9м |
| 12 | Кабель-канал 40х25мм кат. L=2м №636307 фирмы «Legrand” | 16шт |
| 13 | Внутренний угол к поз.12 кат.№636470 | 4шт |
| 14 | Кабель-канал 25х16мм кат. L=2м №636302 фирмы «Legrand” | 4шт |
| 15 | Внутренний угол к поз.14 кат.№636420 | 3шт |
| 16 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 90м |
|  | 4х1,5 | 12м |
|  | 3х2,5 | 40м |
| 17 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 140м |
| 18 | Демонтаж пакетного выключателя 380В, 63А | 1шт |
| 19 | Демонтаж светильника 2х40 Вт | 17шт |
| 20 | Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит. | 8шт |
| 21 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм 2 | 50м |
| 22 | Демонтаж стальной полосы 25х4 мм закрепленной на стене | 12м |

Помещение №306а Производственного  корпуса

площадью 28,75 м2

1.Строительные работы пом.№306а   Производственного  корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных плинтусов | 21,5мп |
| 2 | Демонтаж дверного блока 1300х2300мм | 1шт |
| 3 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 3,5 м3 |
| 4 | Вывоз строительного | 3,5 м3 |
| 5 | Разборка покрытий пола из паркета | 28,75 м2 |
| 6 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм | 28,75 м2 |
| 7 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат , по подложке 33класс износостойкости | 28,75 м2 |
| 8 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 21,5мп |
| 9 | Демонтаж оконных карнизов | 2 шт |
| 10 | Ремонт штукатурки стен | 5 м2 |
| 11 | Обработка потолка антигрибковыми средствами | 28,75 м2 |
| 12 | Устройство подвесного потолка типа Армстронг | 28,75 м2 |
| 13 | Покрытие стен грунтом | 60м2 |
| 14 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» | 60 м2 |
| 15 | Зашивка стены ГКЛ на металлокаркасе | 23,1 м2 |
| 16 | Окраска стен вододисперсионной краской , цветной | 60 м2 |
| 17 | Изготовление и установка дверного блока в кирп. Проем 1300х2300мм ламинированный , белый по эскизу № 11 | 1 шт |
| 18 | Вынос деревянных столов на расстояние 100м | 6 шт |
| 19 | Замена вент. решеток 300х300мм | 1 шт |
| 20 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 12 м2 |
| 21 | Установка металлических разноуровневых порогов L 1,3 мп | 1 шт |

2.Электрооборудование и электроосвещение пом. 306А Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым отражателем | 9шт |
|  | квадратный, мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М, IP20 |  |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 1шт |
|  | нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ |  |
| 3 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с за- | 4шт |
|  | щитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего |  |
|  | короба размером 100х50 мм |  |
| 4 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3 | 4шт |
| 5 | Коробка изолирующая на 2 модуля к поз. 3 | 8шт |
| 6 | Коробка установочная для выключателя типа КМ41021 | 1шт |
| 7 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.8 | 4шт |
| 8 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой | 4шт |
|  | проводки типа КМ41021 |  |
| 9 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 30м |
| 10 | Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофрирован. труб | 3м |
| 11 | Кабель-канал 40х16мм кат. L=2м №636306 фирмы «Legrand” | 3шт |
| 12 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 30м |
|  | 4х1,5 | 7м |
|  | 3х2,5 | 12м |
| 13 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 49м |
| 14 | Демонтаж автоматического выключателя 380В, 63А типа АП50-3МТ | 1шт |
| 15 | Демонтаж светильника 6х40 Вт | 6шт |
| 16 | Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит. | 18шт |
| 17 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм 2 | 50м |
| 18 | Демонтаж стальной полосы 25х4 мм закрепленной на стене | 15м |

Помещение №312 Производственного  корпуса

площадью 67,35 м2

1.Строительные работы пом.№312 Производственного  корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных плинтусов | 34,5мп |
| 2 | Демонтаж дверного блока 1300х2300мм | 1шт |
| 3 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 3,5 м3 |
| 4 | Вывоз строительного | 3,5 м3 |
| 5 | Разборка покрытий пола из паркета | 67,35 м2 |
| 6 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм | 67,35 м2 |
| 7 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат , по подложке 33класс износостойкости | 67,35 м2 |
| 8 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 34,5м2 |
| 9 | Разборка встроенного деревянного шкафа 600х1000х2200мм | 1 шт |
| 10 | Ремонт штукатурки стен | 5 м2 |
| 11 | Обработка потолка антигрибковыми средствами | 67,35 м2 |
| 12 | Устройство подвесного потолка типа Армстронг | 67,35 м2 |
| 13 | Покрытие потолка и стен грунтом | 132,5 м2 |
| 14 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» | 98 м2 |
| 15 | Вынос металлических шкафов на расстояние 100м , по150 кг | 3 шт |
| 16 | Окраска стен вододисперсионной краской , цветной | 98 м2 |
| 17 | Изготовление и установка дверного блока в кирп. Проем 1300х2300мм ламинированный , белый по эскизу № 11 | 1 шт |
| 18 | Изготовление и установка короба ГКЛ на металлокаркасе | 3,5 м2 |
| 19 | Замена вент. решеток 300х300мм | 2 шт |
| 20 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 24 м2 |
| 21 | Установка металлических разноуровневых порогов L 1,3 мп | 1 шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 312 Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым отражателем | 18шт |
|  | квадратный, мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М, IP20 |  |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 1шт |
|  | нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ |  |
| 3 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с за- | 6шт |
|  | щитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего |  |
|  | короба размером 100х50 мм |  |
| 4 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3 | 6шт |
| 5 | Коробка изолирующая на 2 модуля к поз. 3 | 12шт |
| 6 | Коробка установочная для выключателя типа КМ41021 | 1шт |
| 7 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.8 | 5шт |
| 8 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой | 5шт |
|  | проводки типа КМ41021 |  |
| 9 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 50м |
| 10 | Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофрирован. труб | 3м |
| 11 | Кабель-канал 40х25мм кат. L=2м №636307 фирмы «Legrand” | 6шт |
| 12 | Внутренний угол к поз.11 кат.№636470 | 3шт |
| 13 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 55м |
|  | 4х1,5 | 10м |
|  | 3х2,5 | 50м |
| 14 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 115м |
| 15 | Демонтаж сборки из 2х панелей ЩО70-2-08У3 | 1к-т |
| 16 | Демонтаж щита металлического лабораторного на 6 автоматов типа | 4к-т |
|  | АП50-3МТ на ток 63А и 19 зажимов силовых |  |
| 17 | Демонтаж светильника 2х80 Вт | 12шт |
| 18 | Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит. | 34шт |
| 19 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм 2 | 65м |
|  | 4х50 мм² | 50м |
| 20 | Демонтаж стальной полосы 25х4мм закрепленной на стене | 30м |

Помещение №315 Производственного  корпуса

площадью 14,93 м2

1.Строительные работы пом.№315   Производственного  корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных плинтусов | 16,9 мп |
| 2 | Демонтаж дверного блока 900х2300мм | 1шт |
| 3 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 1,5 м3 |
| 4 | Вывоз строительного мусора | 1,5 м3 |
| 5 | Разборка покрытий пола из паркета | 14,93 м2 |
| 6 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм | 14,93 м2 |
| 7 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат , по подложке 33класс износостойкости | 14,93 м2 |
| 8 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 16,9 мп |
| 9 | Демонтаж оконных карнизов | 1 шт |
| 10 | Ремонт штукатурки стен | 5 м2 |
| 11 | Обработка потолка антигрибковыми средствами | 14,93 м2 |
| 12 | Устройство подвесного потолка типа Армстронг | 14,93 м2 |
| 13 | Покрытие стен грунтом | 51 м2 |
| 14 | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» | 51 м2 |
| 15 | Окраска стен вододисперсионной краской , цветной | 51 м2 |
| 16 | Изготовление и установка дверного блока в кирп. Проем 900х2250мм Ламинированный , белый по эскизу № 14 | 1 шт |
| 17 | Замена вент. решеток 300х300мм | 1 шт |
| 18 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 6 м2 |
| 19 | Установка металлических разноуровневых порогов L 0,9 мп | 1 шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 315 Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым отражателем | 3шт |
|  | квадратный, мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М, IP20 |  |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 1шт |
|  | нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ |  |
| 3 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с за- | 2шт |
|  | щитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего |  |
|  | короба размером 100х50 мм |  |
| 4 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3 | 2шт |
| 5 | Коробка изолирующая на 2 модуля к поз. 3 | 4шт |
| 6 | Коробка установочная для выключателя типа КМ41021 | 1шт |
| 7 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.8 | 2шт |
| 8 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой | 2шт |
|  | проводки типа КМ41021 |  |
| 9 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 10м |
| 10 | Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофрирован. труб | 3м |
| 11 | Кабель-канал 60х40мм кат. L=2м №636309 фирмы «Legrand” | 6шт |
| 12 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 27м |
|  | 4х1,5 | 6м |
|  | 3х2,5 | 32м |
| 13 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 65м |
| 14 | Демонтаж автоматического выключателя 380В, 63А типа АП50-3МТ | 1шт |
| 15 | Демонтаж светильника 2х40 Вт | 3шт |
| 16 | Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит. | 7шт |
| 17 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм 2 | 25м |

Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в техническом задании на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения применяемых товаров или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения поставляемых товаров или производителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству товары, указанные в техническом задании.

Указание Участником запроса предложений эквивалентов товара соответствующих требованиям технического задания, не может являться причиной для отклонения Участника.

Реестр локальных смет

| № п/п | Наименование работ и затрат, наименование объекта | Номер локальной сметы | Стоимость работ по смете, руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт помещения № 113 в Производственном корпусе | C-848 | 1 553 907,00 |
| 2 | Ремонт помещения № 203 в Производственном корпусе | С-846 | 260 025,00 |
| 3 | Ремонт помещения № 206(А,Б) в Производственном корпусе | С-847 | 418 563,00 |
| 4 | Ремонт помещения № 207 в Производственном корпусе | С-845 | 320 941,00 |
| 5 | Ремонт помещения № 212 в Производственном корпусе | С-844 | 231 638,00 |
| 6 | Ремонт помещения № 12 в Производственном корпусе | С-858 | 277 266,00 |
| 7 | Ремонтные работы. Прокладка водопровода и канализации в помещении № 12 в Производственном корпусе | С-869 | 28 940,00 |
| 8 | Ремонт помещения № 19* в Производственном корпусе | С-857 | 583 578,00 |
| 9 | Ремонт помещения № 114А в Производственном корпусе | С-873 | 94 303,00 |
| 10 | Ремонт помещения № 301Б в Производственном корпусе | С-878 | 543 427,00 |
| 11 | Ремонт помещения № 312 в Производственном корпусе | С-880 | 317 794,00 |
| 12 | Ремонт помещения № 315 в Производственном корпусе | С-881 | 102 425,00 |
| 13 | Ремонт помещения № 13 в Производственном корпусе | С-876 | 327 817,00 |
| 14 | Ремонт помещения № 306А в Производственном корпусе | С-879 | 183 691,00 |
| 15 | Ремонт помещений №№ 022, 023, 0,24 в Производственном корпусе | С-875 | 962 888,00 |
| 16 | Ремонт помещений №№ 114, 114Б в Производственном корпусе | С-871 | 206 589,00 |
| 17 | Ремонт помещений №№ 031, 031А, 031Б в Производственном корпусе | С-877 | 271 100,00 |
| 18 | Помещение № 113 в Производственном корпусе. Демонтажные работы | Э-837 | 269 307,00 |
| 19 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 113 Производственного корпуса | Э-830 | 496 680,00 |
| 20 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 203 Производственного корпуса | Э-836 | 108 096,00 |
| 21 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 206Б Производственного корпуса | Э-834 | 49 038,00 |
| 22 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 206А Производственного корпуса | Э-835 | 115 220,00 |
| 23 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 207 Производственного корпуса | Э-832 | 121 361,00 |
| 24 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 212 Производственного корпуса | Э-831 | 129 634,00 |
| 25 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 12 Производственного корпуса | Э-849 | 276 449,00 |
| 26 | Электрооборудование и электроосвещение в помещения № 19*(архив) Производственного корпуса | Э-859 | 280 904,00 |
| 27 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 114А Производственного корпуса | Э-843 | 40 410,00 |
| 28 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 301(архив) Производственного корпуса | Э-839 | 165 166,00 |
| 29 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 312 Производственного корпуса | Э-841 | 168 601,00 |
| 30 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 315 Производственного корпуса | Э-842 | 49 979,00 |
| 31 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 013 Производственного корпуса | Э-862 | 220 174,00 |
| 32 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 306А Производственного корпуса | Э-840 | 80 549,00 |
| 33 | Электрооборудование и электроосвещение помещений №№ 022, 023, 024 Производственного корпуса | Э-858 | 347 038,00 |
| 34 | Электрооборудование и электроосвещение помещений №№ 114, 114Б Производственного корпуса | Э-860 | 76 502,00 |
| 35 | Электрооборудование и электроосвещение помещений №№ 031, 031А, 031Б Производственного корпуса | Э-856И1 | 174 727,00 |
|  | Итого: |  | 9 854 727,00 |
|  | НДС 18% |  | 1 503 263,44 |
|  | Без НДС 18% |  | 8 351 463,56 |

Локальные сметы  и  графические материалы представлены в Приложениях №1  №2 к закупочной документации.