Приложение №2

к Договору № _____

от «___» _______2011 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение научно-исследовательской работы по теме:

«Экспериментальное и расчетное исследование нейтронно-физических характеристик, перспективных конструкционных материалов и топливных композиций жидкосолевого реактора – сжигателя минорных актинидов»

| № эта-па | № этапа, Наименование этапа, содержание работ этапа | Результат (что предъявляется) | Сроки выполнения с учетом времени на сдачу этапов и работы в целом (месяц, год) | Стоимость этапа, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Адаптация и разработка моделей и методов нейтронно-физических расчетов для ЖСР сжигателя минорных актинидов. Верификация программных средств на основе имеющихся данных | Аннотационный отчёт | Дата подписания контракта – 15.06.2011 | 2000,00 |
| 2 | Изучение свойств образцов выбранных сплавов га основе никеля до экспозиции в среде расплавов солей фторидов | Аннотационный отчёт | Дата подписания контракта – 15.09.2011 | 1000,00 |
| 3 | Выбор кандидатных солевых композиций для исследований. Определение базовых физических свойств (вязкости, плотности, теплопроводности и теплоемкости) для выбранных солевых расплавов | Аннотационный отчёт | Дата подписания контракта -15.10.2011 | 1500,00 |
| 4 | Участие в подготовке итогового научно-технического отчета | Аннотационный отчёт | 01.10.2011 – 01.12.2011 | 500,00 |
|  | Итого: |  |  | 5 000,00 |

Заказчик:

Директор

ОАО «ГНЦ НИИАР»

_________________В.М. Троянов

м.п.

Исполнитель:

__________________И.О. Фамилия

м.п.