Договор (ПРОЕКТ) подряда
на корректировку проектно-сметной документации

г. Железногорск                                                                                          «___»________  20____ г.

Красноярский край

Федеральное государственное унитарное предприятие «Ведомственная охрана Росатома» (ФГУП «Атом-охрана»), именуемое в  дальнейшем «Заказчик»,  в  лице  директора филиала № 19 ФГУП «Атом-охрана» Шерстнева Евгения Юрьевича, действующего  на основании  доверенности № 393 от 17.12.2015, с одной стороны, и ____________________________(«__________________________»), именуемое в  дальнейшем  «Подрядчик»,  в  лице ______________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, именуемые  в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает  на  себя выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации на объект: «Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д.3. Реконструкция здания для размещения филиала №19 ФГУП «Атом-охрана». (№75-2015, № 75-2016) для размещения административно-управленческого аппарата филиала № 19 ФГУП "Атом-охрана" строго в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). Состав работ по корректировке проектно-сметной документации определен в Приложении № 4 к настоящему Договору.

1.2. По окончании работ по корректировке проектно-сметной документации на реконструкцию здания Подрядчик  передает  Заказчику проектно-сметную документацию в 6 (Шести) экземплярах на бумажном носителе и 2 (Двух) экземплярах на электронном носителе. Корректировка проектно-сметной документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями строительных норм и правил РФ СНиП 11-01-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений" (приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 16 июня 2003 г. N 59) и Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. (ред. от 28.07.2015) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". Целью корректировки  проектно-сметной документации на реконстукцию объекта является уменьшение сметной стоимости реконструкции здания.

1.3. Состав и виды работ по настоящему Договору определены Сметой на проектные (изыскательские) работы, которая является неотъемлемой настоящего Договора (Приложение № 3).

1.4. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной документации, являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления технической документации для строительства, а также утвержденному Техническому заданию  (Приложение №1 к настоящему Договору).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Передать Подрядчику исходно-разрешительную документацию для оформления корректировки проектно-сметной документации на реконструкцию здания (проектно-сметная документация №75-2015, №75-2016).

2.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.

2.1.3. Обеспечивать вместе с Подрядчиком согласование готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

2.1.4. Назначить в пятидневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

2.1.5. Нести другие обязанности, предусмотренные ст. 762 ГК РФ.

2.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за выполнением работ по настоящему Договору Подрядчиком, в том числе согласовывать с Подрядчиком предварительную сметную стоимость реконструкции здания.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1 Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора

2.3.2. Проводить работы по корректировке проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.3.3 Представлять Заказчику проектно-сметную документацию в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.3.4 Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, то Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определяется объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

2.3.5 Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

2.3.6 В минимально возможный срок (не более 10-ти рабочих дней) собственными силами и за свой счет устранять недоделки и дополнять проектно-сметную  документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего Договора.

2.3.7 Согласовывать готовую проектно-сметную  документацию с Заказчиком, а при необходимости совместно с Заказчиком - с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов, если эти замечания вызваны недоработкой Подрядчика.

2.3.8 Назначить в пятидневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

2.3.9 Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

3. Цена работ и порядок расчетов

3.1 Цена работ, выполняемых по настоящему Договору, в соответствии с протоколом  соглашения о договорной цене (Приложение № 2), составляет ___________________, кроме того НДС 18% - __________________, всего ______________/без НДС на основании ст. ______НК РФ. Расчет стоимости работ по корректировке проектно-сметной документации представлен в Смете на проектные (изыскательские) работы (Приложение № 3 к настоящему Договору).

3.2 В стоимости услуги не учтены расходы за дополнительное (сверх оговоренного в 
п. 1.2) количество экземпляров проектно-сметной документации. Оплата этих расходов производится Заказчиком по фактическим затратам на основании счета.

3.3 Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в размере 100% после проведения работ по корректировке проектно-сметной документации и подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 10-ти банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. Сроки, порядок сдачи и приемки работ

4.1. Готовность проектно-сметной  документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:

4.1.1 Подрядчик с сопроводительным письмом передает уполномоченному представителю Заказчика акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 6-ти комплектов проектно-сметной документации на бумажном носителе и 2-х экземпляров на электронном носителе. Дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ является датой выполнения Подрядчиком работ и подтверждения получения Заказчиком разработанной проектно-сметной документации.

4.1.2 Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации. Проектно-сметная документация должна быть передана Заказчику не позднее 15.12.2015 года.

Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие проектно-сметной документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям Госэкспертизы, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

4.1.3 В течении 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком 6-ти экземпляров проектно-сметной документации Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.

4.1.4 В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2-х рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.2 Если в процессе разработки проектно-сметной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

4.3 В случае досрочного прекращения работ по договору Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость.

4.4 Внесение изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, не предусмотренных настоящим Договором осуществляется Подрядчиком за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к договору.

4.5 При досрочном выполнении Подрядчиком работ по корректировке проектно-сметной документации Заказчик обязан принять эти работы в соответствии с разделом 4 настоящего Договора и оплатить в соответствии с п. 3.3  настоящего Договора.

5 Ответственность Сторон

5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2 Подрядчик несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет.

5.3 Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед Подрядчиком.

5.4 Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.5 Требование об исполнении, изменении или о расторжении настоящего Договора может быть заявлено Стороной в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика после получения отказа других Сторон о выполнении требования, либо не получения ответа на требование в десятидневный срок с момента получения другими Сторонами такого требования.

5.6. Для заключения договора Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

1. Устав в действующей редакции

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ)

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

4. Выписка ЕГРЮЛ актуальная на дату заключения Договора

5. Лицензии и/или иные разрешительные документы в случае, если выполнение контрагентом обязательств по договору требует наличия таковых

6. Решения о назначении исполнительного органа контрагента

7. Документы, удостоверяющие полномочия представителя контрагента

8. Документы, содержащие информацию о фактическом местонахождении контрагента/местонахождения складских, производственных площадей контрагента

9. Документы, подтверждающие право владения/ распоряжения зданием/помещением;

10. Коды, присвоенные органом статистики

11. Документы, содержащие информацию о предоставлении/непредоставлении контрагентом отчетности в ИФНС

12. Годовой бухгалтерский баланс с отметкой налогового органа (квитанцией о приеме отчетности по КТС), промежуточный бухгалтерский баланс, заверенный руководителем и главным бухгалтером

13. Декларация по НДС за последний отчетный период с отметкой налогового органа (квитанцией о приеме отчетности по КТС).

Документы должны предоставляться в копиях, заверенных должностным лицом контрагента следующим образом: «копия верна, подпись, расшифровка подписи, дата, печать».

5.7. Стороны проводят сверку взаиморасчетов по выполненным работам с момента окончании срока действия договора в течение 15 календарных дней.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2 Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.

6.3 Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности. Доказательствами наступления таких обстоятельств служат документы, выдаваемые компетентными органами.

6.4 В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5 Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.6 Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

7. Срок действия договора

7.1 Срок действия договора устанавливается со дня его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, но не позднее 31.12.2015 года.

7.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий по настоящему Договору.

8. Конфиденциальность

8.1 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

8.2 Требования п.8.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.

Однако, даже в этом случае, Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

8.3 Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 8 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

9. Прочие условия

9.1 Заказчик вправе использовать проектно-сметную документацию для строительства, созданную по настоящему Договору, в пределах территории: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, 3. Право на все другие виды использования Заказчику не передаются.

9.2 При отсутствии оплаты или при неполной оплате Заказчик не приобретает предусмотренные договором права на использование проектно-сметной документации для строительства. В этом случае права на использование проектно-сметной документации для строительства, оговоренные настоящим Договором, остаются за Подрядчиком.

9.3 Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

9.5 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства.

9.6. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке по соглашению Сторон. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

9.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 - Протокол соглашения о договорной цене.

Приложение № 3 – Смета.

Приложение № 4 – Состав работ по корректировке проектно-сметной документации.

9.8 Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:	Исполнитель:

ФГУП «Атом-охрана»

Адрес: Россия, 123060, г. Москва,

ул. Расплетина, д.3

Филиал № 19 ФГУП «Атом-охрана»,

Адрес: Россия, 662972 г. Железногорск,

ул. Ленина, 53

Телефон: 8(39197)5-34-13

ИНН 7706289940  КПП 245202001,

ОКВЭД 75.24.2

ОГРН 1037706007767

к/с 30101810800000000627

р/с 40502810231130100062 ОСБ 7701 Восточно-

Сибирский

банк Сбербанка РФ г. Красноярск

БИК 040407627

Директор филиала № 19

ФГУП «Атом-охрана»

_____________________/Е.Ю. Шерстнев	__________________________/

М.П.	М.П.

|  | Приложение №1 к договору №______ |
| --- | --- |
|  | от _____________ |

Техническое задание на корректировку проектно-сметной документации

на объект: "КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК.                              Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д. 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЛИАЛА № 19 ФГУП " АТОМ-ОХРАНА"

Предмет закупки: Выполнение работ по проведению корректировки проектно-сметной документации.

г. Железногорск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Вид строительства

Подраздел 2.3 Нормативная база

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подраздел 4.1 Месторасположение объекта

Подраздел 4.2 Характеристика объекта

Подраздел 4.3 Характеристика площадки строительства

Подраздел 4.4 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций

Подраздел 5.2  Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию

Подраздел 5.3  Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Подраздел 5.4 Требования к методу составления сметной документации

Подраздел 5.5 Требования к формату предоставления проектной документации

Подраздел 5.6 Особые условия

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ

1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

1.1. Корректировка всех разделов проектно-сметной документации на объект: «Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная,д.3. Реконструкция здания для размещения филиала №19 ФГУП «Атом-охрана» (№75-2015, №75-2016) стадии "П" и "Р" (кроме инженерно-геологических изысканий, инженерно-геодезических изысканий, технического обследования грунтов основания, фундаментов, элементов каркаса, наружных стен, перекрытий, сопряжений конструкций между собой, способов их соединения и размеров площадок опирания).

1.2. Корректировка смет.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Корректировка проектно-сметной документации № 75-2015, № 75-2016 с целью

уменьшения сметной стоимости реконструкции здания, за счет удаления из проекта в порядке приоритетности:

- Возведения  мансардного этажа, в связи с этим изменить планировку 1, 2 и 3 - го этажей (Приложение №1 к техническому заданию).

- Мебели.

- Уменьшение объемов благоустройства.

Цель проекта:

Разработка проектно-сметной документации по реконструкции здания с целью размещения работников административно-управленческого аппарата филиала №19 ФГУП "Атом-охрана" в соответствии с требованиями Госкорпорации "Росатом".

Задачи проекта:

Обеспечить исполнение требований приказа Госкорпорации "Росатом" от 15.10.2014г №210/695 "О назначении комиссии по принятию федерального имущества", распоряжения Госкорпорации "Росатом" от 09.10.2014г №1-5/519-Р "О перераспределении федерального имущества между ФГУП "ГХК" и ФГУП "Атом-охрана", а так же приказа Гокорпорации "Росатом" от 11.07.2013г №1/735-П "Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по размещению в административных зданиях и/или офисных помещениях, обоснованию потребности и формированию технико-экономического обоснования сделок аренды (приобретения) административных зданий и/или офисных помещений".

Оптимизировать издержки предприятия на аренду помещений для нужд филиала №19.

Улучшение технического состояния здания и размещение работников административно-управленческого персонала филиала № 19  ФГУП "Атом-охрана" в соответствии с требованиями Госкорпорации “Росатом”.

Подраздел 2.1. Цель и задачи работы.

На основе материалов инженерных изысканий и обследования здания осуществляется корректировка рабочей документации на реконструкцию здания.

Подраздел 2.2. Вид строительства

Реконструкция 3-х этажного здания производственно-бытового корпуса под размещение административно-управленческого аппарата филиала №19 ФГУП "Атом-охрана".

Подраздел 2.3. Нормативная база

Градостроительный кодекс РФ №1090-ФЗ;

Закон о техническом регулировании №184-ФЗ;

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ;

СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения";

СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения";

СП 116-13330.2012 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения." Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;

ГОСТ Р 8.645-2008 " Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение работ по геологическому изучению, использованию и охране недр в Российской Федерации";

СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства";

СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства";

ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния";

СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений";

"Пособие по обследованию строительных конструкций зданий" АО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ", М.,2004г;

ВСН 48-86(р) "Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта";

ВСН 57-88(Р) "Положение по техническому обследованию жилых зданий";

ВСН 53-86(Р) "Правила оценки физического износа жилых зданий";

ГОСТ 21.501-2011 «МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»;

Строительные нормы и правила РФ СНиП 11-01-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений" (приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 16 июня 2003 г. N 59);

Постановление №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

3. Проектирование:

- Корректировка проектной документации в объеме стадии "П" и "Р";

- Корректировка смет.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1. Месторасположение объекта

ул. Северная, дом №3, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Красноярского края.

Подраздел 4.2. Характеристика объекта

Характеристика объекта:

Год постройки – 1989 год. Трехэтажное здание. Группа капитальности – 1.

Фундамент – бетонный ленточный.

Стены – керамзитобетонные плиты, кирпич.

Перегородки – железобетонные.

Полы – бетонные.

Площадь застройки существующего здания - 451,8 кв.м.

Площадь поэтажная (существующего здания):

- 1 этаж             421,1 кв.м

- 2,3 этажи        842,2 кв.м

- тамбур               7,1 кв.м

- крыльцо           23,6 кв.м

Общая площадь - 1294 кв.м

Высота здания - 9,84 м

Подраздел 4.3 Характеристика площадки строительства.

Сведения об участке:

Общая площадь участка - 2395 кв.м

в т.ч площадь земли ограниченного пользования:

Водопровод - 159 кв.м

Канализация - 168 кв.м, включая земли под колодцами - 3 кв.м

Теплосеть - 129 кв.м, включая земли под колодцами - 6 кв.м

Кабель связи - 124 кв.м, включая земли под колодцами - 3 кв.м

Кабель электрический - 64 кв.м

Подраздел 4.4 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях.

Инженерные изыскания проведены в первоначальном варианте проекта реконструкции.

Подраздел 4.5  Поэтажные планы, генплан (первоначальная версия) представлены в приложение № 1 к Техническому заданию. Проектно-сметная документация, подлежащая корректировке в полном объеме предоставляется Заказчиком по требованию Подрядчика.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций

Здание должно отвечать требованиям функциональной целесообразности, целесообразности технических решений, надежности, санитарно-техническим требованиям с учетом природно-климатических и других местных условий, требованиям техники безопасности, охраны труда и противопожарной безопасности, согласно действующих норм и правил.

Подраздел 5.3 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

В соответствии с действующими нормами и правилами, в объеме, достаточном для прохождения всех согласований и экспертиз.

Подраздел 5.4 Требования к методу составления сметной документации

Составление сметной документации базисно - индексным методом.

Подраздел 5.5 Требования к формату предоставления проектной документации

Корректировка проектной документации должна быть выполнена в соответствии с требованиями строительных норм и правил РФ СНиП 11-01-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений", "Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утвержденного Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г.

Корректировка проектно-сметной документации передается Заказчику в 6 экземплярах на бумажном носителе и 2 экземплярах на электронном носителе.

Подраздел 5.6. Исполнитель работ при проведении корректировки проекта руководствуется Федеральным Законом от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года)», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений,  другими нормативно-правовыми  документами   обязательного и добровольного применения, которые не противоречат Градостроительному кодексу (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ) и Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30Л2.2009№ 384-ФЗ). От Исполнителя  требуется обеспечить качество при выполнении работ, а также строгое соответствие выполненных работ нормам и правилам.

Проверка качества выполненных работ по корректировке осуществляется  Заказчиком в ходе сдачи – приемки выполненных работ.

Подраздел 5.7 Особые условия

Применяемые материалы и оборудование согласовываются с "Заказчиком". Заказчик и Подрядчик в ходе выполнения работ согласовывают предварительную сметную стоимость реконструкции здания.

Приемка результатов работы осуществляется в следующем порядке:

-  приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения корректировки проектно-сметной документации. Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие проектно-сметной документации, разработанной исполнителем, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям Госэкспертизы, а также требованиям и указаниям заказчика, изложенным в заключенном  договоре;

-  в указанный в заключенном договоре срок заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ. По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта;

-  в случае отказа Заказчика от приемки работ Исполнитель и Заказчик в течение 2-х рабочих дней с момента получения исполнителем  мотивированного отказа составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения;

-  если в процессе корректировки проектно-сметной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность заказчика немедленно.  Вопрос о целесообразности продолжения работы решается сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения заказчиком уведомления о приостановлении работ;

-  в случае досрочного прекращения работ по договору Заказчик принимает от исполнителя по акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплачивает ее стоимость за вычетом авансовых платежей.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

6.1. Исполнитель должен находится на территории ЗАТО г. Железногорск (въезд на территорию ЗАТО г. Железногорск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г.  № 3297-1 и Положением о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. N 693) или самостоятельно обеспечивать въезд на территорию г. Железногорска.

6.2. Наличие подтверждающих документов на заявленные работы:

- свидетельство СРО

- Лицензия ФСБ;

- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- Cертификат ISO

6.3. Наличие квалифицированного персонала (аттестация СРО, удостоверения службы по экологическому и атомному надзору и т.п.)

6.4. Выполнение работ по корректировке проекта должно производиться в соответствии с нормами охраны труда,  промышленной безопасности.

6.5. Наличие допуска к работе на объектах предприятий Госкорпорации «Росатом».

6.6. Все работы, указанные в разделе 1 технического задания должны осуществляться одним Исполнителем без привлечения сторонних организаций.

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ.

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | РФ | Российская федерация |
| 2 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| 3 | ГХК | Горно-химический комбинат |
| 4 | ЗАТО | Закрытое административное территориальное образование |
| 5 | МВД | Министерство внутренних дел |
| 6 | ФЗ | Федеральный закон |
| 7 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 8 | СП | Строительные правила |
| 9 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 10 | ВСН | Всероссийские строительные нормы |
| 11 | ГО | Гражданская оборона |
| 12 | ТМЦ | Товарно-материальные ценности |
| 13 | Стадия «П» | Стадия «Проект» |
| 14 | Стадия «Р» | Стадия «Рабочие чертежи» |
| 15 | СРО | Саморегулируемая организация |
| 16 | ПСД | Проектно-сметная документация |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №1 - Планы 1,2,3,4 этажей, генплан.

Приложение №2 - схемы перепланировки 1, 2 ,3 этажей.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ

Не более 2 месяцев с момента подписания договора, не позднее 31.12.2015 года.

От Заказчика:	От Исполнителя:

Директор филиала № 19

ФГУП «Атом-охрана»

_____________________/Е.Ю. Шерстнев	          _____________________/

М.П.	           М.П.

Приложение № 2

к договору  № _____   от _____________20     г.

П Р О Т О К О Л

соглашения о договорной цене

на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации

на реконструкцию здания для размещения административно-управленческого аппарата филиала № 19 ФГУП "Атом-охрана" по адресу: ул. Северная, д.3, ЗАТО Железногорск, Красноярский край

по договору №            от “_____”                  20     г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ФГУП «Атом-охрана»  директор филиала № 19 ФГУП «Атом-охрана» Шерстнев Евгений Юрьевич и от лица Подрядчика  ________________________________

удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение корректировку проектно-сметной документации  на реконструкцию здания для размещения административно-управленческого аппарата филиала № 19 ФГУП "Атом-охрана" по адресу: ул. Северная, д.3, ЗАТО Железногорск, Красноярский край в размере _______________________,  кроме того НДС 18% ________________________________, всего _________________________.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.

Приложение: Проектно-сметная документация  на реконструкцию здания.

| От Заказчика: От Исполнителя: Директор филиала № 19 ФГУП «Атом-охрана» _____________________/Е.Ю. Шерстнев ___________________ _____________________/ М.П. М.П. | От Исполнителя: ______________________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение  №3

к договору №

от 	 20__ г.

| СМЕТА № |  |
| --- | --- |
| на проектные (изыскательские) работы |  |
| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадий проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ | Реконструкция и расширение существующего здания Промышленно-бытовой корпус по ул. Северной, дом №3 под административное здание. Проектная документация, рабочая документация. Корректировка ПСД. |

| №№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | №№ частей, глав, таблицы и пункты указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости | Стоимость Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расширение и реконструкция существующего здания Производственно-бытовой корпус по ул. Северная, дом №3 под административное здание площадью 1294 м2. Проектная документация, рабочая документация, обследование здания с выдачей технического заключения. Корректировка ПСД. |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |
|  |  | Кроме того НДС (18%) |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |

Итого  по смете: ______________________________________________

| От ПОДРЯДЧИКА: __________________ (подпись) М. П. |  | От ЗАКАЗЧИКА: Директор филиала №19 ФГУП «Атом-охрана» _________________Е.Ю. Шерстнев (подпись) М. П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 4

к договору №____от ___________

Состав работ по корректировке проектно-сметной документации:

1. Стадия "Проект".

- Инв. № 2020-15/ДСП 75/1496-ИГЛ Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях.

- Инв. № 2023-15/ДСП 75(1496)-ИГД Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях.

- Инв. № 2025-15  75-АР Проектная документация. Обмерочные чертежи.

- Инв. № 2030-15 75-ОСК Отчет. Визуальное обследование технического состояния конструкций.

- Инв. № 2015-45-1  75-СП Проектная документация. Состав проектной документации.

- Инв. № 2015-15-2 75-ПЗ том1 Проектная документация. Раздел 1. Пояснительная записка.

- Инв. № 2015-15-3 75-ПЗУ том2 Проектная документация. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.

- Инв. № 20145-15-4 75-АР том3 Проектная документация. Раздел 3. Архитектурные решения.

- Инв. № 2015-15-5 75-КР1 том 4.1 Проектная документация. Раздел 4. Часть1. Текстовая часть. Конструктивные и объемно-планировочные решения.

- Инв. № 2015-15-6 75-КР2 том 4.2 Проектная документация. Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Часть 2. Графическая часть.

- Инв. № 2015-15-7 75-ИОС.ЭС Проектная документация. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5.1 Система электроснабжения.

- Инв. № 2015-15-8 75-ИОС.ВК том 5.2 Проектная документация. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5.2 Система водоснабжения.

- Инв. № 2015-15-9  75-ИОС.ВК том 5.3 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5.3 Система водоотведения.

- Инв. № 2015-15-10  75-ИОС.ОВ том 5.4 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.

- Инв. № 2015-15-11 75-ИОС.СС том 5.5 Проектная документация. Сети связи.

- Инв. № 2015-15-12 75-ИОС.ТХ том 5.6 Проектная документация. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5.6 Технологические решения.

- Инв. № 2015-15-13 75-ПОС том 6. Проектная документация. Раздел 6. Проект организации строительства.

- Инв. № 2015-15-15 75-ООС том 8.  Проектная документация. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

- Инв. № 2015-15-16 75-ПБ Проектная документация. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

- Инв. № 2015-15-17 75-ОДИ том 10. Проектная документация. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

- Инв. №  2015-15-18 75-ЭЭ том. 10.1 Проектная документация. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

- Инв. № 2015-15-19 75-СМ.1 том 11.1 Сметная документация. Раздел 11. Книга 1. Сводный сметный и объектный сметный расчеты.

- Инв. № 2015-15-20 75-СМ.2 том 11.2 Сметная документация. Раздел 11. Книга 2. Локальные расчеты.

- Инв. № 2015-15-21 75-СМ.3 том 11.3 Сметная документация. Раздел 11. Книга 3. Прайс-листы.

- Инв. № 2015-15-23 75-ТБЭ том 12.1 Проектная документация Раздел 12.1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

- Инв. № 2015-15-24 75- ИОС-ЭС.С том 13. Проектная документация. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

- Инв. № 2015-25 75-ВК.С. том 14 Проектная документация. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

- Инв. № 2015-15-26 75-ИОС. ОВ.С  том 15. Проектная документация. . Спецификация оборудования, изделий и материалов.

- Инв. № 2015-15-27 75-ИОС.ТХ.С том 16. Проектная документация. . Спецификация оборудования, изделий и материалов.

- Инв. № 2015-15-28 75-ИОС.СС.С том 17. Проектная документация. . Спецификация оборудования, изделий и материалов.

2. Стадия "Рабочая документация".

- ГП Генеральный план.

- АР Архитектурные решения.

- ВК Внутренние сети водоснабжения и канализации.

- ВК.СО Спецификация оборудования и материалов.

- СС Сети связи.

- СС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов.

- ТХ Технология производства

- ТХ.С Спецификация оборудования, изделий и материалов.

- ЭМ Силовое электрооборудование и электрическое освещение

- ЭМ.С1 Спецификация оборудования, изделий и материалов на силовое электрооборудование.

- ОВ Отопление и вентиляция

- ОВ.С Спецификация оборудования, изделий и материалов.

| От ПОДРЯДЧИКА: __________________ М. П. |  | От ЗАКАЗЧИКА: Директор филиала №19 ФГУП «Атом-охрана» _________________Е.Ю. Шерстнев М.П. |
| --- | --- | --- |