Техническое задание

на Разработку концепции автоматизации процессов геологического моделирования, планирования и производства горных работ в рамках деятельности департамента инжиниринга АО «Ураниум Уан Груп» и принадлежащих или аффилированных с АО «Ураниум Уан Груп» предприятий

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Описание услуг

Подраздел 2.2 Состав услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Разработка концепции автоматизации процессов геологического моделирования, планирования и производства горных работ в рамках деятельности департамента инжиниринга АО «Ураниум Уан Груп» и принадлежащих или аффилированных с АО «Ураниум Уан Груп» предприятий.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Описание услуг

В ходе оказания Услуги Исполнитель должен решить следующие задачи: - Сформировать список бизнес-процессов, необходимый для проведения геологического моделирования, планирования и производства горных работ в рамках деятельности департамента инжиниринга АО «Ураниум Уан Груп». - Выявить потребности в ИТ сервисах бизнес процессов геологического моделирования, планирования и производства горных работ департамента инжиниринга АО «Ураниум Уан Груп» (далее - Компании) - Выбрать технические и программные решения по созданию или модернизации ИТ сервисов. Обосновать выбор решений. - Уточнить и согласовать выбранные технические решения с департаментом безопасности. - Определить последовательность внедрения технических решений и разработать план внедрения в периоде не более 3-х лет (среднесрочная программа). - Определить верхнеуровневый бюджет развития ИТ для автоматизации бизнес процессов геологического моделирования, планирования и производства горных работ

Подраздел 2.2 Состав услуг

- Интервьюирование работников департамента инжиниринга с целью: - формирования списка бизнес-процессов, необходимых для организации геологического моделирования, планирования и производства горных работ в группе компаний; - определения потребностей и возможностей автоматизации бизнес процессов геологического моделирования, планирования и производства горных работ в группе компаний. - Согласование структуры бизнес процессов и определения возможности автоматизации функций - Формирование набора технических решений для автоматизации, в объеме: - Подбор систем автоматизации функций моделирования и обоснование их выбора. - Подбор программных решений и аппаратных платформ, обеспечивающих функционирование систем моделирования, основываясь на технологических стандартах Госкорпорации «Росатом» и локальных стандартах предприятий, входящих в контур управления АО «Ураниум Уан Холдинг». - Проведение анализа и обоснование выбора средств автоматизации и технических решений - Разработка плана работ внедрения систем автоматизации на предприятиях АО «Ураниум Уан Холдинг». - Формирование оценочного бюджета внедрения систем автоматизации на период не менее 3 лет.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Концепция разрабатывается в рамках достижения стратегической цели: «Воспроизводство минерально-сырьевой базы для обеспечения выполнения международных обязательств Российской Федерации и увеличения экономического влияния Госкорпорации «Росатом» на глобальном рынке», и выполнения следующих производственных задач: - Создание единого информационного пространства и внедрение современных систем управления, включающих в себя формирование единой базы геологических данных, регулярно обновляемой с предприятий, для осуществления эффективного управления и эксплуатации информационно-технологического потоков. - Совершенствование производственных процессов за счет их автоматизации современными средствами ИТ. Внедрение специализированных программных комплексов по сбору баз геологических данных, ресурсному и геотехнологическому моделированию, горному моделированию и проектированию, планированию отработки и оптимизации добычного процесса для контроля полноты и целостности собираемой информации, повышения точности оценки запасов, снижения расходов за счет повышения точности планирования горных работ, оптимизации горных работ и добычи СПВ и повышения производительности труда. - Обеспечение руководства оперативной сводной информацией по геологоразведочным и горнодобывающим работам за счет уменьшение сроков представления отчетности, с целью обеспечения эффективного управления и контроля над производственными процессами. - Обеспечение информационной безопасности и выполнение требований регулирующих органов. Концепция автоматизации процессов геологического моделирования, планирования и производства горных работ (далее - Концепция) должна содержать следующие разделы: - Описание бизнес-процессов департамента инжиниринга, которые должны быть автоматизированы. - Описание текущей ситуации с автоматизацией бизнес-процессов департамента инжиниринга на объектах, принадлежащих или аффилированных с АО «Ураниум Уан Груп» предприятий - Описание целевого состояния автоматизации бизнес-процессов - Состав технических средств и решений, необходимых для достижения целевого состояния, включая обоснование выбора. - Поэтапный план по достижению целевого состояния - Оценочный бюджет

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнение проекта должно осуществляться специалистами, имеющими квалификацию, удовлетворяющую требованиям, перечисленным в п.3.8. Заказчик в праве провести собеседование с потенциальными членами команды Исполнителя, чтобы оценить профессиональные знания. Собеседование и утверждение кандидатур Заказчиком должно быть проведено на этапе заключения Договора. Если кандидат Исполнителя не проходит собеседование, Исполнитель должен предоставить замену в соответствии с п. 3.8 по запросу предложений.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Не предъявляются

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Определяются Договором

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

В ходе оказания Услуг Заказчик предоставляет Исполнителю материалы, содержащие общедоступную информацию, а также может предоставлять сведения, содержащие коммерческую тайну.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не предъявляются

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Следующая информация должна быть предоставлена Исполнителем в рамках технического предложения: - Информация об опыте оказания аналогичных Услуг Исполнителем; - Предложение по цене оказываемых Услуг; - Рабочий план проекта (перечень мероприятий выполнения этапов работ, сроки выполнения, ответственный, связи между мероприятиями) в формате MS Project; - Информация о составе и квалификации привлекаемых к оказанию Услуг специалистов Исполнителя с подтверждающими квалификацию документами.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Проект должен выполняться экспертами, обладающими высокой квалификацией, подтвержденной опытом выполненных работ. Специальные требования к Исполнителю: - Наличие в штате Исполнителя специалистов, обладающих опытом разработки концепций, для организаций, занимающихся аналогичными видами деятельности. - Отсутствие Исполнителя в реестре недобросовестных поставщиков. Для подтверждения наличия в штате Исполнителя специалистов, обладающих требуемой квалификацией, необходимо предоставить документальное подтверждение наличия опыта аналогичных услуг.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

По завершении выполнения Услуг Исполнитель передает Заказчику следующие результаты работ: - Концепция, состоящая из следующих разделов: - верхнеуровневое описание процессов моделирования; - подробное описание функций процессов, которые автоматизируются; - описание и обоснование выбора программных платформ автоматизации; - требования к программно-аппаратным средствам выбранных систем автоматизации; - спецификация программно-аппаратных средств; - план работ по внедрению программно-аппаратных средств и систем автоматизации; - бюджет внедрения средств автоматизации функций геолого-математического моделирования. В процессе разработки содержание концепции может быть расширено по согласованию с Заказчиком. Концепция должна быть разработана и согласована с Заказчиком не позднее 31 октября 2015 года

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик принять результаты выполнения Услуг в заданный срок. Заказчик обязуется провести согласование финальной версии концепции в срок не более 5 рабочих дней.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Результаты выполнения Услуг должны быть разработаны Исполнителем в соответствии с согласованными с Заказчиком требованиями к оформлению, оформлены Исполнителем на русском языке и переданы Заказчику на электронном носителе и в бумажной форме (в 2-х экземплярах). Заказчик согласовывает с Исполнителем требования к оформлению результатов выполнения Услуг перед началом выполнения услуг Исполнителем.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |