Приложение № 3

к договору № 100-10-05/________

от «___»_________ 2013 г.

График выполнения работ по объекту:

«ГМЗ. Зд.622-2,3. Главный корпус. Капитальный ремонт

монолитного ж/б перекрытия с устройством химзащиты полов

на отм.+9,600 м в/о 3-5 "Б-В" (дополнительные работы)»

| № п/п | Наименование работ | Объемы работ (руб.) | Срок исполнения |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Разборка разрушенных конструкций подстилающего бетонного слоя и монолитной ж/б плиты | 1 481 093, 52 | с момента подписания договора | 25.11.2013 г. |  |
| 2 | Восстановление ж/б перекрытия, устройство нового бетонного подстилающего слоя |  | с момента подписания договора | 31.12.2013 г. |  |

| От «Подрядчика»: ____________________ /__________/ М.п. | От «Заказчика»: Генеральный директор ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» ____________________ /С.В.Шурыгин/ М.п. |
| --- | --- |