|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО «АТОМТЕХЭКСПОРТ» Симагин А.С._____________ «___» __________ 2012 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора  на выполнение работ по тиражированию типового решения унифицированной системы управления ресурсами предприятия на базе «1С: Управление производственным предприятием 8»

с расширенной функциональностью и внедрение унифицированной системы управления персоналом на базе 1С ЗУП в ЗАО «Атомтехэкспорт»

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Регистрационный № ДПЗ 09.03.20.02.12 от 13.01.12

Документация о проведении открытого запроса предложений

размещена на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru закупка

№ 120113/1200/001 от 13.01.2012г. и на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru. закупка № R001783

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по тиражированию типового решения унифицированной системы управления ресурсами предприятия на базе «1С: Управление производственным предприятием 8»

с расширенной функциональностью и внедрение унифицированной системы управления персоналом на базе 1С ЗУП в ЗАО «Атомтехэкспорт».

    - Термины и определения

Заказчик – ЗАО Атомтехэкспорт.

Система (1С ERP:Росатом) – программный продукт, предназначенный для автоматизации ведения бухгалтерского, налогового, оперативного учета на базе ПО «1С: Управление производственным предприятием 8».

Базовая функциональность – функциональность Системы, охватывающая контуры бухгалтерского, налогового, оперативного учёта, регламентированной отчетности, бюджетирования и казначейства предприятия.

Расширенная функциональность – функциональность Системы, относящаяся к контуру производственного процесса (укрупненные и посменные планы производства), управление поставками и запасами, продажами, управление проектами, управление отношениями с клиентами.

Отраслевое решение – функциональность Системы, относящаяся к контуру оперативной деятельности предприятия и определяемая спецификой вида деятельности предприятия. Подразумевается использование отдельных конфигураций (не обязательно «1С: Управление производственным предприятием 8»), соответствующих виду деятельности предприятия и интегрируемых с Типовым решением на уровне синхронизации справочников и передачи информации.

Полная функциональность – совокупность базового, расширенного и отраслевого решения, используемая для автоматизации учета на предприятиях Госкорпорации «Росатом».

Проект – Проект «Внедрение типового решения унифицированной системы управления ресурсами предприятия на базе 1С с расширенной функциональностью и внедрение унифицированной системы управления персоналом на базе 1С ЗУП» (далее Программа).

БП – бизнес-процесс.

ЧТЗ – частное техническое задание.

ФТС – функциональное требование к системе.

ПР – проектное решение.

СР – спецификация на разработку.

Рабочая документация – комплект документов в печатном виде, разработанный по внутренним стандартам Исполнителя в течение срока действия Договора на основании предоставленной Заказчиком информации и содержащий особенности реализации каждого из этапов.

ОПЭ – опытно-промышленная эксплуатация системы без ведения параллельного учета в исторической системе.

ЕПС – единый план счетов, обязательный для применения предприятиями Госкорпорации «Росатом».

ЕУП – единая учетная политика. обязательный для применения предприятиями Госкорпорации «Росатом».

ФСД – формы сбора данных.

ПСД_ВГО – пакет сбора данных по внутригрупповым операциям.

Типовая конфигурация – учетное решение на платформе «1С: Предприятие 8», разрабатываемое и тиражируемое фирмой 1С.

Типовое решение – типовая конфигурация, адаптированная под корпоративные требования предприятий Госкорпорации «Росатом».

УП – учетная политика предприятия для целей бухгалтерского и налогового учета.

КИС – корпоративная информационная система.

    - Цели и задачи проекта

Цель проекта

Целью внедрения унифицированной системы управления ресурсами предприятия (Системы) является повышение эффективности компании в целом через внедрение ERP - системы и оптимизацию бизнес процессов и управления персоналом на базе 1С ЗУП.

Задачи проекта

При реализации проекта внедрения Системы должны быть решены следующие задачи:

- Повышение качества оперативных данных для управления предприятием;

- Повышение качества информации о наличии, движении и характеристиках активов в целях управления активами  Заказчика и повышения эффективности системы внутреннего контроля;

- Повышение эффективности управления за счет оптимизации бизнес – процессов и перераспределения учетных и контрольных функций между подразделениями предприятия;

- Оптимизация финансовых потоков в результате стандартизации учета и контроля затрат, дебиторской и кредиторской задолженности;

- Получение качественных и оперативных данных бухгалтерского, управленческого, налогового учета и оптимизации сроков подготовки отчетности, в том числе, консолидированной;

- Повышения качества ведения бухгалтерского учета и подготовленной отчетности, в том числе за счет реализации требований системы внутренних контролей финансовой отчетности;

- Снижение стоимости поддержки и эксплуатации информационных систем;

- Создание благоприятных условий для выполнения требований безопасности информационного обмена.

- настройка шаблонов проводок

- подготовка и проведение интеграционного тестирования

В результате выполнения Проекта на предприятиях, входящих в организационные рамки Проекта, должна быть внедрена унифицированная система управления ресурсами предприятия «1С ERP:Росатом» и унифицированная система управления персоналом на базе 1С ЗУП в полной функциональности или функциональности, которая определяется спецификой деятельности предприятия.

    - Рамки проекта

- Организационные рамки Проекта

ЗАО Атомтехэкспорт

- Функциональные рамки проекта

В настоящий момент в Системе разработаны следующие функциональные блоки:

| № п/п | Подсистема | Контур | Краткое описание функционала системы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | УПП | Управление финансами – Бюджетирование | - Получение бюджетов проектной деятельности - Формирование бюджетов внепроектной деятельности - Консолидация бюджетов - План-фактный анализ. |
|  | УПП | Управление финансами – Казначейство | - Казначейство, оперативное управление денежными средствами |
|  | УПП | Управление финансами – Управление взаиморасчетами | - Управление взаиморасчетами с покупателям; - Управление взаиморасчетами с поставщиками - Управление взаиморасчетами с сотрудниками |
|  | УПП | Управление финансами – Бухгалтерский и налоговый многофирменные учеты | - Бухгалтерский многофирменный учет - Налоговый многофирменный учет (реализован на специализированном налоговом плане счетов и дополнительными налоговыми регистрами) |
|  | УПП | Управление продажами | - Планирование продаж - Управление заказами покупателей - Учет фактических сделок (включая комиссионные и агентские схемы) |
|  | УПП | Управление закупками | - Планирование закупок - Управление заказами поставщикам - Учет фактических закупок (включая комиссионные и агентские схемы) |
|  | УПП | Управление запасами (складом) | - Учет ТМЦ в различных единицах измерения на складах - Поддержка функции ордерного учета и резервирования ТМЦ - Реализация учета товаров на складах, в том числе по серийным номерам, срокам годности и сертификатам |
|  | УПП | Управление производством | - Посменное планирование производства - Производственный учет - Управление данными об изделиях - Управление затратами и расчет себестоимости |
|  | УПП | Управление основными средствами, и ремонтами | - Учет основных средств - Управление ремонтами |
|  | УПП | CRM | - Управление отношениями с заказчиками - ABC, XYZ-анализ и ранжирование клиентов - Контроль и оценка работы менеджеров - Работа с электронной почтой |
|  | УПО | Управление жизненным циклом, содержанием и сроками проектов | - Управление жизненным циклом проекта - Управление содержанием проекта - Управление расписанием проекта |
|  | УПО | Оперативное управление проектами, диспетчеризация | - Хранение библиотеки шаблонов проектных работ - Генерация структурной декомпозиции работ (СДР) проекта на основе шаблонов - Сравнительный анализ проектов по шаблонам |
|  | УПО | Управление длинноцикловыми поставками | - Планирование длинноцикловых поставок - Учет длинноцикловых поставок |
|  | УПО | Управление финансами проектов и портфелей проектов | - Формирование бюджета движения денежных средств проекта (БДДС) - Формирование бюджета доходов и расходов проекта (БДР) - Получение факта финансов проекта по первичным учетным документам - План-фактный анализ по БДДС и БДР проектов |
|  | УПО | Управление документами | - Возможность интеграции с системами документооборота - Хранение ссылок на документы, расположенные в хранилище системы документооборота - Непосредственное выполнение основных действий с документами системы документооборота |
|  | УПО | Управление строительством | - Пообъектный учет - Формирование КС-2, КС-3 - Формирование М-29 - Загрузка работ из сметы |
|  | Аренда | Процессы управления объектами недвижимости | - Полный цикл расчетов с арендаторами (включая учет договоров аренды); - Полный цикл расчетов с покупателями (включая учет договоров); - Эксплуатация объектов аренды. |
|  | Автотранспорт | Модуль диспетчерская | - Принятие заказов на автотранспорт; - Формирование суточной разнарядки на выпуск ТС и маршрутных листов; - Выписка и обработка путевых листов |
|  | Автотранспорт | Модуль ПТО | - Учет полного списка параметров, типов, видов, комплектности, номеров, габаритов и других характеристик транспорта и его основных узлов; - Контроль срока действия любых документов, выданных водителям и транспортным средствам (в том числе сроков планового технического обслуживания транспорта, продления таких документов как полисы ОСАГО, сертификаты и т.д.); - Учет дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и анализ их частоты, затрат на восстановительный ремонт, сумм выплат страховых компаний. |
|  | Автотранспорт | Модуль учета ГСМ | - Учет поступления, выдачи и расхода ГСМ; - Дополнительные возможности для учета заправки по пластиковым картам; - Расчет и нормирование расхода топлива; - Учет сезонных надбавок на расход топлива, а также надбавок на работу в трудных условиях. |
|  | Автотранспорт | Модуль учета ремонтов | - Учет заказов на ремонт и сервисное обслуживание транспортных средств (как на собственной ремонтной зоне, так и в сторонних автосервисах) - Учет выполненных ремонтов и планового ТО, замены шин и аккумуляторов; - Формирование ремонтных листов. |
|  | Автотранспорт | Модуль взаиморасчетов | - Учет прейскурантов (в том числе для контрагентов и договоров контрагентов, маршрутов, моделей ТС); - Учет тарифов по любому параметру выработки, с настройкой зависимости величины тарифа от объема выполненной работы; - Расчет стоимости услуг транспортных услуг; - Формирования счетов, актов и реестров за оказанные услуги. |
|  | Автотранспорт | Модуль учета работы водителей | - Учет рабочего времени водителей; - Возможность специальными документами вводить различные отклонения в использовании водителями рабочего времени; - Учет времени работы для многодневных путевых листов и работы в ночное время; |
|  | «1С:Свод отчетов. Росатом» | Контур проверки и выборки данных | - Проверка данных в Системе на достаточность и корректность; - Выборка данных из Системы. |
|  | «1С:Свод отчетов. Росатом» | Контур формирования и проверки пакетов | - Формирование и заполнение таблиц с выбранными из Системы данными; - Хранение таблиц и их версий; - Проверка таблиц на сопоставимость показателей; - Возможность ручной корректировки таблиц; - Возможность расшифровки показателей таблиц до стандартной бухгалтерской отчетности или до первичных документов (DrillDown); - Выгрузка пакетов ПСД_ВГО и ФСД в формат «xls» для последующей загрузки в систему консолидации отчетности. |
|  | «1С:Свод отчетов. Росатом» | Контур загрузки правил | - Загрузка правил формирования пакетов Планов и ФСД; - Загрузка правил выгрузок пакетов Планов и ФСД в xls-формат (К-ГК); - Загрузка правил проверки данных Системы; - Загрузка правил проверки сопоставимости показателей в формируемых пакетах (К-ГК); - Загрузка правил расшифровки пакетов до стандартной бухгалтерской отчетности или до первичных документов; - Хранение версий правил. |
|  | «1С:Свод отчетов. Росатом» | Дополнительные функции | - Управление процессом формирования ФСД (с контролями) для обеспечения многопользовательского режима подготовки, проверки и сборки отчетности. |
|  | 1С:ЗУП | ПО ЗУП | - Трудовые отношения, кадровое делопроизводство: ведение штатного расписания, оформление трудовых договоров, прием на работу, кадровые перемещения, увольнение из организаций. - Персонифицированный учет для ПФР. - Расчет и учет заработной платы. - Исчисление регламентированных налогов с фонда оплаты труда: НДФЛ, страховых взносов в ПФР, ФСС - Отражение в регламентированном учете начисленных сумм заработной платы, страховых взносов и других налогов и взносов. - Регламентированная отчетность организаций для представления в ПФР, ФСС и ИФНС - Начисление резервов на оплату отпусков, вознаграждений по итогам работы за год |

    - Требования к Системе

Заказчик выдвигает следующие требования к Системе:

- Настроенная, введенная в промышленную эксплуатацию и стабильно работающая Система, соответствующая согласованным требованиям к Системе, Техническому заданию на разработку, Техническим заданиям на интеграцию. Критерием успешной работы системы на предприятии являются:

  - Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности из «1С ERP:Росатом» Заказчиком на основе первичных данных и отчетов из системы;

  - Подготовка пакетов ФСД и ВГО из «1С ERP:Росатом» Заказчиком на основе первичных данных и отчетов из системы;

  - Реализация в системе возможности выполнения унифицированных бизнес-сценариев по функциональным областям (в зависимости от специфики предприятия часть бизнес-сценариев может быть не использована).;

- Система должна работать в режиме 24х6 (двадцать четыре часа в сутки шесть дней в неделю);

- Создаваемая система должна обеспечивать выполнение требований класса защищенности 1Г;

- Система должна отвечать требованиям системы внутреннего контроля финансовой отчетности;

- Система должна быть развернута на базе программного обеспечения «1С:Предприятие 8», версия  платформы не ниже 8.2 фирмы «1С».

- Трудовые отношения, кадровое делопроизводство: ведение штатного расписания, оформление трудовых договоров, прием на работу, кадровые перемещения, увольнение из организаций.

- Персонифицированный учет для ПФР.

- Расчет и учет заработной платы.

- Исчисление регламентированных налогов с фонда оплаты труда: НДФЛ, страховых взносов в ПФР, ФСС

- Отражение в регламентированном учете начисленных сумм заработной платы, страховых взносов и других налогов и взносов.

- Регламентированная отчетность организаций для представления в ПФР, ФСС и ИФНС

- Начисление резервов на оплату отпусков, вознаграждений по итогам работы за год

- Система должна удовлетворять следующие требования по количеству пользователей:

| - Требование | - Количество пользователей |
| --- | --- |
| - Максимальное количество пользователей всего в одной информационной базе | - 1000 |
| - Максимальное количество активных пользователей в одной информационной базе | - 500 |

    - Требования к объему работ

Управление проектом (документооборот) ведется в соответствии с регламентирующими документами ЗАО «Атомтехэкспорт».

- Управление и координация проекта программы:

  - Управление проектом

- Подготовка и актуализация плана проекта;

- Координация работы проектных групп;

- Контроль сроков и качества реализации работ;

- Представление и согласование результатов работ с Заказчиком;

- Подготовка отчетности по проекту;

- Организация подготовки проектной документации;

  - Координация проекта программы

- Контроль согласованности планов проекта программы и контроль их исполнения на предприятии:

- Сбор планов проекта программы;

- Проверка согласованности планов программы;

- Разработка рекомендаций по изменению сроков в планах программы;

- Контроль исполнения планов на предприятии;

- Контроль согласованности требований по интеграции проектов программы:

- Разработка требований к проекту программы со стороны проекта «Внедрение типового решения унифицированной системы управления ресурсами предприятия на базе 1С с расширенной функциональностью и внедрение унифицированной системы управления персоналом на базе 1С ЗУП»;

  - Управление изменениями и коммуникациями программы проектов

- Организация обучения пользователей по проекту «Внедрение типового решения унифицированной системы управления ресурсами предприятия на базе 1С с расширенной функциональностью и внедрение унифицированной системы управления персоналом на базе 1С ЗУП»:

  - Разработка и печать учебных материалов;

  - Подготовка прототипа Системы для проведения обучения пользователей;

  - Проведение обучающих сессий для пользователей.

- Проведение анализа целевой аудитории.

- Формирование плана управления организационными изменениями.

- Управление коммуникациями:

- Формирование и реализация плана коммуникаций;

- Управление коммуникациями с целевой аудиторией;

- Разработка информационных материалов;

- Вовлечение руководства предприятия в реализацию проекта.

- Оценка готовности предприятия и планирование  изменений:

- Оценка готовности к изменениям;

- Оценка влияния изменений;

- Разработка планов проведения изменений с учетом специфики проекта;

- Формирование рекомендаций по  типовым изменениям в должностных инструкциях сотрудников предприятия и в положениях о структурных подразделениях предприятия;

- Контроль групп по управлению изменениями в проекте.

  - Управление рисками и новыми требованиями проекта «Внедрение типового решения унифицированной системы управления ресурсами предприятия на базе 1С с расширенной функциональностью»:

- Управление требованиями, зарегистрированными после окончания обследования Предприятий, в соответствии с процедурой «Управление требованиями», представленной в Приложение №1 к Техническому заданию;

- Выработка предложений по минимизации рисков проекта и контролю их исполнения.

- Обследование и методология

  - Обследование

- Предприятие обследуют методом интервьюирования;

- До окончания обследования идет процесс сбора дополнительных требований к функционалу Системы от предприятия;

- На основании проведенного обследования и сбора  дополнительных требований по функциональности системы формируется фиксированный перечень требований, который должен быть проанализирован и при необходимости реализован до момента перевода Системы в промышленную эксплуатацию на предприятии. Требования, поступившие после окончания обследования, обрабатываются в соответствии с процедурой «Управление требованиями», представленной в Приложение №1 к Техническому заданию и не влияют на решение о вводе системы в промышленную эксплуатацию;

- Для требований, вошедших в фиксированный перечень, влияющих на решение о переводе системы в промышленную эксплуатацию, проводятся следующие действия:

- Оценка  критичности требований и необходимости внесения доработок в Систему в соответствии с процедурой «Управление требованиями», представленной в Приложение №1 к Техническому заданию;

- Описание бизнес-процессов на предприятии, по новым требованиям, для которых было принято решение о реализации;

- Формирование проектных решений по новым требованиям, для которых было принято решение о реализации;

- Формирование спецификаций на доработку Системы, для которых было принято решение о реализации;

- Обновление сценариев тестирования по новым бизнес-процессам, ПР и СР;

- Доработка Системы по новым требованиям;

- Доработка инструкций пользователей;

- Разработка программы обучения по новым бизнес-процессам;

  - Методология

По факту развития методологий учета (ЕПС, ЕУП) и смежных проектов:

- Проведение оценки влияния изменений на Систему

- Проведение актуализации проектной документации (бизнес-процессы, ПР, СР, инструкции пользователей, сценарии тестирования);

- Доработка Системы с учетом изменений в методологии.

- Разработка и архитектура

- Разработка в соответствии с порелизным планом и новыми требованиями;

- Исправление ошибок;

- Сборка и выпуск релизов;

- Интеграция со смежными системами. Реализация изменений в технологических форматах для существующих механизмов интеграции

- Доработка функциональной и технической архитектуры, обеспечение целостности и непротиворечивости конфигурации.

- Внедрение

Внедрение Системы на Предприятии, включая следующие работы:

  - Подготовка и проведение обучения ключевых и конечных пользователей;

  - Проведение интеграционного тестирования;

  - Разработка инструментов и проведение миграции данных из исторических систем предприятия;

  - Разработка пользовательской и проектной документации;

  - Сопровождение Системы на этапе внесения данных в течение первого квартала опытно-промышленной эксплуатации, исключающей ведение учета в исторической системе;

  - Сопровождение Системы на этапе подготовки первой квартальной бухгалтерской отчетности;

  - Организация линии поддержки пользователей.

- По функциональным областям, требующим дополнительного обследования, указанным в п. 5.4.2«Функциональные рамки проекта» настоящего документа необходимо:

  - Проведение дополнительного обследования;

  - Актуализация проектной документации (бизнес-процессы, ПР, СР, Инструкции пользователей, Сценарии тестирования);

  - Доработка Системы.

Предложения, представляемые потенциальными участниками, должны в явном виде содержать следующую информацию:

- План-график проекта с общей оценкой бюджета по статьям и детальные рабочие планы по фазам и этапам проекта в формате MS Project;

- Планируемые трудозатраты специалистов  в разбивке по этапам работ и ролям.

    - Результаты проекта

- Система, обеспечивающая возможность подготовки и сдачи ВГО, ФСД, бухгалтерской и налоговой отчетности за первый квартал 2012 г., 
на предприятии;

- Отчетная документация (п. 1.8 «ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ» настоящего документа);

- Успешно обученные пользователи (не менее 80% зачетов по результатам обучения).

Заказчик предъявляет следующие требования к качеству работ и результатам проекта:

- Объем и качество работ по описанию бизнес-процессов должны быть достаточными для определения требований к функционалу Системы.

- Схемы бизнес-процессов должны быть описаны до 3-го уровня инструментами ARIS в соответствии с Порядком моделирования, принятым ДИТ ГК «Росатом» и с учетом требований, предъявляемых ГК «Росатом» к контрольным процедурам, позволяющим минимизировать риски, связанные с формированием финансовой отчетности.

- Структура, объем и качество документов ПР и СР должны соответствовать шаблонам, разработанным в соответствии с регламентирующими документами ЗАО «Гринатом», как проектного офиса Госкорпорации «Росатом»;

- Критерием качественно проведенного сопровождения является успешная промышленная эксплуатация Системы в течение трех месяцев и успешная сдача ВГО, ФСД, бухгалтерской и налоговой отчетности за первый отчетный квартал после промышленной эксплуатации.

    - Срок выполнения работ

Срок начала проекта – с момента заключения договора, окончание 30.04.2012

    - ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Проектная документация по внедрению ИС должна включать:

| Этап реализации проекта | Работы, выполняемые на этапе | Результаты выполненных работ |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Подготовка проекта | - Разработка и утверждение Устава проекта и план-график проекта - Разработка концепций и регламентов | - Устав проекта - Детальный план-график проекта - План по управлению организационными изменениями - Презентация о старте проекта - Концепция обучения - Концепция миграции данных - Программа и методика испытаний - Проектное решение по формированию ролей и полномочий - Концепция перехода в опытно-промышленную эксплуатацию - Концепция поддержки пользователей - Регламент по сопровождению пользователей - Методика проведения и анализа результатов работы в ОПЭ - Требования к техническому обеспечению - Описание настроек Системы - Руководство по администрированию системы - План организационно-технических мероприятий по подготовке системы к внедрению средств и мер защиты информации. - Разработка комплекта проектов документов по информационной безопасности: - Анализ степени конфиденциальности обрабатываемых данных. - Заключение постоянно действующей технической комиссии о степени конфиденциальности обрабатываемых данных. - Акт классификации информационной системы обработки персональных данных. - Перечень защищаемых ресурсов. - Матрица ролей и полномочий (матрица доступа). - Описание технологического процесса обработки информации. - Описание применения средств защиты информации. - Программа и методика испытаний информационной системы по защите информации от несанкционированного доступа. - Протокол проведения испытаний подсистемы разграничения доступа. - Аналитическое обоснование необходимости создания системы защиты информации. - Модель угроз и модель нарушителя. - Инструкции пользователю и администратору по работе со средствами защиты информации (раздел в эксплуатационные инструкции), в том числе с перечнем контрольных испытаний и проверок по подтверждению защищенности (регламент периодических проверок). - Регламент по разрешительной системе доступа разработчиков, пользователей, эксплуатирующего персонала к техническим и программным средствам, а также информационным ресурсам. - Регламент обеспечения режимов безопасности в ходе информационного обмена (выгрузки баз данных, техобслуживания, стирания данных, миграции системы на др. ресурсы и т.д.). |  |  |  |  |
| Этап 2. Обследование предприятия | - Обследование предприятий организационного периметра проекта - Преобразование функциональных требований к системе (ФТС) в концептуальный проект и проектные решения (ПР) - Преобразование частных технических заданий (ЧТЗ) в техническое задание на реализацию и спецификации на разработку (СР) - Актуализация проектной документации в части изменений ЕПС, ЕУП, ФСД, ПСД_ВГО (ПР, СР) - Уточнение интеграционных потоков и интерфейсов интеграции - Актуализация существующих интерфейсов интеграции | - Концепция проведения обследования - Актуализированные анкеты по бизнес-процессам - Актуализированное описание бизнес-процессов «to be» предприятий до 3-го уровня - Актуализированные проектные решения - Актуализированные спецификации на разработку - Концептуальный проект - Техническое задание на реализацию |  |  |  |  |
| Этап 3. Ввод в эксплуатацию на предприятии | - Разработка концепции и инструментов миграции данных для исторических баз предприятия - Тестирование инструментов миграции данных - Доработка системы в соответствии с утвержденным перечнем функциональных требований - Проведение приемочного тестирования - Исправление обнаруженных недостатков в работе системы - Выезд на предприятие с целью консультирования пользователей при проведении приемочного тестирования в соответствие со сценариями тестирования - Продуктивный запуск и поддержка пользователей предприятия - Консультирование пользователей предприятия | - Детальная инструкция по первоначальной настройке системы - Программа обучения - Инструкции пользователей - Учебные материалы по сценариям работы в системе в соответствии с диаграммами целевых бизнес-процессов ARIS - Адаптированный для конкретной инсталляции утвержденный комплект документов по информационной безопасности. - Сертификаты соответствия на средства защиты информации. - Протокол испытаний системы защиты информации от несанкционированного доступа. - Акт внедрения средств защиты информации. - Протоколы обучения и акты допуска к работе с системой - Протоколы миграции данных - Протоколы готовности к переводу в ПЭ - Матрица ролей и полномочий - Приказ о вводе системы в промышленную эксплуатацию - Приказ о выделении конечных пользователей - Отчет о результатах работы в ПЭ - Акт передачи системы в ПЭ |  |  |  |  |

- Приложение №1 к Техническому заданию

Краткая процедура управления новыми требованиями

Цель управления требованиями – достижение в установленные сроки запланированных результатов проекта, систематическая обработка поступающих функциональных требований, контроль функциональных рамок.

- Регистрация требований.

Новые требования поступают в единый реестр с ведением сквозной нумерации. Каждому требованию присваивается индивидуальный номер, и ведется параметр «статус».

- Предварительный анализ требования.

Полученное требование анализирует консультант Подрядчика.

В случае необходимости консультант начинает анализ с уточнения требования:

- Изменение формулировки требования в IT-терминах;

- Уточнение у автора сути и особенностей требования;

- Если требование повторяет уже зарегистрированное ранее другое требование, консультант фиксирует в комментариях № дублируемого требования;

- Если предполагаемый результат нового требования можно получить в Системе другим способом, то консультант фиксирует этот способ;

- Если же функционал, который хотелось добавить, будет противоречить уже существующим механизмам системы, то консультант описывает возможную коллизию.

В перечисленных случаях автор требования оповещается о результате анализа, после чего работа по требованию считается оконченной.

- Выработка рекомендаций по требованию

Возможны следующие рекомендации:

- рекомендовать расширить рамки и включить в разработку (типично для отрасли, критично для работы);

- рекомендовать разработать силами IT-специалистов предприятия (эксклюзивно для отрасли, реализуется внешними обработками);

- рекомендовать изменение БП, либо использование внешних систем (эксклюзивно для отрасли, не реализуется внешними обработками).

- Согласование решения по требованию с Заказчиком;

- Отработка решения по требованию

Если необходимо, то по утвержденным в разработку требованиям проводится актуализация документации: бизнес-процессы, ПР, СР, инструкции пользователей, сценарии тестирования.

- Оповещение автора

Автору нового требования в течение суток предоставляется информация при изменении статуса по его требованию.

Автору на электронную почту отправляются оповещения в следующих случаях:

- Требование зарегистрировано под номером__.

- Требование не зарегистрировано с указанием причины. К примеру, если нет возможности для уточнения особенностей требования.

- Требование отклонено по причинам__

- Требование принято в разработку и запланировано в релизе №__. Плановая дата выхода релиза __

- Функционал требования включен в релиз №__

Также автору предоставляется возможность уточнять статус переданных требований. Для этого он может прислать письмо с № требования на электронную почту. Допустимый срок ответа по запросу - сутки.

- Закрытие требования.

Требование закрывается в случаях:

- Если не удается собрать исчерпывающую информацию по требованию для его анализа и обработки. К примеру, автор требования недоступен (не отвечает на запросы в течение 3-х раб. дней, либо отказывается предоставлять информацию);

- Если требование отклонено в рамках проекта по каким-либо причинам, описанным в данном документе;

- Если реализация требования включена в релиз.

При закрытии требования обязательно высылается соответствующее оповещение автору.

- Приложение №2 к Техническому заданию

требования к проведению обучения

«Разработка и внедрение типового решения унифицированной системы управления ресурсами предприятия базе «1С: Управление производственным предприятием 8» и управление персоналом в программе ЗУП» в ЗАО «Атомтехэкспорт»

Условные обозначения

В данном документе приведен список требовании для проведения обучения ключевых и конечных пользователей, а также график обучения в рамках проекта по внедрению 1С ERP: Росатом в 2012 г.

  - Требования к проведению обучения 1С ERP:Росатом

1.1. Состав слушателей для проведения курсов обучения.

Планируемое количество предприятий для проведения обучения – 1.

На основании анализа ролей и организационных структур предприятия руководитель рабочей группы на предприятии формирует списки ключевых и конечных пользователей в соответствии с заранее направленными требованиями. Предприятие предоставляет персонализированный список ключевых и конечных пользователей с разбивкой по направлениям обучения. Руководитель проекта утверждает списки пользователей.

В обучении от предприятия могут участвовать как ключевые, так и конечные пользователи системы, но при этом по каждому из направлений обучение должен пройти как минимум один ключевой пользователь системы.

Подрядчик предоставляет Заказчику итоговый график обучения, сформированный в соответствии с методикой и графиком проведения обучения.

1.2. Место, время и порядок проведения обучения.

Обучение проводится по фактическому месту нахождения Заказчика. Предполагается только очная форма обучения.

По результатам прохождения обучения каждый пользователь проходит тестирование/зачет. На основании зачета пользователям будут выданы логины и пароли к системе.

Необходимо предусмотреть дополнительное обучение для тех слушателей, которые не смогли по уважительной причине своевременно пройти курс обучения или требуют повторной сдачи тестирования/зачета.

После каждого учебного курса проводится оценка эффективности обучения (сбор обратной связи от слушателей курсов).

1.3. Персонал Исполнителя для проведения обучения

Обучение проводится силами Подрядчика, с возможным присутствием на обучении в качестве куратора представителя Заказчика.

Для проведения обучения Подрядчик должен использовать специалистов, чьи должностные обязанности непосредственно связаны с проведением обучения пользователей. Не допускается использование Подрядчиком в качестве лекторов разработчиков программного обеспечения, не имеющих опыта проведения обучения.

1.4. Материалы для обучения.

Методические материалы для проведения обучения предоставляются Подрядчиком (как разработка самих материалов, так и тиражирование раздаточного материала в объеме, соответствующем количеству слушателей).

Обучение проводится строго в рамках полной функциональности системы.

Допускается при проведении обучения использовать стандартные методические материалы в части функционала, изменение которого по результатам разработки технического задания не предполагается.

Для всех остальных направлений обучения должны быть разработаны специализированные методические материалы.

В методических материалах должен быть предусмотрен сквозной пример, иллюстрирующий весь функционал системы.

1.5. Методика проведения обучения.

Длительность обучения:

- Длительность курса по направлению –  от 1 до 6 дней (в соответствии со сложностью функционального блока системы).

- Длительность дня обучения  - 8 часов (5 часов лекция, 3 часа практика)

- Длительность дня обучения для  курса «БУ,  НУ, МСФО» должна предусматривать два варианта

  - Полный – 6 дней по 8 часов (5 часов лекция, 3 часа практика)

  - Сокращенный – 15 дней по 4 часа (3 часа лекция, 1 час практика)

Весь курс обучения состоит из нескольких пакетов методических материалов по каждому функциональному направлению.

Состав пакета методических материалов для обучения по каждому направлению следующий:

- Реестр обучающихся. Пустографка в формате MS Word с личными данными обучающегося и результатами тестирования. Заполняется лектором в процессе обучения. В обязательном порядке передается Заказчику совместно с результатами тестирования по завершении курса.

- Регламент курса обучения.  Документ в формате MS Word, который содержит временную разбивку по дням, часам и темам. Раздается обучающимся и используется лектором.

- Презентация в формате MS PowerPoint (читается лектором с экрана проектора, в печатном виде (выдачи) раздается всем обучающимся для ведения записей)

- Пакет практических занятий.  Документ в формате MS Word, который содержит не очень сложные задачи по теме курса. Каждая задача решается с использованием учебного прототипа Системы, в котором фактически нужно заполнить те или иные справочники и документы, воспользоваться необходимыми обработками, сформировать отчеты.

- Пакет ответов к практическим занятиям. Документ в формате MS Word, который содержит ответы к каждой задаче в виде скриншотов правильно оформленных в ИБ объектов метаданных.

- Контрольные вопросы/задания по курсу. Документ в формате MS Word, который содержит набор контрольных вопросов.  Распечатывается в виде опросника для заполнения каждым обучающимся.  С помощью данного документа проводится итоговое тестирование пользователей. Документ с оценкой является дополнением к «Реестру обучающихся» и в обязательном порядке передается Заказчику.

- Шаблон интеграционного теста. Документ в формате MS Word, который содержит, в общем виде, описание тестируемого бизнес-процесса. В процессе обучения ключевые пользователи уточняют содержание бизнес-процесса для проведения интеграционного тестирования по  процессу.

Приложение №1

к Тому 2 «Техническая часть»

- ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по тиражированию типового решения унифицированной системы управления ресурсами предприятия на базе «1С: Управление производственным предприятием 8»

с расширенной функциональностью и внедрение унифицированной системы управления персоналом на базе 1С ЗУП в ЗАО «Атомтехэкспорт».

| № | Наименование работ или отдельных этапов | Сроки выполнения начало-окончание (число, месяц, год) | Цена работ, этапа,(руб.) (без НДС) | Результаты выполнения работ (этапов), подлежащие приемке Заказчиком | Приемо-сдаточный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта | 06.02.2012-19.02.2012 |  | - Устав проекта - Детальный план-график проекта - План по управлению организационными изменениями - Презентация о старте проекта - Концепция обучения - Концепция миграции данных - Программа и методика испытаний - Проектное решение по формированию ролей и полномочий - Концепция перехода в опытно-промышленную эксплуатацию - Концепция поддержки пользователей - Регламент по сопровождению пользователей - Методика проведения и анализа результатов работы в ОПЭ - Требования к техническому обеспечению - Описание настроек Системы - Руководство по администрированию системы - План организационно-технических мероприятий по подготовке системы к внедрению средств и мер защиты информации. - Разработка комплекта проектов документов по информационной безопасности: - Анализ степени конфиденциальности обрабатываемых данных. - Заключение постоянно действующей технической комиссии о степени конфиденциальности обрабатываемых данных. - Акт классификации информационной системы обработки персональных данных. - Перечень защищаемых ресурсов. - Матрица ролей и полномочий (матрица доступа). - Описание технологического процесса обработки информации. - Описание применения средств защиты информации. - Программа и методика испытаний информационной системы по защите информации от несанкционированного доступа. - Протокол проведения испытаний подсистемы разграничения доступа. - Аналитическое обоснование необходимости создания системы защиты информации. - Модель угроз и модель нарушителя. - Инструкции пользователю и администратору по работе со средствами защиты информации (раздел в эксплуатационные инструкции), в том числе с перечнем контрольных испытаний и проверок по подтверждению защищенности (регламент периодических проверок). - Регламент по разрешительной системе доступа разработчиков, пользователей, эксплуатирующего персонала к техническим и программным средствам, а также информационным ресурсам. - Регламент обеспечения режимов безопасности в ходе информационного обмена (выгрузки баз данных, техобслуживания, стирания данных, миграции системы на др. ресурсы и т.д.). |  |
| 2 | Обследование предприятия | 20.02.2012-26.02.2012 |  | • Концепция проведения обследования • Актуализированные анкеты по бизнес-процессам • Актуализированное описание бизнес-процессов «to be» предприятий до 3-го уровня, • Актуализированные проектные решения • Актуализированные спецификации на разработку • Концептуальный проект • Техническое задание на реализацию |  |
| 3 | Ввод в эксплуатацию на предприятии | 27.02.2012-30.04.2012 |  | • Детальная инструкция по первоначальной настройке системы • Программа обучения • Инструкции пользователей • Учебные материалы по сценариям работы в системе в соответствии с диаграммами целевых бизнес-процессов ARIS • Адаптированный для конкретной инсталляции утвержденный комплект документов по информационной безопасности. • Сертификаты соответствия на средства защиты информации. • Протокол испытаний системы защиты информации от несанкционированного доступа. • Акт внедрения средств защиты информации. • Протоколы обучения и акты допуска к работе с системой • Протоколы миграции данных • Протоколы готовности к переводу в ПЭ • Матрица ролей и полномочий • Приказ о вводе системы в промышленную эксплуатацию • Приказ о выделении конечных пользователей • Отчет о результатах работы в ПЭ • Акт передачи системы в ПЭ |  |
| Итого |  |  | 1 694 915,25 |  |  |

Изменения технологических форматов возможны для всех смежных систем, с которыми предполагается интеграция

Данный шаблон используется только при проведении обучения ключевых пользователей системы, для обучения конечных пользователей не используется.