ДОГОВОР № 099/12-03/____

на капитальный ремонт эксплуатационных блоков ЗАО «Далур»,

путём сооружения технологических скважин взамен вышедших из строя

с.Уксянское, 	        «07» февраля  2011 года

Далматовский район

Закрытое акционерное общество «Далур», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Дементьева Алексея Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице _____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- ПОДРЯДЧИК обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА выполнить работы по капитальному ремонту эксплуатационных блоков ЗАО «Далур», путём сооружения технологических скважин взамен вышедших из строя в соответствии с Техническим заданием, являющимся Приложением № 1 к настоящему Договору (далее - Техническое задание), а ЗАКАЗЧИК оплатить выполненную работу.

- ПОДРЯДЧИК вправе привлекать к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчиков.

1.3.	Объем бурения по настоящему Договору составляет 5 скважин, в том числе 2 скважины закачные, 3 скважины универсальной конструкции.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Начало и завершение работ по настоящему договору ПОДРЯДЧИК осуществляет в соответствии с Техническим заданием Приложение №1 к настоящему договору.

2.2. Невыполнение ЗАКАЗЧИКОМ условий договора, изложенных в п.2.4., влечет изменение сроков начала и окончания работ. Несвоевременная оплата Заказчиком выполненных работ в соответствии с п. 3.3 Договора, может повлечь изменение сроков окончания работ. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены СТОРОНАМИ путем оформления дополнительного соглашения.

2.3. ПОДРЯДЧИК обязуется в течение 5 (пяти) дней после окончания работ по сооружению скважины, но не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены работы, передать ЗАКАЗЧИКУ по акту приемки выполненных работ технологические скважины по мере их готовности и техническую документацию на каждую скважину (включая паспорт скважины), отдельно по каждому блоку (согласно Технического задания).

2.4. ЗАКАЗЧИК обязуется рассмотреть и принять предоставленную документацию не позднее четвертого рабочего дня месяца следующего за отчетным путем подписания акта-сдачи приемки выполненных работ, либо направить в адрес ПОДРЯДЧИКА письменный мотивированный отказ от приемки выполненных работ и представленной документации. В случае не представления ПОДРЯДЧИКУ подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ либо письменного мотивированного отказа от приемки в сроки, предусмотренные настоящим пунктом Договора, выполненные объемы работ считаются принятыми ЗАКАЗЧИКОМ и подлежат оплате на условиях, предусмотренных Договором. Право на результат работ по сооружению технологических скважин переходит к ЗАКАЗЧИКУ с момента подписания акта приемки выполненных работ. ЗАКАЗЧИК обязуется к моменту начала работ подготовить площадки для проведения буровых работ (провести отвод земельных участков, очистить площадки от леса и пней, отсыпать (при необходимости) подъездные пути и т.д.).

2.5. Работы по Договору ПОДРЯДЧИК выполняет с использованием своих материалов, если иное Стороны не предусмотрят в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

2.6.	ПОДРЯДЧИК при выполнении работ по сооружению технологических скважин обязуется обеспечить выполнение на строительной площадке требований, предусмотренных законодательством РФ, норм и правил по промышленной безопасности, охране труда и технике безопасности, радиационной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды и земли, требований пожарной безопасности во время проведения работ на строительной площадке.

2.7. ПОДРЯДЧИК обязуется возместить ЗАКАЗЧИКУ по тарифам соответствующих поставщиков стоимость фактически потребленной в период с момента передачи ПОДРЯДЧИКУ по акту Строительной площадки и до даты подписания Акта приема-передачи Строительной площадки ЗАЗКАЗЧИКУ, электрической энергии. Количество потребленной электрической энергии определяется по показаниям соответствующих приборов учета.

Не позднее 25 числа каждого месяца уполномоченными представителями Сторон подписывается акт, в котором фиксируются показания приборов учета.

ЗАЗКАЗЧИК до 30 числа каждого месяца направляет ПОДРЯДЧИКУ Акт с указанием количества и стоимости потребленной энергии, а также счет на оплату.

Названные суммы оплачиваются ПОДРЯДЧИКОМ на основании счета ЗАКАЗЧИКА в течение 30 дней с даты выставления счета или по соглашению Сторон могут быть зачтены ЗАКАЗЧИКОМ при очередных платежах ПОДРЯДЧИКУ за выполненные Работы.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет _______________ (_________________________________) рублей, в т.ч. НДС 18% - ____________________ рублей, согласно Протоколу согласования цены на работы по капитальному ремонту эксплуатационных блоков ЗАО «Далур»  (Приложение № 2 к настоящему договору).

3.2.	Выполненные работы ЗАКАЗЧИК оплачивает ежемесячно на основании счетов-фактур ПОДРЯДЧИКА и актов приемки выполненных работ не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, при условии соблюдения ПОДРЯДЧИКОМ п.2.3. Договора. ПОДРЯДЧИК обязан предоставить ЗАКАЗЧИКУ счет-фактуру в сроки, установленные Налоговым Кодексом РФ.

3.3.	Обязательства ЗАКАЗЧИКА по оплате выполненных ПОДРЯДЧИКОМ и сданных в установленном настоящим договором порядке работ, считаются выполненными в момент поступления денежных средств на корреспондентский счет банка ПОДРЯДЧИКА.

4. КАЧЕСТВО РАБОТ

4.1. Качество работ должно соответствовать «Рабочей документации на сооружение технологических скважин», условиям Технического задания и удостоверяться паспортом на скважину, выданным ПОДРЯДЧИКОМ.

4.2. В случае отклонения отдельных показателей, установленных пунктом 4.1, решение о приемке скважины принимается комиссией с участием представителей ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.	Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, несет за это ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

- Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы - чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, обусловивших невозможность исполнения обязательств по настоящему договору.

- Сторона, выполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана незамедлительно письменно известить об этом другую Сторону и по ее требованию в разумный срок представить ей соответствующий документ, выданный региональной Торгово-промышленной палатой или ТПП Российской Федерации.

- В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему договору может быть отложено на срок действия указанных обстоятельств.

- Если срок обстоятельств непреодолимой силы превысит три месяца, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.2. Не урегулированный таким путем спор может быть передан в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1 ПОДРЯДЧИК обязан предоставить обеспечение исполнения своих обязанностей по уплате неустойки и возмещению убытков, связанных с нарушением предусмотренных предложением и конкурсной документацией обязательств.

В обеспечение исполнения Договора ПОДРЯДЧИК должен предоставить:

- безотзывную банковскую гарантию по форме Приложения  № 4, или другой форме, удовлетворяющей ЗАЗКАЗЧИКА, на следующих условиях:

а) срок действия гарантии – не ранее полного исполнения сторонами обязательств по договору плюс два месяца;

б) сумма гарантии – 10% от суммы договора;

в) гарант – российский банк, входящий в 50 крупнейших по размеру активов, имеющий офис в Москве;

г) документы, представляемые гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии, – копия претензии, расчет неустойки и/или убытков;

или

- обеспечительный платеж в размере 10% от суммы по Договору путем перечисления на счет ЗАКАЗЧИКА.

ЗАО «Далур»

ИНН 4506004751

р/с №40702810804330019058

БИК 047501964

к/с №30101810600000000964

ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ в г.Челябинске, г.Челябинск

Назначение платежа: «Перечисление обеспечительных платежей по Договору подряда №________ от «__» _______2012г., заключаемого в соответствии с процедурой закупки №_________. НДС не облагается».

Способ обеспечения исполнения Договора из перечисленных в настоящем пункте способов определяется ПОДРЯДЧИКОМ.

В случае непредставления обеспечения исполнения Договора с течение 2-х недель с момента подписания договора, ЗАКАЗЧИК имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления, а также потребовать уплаты штрафа в размере 5% от начальной цены Договора.

В случае надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору денежные средства, перечисленные ПОДРЯДЧИКОМ в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются ПОДРЯДЧИКУ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта об исполнении обязательств по Договору. Акт о надлежащем исполнении обязательств по Договору должен быть подписан в течение 3 (трех) месяцев с момента исполнения Поставщиком обязанности по поставке последней партии Товара по Договору и получения ПОДРЯДЧИКОМ указанного акта, подписанного со стороны ПОДРЯДЧИКА. Денежные средства возвращаются ПОДРЯДЧИКУ за вычетом суммы неустойки, убытков исчисленных ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с законом или Договором в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств. ЗАКАЗЧИК вправе приостановить подписание Акта до завершения процедур приемки Работ и/или его экспертизы или иных процедур, предусмотренных Договором для определения качества исполненных работ.

7.2. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон. Срок действия договора - до полного исполнения сторонами договора своих обязательств. Возникшие из условий договора обязательства действуют до момента их прекращения надлежащим исполнением или по другому основанию, предусмотренному законом.

7.3 Условия настоящего договора и цена работ могут быть изменены путем заключения Сторонами дополнительного соглашения в соответствующей письменной форме.

7.4 Документы, связанные с предметом настоящего Договора, признаются Сторонами конфиденциальными, поэтому такие документы и содержащиеся в них сведения могут быть переданы третьим лицам без согласия всех Сторон только в случаях, установленных законом. С целью обеспечения конфиденциальности этих сведений каждая из Сторон обязуется допустить к работе с вышеуказанными документами и сведениями только тех своих работников, которым они необходимы по роду служебных обязанностей.

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

| ЗАКАЗЧИК: ЗАО «Далур» 641750, Российская Федерация, Курганская обл., Далматовский район, с. Уксянское, улица Ленина, дом 42 телефон: 8(3522) 60-00-36, 60-00-39 факс: 8(3522) 60-00-34 e-mail: info@dalur.ru ИНН 4506004751, КПП 450650001, ОКПО 51137700, ОКОНХ 12314, ОКВЭД 12.00.11, р/с 40702810932090100157 в Курганском ОСБ № 8599 г.Курган БИК 043735650, к/с 30101810100000000650 ОГРН 1024501452140 Генеральный директор _________________ А.А. Дементьев М.П. | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору № 099/12-03/_______

от «____» февраля 2012 года

__________________                                            «УТВЕРЖДАЮ»

_____________________                                      Генеральный директор

____________________                                        ЗАО «Далур»

___________________ /__________/                   ___________________ А.А. Дементьев

«______» ________________2012 г.                    «_____» __________________2012 г.