|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала _______________/А.Б. Хазин |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

К запросу цен на оказание услуг спецтехникой на стройплощадке энергоблоков № 3,4 РоАЭС на 2014 год для нужд Волгодонского филиала ОАО «НИАЭП».

Наименование оказываемых услуг:

- Проведение ремонтных и профилактических работ на повреждениях при ликвидации аварий в сетях водоснабжения  и канализации.

- Раскопка траншей.

- Перевозка негабаритных грузов и опор линий электропередач.

- Проведение ремонтных и профилактических работ на воздушных линиях 6 кВ.

- Уборка дорог.

- Погрузка и вывоз мусора.

- Бетонирование выбоин на дорогах.

Срок оказания услуг: начало оказания услуг – в течение 5 дней с даты подписания договора: окончание оказания услуг - 31.12.2014 г.

| № п/п | Вид услуг | Тип техники | Количество дней | Количество часов в день | Количество часов всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевозка негабаритных грузов и опор линий электропередач | Длинномер 12 метров г/п 25 тн | 20 | 8 | 160 |
| 2 | Погрузка крупногабаритного строительного мусора на автомобили | Автокран г/п до 16 тн | 2 | 8 | 16 |
| 3 | Погрузка крупногабаритного строительного мусора на автомобили | Автокран г/п до 25 тн | 15 | 8 | 120 |
| 4 | Погрузка строительного мусора на автомобили | Погрузчик с ковшом (г/п 5 тн.; V=3 м3) | 20 | 8 | 160 |
| 5 | Проведение ремонтных и профилактических работ на воздушных линиях 6 кВ | Автовышка 18-22 м, ПСС 131 | 7 | 8 | 56 |
| 6 | Перевозка строительного мусора | Самосвал г/п до 21 тн | 10 | 8 | 80 |
| 7 | Перевозка бетона | Бетоносмеситель (V = 9 м3) | 2 | 8 | 16 |

Требования к оказываемым услугам:

- услуги должны оказываться в полном объеме и в срок, указанный в заявках Заказчика;

- спецтехника должна предоставляться своевременно, в соответствии с заявками Заказчика;

- услуги должны быть оказаны непосредственно организацией, заключившей договор.

Заместитель директора

по общим вопросам                                                                        О.П. Корнев

Начальник АХУ                                                                              А.В. Толпыгин

Начальник транспортного отдела                                                  П.Н. Бузуверов