- Часть 2 «Проект договора»

- ДОГОВОР ПОДРЯДА №

Санкт-Петербург	     				    		                      _____________ 2013 г.

Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора по общим вопросам Корнильева Владимира Борисовича, действующего на основании доверенности №  719-07/065-11 от 30.08.2011, с одной стороны, и «_______», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании _______ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола от ___________ рассмотрения и оценки _________ № _______ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется выполнить работы по замене стояков системы отопления в Административном корпусе  Заказчика (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) и Локальной сметой (Приложение № 4 к Договору).

  - Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, предусмотренном условиями Договора.

  - Качество Работ и используемых материалов должно соответствовать условиям Договора, ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям на данный вид Работ, установленным в Российской Федерации.

  - Наименование и содержание Работ, сроки выполнения Работ, требования к выполнению Работ, состав отчетной документации и требования к ней содержатся в Приложении № 1 «Техническое задание»  и  Приложении № 2 «График выполнения  работ».

  - Работы выполняются в Производственном корпусе Заказчика по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 82 (далее – Объект).

  - Срок выполнения работ:

Начало – в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора.

Окончание – в течение _____ рабочих дней с момента начала Работ.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ  И  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость Работ по Договору в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 4 к Договору) составляет _________ (_________________) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%)  ___________ (___________________) руб. 00 коп.

В стоимость Работ включены все издержки Подрядчика, необходимые для исполнения обязательств по Договору, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения Работ материалов и оборудования.

  - Цена Договора является твёрдой (ст.709, п.4 ГК РФ) и не подлежит изменению, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение Сторон в связи с изменением объемов Работ.

  - Оплата по Договору осуществляется путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета, выставленного Подрядчиком.

  - Расчет за выполненные Работы производится без авансового платежа в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

  - Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной надлежащим образом в момент списания суммы, указанной в п.2.1. Договора, с банковского счета Заказчика.

  - В течение 10 (десяти) банковских дней после выполнения Сторонами своих обязательств по Договору Подрядчик предоставляет Заказчику на оформление акт сверки расчетов по обязательствам, возникшим из Договора.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик приступает к выполнению Работ по Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

  - Конкретная дата и время начала Работ определяются согласно Графику выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

  - При выполнении Подрядчиком Работ по Договору Стороны руководствуются Приложением № 3 к Договору «Взаимоотношения сторон в области охраны труда».

  - При выполнении Работ по Договору Подрядчик обязуется:

- производить Работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору);

- обеспечить выполнение работ на территории Объекта с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны окружающей среды, иных норм действующего законодательства и нормативных актов органов федеральной и городской власти, нести ответственность за не соблюдение указанных норм с оплатой всех наложенных штрафов, в том числе с возмещением возникших убытков и ущерба;

информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на Объекте при производстве работ по Договору (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и. т. д.) и принимаемых решениях;

- нести ответственность за выполнение на Объекте Заказчика мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды в период выполнения Работ;

- обеспечить вывоз мусора с Объекта Заказчика;

- не позднее 10 (десяти) рабочих дней после завершения Работ по Договору вывезти с Объекта Заказчика принадлежащие ему временные сооружения и механизмы;

- вести Работы в соответствии с режимом работы Заказчика (понедельник-четверг с 8.30. до 16.30, пятница с 8.30 до 15.00, выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни по календарю); соблюдать на территории Заказчика внутриобъектовый режим;

- до подписания акта о приемке выполненных Работ (КС-2) за последний отчетный период передать Заказчику техническую и исполнительную документацию;

- по требованию Заказчика обеспечить сохранность и передачу на склад Заказчика ликвидных материалов и оборудования, образующихся при демонтаже и разборке строительных конструкций и оборудования.

  - Для выполнения Работ Заказчик обеспечивает необходимые условия для работы Подрядчика:

- обеспечивает доступ  на Объект сотрудников Подрядчика по единому согласованному списку, предоставляемому не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала Работ. Пропускной режим Заказчика не допускает прохода лиц, не имеющих российского гражданства;

- назначает на период проведения Работ ответственного представителя, уполномоченного решать вопросы, связанные с доступом в помещения, конкретным размещением оборудования;

- обеспечивает Подрядчика электрифицированным бытовым помещением для размещения бригады не менее ____ человек и складирования материалов.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Подрядчик ежемесячно, не позднее 25-го числа текущего месяца сдает Заказчику объём фактически выполненных в отчетном месяце Работ с предоставлением оформленных со своей стороны Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, оформленного в соответствии с НК РФ.

  - Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) обязан отправить Подрядчику подписанные со своей стороны документы или мотивированный отказ от приемки Работ.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения силами и за счет Подрядчика.

  - В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять выполненные Работы и оплатить их.

  - В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков/недоделок в выполненных Работах, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованный Сторонами срок.

  - Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Гарантия качества распространяется на все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору, и все материалы и оборудование, используемые Подрядчиком в ходе выполнения Работ,  действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспорте качества, и составляет не менее гарантии производителя.

  - Срок гарантии на выполненные по Договору Работы и установленное оборудование (материалы) составляет _______  месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) за последний отчетный период.

  - Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления Подрядчика Заказчиком о необходимости выполнения гарантийных обязательств. В случае необходимости замены неисправного оборудования, материалов в пределах гарантийного срока Подрядчик обязуется бесплатно производить замену неисправного оборудования и материалов на исправное аналогичное или с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками.

  - Гарантийный срок продлевается в соответствии со сроком устранения дефектов и подписании нового акта о приемке выполненных Работ.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и условиями Договора.

  - В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,5 % от стоимости Работ по Договору, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки.

  - В случае если просрочка составляет более 30 (тридцати) календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением Подрядчика без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления. В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении. При этом Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 30% от стоимости Работ по Договору, указанной в п. 2.1 Договора, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков, непокрытых таким штрафом.

  - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты за выполненные Работы  Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штрафную неустойку в размере 0,02 % от неоплаченной стоимости Работ  за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости Работ по Договору.

  - В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

  - В случае расторжения Договора в соответствии с п. 6.3 Договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

  - В случае причинения вреда имуществу Заказчика при выполнении Работ Подрядчиком последний обязан возместить Заказчику стоимость причиненного вреда в полном объеме.

  - Убытки, причиненные третьему лицу по вине Подрядчика, возмещаются Подрядчиком, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

  - Уплата штрафов и неустоек не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

  - Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения Договора, Стороны разрешают путем переговоров. Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде в двух экземплярах. Срок ответа на претензии - 20 дней с момента получения. При не достижении согласия споры и разногласия решаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном законодательством РФ.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых стороной событий чрезвычайного характера.

Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы. Если действие непреодолимой силы будет продолжаться более 60 (шестидесяти) дней, то Стороны дополнительно согласуют порядок дальнейшего исполнения Договора.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами  всех обязательств по Договору.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.

  - Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

В случае реорганизации Сторон их права и обязанности по Договору переходят к их правопреемникам.

  - Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней.

  - Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

  - Приложение № 1 – Техническое задание

  - Приложение № 2 – График выполнения работ

  - Приложение № 3 – Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

  - Приложение № 4 – Локальная смета.

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | - ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183 ИНН 7814417371, КПП 783450001 Банковские реквизиты: Р/с 4070 2810 8390 4000 2061 в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург К/с 3010 1810 2000 0000 0704 БИК 044030704 ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001 Тел.: 8 (812) 430-01-34 Факс: 8 (812) 430-03-93 e-mail: email@givnipiet.ru | Место нахождения: Почтовый адрес: ИНН _____________, КПП ___________ Банковские реквизиты: Р/сч _______________________ в _________________________ К/сч ___________________ БИК ______________________ ОКПО ___________________, ОГРН ____________________ ОКАТО __________________ Тел. ________________ Факс _________________ e-mail: ________________ |

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| Директор по общим вопросам |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| _______________ Корнильев В.Б. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение № 1

к Договору подряда №  _________________

от ______________

| УТВЕРЖДАЮ Директор по общим вопросам ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» _________________В.Б. Корнильев «____» _______________2013 г. | СОГЛАСОВАНО ____________________ /________________/ «____» _______________2013 г. |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

по замене стояков системы отопления Административного корпуса                             по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 82.

# Санкт-Петербург

2013

| № п/п | Серии ГОСТ | Наименование работ | Единица изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ЭТАП - Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1. | 32-62-75* ГОСТ | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб Ду=25мм | м/п | 770 |
| 2. | М-132 | Снятие существующих чугунных радиаторов, по 15 секций каждый | шт. | 130 |
| 3. | М-132 | Вынос существующих чугунных радиаторов и трубопроводов на территорию Административного корпуса | шт | 140 |
| 2 ЭТАП - Монтажные работы на 22 стояка |  |  |  |  |
| 4. | МС-140М | Установить чугунные радиаторы завода изготовителя. Кол-во секций в радиаторе принять по приложению № 1 к настоящему техническому заданию. Радиаторы, до начала монтажа должны быть сгруппированы по секциям, испытаны на герметичность (опрессованы) давлением, равным 1,5 рабочего давления на стенде. Высота радиаторов Н+500мм | шт. радиаторов | 132 |
| 5. | 22Б2П1 | На подводках к нагревательным приборам (подающим и обратном) установить шаровые краны | шт. | 300 |
| 6. | П.3.24 СНиП 3.05.01-85 | Стояки системы отопления проложить открыто на расстоянии 150мм от кромки оконного проема | мм | Ду25 |
| 7. | ГОСТ 3262-75* | Диаметры стояков, подводок к нагревательным при- борам и диаметры замыкающих участков принять равным смонтированным в натуре. Ду = 25мм Материал труб стояков, подводок и замыкающих участков принять трубы водогазопроводные легкие бесшовные. | м/п | 770 |
| 8. |  | Пробитие прохода трубопроводов системы отопления через перекрытия и перегородки с установкой гильз Øнар.35мм. | шт. | 140 |
| 9 |  | Нагревательные приборы, стояки и подводки к к нагревательным приборам окрасить масляной краской за два раза. | м/п | 900 |
| 10. |  | Установка хомутов на укреплении трубопроводов для Ду = 25мм | шт | 390 |
| 11. |  | Пятый этаж Помещения №№ 520, 522, 524, 526, 530, 542, 544, 546, 548, 545 Кол-во радиаторов Кол-во секций Кол-во кранов | шт. шт. шт. | 24 453 48 |
| 12. |  | Четвертый этаж Помещения №№ 420, 424, 424А, 424Б, 424В, 426, 440, 440А, 442, 443, 438, 444 Кол-во радиаторов Кол-во секций Кол-во кранов | шт. шт. шт. | 24 200 48 |
| 13. |  | Третий этаж Помещения №№ 320, 322, 324А, 324Б, 324В, 324Г, 324Д, 340, 352А, 352Б, 352В, 354, 356, 358А, 358, 355 Кол-во радиаторов Кол-во секций Кол-во кранов | шт. шт. шт. | 22 258 44 |
| 14. |  | Второй этаж Помещения №№ 220, 22, 224, 226, 230А, 230, 232, 244, 246, 248А, 248Б, 248В, 252, 247, 250 Кол-во радиаторов Кол-во секций Кол-во кранов | шт. шт. шт. | 20 106 40 |
| 15. |  | Первый этаж Помещения №№124, 126А, 126, 126Б, 126В, 126Г, 125, 125А, 125Б, 124, 121А, 120, 121Б, 123, 129Б, 129В, 151, 152, 150, 145Б, 147, 147А, 148А, 148, 149 Кол-во радиаторов Кол-во секций Кол-во кранов | шт. шт. шт. | 25 98 50 |
| 16. |  | Цокольный этаж Помещения №№ 062, 065, 066, 068, 069, 070, 072, 073, 018, 020, 027, 034, 033, 033А, 033Б, 033В, 033Г. Кол-во радиаторов Кол-во секций Кол-во кранов В резерв – количество кранов | шт. шт. шт. шт. | 17 85 34 36 |

На монтажные работы требуется: Радиаторов	-132 шт.

Секций	           -1200 шт.

Кранов	           -300 шт.

3 ЭТАП - Сдача выполненных работ Заказчику.

Начальник отдела 714				  	                    М.А.Пряников

Приложение № 2

к Договору подряда № _______________

«____»____________2013 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по замене стояков системы отопления Административного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

| № | Вид работ | Количество рабочих дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1 | Корпус № 1 (ул. Савушкина, 82) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 Этап (поставка материала) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 Этап (выполнение демонтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 Этап (выполнение монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 Этап (сдача выполненных работ заказчику) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Срок выполнения работ составляет ______ /____________/рабочих дней

(прописью)

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| Директор по общим вопросам |  |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |  |
| ______________________ Корнильев В.Б. |  | ______________________ Ф.И.О. |

# Приложение № 3

к Договору подряда № _____________

от «____»____________2013 г.

# Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из сторон несет самостоятельно.

# Права Заказчика:

- осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты;

- при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять Подрядчику  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;

- при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;

- в случае систематического нарушения Подрядчиком требований безопасности труда расторгнуть договор;

- принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения работ.

# Обязанности Заказчика:

- проводить с работниками Подрядчика вводный инструктаж;

- совместно с Подрядчиком оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории Заказчика;

- информировать Подрядчика о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Подрядчиком в связи с выполняемыми работами.

# Права Подрядчика:

- участвовать в проверках, проводимых Заказчиком;

- приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) Заказчиком обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.

# Обязанности Подрядчика:

- все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;

- соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;

- выполнять требования Заказчика об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;

- не допускать к выполнению работ на территории Заказчика работников, не прошедших у него вводный инструктаж;

- незамедлительно информировать Заказчика о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества Заказчика, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Заказчиком в связи с выполняемыми работами.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| Директор по общим вопросам |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| ______________________ Корнильев В.Б. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение № 4

к Договору подряда №  _______________

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор по общим вопросам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ______________/___________/ |  | _______________ В.Б.Корнильев |
| «_____»_____________ 2013 г. |  | «_____»_____________ 2013г. |

| ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ" Работы по замене стояков системы отопления Административного корпуса по адресу: СПб, ул. Савушкина, д.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: тех. решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительных работ |  |  |  | 1774,826 |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда |  |  |  | 358,224 |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Сметная трудоемкость |  |  |  | # 2539,98 |  |  |  |  |  | # чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в ценах 2000г с пересчетом на 01.2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Количество |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | эксплуата- ции машин |  |  |  | Всего |  | оплаты труда |  |  |  | эксплуата- ция машин |  | на единицу |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕРр65-19-002 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг (100 шт.) Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка: НР (16918 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (26896 руб.) СП (10758 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (26896 руб.) |  |  | 1,3 |  |  |  | 1622,35 1521,54 |  |  |  | 100,81 49,74 |  | 2109 |  | 1978 |  |  |  | 131 65 |  |  | 158 |  |  | 205,4 |  |  |
| 2 |  | ТЕРр65-01-001 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка: НР (22540 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (35835 руб.) СП (14334 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (35835 руб.) |  |  | 7,7 |  |  |  | 415 352,15 |  |  |  | 7,29 1,3 |  | 3196 |  | 2712 |  |  |  | 56 10 |  |  | 34,66 |  |  | 266,88 |  |  |
| 3 |  | ТЕРр69-09-001 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Вынос из помещений и очистка от строительного мусора (100 т мусора) Прочие работы: НР (2479 руб.): 78%*0,85 от ФОТ (3739 руб.) СП (1496 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (3739 руб.) |  |  | 0,14916 |  |  |  | 1901,02 1901,02 |  |  |  |  |  | 284 |  | 284 |  |  |  |  |  |  | 214,32 |  |  | 31,97 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5589 |  | 4974 |  | 187 75 |  |  |  |  |  | 504,25 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Индексы перехода в цены на январь 2013г. (ЦиСН 01-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053 (Поз. 1-3)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69700 |  | 65483 |  | 1626 987 |  |  |  |  |  | 504,25 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5305 |  | 4690 |  | 187 75 |  |  |  |  |  | 472,28 |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2013г. (ЦиСН 01-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65961 |  | 61744 |  | 1626 987 |  |  |  |  |  | 472,28 |  |  |  |
| Накладные расходы 74%*0,85 ФОТ (от 62 731) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 62 731) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472,28 |  |  |  |
| Прочие работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 |  | 284 |  |  |  |  |  |  |  | 31,97 |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2013г. (ЦиСН 01-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3739 |  | 3739 |  |  |  |  |  |  |  | 31,97 |  |  |  |
| Накладные расходы 78%*0,85 ФОТ (от 3 739) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 3 739) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,97 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504,25 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504,25 |  |  |  |
| Раздел 2. Прокладка трубопроводов, радиаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ТЕР18-03-001-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Установка радиаторов: чугунных (100 квт радиаторов и конвекторов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (42825 руб.): 128%*(0.9*0,85) от ФОТ (43735 руб.) СП (24684 руб.): 83%*(0.85*0,8) от ФОТ (43735 руб.) |  |  |  | 2,69 |  |  | 2551,32 954,12 |  |  |  | 480,28 44,75 |  | 6863 |  | 2567 |  |  |  | 1292 120 |  | 87,055 |  |  |  | 234,18 |  |  |
| 5 |  | ССЦ-03/2012 п.300-0555 стр.273 | Радиаторы чугунные МС-140М (кВт) Материалы в текущих ценах |  |  |  | 269 |  |  | 2015,97 |  |  |  |  |  | 542296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ТЕРр65-20-002 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 160 кг (100 радиаторов) Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы: НР (72555 руб.): 103%*0,85 от ФОТ (82873 руб.) СП (39779 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (82873 руб.) |  |  |  | 1,4 |  |  | 5104,19 4438,25 |  |  |  | 116,64 57,55 |  | 7146 |  | 6214 |  |  |  | 163 81 |  | 433 |  |  |  | 606,2 |  |  |
| 7 |  | ТЕРр65-22-002 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 160 кг внутри здания (100 приборов) Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка: НР (48923 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (77779 руб.) СП (31112 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (77779 руб.) |  |  |  | 1,4 |  |  | 4769,08 4219,78 |  |  |  |  |  | 6677 |  | 5908 |  |  |  |  |  | 399,6 |  |  |  | 559,44 |  |  |
| 8 |  | ТЕР16-02-001-03 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (55071 руб.): 128%*(0.9*0,85) от ФОТ (56241 руб.) СП (31742 руб.): 83%*(0.85*0,8) от ФОТ (56241 руб.) |  |  |  | 7,7 |  |  | 547,83 445,89 |  |  |  | 61,23 2,96 |  | 4218 |  | 3433 |  |  |  | 471 23 |  | 37,9155 |  |  |  | 291,95 |  |  |
| 9 |  | ТСЦ-103-0051 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм (м) Материалы в текущих ценах |  |  |  | 770 |  |  | 43,6 |  |  |  |  |  | 33572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ТСЦ-101-9690П Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Хомуты для крепления труб (шт) Материалы в текущих ценах |  |  |  | 390 |  |  | 5,16 |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ТСЦ-302-9230-134П Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Кран шаровый полнопроходной со стальной рукояткой, резьба внутренняя - внутренняя, латунный, давлением 4 мпа, диаметром д=25 мм (1") (шт) Материалы в текущих ценах |  |  |  | 300 |  |  | 90,12 |  |  |  |  |  | 27036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ТЕР16-07-005-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (10055 руб.): 128%*(0.9*0,85) от ФОТ (10269 руб.) СП (5796 руб.): 83%*(0.85*0,8) от ФОТ (10269 руб.) |  |  |  | 7,7 |  |  | 90,64 81,98 |  |  |  | 4,35 |  | 698 |  | 631 |  |  |  | 33 |  | 5,7615 |  |  |  | 44,36 |  |  |
| 13 |  | ТЕР13-03-002-04 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Огрунтовка трубопроводов за один раз: грунтовкой гф-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (1069 руб.): 90%*(0.9*0,85) от ФОТ (1553 руб.) СП (739 руб.): 70%*(0.85*0,8) от ФОТ (1553 руб.) |  |  |  | 1,232 |  |  | 376,59 79,51 |  |  |  | 7,48 0,16 |  | 464 |  | 98 |  |  |  | 9 |  | 6,1065 |  |  |  | 7,52 |  |  |
| 14 |  | ТЕР13-03-004-26 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Окраска трубопроводов и радиаторов эмалью пф-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (4360 руб.): 90%*(0.9*0,85) от ФОТ (6332 руб.) СП (3014 руб.): 70%*(0.85*0,8) от ФОТ (6332 руб.) |  |  |  | 4,09 |  |  | 1224,11 97,68 |  |  |  | 10,35 0,33 |  | 5007 |  | 400 |  |  |  | 42 1 |  | 8,809 |  |  |  | 36,03 |  |  |
| 15 |  | ТЕР46-03-010-01 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Пробивка толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (100 отверстий) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (270 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (321 руб.) СП (153 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (321 руб.) |  |  |  | 1,4 |  |  | 497,94 176,43 |  |  |  | 321,51 52,72 |  | 697 |  | 247 |  |  |  | 450 74 |  | 15,17 |  |  |  | 21,24 |  |  |
| 16 |  | ТЕР16-02-001-05 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Прокладка гильз из трубных труб диаметром: до 40 мм (100 м трубопровода) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (993 руб.): 128%*(0.9*0,85) от ФОТ (1014 руб.) СП (572 руб.): 83%*(0.85*0,8) от ФОТ (1014 руб.) |  |  |  | 0,14 |  |  | 550,15 445,89 |  |  |  | 61,23 2,96 |  | 77 |  | 62 |  |  |  | 9 |  | 37,9155 |  |  |  | 5,31 |  |  |
| 17 |  | ТСЦ-103-0053 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Трубы стальные диам 40 мм для гильз (м) Материалы в текущих ценах |  |  |  | 14 |  |  | 73,8 |  |  |  |  |  | 1033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ТЕРр69-04-003 Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных (100 отверстий) Прочие работы: НР (7733 руб.): 78%*0,85 от ФОТ (11664 руб.) СП (4666 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (11664 руб.) |  |  |  | 1,4 |  |  | 1144,96 631,97 |  |  |  | 2,11 1,04 |  | 1603 |  | 885 |  |  |  | 3 1 |  | 60,65 |  |  |  | 84,91 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 639399 |  | 20445 |  | 2472 300 |  |  |  |  |  | 1891,14 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 979796 |  | 288271 |  | 21819 3483 |  |  |  |  |  | 2035,73 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Прокладка трубопроводов, радиаторов : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4, 8, 12, 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11856 |  | 6693 |  | 1805 143 |  |  |  |  |  | 575,8 |  |  |  |
| Всего с учетом "пуск и регулировка ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12111 |  | 6894 |  | 1859 147 |  |  |  |  |  | 593,07 |  |  |  |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13862 |  | 8273 |  | 2231 176 |  |  |  |  |  | 711,68 |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2013г. (ЦиСН 01-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148636 |  | 108914 |  | 19396 2317 |  |  |  |  |  | 711,68 |  |  |  |
| Накладные расходы 128%*(0.9*0,85) ФОТ (от 111 231) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83%*(0.85*0,8) ФОТ (от 111 231) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 711,68 |  |  |  |
| Материалы в текущих ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5, 9-11, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7146 |  | 6214 |  | 163 81 |  |  |  |  |  | 606,2 |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2013г. (ЦиСН 01-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87879 |  | 81807 |  | 1417 1066 |  |  |  |  |  | 606,2 |  |  |  |
| Накладные расходы 103%*0,85 ФОТ (от 82 873) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 82 873) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,2 |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6677 |  | 5908 |  |  |  |  |  |  |  | 559,44 |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2013г. (ЦиСН 01-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82434 |  | 77779 |  |  |  |  |  |  |  | 559,44 |  |  |  |
| Накладные расходы 74%*0,85 ФОТ (от 77 779) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 77 779) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559,44 |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 13-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5471 |  | 498 |  | 51 1 |  |  |  |  |  | 43,55 |  |  |  |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5581 |  | 598 |  | 61 1 |  |  |  |  |  | 52,26 |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2013г. (ЦиСН 01-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38196 |  | 7873 |  | 530 13 |  |  |  |  |  | 52,26 |  |  |  |
| Накладные расходы 90%*(0.9*0,85) ФОТ (от 7 886) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70%*(0.85*0,8) ФОТ (от 7 886) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,26 |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697 |  | 247 |  | 450 74 |  |  |  |  |  | 21,24 |  |  |  |
| Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 321) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 321) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,24 |  |  |  |
| Прочие работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1603 |  | 885 |  | 3 1 |  |  |  |  |  | 84,91 |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2013г. (ЦиСН 01-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16005 |  | 11651 |  | 26 13 |  |  |  |  |  | 84,91 |  |  |  |
| Накладные расходы 78%*0,85 ФОТ (от 11 664) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 11 664) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,91 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1365867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2035,73 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Прокладка трубопроводов, радиаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1365867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2035,73 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 644988 |  | 25419 |  | 2659 375 |  |  |  |  |  | 2395,39 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1049495 |  | 353754 |  | 23445 4470 |  |  |  |  |  | 2539,98 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11982 |  | 10598 |  | 187 75 |  |  |  |  |  | 1031,72 |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2013г. (ЦиСН 01-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148394 |  | 139523 |  | 1626 987 |  |  |  |  |  | 1031,72 |  |  |  |
| Накладные расходы 74%*0,85 ФОТ (от 140 510) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 140 510) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1031,72 |  |  |  |
| Прочие работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1887 |  | 1169 |  | 3 1 |  |  |  |  |  | 116,88 |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2013г. (ЦиСН 01-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19744 |  | 15390 |  | 26 13 |  |  |  |  |  | 116,88 |  |  |  |
| Накладные расходы 78%*0,85 ФОТ (от 15 403) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 15 403) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,88 |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4, 8, 12, 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11856 |  | 6693 |  | 1805 143 |  |  |  |  |  | 575,8 |  |  |  |
| Всего с учетом "пуск и регулировка ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12111 |  | 6894 |  | 1859 147 |  |  |  |  |  | 593,07 |  |  |  |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13862 |  | 8273 |  | 2231 176 |  |  |  |  |  | 711,68 |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2013г. (ЦиСН 01-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148636 |  | 108914 |  | 19396 2317 |  |  |  |  |  | 711,68 |  |  |  |
| Накладные расходы 128%*(0.9*0,85) ФОТ (от 111 231) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83%*(0.85*0,8) ФОТ (от 111 231) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 711,68 |  |  |  |
| Материалы в текущих ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5, 9-11, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7146 |  | 6214 |  | 163 81 |  |  |  |  |  | 606,2 |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2013г. (ЦиСН 01-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87879 |  | 81807 |  | 1417 1066 |  |  |  |  |  | 606,2 |  |  |  |
| Накладные расходы 103%*0,85 ФОТ (от 82 873) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 82 873) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,2 |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 13-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5471 |  | 498 |  | 51 1 |  |  |  |  |  | 43,55 |  |  |  |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5581 |  | 598 |  | 61 1 |  |  |  |  |  | 52,26 |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2013г. (ЦиСН 01-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38196 |  | 7873 |  | 530 13 |  |  |  |  |  | 52,26 |  |  |  |
| Накладные расходы 90%*(0.9*0,85) ФОТ (от 7 886) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70%*(0.85*0,8) ФОТ (от 7 886) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,26 |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697 |  | 247 |  | 450 74 |  |  |  |  |  | 21,24 |  |  |  |
| Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 321) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 321) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,24 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1504090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2539,98 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270736 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1774826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2539,98 |  |  |  |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с учётом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: ___________________________/______________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coглacoвaно: ___________________________Т.А. Солодкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Haчальник группы: ___________________________Н.А. Минина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зам. начальника отдела: ___________________________Т.В. Кузнецова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coглacoвано: ___________________________М.А. Пряников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |