Приложение № 3

к договору поставки № ______

от «___» ____________ 201__ г

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ И ОБУЧЕНИЕ

Продавец обязуется произвести на площадках эксплуатирующей организации сборку, установку, пусконаладочные работы (в дальнейшем «ПНР»).

Покупатель обеспечивает специалистам Продавца подходящие помещения для размещения инструмента и спецодежды (их сохранность), а также предоставляет возможность использования телефона и факса.

Если невозможно обеспечить данные условия, необходимо оговорить способ ПНР индивидуально с ответственными работниками Продавца.

Продавец обязан начать ПНР только в случае, если Покупатель и эксплуатирующая организация обеспечат и в письменном виде подтвердят готовность к ПНР.

Продавец обязуется приступить к ПНР в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления о готовности.

Если к приезду специалистов Продавца на место ПНР не обеспечена готовность к ПНР по вине эксплуатирующей организации, то последняя обязана возместить Продавцу все расходы, связанные с приездом специалистов Продавца. В данном случае Продавец оставляет за собой право установить новый срок приезда специалистов на ПНР.

Под готовностью к ПНР до приезда специалистов понимается:

- Обеспечение Эксплуатирующей организацией готовности площадок для оборудования.

- Обеспечение Покупателем возможности Продавцом выгрузки Оборудования на месте проведения ПНР.

- Обеспечение Покупателем подачи электрической энергии, отвечающей установленной мощности Оборудования.

В случае не готовности к ПНР по вине Покупателя в течение 31 дня от даты поступления оборудования на склад Покупатель осуществляет окончательную оплату в размере 10% от стоимости договора по соответствующему Приложению к договору. При этом Продавец сохраняет свои обязательства по проведению ПНР.

Обучение персонала:

Продавец оборудования проводит обучение персонала Эксплуатирующей организации по работе на оборудовании в срок не менее 10 календарных дней. Обучение должен проводить специалист, сертифицированный производителем оборудования.

Приемка оборудования:

По окончанию ПНР осуществляется окончательная приемка Оборудования. Датой завершения ПНР является дата получения Покупателем извещения об окончании ПНР.

Составной частью приемки являются:

- комплектность Оборудования согласно договору;

- проверка работы на холостом ходу в течение восьми часов

- передача Продавцом Покупателю технологической и комплектовочной карты производства каждого вида производимой продукции.

Приемка завершается подписанием Акта сдачи-приемки оборудования в эксплуатацию и начинается течение гарантийного срока.

Покупатель обязуется по завершению пусконаладочных работ, окончательной приемки и обучения персонала подписать вышеуказанный Акт, либо письменно предоставить обоснованный отказ, в срок не позднее 10 календарных дней.

В противном случае Оборудование снимается с гарантийного обслуживания.

Срок сдачи-приемки оборудования в эксплуатацию 15 рабочих дней после завершения ПНР.

Подписи сторон:

| Покупатель: | Продавец: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ______________ /А.В. Белугин/ | Генеральный директор ______________ /________________/ |
| м.п. | м.п. |

Эксплуатирующая организация

Генеральный директор

ООО «НПП «Центр Пултрузии»

_________________Потанин П.Г.

м.п.