- 8.ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Форма и все условия проекта договора являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

ДОГОВОР  №

г. Мурманск                                                                                                    «___» ________20         г.

Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Рукши Вячеслава Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, ____________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по ремонту деталей бортовых гребных устройств а/л «50 лет Победы» (номенклатурная группа 2.19 – изготовление и ремонт деталей по 0-этапу (станочная обработка)) для нужд ФГУП «Атомфлот».

  - Содержание, этапы и сроки выполнения работы определяются в соответствии с согласованной сторонами Ведомостью исполнения работ (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью договора.

  - Исполнитель выполняет ремонтные работы с применением своих материалов, инструментов, оборудования и комплектующих изделий.

- Обязанности сторон

  - Исполнитель обязуется:

    - Выполнить все работы, предусмотренные настоящим Договором надлежащего качества в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и сдать работу Заказчику в сроки, согласованные сторонами в Ведомости исполнения работ (Приложение № 1).

    - Обеспечить выгрузку и погрузку автокраном ремонтируемого оборудования с борта и на борт судна.

  - Заказчик обязуется:

    - Самостоятельно, за свой счет обеспечить доставку и вывоз ремонтируемого оборудования на территорию Исполнителя.

    - Принять выполненные работы (этапы работ) в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

    - Оплатить выполненные работы (этапы работ) в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

- Порядок сдачи и приемки работ

  - Приемка и оценка выполненных работ производится в соответствии с Ведомостью исполнения работ, являющейся Приложением №1 к настоящему договору.

  - Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения работ по договору (этапу) направляет Заказчику акт сдачи-приёмки работ (этапа работ). После подписания акта сдачи-приёмки работ (этапа работ) обеими сторонами Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня направляет счёт-фактуру Заказчику. Исполнитель имеет право в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты завершения работ (этапа работ) предоставить по факсу копии документов с последующим предоставлением оригиналов.

  - Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения акта сдачи-приемки работ (этапа работ) направляет Исполнителю подписанный и скрепленный печатью акт сдачи-приемки работ (этапа работ) или мотивированный отказ от приемки работ (этапа работ) с приложением перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

  - В случае досрочного выполнения Исполнителем работ (этапа работ), по письменному заявлению Исполнителя, Заказчик может принять работу в порядке, установленном настоящим разделом, произвести ее оплату.

  - Датой исполнения обязательств Исполнителя по выполнению работы в целом (этапа) является дата, указанная в акте сдачи-приемки работ (этапа работ).

  - Сроки выполнения работ (этапов работ) по договору, приведенные в Ведомости исполнения работ (Приложение № 1), могут изменяться по взаимному соглашению Сторон в зависимости от плана-графика докования а/л «50 лет Победы» и оформляются дополнительным соглашением к договору.

- Цена работ и порядок расчетов

  - Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору, составляет               ________________ (_________________________) руб. __ коп кроме того НДС 18% - ________________ (______________________) руб. __ коп., итого с НДС - ____________ (________________) руб. __ коп. и включает в себя стоимость работ по этапам:

1 этап –  ___________________ (___________________________) руб. __ коп.,

кроме того НДС 18% - __________________ (____________________) руб. __ коп.,

итого с НДС – _________________ (__________________________) руб. __ коп.;

2 этап –  ___________________ (___________________________) руб. __ коп.,

кроме того НДС 18% - __________________ (____________________) руб. __ коп.,

итого с НДС – _________________ (__________________________) руб. __ коп.;

  - Расчеты за выполненные работы (этапы работ) производятся в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (этапа работ) и получения Заказчиком счета-фактуры.

  - По результатам дефектации Заказчик вправе отказаться от выполнения части работ с соответствующим уменьшением цены договора. В случае прекращения работ по настоящему договору по соглашению Сторон или по инициативе Заказчика, последний обязан оплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до прекращения работ.

  - Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.

  - Исполнитель обязан представлять подписанные акты сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки), составленные на последний день прошедшего квартала в соответствии с Приложением №2 к настоящему договору в 2 (двух) экземплярах.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Исполнителю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Исполнителя подписанный протокол разногласий.

- Ответственность  сторон

  - Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, производит необходимые доработки и устраняет дефекты в работе, допущенные по его вине.

  - Ни одна из Сторон не несёт ответственности за полное или частичное невыполнение, или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, если это вызвано форс-мажорными обстоятельствами, к каковым, в том числе относятся: стихийные бедствия, пожары, военные действия, гражданские волнения, акты органов государственной власти, делающими невозможными исполнения обязательств по договору на срок действия указанных событий или их последствий. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее 3 (трех) дней с момента наступления указанных обстоятельств с приложением соответствующих документов, удостоверяющих фактическое наступление данных обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на них в дальнейшем.

  - Исполнитель имеет право привлекать для выполнения работ по настоящему договору третьих лиц по своему усмотрению и гарантирует наличие у них всех разрешительных документов, в том числе предоставляющих право заниматься трудовой деятельностью на территории Российской Федерации, и несет полную ответственность за несоблюдение действующего законодательства РФ (в т.ч. миграционного), а также санитарно-эпидемиологических требований в этой части.

  - Все споры, возникающие между Сторонами при заключении, изменении, расторжении и выполнении настоящего договора рассматриваются в Арбитражном суде Мурманской области.

- Штрафные санкции

  - В случае нарушения сроков окончания работ (этапов работ) Заказчик вправе потребовать от Исполнителя выплаты пени в размере 0,1 % от стоимости работ (этапа работ) за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости договора.

  - За нарушение настоящего договора в части соблюдения сроков оплаты выполненных работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы неоплаченного долга.

  - Применение штрафных санкций, в соответствии с п.п. 6.1., 6.2., не дает право Сторонам прекращать действие этого договора, либо отказываться от выполнения каких либо его условий.

  - Исполнитель не вправе удерживать имущество Заказчика для обеспечения своих требований к Заказчику.

  - В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков.

- Срок действия договора

  - Настоящий договор вступает в силу после подписания его обеими сторонами и действует по 30 мая 2014 года, а в части взаимных расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

- Заключительные положения

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством РФ.

  - Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу (факс Исполнителя: _____________, факс Заказчика: 8(815-2)55-33-25, 55-34-24) или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

  - Исполнитель гарантирует, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленные с адреса электронной почты Исполнителя @@@ на адреса электронной почты Заказчика: general@rosatomflot.ru (далее – Сведения) являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное представление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

  - Подписанием настоящего договора, Исполнитель гарантирует, что не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

  - Исполнитель обязуется в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Договора, представить Заказчику документы, подтверждающие соответствие требованию пункта 8.5. настоящего Договора, а именно:                                                                                                                                                                                                       -  копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии с требованием пункта 10.6. настоящего Договора.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно представляются:

-    копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Исполнителя не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

-   копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

  - Исполнитель обязуется в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора, представить Заказчику документы, подтверждающие соответствие требованию пункта 8.5. настоящего договора, а именно:

-    копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:

-   копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

-   копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

  - В случае непредставления Исполнителем документов в соответствие с пунктом 8.6. настоящего договора либо в случае выявления Заказчиком по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, указанный в пункте 8.5. настоящего договора, Заказчик вправе расторгнуть заключенный договор.

  - В случае изменения платежных реквизитов, адресов, других организационно-правовых изменениях стороны незамедлительно уведомляют друг друга об этом путем направления письма за подписью руководителя организации Исполнителя или Заказчика, содержащего полные и точные сведения о новых адресах, платежных реквизитах и иных организационно-правовых изменениях.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  - Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

    - Ведомость исполнения работ по договору (Приложение №1).

    - Форма акта сверки (Приложение №2).

- Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК ФГУП «Атомфлот» 183017, г.Мурманск-17. Банковские реквизиты: ИНН/КПП 5192110268/519950001 ОГРН: 1025100864117 р/с 40502810841000170001 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ №8627 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.МУРМАНСК Корр./с 30101810300000000615 БИК 044 705 615 Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» ___________________ В.В. Рукша М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору № ___________ от «___»___________20___ г.

Ведомость исполнения работ

к договору № ___________ от «___» _________ 20    г.

на выполнение работ по ремонту деталей гребных и дейдвудных устройств

левой и правой валовой линии а/л «50 лет Победы»

| №№ п/п | Перечень этапов работы | Сроки исполнения |  | Цена (руб.) | Документы, предоставляемые по окончании выполнения работ (этапа работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1. | 1 этап 1. Носовой и кормовой дейдвудные подшипники бортовой валовой линии - 1 компл. Втулки из двух половин, ф 990мм (фланец ф1130мм), материал ЛМц 58-2Л: носовая L=2000мм (вес 2180кг) – 1шт. и кормовая L=3500мм (вес 3690кг) – 1шт. будут предоставлены заказчиком. - демонтаж старых капролоновых планок, калибровка (обработка, при необходимости) пазов 2-х нижних половин (полувтулок) дейдвудных подшипников пр. 10521 - набор тордоновыми планками нижних половин по инструкции завода изготовителя, расточка подшипников под номинальный зазор с гребным валом; 2. Тордоновые планки набора – 53х24х500мм – 220 шт. доработка, подгонка по пазам полувтулок подшипников, обеспечение необходимого натяга в пазах. | 08.05.2014 г. | 25.05.2014 г. |  | Акт сдачи-приемки работ (этапа работ), счет-фактура |
| 2. | 2 этап 1. Носовой и кормовой дейдвудные подшипники бортовой валовой линии - 1 компл. Втулки из двух половин, ф 990мм (фланец ф1130мм), материал ЛМц 58-2Л: носовая L=2000мм (вес 2180кг) – 1шт. и кормовая L=3500мм (вес 3690кг) – 1шт. будут предоставлены заказчиком. - демонтаж старых капролоновых планок, калибровка (обработка, при необходимости) пазов 2-х нижних половин (полувтулок) дейдвудных подшипников пр. 10521 - набор тордоновыми планками нижних половин по инструкции завода изготовителя, расточка подшипников под номинальный зазор с гребным валом; 2. Тордоновые планки набора – 53х24х500мм – 220 шт. доработка, подгонка по пазам полувтулок подшипников, обеспечение необходимого натяга в пазах. | 12.05.2014 г. | 30.05.2014 г. |  | Акт сдачи-приемки работ (этапа работ), счет-фактура |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС |  |  |  |  |

Заказчик 	                                                                                Исполнитель

Генеральный директор  ФГУП «Атомфлот»

_________________ В.В.Рукша                                                       ________________________

Приложение № 2

к договору № __________ от ___.___.201__ г.

| ФОРМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АКТ СВЕРКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На бланке Поставщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | взаимных расчетов между НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА и ФГУП "Атомфлот" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по договору № ________ от __.__.20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по состоянию на ____(дата)____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, Должность, НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА, Ф.И.О., с одной стороны и Главный бухгалтер ФГУП "Атомфлот"_____________________, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По данным НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По данным ФГУП "Атомфлот" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обороты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обороты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дебет |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дебет |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сальдо на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обороты за период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сальдо на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА в результате сверки на__________ (дата) сальдо в пользу НАИМЕНОВАНИЕ СТОРОНЫ в сумме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По данным ФГУП "Атомфлот" в результате сверки на _________(дата) сальдо в пользу НАИМЕНОВАНИЕ СТОРОНЫ сумме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФГУП "Атомфлот" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  | (подпись.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  | (подпись.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Просим подтвердить выведенное нами сальдо. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Один экземпляр акта, с подтверждением сальдо или высказанными разногласиями, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заверенный печатью и подписями вернуть в наш адрес: _____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Ф.И.О. Телефон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ПОКУПАТЕЛЬ Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» ___________________ В.В. Рукша | ПОСТАВЩИК ___________________ |
| --- | --- |