Приложение №2

к Договору № _____

от «___» _______2011 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по теме:

«Разработка конструкции и испытание кассетного фильтра для улавливания радионуклидов легколетучих продуктов деления»
	№ эта-па
	№ этапа,

Наименование этапа,

содержание работ этапа
	Результат (что предъявляется)


	Сроки выполнения с учетом времени на сдачу этапов и работы в целом (месяц, год)
	Стоимость этапа, (тыс. рублей)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Подготовка экспериментального оборудования газового стенда и его тестирование
	Акт о подготовке газового стенда
	Дата подписания договора – 15.07.2011
	

	2
	Разработка конструкции кассетного фильтра для улавливания радионуклидов легколетучих продуктов деления при пуске пирохимической установки комплекса защитных камер К-16 и К-09
	Научно-технический отчет (промежуточный), конструкторская документация.
	Дата подписания договора – 10.08.2011
	

	3
	Испытание партии экспериментальных образцов кассетного фильтра на газовом стенде с использованием иммитаторов легколетучих продуктов деления и на комплексе защитных камер К-16 и К-09 при подготовке отработавшего ядерного топлива к переработке. Подготовка отходов передела «подготовки отработавшего плотного топлива» к окончательному захоронению


	Научно-технический отчет (промежуточный)
	01.08.2011 – 10.10.2011
	

	4
	Подготовка итогового отчёта
	Научно-технический отчет (заключительный), отчет о патентных исследованиях, сведения о РНТД
	26.09.2011 -

10.10.2011
	

	
	Итого:
	
	
	



Заказчик:


Директор


ОАО «ГНЦ НИИАР»








_________________В.М. Троянов


м.п.





Исполнитель:














__________________И.О. Фамилия


м.п.








