Договор подряда №

г. Москва								             «    »  октября  2013 г.

Открытое внешнеэкономическое акционерное общество «Техснабэкспорт», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице  Управляющего делами Бреймаера Виктора Викторовича, действующего на основании доверенности № 6/8/2013-Н от 24.07.2013, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________, именуемое в  дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить из своих материалов, собственными силами и средствами работы по текущему ремонту офисных помещений, мест общего пользования   в административном здании, расположенном по адресу: г. Москва, Озерковская наб., дом 28, стр. 3, в соответствии с условиями Договора,  а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Виды работ, производимые Подрядчиком, их объем и стоимость устанавливаются в Смете  (Приложение №2), утверждаемых  Заказчиком, являющихся  неотъемлемой частью Договора.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы  в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания этапов (видов) работ более, чем на 5 (пять) дней по отношению к датам, указанным в Графике производства работ (Приложение №3), Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, законодательством РФ. При выполнении работ Подрядчик обязан использовать материалы, имеющие сертификаты соответствия требованиям действующих в РФ национальных технических регламентов, а также технических регламентов Таможенного союза.

2.1.3. Подрядчик обязан вывезти в пятидневный срок со дня приемки работ (с даты подписания Акта приемки выполненных работ) принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и прочие предметы, используемые последним для производства работ, а также строительный мусор, образовавшийся в результате производства работ.

2.1.4. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.5. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм, технических условий и законодательства РФ.

2.1.6.Гарантировать качественное выполнение вышеуказанных работ квалифицированными рабочими-исполнителями. Выполнение работ производится только лицами, имеющими гражданство РФ.

2.1.7. Обеспечить рабочих-исполнителей индивидуальными защитными средствами и контрольно-измерительными приборами в необходимом объеме.

2.1.8. При производстве работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение рабочими-исполнителями пропускного и внутреннего режима, установленного в здании, расположенном по адресу: г.Москва, Озерковская наб., д.28,стр.3, а также правил пожарной безопасности.

2.1.9. Производить ремонтные работы в будни с 20-00 по 07.00, в выходные и праздничные дни.

2.1.10. Подрядчик не должен иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (1-ое полугодие текущего года).

Для подтверждения соответствия требованию, указанному в абз.1 настоящего пункта Договора, Подрядчик обязан в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты оплаты авансового платежа за 1-ый этап работ, указанной в п.4.2. Договора, представить Заказчику следующие документы:

- копию справки об исполнении Подрядчиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до даты заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии с требованием абз. 1 настоящего пункта Договора.

При наличии в указанной выше справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Подрядчиком дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до даты заключения Договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

2.1.11. Оплата авансового платежа в сроки, установленные Договором, осуществляется Заказчиком только при условии предоставления всех подтверждающих документов, указанных в пункте 2.1.10. Договора. При этом Заказчик вправе не производить выплату авансового платежа в случае непредставления Подрядчиком всех указанных подтверждающих документов.

2.1.12. Кроме того, Стороны согласовали, что Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае непредставления Подрядчиком всех подтверждающих документов, указанных в пункте 2.1.10. Договора, либо в случае выявления по представленным документам у Подрядчика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, определенный в абз. 1 пункта 2.1.10. Договора.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в административное здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 25, стр. 1.

2.2.2. Предоставить помещение для складирования и хранения строительного материала, оборудования и инструмента, а также для переодевания в спец. одежду бригады рабочих.

2.2.3.Своевременно указывать представителям Подрядчика на недостатки выполняемых работ и  изменения, необходимость которых выявляется в ходе выполнения работ по Договору.

2.2.4. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном Договором.

2.2.5. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Договора, либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.3.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, не входящей в сумму аванса. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

2.4. По письменному требованию одной из Сторон Стороны обязаны произвести сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора, и подписать Акт сверки в 2-х экземплярах, либо составить протокол разногласий.

Сторона, получившая требование о проведении сверки расчетов по Договору с приложением Акта сверки от другой Стороны, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения данного требования подписывает предоставленный Акт сверки и возвращает один экземпляр другой Стороне, либо, при наличии разногласий, направляет в адрес другой Стороны протокол разногласий.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются Подрядчиком в 2 этапа:

I этап –

II этап –

согласно Графику производства работ (Приложение №3).

3.2.  Подрядчик имеет право сдать работы досрочно по согласованию с Заказчиком.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ

4.1. Стоимость работ составляет  _______________ рублей, с учетом НДС 18%, включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, а также все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Стоимость и виды работ отражаются в Сметах, утвержденных Заказчиком (Приложение №2).

4.2 Оплата по безналичному расчету, поэтапно:

- аванс 50% от стоимости работ 1-го этапа, что составляет ______________________ (_____________________) рублей, в том числе НДС 18%, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Договора, на основании выставленного счета, окончательный расчет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами Акта приемки выполненных работ по первому этапу, на основании выставленного счета;

- аванс 50% от стоимости работ 2-го этапа, что составляет ______________________ (_____________________) рублей, в том числе НДС 18%, за 3 (три) рабочих дня до начала работ по второму этапу, на основании выставленного счета и подписанного сторонами Акта приемки выполненных работ по 1-му этапу, окончательный расчет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами Акта приемки выполненных работ по второму этапу, на основании выставленного счета.

4.2.1. Авансирование работ производится при условии предоставления банковской гарантии на сумму аванса каждого этапа работ, согласно п.4.2.2., выданной (действительной) на срок действия Договора. Кредитная организация, выдающая гарантии, должна быть предварительно одобрена Заказчиком. Кроме того, Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком текст банковских гарантий.

4.2.2. Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора передать по акту приема-передачи документов (форма акта установлена в Приложении №4) безотзывную гарантию банка Подрядчика  о возврате Заказчику суммы  авансового платежа 1-го этапа работ в полном объеме  в случае не выполнения или ненадлежащего выполнения  Подрядчиком работ по Договору.

За 3 (три) рабочих дня до начала 2-го этапа работ Подрядчик обязуется передать по акту приема-передачи документов (форма акта установлена в Приложении №4) безотзывную гарантию банка Подрядчика  о возврате Заказчику суммы  авансового платежа 2-го этапа работ в полном объеме  в случае не выполнения или ненадлежащего выполнения  Подрядчиком работ по Договору.

4.3. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению Сторон.

4.4. Подрядчик вправе требовать увеличения цены работы, а Заказчик - ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом и Договором.

4.5. В случае невыполнения (ненадлежащего выполнения) обязательств Подрядчиком в срок, предусмотренный Договором, Подрядчик обязуется осуществить возврат Заказчику денежных средств, перечисленных в качестве авансового платежа по п.4.2. Договора, в срок не позднее 10 банковских дней с момента направления письменного требования Заказчика об осуществлении такого возврата.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания производства работ (согласно п.3.1. Договора), Подрядчик предоставляет Заказчику  Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и счет-фактуру.

5.2. Заказчик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней подписать соответствующий Акт приемки выполненных работ или предоставить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

5.3. В случае наличия замечаний к выполненным работам, Заказчик вправе не подписывать Акт приемки выполненных работ и потребовать безвозмездного устранения недостатков в срок, им установленный, или отказаться от исполнения Договора.

5.4. Акт приемки выполненных работ подписывается Сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из Сторон, об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

5.5. Обязанность Подрядчика по выполнению работ считается исполненной надлежащим образом с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ без замечаний.

5.6. Результаты работ передаются Заказчику по Акту приемки выполненных работ.

5.7. Подрядчик обязуется вместе с Актом приемки выполненных работ предоставить Заказчику сертификаты соответствия требованиям действующих в РФ национальных технических регламентов, а также технических регламентов Таможенного союза на использованные материалы.

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1.Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы,  представляется Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил, и составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки выполненных работ.

6.2.Устранение всех дефектов, обнаруженных в течение указанного периода, производится Подрядчиком без дополнительной оплаты, если таковые не являются следствием противоправных действий со стороны третьих лиц, стихийных бедствий или нарушения правил эксплуатации зданий и помещений.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

7.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

7.3. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

7.4. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине не сохранность предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося в помещении. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или, при невозможности этого, возместить Заказчику убытки.

7.5. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

7.5.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

7.5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу стоимости (п.4.1. Договора).

7.5.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Если отступления в работе от условий Договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят Заказчиком.

7.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования до момента подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ несет Подрядчик. Право собственности на материалы, предоставленные в связи с выполнением работ, переходит к Заказчику с даты подписания Акта приемки выполненных работ.

7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.9. При просрочке оплаты работы Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

7.10. При просрочке выполнения работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0.05% от стоимости невыполненной работы за каждый день просрочки.

7.11. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7.12. Подрядчик гарантирует наличие всех предусмотренных законодательством Российской Федерации лицензий (разрешений), необходимых на производства работ по Договору, как со своей стороны, так и в отношении привлекаемых к исполнению Договора третьих лиц. В случае несоблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы, понесенные последним, связанные с таким нарушением гарантий.

7.13. Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение требований охраны труда работниками Подрядчика возлагается на Подрядчика. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и всякого рода расходов в случае возникновения смертельных и тяжелых исходов в процессе выполнения работ по Договору в отношении персонала Подрядчика, также возмещение всех расходов Заказчика, понесенных им в связи с нарушением своих обязательств по настоящему пункту Договора. В случае возникновения претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц, независимо от их характера, Заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности, если нет доказанной вины Заказчика.

7.14. Подрядчик в период работ, демонтажа и монтажа оборудования,  несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ, такие, как телефония, компьютерная сеть, электропитание и освещение, охранно–пожарная сигнализация и т.д.

7.15. В процессе проведения работ не допускается срабатывание системы пожарной сигнализации, подрядчик обязан согласовать проведение работ с эксплуатирующими службами.

7.16. Исполнитель обязан информировать службу охраны труда Заказчика о каждом несчастном случае при производстве работ, повлекшим потерю трудоспособности или гибели работника Исполнителя.

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, в т.ч. природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

8.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или Договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. Договор может быть расторгнут досрочно:

9.2.1. По письменному соглашению Сторон.

9.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от исполнения Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или Договором, причем  упущенная выгода Подрядчика при таком расторжении не подлежит возмещению со стороны Заказчика.

9.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

9.2.4. В случае расторжения Договора по инициативе одной Сторон, Стороны должны провести все взаимные расчеты. Взаиморасчеты производятся с учетом выполненных работ Подрядчиком по Договору и суммы перечисленного аванса Заказчиком, согласно п. 4.2 Договора.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются Сторонами в Арбитражном суде г. Москвы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

11.3. Уведомление, сообщения и иные документы, передаваемые Сторонами в рамках Договора, считаются переданными надлежащим образом и полученными адресатом:

а) в момент вручения адресату, если оно направлено нарочным/курьером;

б) по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено адресату заказным почтовым отправлением с уведомлением  о вручении или телеграфом.

11.4. Настоящим Стороны уведомлены и дают свое согласие на размещение Договора в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иными нормативно-правовыми актами в открытом доступе на официальных сайтах по закупочной деятельности и системе SAP SRM.

11.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора в случае нарушений требований трудового законодательства и правил по охране труда со стороны Исполнителя, приведших к травматизму с тяжелыми и/или смертельными последствиями.

11.6. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

11.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Cторон.

К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

# - Приложение №1 «Техническое задание на выполнение ремонтных работ

# в здании по адресу Озерковская наб., д.28 стр.3»;

- Приложение №2 «Сметы №№  »;

- Приложение №3 «График производства работ»;

- Приложение №4 «Форма акта приема-передачи документов»

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:   ОАО «Техснабэкспорт»

Юридический адрес:   115184, г.Москва, Озерковская наб., д.28, стр.3

Фактический адрес:     115184, г.Москва, Озерковская  наб., д.28, стр.3

ИНН 7706039242 / КПП 997450001

р/с. 40702810900000092313в ГПБ (ОАО), г. Москва

к/с 30101810200000000823

БИК 044525823

Подрядчик:

Подписи сторон

| Заказчик | Подрядчик |  |
| --- | --- | --- |
| ОАО «Техснабэкспорт» Управляющий делами ____________________/В.В. Бреймаер/ | ___________________/____________ / |  |

Приложение №1                                                                                                                                                                     к Договору №__________

от _______

Техническое задание

на выполнение ремонтных работ в офисных помещениях здания на Озерковской набережной, д.28, стр.3

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение ремонтных работ в офисных помещениях здания на Озерковской набережной, д.28, стр.3

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

- Частичная шпатлевка стен, потолков, колонн, дверных и оконных откосов; - Грунтовка стен, потолков, колонн, дверных и оконных откосов; - Окраска стен, потолков, колонн, дверных и оконных откосов; - Замена потолочных плиток; - Замена ковролина; - Установка отбойных досок на стены; - Защита мебели, перемещение мебели, уборка помещений, вывоз строительного мусора.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Место выполнения работ - офисные помещения бизнес-центра «Аквамарин-2» по адресу: г. Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр.3. Бизнес-центр «Аквамарин-2» представляет собой 11-этажный офисный комплекс, два этажа которого – подземная парковка. Объект сдан в эксплуатацию в 2008 году. Общая площадь – 15969,7 кв.м.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

В объем работ входит стоимость материалов, погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов на место проведения работ; погрузка, переноска и вынос строительного мусора (вывоз мусора осуществляется Подрядчиком). Для доставки/вывоза грузов используется транспорт Подрядчика. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком График производства работ с указанием дат начала и окончания этапов (видов) работ. Подрядчик не вправе приступать к выполнению работ без согласования Заказчиком Графика производства работ. Подрядчик обязан обеспечить рабочих-исполнителей рабочей одеждой, индивидуальными защитными средствами и инструментами в необходимом объеме; Подрядчик работ должен привлекать к работам квалифицированный инженерно-технический персонал и обученный, аттестованный персонал рабочих специальностей, требуемых для производства работ; Подрядчик работ обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса; Подрядчик в период ремонтных работ несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ, как телефония, компьютерная сеть, электропитание и освещение, охранно-пожарную сигнализацию и т.д.; При необходимости демонтажа пожарно–охранных извещателей необходимо согласование с эксплуатирующей организацией. В процессе проведения работ не допускать срабатывания систем; Подрядчик обязан вывезти в 5-ти дневный срок со дня приемки работ (с даты подписания Акта приемки выполненных работ) принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и прочие предметы, используемые последним для производства работ, а также строительный мусор, образовавшийся в результате производства работ;

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ведомость физических объемов работ приведена в Приложении 1. Требования к месту выполнения работ: - работы по ремонту офисных помещений производить в рабочие дни c 20:00 до 7:00, в выходные и праздничные дни; - выполнение работ производится только лицами, имеющими гражданство РФ. Для определения точного объема работ и составления сметы Заказчик предоставляет возможность осмотра соответствующих систем здания. Порядок осмотра – с 12-00 до 17-00 ежедневно, по предварительному согласованию с Заказчиком не менее, чем за один день (кроме субботы, воскресенья).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

При производстве работ Подрядчиком должны использоваться изделия и материалы российского или импортного производства в соответствии с Таблицей 2. При использовании аналогов необходимо приложить паспорта заводов-изготовителей материалов и/или изделий, сертификаты и другие документы, подтверждающие соответствие характеристикам, указанным в Таблице 2. Таблица 2 Ведомость материалов № п.п; Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.); Единица измерения; Количество. 1; Грунт глубокого проникновения: Tiefgrund либо аналог (не горючий, экологически чистый продукт с нейтральным запахом, плотность - 1.0 0.05 г/см3, время высыхания - не более 2 часов, срок хранения – не менее 12 месяцев в запечатанной упаковке, расход в 1 слой - 1 л до 10 кв.м.); кв.м.; 6114,44. 2; Шпаклевка финишная: Sheetrock либо аналог (не токсичная, без запаха, без асбеста, для работ по гипсу, бетону и камню, белого цвета, плотность - 1,65кг/л, срок хранения – не менее 9 месяцев, средний расход при слое 1мм - не более 68 кг на 100м2); кв.м.; 1780,7. 3; Водоэмульсионная краска: Bradite Acrylic Matt либо аналог (цвет – белый, степень блеска – матовая, растворитель – вода, расход - 14 кв. м./л при тсп 25-30 мкм, до 70 кв.м. на 5 литров в зависимости от шероховатости и пористости поверхности, стойкость к истиранию - 10 тыс. проходов, плотность - 1,38 кг/л, сухой остаток - 34% приблизительно, способ нанесения - кисть, валик, распылитель, не требует использования предварительного грунта, препятствует образованию плесени и грибка, обладает паропроницаемостью, устойчивостью к уф-излучению, не содержит химических растворителей и аммиака, соответствует гост 12.1.007-76); кв.м.; 6211,86. 4; Клей для ковролиновой плитки: Tiefgrund либо аналог (состав - специальная дисперсия с добавками, цвет – белый, удельный вес - 1,02 кг/л, температура эксплуатации - до +50 градусов цельсия, использования стульев на роликах – пригоден, возможность приложения нагрузки - сразу после укладки, температура основания для применения - от +5 до + 30 градусов Цельсия); кв.м.; 16,5. 5; Ковролин: Desso Libra lines 9950 или аналог (Тип ворса - тафтинговая разноуровневая петля, нить - олиамид 6.6, масса ворса - 576 гр./кв.м., высота ворса - 3,3 мм., размеры - 50х50 см., износостойкость - класс не ниже 33 – для общественных помещений и интенсивных нагрузок); кв.м.; 485,4. 5; Потолочная плитка: Armstrong Dune Supreme Board BP2271M4A или аналог (размер - 600х600х15 мм, цвет – белый, материал - минеральное волокно, тип кромки – board, влагостойкость - 99%, светоотражение - 82%, коэффициент звукопоглощения - 0,5); шт.; 99. 6; Отбойная доска: МДФ или аналог (Толщина -15 мм, ширина - 200 мм, цвет – вишня, средняя плотность - 780 +/-20 кг/м3, кромка не скругленная, содержание минеральных веществ - 0,05 %); п.м.; 157,7.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ – не более 70 дней с момента подписания договора и не позднее 31.12.2013г.; Работы необходимо выполнить в два этапа: 1 этап – 2,5,6 этажи здания, срок выполнения – 20-35 дней с момента подписания договора; 2 этап - 7,8,9 этажи здания, срок выполнения 20-351 дней с момента подписания акта приемки выполненных работ по 1 этапу. Работы по ремонту производить в рабочие дни с 20:00 до 7:00, в выходные и праздничные дни.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работы выполняются в стесненных условиях (коэффициент стесненности к = 1,2);

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, предоставляется Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил, и должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ. Устранение всех дефектов, обнаруженных в течении указанного периода, производится Подрядчиком без дополнительной оплаты, если таковые не являются следствием противоправных действий со стороны третьих лиц, стихийных бедствий или нарушения правил эксплуатации зданий и помещений.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Производства работ осуществлять согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, и следующим нормативным документам: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - ПОТ Р М-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»; - ПОТ РО 14000-005-98. «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения». Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение требований охраны труда работниками Подрядчика возлагается на Подрядчика.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и счет-фактуру. Сметная документация должна быть выполнена на уровне текущих цен на основании утвержденных территориальных строительных норм (ТСН) в соответствии с техническим заданием.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сметная документация предоставляется Участником закупочной процедуры в составе Заявки в электронном виде (скан) и в формате Microsoft Excel на этапе согласования договора.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведомость физических объемов работ |  |

Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость физических объемов работ

| № помещения | Защита существую-щей мебели,полов, потолков и подоконников на время проведения работ поли-этиленовой пленкой (кв.м. площади) | Переме-щение мебели (чел./час) | Частичная шпатлевка стен, потолков, колонн, дверных и оконных откосов (кв..м.) | Грунтовка стен потолков, колонн, дверных и оконных откосов (кв.м.) | Окраска стен, потолков колонн, дверных и оконных откосов белой матовой акриловой краской (кв.м.) | Окраска стен,потолков колонн,дверных и оконных откосов бежевой матовой акриловой краской (кв.м.) | Замена потолочных плиток, шт. | Установка отбойных досок из МДФ ламини-рованных под дерево, (п.м.) | Замена ковро-лина, листов | Уборка поме-щений (кв.м.) | Вывоз строи-тельн. мусора (тн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 118 | 44,9 | 5 | 48,3 | 147,3 | 147,3 |  | 8 |  |  | 44,9 |  |
| 201 | 21,1 | 2 | 27,8 | 52,94 | 52,94 |  |  |  |  | 21,1 |  |
| 201-1 | 13,0 | 2 | 8,3 | 22,05 | 22,05 |  | 2 |  |  | 13,0 |  |
| 202 | 11,7 | 1,5 | 7,2 | 28,32 | 28,32 |  | 1 |  | 0,5 | 11,7 |  |
| 202-1 | 11,9 | 1 | 2 | 3,0 | 3,0 |  | 2 |  |  | 11,9 |  |
| 202-2 | 28,6 | 3 | 7,8 | 22,86 | 22,86 |  | 2 |  |  | 28,6 |  |
| 203 | 21,3 | 2 | 9,3 | 36,64 | 36,64 |  | 2 | 12 |  | 21,3 |  |
| 205 | 97,8 | 3 | 28,3 | 86,2 | 86,2 |  |  | 4 | 97,8 | 97,8 |  |
| 208 | 9,4 | 1 | 5,2 | 17,3 | 17,3 |  |  |  |  | 9,4 |  |
| 209 | 16,9 | 1 | 17,6 | 52,67 | 52,67 |  |  |  |  | 16,9 |  |
| 211 | 101,5 | 2 | 14,2 | 59,9 | 59,9 |  |  |  | 0,5 | 101,5 |  |
| 211-1 | 8,1 | 1 | 2,1 | 8,83 | 8,83 |  |  | 2,7 |  | 8,1 |  |
| 212 | 10,8 | 1 | 3,2 | 21,13 | 21,13 |  |  |  |  | 10,8 |  |
| 213 | 12,9 | 2 | 8,3 | 41,1 | 41,1 |  |  |  |  | 12,9 |  |
| 214 | 14,9 | 1,5 | 10,8 | 48,68 | 48,68 |  |  |  |  | 14,9 |  |
| 215 | 16,6 | 2 | 24,6 | 59,38 | 59,38 |  |  | 3 |  | 16,6 |  |
| 216 | 20,7 | 2 | 15,8 | 52,3 | 52,3 |  |  |  |  | 20,7 |  |
| 217 | 7,8 | 1 | 15,2 | 30,4 | 30,4 |  |  |  |  | 7,8 |  |
| 225 | 20,5 | 2 | 16,2 | 41,6 | 41,6 |  | 4 |  | 0,75 | 20,5 |  |
| 226 | 14,6 | 1,5 | 13,8 | 40,37 | 40,37 |  |  |  | 0,75 | 14,6 |  |
| 227 | 10,2 | 1 | 7,7 | 25,3 | 25,3 |  | 1 |  | 0,25 | 10,2 |  |
| 227-1 | 15,4 | 1 | 7,1 | 30,83 | 30,83 |  |  | 3 |  | 15,4 |  |
| 228 | 10,5 | 1 | 5,5 | 35,9 | 35,9 |  | 1 | 3 | 0,5 | 10,5 |  |
| 229 | 14,2 | 1 | 14,6 | 39,57 | 39,57 |  |  |  |  | 41,8 |  |
| 229-1 | 41,8 | 3 | 18,2 | 52,12 | 52,12 |  | 1 |  | 0,5 | 41,8 |  |
| 229-2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 230-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 17,1 | 1 | 15 | 43,41 | 43,41 |  | 2 |  |  | 17,1 |  |
| 232-1 | 25,5 | 2 | 6,5 | 38,11 | 38,11 |  | 1 |  |  | 25,5 |  |
| 501 | 21,1 | 2 | 9,8 | 36,27 | 36,27 |  |  | 3,4 | 21,1 |  |  |
| 501-1 | 14 | 1 | 2,2 | 8,4 | 8,4 |  |  | 2,1 |  | 14 |  |
| 502-2 | 38,2 | 2 | 4,6 | 25,58 | 25,58 |  |  | 3,9 |  | 38,2 |  |
| 502-3 | 25,9 | 1,5 | 3,3 | 13,8 | 13,8 |  |  | 4,3 |  | 25,9 |  |
| 507 | 16,1 | 1 | 8,1 | 26,5 | 26,5 |  | 2 | 4,6 |  | 16,1 |  |
| 508 | 19,4 | 1,5 | 6,9 | 27,6 | 27,6 |  | 5 | 4,9 |  | 19,4 |  |
| 509 | 20 | 3 | 4,9 | 27,8 | 27,8 |  |  |  | 20 | 20 |  |
| 510 | 19,6 | 3 | 5,7 | 28,9 | 28,9 |  | 1 |  |  | 19,6 |  |
| 511 | 15,8 | 1 | 12,3 | 39,5 | 39,5 |  |  |  |  | 15,8 |  |
| 512 | 19,7 | 1 | 5 | 28 | 28 |  | 2 |  |  | 19,7 |  |
| 513 | 19,9 | 1 | 6 | 28,1 | 28,1 |  |  |  |  | 19,9 |  |
| 515 | 21,2 | 1 | 11,8 | 43,09 | 43,09 |  |  | 6 |  | 21,2 |  |
| 516 | 26,5 | 2 | 19,7 | 35,44 | 35,44 | 29,9 |  |  |  | 26,5 |  |
| 517 | 24,9 | 2 | 23,8 | 78,09 | 78,09 |  |  |  |  | 24,9 |  |
| 518 | 33,4 | 3 | 22,9 | 52,17 | 52,17 | 41,72 |  |  |  | 33,4 |  |
| 519 | 12,8 | 1 | 11,7 | 15 | 15 | 25,8 |  |  |  | 12,8 |  |
| 522 | 22,5 | 2 | 7,8 | 41,06 | 41,06 |  |  |  |  | 22,5 |  |
| 523 | 12,8 | 1 | 4 | 34,34 | 34,34 |  |  | 4 |  | 12,8 |  |
| 523-1 | 32,3 | 2 | 3,5 | 24 | 24 |  | 7 |  | 32,3 | 32,3 |  |
| 523-3 |  |  |  | нет | нет |  | 3 |  |  |  |  |
| 524 | 9,7 | 1 | 3 | 26,38 | 26,38 |  |  | 4,5 |  | 9,7 |  |
| 524-1 | 89,8 | 4 | 13,3 | 68,37 | 68,37 |  |  |  |  | 89,8 |  |
| 525 | 8,5 | 1 | 2 | 22,74 | 22,74 |  |  |  |  | 8,5 |  |
| 527 | 11,8 | 1 | 6,6 | 31,01 | 31,01 |  | 3 |  |  | 11,8 |  |
| 528 | 12,1 | 1 | 8,2 | 30,97 | 30,97 |  | 2 |  |  | 12,1 |  |
| 528-1 | 70,9 | 4 | 17,9 | 84,37 | 84,37 |  | 3 |  | 0,5 | 70,9 |  |
| 529 | 10,3 | 1 | 3,1 | 24,66 | 24,66 |  | 2 |  |  | 10,3 |  |
| 530 | 10,4 | 1 | 3 | 23,64 | 23,64 |  |  |  |  | 10,4 |  |
| 531 | 10,2 | 1 | 2,5 | 26,9 | 26,9 |  |  |  |  | 10,2 |  |
| 532 | 10,2 | 1 | 2,8 | 26,9 | 26,9 |  |  |  |  | 10,2 |  |
| 531-1 | 31 | 2 | 7,6 | 32,95 | 32,95 |  |  | 1,5 |  | 31 |  |
| 531-2 | 18,5 | 2 | 2,7 | 19,05 | 19,05 |  | 1 |  |  | 18,5 |  |
| 533 | 15,4 | 2 | 9,5 | 32,24 | 32,24 |  |  |  |  | 15,4 |  |
| 533-1 | 32,6 | 3 | 5,5 | 24,12 | 24,12 |  | 2 |  |  | 32,6 |  |
| 533-2 | 14,1 | 1 | 4,6 | 18,4 | 18,4 |  |  |  |  | 14,1 |  |
| 601 | 18,5 | 2 | 9,5 | 34,9 | 34,9 |  |  |  |  | 18,5 |  |
| 601а | 10,7 | 1 | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 0,5 | 10,7 |  |
| 601-1 | 77,6 | 3 | 7,9 | 34,1 | 34,1 |  |  |  | 1 | 77,6 |  |
| 601-2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 601-3 | 66,9 | 3 | 3,6 | 17 | 17 |  | 2 |  | 0,25 | 66,9 |  |
| 605 | 10,2 | 1 | 1,7 | 9,9 | 9,9 |  | 2 |  | 0,5 | 10,2 |  |
| 605-1 | 34,4 | 2 | 4,3 | 19,85 | 19,85 |  | 2 |  |  | 34,4 |  |
| 606 | 10,2 | 1 | 5 | 22,9 | 22,9 |  | 2 |  |  | 10,2 |  |
| 607 | 10 | 1 | 5 | 23,2 | 23,2 |  |  | 5,8 |  | 10 |  |
| 607-1 | 94,7 | 3 | 11 | 46 | 46 |  |  |  | 2 | 94,7 |  |
| 608 | 20,9 | 2 | 13,5 | 44,63 | 44,63 |  |  | 8 |  | 20,9 |  |
| 610 | 24,9 | 2 | 20 | 63,76 | 63,76 |  |  | 5 | 24,9 | 24,9 |  |
| 611 | 31,7 | 3 | 22,5 | 79,34 | 79,34 |  |  |  |  | 31,7 |  |
| 612 | 27,7 | 3 | 29,1 | 73,18 | 73,18 |  |  |  |  | 27,7 |  |
| 614 | 11,7 | 1 | 12,8 | 42,79 | 42,79 |  |  |  |  | 11,7 |  |
| 614 с/у | 3,1 |  |  | 3,7 | 3,7 |  |  |  |  | 3,1 |  |
| 615 | 16,9 | 1 | 8,6 | 38,82 | 38,82 |  |  |  |  | 16,9 |  |
| 616 | 19,3 | 2 | 14,7 | 41,74 | 41,74 |  |  |  |  | 19,3 |  |
| 617 | 22 | 2 | 10 | 36,47 | 36,47 |  |  |  |  | 22 |  |
| 617-1 | 22,2 | 2 | 5,8 | 24,25 | 24,25 |  |  |  | 0,25 | 22,2 |  |
| 618 | 32 | 2 | 6 | 26,37 | 26,37 |  |  |  |  | 32 |  |
| 618-1 | 22,2 | 2 | 10,7 | 41,54 | 41,54 |  | 2 | 4,9 | 0,75 | 22,2 |  |
| 619 | 8,4 | 1 | 4,6 | 22,5 | 22,5 |  | 2 |  |  | 8,4 |  |
| 619-1 | 32 | 2 | 3 | 18,8 | 18,8 |  |  |  | 0,5 | 32 |  |
| 620 | 10,6 | 1 | 4,8 | 24,54 | 24,54 |  |  |  |  | 10,6 |  |
| 620-1 | 41,5 | 3 | 7,8 | 34,43 | 34,43 |  | 1 |  | 41,5 | 41,5 |  |
| 621 | 10,6 | 1 | 5,6 | 24 | 24 |  |  |  | 10,9 | 10,6 |  |
| 621-1 | 43 | 2 | 3 | 19,9 | 19,9 |  |  |  | 0,75 | 43 |  |
| 622 | 10,4 | 1 | 2 | 9,08 | 9,08 |  | 1 | 6,6 |  | 10,4 |  |
| 622-1 | 43,3 | 3 | 9 | 38,66 | 38,66 |  |  |  | 0,75 | 43,3 |  |
| 623 | 16,2 | 1 | 5,6 | 25,9 | 25,9 |  | 2 |  |  | 16,2 |  |
| 624 | 15,4 | 1 | 7,7 | 32,35 | 32,35 |  |  |  |  | 15,4 |  |
| 624-1 | 46,3 | 3 | 6,8 | 27,35 | 27,35 |  |  |  |  | 46,3 |  |
| 624-2 | 18,3 | 1 | 4,5 | 19,29 | 19,29 |  |  | 4,9 | 0,75 | 18,3 |  |
| 701-2 | 43,4 | 3 | 6,6 | 28,25 | 28,25 |  |  |  |  | 43,4 |  |
| 702 | 12,8 | 2 | 7,3 | 28,82 | 28,82 |  |  |  |  | 12,8 |  |
| 702-1 | 43,4 | 3 | 5,5 | 25,55 | 25,55 |  |  |  |  | 43,4 |  |
| 702-2 | 34,7 | 2 | 4 | 20,17 | 20,17 |  |  |  |  | 34,7 |  |
| 706 | 10 | 1 | 4,9 | 22,8 | 22,8 |  |  |  |  | 10 |  |
| 706-1 | 30,3 | 2 | 3,8 | 16,78 | 16,78 |  |  |  | 30,3 | 30,3 |  |
| 707 | 9,9 | 1 | 5,8 | 22,61 | 22,61 |  |  |  |  | 9,9 |  |
| 707-1 | 10,5 | 1 | 3,7 | 13,77 | 13,77 |  |  |  |  | 10,5 |  |
| 707-2 | 59,8 | 3 | 5,2 | 20,87 | 20,87 |  |  |  | 59,8 | 59,8 |  |
| 708 | 10 | 1 | 6,6 | 22,5 | 22,5 |  |  |  |  | 10 |  |
| 709 | 20,9 | 2 | 15,7 | 47,89 | 47,89 |  |  |  |  | 20,9 |  |
| 710 | 19,7 | 2 | 8,4 | 30,76 | 30,76 |  |  |  |  | 19,7 |  |
| 711 | 19,5 | 2 | 11,8 | 37,75 | 37,75 |  |  | 4,2 |  | 19,5 |  |
| 718 | 19,5 | 2 | 13,8 | 40,44 | 40,44 |  | 1 | 6,5 |  | 19,5 |  |
| 720 | 14,5 | 1 | 14,6 | 42,83 | 42,83 |  |  |  |  | 14,5 |  |
| 720-1 | 42,5 | 3 | 6,4 | 22,5 | 22,5 |  |  |  |  | 42,5 |  |
| 724 | 14,8 | 1 | 18,6 | 40,75 | 40,75 |  |  |  |  | 14,8 |  |
| 724-1 | 15,3 | 1 | 3,1 | 12,2 | 12,2 |  |  |  |  | 15,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,6 |  |  |
| 724-3 | 111,6 | 4 | 28,9 | 105,59 | 105,59 |  |  | 5,7 |  | 111,6 |  |
| 725 | 11,5 | 1 | 5,7 | 28,91 | 28,91 |  |  | 3,8 |  | 11,5 |  |
| 726 | 12,1 | 1 | 3,9 | 23,5 | 23,5 |  | 2 |  |  | 12,1 |  |
| 726-1 | 32,6 | 3 | 15,8 | 50,69 | 50,69 |  |  |  | 0,25 | 32,6 |  |
| 727 | 10,5 | 1 | 6,8 | 24,52 | 24,52 |  |  |  |  | 10,5 |  |
| 727-1 | 18,5 | 2 | 4,7 | 22,74 | 22,74 |  | 1 |  |  | 18,5 |  |
| 728 | 10,5 | 1 | 6,1 | 26,9 | 26,9 |  |  | 2,5 |  | 10,5 |  |
| 728-1 | 19 | 2 | 4,5 | 20,19 | 20,19 |  |  |  |  | 19 |  |
| 728-2 | 18,8 | 2 | 3,9 | 20,43 | 20,43 |  |  |  |  | 18,8 |  |
| 729 | 15,2 | 1 | 7,7 | 32,09 | 32,09 |  |  |  |  | 15,2 |  |
| 729-1 | 48,2 | 4 | 5,7 | 33,35 | 33,35 |  | 1 |  |  | 48,2 |  |
| 802 | 19,2 | 2 | 10,8 | 40,91 | 40,91 |  |  |  |  | 19,2 |  |
| 803 | 29,4 | 3 | 15,5 | 52,28 | 52,28 |  | 2 | 4 |  | 29,4 |  |
| 803-1 | 29 | 3 | 25,2 | 55,6 | 55,6 |  |  |  |  | 29 |  |
| 804 | 35,5 | 3 |  | 19,07 | 19,07 |  |  | 8,2 |  | 35,5 |  |
| 804-1 | 6 | 1 | 3,6 | 13,1 | 13,1 |  |  |  |  | 6 |  |
| 804-2 | 6 | 1 | 1,2 | 5,54 | 5,54 |  |  |  |  | 6 |  |
| 805 | 23,4 | 2 | 10,6 | 39,7 | 39,7 |  |  |  |  | 23,4 |  |
| 808 | 14,4 | 1 | 18,6 | 45,41 | 45,41 |  | 1 | 8,2 | 14,4 | 14,4 |  |
| 809 | 22,8 | 2 | 15,8 | 44,44 | 44,44 |  |  |  |  | 22,8 |  |
| 810 | 18,1 | 2 | 6,6 | 28,34 | 28,34 |  |  | 3 |  | 18,1 |  |
| 811 | 15,9 | 1 | 7 | 27,16 | 27,16 |  |  |  |  | 15,9 |  |
| 812 | 19,8 | 1 | 10,8 | 37,85 | 37,85 |  |  |  |  | 19,8 |  |
| 816 | 46,7 | 4 | 17,5 | 48,6 | 48,6 |  |  |  |  | 46,7 |  |
| 817 | 58,7 | 4 | 25,8 | 70,18 | 70,18 |  |  |  |  | 58,7 |  |
| 818 | 61,2 | 4 | 25,8 | 68,29 | 68,29 |  |  |  |  | 61,2 |  |
| 819 | 38,1 | 3 | 11,8 | 38,1 | 38,1 |  |  |  |  | 38,1 |  |
| 822 | 20 | 2 | 12,8 | 42,49 | 42,49 |  | 2 |  |  | 20 |  |
| 823 | 46,9 | 4 | 28,7 | 72,55 | 72,55 |  |  |  |  | 46,9 |  |
| 824 | 13,8 | 1 | 9,6 | 33,89 | 33,89 |  |  |  | 13,8 | 13,8 |  |
| 825 | 15,9 | 1 | 10,9 | 39,75 | 39,75 |  | 2 |  |  | 15,9 |  |
| 826 | 51,7 | 4 | 28,5 | 76,28 | 76,28 |  | 1 | 3 | 51,7 | 51,7 |  |
| 827 | 12,6 | 1 | 7,7 | 31,56 | 31,56 |  |  |  | 12,6 | 12,6 |  |
| 830 | 28,8 | 8 | 35,9 | 84,8 | 84,8 |  | 4 |  |  | 28,8 |  |
| 831 | 19,4 | 2 | 19,6 | 57,3 | 57,3 |  |  |  |  | 19,4 |  |
| 832 | 10,4 | 1 | 7,6 | 33,35 | 33,35 |  |  |  | 1 | 10,4 |  |
| 833 | 23,6 | 2 | 13,6 | 45,76 | 45,76 |  | 2 |  |  | 23,6 |  |
| 834 | 35,6 | 3 | 14,4 | 55,25 | 55,25 |  |  |  |  | 35,6 |  |
| 835 | 16,7 | 2 | 10,6 | 41,07 | 41,07 |  |  |  | 1,5 | 16,7 |  |
| 836 | 26,6 | 2 | 13,8 | 50,42 | 50,42 |  |  | 4,5 |  | 26,6 |  |
| 837 | 23,7 | 3 | 25,5 | 73,53 | 73,53 |  |  |  |  | 23,7 |  |
| 838 | 12 | 1 | 12,7 | 36,25 | 36,25 |  |  |  |  | 12 |  |
| c/у | 6 |  | 1,2 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |
| 839 | 20,2 | 2 | 16,5 | 55,66 | 55,66 |  |  |  | 20,2 | 20,2 |  |
| 840 | 21,4 | 2 | 25,8 | 70 | 70 |  |  |  |  | 21,4 |  |
| 841 | 43 | 4 | 5,9 | 21,79 | 21,79 |  | 2 |  | 1,5 | 43 |  |
| 842 | 14,9 | 1 | 6,6 | 32,36 | 32,36 |  |  | 2 |  | 14,9 |  |
| 901 | 59,4 | 5 | 22,5 | 66,49 | 66,49 |  |  |  |  | 59,4 |  |
| 902 | 29,9 | 3 | 7,3 | 35,99 | 35,99 |  |  |  |  | 29,9 |  |
| 903 | 28,6 | 3 | 8,1 | 39,78 | 39,78 |  |  |  |  | 28,6 |  |
| 904 | 46,2 | 4 | 27,8 | 64,16 | 64,16 |  |  |  |  | 46,2 |  |
| 904-1 | 12,6 | 1 | 2,2 | 11,9 | 11,9 |  |  |  |  | 12,6 |  |
| 907 | 63,2 | 3 | 24,8 | 67,75 | 67,75 |  |  |  |  | 63,2 |  |
| 909-1 | 5,5 | 1 | 1,2 | 5,5 | 5,5 |  |  |  |  | 5,5 |  |
| 9 эт., холл | 68,3 | 1 | 38,8 | 68,3 | 68,3 |  |  |  |  | 68,3 |  |
| Итого | 4256,2 | 323,5 | 1780,7 | 6114,44 | 6114,44 | 97,42 | 99 | 157,7 | 485,4 | 4262,7 | 2,7 |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ОАО «Техснабэкспорт» Управляющий делами ____________________/В.В. Бреймаер/ | ___________________/________________ / |

Приложение №2

к  Договору №_______ от ________

Смета№1 (по первому этапу)

……………………

Смета №2 (по второму этапу)

…………………

(разрабатываются подрядчиком в формате excel согласно Приложению №1 к проекту договора)

Приложение №3

к Договору №______ от __________

| График производства работ. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа работ | Период выполнения работ |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

«Утверждаю»                                                                                                                                   «Согласовано»

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ОАО «Техснабэкспорт» Управляющий делами ____________________/В.В. Бреймаер/ | ___________________/______________ / |

Приложение №4

к  Договору №_________ от ________

Форма акта приема-передачи банковской гарантии

(при получении)

АКТ

приема-передачи банковской гарантии

(при получении)

г. _________________                                                                      «____» _________2013года

Заказчик  ________________________________________________________________,

в лице ___________________________________________________________________,

(должность, ФИО лица, принимающего банковскую гарантию)

действующего на основании	_________________________________________

принимает, а

Подрядчик _______________________________________________________________,

(наименование организации, передающей банковскую гарантию)

в лице ___________________________________________________________________,

(должность, ФИО лица, передающего банковскую гарантию)

действующего на основании	_________________________________________

передает по договору № ______________ в качестве обеспечения возврата аванса

банковские гарантии:   _____________________________________________________

(наименование гаранта)

| Номер | Дата составления | Сумма | Срок действия | В обеспечение чего принимается банковская гарантия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИНЯЛ                                                                     ПЕРЕДАЛ

_____________________                                           ______________________

(ФИО)    	                        (ФИО)

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ОАО «Техснабэкспорт» Управляющий делами ____________________/В.В. Бреймаер/ | ________________/________/ |

Является конкурентным фактором (не ценовой критерии)