ДОГОВОР  № 5361/531

на выполнение  опытно-конструкторской работы

| г. Санкт-Петербург | «___» ___________ 2014 г. |
| --- | --- |

____________________________________________(_____________________________),

(полное название организации)                            (краткое название организации)

(далее – Исполнитель), в лице _____________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

действующего на основании _____________________, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» (ОАО «НИИЭФА») (далее - Заказчик), в лице заместителя  директора – директора отделения НТЦ «Синтез» Белякова Валерия Аркадьевича, действующего на основании доверенности от 04.03.2014
№ 78 АА 6140458,, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется провести опытно-конструкторскую работу «Совершенствование технологических процессов изготовления биметаллических проводников типа ПБМ» (далее – Работы), обусловленные Техническим заданием (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные Работы и оплатить их.

1.2. Содержание и сроки выполнения Работ определяются Календарным планом (Приложение № 2).

1.3. Основанием для заключения настоящего договора является:

- Протокол закупочной комиссии от __ ________2014 №___________

(в соответствии с требованиями Закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ЕОСЗ ГК «Росатом»).

- договор № 22-Синтез/14 между ОАО «НИИЭФА» и ОАО «НИКИЭТ» (Генеральный заказчик).

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость Работ (этапов Работ) по Договору (цена Договора) указана в Соглашении о цене Договора и порядке оплаты (Приложение №3).

2.2. Цена Договора включает компенсацию всех издержек Исполнителя, связанных или вытекающих из выполнения Договора, включая, в том числе:

-расходы в необходимых случаях на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;

-расходы на проведение патентных исследований;

-расходы на приобретение Исполнителем прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, при необходимости их использования для проведения Работ по Договору;

-расходы по обеспечению передачи Заказчику прав на результаты Работ, созданные в рамках выполнения Договора, включая передачу в собственность Заказчика материальных носителей, в которых выражены указанные результаты;

- расходы Исполнителя, связанные с подготовкой, оформлением заявок на выдачу охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении Работ по Договору, права на которые закреплены за Заказчиком и иные расходы, указанные в Договоре.

2.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в порядке, предусмотренном в Соглашении о цене Договора и порядке оплаты путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.

2.4. В случае приостановки выполняемых Работ (этапа Работ) или прекращения Работ Заказчик выплачивает Исполнителю сумму фактических затрат в размере и в сроки, установленные Протоколом согласования фактических затрат, составленном в следующем порядке:

2.4.1. Исполнитель направляет Заказчику калькуляцию фактических затрат с расшифровками в десятидневный срок с момента приостановки выполняемых Работ (этапа Работ) или прекращения Работ (этапа Работ), а Заказчик производит проверку фактических затрат в течение сорока пяти календарных дней после их получения.

2.4.2. По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью Договора.

2.5. Датой оплаты и датой исполнения Заказчиком обязанности по оплате считается дата списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Права и обязанности Сторон по настоящему договору возникают после подписания договора № 22-Синтез/14 между ОАО  «НИИЭФА» и ОАО «НИКИЭТ» на проведение опытно-конструкторской работы  по теме «Выпуск ТЗ и технических проектов ЭМН для РУ МБИР».

3.2. Исполнитель вправе:

а) привлекать к выполнению настоящего договора по согласованию с Заказчиком соисполнителей. В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции Заказчика;

б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения Работ информацию;

в) использовать полученные в процессе исполнения Работ по Договору результаты Работ для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

3.3. Заказчик вправе:

а) в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;

б) предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных Работ;

в) в случае отступления Исполнителем от условий Договора назначить срок для приведения результата Работ в соответствие с указанными условиями;

г) отказаться от оплаты результатов Работ в случае их несоответствия требованиям, установленным Техническим заданием и Календарным планом и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя;

д) отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки Работ, уплатив Исполнителю часть установленной стоимости за фактически выполненные Работы, которые будут находиться в состоянии готовности до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

е) осуществлять проверки организации Работ по соблюдению требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности.

3.4. Исполнитель обязан:

а) выполнить Работы в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием и Календарным планом и представить Заказчику результаты, в том числе разработанную согласно Договору документацию, а также изготовленные макеты, стенды, технологическую оснастку, экспериментальные и опытные образцы изделий в предусмотренный Договором срок;

б) представлять Заказчику для осуществления контроля за ходом выполнения Работ по его требованию необходимую документацию, относящуюся к Работам по Договору, и обеспечивать условия для проверки хода выполнения Работ и произведенных расходов по Договору;

в) информировать Заказчика о приостановлении Работы в трехдневный срок с момента приостановления Работ с соответствующими обоснованиями;

г) проводить, в случае указания в Техническом задании, в процессе выполнения Работ по Договору патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96, по завершении которых представить Заказчику отчет о патентных исследованиях и гарантировать Заказчику, что полученные по договору результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД), не нарушают исключительных прав Заказчика, Исполнителя и/или третьих лиц, а также обеспечить патентную чистоту осуществляемых Исполнителем Работ и патентных исследований;

д) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов Работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненных Работах, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных Техническим заданием;

е) приостановить Работы по Договору в случае, если в ходе выполнения Работ выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями Технического задания, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика;

ж) представлять по требованию Заказчика документы, относящиеся к предмету Договора, в том числе документы, подтверждающие наличие у Исполнителя систем менеджмента качества и их соответствие установленным требованиям;

з) соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, а также режимных требований при выполнении Работ на территории Заказчика;

и) обеспечить неразглашение конфиденциальной информации, относящейся к Договору;

к) обеспечить надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемые Работы;

л) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору от Заказчика подписать и вернуть один экземпляр Акта сверки расчетов по Договору в адрес Заказчика либо, при наличии разногласий, направить в адрес Заказчика протокол разногласий к Акту сверки расчетов по Договору.

В случае неполучения Заказчиком оформленного со стороны Исполнителя Акта сверки расчетов по Договору или протокола разногласий к Акту сверки расчетов по Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору Исполнителем данный Акт сверки расчетов по Договору считается согласованным сторонами и принятым Исполнителем без замечаний.

3.5. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты Работ в соответствии с Договором или направить мотивированный отказ в приемке выполненных Работ;

б) оплатить понесенные Исполнителем затраты в случае выявления невозможности или нецелесообразности продолжения Работ, возникших не по вине Исполнителя;

в) в случае невозможности достижения результатов Работ, установленных требованиями Технического задания, в двухмесячный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ (этапа Работ) и внести по согласованию с Исполнителем изменения в Техническое задание и Календарный план, либо принять решение о их прекращении;

г) передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию;

д) ежеквартально направлять Исполнителю Акты сверок расчетов по Договору, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах.

4. Сроки выполнения

4.1. Работы выполняются в следующие сроки:

Начало работ – дата вступления договора в силу,

Окончание работ - 19.09.2014 г.

4.2. В случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе осуществить ее приемку и досрочно оплатить выполненные работы.

4.3. Досрочное выполнение Работ по просьбе Заказчика осуществляется по согласованию Сторон.

5. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

5.1. Результаты Работ и перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения Работ и по окончании выполнения Работ, определены Техническим заданием и Календарным планом. Приемка выполненных Работ осуществляется в порядке, установленном Техническим заданием, с учетом требований ГОСТ Р 15.011-96.

5.2. При завершении выполнения Работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности Работ (этапа Работ).

Уведомление Исполнителя о готовности Работ (этапа Работ) к сдаче должно быть подписано уполномоченным лицом Исполнителя.

5.3. По окончании Работ (этапа Работ) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи – приемки Работ в 2-х экземплярах и отчетные документы, указанные в Календарном плане, и их электронные копии.

Заказчик обязан ознакомиться с результатами Работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты их представления и принять результаты Работ по акту сдачи – приемки Работ, подписать и возвратить один экземпляр акта сдачи – приемки Работ Исполнителю.

5.4. Заказчик вправе в пятидневный срок с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненных Работ (этапа Работ) в случае отступления Исполнителя от условий Договора и согласовать с Исполнителем срок, в течение которого необходимо привести результаты Работ (этапа Работ) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за собственный счет.

5.5. Материально-технические ресурсы (материалы, оборудование, приборы и др.), а также нематериальные активы (в т.ч. программные продукты), приобретенные Исполнителем на средства Заказчика в целях выполнения Работ или созданные Исполнителем в результате выполнения Договора, подлежат передаче Заказчику и оприходованию в соответствии с действующим законодательством, если иное не указано в Техническом задании.

6. Условия конфиденциальности

6.1.	Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора,  ходу его исполнения, Техническому заданию и полученным результатам Работ.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам, прямо не предусмотренным в Договоре, или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц, прямо не предусмотренных в Договоре, и без согласия Сторон, кроме случаев, установленных законом.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или за ненадлежащее выполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

7.2. За нарушение Исполнителем срока выполнения Работ (этапа Работ) он уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 1% (Одного процента) от цены Договора за каждый день просрочки.

7.3. За нарушение срока оплаты Заказчик за каждый день просрочки выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) в размере в размере 0,1% (Одной десятой процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.4. Оплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.

7.5. В случае нарушения Исполнителем обязательств по договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку (пеню) из суммы, подлежащей уплате по Договору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (Трех) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств, за исключением случая, когда эти обстоятельства препятствовали отправлению такого извещения.

8.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный Договором, срок исполнения отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на один месяц.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше одного месяца, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор и, в этом случае, ни одна из Сторон не вправе требовать возмещение убытков.

8.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

9. Права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)

9.1. Все созданные и (или) использованные при выполнении Работ результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении Работ охраняемые или способные к правовой охране РИД, подлежат отражению в отчетной документации.

9.2. Права на результаты Работ, в том числе РИД, созданные при выполнении Работ по Договору, принадлежат Генеральному заказчику.

9.3. В случае создания при выполнении Работ РИД подготовку, оформление заявки на выдачу охранного документа осуществляет Исполнитель, а подачу заявки и ведение делопроизводства – Генеральному заказчик.

9.4. Расходы по обеспечению правовой охраны РИД, созданных при выполнении Работ, в том числе связанные с подготовкой и оформлением заявки на выдачу охранных документов, в отношении РИД, осуществляются Исполнителем за счет средств, предусмотренных на выполнение Работ по Договору;

9.5. Использование Исполнителем созданных при выполнении Работ по Договору  результатов работ в целях извлечения прибыли (дохода) в производстве  продукции, при выполнении любых работ, оказании услуг по заказу третьих лиц, а также передача материальных носителей, в которых выражены указанные результаты интеллектуальной деятельности, допускается только с письменного согласия обладателя исключительного права на РИД.

В отношении РИД, созданных при выполнении Работ по Договору, Исполнитель обязуется соблюдать условия настоящего пункта с момента создания указанных РИД и до истечения срока действия (прекращения) исключительных прав на РИД.

9.6. Исполнитель обязуется по письменному обращению Заказчика в отношении РИД, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, а также секретов производства (ноу-хау), созданных при выполнении Работ (этапа Работ) по Договору письменно информировать Заказчика:

9.6.1. о количестве учитываемых секретов производства (ноу-хау);

9.6.2. о фактах использования созданных РИД, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения обращения Заказчика).

9.7. В отношении РИД, в том числе способных к правовой охране, созданных при выполнении Работ  по Договору Исполнитель обязуется сообщать Заказчику письменно и/или по факсу обо всех ставших ему известных нарушениях прав на указанные РИД.

9.8. Подготовка, оформление Исполнителем и подача Генеральным заказчиком заявки на выдачу патента на результат, созданный в рамках выполнения Договора и способный к правовой охране в качестве объекта патентных прав, подаваемой в иностранном государстве или в международную организацию или заявки на выдачу патента на секретное изобретение осуществляется в установленном порядке с учетом требований законодательства Российской Федерации.

10. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров.

10.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

Срок досудебного урегулирования - 30 дней.

Если Сторонами по договору являются организации (предприятия) атомной отрасли, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр Третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

10.3. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора информация об Исполнителе заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 (два) года.

11. Срок действия договора

11.1. Договор вступает в силу после подписания настоящего договора Сторонами и действует до момента полного выполнения Сторонами обязательств.

12. Изменения, дополнения и расторжение договора

12.1. Изменения, дополнения к Договору оформляются в письменной форме Дополнительным соглашением и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Дополнительное соглашение будет являться неотъемлемой частью Договора.

12.2. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц, по решению суда или Заказчиком в одностороннем порядке в соответствии с п.12.3 настоящего Договора.

12.3. В случае неисполнения Работ (этапа Работ) более 45 (сорока пяти) календарных дней со срока, указанного в Календарном плане, что признается Сторонами существенным нарушением договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (расторгнуть договор) на основании ст. 450 ГК РФ, о чем письменно уведомляет Исполнителя. При этом Исполнитель обязан оплатить Заказчику неустойку (пеню), предусмотренную п. 7.2 Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора.

12.4. В случае расторжения Договора по решению суда или в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе будет занесена в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

13. Заключительные положения

13.1. Вопросы, не урегулированные Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

13.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

13.3.С момента заключения Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в Договоре.

13.4. Уступка права требования по Договору третьим лицам производится с письменного согласия другой Стороны, полученного на основании соответствующего письменного запроса.

13.5. Заказчик приобретает право собственности на выполненные результаты Работ с момента подписания акта сдачи - приемки Работ.

13.6. Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по Договору, могут быть направлены посредством факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить отправителя и доставку адресату и имеют такую же юридическую силу, как оригиналы до момента получения оригиналов. Оригиналы документов направляются способом, позволяющим подтвердить их доставку адресату в течение 5 (Пяти)  рабочих дней с момента их подписания.

13.7. При изменении адресов или банковских реквизитов одной из Сторон, она предоставляет в течение 7 (семи) рабочих дней с даты такого изменения другой Стороне письмо с указанием нового адреса Стороны за подписью руководителя организации и печатью организации или письмо с указанием новых банковских реквизитов, за подписью руководителя организации и главного бухгалтера, заверенное печатью организации. Указанные письма будут являться неотъемлемой частью Договора.

13.8. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

1) Техническое задание (Приложение № 1);

2) Календарный план (Приложение № 2);

3) Соглашении о цене Договора и порядке оплаты (Приложение №3);

4) Структура цены (Приложение № 4) с приложениями;

5) Особые условия (Приложение №5)

6) Порядок подтверждения налоговой добросовестности (Приложение №6)

14.	Реквизиты сторон

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  | ЗАКАЗЧИК: ОАО «НИИЭФА» Место нахождения: 196641, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, дом 3. Адрес для переписки: 196641, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, дом 3. ИНН 7817331468 КПП 781701001 ОГРН 1137847503067 Банковские реквизиты: Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург Расчетный счет 40702810615000004870 Корреспондентский счет 30101810200000000704 БИК 044030704 |
| --- | --- | --- |

| от ИСПОЛНИТЕЛЯ: |  |  | от ЗАКАЗЧИКА: Заместитель директора – директор отделения НТЦ «Синтез» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| __________________ Мп | Ф.И.О. |  | ________________ мп | В.А. Беляков |

Приложение № 2

к  договору № 5361/531

от « ___» _______2014г.

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение ОКР

по теме: «Совершенствование технологических процессов изготовления биметаллических проводников типа ПБМ»

| № этапа | Содержание работ | Результаты работ | Сроки выполнения | Цена этапа, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по усовершенствованию технологии изготовления, включая контроль сплошности наружного слоя проводника. Разработка ТУ (проект) на проводники типа ПБМ. Выполнение ОКР по созданию экспериментальных отрезков проводников биметаллических.. | ТУ (проект) на проводники типа ПБМ. Опытная партия проводников сечением 1,7х6,3мм× мм длиной 300 м; 3,15×6,3 мм× мм длиной 180 м. | Дата вступления договора в силу - 19.09.2014 |  |
| Сдача-приемка работ оформляется двусторонним актом. |  |  |  |  |

| ## Исполнитель | Заказчик ОАО «НИИЭФА» |
| --- | --- |
|  | Заместитель директора – директор отделения НТЦ «Синтез» |
| _________________ | _________________ В.А. Беляков |
| МП | МП |

Приложение № 3

к Договору № 5361/531

от «____» _____________2014 г.

СОГЛАШЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ

Мы, нижеподписавшиеся, от лица _________________________________ (далее - Сторона 1) –

(Исполнителя/Поставщика и т.д.)

____________________________, действующий на основании _______________________________

(должность, ФИО)                                                                           (Устав/доверенность, дата, №)

и от лица Открытого акционерного общества «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» (ОАО «НИИЭФА») (далее – Заказчик) (далее - Сторона 2) – Заместитель директора – директор отделения НТЦ «Синтез» В.А. Беляков, действующий на основании доверенности  от 04.03.2014 № 78АА 6140458 удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение:

1. О величине договорной цены:

в сумме _____________ (________________________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%) что составляет _____________ (________________________________________________) рублей ___ копеек (или НДС не облагается на основании ст.  _______ НК РФ).

2.О порядке оплаты по договору:

Оплата по настоящему Договору производится Стороной 2 после получения средств от Генерального заказчика по факту выполнения Стороной 1 своих обязательств по Договору в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ с приложением отчетных документов, подтверждающих выполнение Стороной 1 своих обязательств по Договору, по выставленному Стороной 1 счету и счету-фактуре (в случае наличия).

Сторона 1 несет ответственность за своевременность и качественность оформления счетов-фактуры по Договору, в случае закрепления за Стороной 1 обязанности по их выставлению в размере суммы НДС, подлежащей уплате по Договору.

ПОДПИСИ СТОРОН

| СТОРОНА 1 ___________________ | Ф. И. О. |  | СТОРОНА 2 __________________ | В.А. Беляков |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 4

по договору № 5361/531

от «___»__________2014г.

СТРУКТУРА ЦЕНЫ

на выполнение ОКР

по теме: «Совершенствование технологических процессов изготовления биметаллических проводников типа ПБМ»

| №№ пп | Предметные статьи расходов | Сумма (в руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прямые расходы, в т.ч.: |  |
| 1.1.* | - материалы и комплектующие |  |
| 1.2.* | - специальное оборудование |  |
| 1.3.* | - расходы на оплату труда |  |
| 1.4. | - обязательные отчисления от оплаты труда ___% от п. 1.3 |  |
| 1.5.* | - прочие прямые, в т.ч. |  |
| 1.5.1.* | - командировки |  |
| 2.* | Накладные расходы |  |
| 3. | Всего расходов собственными силами |  |
| 4.* | Затраты на выполнение работ сторонними организациями |  |
| 5. | Всего расходов |  |
| 6. | Прибыль ___ % от п.3. |  |
| 7. | Цена продукции |  |
| 8. | Налог на добавленную стоимость |  |
| 9. | Общая стоимость договора |  |

Руководитель организации___________________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер__________________________________(Ф.И.О.)

МП

Приложение

к Структуре цены

по договору № 5361/531 от __________

Расшифровка затрат по статье «Материалы и комплектующие»

| № п/п | Наименование | Количество кг | Стоимость с НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |

Расшифровка затрат по статье «Специальное оборудование»

| № п/п | Наименование | Количество кг | Стоимость с НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |

Расшифровка затрат по статье «Расходы на оплату труда»

| Должность исполнителей | Кол-во исполнителей | Продол-житель-ность работы (мес) | Трудоем-кость (чел/мес) | Средне-месячная заработная плата (руб) | ФОТ Всего (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Расшифровка затрат по статье «Командировки»

| № п/п | Тема/наименование мероприятия | Город | Длитель-ность, дней | Кол-во чел. | Суточные, Руб. | Квартирные, Руб. | Проезд туда и обратно, Руб. | Сумма, Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расшифровка затрат по статье «Прочие расходы»

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Командировки |  |
| 2 |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Расшифровка затрат по статье «Накладные расходы»

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Амортизация |  |
| 2 | Элекроэнергия |  |
| 3 | Затраты на оплату труда с начислениями административно-управленческого персонала |  |
| 4 |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Расшифровка затрат по статье

«Затраты на выполнение работ сторонними организациями»

| № п/п | Наименование работ | Наименование организации | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора- директор отделения НТЦ «Синтез» В.А. Беляков |  |  |  |

Руководитель 								Ф.И.О.

Главный бухгалтер								Ф.И.О.

Приложение № 5 
к Договору № 5361/531 
от «__»________2014г.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - Сторона 1 гарантирует Стороне 2, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Стороны 1, переданные Стороне 2 в рамках Закупки (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

  - При изменении Сведений Сторона 1 обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Стороне 2 соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны 1.

  - Сторона 1 настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией «Росатом», а также на раскрытие Госкорпорацией «Росатом» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Сторона 1 освобождает Сторону 2 от любой ответственности в связи с Раскрытием, а также, обязуется возместить Стороне 2 убытки, понесенные в связи с предъявлением Стороне 2 претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

  - Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны 2 от исполнения договора и предъявления Стороной 2 Стороне 1 требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной 1 соответствующего письменного уведомления Стороны 2, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

| Сторона 1 |  | Сторона 2 ОАО «НИИЭФА» Заместитель директора – директор отделения НТЦ «Синтез» |
| --- | --- | --- |
| ____________________ |  | _______________________ В. А. Беляков |

Приложение № 6

к Договору №5361/531

от «__»________201__г.

Порядок подтверждения налоговой добросовестности

- Сторона 1 до выплаты первого авансового платежа, а при отсутствии в договоре положений о выплате аванса в срок не позднее 15 дней с даты заключения договора, обязана предоставить Стороне 2 копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (далее – Справка), выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Стороны 1, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

- В течение срока действия договора, но не ранее чем через 6 (Шесть) месяцев с даты предыдущего предоставления Справки, Сторона 2 вправе потребовать от Стороны 1 предоставления Справки, выданной не ранее чем за 60 дней до даты ее предоставления. Сторона 1 обязана предоставить Справку в срок не позднее 15 дней с даты получения соответствующего требования Стороны 2.

- При наличии в Справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Сторона 1 в тот же срок дополнительно представляет Стороне 2:

- приложение к Справке, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность;

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Стороны 1.

- В случае если Договором предусмотрена выплата Стороне 1 аванса Стороной 2, то такая выплата не может быть произведена ранее предоставления Стороной 1 и проверки Стороной 2 вышеуказанных документов.

- Сторона 2 может отказаться от Договора (расторгнуть в одностороннем порядке) при непредставлении Стороной 1 вышеперечисленных документов в указанный срок либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Стороны 1, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

ПОДПИСИ СТОРОН

| Сторона 1 |  | Сторона 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОАО «НИИЭФА» |
| ____________________ |  | ______________ В.А. Беляков |

Статьи расходов в структуре цены могут изменяться. К структуре цены прилагаются обоснования-расшифровки по статьям, которые отмечены - *