ДОГОВОР № 099/2012/12-03/____

на сооружение технологических скважин на эксплуатационном блоке 1-1 Центральной залежи Хохловского месторождения в 2012 – 2013 гг.

с.Уксянское,	    «___» __________ 2012 года

Далматовский район

Закрытое акционерное общество «Далур», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице генерального директора Дементьева Алексея Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице __________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- ПОДРЯДЧИК обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА выполнить горно-подготовительные работы по сооружению технологических скважин на эксплуатационном блоке 1-1 Центральной залежи Хохловского месторождения, в соответствии с Техническим заданием, являющимся Приложением № 1 к настоящему Договору (далее - Техническое задание), а ЗАКАЗЧИК оплатить выполненную работу.

1.2.	Объем бурения по настоящему Договору составляет 36 технологических скважин,

в том числе в 2012 году:

- закачных скважин – 3;

- откачных скважин – 10;

в 2013году: - закачных скважин – 23.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Начало и завершение работ по настоящему договору ПОДРЯДЧИК осуществляет в соответствии с Планами развития горных работ ЗАО «Далур» на 2012 и 2013 гг. и Техническим заданием на сооружение технологических скважин на эксплуатационном блоке 1-1 Центральной залежи Хохловского месторождения в 2012 2013 гг. (Приложение №1 к настоящему договору).

2.2. ПОДРЯДЧИК обязуется в течение 5 (пяти) дней после окончания работ по сооружению скважины, но не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены работы, передать ЗАКАЗЧИКУ по акту приемки выполненных работ технологические скважины по мере их готовности и техническую документацию на каждую скважину (включая паспорт скважины).

2.3. ЗАКАЗЧИК, не позднее четвертого рабочего дня следующего за отчетным месяцем, обязуется рассмотреть и принять предоставленную документацию путем подписания акта приемки выполненных работ, либо направить в адрес ПОДРЯДЧИКА письменный мотивированный отказ от приемки выполненных работ и представленной документации. В случае не представления ПОДРЯДЧИКУ подписанного акта приемки выполненных работ либо письменного мотивированного отказа от приемки в сроки, предусмотренные настоящим пунктом Договора, выполненные объемы работ считаются принятыми ЗАКАЗЧИКОМ и подлежат оплате на условиях, предусмотренных Договором.

2.4. Работы по Договору ПОДРЯДЧИК выполняет с использованием своих материалов, если иное Стороны не предусмотрят в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

2.5. Право на результат работ по сооружению технологических скважин переходит к ЗАКАЗЧИКУ с момента подписания акта приемки выполненных работ.

2.6. ЗАКАЗЧИК обязуется к моменту начала работ подготовить площадки для проведения буровых работ (провести отвод земельных участков, очистить площадки от леса и пней, отсыпать (при необходимости) подъездные пути и т.д.).

2.7. Работы по Договору ПОДРЯДЧИК выполняет с использованием своих материалов, если иное Стороны не предусмотрят в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

2.8.	ПОДРЯДЧИК при выполнении работ по сооружению технологических скважин обязуется обеспечить выполнение на строительной площадке требований, предусмотренных законодательством РФ, норм и правил по промышленной безопасности, охране труда и технике безопасности, радиационной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды и земли, требований пожарной безопасности во время проведения работ на строительной площадке.

2.9. ПОДРЯДЧИК обязуется возместить ЗАКАЗЧИКУ по тарифам соответствующих поставщиков стоимость фактически потребленной в период с момента передачи ПОДРЯДЧИКУ по акту Строительной площадки и до даты подписания Акта приема-передачи Строительной площадки ЗАЗКАЗЧИКУ, электрической энергии. Количество потребленной электрической энергии определяется по показаниям соответствующих приборов учета.

Не позднее 25 числа каждого месяца уполномоченными представителями Сторон подписывается акт, в котором фиксируются показания приборов учета.

ЗАЗКАЗЧИК до 30 числа каждого месяца направляет ПОДРЯДЧИКУ Акт с указанием количества и стоимости потребленной энергии, а также счет на оплату.

Названные суммы оплачиваются ПОДРЯДЧИКОМ на основании счета ЗАКАЗЧИКА в течение 30 дней с даты выставления счета или по соглашению Сторон могут быть зачтены ЗАКАЗЧИКОМ при очередных платежах ПОДРЯДЧИКУ за выполненные Работы.

2.10. Для целей своевременного и качественного выполнения работ по настоящему договору, ПОДРЯДЧИК вправе привлекать третьих лиц (субподрядчиков) при условии получения на это предварительного согласия ЗАКАЗЧИКА. При этом ПОДРЯДЧИК несет ответственность за выполнение третьими лицами всех условий настоящего договора.

Для получения указанного согласия, ПОДРЯДЧИК до заключения настоящего договора направит ЗАКАЗЧИКУ в письменном виде сведения о Субподрядчиках, которых ПОДРЯДЧИК намерен привлечь, с указанием:

- полного наименования, организационно-правовой формы, места нахождения и ОГРН каждого такого Субподрядчика;

- конкретных услуг (работ), подлежащих выполнению Субподрядчиком;

- числа Сотрудников такого субподрядчика, подлежащих привлечению для оказания услуг (выполнения работ) по настоящему договору.

Согласие ЗАКАЗЧИКА на привлечение любого Субподрядчика должно быть исполнено в письменном виде и вместе с указанными выше сведениями о Субподрядчике, полученными от ПОДРЯДЧИКА, составляет единое Приложение к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью. За нарушение согласования ПОДРЯДЧИКОМ привлекаемых Субподрядчиков, ЗАКАЗЧИК имеет право удерживать с ПОДРЯДЧИКА штрафные санкций в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки согласования.

ПОДРЯДЧИК не вправе привлекать Субподрядчиков для оказания услуг (выполнения работ) по настоящему договору иначе, чем в порядке и на условиях, указанных в предыдущем пункте. Нарушение данного требования является основанием для расторжения ЗАКАЗЧИКОМ договора в одностороннем порядке с уведомлением об этом за 5 (пять) календарных дней, без какой-либо компенсации ПОДРЯДЧИКУ понесенных расходов.

ПОДРЯДЧИК самостоятельно в полной мере несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств привлекаемыми им субподрядчиками.

2.11. В течение 15 дней с момента заключения Договора ПОДРЯДЧИК обязуется предоставить ЗАКЗАЧИКУ в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору одну из следующих форм:

2.11.1. Безотзывная банковская гарантия, выданная банками/или Поручительство юридического лица (далее – Гарантия/Поручительство).

Гарантия/Поручительство должно быть оформлено по типовым формам Приложения № 4 к Договору.

Гарантия должна быть выдана банком, который соответствует следующим условиям:

- наличие лицензии Центрального банка Российской Федерации, разрешающей выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов;

- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

Поручительство должно быть выдано юридическим лицом, имеющим действующий долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной или национальной валюте, присвоенный одним из международных рейтинговых агентств на уровне не ниже «ВВВ» по шкале Standard & Poor's и Fitch Ratings или не ниже «Ваа2» по шкале Moody's. Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

Гарантии, выданные ПОДРЯДЧИКУ банками или поручительства, предоставленные юридическими лицами, не соответствующими вышеуказанным критериям, в качестве меры обеспечения исполнения обязательств по договору, не принимаются и не могут считаться надлежащим исполнением со стороны ПОДРЯДЧИКА и подлежат возврату.

В случае несогласия ЗАКАЗЧИКА с Гарантией/Поручительством по указанным причинам ПОДРЯДЧИК обязан заменить ее на надлежащую в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления ЗАКАЗЧИКА.

Сумма Гарантии/Поручительства должна составлять не менее 10% от стоимости договора, с условием выплаты по этой Гарантии/Поручительству денежных средств по предоставлению в уполномоченный банк/юридическое лицо письменного требования ЗАКЗАЧИКА, с указанием суммы, подлежащей оплате. ПОДРЯДЧИК должен предоставить Гарантию/Поручительство на обеспечения исполнения обязательств по договору со сроком действия, равным сроку исполнения обязательств плюс не менее 60 дней.

2.11.2. В форме денежных средств путем их перечисления.

Денежные средства перечисляются ПОДРЯДЧИК в размере 10% от суммы настоящего договора, по следующим реквизитам:

ЗАО «Далур»

ИНН 4506004751

р/с №40702810511280019058

БИК 046577952

к/с №30101810400000000952

ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ в г. Екатеринбурге, г. Екатеринбург

Назначение платежа: «Перечисление обеспечительных платежей по Договору №099/2012/12-03/____ от «___»________2012г., заключаемого в соответствии с процедурой закупки №________________. НДС не облагается».

Способ обеспечения исполнения Договора из перечисленных в настоящем пункте способов определяется ПОДРЯДЧИКОМ самостоятельно.

В случае, если предусмотрена гарантия на выполненные работы, ЗАКАЗЧИК осуществляет возврат денежных средств в следующем порядке:

- 80 % от суммы в размере ____ руб. перечисляются ПОДРЯДЧИКУ в срок не ранее исполнения обязательств по договору ПОДРЯДЧИКОМ, плюс 60 дней.

- 20 % от суммы в размере ______ руб. перечисляются ПОДРЯДЧИКУ по истечении срока исполнения гарантийных обязательств по договору, плюс 60 дней.

В случае, если гарантия не предусмотрена, денежные средства в полном объеме возвращаются ПОДРЯДЧИКУ в срок, не ранее исполнения обязательств по договору ПОДРЯДЧИКОМ, плюс 60 дней.

ЗАКАЗЧИК вправе удерживать из денежной суммы, перечисленной ПОДРЯДЧИКОМ, суммы неустойки, убытков исчисленных ЗАКЗАЧИКОМ в соответствии с действующим законодательством или настоящим Договором в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств.

В случае непредоставления надлежащих гарантий и/или поручительства в указанный срок ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. На данном основании ПОДРЯДЧИК может быть включен в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации.

2.12. (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПОДРЯДЧИК ВХОДИТ В СТРУКТУРУ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ») Каждая Сторона обязана не позднее даты заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору) разместить в электронных системах Госкорпорации «Росатом» ЕОС НСИ и ИС СКД (либо аналогичных системах, действующих одновременно или вместо указанных) и в течение срока действия Договора поддерживать актуальной информацию в отношении всей цепочки своих собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (далее - Сведения). В случае, если выбор контрагентов по Договору и Сопутствующим договорам осуществляет Заказчик, он обеспечивает предоставление вышеуказанной информации также в отношении Генподрядчика и контрагентов по Сопутствующим договорам до момента заключения соответствующих договоров.

Условия настоящего пункта о размещении Сведений и о поддержании их актуальности признаются Сторонами существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от размещения, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное размещение Сведений и/или неподдержание их актуальности одной Стороной является основанием для другой Стороны для одностороннего отказа во внесудебном порядке от заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору) и/или Сопутствующего договора, исполнения Договора и предъявления пострадавшей Стороной требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения другой Стороной соответствующего письменного уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Каждая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ей всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений другой  Стороной, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Каждая Сторона освобождает другую Сторону от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает другой Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением пострадавшей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

(В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПОДРЯДЧИК НЕ ВХОДИТ В СТРУКТУРУ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ») Генподрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Генподрядчика, представленные Генподрядчиком в рамках конкурентной процедуры на право заключения договора подряда на выполнение проектных работ, являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Генподрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление (Приложение № 5) с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Генподрядчика.

Генподрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Генподрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Генподрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Генподрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Генподрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

2.13. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнять требования охраны труда, промышленной, радиационной, пожарной безопасности и охране окружающей среды (согласно Приложения №4 к настоящему договору).

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

# 3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет ________________________ (_____________________) рубль ___ копеек, в т.ч. НДС 18% - ______________________ рублей, согласно протоколу согласования договорной цены на работы по сооружению технологических скважин на блоке 1-1 Центральной залежи Хохловского месторождения в 2012-20132гг. (Приложение № 2 к Договору).

3.2.	Результаты выполненных работ ЗАКАЗЧИК оплачивает, ежемесячно, на основании счетов-фактур ПОДРЯДЧИКА и актов приемки выполненных работ, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, при условии соблюдения ПОДРЯДЧИКОМ п.2.2. Договора.

ПОДРЯДЧИК в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 168 и статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 02 декабря 2000 года № 914 обязуется своевременно выставлять ЗАКАЗЧИКУ надлежащим образом оформленные счета-фактуры

3.3.	Обязательства ЗАКАЗЧИКА по оплате выполненных ПОДРЯДЧИКОМ и сданных в установленном настоящим договором порядке работ, считаются выполненными в момент поступления денежных средств на корреспондентский счет банка ПОДРЯДЧИКА.

4. КАЧЕСТВО РАБОТ

4.1. Качество работ должно соответствовать Технологической карте бурения скважин, «Рабочей документации на сооружение технологических скважин», условиям Технического задания и удостоверяться паспортом на скважину, выданным ПОДРЯДЧИКОМ.

4.2. В случае отклонения отдельных показателей, установленных пунктом 4.1, решение о приемке скважины принимается комиссией с участием представителей ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.	Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, несет за это ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

- Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы - чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, обусловивших невозможность исполнения обязательств по настоящему договору.

- Сторона, выполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана незамедлительно письменно известить об этом другую Сторону и по ее требованию в разумный срок представить ей соответствующий документ, выданный региональной Торгово-промышленной палатой или ТПП Российской Федерации.

- В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему договору может быть отложено на срок действия указанных обстоятельств.

- Если срок обстоятельств непреодолимой силы превысит три месяца, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.2. Не урегулированный таким путем спор может быть передан в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон. Срок действия договора - до полного исполнения сторонами договора своих обязательств. Возникшие из условий договора обязательства действуют до момента их прекращения надлежащим исполнением или по другому основанию, предусмотренному законом.

7.2 Условия настоящего договора и цена работ могут быть изменены путем заключения Сторонами дополнительного соглашения в соответствующей письменной форме.

7.3. Документы, связанные с предметом настоящего Договора, признаются Сторонами конфиденциальными, поэтому такие документы и содержащиеся в них сведения могут быть переданы третьим лицам без согласия всех Сторон только в случаях, установленных законом. С целью обеспечения конфиденциальности этих сведений каждая из Сторон обязуется допустить к работе с вышеуказанными документами и сведениями только тех своих работников, которым они необходимы по роду служебных обязанностей.

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

| ЗАКАЗЧИК: ЗАО «Далур» 641750, Российская Федерация, Курганская обл., Далматовский район, с. Уксянское, улица Ленина, дом 42 телефон: 8(3522) 60-00-36, 60-00-39 факс: 8(3522) 60-00-34 e-mail: info@dalur.ru ИНН 4506004751, КПП 450650001, ОКПО 51137700, ОКОНХ 12314, ОКВЭД 12.00.11, р/с 40702810932090100157 в Курганском ОСБ № 8599 г.Курган БИК 043735650, к/с 30101810100000000650 ОГРН 1024501452140 Генеральный директор _________________ А.А. Дементьев М.П. | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору №099/2012/12-03/___

от «___» _____________2012 года

Техническое задание

на сооружение технологических скважин на эксплуатационном блоке 1-1 Центральной залежи Хохловского месторождения в 2012 – 2013 гг.

1. Основанием для выдачи технического задания является Планы развития горных работ ЗАО «Далур» на 2012 и 2013 гг.

2. Технологическим бурением вскрываются запасы урана на блоке II-1-C1 (эксплуатационный блок 1) Центральной залежи.

3.  Средняя глубина скважин - 590 метров.

4. Общее количество технологических скважин составляет 36 технологических скважин,

в том числе в 2012 году:

- закачных скважин – 3;

- откачных скважин – 10;

в 2013году: -- закачных скважин – 23.

5. Конструкцию скважин принять в соответствии с Технологической картой сооружения технологических скважин (приложение 1 к Техническому заданию). Среднюю длину фильтра принять – 10 метров.

6. Бурение технологических скважин производить в соответствии ПГР 2012 и 2013 гг. Геолого-технический наряд на сооружение скважин составляется Подрядчиком и утверждается Заказчиком.

7. Объем бурения может быть откорректирован по мере ведения горно-подготовительных работ.

8. Требования к качеству технологических скважин:

- бурение технологических скважин производится без отбора керна;

- отклонение забоя скважины  от устья в плане – 6 метров, в случае перебуривания скважины из-за превышения  отклонений, забурку устья второго ствола производить на расстоянии не более 3-4 метров от первого;

- отклонение интервала посадки фильтров от  проектного положения по высоте не более 1 м;

- производительность скважин при освоении - не менее 15 м3/ч, количество мехвзвесей – не более 0,1 г/л;

- удельный дебит при строительной прокачке  – не менее 1,0 м3 /ч*м.

- отсутствие нарушений целостности обсадной колонны и фильтров;

9. Буровые работы обеспечить комплексом каротажных исследований, включающим методы ГК, КС, ПС и инклинометрию. В 30% скважин по согласованию с Заказчиком провести расходометрию

10. В состав  камеральной обработки материалов по скважине включить следующие виды работ:

- интерпретация геофизических исследований скважин;

- построение геологических колонок и паспортов рудных интервалов;

- определение параметров рудных пересечений.

11. По каждой скважине оформить дело, которое объединяет все первичные и камеральные материалы, дела передаются на хранение в ЗАО «Далур».

12.Представить электронную базу данных по всем пробуренным скважинам.

13. Сроки выполнения работ:

Начало работ  - 20 ноября 2012.

Окончание работ – 30 марта 2013 года.

Приложения:

1. Порядок приёма – передачи завершенных бурением технологических скважин.

2. Перечень документов, прилагаемых к «Делу технологической скважины».

3. Акт контрольного замера производительности скважины.

Директор по производству                                                                     Н.А. Попонин

Главный геолог                                                                                        Ю.И. Лаптев

Приложение

к Техническому заданию

«СОГЛАСОВАНО»                                                       «УТВЕРЖДАЮ»

____________________                                                  Генеральный директор

____________________                                                  ЗАО «Далур»

_________________ /______________/                        __________________ Дементьев А.А.

« _____» __________ 201 _  г.                                        « _____» __________ 201 _  г.

Порядок

приёма-передачи скважин, завершенных бурением

Технологические скважины (откачные, закачные, наблюдательные), завершенные бурением, принимаются в два этапа.

Первый этап.

1.1. Скважины принимаются по дебиту, замеренному при достижении  производительности не менее 15 м3/час, в и удельном дебите не менее 1,0 м3/ч*м и содержании мехвзвесей не более 0,1 г/л.

1.2. При приемке скважины по производительности Подрядчиком предоставляется документация всех видов каротажа, результаты опрессовки колонны, выполненных до освоения скважины, и диаграммы токового каротажа с промером полной глубины скважины, включая отстойник, выполненного после освоения.

1.3. Приемка скважин производится при  установлении факта отсутствия дефектов технологической колонны и выполнении условий технического задания.

Приемка скважин осуществляется трехсторонней комиссией, с участием представителей Заказчика, Подрядчика и Субподрядчика и оформляется «Актом приемки скважины».

Приемка скважин, не достигших проектной производительности по объективным причинам (геологические условия, малая эффективная мощность и проч.), производится в соответствии с пунктом .

1.4. При полевой приемке скважин выполняется контрольный замер производительности скважины, результаты которого оформляются по форме приложения 3.

1.5. После выполнения работ по освоению скважины производится рекультивация буровой площадки, скважина маркируется, устье закрывается пробкой.

Второй этап.

2.1. Подрядчиком составляется «Дело технологической скважины» с приложениями, согласно перечню (приложение 2 технического задания), которое в недельный срок передаётся Заказчику.

2.2. Материалы «Дела …» рассматриваются комиссией Заказчика, по заключению которой принимается решение о приемке технологической скважины в эксплуатацию.

2.3. Подпись Заказчика в «Акте приема-передачи технологической скважины» дает право на оплату за сооружение скважины.

Главный геотехнолог –

заместитель директора по производству                                                А.С. Бабкин

Главный геолог                                                                                         Ю.И. Лаптев

Приложение

к Техническому заданию

«СОГЛАСОВАНО»                                                       «УТВЕРЖДАЮ»

____________________                                                  Генеральный директор ____________________                                                  ______________ЗАО «ДАЛУР»

_________________ /____________ /                             ________________ Дементьев А.А.

« _____» __________ 201_ г                                            « _____» __________ 201_ г

Перечень документов, прилагаемых к «Делу по технологической скважине»

| № п/п | Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт буровой скважины |  |
| 2 | Акт о заложении буровой скважины |  |
| 3 | Акт о закрытии буровой скважины |  |
| 4 | Акт замера искривления скважины |  |
| 5 | Акт контрольного замера глубины скважины |  |
| 6 | Полевой журнал геологической документации скважины |  |
| 7 | Журнал промера глубины скважины |  |
| 8 | Геологическая колонка по скважине (в электронном виде и на бумажном носителе) |  |
| 9 | Колонка рудовмещающего горизонта по скважине (в электронном виде и на бумажном носителе) |  |
| 10 | Геолого-технический наряд на скважину |  |
| 11 | Бланки подготовки исходных данных на ЭВМ |  |
| 12 | Результат обработки ГК на ЭВМ |  |
| 13 | Каротажные диаграммы: |  |
|  | - электорокаротаж (КС, ПС), гамма-каротаж |  |
|  | - кавернометрия |  |
|  | - токовый каротаж |  |
|  | - термометрия |  |
| 14 | Данные обработки расходометрии |  |
| 15 | Паспорт технологической скважины |  |
| 16 | Акт на установку неразъемной технологической колонны |  |
| 17 | Акт на цементацию технологической колонны |  |
| 18 | Акт на проведение строительной прокачки |  |
| 19 | Акт на оборудование фильтрами технологической скважины |  |
| 20 | Акт приемки скважины |  |
| 21 | Акт опрессовки технологической колонны |  |
| 22 | Акт контрольного замера производительности технологической скважины |  |

Главный геотехнолог –

заместитель директора по производству                                      А.С. Бабкин

Главный геолог                                                                                Ю.И. Лаптев

| Виды каротажа | Результаты каротажей | Результаты контрольного замера производительности скважины |
| --- | --- | --- |
| КС, ПС, ГК | Глубина скважины по ГК- м Рудный интервал: от_______до______м Проницаемый интервал: от_______до______м | 1.Глубина погружения смесителя________ м 2.Статический УПВ _________ м 3.Давление пусковое (Рп) _________ атм 4.Давление рабочее (Рр) ________ атм 5.Понижение уровня: S= (Рп- Рр)*10 _________м 1,1 6.V- объем мерной емкости ________л 7.t – время наполнения мерной емкости____сек 8.Q= (V :t)*3,6-дебит откачки _________м3/час 9. q= Q :S – уд.дебит откачки _________м3/час*м |
| Инклинометрия | R= м; = |  |
| Кавернометрия | Дскв= мм; Дцем= мм |  |
| ТК- после посадки колонны | Сквозных нарушений в технологической колонне не обнаружено |  |
| Термометрия | Верх цементного кольца- м |  |
| Опрессовка колонны водой | Герметичность технологической колонны подтверждается |  |
| ТК- после освоения скважины | Глубина скважины - м; Мэф - м Интервал установки фильтра : от________до________м |  |

Акт контрольного замера производительности технологической скважины №______

Дата__________

Подпись Заказчика _______________

Подпись Подрядчика_________________

Приложение № 2

к договору №099/2012/12-03/___

от «_____» ___________2012 г.

ПРОТОКОЛ

# согласования договорной цены на работы по сооружению технологических скважин на блоке 1-1 Центральной залежи Хохловского месторождения в 2012-2013 гг.

# Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ЗАО «Далур» Дементьев Алексей Андреевич, и от лица Подрядчика __________________________________________ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по сооружению технологических скважин на Центральной залежи Хохловского месторождения в 2011-2012 г.г. в размере __________________ (_____________________________) рубль _________ копеек, в т.ч. НДС 18% - __________________________- рублей.

- Стоимость работ по сооружению технологических скважин на Центральной залежи Хохловского месторождения:

| ##### № п/п | ##### Наименование продукта | ##### Ед. изм. | ##### Цена за единицу, руб. | ##### Объем | ##### Общая сумма (с НДС), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Сооружение технологических скважин согласно Технического задания, в том числе в 2012 г: |  |  |  |  |
| ##### 1. | ##### Технологические скважины откачные ТУ-590 | ##### скв. |  | ##### 10 |  |
| ##### 2. | ##### Технологические скважины закачные ТЗ-590 | ##### скв. |  | ##### 3 |  |
| ##### 3. | ##### В том числе в 2013 г Технологические скважины закачные ТЗ-590 | ##### скв. |  | ##### 23 |  |
|  | ##### Итого: | ##### скв. |  | ##### 36 |  |

Настоящий протокол является основанием для расчетов между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ.

Генеральный директор ЗАО «Далур»                                  _____________________________

___________________ А.А. Дементьев	______________________________