Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор

______________ И.А. Суханов

«___» _______________ 2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

На право заключения договора на пуско-наладочные, монтажные работы мостового крана г/п 16 тонн на ПХРО Мурманского отделения филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО" и ввод в эксплуатацию.

том 1 «общая и коммерческая части»

2011 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

3.	ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ	10

4.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	13

4.1.	Получение документации по проведению открытого запроса предложений	13

4.3.	Разъяснение положений документации по проведению открытого запроса предложений	13

4.4.	Внесение изменений в документацию по проведению открытого запроса предложений	13

4.5.	Общие требования к Предложению	14

4.6.	Срок действия Предложения	15

4.7.	Официальный язык открытого запроса предложений	15

4.8.	Валюта Предложения	16

4.9.	Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)	16

4.10.	Обеспечение заявки о подаче Предложения	16

4.11.	Изменение Предложений или их отзыв	17

4.12.	Вскрытие конвертов с Предложениями	18

4.13.	Рассмотрение и оценка Предложений, проведение переторжки, выбор победителя запроса предложений	18

4.14.	Заключение договора с победителем открытого запроса предложений	24

4.15.	Обеспечение исполнения договора	25

4.16.	Уведомление о результатах открытого запроса предложений	26

5.	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	27

1.	ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ	35

ЗАЯВКА О ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ФОРМА 1)	35

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (Форма 2)	38

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма __)	40

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

- Форма и вид процедуры закупки: Открытый запрос предложений.

- Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (далее - Заказчик).

Место нахождения: 119017, г. Москва, Пыжевский переулок, 6.

Почтовый адрес: 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д.24.

- Организатор размещения заказа: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (далее - Заказчик).

Место нахождения: 119017, г. Москва, Пыжевский переулок, 6.

Почтовый адрес: 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д.24.

Контактное лицо: Камалов Артур Риатович; тел: (495) 710-76-48; факс: (495) 710-76-50.

Email:  zakupki@rosrao.ru.

- Предмет договора:

  - Право заключения договора на пуско-наладочные, монтажные работы мостового крана г/п 16 тонн на ПХРО Мурманского отделения филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО" и ввод в эксплуатацию.

  - Состав и объем: В соответствии с Техническим заданием.

  - Срок оказания услуг:

дата начала поставки: с момента заключения договора, дата окончания поставки: 23.12.2011.

В том числе:

этап 1: дата начала работ по доработке системы управления крана с подвесного пульта и пульта управления; внесению изменений в конструкторскую документацию – с момента заключения договора,

дата окончания работ – через 20 рабочих дней после заключения договора;

этап 2: дата начала: приобретение комплектующих изделий, монтаж, проведение пуско-наладочных работ, испытания и ввод в эксплуатацию; обучение обслуживающего персонала – через 20 рабочих дней с момента заключения договора,

дата окончания работ – до 23 декабря 2011 года.

Место оказания услуг: В соответствии с Техническим заданием.

- Начальная (максимальная) цена договора: 4.920.667 (Четыре миллиона девятьсот двадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, включая НДС. Цена договора включает в себя: с учетом стоимости: доработки системы управления, внесения изменений в конструкторскую документацию; приобретения комплектующих изделий; монтажа; проведения пуско-наладочных работ; испытания и ввода в эксплуатацию, обучения обслуживающего персонала. В цену включены все расходы, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи.

- Форма, сроки и порядок оплаты товаров/работ/услуг:

Форма, сроки и порядок оплаты товаров/работ/услуг: Безналичный расчет. Поэтапно:

I этап – не более 10% от общей стоимости работ по договору;

II этап – 90% от общей стоимости работ по договору.

Оплата Заказчиком стоимости I этапа выполненных работ осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2) и «Справки о стоимости работ» (форма КС-3) по I этапу на основании счета Исполнителя.

Оплата Заказчиком стоимости II этапа осуществляется в следующем порядке:

- 20% от стоимости II этапа, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты начала работ по II этапу на основании счета Исполнителя;

- 80% от стоимости II этапа, в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2) и «Справки о стоимости работ» (форма КС-3) по II этапу на основании счета Исполнителя.

- Срок, место и порядок предоставления документации по проведению открытого запроса предложений: Документация о проведении открытого запроса предложений предоставляется со дня размещения Извещения о проведении открытого запроса предложений на официальном сайте и до дня окончания приема заявок в письменной форме или в электронной форме, по запросам участников открытого запроса предложений, направляемых в письменной форме. Документация должна быть предоставлена в течение двух рабочих дней по запросу участника, оформленного надлежащим образом.

- Документация по проведению запроса предложений выдается бесплатно ежедневно кроме субботы и воскресенья с 9:00 до 12:00 (время московское), начиная с даты размещения настоящего извещения на официальном сайте и не позднее дня окончания приема заявок по адресу: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д.6, Отдел сопровождения торгов.

Документация по проведению запроса предложений выдается на основании запроса заинтересованного лица, поданного в письменной форме (в том числе по электронной почте), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

Официальный сайт сети Интернет, на котором размещена документация по проведению запроса предложений: http://zakupki.rosatom.ru.

- Обеспечение заявки о подаче Предложения: не установлено.

- Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в Предложении цены (и/или уменьшения первоначально указанных в Предложении сроков поставки продукции и/или снижению первоначально указанных в Предложении авансовых платежей): не предусмотрено.

- Сведения о предоставлении преференций: не предоставляются.

- Срок окончания подачи Предложений: 12:00 (время московское) «24» Октября 2011 года.

- Место, дата и время вскрытия конвертов с Предложениями: 119017, г. Москва, Пыжевский переулок, д. 6, Отдел сопровождения торгов, «24» Октября 2011 года, 12:00 (время московское).

- Место и дата рассмотрения Предложений: 119017, г. Москва, Пыжевский переулок, д. 6, Отдел сопровождения торгов, не позднее «26» Октября 2011 года.

- Место и дата подведения итогов запроса предложений: 119017, г. Москва, Пыжевский переулок, д. 6, Отдел сопровождения торгов, не позднее «27» Октября 2011 года.

- Настоящее извещение о проведении запроса предложений не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

- Организатор размещения заказа вправе отказаться от проведения запроса предложений на любом этапе не неся никакой ответственности перед участниками процедуры закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

- Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в документации по проведению запроса предложений.

  - ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – организация, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений», включая его законных правопреемников и иных лиц, действующих от его имени на соответствующих законных основаниях.

Организатор размещения заказа – организация, указанная в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений», осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение запроса предложений.

Комиссия по размещению заказа – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса предложений (далее – Комиссия).

Запрос предложений – организуемая и проводимая организатором размещения заказа процедура закупки, при которой Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации по проведению запроса предложений, определяет участника запроса предложений, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Продукция – товары, работы или услуги.

Извещение о проведении запроса предложений – информация о запросе предложений, публикуемая на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг http://zakupki.rosatom.ru/.

Документация по проведению запроса предложений – утвержденная в установленном порядке документация, содержащая сведения о составе товаров, работ или услуг, право на заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи Предложения участником процедуры закупки, правилах выбора победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса предложений договора. Документация по проведению запроса предложений (далее также – документация) размещается на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса предложений.

Предложение (заявка на участие в процедуре закупки) – комплект документов, содержащий письменное предложение участника процедуры закупки, направленное организатору размещения заказа по форме и в порядке, установленным документацией по проведению запроса предложений.

Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, выразившее заинтересованность в участии в запросе предложений. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации по проведению запроса предложений, разъяснения документации по проведению запроса предложений, подача Предложения.

Участник запроса предложений – юридическое или физическое лицо, представившее Предложение, в отношении которого принято решение Комиссии о допуске к участию в запросе предложений.

Победитель запроса предложений  – участник запроса предложений, предложивший лучшие условия выполнения договора  в соответствии с критериями, установленными в документации по проведению запроса предложений.

Лот – отдельный предмет закупки, в отношении которого в извещении о проведении запроса предложений, в документации по проведению запроса предложений, отдельно указываются предмет, состав товаров, работ, услуг, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия. Участник процедуры закупки подает Предложение в отношении определенного лота. Комиссия рассматривает, оценивает и определяет победителя запроса предложений в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая в документации по проведению запроса предложений.

Переторжка – процедура, предполагающая добровольное изменение цены  Предложения участников запроса предложений. Переторжка проводится только по решению Комиссии.

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Форма и вид процедуры закупки, предмет запроса предложений

    - Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

    - Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг  указаны в томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации по проведению открытого запроса предложений (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации по проведению открытого запроса предложений, если рядом с такой ссылкой не указано иное).

    - Предметом настоящего открытого запроса предложений является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений».

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений».

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не допускается.

    - После завершения процедуры рассмотрения и оценки Предложений участников открытого запроса предложений в настоящую документацию, прежде всего (но не ограничиваясь) в техническую часть (том 2), в требования к участникам открытого запроса предложений и порядку подтверждения соответствия этим требованиям могут быть внесены изменения, в том числе существенные. Внесенные изменения в течение 2 (двух) рабочих дней после принятия такого решения направляются соответствующими уведомлениями всем участникам открытого запроса предложений. В данных уведомлениях указывается срок предоставления нового Предложения, а также перечень документов, повторное предоставление которых не требуется.

  - Участник процедуры закупки/Участник открытого запроса предложений

    - Участником процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации.

    - Для участия в процедуре открытого запроса предложений участник процедуры закупки должен удовлетворять требованиям, изложенным в пункте 13.1 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений», быть правомочным на предоставление Предложения и представить Предложение, соответствующее требованиям настоящей документации.

    - Для всех участников процедуры закупки устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в открытом запросе предложений требований, не предусмотренных документацией по проведению открытого запроса предложений, не допускается.

    - Решение о допуске участников процедуры закупки к участию в открытом запросе предложений принимает Комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.14.

    - Комиссия вправе на основании информации о несоответствии участника процедуры закупки или участника открытого запроса предложений установленным настоящей документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, не допустить участника процедуры закупки или отстранить участника открытого запроса предложений от участия в открытом запросе предложений на любом этапе его проведения.

  - Правовой статус процедур и документов

    - Данная процедура открытого запроса предложений проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» в редакции приказа, указанного в пункте 2 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

    - Процедура открытого запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура открытого запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура открытого запроса предложений не накладывает на организатора размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем открытого запроса предложений или иным его участником.

    - Опубликованное на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru/ извещение о проведении открытого запроса предложений вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться участниками процедуры закупки в соответствии с этим.

    - Предложение участника процедуры закупки имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором размещения заказа в соответствии с этим.

    - Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

    - При определении условий договора с победителем или иным его участником используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- протоколы преддоговорных переговоров;

- извещение о проведении открытого запроса предложений и документация по проведению открытого запроса предложений со всеми дополнениями и разъяснениями;

- предложение участника, с которым заключается договор, со всеми дополнениями и разъяснениями.

Иные документы организатора размещения заказа и участника, с которым заключается договор, не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

    - Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого  запроса предложений и настоящей документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая документация (и проект договора как ее часть) и Предложение победителя открытого запроса предложений будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

    - Участник процедуры закупки/Участник открытого запроса предложений вправе обжаловать действия (бездействия) организатора размещения заказа, заказчика в связи с проведением данного открытого запроса предложений, согласно положениям главы 18 «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».

  - Затраты на участие в открытого запросе предложений

    - Участник процедуры закупки/участник открытого запроса предложений несет все расходы, связанные с участием в открытом запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением Предложения, иной документации, а организатор размещений заказа не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого запроса предложений, а также оснований их завершения.

    - Участники процедуры закупки/участники открытого запроса предложений не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к открытого запросу предложений и проведения открытого запроса предложений.

  - Отказ от проведения открытого запроса предложений.

    - Заказчик/организатор размещения заказа, разместивший на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru/ извещение о проведении открытого запроса предложений, вправе отказаться от его проведения на любом из этапов, не неся при этом ответственности перед участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения открытого запроса предложений.

    - Извещение об отказе от проведения открытого запроса предложений  размещается организатором размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого запроса предложений, в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении открытого запроса предложений.

    - Организатор размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения вскроет (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника процедуры закупки) поступившие конверты с Предложениями и направит соответствующие уведомления всем участникам процедуры закупки, подавшим Предложения.

  - Возврат Предложений

    - Все Предложения, а также отдельные документы, входящие в состав Предложения, присланные на данный закрытый запрос предложений, не возвращаются, кроме отозванных участниками процедуры закупки, опоздавших Предложений, в случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух или более Предложений, а также в случае отказа от проведения открытого запроса предложений путем вручения их участнику процедуры закупки или его уполномоченному представителю под расписку, либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении (с отметкой о причине возврата) (по письменному запросу участника).

  - ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  - Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений, в том числе:

- быть правомочным заключать договор;

- должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего открытого запроса предложений, указанные в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений»;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения не принято.

Дополнительные требования к участникам процедуры закупки указаны в пункте 13.1 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений».

  - Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник процедуры закупки в составе Предложения должен приложить следующие документы:

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении  заказов извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении открытого запроса предложений;

- копии учредительных документов участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, Предложение должно содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

или письмо, подписанное участником процедуры закупки, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, обеспечения исполнения договора не являются для данного участника крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи Предложений для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

- копии документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего открытого запроса предложений, указанные в пункте 16 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений»;

- оригинал или нотариально заверенную копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, либо справки о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении открытого запроса предложений.

  - Условия привлечения субподрядчиков/соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.4. Возможность привлечения субподрядчиков/ соисполнителей указана в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений».

  - Привлечение субподрядчиков/ соисполнителей.

Участники процедуры закупки могут привлекать субподрядчиков/ соисполнителей при условии соблюдения нижеприведенных требований.

    - Участник процедуры закупки должен доказать Комиссии, что каждый из привлекаемых им субподрядчиков/ соисполнителей (т.е. выполняющий/оказывающий более объема поставок, работ / услуг, указанного в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений»):

- осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/ соисполнителя;

- согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью поставки товара/выполнения работ/оказания услуг;

- отвечает требованиям настоящей документации по проведению открытого запроса предложений (раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений») в объеме выполняемых работ/ оказываемых услуг субподрядчиком/ соисполнителем.

    - В связи с вышеизложенным участник процедуры закупки готовит Предложение с учетом следующих дополнительных требований:

- в Предложение включаются подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и каждым привлекаемым субподрядчиком/ соисполнителем, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на субподрядчика/ соисполнителя поставок, работ /услуг;

- Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.4.1. требованиям, в объеме поставляемого товара/выполняемых работ/ оказываемых услуг субподрядчиком/соисполнителем с предоставлением документов согласно пункту 16 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений». Соответствующие формы раздела 6 заполняются субподрядчиком/соисполнителем с указанием организаций субподрядчика/соисполнителя и участника процедуры закупки и заверяются подписью и печатью участника процедуры закупки в соответствии с пунктами 4.4.3, 4.4.4;

- Предложение должно включать сведения о распределении объемов поставок, работ/услуг между участником процедуры закупки и субподрядчиками/ соисполнителями;

    - При рассмотрении и оценке субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования к субподрядчикам/ соисполнителям и участнику процедуры закупки устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг.

  - ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Получение документации по проведению открытого запроса предложений

    - Заинтересованные лица для получения документации должны обратиться в адрес организатора размещения заказа письменно по реквизитам организатора размещения заказа, указанным в извещении о проведении  открытого запроса предложений, пункте 6 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений». Организатор размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса предоставит такому лицу документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого запроса предложений.

  - Документация по проведению открытого запроса предложений размещается на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/.

  - Разъяснение положений документации по проведению открытого запроса предложений

    - Любой участник процедуры закупки вправе направить организатору размещения заказа официальный письменный запрос за подписью уполномоченного лица участника процедуры закупки о разъяснении положений документации по проведению открытого запроса предложений, по контактным реквизитам организатора размещения заказа для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении открытого запроса предложений, не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи Предложений.

    - Организатор размещения заказа направляет в письменной форме разъяснение на запрос, сделанный в порядке, определенном пунктом 4.2.1. При этом такое разъяснение размещается на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ в течение 1 (одного) дня со дня направления такого разъяснения лицу, сделавшему соответствующий запрос, без ссылки на указанное лицо.

    - Организатор размещения заказа вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по проведению открытого запроса предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

    - Участник процедуры закупки/участник открытого запроса предложений не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора размещения заказа.

  - Внесение изменений в документацию по проведению открытого запроса предложений

    - Заказчик/организатор размещения заказа по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию по проведению открытого запроса предложений не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи Предложений. Изменение предмета открытого запроса предложений не допускается.

    - Любое изменение документации по проведению открытого запроса предложений является неотъемлемой ее частью.

    - В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию такие изменения размещаются организатором размещения заказа в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого запроса предложений, и в течение двух рабочих дней направляются всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена документация по проведению открытого запроса предложений по реквизитам, указанным в запросе на предоставление документации по проведению открытого запроса предложений.

    - Организатор размещения заказа, по решению заказчика или Комиссии, вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Предложений в любое время до даты окончания подачи Предложений. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором размещения заказа в порядке, установленном для размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении открытого запроса предложений, и в течение двух рабочих дней, но не позднее переносимой даты окончания подачи Предложений направляются всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена документация по проведению открытого запроса предложений по реквизитам, указанным в запросе на предоставление документации.

  - Общие требования к Предложению

    - Для целей настоящей документации под Предложением понимается представляемое участником процедуры закупки предложение на участие в запросе предложений, сделанное в письменной форме в виде документа, оформленного в соответствии с положениями настоящего подраздела, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 16 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений», содержание которых соответствует требованиям настоящей документации.

    - Участник процедуры закупки вправе подать Предложение на любой лот, любые несколько лотов или все лоты. В случае если участник процедуры закупки планирует принять участие в открытого запросе предложений по нескольким лотам, он должен подготовить Предложение на каждый такой лот отдельно. В отношении каждого лота участник процедуры закупки вправе подать только одно Предложение.

В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более Предложений в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее Предложения в отношении данного лота этим участником процедуры закупки не отозваны, все Предложения такого участника процедуры закупки не рассматриваются (за исключением документов, поданных в соответствии с положениями пункта 4.11.2).

    - Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки/участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению. Факсимильное воспроизведение подписи не допускается.

    - Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью участника процедуры закупки.

    - Требования п. 4.4.3 и 4.4.4 не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

    - Предоставляемые в составе Предложения документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью участника процедуры закупки.

    - Дополнительные носители информации (дискеты, CD-R, CD-RW, брошюры, книги) должны быть соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней страницы Предложения.

    - После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов Предложения (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Предложения; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт № 1», «информационный конверт № 2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится.

При нумерации листов Предложения на оригиналах официальных документов, выданных участнику процедуры закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.

    - Все листы Предложения с описью входящих в его состав документов нумеруются, прошиваются в один том нитью, заклеенной бумажной наклейкой, с указанием на нем количества листов в томе, скрепленной печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписью участника процедуры закупки или уполномоченного им лица. Если Предложение состоит из нескольких томов, каждый том должен быть прошит с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

Соблюдение участником процедуры закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав Предложения, поданы от имени участника процедуры закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе Предложения документов и сведений.

    - Участник процедуры закупки должен подготовить 1 оригинал и количество копий Предложения, указанное в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений». Копии Предложения подготавливаются путем ксерокопирования каждого документа, входящего в Предложение после их подписания и заверения печатью, а также проставления сквозной нумерации страниц, но перед сшиванием. В случае наличия расхождений Комиссия будет руководствоваться оригиналом Предложения.

    - Материалы, содержащиеся в информационных конвертах, копируются любым приемлемым для данного вида материалов способом. Соответствующие копии помещаются в конверты и помечаются «копия информационного конверта № 1» и т.д. При невозможности представить копии материалов, содержащихся в информационных конвертах, участник процедуры закупки помещает в информационный конверт ссылку с указанием: «см. информационный конверт №… Предложения».

    - Кроме Предложения и копий Предложения на бумажном носителе (пункт 4.4.10) участник процедуры закупки должен представить копии Предложения в электронном виде на запоминающих устройствах для USB или DVD, или CD-R(W). Количество запоминающих устройств указано в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений». Указанные носители информации должны быть соответствующим образом помечены с целью их надлежащей идентификации.

Копия Предложения в электронном виде должна быть представлена файлами в формате PDF, являющимися электронными образами документов, представленными в составе Предложения на бумажном носителе в формате «один файл – один документ» и файлами в формате Word, Excel. Файлы должны быть размещены в отдельные папки на носителе информации, в названии которых должен быть указан номер и название соответствующего им документа.

  - Срок действия Предложения

    - Предложение действительно в течение срока, указанного участником процедуры закупки в данной заявке о подаче Предложения (раздел 6, форма 1), но не менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи конвертов с Предложениями.

  - Официальный язык открытого запроса предложений

    - Предложение, подготовленное участником процедуры закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с открытого запросом предложений, которыми обмениваются участники процедуры закупки/участники открытого запроса предложений и организатор размещения заказа, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

    - Использование других языков для подготовки Предложения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено Комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией.

  - Валюта Предложения

    - Все суммы денежных средств в Предложении, должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений» за исключением случаев, предусмотренных в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений».

    - Документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 может быть расценено Комиссией как несоответствие Предложения требованиям, установленным настоящей документацией.

  - Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

    - Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении открытого запроса предложений и в пункте 9 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений».

  - Обеспечение заявки о подаче Предложения

    - В случае, если извещением о проведении открытого запроса предложений и пунктом 12 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений» установлено требование обеспечения заявки о подаче Предложения, участник процедуры закупки должен предоставить в составе своего Предложения обеспечение заявки о подаче Предложений в размере и валюте, указанными в извещении о проведении открытого запроса предложений и в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений».

    - Если в извещении о проведении открытого запроса предложений и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений» содержится указание на преференциальную поправку по отмене или уменьшении размера обеспечения заявки о подаче Предложения и если участник процедуры закупки считает, что ему может быть предоставлена указанная преференция, он в составе Предложения вместо документов (при отмене) или вместе с документами (при уменьшении размера), подтверждающих(-ми) выполнение требования об обеспечении заявки о подаче Предложения, прикладывает письмо с обоснованием решения о возможности предоставления преференции и подтверждающие указанное решение документы.

    - В качестве обеспечения заявки о подаче Предложения используются только денежные средства.

    - Факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения подтверждается платежным поручением (квитанцией) или копией такого поручения (квитанции).

    - [Если участник принимает участие в открытом запросе предложений по нескольким лотам, обеспечение заявки о подаче Предложения предоставляется по каждому такому лоту].

    - Обеспечение заявки о подаче Предложения должно быть зачислено по реквизитам счета организатора размещения заказа, указанным в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений», не позднее момента окончания срока подачи Предложений, указанного в извещении о проведении открытого запроса предложений и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений».

    - Обеспечение заявки о подаче Предложения возвращается организатором размещения заказа на счет, указанный участником процедуры закупки в платежном поручении на перечисление данного обеспечения:

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком/организатором размещения заказа решения об отказе от проведения открытого запроса предложений;

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору размещения заказа уведомления об отзыве участником процедуры закупки заявки о подаче Предложения;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений – участникам процедуры закупки, Предложения которых получены после окончания срока приема конвертов с Предложениями;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений – участнику процедуры закупки, не допущенному к участию в открытом запросе предложений;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений – участникам открытого запроса предложений, которые участвовали в открытом запросе предложений, но не стали победителями, за исключением участника запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер;

- победителю открытого запроса предложений – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора c участником процедуры закупки, подавшим единственное Предложение, соответствующее требованиям и условиям, предусмотренным документацией по проведению открытого запроса предложений, или с участником процедуры закупки, единственно допущенным к участию в открытом запросе предложений и признанному участником открытого запроса предложений;

- участнику открытого запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер – в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем или с таким участником открытого запроса предложений;

- единственному участнику процедуры закупки, Предложение которого было признано несоответствующим требованиям документации по проведению открытого запроса предложений – в течение пяти рабочих дней со дня признания открытого запроса предложений несостоявшимся;

    - Обеспечение заявки о подаче Предложения может быть удержано в случае уклонения победителя открытого запроса предложений от заключения договора.

    - При наступлении случая, указанного в пункте 4.9.8, организатор размещения заказа уведомляет победителя открытого запроса предложений об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, в пользу заказчика.

  - Изменение Предложений или их отзыв

    - Участник процедуры закупки, подавший Предложение, вправе изменить или отозвать свое Предложение в любое время после его подачи, но до истечения срока предоставления Предложений по данному открытому запросу предложений.

    - Подача изменения Предложения осуществляется документально в соответствии с требованиями подразделов 4.4., 4.6, 4.7, 4.10. В этом случае участник процедуры закупки готовит следующие документы:

        - обращение к организатору размещения заказа с просьбой об изменении Предложения на бланке организации (для юридического лица);

        - перечень изменений в Предложении с указанием документов первоначального Предложения, которых данные изменения касаются;

        - новые версии документов, которые изменяются. Если изменения касаются сведений, указываемых в форме 1 «Заявка о подаче Предложений», измененная форма 1 также должна быть приложена в составе новых версий документов.

    - Для отзыва Предложения, участник процедуры закупки, подавший Предложение, предоставляет организатору размещения заказа уведомление об отзыве в письменном виде, подписанное уполномоченным лицом участника процедуры закупки. В случае, если уведомление подписано лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, к уведомлению должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица. В уведомлении указывается наименование открытого запроса предложений, по которому отзывается данное Предложение, наименование и почтовый адрес участника процедуры закупки, отзывающего Предложение, способ возврата Предложения (в случае такой необходимости). Расходы по возврату отзываемого участником процедуры закупки Предложения относятся на его счет.

    - Предоставление изменений или отзыва Предложений, их прием и регистрация осуществляется в порядке, аналогичном порядку, определенному подразделом 4.10. В случае изменений Предложений на конверте дополнительно указывается «Изменение Предложения (Заявки на участие в процедуре закупки).

    - В случае неисполнения требований пунктов 4.11.1 - 4.11.4 Комиссия вправе считать, что документы, указанные в подразделе 4.11, не поданы.

  - Вскрытие конвертов с Предложениями

    - На заседании Комиссии в час, день и по адресу, указанным в извещении о проведении открытого запроса предложений и пункте 22 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений», проводится процедура вскрытия конвертов с Предложениями участников данной процедуры открытого запроса предложений.

    - Комиссией вскрываются конверты с Предложениями участников процедуры закупки, которые поступили организатору размещения заказа до окончания срока подачи Предложений, установленного извещением о проведении открытого запроса предложений и пунктом 21 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений».

    - При вскрытии конвертов с Предложениями участников процедуры закупки объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Предложениями следующие сведения: количество Предложений, поданных на участие в данной процедуре открытого запроса предложений, наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника процедуры закупки, иные сведения, которые Комиссия считает нужным огласить.

    - Комиссия не оглашает отозванные в установленном порядке Предложения.

    - В случае, если по окончании срока подачи Предложений, подано только одно Предложение, конверт с указанным Предложением вскрывается, и указанное Предложение рассматривается в порядке, установленном подразделом 4.14.2.

    - В случае если по окончании срока подачи Предложений подано только одно Предложение или не подано ни одного Предложения, в указанный протокол вносится информация о признании открытого запроса предложений несостоявшимся.

    - В случае установления факта подачи одним участником данной процедуры открытого запроса предложений двух и более Предложений при условии, что поданные ранее Предложения таким участником процедуры закупки не отозваны, все Предложения такого участника процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются этому участнику процедуры закупки. Данный факт отражается в протоколе вскрытия конвертов.

    - Протокол вскрытия конвертов, содержащий сведения, указанные в пункте 4.12.3, размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/ в течение дня, следующего после дня вскрытия конвертов с Предложениями.

  - Рассмотрение и оценка Предложений, проведение переторжки, выбор победителя запроса предложений

    - Общие положения

      - Рассмотрение и оценка поступивших Предложений участников процедуры закупки проводится в сроки, установленные извещением о проведении открытого запроса предложений и пунктом 23 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений».

      - Рассмотрение и оценка Предложений участников процедуры закупки/ участников открытого запроса предложений включает:

        - стадию рассмотрения Предложений,

        - стадию оценки и сопоставления Предложений после проведения, по решению Комиссии, процедуры переторжки,

        - стадию принятия решения о выборе победителя открытого запроса предложений.

      - При рассмотрении и осуществлении оценки Предложений для проведения экспертизы Предложений Комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных с участниками процедуры закупки, но в любом случае допуск к участию в открытого запросе предложений и присвоение порядковых номеров Предложениям осуществляется Комиссией.

      - Участники процедуры закупки/участники открытого апроса предложений не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении и оценке Предложений, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу Предложений. Любые попытки участников процедуры закупки/участников открытого запроса предложений повлиять на Комиссию при экспертизе Предложений или на присуждение договора, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное организатором размещения заказа для работы в процедуре закупки, в случае если данные факты подтверждены документально, служат основанием для отказа в допуске к участию в открытого запросе предложений (отклонению) таких участников процедуры закупки/участников открытого запроса предложений.

      - Если в извещении о проведении открытого запроса предложений и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений» содержится указание на преференции участникам процедуры закупки/участникам открытого запроса предложений, то при рассмотрении и оценке Предложений Комиссия учитывает указанные преференции, предоставляемые участникам процедуры закупки/участникам открытого запроса предложений.

      - В ходе рассмотрения и оценки Предложений организатор размещения заказа имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в Предложении, информацию о соответствии достоверности указанных в Предложении сведений.

      - При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор размещения заказа вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник процедуры закупки/участник открытого запроса предложений в установленный в запросе срок не предоставил оригинал документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

      - В ходе рассмотрения и оценки Предложений организатор размещения заказа имеет право запросить у участников процедуры закупки разъяснения их Предложений. При этом организатор размещения заказа не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения. Допускаются уточняющие запросы по техническим условиям Предложения (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет открытого запроса предложений.

    - Рассмотрение Предложений. Допуск к участию в открытого запросе предложений

      - Комиссия в срок, указанный в извещении о проведении открытого запроса предложений и в пункте 23 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений» осуществляет рассмотрение поданных Предложений, участников процедуры закупки на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей документацией, и определяет перечень участников процедуры закупки, допускаемых к дальнейшему участию в данном открытом запросе предложений.

      - Предложение участника должно полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией требований или быть лучше, то есть указанные требования являются пороговыми. По результатам проведения рассмотрения Предложений Комиссия имеет право не допустить к участию в открытого запросе предложений в случаях, в том числе:

- непредставления требуемых согласно настоящей документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, в том числе привлекаемых субподрядчиках/соисполнителях (в случае привлечения), или о предлагаемых товарах, работах, услугах;

- несоответствия участника процедуры закупки, в том числе привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей (в случае привлечения), требованиям, установленным в настоящей документации;

- непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, в случае требования обеспечения заявки о подаче Предложения;

- несоответствия Предложения требованиям настоящей документации, в том числе представленного технического предложения, предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Если в Предложении указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении открытого запроса предложений и пункте 3 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия Предложения требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов открытого запроса предложений, указанной в извещении о проведении открытого запроса предложений и пункте 23 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений» и датой заключения договора, указанной в извещении о проведении открытого запроса предложений и пункте 25 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений»;

- наличия в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли сведений об участнике процедуры закупки, если данное требование установлено в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений».

      - В случае установления Комиссией недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником процедуры закупки, установления факта проведения ликвидации участника процедуры закупки юридического лица или проведения в отношении участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у участника процедуры закупки имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника, Комиссия отстранит такого участника процедуры закупки от участия в открытого запросе предложений на любом этапе его проведения.

      - На основании результатов рассмотрения Предложений Комиссией принимаются решения о допуске к участию в открытого запросе предложений и признании участника процедуры закупки участником открытого запроса предложений или об отказе в допуске к участию в открытого запросе предложений, при необходимости – о проведении процедуры переторжки, а также оформляется протокол рассмотрения Предложений, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. Указанный протокол в течение дня, следующего за днем окончания рассмотрения Предложений, размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/.

      - В случае если на основании результатов рассмотрения Предложений принято решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре открытого запроса предложений всех участников процедуры закупки, подавших Предложения, или о допуске к участию в открытом запросе предложений и признании участником открытого запроса предложений только одного участника процедуры закупки, подавшего Предложение, закрытый запрос предложений признается несостоявшимся. В случае если документацией предусмотрено два и более лота, закрытый запрос предложений признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших Предложения в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником открытого запроса предложений принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего Предложение в отношении этого лота.

    - Переторжка

      - Если в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, после проведения стадии рассмотрения Предложений Комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, т. е. предоставление участникам открытого запроса предложений возможности добровольно повысить предпочтительность их Предложений путем снижения первоначально указанной в Предложении цены и/или уменьшения первоначально указанных в Предложении сроков поставки продукции и/или снижению первоначально указанных в Предложении авансовых платежей. Снижение цены Предложения и/или уменьшение сроков поставки продукции и/или снижение авансовых платежей не должно повлечь за собой изменение иных условий Предложения.

      - Форма и порядок проведения переторжки, сроки подачи новых ценовых предложений, определенные Комиссией, указываются в письмах, приглашающих участников открытого запроса предложений на процедуру переторжки.

      - Для оформления пропуска на территорию организации, где будет проходить заседание Комиссии по проведению переторжки, представителям участников открытого запроса предложений необходимо не позднее, чем за 1 рабочий день до даты проведения переторжки, указанной в письмах, приглашающих участников открытого запроса предложений на процедуру переторжки, направить контактному лицу организатора размещения заказа, указанному в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника открытого запроса предложений, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать на процедуре переторжки. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором размещения заказа такой заявки на оформление пропуска несет участник открытого запроса предложений.

      - Участник открытого запроса предложений, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его предложение, остается действующим с ранее объявленной ценой Предложения.

      - Предложения участника открытого запроса предложений по увеличению цены, либо ухудшению условий Предложения не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его Предложение, остается действующей с ранее объявленной ценой, либо ранее объявленными условиями.

      - Переторжка проводится на заседании Комиссии и может иметь очную или заочную форму.

      - При заочной переторжке участники открытого запроса предложений, приглашенные организатором размещения заказа на эту процедуру, вправе выслать в адрес организатора размещения заказа до срока, установленного в письме, приглашающем на переторжку, запечатанный конверт с документом с новой ценой, либо с новыми условиями Предложения и документы, определяющие его коммерческое предложение в отношении лота, откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены, либо новых, полученных после переторжки условий Предложения. Участники открытого запроса предложений, подавшие такие конверты, вправе их заменить или отозвать в любое время после их подачи, но не позднее момента вскрытия Комиссией конвертов с ценой, либо условиями переторжки. Оформление, предоставление документов с новой ценой, либо с новыми условиями Предложения, отзыв или замена, прием и регистрация осуществляется в порядке, аналогичном порядку, определенному подразделами 4.4 – 4.7, 4.10, 4.11, при этом на конверте дополнительно указывается «Предложение с учетом переторжки». Процедура вскрытия конвертов с новой ценой, либо с новыми условиями аналогична процедуре вскрытия конвертов с Предложениями (подраздел 4.12), при этом окончательная цена, либо новые условия Предложения каждого участника открытого запроса предложений объявляется и заносится в протокол. На данной процедуре вскрытия имеют право присутствовать представители каждого из участников открытого запроса предложений, своевременно представивших конверт с документом с новой ценой, либо с новыми условиями Предложения.

      - На очную переторжку должны прибыть лично лица, подписавшие Предложение, либо лица, уполномоченные участником открытого запроса предложений от его имени участвовать в процедуре переторжки и заявлять обязательные для участника открытого запроса предложений цены. В любом случае лица, прибывшие на переторжку, должны перед началом переторжки представить организатору размещения заказа документы, подтверждающие их полномочия (паспорт, а также оригинал доверенности либо приказ и выписку из протокола собрания учредителей о назначении руководителя, в случае прибытия его самого на процедуру переторжки).

Комиссия имеет право назначить шаг переторжки до ее начала самостоятельно (в этом случае организатор размещения заказа предупреждает об этом участников в момент приглашения их на переторжку) либо по согласованию с участниками определить его в процессе проведения переторжки. Секретарь Комиссии предлагает всем приглашенным участникам публично объявлять новые цены. Участник открытого  запроса предложений объявляет новую цену своего предложения, основываясь на знании цен иных участников открытого запроса предложений, но не имея обязанности предложить цену обязательно ниже цен иных участников, каждый снижает свою собственную цену независимо. Переторжка ведется последовательно со всеми участниками, с правом пропуска объявления очередной цены, до тех пор, пока все присутствующие не объявят о том, что заявили окончательную цену и далее уменьшать ее не будут. В случае, если был определен шаг переторжки, Комиссия уменьшает его по ходу переторжки, но не более чем 0,1% от первоначального шага.

Комиссия прекращает переторжку, если в течение десяти минут после получения последнего предложения по цене договора не поступило ни одного нового предложения по снижению цены договора.

При очной переторжке, участник открытого запроса предложений, участвовавший в переторжке и снизивший первоначальную цену, обязан дополнительно представить откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены документы, определяющие его коммерческое предложение, и оформленные в соответствии с требованиями подразделов 4.4 – 4.7, 4.10.

    - Порядок оценки и сопоставления Предложений

      - Оценка и сопоставление Предложений с учетом цен, представленных на переторжку, осуществляется Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений», в срок, указанный в извещении о проведении открытого запроса предложений и в пункте 23 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений». Значимость критериев оценки Предложений указана в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений».

      - На основании результатов оценки и сопоставления Предложений, Комиссией каждому Предложению, относительно других, по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер. По каждому лоту отдельно первый номер присваивается Предложению, которое набрало наибольшее количество баллов.

    - Подведение итогов открытого запроса предложений. Определение победителя открытого запроса предложений

      - По результатам оценки Предложений, представленных участниками открытого запроса предложений, Комиссия принимает решение либо по определению победителя открытого запроса предложений, либо по внесению изменений в настоящую документацию (пункт 2.1.4), либо по завершению данной процедуры открытого запроса предложений без определения победителя и заключения договора:

- в случае, если Предложение участника открытого запроса предложений, предложившего лучшие условия исполнения договора (т.е. Предложение которого оценено наибольшим количеством баллов и которому присвоен первый номер), полностью удовлетворит Комиссию, Комиссия определит данного участника победителем открытого запроса предложений;

- в случае, если самое лучшее Предложение  не удовлетворит Комиссию полностью, Комиссия вправе принять решение о внесении изменений в настоящую документацию по проведению открытого запроса предложений и сроке предоставления новых Предложений, уведомляя об этом всех участников открытого запроса предложений;

- если, по мнению Комиссии возможностей для улучшения Предложений участников открытого запроса предложений не предвидится, Комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры открытого запроса предложений.

      - По результатам открытого запроса предложений оформляется протокол оценки и сопоставления Предложений участников открытого запроса предложений в двух экземплярах, содержащий сведения:

- об участниках, Предложения которых были рассмотрены;

- о Предложениях участников, в приеме которых организатором размещения заказа было отказано;

- об отозванных Предложениях участников;

- об участниках, Предложения которых были не допущены к участию в открытом запросе предложений Комиссией, с указанием оснований отказа в доступе к участию в открытом запросе предложений;

- о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений;

- о порядке оценки и сопоставления Предложений участников;

- сведения о решении Комиссии о присвоении Предложениям участников значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Предложений участников открытого запроса предложений решении о присвоении Предложениям порядковых номеров;

- о победителе открытого запроса предложений и об участнике открытого запроса предложений, Предложение которого заняло второе место, их наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени, отчестве (для физических лиц), почтового адреса.

      - Протокол оценки и сопоставления Предложений участников открытого запроса предложений размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/ в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

  - Заключение договора с победителем открытого запроса предложений

    - Организатор размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений передает победителю открытого запроса предложений (или его полномочному представителю) один экземпляр указанного протокола под расписку либо по почте с уведомлением о вручении.

    - Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений передает победителю открытого запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем в Предложении в проект договора, прилагаемый к документации по проведению открытого запроса предложений.

    - Договор с победителем открытого запроса предложений заключается в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений».

    - В случае, если заключаемый по результатам открытого запроса предложений договор в соответствии с действующим законодательством и уставом заказчика требует одобрения органа управления заказчика, то указанный договор заключается после получения такого одобрения. В случае отказа в одобрении договора органом управления закрытый запрос предложений, предметом которого являлось право на заключение такого договора, признается несостоявшимся либо договор заключается с участником, занявшим второе место. После получения одобрения договора победителю открытого запроса предложений направляется подписанный со стороны заказчика договор.

    - Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая участнику открытого запроса предложений понесенные им расходы в связи с участием в процедуре открытого запроса предложений.

    - В случаях, когда победитель открытого запроса предложений уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

- либо обратиться в суд с иском о понуждении такого победителя открытого запроса предложений заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора победителем открытого запроса предложений;

- либо заключить договор с участником открытого запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер, зафиксировав данное обстоятельство в соответствующем протоколе.

    - В случае уклонения участника открытого запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер, от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого запроса предложений несостоявшимся.

    - В случае, если закрытый запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи Предложений было подано только одно Предложение и это Предложение было признано соответствующим требованиям и условиям, предусмотренным документацией, либо только один участник процедуры закупки был признан участником открытого запроса предложений, заказчик вправе заключить договор с таким участником.

    - В случае, если победитель открытого запроса предложений или участник, с которым заключается договор согласно пункту 4.15.8, в срок, определенный пунктом 4.15.3, не представил заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если в документации было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель открытого запроса предложений или участник, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.

    - Изменение условий договора допустимо в случаях изменения потребностей заказчика по согласованию с разрешающими органами в порядке, установленном приказом Госкорпорации «Росатом».

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема товаров/работ/услуг и иных условий исполнения договора.

    - Сведения об участнике процедуры закупки будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

- если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Предложение, либо участником открытого запроса предложений, признанным единственным участником запроса предложений, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем открытого запроса предложений или единственным участником открытого запроса предложений, либо являющимся единственным участником, подавшим Предложение, соответствующее требованиям документации по проведению открытого запроса предложений, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению открытого запроса предложений;

- если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам открытого запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

  - Обеспечение исполнения договора

    - В случае, если указано в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений», победитель открытого запроса предложений или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.15.8 настоящей документации, должен предоставить обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса и/или гарантийных обязательств.

    - Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

    - Размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или гарантийных обязательств указан в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений». Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса должно быть предоставлено в сроки, установленные пунктом 26 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений».

    - Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик, Принципалом – победитель открытого запроса предложений или участник открытого запроса предложений с которым заключается договор, Гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию.

Выбор Гаранта должен быть согласован заказчиком.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, заключаемому по результатам открытого запроса предложений, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений».

Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления Предложений как основание заключения договора.

В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по договору в предусмотренные сроки или расторжения договора и отказа его вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Бенефициар направляет Гаранту только письменное требование и документы, подтверждающие выплату Принципалу аванса.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

  - Уведомление о результатах открытого запроса предложений

    - Организатор размещения заказа в течение трех дней после подписания договора размещает извещение о результатах открытого запроса предложений на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ с указанием следующих сведений:

- наименование и адрес победителя, подписавшего договор;

- краткое изложение предмета договора.

    - В случае отказа заказчика от заключения договора с победителем открытого запроса предложений и участником, занявшим второе место, организатор размещения заказа публикует извещение о признании открытого запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/.

  - ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Следующие условия проведения открытого запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1…5 документации по проведению открытого запроса предложений

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет открытого запроса предложений Состав и объем поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Право заключения договора на пуско-наладочные, монтажные работы мостового крана г/п 16 тонн на ПХРО Мурманского отделения филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО" и ввод в эксплуатацию. |
|  | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки | ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», утвержденный Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» в редакции приказа от 24.08.2011 №1/709-П |
|  | Сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг Условия оплаты | дата начала поставки: с момента заключения договора, дата окончания поставки: 23.12.2011. В том числе: этап 1: дата начала работ по доработке системы управления крана с подвесного пульта и пульта управления; внесению изменений в конструкторскую документацию – с момента заключения договора, дата окончания работ – через 20 рабочих дней после заключения договора; этап 2: дата начала: приобретение комплектующих изделий, монтаж, проведение пуско-наладочных работ, испытания и ввод в эксплуатацию; обучение обслуживающего персонала – через 20 рабочих дней с момента заключения договора, дата окончания работ – до 23 декабря 2011 года. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: Мурманская область, 32-км а/д Мурманск-Печенга Безналичный расчет. Поэтапно: I этап – не более 10% от общей стоимости работ по договору; II этап – 90% от общей стоимости работ по договору. Оплата Заказчиком стоимости I этапа выполненных работ осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2) и «Справки о стоимости работ» (форма КС-3) по I этапу на основании счета Исполнителя. Оплата Заказчиком стоимости II этапа осуществляется в следующем порядке: - 20% от стоимости II этапа, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты начала работ по II этапу на основании счета Исполнителя; - 80% от стоимости II этапа, в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2) и «Справки о стоимости работ» (форма КС-3) по II этапу на основании счета Исполнителя. |
|  | Количество лотов | 1 |
|  | Заказчик | Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (далее - Заказчик). Место нахождения: 119017, г.Москва, Пыжевский переулок, 6. Почтовый адрес: 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д.24. |
|  | Организатор размещения заказа | Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (далее - Заказчик). Место нахождения: 119017, г.Москва, Пыжевский переулок, 6. Почтовый адрес: 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д.24. Контактное лицо: Камалов Артур Риатович. тел: (495) 710-76-48; факс: (495) 710-76-50. Email: zakupki@rosrao.ru. |
|  | Информационное обеспечение проведения процедуры открытого запроса предложений | Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении открытого запроса предложений является сайт Госкорпорации «Росатом»: http://zakupki.rosatom.ru/ |
|  | Электронная торговая площадка Оператор электронной торговой площадки | Аукционный Конкурсный Дом, адрес в сети «Интернет»: http://a-k-d.ru/ |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 4.920.667 (Четыре миллиона девятьсот двадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, включая НДС. Цена договора включает в себя: с учетом стоимости: доработки системы управления, внесения изменений в конструкторскую документацию; приобретения комплектующих изделий; монтажа; проведения пуско-наладочных работ; испытания и ввода в эксплуатацию, обучения обслуживающего персонала. В цену включены все расходы, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
|  | Официальный язык запроса предложений | русский |
|  | Валюта запроса предложений | российский рубль |
|  | Размер и валюта обеспечения заявки о подаче Предложения Реквизиты для перечисления обеспечения заявок о подаче Предложения | - не требуется |
|  | Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки/ субподрядчикам/ соисполнителям в объеме поставляемого товара, выполняемых работ / оказываемых услуг | - Требования к участникам процедуры закупки: - должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей документации; - . Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе: - Лицензией Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. - Лицензией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право конструирования оборудования для атомных станций включая: стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения радиоактивных отходов, в части: - механические эксплуатационные компоненты и системы (специальные грузоподъёмные краны, грузозахватные приспособления, поворотные площадки); - опорные и несущие металлические конструкции; - оборудование, предназначенное для обращения с транспортно-упаковочными комплексами; - разработка конструкторских решений для изменений в проектную документацию. - Лицензией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право изготовления оборудования для атомных станций включая: стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения радиоактивных отходов, в части: - механические эксплуатационные компоненты и системы (специальные грузоподъёмные краны, грузозахватные приспособления, поворотные площадки); - опорные и несущие металлические конструкции; - оборудование, предназначенное для обращения с транспортно-упаковочными комплексами. - Лицензией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право монтажа оборудования для атомных станций включая: стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения радиоактивных отходов, в части: -механические эксплуатационные компоненты и системы (специальные грузоподъёмные краны, грузозахватные приспособления, поворотные площадки); - опорные и несущие металлические конструкции; - оборудование, предназначенное для обращения с транспортно-упаковочными комплексами. - Достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том числе: Не менее: 1 чел. - главный инженер проекта; 2 чел. - начальник проектной группы; 1 чел. - ведущий инженер; 3 чел. - инженер-конструктор I категории; 3 чел. - инженер-конструктор I I категории; 1 чел. - техник; 1 чел. - старший инженер; 1 чел. - электромонтажник; 1 чел. - электрик; 2 чел. - монтажник. - На момент поставки на оборудование должны быть представлены сертификаты, если сертификация предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. Сертификаты, гарантийные талоны должны быть представлены на русском языке. |
|  | Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам | Гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания «Акта сдачи-приёмки работ». |
|  | Документы, включаемые участником процедуры закупки в состав Предложения | - Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к участникам процедуры закупки, при предъявлении к ним соответствующих требований: - документы, указанные в пункте 3.2 настоящей документации. - документы, указанные в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений». - копии бухгалтерских балансов с отметкой налогового органа о приеме (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, и заверенную печатью и подписью уполномоченного лица участника процедуры закупки копию уведомления налогового органа о применении участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения, в случае, если участник процедуры закупки применяет упрощенную систему налогообложения. - оригинал справки об участии в судебных разбирательствах (раздел 6, соответствующая форма). Участник процедуры закупки вправе приложить к Предложению иные документы, которые, по мнению участника процедуры закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. Все указанные документы прилагаются участником процедуры закупки к Предложению. |
|  | Состав Предложения и порядок размещения документов в составе Предложения | - заявка о подаче Предложения по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел 6, Форма 1); - анкета (раздел 6, Форма 2); - сводная таблица стоимости поставки, работ и услуг - график поставки товара/выполнения работ/оказания услуг; - документы, указанные в пункте 15 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», подтверждающие соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям; - проект договора, заполненный в соответствии с требованиями и условиями настоящей документации путем включения условий исполнения договора, предложенных участником запроса предложений в своем Предложении; - Техническое предложение в соответствии с требованиями и условиями настоящей документации (раздел 6, соответствующая форма). Техническое предложение со всеми прилагаемыми документами оформляется отдельным томом «Техническое предложение __________ (наименование участника процедуры закупки)». |
|  | Количество копий Предложения | 1 оригинал, 1 электронная копия на 1 запоминающем устройстве для USB или DVD, или CD-R(W) |
|  | Привлечение субподрядчиков соисполнителей, минимальный % от объема поставок, работ/услуг, выше которого требуется представление документов на субподрядчиков/ соисполнителей | Не допускается |
|  | Возможность проведения процедуры переторжки | Не предусмотрено. |
|  | Сведения о предоставлении преференций | не предоставляются. |
|  | срок окончания подачи Предложений | 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д.6, Отдел сопровождения торгов «24» Октября 2011г. |
|  | Место, дата и время вскрытия конвертов с Предложениями | 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д.6, Отдел сопровождения торгов, «24» Октября 2011г., 12:00 по московскому времени |
|  | Место, дата рассмотрения Предложений и подведения итогов открытого запроса предложений | 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д.6, Отдел сопровождения торгов Рассмотрение Предложений: не позднее «26» Октября 2011 г. Подведение итогов открытого запроса предложений: не позднее «27» Октября 2011 г. |
|  | Критерии оценки Предложений участников запроса предложений | Наименование критерия; Значимость критерия. Цена договора; VA=75. Квалификация участника; VA=25. Опыт и репутация.; VO=60. Обеспечение кадровыми ресурсами; VT=40. Общее количество баллов; 100. |
|  | Методика оценки заявок на участие в запросе предложений | В соответствии с Правилами оценки предложений на участие в открытом запросе предложений для оценки предложения, поданного участником размещения заказа, признанным участником запроса предложений, осуществляется расчет рейтинга по каждому критерию оценки предложения. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки каждого критерия. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. - Оценка предложений по критерию – «Цена договора»: Рейтинг, присуждаемый i-му предложению по критерию – «цена договора» («цена за единицу работы, услуги, товары»), определяется по формуле: RAi=AminAi×100; где: RAi – рейтинг, присуждаемый предложению i-го участника по указанному критерию – «цена договора»; Amin – минимальное предложение участника процедуры закупки о цене договора, цене единицы продукции, указанной в предложении на участие в процедуре закупки из представленных участниками процедуры закупки предложений, руб. с НДС; Ai – ценовое предложению i-го участника. При оценке предложений по критерию «цена договора» лучшим условием по указанному критерию признается предложение участника с наименьшей ценой. - Оценка предложений по критерию – «Квалификация участника»: Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника», определяется по сумме оценок подкритериев: RKi=ROi∙VO100+RTi∙VT100. Оценка i-ой заявки по подкритерию «Опыт и репутация», определяется по формуле: ROi=Oi-AmaxOпредел-Amax; где: Oi – сумма цен договоров сопоставимого характера по предмету за последние 6 лет предложения i-го участника; Amax– начальная (максимальная) цена договора; Oпредел – предельное значение суммы цен договоров сопоставимого характера, превышающее Amax, (Oпредел=85 900 000,00). Если Oi≥Oпредел, то ROi=1. Если Oi≤Amax, то ROi=0. Оценка i-ой заявки по подкритерию «Обеспеченность кадровыми ресурсами», определяется по формуле: RTi=100, при наличии минимальных требований 0, при отсутствии минимальных требований - Оценка предложений – сопоставление предложений: Для сопоставления предложений на участие в открытом запросе предложений, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками запроса предложений, осуществляется расчет итогового рейтинга по каждому предложению. Итоговый рейтинг предложения рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки предложений, установленному в документации, умноженных на их значимость. Ri=RAi∙VA100+RKi∙VK100 где: Ri – оценка предложения i-го участника. Предложению на участие в открытом запросе предложений, набравшей наибольший итоговый рейтинг, т.е. в которой содержатся наилучшие условия, присваивается первый номер. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений Закупочной комиссии по размещению заказов присваивается порядковый номер каждому предложению на участие в открытом запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Победителем открытого запроса предложений признается участник запроса предложений, предложению которого присвоен первый номер. |
|  | Дата заключения договора | не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений |
|  | Обеспечение исполнения договора | не предусмотрено |

  - ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ

[приводятся формы, перечисленные в пунктах 15, 16 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»]

(формы 4 – 5 рекомендованы для заполнения. В случае изменения форм, приведенных в данном разделе, документы, включаемые участником процедуры закупки в состав Предложения, должны содержать все сведения, указанные в соответствующей форме)

Форма 1.

Фирменный бланк участника процедуры закупки

«___» __________ 20___ года №______

Лот __

- ЗАЯВКА О ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ФОРМА 1)

Изучив извещение о проведении открытого запроса предложения на право заключения договора/ов на ___________________________________, опубликованное на сайте http://zakupki.rosatom.ru, документацию по проведению открытого запроса предложений и принимая установленные в них требования и условия открытого запроса предложений,

______________________________________________________________________,

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ___________________________________________,

(юридический адрес участника процедуры закупки)

предлагает заключить договор на: _________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением, Графиком оказания услуг и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп.

Срок оказания услуг:_________________________

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года.

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника процедуры закупки) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование участника процедуры закупки) банкротом, деятельность ___________________________(наименование участника процедуры закупки) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ (наименование участника процедуры закупки) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания нас победителем открытого запроса предложений, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению открытого запроса предложений и условиями нашего Предложения, в течение 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Предложений.

В случае, если нашему Предложению будет присвоен второй номер, а победитель открытого запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению открытого запроса предложений и условиями нашего Предложения.

Мы, _______________________________________ согласны с условием, что

(наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:

- если мы:

        - будучи признанным победителем открытого запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

        - будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Предложение, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником открытого запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

        - будучи признанным победителем или единственным участником открытого запроса предложений, либо являющимся единственным участником, подавшим Предложение, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению открытого запроса предложений;

- если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего открытого запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению открытого  запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном открытом запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашего Предложения:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 17 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений» в формате.

| № п/п | Наименование документа [указываются документы, перечисленные в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»] | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анкета (форма 2) |  |  |
|  | График поставки товара/выполнения работ /оказания услуг (форма __) |  |  |
|  | Сводная таблица стоимости (форма __) |  |  |
|  | Выписка из ЕГРЮЛ (аналогичный документ согласно подпункту 1 пункта 3.3 настоящей документации) |  |  |
|  | Учредительные документы |  |  |
|  | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки |  |  |
|  | Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций |  |  |
|  | Копии бухгалтерских балансов с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года |  |  |
|  | Проект договора |  |  |
|  | Том 2: |  |  |
|  | Техническое предложение (форма __) |  |  |
|  | Лицензии, свидетельства СРО |  |  |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

- Заявку о подаче Предложений следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки. Участник процедуры закупки присваивает заявке о подаче Предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участником процедуры закупки должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Участник процедуры закупки должен указать срок действия Предложения согласно требованиям пункта 4.5.1.

- Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к Предложению документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника процедуры закупки, согласно требованиям пункта 17 раздела 5 «Информационная карта открытого запроса предложений».

- Заявка о подаче Предложений должна быть подписана и скреплено печатью в соответствии с требованиями пунктов 4.4.3, 4.4.4.

Форма 2

Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______

Закрытый запрос предложений на право заключения договора/ов на ____________

- АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (Форма 2)

Лот __

Участник процедуры закупки: ________________________________

| № | Наименование | Сведения о участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно - правовая форма |  |
|  | Учредители и размер вклада (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О., с указанием размера вклада в процентном и денежном выражении) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника процедуры закупки – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника процедуры закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления участника процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего открытого запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, эл.почты |  |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

  - Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная анкета участника процедуры закупки.

  - Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

  - В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника процедуры закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

  - Заполненная участником процедуры закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

  - В случае предоставления паспортных данных, указанных в графе 3, участник процедуры закупки прикладывает к данной анкете информационное письмо о согласии учредителей на работу с персональными данными. В случае непредставления паспортных данных, указанных в графе 3, участник процедуры закупки прикладывает к данной анкете письмо за подписью руководителя участника, что сведения о физических лицах (приводится перечень лиц, указываемый участником процедуры закупки в графе 3) по данным Федеральной миграционной службы (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000) отсутствуют/ присутствуют.

Форма 3.

Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______

Закрытый запрос предложений на право заключения договора/ов на ___________

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма __)

Лот __

Участник процедуры закупки: ________________________________

Суть технического предложения

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

- Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данное техническое предложение.

- Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

- Техническое предложение участника процедуры закупки, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

        - описание всех предлагаемых технических решений и характеристик систем с необходимыми чертежами;

        - документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

- Желательно, чтобы участник процедуры закупки в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой:

| № |  | № п.п. ТТ | Выполнение |  | Пояснения | Ссылки на ПП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №: |  |  | порядковый номер |  |  |
| № п.п. ТТ: |  |  | номер пункта Технических требований |  |  |
| Выполнение: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "да" - будет выполнен полностью |  |  |
|  |  |  | "нет" - не будет выполнен |  |  |
|  |  |  | "частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями |  |  |
| Пояснения: |  |  | необходимые пояснения |  |  |
| Ссылки на ПП: |  |  | номер пункта материалов Предложений участника процедуры закупки (ПП), где приведены подробные объяснения |  |  |