Договор (ПРОЕКТ) подряда
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Железногорск                                                                                     «___»________  20_ г.

Красноярский край

Федеральное государственное унитарное предприятие «Ведомственная охрана               Росатома » (ФГУП «Атом-охрана»), именуемое в  дальнейшем «Заказчик»,  в  лице  директора филиала № 19 Шерстнева Евгения Юрьевича, действующего  на основании  Устава, с одной стороны,  и ____________________________(«__________________________»), именуемое в  дальнейшем  «Подрядчик»,  в  лице ______________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, именуемые  в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает  на  себя выполнение работ по проведению инженерных изысканий, технического обследования несущих и ограждающих строительных конструкций и разработке проектной документации на реконструкцию здания для размещения административно-управленческого аппарата филиала № 19 ФГУП "Атом-охрана" по адресу: ул. Северная, д.3, ЗАТО Железногорск, Красноярский край строго в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.2. По окончании проектных и изыскательских работ Подрядчик  передает  Заказчику  документацию в 6 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе объекта по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Северная, 3.  Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений" и "Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утвержденного Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.

1.3. Состав всех этапов работ по настоящему Договору определен Сметами №1 (форма 3-14),сметой № 2 (форма 2п), сметой №3, которые являются неотъемлемой частью технического задания к настоящему Договору.

1.4. Технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления технической документации для строительства, а также утвержденному Техническому заданию  (Приложение №1).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Передать Подрядчику исходно-разрешительную документацию для оформления проведения изыскательских работ и составления проектной документации.

2.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.

2.1.3. Обеспечивать вместе с Подрядчиком согласование готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

2.1.4. Назначить в пятидневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

2.1.5. Нести другие обязанности, предусмотренные ст. 762 ГК РФ.

2.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за выполнением работ по настоящему Договору Подрядчиком.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1 Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.2 Представлять Заказчику техническую  документацию в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.3.3 Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в техническую документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, то Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определяется объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

2.3.4 Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

2.3.5 В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять техническую  документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего Договора.

2.3.6 Согласовывать готовую техническую  документацию с Заказчиком, а при необходимости совместно с Заказчиком - с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов, если эти замечания вызваны недоработкой Подрядчика.

2.3.7 Назначить в пятидневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

2.3.8. До выплаты авансовых платежей, а в случаях их отсутствия в срок не позднее пятнадцати дней с даты заключения договора, предоставить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие (наличие) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Подрядчик в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

2.3.9. При непредставлении документов, перечисленных пунктом 2.3.8, в  установленный договором срок, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора. Уведомление об отказе от Договора направляется Заказчиком в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения Подрядчиком уведомления.

Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

3. Цена работ и порядок расчетов

3.1 Цена работ, выполняемых по настоящему Договору, в соответствии с протоколом  соглашения о договорной цене (Приложение № 2), составляет ___________________, кроме того НДС 18% - __________________, всего ______________/без НДС на основании ст. ______НК РФ.

3.2 В стоимости услуги не учтены расходы за дополнительное (сверх оговоренного в 
п. 4.3.1) количество экземпляров проектно-сметной документации. Оплата этих расходов производится Заказчиком по фактическим затратам на основании счета.

3.3 Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в размере 100% после окончания всех этапов проектных и изыскательских работ и подписания Сторонами акта сдачи-приемки последнего этапа выполненных работ. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Под -

рядчика не позднее 5-ти банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, либо с того момента, когда акт должен быть подписан в соответствии с п. 4.3.2 настоящего Договора.

4. Сроки, порядок сдачи и приемки продукции

4.1 Сдача разработанной технической  документации осуществляется по этапам, состав и сроки которых определяются в календарном плане работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

4.2 Готовность технической  документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки, который оформляется в следующем порядке:

4.3.1 В сроки, установленные календарным планом работ, Подрядчик с сопроводительным письмом передает уполномоченному представителю Заказчика акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 6-ти комплектов технической документации на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе. Дата получения Заказчиком сопроводительного письма является датой выполнения Подрядчиком работ по этапу и подтверждает получение Заказчиком разработанной технической документации.

4.3.2 Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения технической документации.

Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие технической документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям Госэкспертизы, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

4.3.3 В указанный в договоре срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.

4.3.4 В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2-х рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4 Если в процессе разработки технической документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

4.5 В случае досрочного прекращения работ по договору Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость за вычетом авансовых платежей.

4.6 Внесение изменений и дополнений в техническую документацию осуществляется Подрядчиком за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к договору.

4.7 При досрочном выполнении Подрядчиком проектных и изыскательских работ Заказчик обязан принять эти работы в соответствии с п. 4.3.2 настоящего Договора и оплатить в соответствии с п. 3.3  настоящего Договора.

5 Ответственность Сторон

5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2 Подрядчик несет ответственность за недостатки технической документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет.

5.3 Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед Подрядчиком.

5.4 Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.5 Требование об исполнении, изменении или о расторжении настоящего Договора может быть заявлено Стороной в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика после получения отказа других Сторон о выполнении требования, либо не получения ответа на требование в десятидневный срок с момента получения другими Сторонами такого требования.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2 Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.

6.3 Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4 В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5 Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.6 Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

7. Срок действия договора

7.1 Срок действия договора устанавливается со дня его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, но не позднее 31.07.2015 года.

7.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий по настоящему Договору.

8. Конфиденциальность

8.1 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

8.2 Требования п.8.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.

Однако, даже в этом случае, Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

8.3 Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 8 настоящего договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

9. Прочие условия

9.1 Заказчик вправе использовать техническую документацию для строительства, созданную по настоящему Договору, в пределах способа и территории, установленных  п.  1   настоящего Договора. Право на все другие виды использования Заказчику не передаются.

9.2 При отсутствии оплаты или при неполной оплате Заказчик не приобретает предусмотренные договором права на использование проектно-сметной документации для строительства. В этом случае права на использование проектно-сметной документации для строительства, оговоренные настоящим Договором, остаются за Подрядчиком.

9.3 Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

9.5 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства.

9.6. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке по соглашению Сторон. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

9.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 - Протокол соглашения о договорной цене.

Приложение № 3 – Календарный план работ.

9.7 Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

10 Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:	Исполнитель:

ФГУП «Атом-охрана»

Адрес: Россия, 123060, г. Москва,

ул. Расплетина, д.3

Филиал № 19 ФГУП «Атом-охрана»,

Адрес: Россия, 662972 г. Железногорск,

ул. Ленина, 53

Телефон: 8(39197)5-34-13

ИНН 7706289940

КПП 245202001,

ОКВЭД 75.24.2

ОГРН 1037706007767

к/с 30101810800000000627

р/с 40502810231130100062 ОСБ 7701 Восточно-

Сибирский

банк Сбербанка РФ г. Красноярск

БИК 040407627

Директор филиала № 19

ФГУП «Атом-охрана»

_____________________/Е.Ю. Шерстнев	__________________________/

М.П.	М.П.

|  | Приложение №1 к договору №______ |
| --- | --- |
|  | от _____________ |

Техническое задание

на выполнение инженерных изысканий, технического обследования несущих конструкций и на разработку проектной документации реконструкции здания под административно-управленческий аппарат филиала №19 ФГУП "Атом-охрана"

Предмет закупки: Выполнение работ по проведению инженерных изысканий, технического обследования несущих и ограждающих строительных конструкций и разработка проектной документации на реконструкцию здания для размещения административно-управленческого аппарата филиала №19 ФГУП "Атом-охрана" по адресу: ул. Северная, д.3, ЗАТО Железногорск, Красноярский край.

г. Железногорск

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Вид строительства

Подраздел 2.3 Нормативная база

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

- Изыскательские работы

- Работы по техническому обследованию здания

- Проектирование

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подраздел 4.1 Месторасположение объекта

Подраздел 4.2 Характеристика объекта

Подраздел 4.3 Характеристика площадки строительства

Подраздел 4.4 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях.

Подраздел 4.5. Требования к режиму предприятия, требования доступности объектов для инвалидов

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1. Требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций

Подраздел 5.2. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию

Подраздел 5.3. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Подраздел 5.4. Требования к методу составления сметной документации

Подраздел 5.5. Требования к формату представления проектной документации

Подраздел 5.6. Особые условия

Подраздел 5.7. Объемно-планировочные решения

Подраздел 5.8. требования к благоустройству. Генплан.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Объект реконструкции - Трехэтажное здание, расположенное по адресу: Красноярский край,          г. Железногорск, ул. Северная, 3

1.1. Инженерно-геологические изыскания;

1.2. Инженерно-геодезические  изыскания;

1.3. Техническое обследование грунтов основания, фундаментов, элементов каркаса, наружных стен, перекрытий, сопряжений конструкций между собой, способов их соединения и размеров площадок опирания.

1.4. Разработка проектной документации на реконструкцию 3-х этажного здания производственно-бытового корпуса под размещение административно-управленческого аппарата с надстройкой мансардного этажа, перепланировкой помещений, заменой всех коммуникаций и наружных сетей до точки подключения.

Генплан: выполнить благоустройство и установить модульные сооружения - гараж на 2 автомашины и склад для хранения имущества ГО и ТМЦ.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель проекта:

Улучшение технического состояния здания и размещение работников административно-управленческого персонала филиала № 19  ФГУП "Атом-охрана" в соответствии с требованиями Госкорпорации “Росатом”.

Задачи проекта:

- Обеспечить исполнение требований приказа Госкорпорации "Росатом" от 15.10.2014г № 210/695 "О назначении комиссии по принятию федерального имущества", распоряжения Госкорпорации "Росатом" от 09.10.2014г №1-5/519-Р "О перераспределении федерального имущества между ФГУП "ГХК" и ФГУП "Атом-охрана", а так же приказа Гокорпорации "Росатом" от 11.07.2013г №1/735-П "Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по размещению в административных зданиях и/или офисных помещениях, обоснованию потребности и формированию технико-экономического обоснования сделок аренды (приобретения) административных зданий и/или офисных помещений".

- Оптимизировать издержки предприятия на аренду помещений для нужд филиала №19.

Подраздел 2.1. Цель и задачи работы.

Инженерные изыскания для строительства, имеют цель подготовить отчетные данные в объеме, необходимом для выполнения проектной документации объекта.

Цель проведения технического обследования состояния здания - определение действительного состояния строительных конструкций здания и разработка рекомендаций по устранению выявленных при обследовании дефектов и повреждений здания.

На основе материалов инженерных изысканий и обследования здания осуществляется разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию здания.

Подраздел 2.2. Вид строительства

Реконструкция 3-х этажного здания производственно-бытового корпуса под размещение административно-управленческого аппарата филиала №19 ФГУП "Атом-охрана" с надстройкой мансардного этажа.

Подраздел 2.3. Нормативная база

Градостроительный кодекс РФ №1090-ФЗ;

Закон о техническом регулировании №184-ФЗ;

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ;

СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения";

СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения";

СП 116-13330.2012 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения". Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;

ГОСТ Р 8.645-2008 "Метрологическое обеспечение работ по геологическому изучению, использованию и охране недр в Российской Федерации";

СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства";

СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства";

ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния";

СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений";

"Пособие по обследованию строительных конструкций зданий" АО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ", М.,2004г;

ВСН 48-86(р) "Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта";

ВСН 57-88(Р) "Положение по техническому обследованию жилых зданий";

ВСН 53-86(Р) "Правила оценки физического износа жилых зданий";

ГОСТ 21.501-2011 "Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений";

СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений";

"Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утвержденного Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

1. Изыскательские работы:

- Подготовка отчетных данных, в пределах взаимодействия объекта с геологической средой. Инженерно-геологические изыскания, геофизические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических условий района, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геофизические процессы, и составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для обоснования проектной подготовки строительства, в том числе мероприятий инженерной защиты объекта строительства и охраны окружающей среды;

- Подготовка отчетных данных по инженерно-геодезическим изысканиям для строительства, которые должны обеспечивать получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных) и других элементах планировки, необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории строительства.

2. Работы по техническому обследованию здания:

-Изучение и анализ технической документации;

- Обмеры конструкций в объеме, необходимом для оценки технического состояния конструкций;

- Фотографирование поврежденных участков конструкций;

- Выполнение работ и определение прочностных характеристик материалов строительных конструкций (в соответствии с СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих конструкций зданий и сооружений");

- Составление дефектной ведомости;

- Выдача рекомендаций по ремонту и усилению конструкций;

- Анализ и оценка технического состояния конструкций по результатам, полученным в процессе обследования;

- Оформление отчета в 4-х экземплярах;

3. Проектирование:

- Разработка проектной документации в объеме стадии "Проект".

- Разработка проектной документации в объеме стадии "Рабочие чертежи".

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1. Месторасположение объекта

ул. Северная, дом № 3, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Красноярского края.

Подраздел 4.2. Характеристика объекта (согласно тех. паспорту здания)

Год постройки – 1989 год. Трехэтажное здание. Группа капитальности – 1.

Фундамент – бетонный ленточный.

Стены – керамзитобетонные плиты, кирпич.

Перегородки – железобетонные.

Полы – бетонные.

Площадь застройки существующего здания - 451,8 кв.м.

Площадь поэтажная (существующего здания):

- 1 этаж             421,1 кв.м

- 2,3 этажи        842,2 кв.м

- тамбур               7,1 кв.м

- крыльцо           23,6 кв.м

Общая площадь - 1294 кв.м

Высота здания - 9,84 м

В приложении № 1 к техническому заданию помещен технический паспорт на здание, где имеется вся необходимая информация о здании.

Подраздел 4.3. Характеристика площадки строительства.

Сведения об участке:

Общая площадь участка - 2395 кв.м

в т.ч площадь земли ограниченного пользования:

Водопровод - 159 кв.м

Канализация -168 кв.м, включая земли под колодцами - 3 кв.м

Теплосеть - 129 кв.м, включая земли под колодцами - 6 кв.м

Кабель связи - 124 кв.м, включая земли под колодцами - 3 кв.м

Кабель электрический - 64 кв.м

Подраздел 4.4. Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях.

Сведения о результатах ранее выполненных инженерных изысканий отсутствуют.

Подраздел 4.5. Требования к режиму предприятия, требования доступности объектов для инвалидов

Режим работы в дневную смену, 8-ми часовой рабочий день, кроме дежурной части, которая несет службу круглосуточно.

Использование труда инвалидов не предполагается.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1. Требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций

Здание должно отвечать требованиям функциональной целесообразности, целесообразности технических решений, надежности, санитарно-техническим требованиям с учетом природно-климатических и других местных условий, требованиям техники безопасности, охраны труда и противопожарной безопасности, согласно действующих норм и правил.

Подраздел 5.2. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию

- Оборудовать комнату хранения оружия согласно Приказу МВД РФ от 12.04.1999г. № 288 пунктов 162-187. Информация о количестве и виде оружия будет предоставлена дополнительно, по требованию проектировщика.

- Помещения дежурной части оборудовать согласно Приказу Государственной корпорации по атомной  энергии "РОСАТОМ" №1/150-П-дсп "Об утверждении Порядка организации охраны объектов ведомственной охраной Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

- Принятые технологические и конструктивные решения по реконструируемому зданию должны обеспечивать его функционирование во всех требуемых режимах работы при нормальных условиях эксплуатации.

Подраздел 5.3. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

В соответствии с действующими нормами и правилами, в объеме, достаточном для прохождения всех согласований и экспертиз.

Подраздел 5.4. Требования к методу составления сметной документации

Составление сметной документации базисно - индексным методом.

При составлении сметной документации на выполняемые работы должны быть использованы следующие нормативные документы:

-  СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства;

-     СБЦ 2004 на инженерно – геодезические изыскания для строительства;

-  МРР-3.2.05.04-07. Сборник базовых цен на работы по обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. Утвержден и введен в действие распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 21 августа 2008 года N 26-Р в соответствии с решением, принятым на заседании Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы от 21 августа 2008 года N МВС-8-08.

Подраздел 5.5. Требования к формату предоставления проектной документации

Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений" и "Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утвержденного Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.

Проектная документация передается в 6 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе.

Подраздел 5.6. Особые условия

Применяемые материалы и оборудование согласовываются с "Заказчиком".

Подраздел 5.7. Объемно-планировочные решения

Перечень необходимых помещений:

Здание состоит из 3-х этажей с устройством 4-го мансардного этажа.

Общая численность работающих 46 чел. из них 20 мужчин 26 женщин.

1 этаж:

- Дежурная часть 4 чел (муж);

- Комната хранения оружия;

- Комната заряжания/разряжения;

- Комната приема пищи для деж. части;

- Комната отдыха для деж части;

- Кабинет специалистов по кадрам №1, 5 чел (жен);

- Склад 27 кв.м;

- Склад 53 кв м;

- Кабинет кладовщиков, 3 чел (жен);

- Архив.

2 этаж:

- Кабинет зам. директора по ООиПП;

-Кабинет руководства отряда №1, 2 чел (муж);

- Кабинет старшин , 3 чел (жен);

- Кабинет режимного отдела №1, 2 чел (1 муж, 1 жен);

- Кабинет режимного отдела №2, 2 чел. (жен)

- Кабинет охраны труда,  2 чел (1 муж, 1 жен);

- Класс учебный 35,7 кв. м (30 посадочных мест);

- Кабинет руководства отряда №2 , 2 чел (муж);

- Кабинет руководитства отряда №3, 2 чел (муж);

- Класс учебный 68,5 кв.м (40 посадочных мест с учетом установки интерактивного тира);

- Кабинет ОООи ПП №1, 4 чел (муж);

- Кабинет ОООиПП №2, 2 чел (1 муж и 1 жен);

- Серверная.

3 этаж:

- Кабинет бухгалтерии  №1  2 чел (жен);

- Кабинет экономистов 2 чел (жен);

- Кабинет юриста 1 чел (жен);

- Кабинет специалистов по кадрам №2 2 чел (жен);

- Кабинет зам. директора по общим вопросам 1 чел (муж);

- Кабинет начальника ОМТиХО 1 чел (жен);

- Кабинет специалистов по договорам 2 чел (жен);

- Кабинет специалистов по вооружению 2 чел (муж);

- Кабинет начальника ОВ,ИТСО и СС 1 чел 9муж);

- Кабинет специалистов ОВ, ИТСО и СС 3 чел (1жен, 2 муж);

- Кабинет главного бухгалтера 1 чел (жен);

- Кабинет зам. директора по В, МТиХО 1 чел (муж);

- Приемная 1 чел (жен);

- Кабинет директора 1 чел (муж);

- Кабинет бухгалтерии №2   4 чел (жен).

Мансардный этаж:

- Класс учебный по спецподготовке на 40 чел;

- Лаборантская №1;

- Лаборантская №2.

Примечание:

Каждое рабочее место оборудовать:

- телефонной связью (предусмотреть мини АТС);

- интернетом;

-2-мя розетками 220В для питания информационной техники (ИТ) и одной розетки для питания копировально-множительной техники, местного освещения и прочих бытовых нагрузок;

- Помещения коридоров, санузлов, электрощитовой, узлов ввода, подсобных помещений и пр. предусмотреть исходя их технических условий.

- предусмотреть пункты учета электроэнергии, горячей и холодной воды;

- оборудование охранно-пожарной сигнализации (ОПС).

-Состав рабочих мест может изменяться по заданию  Заказчика.

Подраздел 5.8. Требования к благоустройству. Генплан.

- На территории установить модульные сооружения:

1. Гараж на 2 автомашины

2. Склад для хранения имущества ГО и ТМЦ.

-Обеспечить подъезды и подходы к зданию, разворотные площадки, парковки для автомобилей. Существующие зеленые насаждения, по возможности - сохранить. Установить скамейки для отдыха. Предусмотреть площадку для установки контейнера для мусора и подъездные пути к нему.

-Территорию огородить.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Составление сметной документации базисно - индексным методом.

Локально-сметные расчеты стоимости на все виды работ по настоящему техническому заданию выполняются Исполнителем и являются приложением к договору.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Исполнитель работ руководствуется Градостроительным кодексом Российской Федерации и Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений,  другими нормативно-правовыми  документами    обязательного и добровольного применения, которые не противоречат Градостроительному кодексу (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ) и Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30Л2.2009№ 384-ФЗ). От Исполнителя  требуется обеспечить качество при выполнении работ, а также строгое соответствие выполненных работ нормам и правилам.

Проверка качества выполненных работ осуществляется  Заказчиком в ходе сдачи – приемки выполненных работ.

Приемка результатов работы осуществляется в следующем порядке:

- в сроки, установленные календарным планом работ, Исполнитель с сопроводительным письмом передает уполномоченному представителю Заказчика акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением - 3 комплектов проектно-сметной документации. Дата получения заказчиком сопроводительного письма является датой выполнения исполнителем работ по этапу и подтверждает получение заказчиком разработанной проектно-сметной документации;

-  приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации. Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие проектно-сметной документации, разработанной исполнителем, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям Госэкспертизы, а также требованиям и указаниям заказчика, изложенным в заключенном  договоре;

-  в указанный в заключенном договоре срок заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ. По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта;

-  в случае отказа Заказчика от приемки работ Исполнитель и Заказчик в течение 2-х рабочих дней с момента получения исполнителем  мотивированного отказа составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения;

-  если в процессе разработки проектно-сметной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения заказчиком уведомления о приостановлении работ;

-  в случае досрочного прекращения работ по договору Заказчик принимает от исполнителя по акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплачивает ее стоимость за вычетом авансовых платежей;

-  внесение изменений и дополнений в проектно-сметную документацию осуществляется исполнителем  за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к договору.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

8.1. Наличие действующего Свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией.

8.2. Исполнитель должен находится на территории ЗАТО г. Железногорск (въезд на территорию ЗАТО г. Железногорск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г.  № 3297-1 и Положением о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. N 693) или самостоятельно обеспечивать въезд на территорию г. Железногорска.

8.3. Наличие подтверждающих документов на заявленные работы:

- cвидетельство СРО;

- свидетельство СРО НПСР проект;

- лицензия на осуществление геодезических и картографических работ;

- Лицензия ФСБ;

- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- Cертификат ISO

8.4. Наличие парка техники для геодезических работ, а также специального геодезического и гидрометеорологического оборудования

8.5. Наличие квалифицированного персонала (аттестация СРО, удостоверения службы по экологическому и атомному надзору и т.п.)

8.6. Выполнение работ должно производиться с соблюдением норм охраны труда,  промышленной безопасности.

8.7. Наличие допуска к работе на объектах предприятий Госкорпорации «Росатом».

8.8. Все работы, указанные в разделе 1 технического задания должны осуществляться одним Исполнителем без привлечения сторонних организаций.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ – с момента подписания договора

Окончание работ – не позднее 30.09.2015 года.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ.

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | РФ | Российская федерация |
| 2 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| 3 | ГХК | Горно-химический комбинат |
| 4 | ЗАТО | Закрытое административное территориальное образование |
| 5 | МВД | Министерство внутренних дел |
| 6 | ФЗ | Федеральный закон |
| 7 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 8 | СП | Строительные правила |
| 9 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 10 | ВСН | Всероссийские строительные нормы |
| 11 | ГО | Гражданская оборона |
| 12 | ТМЦ | Товарно-материальные ценности |
| 13 | СРО НПСР | Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство по содействию регламентации проектной деятельности |
| 14 | СРО | Саморегулируемая организация |

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №1 - Технический паспорт здания;

Приложение №2 - Смета на проектные (изыскательские) работы;

Приложение №3 - Смета на Инженерно-геодезические изыскания;

Приложение №4 - Смета на Инженерно-геологические изыскания;

Приложение №5 - проект Договора.

От Заказчика:	От Исполнителя:

Директор филиала № 19

ФГУП «Атом-охрана»

_____________________/Е.Ю. Шерстнев	_____________________/

М.П.	М.П.

Приложение № 2 к договору  № _____

от _____________20     г.

П Р О Т О К О Л

соглашения о договорной цене

на выполнение проектных и изыскательских работ

(инженерно-геодезических, инженерно-геологических, обследование)

по проведению инженерных изысканий, технического обследования несущих и ограждающих строительных конструкций и разработке проектной документации на реконструкцию здания для размещения административно-управленческого аппарата филиала № 19 ФГУП "Атом-охрана" по адресу: ул. Северная, д.3, ЗАТО Железногорск, Красноярский край

по договору №            от “_____”                  20     г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ФГУП «Атом-охрана»  директор филиала № 19 ФГУП «Атом-охрана» Шерстнев Евгений Юрьевич и от лица Подрядчика  ________________________________

удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение проектных и изыскательских работ  в размере _______________________,  кроме того НДС 18% ________________________________, всего _________________________.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.

Приложение: Сметы: геодезия, геологические изыскания, обследование, проектная документация, рабочая документация.

| От Заказчика: От Исполнителя: Директор филиала № 19 ФГУП «Атом-охрана» _____________________/Е.Ю. Шерстнев ___________________ _____________________/ М.П. М.П. | От Исполнителя: ______________________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение  №3

к договору №

от 	 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

| №№ этапов | Наименование | Срок выполнения начало-окончание (месяц, год) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Геодезические изыскания |  |
| 2. | Инженерно-геологические изыскания |  |
| 3 | Обследование строительных конструкций |  |
| 4. | Проектная документация, рабочая документация |  |

| От ПОДРЯДЧИКА: __________________ (подпись) М. П. |  | От ЗАКАЗЧИКА: _________________Е.Ю. Шерстнев (подпись) М. П. |
| --- | --- | --- |