Приложение № 1

к договору  № __________________

от «___» _____________ 20__ г.

| СОГЛАСОВАНО От Исполнителя | УТВЕРЖДАЮ От Заказчика |
| --- | --- |
| __________________ | И.о. Директора СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосОАО» -заместитель генерального директора |
| _________________ ______ «____»__________ 20 г. М.П. | _________________ В.Н. Пантелеев «____»__________ 20 г. М.П. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

«Вывоз с территории СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (отделение Гремиха) морским транспортом 120 временных упаковок с ТРО, размещенных в 10 контейнерах объемом 20 футов, с последующим размещением на хранение на накопительной площадке в ПДХ РО  в губе Сайда».

Главный инженер СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосОАО»

В.В. Еременко

«___»    ______________20    г.

____________________________________________________

____________

«___»   _______________20    г.

2014 г.

- Общие положения.

Название работы: «Вывоз с территории СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (отделение Гремиха) морским транспортом 120 временных упаковок с ТРО, размещенных в 10 контейнерах объемом 20 футов, с последующим размещением на хранение на накопительной площадке в ПДХ РО  в губе Сайда».

Заказчик: ФГУП «РосРАО» в лице СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

Сроки выполнения работы: с даты подписания договора (с правом Исполнителя приступить к выполнению работ по договору до его заключения) по 17.11.2014 г.

- Основания для проведения работ.

  - Подпрограмма «Промышленная утилизация атомных подводных лодок, надводных кораблей с ядерной энергетической установкой, судов атомного технологического обслуживания и реабилитация радиационно-опасных объектов на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники ядерного комплекса на 2011-2015 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2011 № 801-26.

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2013                     № 1250-63 «О государственном оборонном заказе на 2014 год и на период 2015 и 2016 годов».

  - Государственный контракт от 21.03.2014 г. № П.2л.12.26.13.2110 на выполнение работ «Вывоз твердых радиоактивных отходов с береговых технических баз в губе Андреева и в пункте Гремиха Мурманской области на накопительную площадку в губе Сайда Мурманской области».

- Цель выполняемых работ и их назначение.

3.1 Целью выполнения настоящей работы является:

Вывоз морским транспортом  из отделения Гремиха СЗЦ «СевРАО»-филиала ФГУП «РосРАО» 120 временных  упаковок с ТРО в 10 контейнерах объемом 20 футов на временное хранение на ПДХ РО в губе Сайда.

3.2  Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач и вопросов:

-  подготовка морского транспорта для выполнения рейсов по маршруту: Мурманск- отд. Гремиха – губа Сайда – Мурманск;

- погрузка порожних 10 шт.  20-ти футовых контейнеров на морской транспорт в г. Мурманске;

- выполнение рейса морского транспорта из г. Мурманска в отделение Гремиха;

- обеспечение  погрузки временных упаковок с ТРО в 20-ти футовые контейнеры в отделении Гремиха;

- выполнение рейса морского транспорта из отделения Гремиха в губу Сайда;

-  обеспечение выгрузки 10 шт.  20-ти футовых контейнеров из морского транспорта в губе Сайда.

- Исходные данные для проведения работ.

СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО»   обеспечивает изготовление сертифицированных  20-ти футовых контейнеров для перевозки и хранения  ТРО. Один 20-ти футовый контейнер способен разместить 12 временных упаковок.

На отделении Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»    в настоящее время собрано и размещено низкоактивные РАО –624 временных упаковок. Из них 120 временных упаковок с ТРО подлежат погрузке в 20-ти футовые контейнера для вывоза на временное хранение на ПДХ РО в губе Сайда.

Все работы по загрузке временных упаковок с ТРО в 20-ти футовые контейнеры в отделении Гремиха, а так же работы по выгрузке 20-ти футовых контейнеров из морского транспорта в отделении Гремиха и губа Сайда производятся силами и персоналом СЗЦ «СевРАО»-филиала ФГУП «РосРАО». 20-ти футовые контейнера с загруженными упаковками ТРО относятся к 5 (пятой) категории транспортируемого груза по потенциальной радиационной опасности.

5.Этапы и состав работ.

Этапы работ, их основное содержание и продолжительность:

| № эта па | Наименование этапа и его содержание | Срок исполнения |  | Стои-мость, руб. в т.ч. НДС | Отчётная докумен-тация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1. | 1. Вывоз с территории СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (отделение Гремиха) морским транспортом 120 временных упаковок с ТРО, размещенных в 10 контейнерах объемом 20 футов, с последующим размещением на хранение на накопительной площадке в ПДХ РО в губе Сайда: - подготовка морского транспорта к вывозу ТРО и загрузка на борт десяти 20-ти футовых контейнеров в п. Мурманск; - переход морского транспорта из п. Мурманск в отделение Гремиха; - обеспечение погрузки временных упаковок с ТРО в 20-ти футовые контейнеры в отделении Гремиха; - транспортировка контейнеров с ТРО из отделения Гремиха в губу Сайда; - обеспечение выгрузки 10 шт. 20-ти футовых контейнеров в губе Сайда; - переход морского транспорта из губы Сайда в п. Мурманск. | Дата подписа- ния договора | 17.11.14 |  | Акт сдачи-приемки выполнен ных работ; Технический акт; Фотомате риалы; |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

6.   Основные требования к проведению работ.

При выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием Исполнитель обеспечивает:

-выполнение действующих нормативных документов по обеспечению радиационной и общетехнической безопасности;

-выполнение руководящих документов по учету и контролю радиоактивных отходов;

-контроль за работами, выполняемыми соисполнителями и приемку их результатов;

-физическую защиту РАО, объектов и транспортных средств;

-повышенную готовность сил и средств нештатных аварийно-спасательных формирований (АСФ).

-дезактивацию техники в период проведения работ;

-оформление технического акта на выполненные работы согласно настоящему техническому заданию.

Все работы по  вывозу твердых радиоактивных отходов с бывших береговых технических баз Военно-Морского Флота в губе Андреева и в пункте Гремиха Мурманской области и их размещение на хранение на накопительной площадке в губе Сайда Мурманской области согласно настоящему ТЗ выполняются в соответствии с руководящими документами Исполнителя.

Выполнение работ должно базироваться на правовых нормативных актах, нормативных документах, отраслевых руководящих документах, в том числе:

# Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ В редакции законов от: 28.10.2002 № 129-ФЗ, 22.08.2004 № 122-ФЗ,04.12.2006 № 206-ФЗ,18.12.2006 № 232-ФЗ, 30.10.2007 «241-ФЗ, 30.12.2008 № 309 ФЗ, 07.05.2009 № 84-ФЗ; от 25.11.2009 N 267-ФЗ, от 19.05.2010 N 91-ФЗ, от 27.07.2010 N 223-ФЗ, от 28.12.2010 N 412-ФЗ, от 29.12.2010 N 442-ФЗ);

Федеральный закон « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52 в редакции законов от: 30.12.2001 № 196-ФЗ, 10.01.2003 №15-ФЗ, 30.06.2003 №86-ФЗ,22.08.2004 №122-ФЗ, 09.05.2005 № 45-ФЗ, 31.12.2005 №199-ФЗ, 18.12.2006 №232-ФЗ, 29.12.2006 № 258-ФЗ, 30.12.2006 № 266-ФЗ, 26.06.2007 №118-ФЗ, 08.11.2007 № 258-ФЗ, 01.12.2007 № 309-ФЗ,14.07.2008 №118-ФЗ, 23.07.2008 № 160-ФЗ, 30.12.2008 № 309-ФЗ с изменениями  внесёнными Федеральными законами от 12.06.2006 № 88-ФЗ, 27.10.2008 № 178-ФЗ, 22.12.2008 № 268-ФЗ;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 22.08.1995 N 151-ФЗ, от 18.04.1996 N 32-ФЗ, от 24.01.1998 N 13-ФЗ, от 07.11.2000 N 135-ФЗ, от 06.08.2001 N 110-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 10.05.2004 N 38-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 01.04.2005 N 27-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 25.10.2006 N 172-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 26.04.2007 N 63-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 22.07.2008 N 137-ФЗ, от 14.03.2009 N 32-ФЗ, от 19.07.2009 N 198-ФЗ, от 09.11.2009 N 247-ФЗ, от 25.11.2009 N 267-ФЗ, от 23.07.2010 N 173-ФЗ, от 28.09.2010 N 243-ФЗ, от 29.12.2010 N 442-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 27.12.2000 N 150-ФЗ;

Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 в редакции законов от: 22.08.2004 № 122-ФЗ, 23.07.2008 №160-ФЗ;

# Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в ред. Федеральных законов от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 30.12.2008 N 313-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 23.07.2010 N 171-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ,с изм., внесенными  Федеральным законом от 27.07.2010 N 226-ФЗ);

# Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в ред. Федеральных законов от 29.12.2000 N 169-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 08.11.2007 N 258-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 08.11.2008 N 196-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ);

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 30.12.2008 N 313-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ);

Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. Федеральных законов от 13.03.2002 N 28-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 09.12.2002 N 164-ФЗ, от 10.01.2003 N 17-ФЗ, от 27.02.2003 N 29-ФЗ, от 11.03.2003 N 32-ФЗ, от 26.03.2003 N 36-ФЗ, от 23.12.2003 N 185-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 21.03.2005 N 20-ФЗ, от 02.07.2005 N 80-ФЗ, от 31.12.2005 N 200-ФЗ, от 27.07.2006 N 156-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 29.12.2006 N 244-ФЗ, от 29.12.2006 N 252-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 N 134-ФЗ, от 19.07.2007 N 135-ФЗ, от 19.07.2007 N 136-ФЗ, от 04.11.2007 N 250-ФЗ, от 08.11.2007 N 258-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ, от 06.12.2007 N 334-ФЗ, от 04.05.2008 N 59-ФЗ, от 14.07.2008 N 113-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 22.12.2008 N 272-ФЗ, от 30.12.2008 N 307-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 18.07.2009 N 177-ФЗ, от 25.11.2009 N 273-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 19.05.2010 N 87-ФЗ, от 31.05.2010 N 109-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 28.09.2010 N 243-ФЗ, от 04.10.2010 N 269-ФЗ, от 08.11.2010 N 293-ФЗ, от 29.12.2010 N 442-ФЗ);

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ в редакции законов от: 22.08.2004 № 122-ФЗ, 29.12.2004 №199-ФЗ, 09.05.2005 №45-ФЗ, 31.12.2005 №199-ФЗ. 18.12.2006 № 232-ФЗ,05.02.2007 №13-ФЗ,25.06.2007 №118-ФЗ, 24.6.2008 № 93-ФЗ, 14.07.2008 №118-ФЗ, 23.07.2008 № 160-ФЗ, 30.12.2008 № 309-ФЗ,14.03.2009 № 32-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 29.12.2010 N 442-ФЗ);

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

СП 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);

СП 2.6.1.799-99 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010);

СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами    (СПОРО-2002);

СанПин 2.6.1.1281-03 Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ);

СанПин 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест;

СанПин 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод;

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления;

СанПиН 2.1.7.1386-03 Определение класса опасности токсичных отходов производства и потребления;

НП-019-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности;

НП-020-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности;

НП-021-2000 Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности;

НП-034-01 Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ;

НП-038-02 Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников;

НП-053-04 Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов;

НП-067-11 Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации;

НП-073-11 Правила физической защиты радиоактивных веществ и радиационных источников при их транспортировании;

ГОСТ РВ 15.002-2003 Военная техника. Системы менеджмента качества.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

ГОСТ 12916-89. Транспортирование радиоактивных веществ. Термины и определения

ГОСТ 12.1.044–89 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения;

РД 5.90.2532-87 Руководящий документ. Правила по обращению с радиоактивными отходами;

РД 5.0281-79 «Организация контроля условий труда. Общие положения»;

РД 22-145-85 «Краны стреловые самоходные. Нормы расчёта устойчивости против опрокидывания».

Р 2.6.1. 29 - 07 Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при проектировании и организации работ с ОЯТ и РАО в отделении Гремиха СЗЦ «СевРАО». Р-ГТП  СевРАО-07.

7. Требования к исполнителю работ.

  - Опыт выполнения аналогичных работ не менее трех лет.

  - Наличие в штате квалифицированных специалистов по обращению с РАО.

  - Наличие лицензий и разрешений на выполнение работ:

- лицензия на право осуществления деятельности по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях по п.26 (Госкорпорация «Росатом»);

- наличие СЭЗ (ФМБА России) на морской транспорт.

7.4.    Наличие в организации морского транспорта осуществляющего перевозку РАО или наличие заключенного договора аренды данного морского транспорта.

8. Требования к надежности.

При выполнении работ в соответствии с настоящим техническим заданием Исполнитель обеспечивает:

8.1 выполнение требований действующих нормативных документов по обеспечению радиационной безопасности;

8.2 выполнение требований руководящих документов по учету и контролю РВ и РАО;

8.3 контроль полноты и качества работ, выполняемых контрагентами, и их приемку;

  - оформление акта сдачи-приемки выполненных работ согласно настоящему техническому заданию.

9. Требования к обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.

Все работы по вывозу РАО согласно настоящему техническому заданию выполняются в соответствии с руководящими документами Исполнителя.

При выполнении работ обеспечение безопасности, охраны здоровья и окружающей среды должно быть достигнуто при соблюдении требований нормативных документов, перечисленных в разделе 6 настоящего технического задания.

10. Требования к транспортабельности.

Транспортировка РАО осуществляется в соответствии с руководящими документами Исполнителя.

11.  Гарантийные обязательства.

Работы выполняются в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ, с соблюдением требований по обеспечению Государственной тайны Российской Федерации.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

12. Перечень технической документации, предъявляемой по окончании работ.

После выполнения  работ  Заказчику предоставляются технический акт и фотоматериалы, подтверждающие загрузку, выгрузку и размещение 20-ти футовых контейнеров  в месте назначения.

13.   Порядок контроля, рассмотрения и приемки работ.

Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Исполнителем в соответствии с условиями, изложенными в договоре или дополнительных соглашениях к договору являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем.

Результаты работы оформляются в виде:

технический акт выполненных работ, подтверждающих ход и результаты выполнения работ;

акта сдачи-приемки выполненных работ;

фотодокументов подтверждающих выполнение работы;

Контроль за качеством и полнотой выполнения работ осуществляется представителем Заказчика.

14.  Требования по обеспечению сохранения государственной тайны и  к конфиденциальности при выполнении работы.

Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Государственной корпорации «Росатом».

Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.

Главный инженер						В.В. Еременко